INFORME FINAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL - MODALIDAD ESPECIAL

GESTIÓN ADELANTADA POR LAS AUTORIDADES DISTRITALES EN EL MANEJO DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ, D.C.

# PERÍODO AUDITADO: JUNIO DE 2004 A JUNIO DE 2008

PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL PAD - 2008

FASE lI

# DIRECCIÓN SECTOR RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

# BOGOTÁ, D.C., NOVIEMBRE 19 DE 2008

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL “MODALIDAD ESPECIAL” A LA GESTIÓN ADELANTADA POR LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL EN EL MANEJO DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ.

Contralor de Bogotá, D.C.		Miguel Ángel MoralesRussi Russi

Contralor Auxiliar				José A. Corredor Sánchez

Director Recursos Naturales		Juber Martínez Hernández

Subdirector de Fiscalización		Ana Benilda Ramírez Bonilla

Subdirector de Análisis Sectorial       	Helver Arturo Gómez Caro

Asesor Jurídico				Alexander León Muñoz

Asesor Técnico                                     Luís Armando Súarez Alba

Equipo de Auditoría			Gladys Corredor de Alfonso  – Líder

Paulina Ramírez Ayala

# CONTENIDO

|  |  | Página |
| --- | --- | --- |
|  | CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN ADELANTADA POR LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL EN EL MANEJO DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ. | 1 |
| 1. | HECHOS RELEVANTES. | 8 |
| 2. | MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO | 11 |
| 3. | RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. | 14 |
| 3.1. | REPORTE DE LAS ENTIDADES DISTRITALES SOBRE EL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL DISTRITAL – CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ. | 14 |
| 3.2. | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES ENTIDADES. | 14 |
| 3.2.1. | Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” del 29 de septiembre de 2006, Acción Popular No. 2005-00662, Magistrado Ponente: Dr. César Palomino Cortés. | 15 |
| 3.2.2. | Seguimiento al Fallo con ocasión de la Acción Popular No. 2005-662 del 29 de septiembre de 2006, (Valoración de la información y respuestas presentada por las diferentes autoridades). | 16 |
|  | Hechos irregulares constitutivos de hallazgos. | 23 |
| 3.2.3. | Seguimiento al Decreto Distrital No. 122 del 4 de abril de 2006. Decreto Distrital 122 del 4 de abril de 2006. | 38 |
|  | Hechos irregulares constitutivos de hallazgos. | 38 |
| 3.3. | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES AL ÁREA DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA “BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ”. | 56 |
| 3.3.1. | Hechos irregulares constitutivos de hallazgos. | 57 |
| 3.3.2. | Resultados de las visitas administrativas de carácter fiscal practicadas. | 62 |
| 3.4. | RESULTADOS EVALUACIÓN ACTUACIONES A CARGO DE LAS ALCALDÍAS LOCALES CON JURISDICCIÓN EN LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ. | 77 |
| 3.4.1. | Hecho irregular constitutivo de hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria y penal, por la no apertura y trámite de querellas con ocasión de todos aquellos casos de infracción al régimen de urbanístico y de obras que tuvieron lugar en los Cerros Orientales durante el período examinado. | 78 |
| 3.4.2. | Hechos irregulares constitutivos de hallazgos por mora en los trámites de las querellas. | 81 |
| 3.4.2.1 | Alcaldía de Usaquén. | 81 |
| 3.4.2.2 | Alcaldía de Chapinero. | 82 |
| 3.4.2.3 | Alcaldía de Santa Fe. | 82 |
| 3.4.2.4 | Alcaldía de San Cristóbal. | 83 |
| 3.4.2.5 | Alcaldía de Usme. | 84 |
| 3.4.3. | Hechos irregulares constitutivos de hallazgos por inconsistencia en la información allegada al Ente de Control y por archivo de querellas por operar el fenómeno jurídico de la caducidad. | 86 |
| 3.5. | MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | 86 |
| 3.6. | COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO POR LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ Y LAS DIFERENTES ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL MANEJO DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ. | 88 |
| 3.7 | PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL DESARROLLO URBANÍSTICO ILEGAL EN LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ, DIRIGIDO AL SEÑOR ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. | 90 |
| 4. | ANEXOS | 92 |

# ANEXOS

| No. |  | Página |
| --- | --- | --- |
| 1 | CUADRO DE HECHOS IRREGULARES CONSTITUTIVOS DE HALLAZGOS DETECTADOS. | 93 |
| 2 | REPORTE DE LAS ENTIDADES DISTRITALES SOBRE EL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL DISTRITAL – CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ. | 94 |
| 3 | PERMISO DE ÁRBOLES AISLADOS OTORGADOS POR LA OBDC –CAR; ÁRBOLES EN RIESGO ATENDIDOS POR LA OBDC-CAR Y ACTOS ADMINISTRATIVOS MINERIA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ. | 99 |
| 4 | REVISIÓN DE LICENCIAS ORDENADAS POR EL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO DISTRITAL 122 DE 2006-RELACION DE LOS 35 PREDIOS. | 102 |
| 5 | LOCALIDADES Y SUS POLÌGONOS CON JURISDICCIÓN EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DEL D.C. | 106 |
| 6 | TOTAL DE POLÍGONOS EN LAS LOCALIDADES EN JURISDICCIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES PERÍODO 2006-JUNIO 2008. | 107 |
| 7 | RELACIÓN DE OCUPACIONES ILEGALES DE LAS CINCO LOCALIDADES CON JURISDICCIÓN EN LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ. | 110 |
| 8 | FOTOGRAFÍAS DE ALGUNAS DE LAS OCUPACIONES DE LOS POLÍGONOS VISITADOS EN LAS LOCALIDADES DE: USAQUÉN (Polígono 232: “Bosque del Mirador); CHAPINERO (Polígonos: 239, “Puente Chicó”); SAN CRISTOBAL (Polígonos: 049 “Sector Laureles Suroriente, 180 “Tibaque”); USME (Polígonos: 022 “Tihuaque”, 045: “Parcelacion San Pedro” y 140 “La Flora – Juan Rey”). | 185 |
| 9 | PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ. | 195 |
| 10 | BARRIOS EXISTENTES DENTRO DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ (Anexo No. 1 del Pronunciamiento). | 205 |
| 11 | INCORPORACIONES APROBADAS CON ANTERIORIDAD AL POT E INCORPORACIONES APROBADAS DURANTE LA TRANSICIÒN DEL POT (Anexo No. 2 del Pronunciamiento). | 207 |
| 12 | LICENCIAS URBANÍSTICAS EXPEDIDAS POR LAS CURADURIAS URBANAS No. 2, 3, 4 y 5 (Anexo No. 3 del Pronunciamiento). | 208 |
| 13 | PUNTOS DE OCUPACIÓN ILEGAL POR LOCALIDAD AÑO 2007 (Anexo No. 4 del Pronunciamiento). | 209 |
| 14 | ÁREAS AFECTADAS DE LA EEP POR DESARROLLOS ILEGALES EN LAS LOCALIDADES (Anexo No. 5 del Pronunciamiento). | 210 |
| 15 | COMPARACIÓN DE LA OCUPACIÓN ILEGAL EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL POR LOCALIDAD DURANTE EL PERÍODO 2004-2007. (Anexo No. 6 del Pronunciamiento). | 211 |
| 16 | URBANIZACIÓN ILEGAL EN ZONAS DE ALTO RIESGO POR LOCALIDAD (Anexo No. 7 del Pronunciamiento). | 212 |
| 17 | COMPARACIÓN DE LA OCUPACIÓN ILEGAL EN ZONAS DE ALTO RIESGO POR LOCALIDAD DURANTE EL PERÍODO 2004-2007. (Anexo No. 8 del Pronunciamiento). | 213 |
| 18 | LICENCIAS OTORGADAS EN ZONAS DE MANEJO Y PRESERVACION AMBIENTAL - LICENCIAS OTORGADAS EN ZONAS DE MANEJO Y PRESERVACION AMBIENTAL HUMEDAL JUAN AMARILLO. (Anexo No. 9 del Pronunciamiento). | 214 |

Doctores:

### SAMUEL MORENO ROJAS

Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

HIPOLITO MORENO GUTÍERREZ

Presidente del Concejo de Bogotá

CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN

Secretaría de Gobierno Distrital

CATALINA VELÁSCO CAMPUZANO

Secretaría Distrital del Hábit

JUAN PABLO CAMACHO LÓPEZ

Alcalde Local de Usaquén

BLANCA INÉS DURÁN HERNÁNDEZ

Alcaldesa Local de Chapinero

WILLIAM ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ

Alcalde Local de San Cristóbal

MARÍA ESMERALDA ARIAS MARTÍNEZ

Alcaldesa Local de Santa Fe

JHON FREDY VARGAS LOZANO

Alcalde Local de Usme

ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES

Secretario de Educación Distrital

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE

Secretario Distrital de Ambiente

ÓSCAR ALBERTO MOLINA GARCÍA

Secretario Distrital de Planeación

HERNÁN MARTÍNEZ GÓMEZ

Director

Jardín Botánico “José Celestino Mutis”

Señor Brigadier General

RODOLFO BAUTISTA PALOMINO LÓPEZ

Comandante Policía Metropolitana de Bogotá

Ref.:	Entrega del Informe Preliminar de la Auditoría Especial a la gestión adelantada por la Administración en el Manejo de los Cerros Orientales de Bogotá.

Respetados Doctores:

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto No. 1421 de 1993, ha practicado Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, a la Gestión adelantada por la Administración Distrital en el manejo de los Cerros Orientales de Bogotá.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá, D.C. La responsabilidad de este Ente de Control, consiste en producir un Informe Integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la Administración, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento de las disposiciones legales que para el caso aplican.

El informe pretende dar a conocer las diferentes irregularidades detectadas por este Ente de Control, en materia administrativa, legal y técnica que se han presentado en el manejo interinstitucional del Área de Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá”, que deberán ser tenidas en cuenta por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de las organizaciones comprometidas y por consiguiente, en la eficiente y efectiva gestión, en beneficio de la comunidad y el medio ambiente, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamentales Colombianas, compatibles con las de General Aceptación, así como con las políticas y procedimientos de auditoría ambiental, establecidos por la Contraloría de Bogotá, D. C; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el presente informe. El control incluyó el examen y análisis, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la administración en el manejo de los Ceros Orientales y el cumplimiento de las disposiciones legales ambientales, particularmente el resultado al seguimiento al Decreto Distrital No. 122 de 2006 y al fallo de la Acción Popular No. 2005-662 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de septiembre de 2006.

#### Concepto sobre Gestión:

No obstante que mediante el Acuerdo No. 30 de 1976, la Junta Directiva del entonces INDERENA, el cual fue aprobado por la Resolución Ejecutiva Número 76 de 1977, expedida por el Ministerio de Agricultura, se declaró como Área de Reserva Forestal Protectora a la zona denominada “Bosque oriental de Bogotá”, se han dado modificaciones en el uso del suelo; resultado de procesos informales o tradicionales de ocupación y alteración sobre extensas porciones de la Reserva que dan cuenta de los modos de vida y apropiación territorial de los diferentes grupos socioeconómicos presentes en los Cerros.

Como es de conocimiento público, en desarrollo de la auditoría practicada por este Organismo de Control Fiscal en el segundo semestre de la vigencia 2004, a la Gestión de la Administración en el manejo de los Cerros Orientales, se evidenció que a lo largo de esos veintisiete (27) años lo predicado por las normas en materia de la cobertura vegetal destinada a la conservación de la biodiversidad, el agua y los suelos era letra muerta, toda vez que durante ese lapso tuvieron lugar sectores urbanos “legales”, así como otros procesos informales de ocupación y alteración sobre grandes extensiones de la misma y hoy tan sólo quedan unas pocas manchas de bosque.

Proceso auditor en el que se detectó que a diciembre de 2004, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, no había  procedido a dar cumplimiento a la inscripción del Acuerdo No. 30 de 1976 en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes.

Basta recordar que la misma Corporación Autónoma Regional CAR, como autoridad ambiental del área rural del Distrito Capital y sin tener competencia para ello, ordenó cuatro (4) grandes sustracciones de predios que hacían parte del Área de la Reserva en estudio; igualmente, se constató que la misma no impuso a los infractores de las normas sobre protección  ambiental las sanciones y medidas preventivas previstas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993. Prueba de ello, son los miles de desarrollos constructivos ilegales existentes en la zona.

Así mismo, la Administración Distrital con inobservancia del Artículo 210 del Código de los Recursos Naturales, autorizó el uso urbano en veintidós (22) predios ubicados en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, cuyas áreas para la fecha de expedición de los correspondientes actos administrativos de incorporación no habían sido sustraídas por parte de la máxima autoridad ambiental del país.

De igual manera, se detectó que existen aproximadamente, sesenta y un (61) barrios localizados en el área del Borde Oriental de la ciudad, legalizados o en trámite, extendidos en 415.22 Hectáreas.

Época para la cual la CAR tampoco había elaborado el Plan de Manejo para esta área, en concertación con el Ministerio del Medio Ambiente y el Distrito Capital, de conformidad con lo ordenado en el Artículo 389 del POT, lo cual sólo tuvo lugar con la expedición de la Resolución No. 1141 del 12 de abril de 2006.

Igualmente, en el señalado proceso auditor se constató que los curadores urbanos habían otorgado más de treinta (30) licencias urbanísticas para predios ubicados en el Área de la Reserva en cita.

Con posterioridad a que esta Contraloría hubiese puesto en conocimiento la problemática del Área de la Reserva Forestal Protectora en estudio, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la Resolución 463 de 2005, mediante la cual después de 29 años de indefinición, fijó los límites de la Reserva y sustrajo 973 hectáreas,  incorporándolas al área urbana del Distrito Capital, lo que dio lugar al ejercicio de la Acción Popular Número 2005-00662, de la cual conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, quien mediante proveído de primer grado del 29 de septiembre de 2006, entre otras decisiones, declaró responsables de los hechos al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Corporación autónoma Regional de Cundinamarca CAR y el Distrito Capital- el entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD-.

Providencia,  en la que ordenó igualmente la protección de los Derechos colectivos como el previsto en el literal c) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, en lo que respecta a la protección de áreas de especial importancia ecológica y de sus ecosistemas; y el Derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, todo ello en relación con la reserva forestal protectora “Bosque Oriental de Bogotá”.

Decisión, contra la cual distintos sujetos procesales interpusieron recurso de apelación,  por lo que la misma, a la fecha, no se encuentra ejecutoriada y en firme; en razón de lo cual, hasta tanto el Consejo de Estado no decida los medios de defensa presentados, el área y límites de la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá”, son los previstos en el precitado Acuerdo No. 30 de 1976, con las correspondientes limitaciones al uso que tal categoría de protección implica.

De ahí, que este Ente de Control, atendiendo lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el numeral 13 de la aludida providencia, en el cual determinó que la Contraloría de Bogotá hace parte del Comité de Verificación y Cumplimiento de la misma, ha adelantado la presente auditoría, con el propósito de realizar el seguimiento tanto a las actuaciones a cargo de las diferentes autoridades allí señaladas, como al cumplimiento del Decreto Distrital No. 122 de 2006.

Es pertinente precisar, que a pesar de no encontrarse ejecutoriado el citado fallo en razón a los recursos de apelación interpuestos por distintos sujetos procesales, los cuales no han sido decididos a la fecha por el Consejo de Estado, no es óbice para que este organismo de control realice el seguimiento pertinente al mismo, dado que el Honorable Tribunal de Justicia ordenó que unas de las actuaciones, debían surtirse a partir de la notificación de la sentencia, en tanto que, otras tendrían lugar una vez ejecutoriada la misma; siendo por lo tanto, objeto de examen el primer tipo de actuaciones.

Resultado del seguimiento ordenado por la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferida el 29 de septiembre de 2006, con ocasión de la AP 2005-662 de inmediata aplicación, como lo son las actuaciones que debían surtirse luego de la notificación de la señalada providencia, al igual que la observancia del Decreto Distrital 122 de 2006, se tiene que la gestión adelantada por las diferentes entidades con ingerencia en el Área de la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá”, ha sido ineficiente e ineficaz, dado que el manejo del Área de la Reserva en cita, sigue siendo complejo, fragmentado y descoordinado, por lo que se diluyen las responsabilidades de las distintas competencias asignadas por la Constitución y la Ley en el asunto o materia objeto de examen. Prueba de ello, es el incremento del desarrollo constructivo ilegal que tuvo lugar durante las vigencias 2004 a 2008, corroborado por la misma Subsecretaría de Control de Vivienda de la Secretaría del Hábitat.

En efecto, el ineficiente control ambiental y urbano a cargo de la CAR y las Alcaldías Locales,  respectivamente, dada la no imposición de las sanciones previstas  en la Ley 810 de 2003, por infracciones al régimen urbanístico y de obras, cuyo conocimiento está a cargo  de los alcaldes locales, conforme lo normado en el Decreto Ley 1421 de 1993; así como por inobservancia de las normas sobre protección ambiental, de competencia de la autoridad ambiental, continúa siendo la causa determinante de la devastación de los ecosistemas allí presentes. Es así, que durante el período 2004-2007 se dio un crecimiento de 967 Has. de ocupación ilegal en la E.E.P., lo que significa, que de 871 Has. de ocupación ilegal en el año 2004,  en la vigencia 2007 se pasó a 1.838 Has., dentro de las cuales el 64.94%, equivalente a 628 Has., corresponden a los Cerros Orientales de Bogotá.

Igualmente, se evidenció un incremento en las precitadas vigencias de 2.313 ocupaciones ilegales en la EEP, al pasar de 1.077 en el año 2004 a 3.390 ocupaciones ilegales en el año 2007, de las cuales 1.168 corresponden a los Cerros Orientales, es decir el  50.49%.

En esta oportunidad la Contraloría de Bogotá D.C., ha detectado que a pesar de la exhaustiva normatividad que rige la categoría de protección que constituyen los Cerros Orientales y del precitado fallo proferido con ocasión de la señalada Acción Popular, respecto de los referidos hechos, la degradación del Área de la Reserva en estudio es seriamente preocupante, en las proporciones a que hace alusión el pronunciamiento efectuado por este Ente de Control el 28 de agosto de la presente anualidad, en el que se precisa que la ilegalidad en las áreas de la Estructura Ecológica Principal (EEP) más afectadas a causa del desarrollo ilegal son las localidades con jurisdicción en la zona denominada “Bosque Oriental de Bogotá”, con un área  de 628 Has. desarrolladas  ilegalmente durante las vigencias 2004 a 2007.

Las consideraciones anteriormente expuestas, informan de la ocurrencia de hechos irregulares constitutivos de hallazgos administrativos, con incidencia disciplinaria, penal y fiscal; en razón de lo cual, es preciso aclarar que en el presente Informe de Auditoría no haremos alusión a estos últimos, en atención a que los Cerros Orientales de Bogotá forman parte de a Estructura Ecológica Principal, por lo que los mismos serán formulados y concluidos en la auditoría especial relativa a Valoración de Costos Ambientales desarrollada en cumplimiento del PAD 2008 Fase II.

La situación fáctica a que se refiere la Contraloría de Bogotá D.C., en el presente Informe, pone en evidencia que no se cumplió con el compromiso que se esperaba asumieran todas las entidades y dependencias responsables de la protección de los Cerros Orientales de Bogotá, pretendido tanto por la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 29 de septiembre de 2006, como por el Decreto Distrital 122 de 2006. Prueba de lo afirmado, es el desarrollo constructivo ilegal que ha tenido lugar durante las vigencias examinadas, no obstante que con antelación la Administración Distrital y las autoridades ambientales del orden Nacional, Regional y Distrital (M.A.V.D.T., CAR y DAMA, hoy SDA) conocieron de la problemática que acusa el Área de Reserva, a través del Informe de Auditoría de diciembre 2004, sobre la misma materia.

Treinta y cuatro (34) años después de ser declarada como Área de Reserva Forestal Protectora, la zona conocida como “Bosque Oriental de Bogotá”, no existe la debida articulación de las citadas entidades, dado que verbi gracia, resulta infructuoso que la  Subsecretaría de Control de Vivienda de la Secretaría del Hábitat de manera periódica denuncie las ocupaciones ilegales encontradas en los diferentes polígonos de control y que aún no existan acciones efectivas para contrarrestar el fenómeno del desarrollo ilegal por parte de las autoridades en pleno como lo son: el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la CAR, la Secretaría Distrital del Ambiente, la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría de Gobierno y las Alcaldías Locales, junto con la Policía Metropolitana de Bogotá;  posición institucional que no se compadece con la importancia ecológica que representa el área.

Consolidado de hallazgos:

En el trámite de la presente auditoría, como se detalla en el Anexo No. 1. se establecieron 19 hechos irregulares constitutivos de hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen incidencia disciplinaria, 4 de incidencia penal, dados los desarrollos constructivos que tuvieron lugar en las vigencias examinadas, así como con ocasión del incumplimiento tanto de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como del Decreto Distrital 122 de 2006, “Por el cual se adoptan medidas de defensa y protección de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá”.

A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, la Administración Distrital, debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas respecto del desarrollo urbanístico ilegal puesto en su conocimiento en la zona de la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá” – Cerros Orientales, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, D.C., dentro de los ocho (8) días al recibo del presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que se implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Bogotá, D.C. 19 de Noviembre de 2008

JUBER MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

Director Técnico Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente

1. HECHOS RELEVANTES

Cuando se habla de medio ambiente, quizás por fuerza de la costumbre y de las senso-percepciones, de inmediato tendemos a pensar en el entorno rural, las especies en extinción, la erosión de las montañas, la contaminación de las aguas, entre otros aspectos.

La ecología ya no es vista como el oikos abstracto, sino como la vivienda colectiva y la casa de todos los vecinos que habitamos una ciudad. La visión debe ser entonces más amplia, asociada a temas como la congestión vehicular y el tiempo que se gasta para llegar a la casa, al trabajo o a los sitios de estudio; la proliferación de barrios miserables que crecen y se enredan en los cerros; las limitaciones en los servicios públicos; la asfixia citadina; la contaminación visual; los estragos de la lluvia en Bogotá; en fin, todo aquello que concierne a nuestra casa común, a nuestro barrio.

En buena hora, en nuestro país, se está construyendo una importante corriente en defensa del patrimonio ambiental, que tiene a las Contralorías como uno de sus voceros más representativos y legítimos, como quiera que la Constitución las dotó no solamente de facultades plenas de control y valoración de las cuentas ambientales de la administración pública, sino también de elementos evaluativos de los resultados e impactos de la gestión ambiental y de las consecuencias fiscales por acción u omisión.

El acelerado proceso de urbanización sufrido por Bogotá, ha traído intervenciones dañinas en los ecosistemas naturales que la circundan; agudos niveles de contaminación por emisiones de las chimeneas industriales y las descargas de los exhostos de los vehículos automotores; degradación y ocupación insostenibles del territorio por asentamientos humanos en zonas de reserva ambiental (cerros y rondas de ríos y humedales); y un agudo constreñimiento del espacio urbano por la desordenada expansión de precarias viviendas principalmente en los cerros sur orientales de la ciudad.

Los Cerros Orientales constituyen un ecosistema natural que provee servicios ambientales fundamentales para la salud y el bienestar de la población. Sus bosques naturales y bosques plantados en zonas que fueron deforestadas e intervenidas por la explotación de canteras, actúan como sumideros que retienen el carbono de las emisiones industriales y de las descargas de los automotores. Los cerros son entonces valiosa fuente productora de oxígeno para todos los habitantes de Bogotá.  La cubierta forestal de los cerros, como fuente productora de agua y de recarga de acuíferos, desempeña un papel estratégico en la sostenibilidad de los humedales de la Sabana de Bogotá.  La cubierta vegetal de los cerros, como reguladora del ciclo del agua, mitiga las inundaciones, sequías y fuerzas erosivas del viento y la lluvia.

### Riqueza Ambiental de los Cerros Orientales de Bogotá:

Por las condiciones morfológicas y de disposición estructural de las rocas que conforman los Cerros Orientales, esta zona se convierte en un área importante para la recarga de los acuíferos que son explotados mediante pozos en la parte plana de la ciudad de Bogotá. Específicamente se mencionan los Cerros de Guadalupe, Monserrate y las zonas de piedemonte, al igual que sus áreas circundantes, como las zonas con un mayor potencial de infiltración (200 a 300 mm/año), lo que las convierte en zonas con un alto potencial para recargar las formaciones acuíferas.

De acuerdo con las características geológicas, la zona de estudio cuenta con un gran potencial de materiales de construcción; sin embargo, la presión de la demanda de estos materiales ha generado un desarrollo de la minería desordenado y poco o nada planificado, lo cual se refleja en el continuo deterioro del medio natural y en el conflicto de uso del territorio, entre la actividad minera y otros usos más acordes con su capacidad de acogida.

A nivel de Geoestructura, el área de estudio pertenece a la unidad denominada “Cordillera Oriental”.  Para el siguiente nivel, Ambiente Morfogenético, el cual identifica los ambientes de generación de los paisajes y formas terrestres, se identificaron cuatro tipos de ambientes: “Ambiente Estructural”, “Denudacional”, “Depositacional” y “Antrópico”.  A nivel de Provincia Geomorfológica, el área de estudio pertenece a la denominada “Altiplanicie”. Para el siguiente nivel, Unidad de Gran Paisaje, se definió que el área de estudio pertenece a un “Altiplano Colinado”. Como Unidad de Paisaje, se definió para la zona de estudio “Cerros”.  Las Unidades de Relieve identificadas fueron “Montañoso”, “Colinado”, “Glaciar” y “Valles”.

La evaluación de los aspectos geológicos permiten caracterizar el territorio en cuanto a las potencialidades que éste ofrece, en términos de los recursos geológico mineros, la capacidad de almacenamiento de agua subterránea (unidades acuíferas), la definición de zonas potenciales para la recarga de los acuíferos y desde el punto de vista del interés geocientífico o educativo que ciertos sitios del territorio posean, de acuerdo con sus características geológicas.

También es importante el componente geológico dentro de la caracterización del territorio, ya que es un factor que contribuye a la definición de sus restricciones, referente en este caso en particular de los Cerros Orientales, a la evaluación de la susceptibilidad del terreno a los diferentes procesos morfodinámicos actuantes.

Registros Recientes de Fauna:

En tiempos recientes se ha registrado un total de 119 especies de aves en los Cerros Orientales (cerca del 6% de la avifauna de todo el país). Esta avifauna corresponde a una fracción de la típica residente del piso altitudinal andino y alto andino de la Cordillera Oriental, con 12 especies migratorias de Norteamérica. Del total, 73 especies (63%) tienen como hábitat exclusivo el ecosistema forestal, esto es, los parches de bosque nativo más maduro (25 especies, 21% total); el bosque maduro y los matorrales (altos y bajos) (15 especies, 12% del total);  y la transición entre el bosque andino alto y el subpáramo (20 especies, 16% del total). Un segundo grupo en riqueza lo constituyen las 25 especies de áreas abiertas (21% del total), esto es que habitan en bordes de bosques o matorrales, campos de cultivos, ocasionalmente en las plantaciones forestales y una minoría de ellas en el borde urbano. En el páramo hay siete especies, cinco de ellas en el páramo propiamente dicho (5% del total) y tres presentes en los humedales (2.5%). Hay además tres especies (2.5% del total) en áreas de cultivos, pastizales y potreros; dos en los bordes de los ríos y cursos de agua (2 % del total) y 25 especies son generalistas de hábitat (21% del total).

##### 2.	MARCO CONCEPTUAL  Y NORMATIVO

En efecto, en ejercicio de la competencia asignada, la Junta Directiva del INDERENA, mediante el Acuerdo No. 30 del 30 de Septiembre de 1976, declaró como Área de Reserva Forestal Protectora a la Zona denominada “Bosque Oriental de Bogotá”, ubicada en Jurisdicción del Distrito Especial de Bogotá.

De igual manera, la mencionada Junta Directiva, mediante el Acuerdo en cita, delegó en la Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá –CAR- las funciones que le competían al INDERENA en la administración y manejo de las áreas de reserva forestal a que se refiere dicho Acuerdo. Señalando de manera expresa que en ejercicio de las funciones delegadas, la CAR es la competente para imponer las sanciones allí señaladas y recaudar su monto.

Posteriormente el Ministerio de Agricultura, mediante la Resolución Ejecutiva Número 76 del 30 de Marzo de 1977, aprobó el precitado Acuerdo y autorizó la delegación de funciones allí contenida a la CAR.

Así mismo, la Ley 62 de 1983 modificó la Ley 3ª de 1961 y estableció para la CAR  la función de “administrar y proteger los recursos naturales renovables para lo que se le otorgan funciones policivas”.

Los Cerros Orientales constituyen el ecosistema estratégico de mayor importancia para la ciudad, son el referente físico de identidad de la capital y como tal son patrimonio público cuya sostenibilidad redunda en la región y sus habitantes, como quiera que se trata de la vida presente y la de las futuras generaciones.

De ahí, que el POT, al establecer la Estructura Ecológica Principal, determinó que de la misma hacen parte los Cerros Orientales, cuya finalidad es la conservación y recuperación de los recursos naturales, como la biodiversidad, agua, el aire y, en general, del ambiente deseable para el hombre, la fauna y la flora.

Los Cerros Orientales hacen parte del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito y por ende, constituyen suelos de protección, que conforme al artículo 90 del POT, “es una categoría de suelo constituido por las zonas y áreas de terrenos (...) que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenaza y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.”

Sin lugar a dudas, la norma más importante de todo este conjunto, la constituye la decisión del Congreso de la República de declarar los Cerros Orientales de Bogotá área de interés ecológico nacional. La Ley 99 de 1993 lo establece de forma explícita, precisamente a propósito de la concesión de licencias ambientales. Dice la Ley:

"Articulo 61.- Declarase la sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal.

El Ministerio del Medio Ambiente determinará las zonas en las cuales exista compatibilidad con las explotaciones mineras, con base en esta determinación, la corporación autónoma regional de Cundinamarca, CAR, otorgará o negará las correspondientes licencias ambientales.

Los municipios y el Distrito Capital, expedirán la reglamentación de los usos del suelo, teniendo en cuenta las disposiciones de que trata este artículo y las que a nivel nacional expida el Ministerio del Medio Ambiente."

Así mismo, la Ley 99 de 1993, en el artículo 107, inciso 2°) ordena: "las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares."

El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974) establece que el ambiente es patrimonio común, por lo que "el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social." (Artículo 1°).

El precitado Código creó las áreas de manejo especial (zona que se delimita para administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales renovables; artículo 308). El Código denomina áreas forestales a los suelos forestales por su naturaleza y de los bosques que contienen, los cuales se ocupa de regular (artículo  202). Las áreas forestales son clasificadas en productoras, protectoras y protectoras-productoras.

En primer lugar, es oportuno señalar, que de conformidad con lo normado en el Artículo 204 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente Área Forestal Protectora, es la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables.

A su vez,  el Artículo 206 del citado Código, se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización  racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras protectoras.

En efecto, los únicos casos en que es posible permitir construcciones en las áreas de reserva forestal protectora están regulados en los artículos 208 y 210, que a la letra rezan:

Artículo 208:

“La construcción de obras de infraestructura, como vías, embalses, represas o edificaciones y la realización de actividades económicas dentro de las áreas de reserva forestal, requerirán de licencia previa.

La licencia solo se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las obras y el ejercicio de las actividades no atenta contra la conservación de los recursos naturales renovables del área.”

Artículo 210:

“Si en un área de reserva forestal, por razones de utilidad pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente sustraída de la reserva.”…

En el caso del Área de la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá”, puede afirmarse, que hasta la  expedición del Decreto 619 de 2000, transcurrió una década durante la cual la norma ambiental y la urbanística estaban en clara contradicción, como quiera que aquella no se limitó al uso forestal que el Acuerdo No. 30 de 1976 y la Resolución  Número 76 de 1977 buscaban.

La Contraloría de Bogotá D.C., en esta oportunidad  ha detectado que a pesar de la exhaustiva normatividad que rige la categoría de protección que constituyen los Cerros Orientales y del fallo proferido por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la Acción Popular Número 2005-00662, M.P. Dr. César Palomino Cortés, en el que acoge los planteamientos de este Ente de Control, respecto de los referidos hechos, la devastación del Área de la Reserva en cita es seriamente preocupante, en las proporciones a que hace alusión el pronunciamiento efectuado por la Contraloría el 28 de agosto de la presente anualidad, en el que se precisa que la ilegalidad en la las áreas de la estructura ecológica principal más afectadas a causa del desarrollo ilegal son las localidades con jurisdicción en los Cerros Orientales, con un área  desarrollada ilegalmente durante las vigencias 2004 a 2007, de aproximadamente 628 hectáreas.

##### 3.	RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

3.1.	REPORTE DE LAS ENTIDADES DISTRITALES SOBRE EL  AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL DISTRITAL – CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ.

El Alcalde Mayor de Bogotá, suscribió el Plan de Mejoramiento Ambiental Distrital, el cual involucra las 39 entidades que conforman el Sistema Ambiental del Distrito Capital (SIAC), incluidas las 20 localidades, de las cuales 26 reportaron avance a las acciones de mejoramiento inscritas en el mencionado Plan con corte a 30 de septiembre de 2007.

El Plan de Mejoramiento Ambiental Distrital, surgió de los 17 hallazgos presentados por la Contraloría de Bogotá, resultado del análisis de la Política de Sostenibilidad Ambiental del año 2004 y contenido en el informe denominado “Un Pananorama Gris”, presentado a la Administración Distrital el 21 de abril de 2005. De éstas falencias identificadas se estructuraron 162 acciones correctivas, de las cuales 25 se dirigen a  subsanar las observaciones relativas a la recuperación y control de los Cerros Orientales.

Del documento precitado, se resaltan los 3 hallazgos inherentes a la problemática de los Cerros Orientales, los cuales son:

“(…) 6.1. Desarrollo Urbanístico Ilegal y su afectación a la Estructura Ecológica Principal (…)”

“6.6. Depredación del Área de Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá” y

6.7 Licencias Urbanísticas otorgadas ilegalmente a predios ubicados en el Parque Ecológico de Montaña “Cerro de la Conejera”

De estos hallazgos, surgen 25 acciones de mejoramiento con sus correspondientes responsables directos y cogestor, cuyo avance de seguimiento por parte de las autoridades responsables, se refleja en el Anexo No. 2, del presente informe, dejando la salvedad que esta información no ha sido validada por este organismo de control.

3.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES ENTIDADES.

Es del caso precisar que para efectos de determinar el grado de cumplimiento de las actuaciones surtidas por las diferentes autoridades, este Organismo de Control Fiscal, tuvo en cuenta en el caso de la verificación del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solamente aquellas actuaciones que  debían adelantarse a partir de la notificación de la providencia del 29 de septiembre de 2006, proferida con ocasión de la Acción Popular 2005-662, es decir, aquellas acciones que no están sometidas a la ejecutoria de la mencionada sentencia, con los resultados señalados en el presente acápite.

Las actuaciones objeto de seguimiento por parte de este organismo de control fueron:

3.2.1.	Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” del 29 de septiembre de 2006, Acción Popular No. 2005-00662, Magistrado Ponente: Dr. César Palomino Cortés

“FALLA: (…)”

- “4.- Ordénase a la Nación -Ministerio del Medio Ambiente - y a la  Corporación Autónoma Regional CAR,  procedan a adquirir los predios de propiedad particular, distintos de los fiscales, adquiridos con justo título y las mejoras plantadas, que existan en la Reserva Forestal; o proceder a expropiarlos por razones de utilidad pública, de ser necesario,  conforme a la ley. Misión que debe quedar satisfecha al 22 de diciembre de 2008.

- “5.- Ordénase al Distrito - Planeación Distrital -  proceder a adquirir  los predios  de propiedad particular (áreas libres) adquiridas con justo título,  que existan en la “franja de adecuación”; o proceder a expropiarlos, de ser necesario para la conectividad de los  ecosistemas,  por razones de utilidad pública, conforme a la ley. Misión que debe quedar satisfecha al 22 de diciembre de 2008”. (…)

- “7.- PROHIBIR a las Autoridades Distritales, y Curadores Urbanos, expedir  licencias o permisos de urbanismo y construcción, tanto así como licencias para  actividades mineras o relacionadas con la explotación de recursos naturales,  en la “franja de adecuación”,  así como en el área de la reserva forestal “Bosque Oriental de Bogotá”. Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, toda construcción realizada a partir del veintinueve (29) de noviembre  del 2005,  data de las medidas cautelares decretadas en este caso  que las prohibió en la franja de adecuación y en el área de la  reserva, será demolida por las autoridades de policía una vez ejecutoriado este fallo, y con observancia del debido proceso que siempre habrá de garantizarse”. (…)

- “8. IMPARTIR las siguientes ÓRDENES con el fin de proteger los derechos colectivos violados:” (…)

- “8.2. Ordenar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR- la realización las siguientes medidas y actividades:” (…)

- “8.2.2.- Extender de manera inmediata las medidas de protección ambiental adoptadas por medio de la resolución 1141 de 2006, una vez modificadas conforme a este fallo, especialmente las relacionadas con la prohibición de exploración y explotación minera y de canteras, a toda el área de los Cerros Orientales de Bogotá,  de acuerdo con el plan de manejo ambiental que se adopte, siendo urgente parar el deterioro ambiental por el lado de la reserva que limita con el municipio de la  “La Calera”. Las medidas adoptadas, se comunicaran al Tribunal en el término de dos (2) meses contados a partir  de la notificación de este fallo” (…).

- “8.2.4.- Disponer de inmediato la revisión de t  odas las licencias, concesiones y permisos concedidos para la exploración y explotación de recursos naturales, o actividades agrícolas y pecuarias que se estén ejecutando o  ha  ejecutarse,  dentro de la Zona de Reserva Forestal, sin importar la autoridad que las haya proferido, y  la suspensión y clausura inmediata  de toda explotación minera, o actividad agrícola y pecuaria que sean incompatible con los usos del suelo definidos en esta Sentencia y en la resolución 1141 de 2006 CAR, e iniciar de inmediato las acciones permitentes con respecto de las demás concesiones.  En el término de cuatro (4)  meses contados a partir de la notificación  de este fallo,   el Tribunal deberá estar enterado del cumplimiento de esta orden”. (…)

- “8.3. Ordenar a las autoridades Distritales la realización las siguientes medidas y actividades:” (…).

- “8.3.1.- Al Distrito – Departamento Administrativo de Planeación Distrital elaborar y formular en un término de dos (2) meses contados a partir de la notificación de este fallo, un Plan Zonal de Ordenamiento y Gestión para el área que comprende la “franja de adecuación”  de acuerdo a las exigencias de este fallo, que son básicamente dos y cuya observancia se hace extensiva a toda autoridad Distrital, incluido el Concejo Distrital: la primera, es la de establecer una prohibición absoluta de nuevas  construcciones o  edificaciones  de inmuebles al interior de la franja de adecuación, y la segunda exigencia del Tribunal, es la de garantizar la conectividad del ecosistema de los Cerros Orientales de Bogotá, destinando exclusivamente toda el área libre de la franja de adecuación para la construcción de parques y espacios  públicos, que incrementen la oferta de espacio público para los habitantes de Bogotá”.(…)

- “8.3.2.- Ordenase a la Alcaldía de Bogotá- Secretaría de Educación- y Departamento Administrativo del Medio Ambiente, adelantar programas y actividades de educación ambiental entre los habitantes de la Franja de Adecuación y en general de toda la ciudad sobre la importancia  de proteger y conservar la Reserva Forestal “Bosque Oriental de Bogotá”. El programa a ejecutar para ese propósito debe presentarse al Tribunal en el término de dos (2)  meses  contados a partir de la notificación de este fallo” (…)

- “12.- Ordenase  al Alcalde mayor de Bogotá- como autoridad de policía - y al Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá,  para que en convenio con el Ministerio del Medio Ambiente y la CAR, crear  un cuerpo de Policía especializado en la protección, vigilancia y control de toda el área de la Reserva Forestal y su Franja de Adecuación, mediante la instalación estratégica de casetas de vigilancia, sobre vuelos aéreos, despliegue permanente en el área de personal especializado y demás medidas que estimen pertinentes para mantener el control y el manejo del área. Mientras entra a operar ese cuerpo de policía, La Policía Metropolitana de Bogotá debe inmediatamente vigilar el área de la franja de adecuación para evitar nuevos asentamientos.”(…)

3.2.2.	Seguimiento a la sentencia proferida con ocasión de la Acción Popular No. 2005-662 del 29 de septiembre de 2006, (Valoración de la información y respuestas presentadas por las diferentes autoridades).

La Contraloría de Bogotá, en ejercicio de la función pública de Control Fiscal y como entidad integrante del Comité de Verificación y Cumplimiento de la Sentencia en mención, ordenada en el numeral 13 de la misma, solicitó información a las entidades involucradas tanto en la decisión del Tribunal como en el Decreto Distrital 122 de 2006, entendiendo que este Organismo de Control sencillamente está dando cumplimiento a lo que el mismo fallo determinó, así:

(…) “13.- Integrar un Comité de Verificación y Cumplimiento de esta Sentencia conformado por el señor Procurador General de la Nación o su delegado, El señor Ministro del Medio Ambiente o su delegado, el Ministro de Hacienda o su delegado, el señor Alcalde Mayor de Bogotá o su delegado, la señora  Directora  de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-o su delegado; el señor Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá o su delegado, el señor Personero Distrital o su delegado,  el Contralor Distrital o su delegado, el Director del DAMA, la demandante ciudadana Sonia Andrea Ramírez Lamy y el Director de la Organización no Gubernamental WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza).”(Subrayado y resaltado fuera de texto).

Se solicitó información a las siguientes entidades:

- Al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVD, mediante oficio 200839093 del 14 de julio de 2008, radicado en ese Ministerio como 4120-E1-78936 el 15 de julio de 2008, en 7 puntos se solicito la información.

A la fecha de elaboración del presente informe (noviembre de 2008) el MAVDT no había presentado respuesta al oficio de solicitud de información enviado por la Contraloría de Bogotá.

- A la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante oficio 200839086 del 14 de Julio de 2008, en diez puntos se solicitó información.

La CAR presentó respuesta, con los oficios 2008-0000-11974-2 del 1 de agosto de 2008, radicado en este organismo de control, con el No. 200847723 de la misma fecha y  2008-0000-12164-2 del 8 de agosto de 2008, radicado en la Contraloría de Bogotá bajo el No. 200848828  del 12 de agosto del corriente año.

- A la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante oficio 200839548 del 16 de julio de 2008, recibido en esa Secretaría como 2008ER30112 el 17 de julio del corriente, en 24 puntos, se solicitó a la SDA la información.

La Secretaría Distrital de Ambiente presentó respuesta con el oficio radicado en la Contraloría de Bogotá con el No. 200842100 el 24 de julio.

- Al Concejo de Bogotá, D.C. con el Oficio 2008-3980 del 14 de julio de 2009, en 1 punto la Contraloría de Bogotá solicitó información.

Mediante oficio 2008EE7016 del 22 de julio de 2008, radicado en la Contraloría de Bogotá, con el No. 200841582 del 24 de julio del corriente año, la Corporación respondió a la solicitud de información formulada por la Contraloría de Bogotá.

- A la Alcaldía Mayor de Bogotá con el oficio 200839082 del 14 de julio de 2008, radicado en esa entidad como 1-2008-52693 del 15 de julio de 2008, en 3 puntos se solicitó la información.

En este Organismo de Control fue radicado el oficio No. 200846750 del 31 de julio de 2008, mediante el cual comunica la Subdirectora de Conceptos de la Secretaría General, que la solicitud de información No.1-2008-52693 sobre la Acción Popular, fue trasladada a la Secretaría Distrital de Ambiente para que fuera atendido.

La Secretaría Distrital de Ambiente, mediante oficio 2008EE23769 del 28 de julio de 2008, radicado en esta Contraloría bajo el No. 200846077 del 30 de julio del corriente año, presentó respuesta a la solicitud de información realizada por el Órgano de Control al Señor Alcalde Mayor de Bogotá.

- A la Secretaría Distrital de Planeación mediante oficio 200839078 del 14 de julio de 2008, radicado en la SDP como 1-2008-29960 el 15 de julio, en once (11) puntos,  se solicitó la información.

La SDP presentó respuesta a la solicitud del este Ente de Control Fiscal, con el oficio 2-2008-24345 radicado en esta Contraloría como 200840533 del 22 de julio del corriente año.

- A la Secretaría Distrital de Gobierno, con el Oficio 200839088 del 14 de Julio del corriente año, radicado en esa entidad bajo el No. 2008-624-015798-2, en 5 puntos se solicitó la información.

La Subsecretaría de Asuntos Locales, a través de la Dirección de Apoyo a Localidades de la Secretaría Distrital de Gobierno, mediante oficio, 2008-624-017091-1 4200-00906, radicado en la Contraloría de Bogotá con el No. 200843644 del 28 de julio de 2008, solicita prórroga para la entrega de la información, posteriormente con el oficio 2008-624-017444-1 del 30 de junio de 2008 radicado en la Contraloría de Bogotá, con el No. 200846156 del 30 de julio del 2008, presenta respuesta a la solicitud de información.

- Al Jardín Botánico “José Celestino Mutis”, mediante el oficio 200839096 del 14 de Julio del corriente año, radicado en esa entidad con el No. 3158 el 15 de julio, en 1 punto, solicitó a la Directora del Jardín Botánico, información.

La Directora del Jardín Botánico “José Celestino Mutis” mediante oficio, DG-000337  radicado en a Secretaría Distrital de Ambiente con el No. 2008ER30887 el 22 de Julio y en la Contraloría de Bogotá, D.C. bajo el No. 200840613 de la misma fecha, responde la solicitud de información realizada por este órgano de control fiscal.

- A la Secretaría de Educación Distrital, con el oficio 200839077 del 14 de Julio del corriente año, radicado en la SED, el 21 de julio del corriente año, en 4 puntos se solicito la información.

La SED con oficio radicado en esta Contraloría con el No. 200845239 del 28 de julio de 2008, respondió la solicitud de información, en un (1) anexo en 62 folios  y 1 CD (dentro de  los cuales se incluyen los oficios I-2008-038785, I-038644 de las Oficinas de Asesoría Jurídica y de la Subdirección de Mejoramiento Educativo).

- A la Policía Metropolitana de Bogotá, con el oficio  200839091 del 14 de julio de 2008, recibido en esa entidad, el 16 de julio del corriente año, en tres puntos se solicitó información.

El Coordinador de la Asesoría Jurídica Comando MEBOG de la Policía Metropolitana de Bogotá, mediante oficio 254 del 23 de julio de 2006, radicado en la Contraloría de Bogotá con el No. 200840977 del 23 de julio de 2008, solicitó prórroga del término para la entrega de la información, la cual fue otorgada, mediante Oficio 200841104 del 23 de julio de 2008.

La Policía Nacional – Metropolitana de Bogotá, mediante oficio 2458 COMAN MEBOG del 30 de julio de 2008, radicado en la Contraloría de Bogotá, con el No. 200846438 de la misma fecha, presentó respuesta al oficio de este Organismo de Control  Fiscal.

El análisis que efectuó este Organismo de Control, a la información remitida por las diversas entidades involucradas en las decisiones del Honorable Tribunal de Cundinamarca en la providencia en cita, y del Decreto Distrital No. 122 de 2006, generó el Informe Preliminar de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Especial, denominado “Gestión adelantada por las Entidades Distritales en el Manejo de los Cerros Orientales de Bogotá, D.C.“, el cual fue comunicado por parte de la Contraloría de Bogotá, a las entidades incursas tanto en la Providencia como en el Decreto Distrital antes indicado, para que presentaran las correspondientes consideraciones, aclaraciones y respuestas referentes a los hechos irregulares constitutivos de hallazgos administrativos, con incidencia disciplinaria y penal, incorporados en el mencionado Informe Preliminar, el cual se comunico, así:

- A la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante oficio 200860781 del 22 de Octubre Julio de 2008, radicado en esa entidad con el No. 20208-0000-15075 el 23 de octubre del corriente año.

El Jefe de la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, presentó respuesta, al Informe Preliminar de Auditoría Especial en dos (2) folios sin aportar documentos soportes, con el oficio 2008-000-17324-2 del 28 de octubre de 2008, radicado en esta Contraloría con el No. 200861901 el 29 del mes de octubre de 2008.

- A la Secretaría Distrital de Ambiente, con el oficio 200860352 del 20 de octubre del presente año, recibido en esa Secretaría con el No. 2008ER47773 el 23 de octubre del corriente año.

El Secretario Distrital de Ambiente presentó respuesta, al Informe Preliminar de Auditoría Especial, en 10 folios y dos (2) anexos en 22 folios, con el oficio 2008EE41316 radicado en la Contraloría de Bogotá con el No. 200863398 el 10 de noviembre de 2008. Esta secretaría respondió fuera del término establecido, el cual fue de 10 (diez) días hábiles a partir del recibo del oficio de comunicación del Informe Preliminar, (23 de octubre de 2008).

- A la Alcaldía Mayor de Bogotá con el oficio 200860341 del 20 de octubre de 2008, radicado en esa entidad como 1-2008-72452 el 23 de octubre de 2008.

El señor Alcalde Mayor de Bogotá, mediante oficio 2-2008-59583 del 31 de octubre de 2008, radicado en la Contraloría de Bogotá con el No. 200862741 del 5 de noviembre indicó que dio instrucciones a la Secretaría Distrital de Ambiente, para que en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital del Hábitat, emitiera los comentarios y aclaraciones pertinentes relacionadas con el Informe Preliminar de Auditoría Especial.

- A la Secretaría Distrital de Planeación mediante oficio 200860784 del 22 de octubre de 2008, radicado en la SDP como 1-2008-44981 el 23 de octubre del corriente año.

El Secretario Distrital de Planeación, presentó respuesta al Informe Preliminar de Auditoria, en un (1) folio y un (1) anexo en tres (3) folios, con el oficio 2-2008-36630 del 6 de noviembre de 2008, radicado en esta Contraloría con el No. 200863105 el 6 de noviembre de 2008.

- A la Secretaría Distrital de Gobierno, con el Oficio 200860694 del 22 de octubre de 2008, radicado en esa entidad con el No. 2008-624-024850-2, el 23 de octubre de 2008.

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaria de Asuntos Locales, con el oficio 041464 del 4 de noviembre de 2008, solicito plazo para la entrega de las respuestas al informe preliminar hasta el 12 de noviembre del corriente año, solicitud que le fue negada por parte de la Contraloría de Bogota, mediante el oficio 200862603 del 4 de noviembre de 2008.

La Secretaria de Gobierno a través de la Subsecretaria de Asuntos Locales, y de la Dirección de Apoyo a Localidades, presentó respuesta al Informe Preliminar de Auditoria Especial, en tres (3) folios y 10 anexos en 22 folios, con el oficio No. 01533 el 11 de noviembre de 2008, radicado en esta Contraloría con el No. 200864018 del 12 de noviembre del corriente año. Esta Secretaría respondió fuera del término establecido, el cual fue de 10 (diez) días hábiles, a partir del recibo del oficio de comunicación del Informe Preliminar, (23 de octubre de 2008).

- A la Alcaldía Local de Usaquén, con el oficio 200860692 del 22 de octubre de 2008, radicado en esa dependencia con el No. 014597 el 23 de octubre de 2008.

El Alcalde Local de Usaquén, presentó respuesta al Informe Preliminar de Auditoría Especial, en un (1) folio y anexos en 103 folios, con el oficio 20080130003511 del 7 de noviembre de 2008, radicado en esta Contraloría con el No. 200863333 de la misma fecha y año.

- A la Alcaldía Local de Chapinero, con el oficio 200860690 del 22 de octubre de 2008, radicado en dicha Alcaldía Local con el No. 2008-022-011638-2 del 23 de octubre de 2008.

La Alcaldesa Local de Chapinero, presentó respuesta al Informe Preliminar de Auditoría  Especial, en tres (3) folios y anexos en 64 folios, con el oficio radicado en este Ente de Control con el No. 200863289 el 7 de julio de 2008.

- A la Alcaldía Local de Santa Fé, con el oficio 200860688 del 22 de octubre de 2008, radicado en esa dependencia con el No. 8448 el 23 de octubre de 2008.

La Alcaldesa Local de Santa Fé, presentó respuesta al Informe Preliminar de Auditoria Especial, en tres (3) folios y anexos en 38 folios, con el oficio 2637-08 del 7 de noviembre de 2008, radicado en esta Contraloría con el No. 200863310 en la misma fecha.

- A la Alcaldía Local de San Cristóbal, con el oficio 200860689 del 22 de octubre, radicado en esa Alcaldía Local con el No. 2008-042-009376-2 el 23 de octubre del corriente año.

El Alcalde Local de San Cristóbal, presentó respuesta al Informe Preliminar de Auditoria Especial, en tres (3) folios y 1 anexo en 1 folio, con el oficio 20080430012941 del 7 de noviembre de 2006, radicado en este organismo de Control Fiscal con el No. 200863400 el 10 de noviembre de 2008. Esta  Alcaldía Local respondió fuera del término establecido, de 10 (diez) días hábiles a partir del recibo del oficio de comunicación del Informe Preliminar, (23 de octubre de 2008).

- A la Alcaldía Local de Usme, con el oficio 200860685, con el oficio 200860685 del 22 de octubre de 2008, radicado en esa dependencia con el No. 8099 del 23 de octubre del corriente año.

El Alcalde Local de Usme, presentó respuesta al Informe Preliminar de Auditoría Especial, en siete (7) folios, sin anexos, con el oficio 837 del 6 de noviembre de 2008, radicado en esta Contraloría con el No. 200863204 el 7 de noviembre de 2008.

- Al Jardín Botánico “José Celestino Mutis”, con el oficio 200860680 del 22 de octubre del corriente año, radicado en esa entidad con el No. 4827 el 23  de octubre del corriente año.

El Director del Jardín Botánico “José Celestino Mutis”, presentó respuesta al Informe Preliminar de Auditoría Especial, en 23 folios y 1 anexo en 2 folios, con el oficio, DG-0508 del 5 de noviembre de 2008, radicado en esta Contraloría, con el No. 200863066 el 6 de noviembre de 2008,

- A la Secretaría de Educación del Distrito Capital, con el oficio 200860682 del 22 de octubre del  corriente año, radicado en la SED, con el No. E-2008-170191 el 23 de octubre de 2008.

El Secretario de Educación del Distrito Capital, presentó respuesta al Informe Preliminar de Auditoría Especial, en un (1) folio y un (1) anexo en 16 folios con el oficio 203 –S-140668 del 6 de noviembre de 2008, radicado en la Contraloría de Bogotá con el No. 20086336 del 7 de noviembre de 2008.

- A la Policía Metropolitana de Bogotá, con el oficio 200860679 del 22 de octubre de 2008, recibido en esa entidad el 23 de octubre del corriente año.

El Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, presento respuesta al Informe Preliminar de Auditoria Especial, en dos (2) folios sin anexo, con el oficio 5478 del 6 de noviembre de 2008, radicado en este órgano de Control Fiscal, con el No. 200863093, del 6 de noviembre de 2008.

En este sentido, se llevó a cabo la evaluación de la información entregada y la valoración de las respuestas al Informe Preliminar de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, presentada por las autoridades ambientales  del orden regional y local, al igual que por otras entidades de la administración distrital involucradas en el manejo del Área de la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá”, responsables de ejecutar las acciones, exigidas en la providencia proferida por el Alto Tribunal de Justicia en cita, con ocasión de la Acción Popular y el Decreto Distrital No. 122 de 2006.  Si bien es cierto, algunas de estas entidades son del orden nacional y/o regional, igualmente fueron consultadas  y se valoró  la información y  las respuestas por ellas presentadas, de manera que facilitara una opinión ajustada a la realidad que se vislumbra en la Zona de Resera Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá”.

El análisis realizado tuvo en cuenta los antecedentes de orden legal, técnico y presupuestal relativos al Área de la Reserva Forestal Protectora objeto de examen, dados a conocer a este Ente de Control gracias a la colaboración brindada por las distintas entidades del orden regional y local que interactúan en su manejo, tales como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación; Secretaría Distrital del Hábitat; Secretaría Distrital de Gobierno; Secretaría Distital de Ambiente; Policía Metropolitana de Bogotá; Concejo de Bogotá; Secretaría de Educación del Distrito Capital; Alcaldías Locales con jurisdicción sobre los Cerros Orientales (Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme).

Así las cosas, en el presente capítulo se hace alusión a la información y a la valoración de las respuestas al Informe Preliminar de Auditoría Especial, que las entidades presentaron a este Organismo de Control, en virtud del seguimiento que en este sentido se realizó al precitado fallo, reiterando que éste se efectuó tan sólo respecto de aquellas actuaciones que debían surtirse a partir de la notificación del mismo.

En lo relativo a las autoridades distritales, particularmente en lo pertinente a la notificación de la sentencia, el equipo de auditoría, recurrió a la información suministrada por el Secretario Distrital del Ambiente mediante el oficio 2008EE23769 radicado en la Contraloría de Bogotá con el No. 200846077 el 30 de julio del corriente año y que corresponde al oficio 200839082 del 14 de julio del corriente año, dirigido al doctor Samuel Moreno Rojas, Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., con el cual hace entrega de copia informal del Edicto No.1873, a través del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca notifica la citada providencia, reflejándose que el Tribunal, Sección Segunda – Subsección “B” fijó el Edicto No. 1670, del Proceso: 250002315000200500662 01, en la Secretaría por el término de tres (3) días, -octubre 5 de 2006-, a las 8 a.m. Claribeth Aguilar Osorio, Oficial Mayor y se desfijó el 9 de octubre de 2006 a las 4 .M., Ejecutoria: 4:00 P.M. Claribeth Aguilar Osorio, Oficial Mayor.

Hechos irregulares constitutivos de hallazgos.

Con fundamento en la Resolución Reglamentaria No. 026 del 28 de diciembre de  2007, “Por la cual se modifican algunos procedimientos relacionados con el Proceso de Prestación del Servicio Micro de la Contraloría de Bogotá”, los siguientes hechos irregulares evidenciados son constitutivos de hallazgos:

3.2.2.1. Hechos irregulares constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria:

El numeral 4º  del fallo del Tribunal, ya citado ordena tanto al Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  (MAVDT) como a la Corporación Autónoma Regional CAR, que procedan a adquirir los predios de propiedad particular, distintos de los fiscales, adquiridos con justo título y las mejoras plantadas, que existan en la Reserva Forestal; o proceder a expropiarlos por razones de utilidad pública, de ser necesario, conforme a la ley y cuyos términos perentorios se refieren a que debe quedar satisfecha la actuación al 22 de diciembre de 2008.

Se precisa que aunque no se ha cumplido el plazo otorgado por el Honorable Tribunal (22 de diciembre de 2008), se realizó el análisis de la información que en este sentido generaron las autoridades citadas, al igual que se valoraron las respuestas al Informe Preliminar de Auditoría Especial, presentado por dichas entidades.

A través del oficio No.200839093 del 14 de julio de 2008 de este organismo de control, en razón a que la función administrativa está al servicio de los intereses generales como lo expresa el Artículo 209 de la Carta Política, se solicitó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT) relacionar las actuaciones realizadas respecto de la decisión del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, objeto de la presente auditoria en los aspectos que se entienden como responsabilidad de ese Ministerio.

Sin embargo, para la fecha de elaboración del presente Informe de Auditoría, el MAVDT no presentó la información solicitada; circunstancia que impidió realizar el  análisis completo al seguimiento que nos ocupa.

De otra parte, la Corporación Autónoma Regional (CAR) reconoce que no ha adquirido ningún predio, aduciendo que el fallo fue apelado haciéndose necesario el pronunciamiento del Consejo de Estado.  Así mismo, indica que dadas las funciones legales establecidas para la CAR, las acciones de reubicación de la población no son de su resorte.

Este Organismo de Control Fiscal, no se pronuncia respecto del acatamiento o no a las actuaciones que en virtud del Fallo haya realizado ese Ministerio y la CAR, pero en razón a que la fecha otorgada por el Tribunal (22 de diciembre de 2008) para el cumplimiento de esta decisión, está próxima a vencerse, es procedente sin embargo, que se tenga presente que en cabeza del MAVDT o su Delegado como lo expresa el numeral 13 del referido Fallo, recae entre otros, la responsabilidad de conformar un Comité de Verificación y Cumplimiento de la Sentencia, a lo cual presuntamente no se ha dado cumplimiento, por lo que es la Procuraduría General de la Nación, la instancia facultada para determinar si existe o no responsabilidad disciplinaria por parte de los servidores públicos de estas dos autoridades ambientales del orden nacional y regional, dada  la inobservancia de la decisión del numeral 4º  del fallo.

Valoración de la Respuesta

Una vez se verificó el oficio de respuesta al Informe Preliminar de Auditoria Especial, presentado por la CAR, se evidenció que esa entidad no presentó respuesta alguna a los hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria, de su responsabilidad, sino que se limitó a indicar que la información reportada por la CAR con los oficios 11974-2 y 12164-2  lo siguiente: “(…) se emitió en vista de una “solicitud de información relacionada con el cumplimiento de la Sentencia Acción Popular 2005-662 del 29 de septiembre de 2006 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dicha información nunca fue solicitada por la Contraloría de Bogotá bajo el marco de una auditoría especial”; que la institución reporto la información “(…) bajo el criterio de colaboración armónica que prevé el artículo 6° de la Ley 489 de 1998”; manifestó  igualmente “que el mencionado fallo de la Acción Popular, no tiene fuerza ejecutoria, en vista a que se está surtiendo el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante el H Consejo de Estado” . Así mismo, expresa: ”4. (…) el organismo de control competente para realizar auditorías sobre la gestión o cumplimiento de normas o providencias judiciales ante esta Corporación, es la Contraloría General de la República de acuerdo con lo señalado en el artículo 48° de la Ley 99 de 1993”.

Este Ente de Control Fiscal le precisa que con el oficio de solicitud de información remitido a esa Corporación (el No. 200839086 del 14 de julio de 2008), le solicito a la CAR la información en virtud a que es parte integrante del Comité de Verificación y Cumplimiento de la Sentencia en mención, al igual que le indicó en el citado oficio en su párrafo final: “Con ocasión … se han obtenido importantes logros para hacerle frente a la degradación de este ecosistema estratégico para la ciudad y la región lo que nos ha motivado a adelantar un nuevo ejercicio auditor, en orden a conocer los avances en el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como de aquellas decisiones del H. Tribunal que no están sujetas a la resolución de los recursos de apelación impuestos…” por lo tanto la Contraloría de Bogotá sí le solicitó la información indicándole que se traba de una auditoría para verificar el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia.

De otra parte, en virtud a que en el citado oficio de respuesta al Informe Preliminar, la CAR no  presentó aclaraciones ni respuestas al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, identificado con el numeral 3.2.2.1., el mismo se mantiene, en cabeza de la CAR.

Es oportuno precisar que como quiera que en desarrollo del proceso auditor se detectó que la CAR está incursa en los hechos irregulares a que se ha hecho referencia en este informe, es necesario, con fundamento en la Constitución Política de Colombia, artículo 268, numeral 8, correr traslado de los mismos a las autoridades competentes como lo es la Contraloría General de la República, la cual es la entidad competente del ejercicio de la función pública de control fiscal con relación a la gestión de la precitada autoridad ambiental conforme lo señala el artículo 48 de la Ley 99 de 1993. Igualmente, se dará traslado a la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 610 de 2000 y demás normas competentes para su conocimiento y demás fines competentes.

Por no corresponder la CAR a un sujeto de control fiscal de la Contraloría de Bogotá, D.C. no presentará ni suscribirá Plan de Mejoramiento con este órgano de Control.

3.2.2.2  El numeral 5° del Fallo del Tribunal ordena al Distrito -Planeación Distrital-  proceder a adquirir los predios de propiedad particular (áreas libres) adquiridas con justo título, que existan en la “franja de adecuación”; o de lo contrario proceder a expropiarlos si ello amerita para la conectividad de los ecosistemas, por razones de utilidad pública, conforme a la ley, labor que debe quedar satisfecha el 22 de diciembre de 2008.

Para el efecto, fue consultada la Secretaría Distrital de Planeación respecto a la adquisición de predios de propiedad particular (áreas libres) adquiridos con justo título y las mejoras plantadas que existan en la “franja de adecuación”, evidenciándose que no se ha adelantado ninguna acción por cuanto según la respuesta a la información allegada a este organismo de control, la Secretaría Distrital de Planeación, de conformidad con el Decreto 550 del 29 de septiembre de 2006, por el cual se adopta su estructura interna, no tiene dentro de sus funciones la adquisición de predios o mejoras así como tampoco la expropiación de los mismos.

La SDP  mediante oficio da alcance a la respuesta allegada señalando que  dentro de sus funciones no está la actuación de compra de predios ordenada por el alto tribunal y de otra parte, se encuentra suspendida la franja de adecuación contemplada en la Resolución 463 de 2005, expedida por el MAVDT, dados los recursos de apelación interpuestos. Razón por la cual este organismo de control fiscal no encuentra que la citada entidad haya incurrido en irregularidad alguna ante la omisión señalada sino que se trata del alcance que el Tribunal Administrativo pretendió señalar.

3.2.2.3. Hechos irregulares constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y penal:

El numeral 7° del Fallo precitado, determina la prohibición a las Autoridades Distritales y Curadores Urbanos, a expedir licencias o permisos de urbanismo y construcción, como licencias para actividades mineras o relacionadas con la explotación de recursos naturales, en la “Franja de Adecuación”, así como en el área de la reserva forestal “Bosque Oriental de Bogotá”.

A los oficios de solicitud de información, se recibieron las siguientes respuestas:

En este sentido, la Secretaría Distrital de Ambiente, indicó que no ha expedido licencias mineras, puesto que la entidad competente para ello es en el caso de Bogotá Ingeominas, pero no se manifestó respecto a si ha o no otorgado licencias, permisos o si se han otorgado prórrogas para la actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales en la “Franja de Adecuación”, así como en el Área de Reserva Forestal “Bosque Oriental de Bogotá”.

La Secretaría Distrital de Planeación, ordenó a los Curadores Urbanos de la Ciudad, abstenerse de proferir o aprobar licencias de urbanismo y/o construcción para la realización de proyectos o actividades urbanísticas, de construcción y/o edificación, en inmuebles que se encuentren ubicados dentro de la zona descrita por el INDERENA mediante el Acuerdo 30 de 1976 y determinada como Área de Reserva Forestal Protectora, aprobado por la Resolución Ejecutiva 76 de 1977 emanada del Ministerio de Agricultura, o relacionadas con la explotación de recursos naturales en la “franja de adecuación” así como en el área de reserva forestal “Bosque oriental de Bogotá”.

La SDP lo demuestra y ratifica en el Artículo 2° del Decreto 122 de 2006.  Igualmente, la citada entidad, relaciona los actos administrativos a través de los cuales confirmó las decisiones de los curadores urbanos negando las solicitudes de prórroga de las licencias inicialmente otorgadas, como también las revocatorias del silencio administrativo y con efectos positivos protocolizados en Notarías del Círculo de Bogotá por los interesados en la expedición de licencias. (Proyectos Cedro Alto y Bosques de Karón).

No obstante, esta Contraloría evidenció que la Curaduría Urbana No. 4, expidió la Licencia de Construcción No. LC-04-4-1574 del 11 de noviembre de 2004, y las Resoluciones Nos. CLC RES 05- 4- 0519 del 23 de agosto de  2005 y No. 06-4-1110 del 21 de noviembre de 2006; otorgada a la sociedad MUENACO S.A., representada legalmente por el señor JACK DAVID ABADÍ HARARAI, revocada mediante la Resolución 078 del 30 de agosto de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Planeación, solicitud de la revocatoria directa que fue coadyuvada por este Ente de Control Fiscal.

En consecuencia, considera este organismo de control, que las actuaciones realizadas por el citado Curador Urbano de la época, Arquitecto Germán Ruiz Silva, contraría las normas ambientales y urbanas de la ciudad, por lo que los citados hechos irregulares constitutivos de hallazgo administrativo de incidencia disciplinaria y penal serán puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General de la Nación, en orden a que con fundamento en la Ley 734 de 2002 y el Código Penal, determinen la existencia o no de responsabilidad disciplinaria y penal por parte del señor Curador Urbano de la época.

Incidencia penal en razón a que los artículos 318, 331 y 413 del C.P. a la letra rezan:

Urbanización Ilegal, artículo 318: “El que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de hasta cincuenta (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Daños en los recursos naturales, artículo 331: “El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título, causándoles una grave afectación o los que estén asociados con estos o se afecten áreas especialmente protegidas incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Prevaricato por acción, artículo 413: “El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.”

Valoración de la Respuesta

- La respuesta al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y penal, identificado con el numeral 3.2.2.3., del Informe Preliminar de Auditoría Especial, presentada por la Secretaría Distrital de Planeación, se basa en el mismo informe preliminar en la parte pertinente que dice “las actuaciones realizadas por el citado curador urbano de la época, Arquitecto Germán Ruiz Silva…” por lo anterior, se determina que la Secretaría Distrital de Planeación ha cumplido con sus funciones y por lo tanto este hallazgo no corresponde a esta entidad atenderlo”.

Por lo anterior, se confirma el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y penal en cabeza del citado Curador Urbano de la época, Arquitecto Germán Ruiz Silva, por las actuaciones realizadas en contravención de las normas ambientales y urbanas de la ciudad, por lo que en cumplimiento de la Ley 734 de 2002,  y lo normado en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, se pondrán en conocimiento los citados hechos a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia

El precitado artículo del CPP a la letra reza: “Artículo 67. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.

El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente”.

3.2.2.4. Hechos irregulares constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y penal:

El Fallo en la parte resolutiva, numeral 7, reza: “(…) toda construcción realizada a partir del veintinueve (29) de noviembre de del 2005, data de las medidas cautelares decretadas en este caso que las prohibió en la franja de adecuación y en el área de la reserva, será demolida por las autoridades de policía una vez ejecutoriado este fallo y con la observancia del debido proceso que siempre habrá de garantizarse.”

Según el documento entregado por la Secretaría Distrital de Planeación a la Contraloría de Bogotá, contentivo de las conclusiones en relación con la situación de cada una de las licencias e indicación de la procedencia o no de la iniciación del trámite de revocación directa allegado, se evidencia que el Curador Urbano No. 5 a pesar de estar vigente la medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante Auto del 29 de noviembre de 2005, expidió la Resolución No. 06-5-0143 del 9 de febrero de 2006 (Modificación del Proyecto Urbanístico del predio rústico para uso institucional Manuela Beltrán- Incorporación). Hechos en relación con los cuales la Secretaría Distrital de Planeación informa que se dispondrá su remisión al citado Tribunal de Justicia para lo de su competencia.

Siendo preciso señalar que el citado Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia del 29 de septiembre de 2006, en el numeral 7° de la parte resolutiva señaló precisamente que “(…) toda construcción realizada a partir del veintinueve (29) de noviembre de del 2005, data de las medidas cautelares decretadas en este caso que las prohibió en la franja de adecuación y en el área de la reserva, será demolida por las autoridades de policía una vez ejecutoriado este fallo, y con la observancia del debido proceso que siempre habrá de garantizarse.”

Razón por la cual consideramos que los precitados hechos constituyen presunta  inobservancia de la orden impartida por el Tribunal, además de ameritar el ejercicio de los poderes disciplinarios a cargo del Juez Constitucional, como del estudio de la revocación directa de la aludida Resolución por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, que no se infiere del texto del documento allegado, por lo que estos hechos deben ser puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General de la Nación, en orden a que se investigue y sancione la conducta descrita de conformidad con  la Ley 734 de 2002, “Por la cual se adopta el Código Único Disciplinario” y con el Código Penal.

Presunta incidencia penal, en razón a que el artículo 318 del Código Penal reza: “(…) El que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá por esta sola conducta, en prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Daños en los recursos naturales, artículo 331: “El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título, causándoles una grave afectación o los que estén asociados con estos o se afecten áreas especialmente protegidas incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Prevaricato por acción, artículo 413: “El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.”

Valoración de la Respuesta

La respuesta presentada por la Secretaría Distrital de Planeación, al Informe Preliminar de Auditoria Especial en lo pertinente al numeral 3.2.2.4., parte del mismo informe preliminar  de auditoría, cuando indica:  “(…) se evidencia que el Curador Urbano No. 5 a pesar de estar vigente la medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante Auto del 29 de noviembre de 2005, expidió la Resolución No. 06-5-0143 del 9 de febrero de 2006 (Modificación del Proyecto Urbanístico del predio rústico para uso institucional Manuela Beltrán- Incorporación).”

“Por lo anterior es responsabilidad del Curador Urbano No. 5 de la época de los hechos, atender este aspecto”.

Este organismo de control fiscal, ratifica el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y penal a que anteriormente se ha hecho alusión, por lo cual en cumplimiento de lo dispuesto en  la Ley 734 de 2002,  y lo normado en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, los citados hechos se pondrán en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General de la Nación.

El precitado artículo del CPP a la letra reza: “Artículo 67. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.

El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente”.

3.2.2.5. Hechos irregulares constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria:

En lo relacionado con lo ordenado a la CAR en el punto 8.2.2 del fallo que busca extender de manera inmediata las medidas de protección ambiental adoptadas por medio de la resolución 1141 de 2006, una vez modificadas conforme al fallo, especialmente las relacionadas con la prohibición de exploración y explotación minera y de canteras, a toda el área de los Cerros Orientales de Bogotá,  de acuerdo con el plan de manejo ambiental que se adopte, actuación que se considera urgente para estancar el deterioro ambiental por el lado de la reserva que limita con el municipio de la “La Calera” y que se debían comunicar al Tribunal en el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación del fallo, afirma la Corporación que las solicitudes para permisos o licencias ambientales en proyectos nuevos de explotación minera se han negado en cumplimiento al Artículo 1° de la Resolución CAR No. 1197 de 2004,  “por medio de la cual se declaran las zonas compatibles con actividades mineras en la sabana de Bogotá para materiales de construcción y arcillas”.

Destaca la Corporación que “las medidas preventivas impuestas por la CAR en el caso que sean incumplidas o hagan caso omiso de las mismas, le corresponde a las Alcaldías Locales adoptar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta las funciones policivas investidas por las mismas. Así mismo la Corporación dentro de sus funciones de seguimiento y control en los casos de incumplimiento de las medidas enunciadas, se encargará de resolver de fondo los procesos sancionatorios según el caso en particular”.

Se observa que lo que está prohibido en el POT Bogotá, se permite en el municipio de la Calera, por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el numeral 8.2.2. del fallo en comento le ordenó a la CAR modificar las medidas de protección ambiental adoptadas por la Resolución 1141 de 2006; sin embargo, según la respuesta allegada por la CAR, se aprecia que esa Corporación, no comunicó al Tribunal las medidas de protección adoptadas, ni modificó las medidas adoptadas por la resolución 1141 de 2006, lo cual debió realizar en un término de dos meses a partir de la notificación del fallo, al igual que no efectuó los ajustes que debía realizar al Plan de Manejo existente de acuerdo a lo ordenado en el Fallo y se concluye que por más que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estableció esa decisión lo cierto es que la comunicación da cuenta que no se ha modificado dicho Plan, ni han extendido las medidas de protección de la Reserva, escudándose la autoridad ambiental en que el fallo no está ejecutoriado.

Por lo expuesto, se considera inobservancia de lo dispuesto por el Honorable Tribunal;  hechos sobre los cuales corresponde a la Procuraduría General de la Nación determinar si hay lugar a responsabilidad disciplinaria por parte de los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca CAR, por el señalado incumplimiento, de conformidad con la Ley 734 de 2002.

Valoración de la Respuesta

Se verificó el oficio emanado de la CAR en el cual se constató que la Corporación no presentó aclaraciones ni respuestas al presente hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, identificado con el numeral 3.2.2.5., por lo que el mismo se ratifica y se aclara que para este organismo de Control Fiscal, resulta claro que en los términos del artículo 48 de la Ley 99 de 1993, la Contraloría General de la República, es el Ente competente para ejercer el control fiscal a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, razón por la cual en cumplimiento de la Ley 610 de 2000 y demás normas concordantes se da traslado a las autoridades competentes como lo son la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación  para lo de su conocimiento y demás fines competentes.

Por no corresponder la CAR Cundinamarca a sujeto de control fiscal de la Contraloría de Bogotá, D.C. no presentará ni suscribirá Plan de Mejoramiento con este órgano de Control.

3.2.2.6. Hechos irregulares constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria:

Se realizó seguimiento a la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el numeral 8.2.4 del Fallo, a la CAR, el cual ordena de inmediato, la revisión de todas las licencias, concesiones y permisos concedidos para la exploración y explotación de recursos naturales, o actividades agrícolas y pecuarias que se estén ejecutando o han de  ejecutarse,  dentro de la Zona de Reserva Forestal, sin importar la autoridad que las haya proferido, de igual manera la suspensión y clausura inmediata de toda explotación minera, o actividad agrícola y pecuaria que sean incompatible con los usos del suelo definidos en la Sentencia y expresado en la Resolución 1141 de 2006 CAR, al igual que dar inicio de manera inmediata a las acciones pertinentes respecto de las demás concesiones. En el término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del fallo, el Tribunal deberá estar enterado del cumplimiento de esta orden.

Responde la CAR que efectivamente se llevó a cabo esa actividad, aclarando que los trámites administrativos ambientales que están cursando, están suspendidos temporalmente, teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia del 29 de noviembre de 2005, consagró en su parte resolutiva, artículo segundo suspender temporalmente el otorgamiento de licencias ambientales, permisos, autorizaciones o concesiones ambientales para la realización de proyectos o actividades a que hacen referencia los artículos 31-9 de la Ley 99 de 1993, dentro del área de reserva descrita en el Acuerdo 30 de 1976”.

La CAR indica que “De conformidad con el marco normativo expuesto, se han tramitado 16 permisos de árboles aislados por parte de la Corporación” (Ver Anexo No.3 Información de permisos de árboles aislados).

Así mismo, la CAR en la respuesta presentada a la pregunta formulada en el numeral 6 del oficio de la Contraloría de Bogotá, responde: “Anexo el listado de treinta y dos (32) expedientes de minería que se están adelantando en la Oficina de Bogotá” (En el Anexo No.3 de este documento, se refleja un listado suministrado por la CAR, denominado actos administrativos minería Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá).

Frente a la segunda parte de la pregunta 8, realizada por esta Contraloría, referente a relacionar las actividades efectuadas respecto de la suspensión y clausura de toda explotación minera o actividad agrícola y pecuaria que sean incompatibles con los usos del suelo definidos en la sentencia de la referencia y en la resolución 1141 de 2006 CAR y de las acciones emprendidas en general relativas las demás concesiones, la CAR  respondió:

“(…) Por otro lado, respecto de los tratamientos administrativos de concesiones de aguas superficiales y subterráneas otorgadas en predios ubicados en Cerros Orientales se están concediendo las prórrogas solicitadas, siempre y cuando se hayan presentado antes del vencimiento del término por el cual se otorgó la concesión de aguas inicial. Lo anterior, con fundamento en los derechos adquiridos que tienen los solicitantes, tanto las personas naturales como jurídicas, o en los respectivos procesos. (Anexo cuadro de procesos sancionatorios)”.

El hecho de que la CAR esté concediendo permisos de tala de árboles aislados, y otorgando prórrogas para concesiones de aguas superficiales y subterráneas ubicadas en predios de los Cerros Orientales, fundamentándose en derechos adquiridos de los solicitantes, demuestra que esa Corporación no solo está soportándose en “derechos adquiridos” de los solicitantes, los cuales en materia ambiental son inexistentes y de otra parte, la CAR contrario a lo que dice el fallo en el numeral 8.2.4,  prorrogó los permisos de concesión de aguas por lo que está incumpliendo la Sentencia del 29 de septiembre de 2006, producto de la AP 2005-662, proferida por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en el numeral 8.2.4, objeto de esta valoración, el cual debió efectuarse en el término de cuatro meses a partir de la notificación del fallo.

Lo anterior informa de la inobservancia del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por parte de la autoridad ambiental regional, hechos irregulares constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, que  deben ser conocidos por la Procuraduría General de la Nación, a quien le competente  determinar  si hay lugar a responsabilidad disciplinaria por parte de los servidores públicos de la CAR.

Valoración de la Respuesta

Al analizar el oficio enviado por la CAR como respuesta al Informe Preliminar de Auditoría Especial  se encontró que esa entidad, no presentó ninguna aclaración ni respuesta con relación a este hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado con el numeral 3.2.2.6., por lo que el hallazgo se confirma y se ratifica lo expresado en los hallazgos 3.2.2.1. y 3.2.3.5.  respecto a que para esta Contraloría resulta claro que en los términos del artículo 48 de la Ley 99 de 1993, la Contraloría General de la República, es el Ente competente para ejercer el control fiscal a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, razón por la cual en cumplimiento de la Ley 610 de 2000 y demás normas concordantes se da traslado a las autoridades competentes como lo son la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación  para lo de su conocimiento y demás fines competentes.

Por lo tanto, la CAR no presentará ni suscribirá Plan de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá, D.C.

3.2.2.7. El numeral  8.3.1 exige del  Distrito - Departamento Administrativo de Planeación Distrital, (hoy SDP), elaborar y formular en un término de dos (2) meses contados a partir de la notificación del fallo, un Plan Zonal de Ordenamiento y Gestión para el área que comprende la “franja de adecuación” de acuerdo a las exigencias del fallo, que son básicamente dos y cuya observancia se hace extensiva a toda autoridad Distrital, incluido el Concejo Distrital. La primera exigencia, es la de establecer una prohibición absoluta de nuevas construcciones o edificaciones  de inmuebles al interior de la franja de adecuación, y la segunda exigencia del Tribunal, es la de garantizar la conectividad del ecosistema de los Cerros Orientales de Bogotá, destinando exclusivamente toda el área libre de la franja de adecuación para la construcción de parques y espacios  públicos, que incrementen la oferta de espacio público para los habitantes de Bogotá.

Se evidencia que no obstante que el Tribunal Administrativo señaló el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación del fallo, para la elaboración y formulación de un Plan Zonal de Ordenamiento y Gestión para el área que comprende la “franja de adecuación” de acuerdo a las exigencias ordenadas en el numeral 8.3.2. del fallo, se tiene que la señalada franja es materia de la decisión de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de fecha 29 de septiembre 2006, los cuales a la fecha de este informe no han sido  resueltos, por lo que en criterio de esta Contraloría,  por sustracción de materia no puede hacerse exigible el cumplimiento de la actuación señalada.

3.2.2.8. Hechos irregulares constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria:

El numeral 8.3.2 del Fallo ordena a la Alcaldía de Bogotá- Secretaría de Educación- y al entonces Departamento Administrativo del Medio Ambiente, adelantar programas y actividades de educación ambiental entre los habitantes de la Franja de Adecuación y en general de toda la ciudad sobre la importancia de proteger y conservar la Reserva Forestal “Bosque Oriental de Bogotá”. El programa a ejecutar para ese propósito debe presentarse al Tribunal en el término de dos (2)  meses  contados a partir de la notificación de este fallo (subrayado propio).

Con relación al subrayado anterior, la SDA indicó que quienes debían reportar esta información, realmente era la Secretaría Distrital de Educación.  De acuerdo con esta respuesta, se infiere la evidente desarticulación entre las autoridades distritales, pues el mandamiento, no es para una entidad en particular, por cuanto la corresponsabilidad de la presentación y ejecución del cronograma, involucra a las autoridades distritales mencionadas en el punto 8.3.2, entre ellas, a la SDA.

La SED en el folio 4 de los documentos anexos al oficio de respuesta de la solicitud de información, respecto a aportar copia del cronograma del programa que fue presentado por esa Secretaría al Tribunal de Cundinamarca, indicó: “El documento radicado por la SED bajo la asesoría de la Secretaría Distrital del Ambiente (DAMA) y  EL Jardín Botánico José Celestino Mutis, el 11 de diciembre de 2006 (radicado No. 310-5-179726), no contiene cronograma de actividades”. Igualmente, ese Despacho hace referencia a los Retos y Propuestas para la Educación Formal, que esa Secretaría trabajará en torno al tema ambiental: entre otros, el diseño e implementación de la Política Distrital de Educación Ambiental y de orientaciones curriculares. Igualmente muestra las acciones que desde la SED se realizan en el marco de la educación ambiental y el currículo, así como los programas que la SED en el marco de su competencia que es la Educación Formal se encuentra ejecutando en torno al tema ambiental. Se describe el trabajo que se viene adelantando en pro de un mejor ambiente en las comunidades educativas, como el de: Escuela – Ciudad - Escuela, formación de docentes, educación media superior y gestión del riesgo

Así mismo, el documento en mención presenta acciones que el entonces DAMA y el Jardín Botánico que a la fecha de presentación de éste, se encontraban ejecutando en el marco de la educación no formal. Acciones como: La asesoría ambiental a la educación no formal e informal, realización y trabajo desde el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental –CIDEA-, Aula cátedra ambiental, ecotalleres, capacitación y formación para adultos, cultura ciudadana entre otros.

Sin embargo, el documento no contiene cronograma de actividades, lo cual no le permite a este Organismo de Control realizar seguimiento de las actividades allí incorporadas, a fin de evaluar el grado de avance del mismo. Tampoco podríamos pronunciarnos en determinar la pertinencia o no del documento por lo anteriormente citado, dejando al Honorable Tribunal para que conceptúe sobre el particular.

De acuerdo con el análisis referente a las acciones realizadas por la SED Bogotá, este organismo de control fiscal concluye que aunque no se ha iniciado la implementación de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental en la ciudad, la SED ha realizado actividades dentro del marco de la educación formal ambiental impartida en colegios distritales, en la temática ambiental aunque en bajo porcentaje de participación de los estudiantes de colegios distritales ubicados en las localidades con jurisdicción en los Cerros Orientales, por cuanto solo participaron algunos de los colegios de la localidad de Usaquén y Usme, con el 3.89% de los docentes (12) y el 3.24% de los alumnos  (10%), porcentajes que indican el bajo cumplimiento a la decisión adoptada en el numeral 8.3.2. del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al artículo sexto del Decreto Distrital 122 de 2006. En razón a lo anterior, en el momento oportuno se correrá traslado a la Personería de Bogotá, en orden a que conforme a la Ley 734 de 2002, determine sobre la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos que tenían a su cargo el cumplimiento de la actuación echada de menos.

Valoración de la Respuesta

Verificada la respuesta presentada por la Secretaría Distrital de Ambiente al hallazgo 3.2.2.8. indica que “…la responsabilidad de esa Secretaría que le es asignada en el artículo sexto del decreto Distrital 122 de 2006, que es la de “… apoyar a la secretaría de Educación Distrital en la formulación de los planes de educación ambiental formal, así como ejecutar los programas de educación ambiental no formal, con énfasis concreto en la preservación ambiental y conservación paisajística de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá”. Así mismo, denota la realización de actividades de educación no formal para las vigencias 2007 y avances de la vigencia 2008.

Evaluada la respuesta presentada por la Secretaría de Educación del Distrito Capital, al Informe Preliminar en lo pertinente al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, identificado con el numeral 3.2.2.8. se confirma el hallazgo en cabeza de la Secretaría de Educación Distrital, en razón a que ese Despacho, no allegó el documento que pruebe que presentó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de los dos (2) meses contados a partir de la notificación del fallo, el programa a ejecutar sobre las actividades de educación ambiental entre los habitantes de la Franja de Adecuación y en general de toda la ciudad sobre la importancia de proteger y conservar la Reserva Forestal “Bosque Oriental de Bogotá”, lo cual fue establecido en el numeral 8.3.2 de  la citada providencia.

Es de destacar, que este organismo de control ha propiciado varias oportunidades para que la SED allegue la documentación suficiente sobre el particular así: la primera con la respuesta a la solicitud inicial de información, la segunda, con la respuesta al informe preliminar y la tercera en la mesa de trabajo realizada el 18 de noviembre mediante la cual se comunican los resultados de la auditoria, pero que por procedimiento es un espacio en el que los sujetos de vigilancia pueden aportar los pruebas que a su juicio consideren pertinentes, circunstancia que no se aprovechó por parte de la SED.  Aún así, por solicitud expresa de los delegados de esa Secretaría a la reunión precitada, se concedió una nueva oportunidad en la que se comprometió la SED para el 19 de octubre de 2008 a más tardar a las 12 horas meridiano, suministrar los documentos físicos que demuestren que efectivamente esa Secretaría radicó en el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca el programa a ejecutar sobre las actividades de educación ambiental. Sin embargo, los documentos que fueron aportados por parte de esa Secretaria, no reflejan suficiencia que permita determinar que el hallazgo motivo del presente sea desvirtuado.

En consecuencia, se ratifica el hallazgo y se dará traslado a la Personería de Bogotá, D.C. para que en el marco de la Ley 734 de 2002, determine la existencia o no de responsabilidad disciplinaria por parte del Secretario de Educación del Distrito Capital.

3.2.2.9.Hallazgo Positivo

En la temática de educación ambiental existen acciones por destacar como la realizada por la Secretaría Distrital de Educación, quien durante la vigencia 2007 definió y logró la aprobación de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental (PPDEA), la cual fue aprobada con el Decreto Distrital 617 de 2007 del 28 de Diciembre de 2007.

El esquema general de la PPDEA resaltando la importancia del tema ambiental es:

Se estructuró en tres Ejes: Gestión Sistemática, Gestión del Conocimiento y Corresponsabilidad Ciudadana. Los programas que incluye cada Eje son los siguientes:

El Eje: Gestión Sistémica: presenta 4 Programas a saber: Programa: Administración Distrital Responsable y Ética con el Ambiental; Programa: Educación Ambiental Amable, Eficiente y Eficaz; Programa: Bogotá Rural y Urbana: Una sola Ciudad; Programa: En Bogotá todos somos Arte y Parte y Programa: Bogotá nos cuida y la cuidamos

Eje: Generación de Conocimiento: Programa: Aprehender a Ser en nuestra ciudad; Programa: Educación Ambiental Territorializada y Programa: Formación Ambiental

Eje: Corresponsabilidad Ciudadana: Programa: Bogotá: Ciudad comprometida con su ambiente y el Programa: Bogotá Ambiental y Comunicativa

La PPDEA establece ocho (8) territorios ambientales que se trabajarán desde los Ejes, programas y proyectos que desde el CIDEA distrital se construyan. Los territorios incluidos son: Cerros Orientales, Humedales, Borde Norte, Salitre, Fucha, Tunjuelito, Sumapaz y Borde del Río Bogotá. Dentro del Territorio de Cerros orientales, están las localidades de en las localidades de:   Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme.

Una vez lograda la aprobación de l PPDEA, se espera que se inicie en forma pronta su  implementación, a fin de que no solo se logre impartir educación en materia ambiental, si no que se logre crear conciencia entre la comunidad educativa sobre la importancia de cuidar, conservar y preservar el medio ambiente.

3.2.2.10. Hechos irregulares constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria:

El numeral 12 del Fallo le ordena al Alcalde Mayor de Bogotá- como autoridad de policía, al igual que al Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, para que en convenio con el Ministerio del Medio Ambiente y la CAR, cree un cuerpo de Policía Especializado, para la protección, vigilancia y control de toda el área de la Reserva Forestal y su Franja de Adecuación, mediante la instalación estratégica de casetas de vigilancia, sobre vuelos aéreos, despliegue permanente en el área de personal especializado y demás medidas que estimen pertinentes para mantener el control y el manejo del área. Mientras entra a operar ese cuerpo de policía, en este sentido, la Policía Metropolitana de Bogotá deberá vigilar el área de la franja de adecuación para evitar nuevos asentamientos. Esta actuación se determinó en la sentencia de manera inmediata.

La respuesta otorgada respecto de si la SDA con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y la Policía Metropolitana de Bogotá, crearon un Cuerpo Especializado de Policía Ambiental, para la defensa, protección, vigilancia y control de los recursos naturales de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, expresa que no corresponde a la SDA crear un cuerpo especializado de Policía Ambiental.  Se ampara la administración distrital en lo previsto en el Decreto Distrital 122 de 2006, que busca la coordinación con la CAR, para que se gestione el apoyo de la Policía Nacional – Cuerpo Especializado de Policía Ambiental y así llevar a cabo funciones de defensa, protección, vigilancia y control de los recursos naturales de la RFPBOB. Pese a que se han realizado operativos, a juicio de este organismo de control deben reforzarse estas actividades y no dejarse de carácter ocasional, sino permanente.

No es competencia de este organismo de control determinar si debe o no crearse un cuerpo de policía ambiental como lo determina el fallo objeto de seguimiento,  sencillamente la respuesta de las autoridades involucradas, conduce a que no se ha acatado este punto como lo expresa la Sentencia.

De otro lado, las actuaciones reportadas en razón a las actuaciones de vigilancia que en este sentido se han realizado, no se compadece de lo que pretende el numeral objeto de seguimiento, en consecuencia, la respuesta presentada por la SDA no satisface a esta Contraloría, dada la magnitud de la problemática evidenciada y a la inoperancia del control urbanístico por parte de las autoridades  distritales. El mismo Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, a raíz de la solicitud de información de este Órgano de Control,  dirigió una misiva al Comandante de Policía Ambiental y Ecológica, de fecha 29 de julio de 2008, mediante la cual le requiere sea informado mensualmente sobre las actividades desarrolladas, para de esta manera realizar la revisión del cumplimiento de las acciones ordenadas por el Fallo del Honorable Tribunal, circunstancia que deja entrever que a raíz del trabajo de la Contraloría de Bogotá, se está propiciando el accionar del las entidades comprometidas en el Fallo objeto de verificación.

Valoración de la Respuesta

Se analizó la respuesta presentada al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, identificado con el numeral 3.2.2.10., en el Informe Preliminar de Auditoría Especial por parte de la  las entidades incursas en el mismo como: Secretaría Distrital de Ambiente por instrucciones del Alcalde Mayor de Bogotá, la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C, la CARde lo cual se concluyó que el presente hallazgo cuya responsabilidad compete al Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.; al Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C. y al Director de la CAR,  , se ratifica, por que a la fecha no se ha dado cumplimiento a la decisión del Tribunal en el numeral 8.12 del Fallo, por cuanto no se ha creado un cuerpo de Policía Especializado, para la protección, vigilancia y control de toda el área de la Reserva Forestal y su Franja de Adecuación.

Por lo tanto, se dará traslado a la Procuraduría General de la Nación para que determine si existe o no conducta disciplinable por parte del Director de la CAR y del Comandante de Policía Metropolitana de Bogotá como servidores públicos involucrados en el incumplimiento de la decisión del Tribunal, al igual que se enviará a la Contraloría General de la Nación para lo de su competencia con respecto a estas dos entidades. .

De la misma manera, se correrá traslado a la Personería de Bogotá, D.C. para que examine la existencia o no de conducta disciplinable por parte del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., por el incumplimiento del numeral 12. del fallo del Tribunal.

La CAR no presentará ni suscribirá Plan de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá, D.C. por no corresponder a sujeto de control fiscal de este Organismo de Control.

3.2.3.	Seguimiento al Decreto Distrital 122 del 4 de abril de 2006.

Con relación al cumplimiento de lo determinado con el Decreto en mención, se encontró:

3.2.3.1. Hechos irregulares constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria:

Lo definido en el artículo primero, se relaciona con “…Comprometer a la Administración Distrital, a través de todas sus entidades y dependencias, en la defensa y protección de los Cerros Orientales de Bogotá, como un área de interés ecológico de la Nación y de la Ciudad.”

En este punto se resume todo lo expresado a lo largo de este informe, pues la  inobservancia es evidente en lo que a defensa y protección de los Cerros Orientales se trata. Lo anterior se infiere por Los resultados plasmados en el presente documento, con énfasis en el capítulo 3 “Resultados de Auditoría”.

No fue contribución para este organismo de control que la Alcaldía Mayor respondiera dando traslado a la Secretaría Distital de Ambiente, dado que el Decreto 122 de 2006, compromete desde su primer Artículo a la Administración Distrital y es justamente el Señor Alcalde Mayor quien puede aportar las respuestas, pues éstas acciones dispuestas, no involucran únicamente a la Secretaría Distrital de Ambiente, sino a un gran número de entidades distritales. Por lo tanto, el análisis que pueda hacerse respecto de las respuestas otorgadas es insuficiente salvo que en términos generales, las conclusiones derivadas del presente informe, obviamente del nivel distrital, comprometen directamente y hacen responsable al Señor Alcalde Mayor de Bogotá.

Prueba del no cumplimiento del compromiso de todas las entidades y dependencias en la defensa y protección de los Cerros Orientales de Bogotá, pretendido por la normativa en cita, la constituye el desarrollo constructivo ilegal que ha tenido lugar durante la vigencia examinada, no obstante que con antelación la Administración Distrital y las autoridades ambientales del orden Nacional, Regional y Distrital (M.A.V.D.T., CAR y DAMA, hoy SDA) conocieron de la problemática que acusa el Área de Reserva, a través del Informe de Auditoría de diciembre 2004, sobre la misma materia.

Hechos que informan que no opera la debida articulación de las entidades involucradas, dado que resulta infructuoso que verbi gracia la Subsecretaría de Control de Vivienda de la Secretaría del Hábitat de manera periódica denuncie las ocupaciones ilegales evidenciadas en los diferentes polígonos de control y que aún no existan estrategias efectivas para contrarrestar el fenómeno del desarrollo ilegal por parte de las autoridades en pleno como lo son: el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la CAR, la Secretaría Distrital del Ambiente, la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Gobierno y las Alcaldías Locales, junto con la Policía Metropolitana de Bogotá; posición institucional que no se compadece con la importancia ecológica que representa el área.

Es así como en las vigencias examinadas el desarrollo constructivo ilegal los Cerros Orientales tuvo lugar en 628 Has., con 1.168 ocupaciones, durante el periodo 2004-2007.

El señalado hecho irregular constituye hallazgo administrativo de incidencia disciplinaria, del cual se correrá traslado a la Personería de Bogotá, en orden a que conforme a la Ley 734 de 2002, determine sobre la responsabilidad disciplinaria de los responsables de la ocurrencia de los señalados hechos.

Valoración de la Respuesta

La Secretaría Distrital de Planeación en la respuesta al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, identificado con el numeral 3.2.3.1, del Informe Preliminar de Auditoría Especial retoma algunos apartes del informe, sin referirse a la débil articulación existente entre las diversas entidades involucradas en el manejo de los Cerros Orientales.

La Alcaldía Local de Usaquén, en la respuesta al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado en el informe preliminar de auditoría  con el numeral 3.2.3.1, indica: “Efectivamente no existía una articulación de las entidades involucradas en el tema del control y seguimiento de las ocupaciones ilegales en los Cerros Orientales… desde el pasado 16 de septiembre de 2008 se han iniciado operativos, en compañía del Gestor Local de la Subsecretaría de Control de Vivienda…A la fecha se han realizado cinco (5) operativos que han dado como resultado la apertura de un total de 25 expedientes por infracción al régimen urbanístico. (Anexo 1)”. (Resaltado propio). Presenta un cuadro en el cual relaciona los 25 expedientes aperturados a partir del 16 de septiembre de 2008, los cuales identificó con los números del 4355, al 4379, indicando el propietario y la dirección del inmueble.

Posteriormente, describe las dificultades encontradas respecto de los reportes presentados por la Subsecretaria de Control de Vivienda. Así mismo, manifestó: “Por último, para complementar esta respuesta se debe mencionar que aunado a todo el hecho de la imposibilidad de ejercer un mejor seguimiento en el tema de cerros orientales, la falta de personal y de herramientas tecnológicas imposibilita aún más el control, ya que en la oficina Asesora de Obras únicamente se tienen asignados tres servidores públicos, dos profesionales (Un abogado y un Arquitecto) y un auxiliar administrativo que deben cumplir con todo el control urbanístico en la Localidad que abarca un total de 6.531,32 hectáreas, 548.873 habitantes y 134 barrios distribuidos entre los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6”.

Esta Contraloría precisa que las actuaciones realizadas por esta Alcaldía Local como las visitas a los cerros orientales, las cuales se evidencian en las actas aportadas con el documento de respuesta corresponden a actuaciones realizadas durante la vigencia 2008, (16, 23 y 30 de septiembre, 16 y 22 de octubre, 4 y 5 de noviembre de 2008 - Anexo No. 1 del oficio de respuesta, folios 11 a 74), lo cual demuestra que las actuaciones son recientes y corresponden al resultado del ejercicio de control fiscal realizado por esta Contraloría para el seguimiento al cumplimiento de las actuaciones determinadas en el fallo del H. Tribunal de Cundinamarca y del Decreto Distrital 122 de 2008.

La Alcaldía Local de Chapinero, presentó respuesta pero de manera general, sin referirse específicamente a lo planteado en el hallazgo identificado con el numeral 3.2.3.1.; aportó fotocopias de: listado de cronogramas de visitas realizadas a finales del año 2007 y durante el año 2008, (11 y 25 de junio; 10 y 21 de julio; 13 de agosto y 1 de septiembre de 2008, el  3 y 8 de agosto, y 28 de octubre de 2007, folios 3, 4, y 5); relaciona 35 querellas enviadas a la Alcaldía de Santa Fé (folio 6); actas de Verificación para Actuación Administrativa del 23 de mayo, 5 de noviembre de 2008,  acta de desalojo del 23 de  julio de 2008 (Folio 7 a 29) y vista fotográfica de ocupaciones, de fecha 4, 15 y 30 de  enero; 7 de febrero, 16 de marzo, 10 de abril, 1 de junio y 13 de septiembre de 2008 (folios 30 a 60); relación de asistencia de visita interinstitucional de los cerros orientales de los días 15 de noviembre de 2007; 23 de mayo, 15 de agosto y 5 de noviembre de 2008 (folios 61 a 64)

La Alcaldía Local de Santa Fe, en su oficio de respuesta al Informe Preliminar de Auditoría, no presentó respuesta al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado con el numeral 3.2.3.1.

La Alcaldía de San Cristóbal, respondió el Informe Preliminar de Auditoria Especial, de manera general sin indicar el número de identificación de cada hallazgo al cual se refería en cada caso, y no hizo alusión específica al numeral 3.2.2.1., correspondiente al presente hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria; indica en el oficio que realizó actuaciones, pero solo anexa copia del acta sobre la reunión interinstitucional realizada el 7 de noviembre de 2008, para determinar las directrices en el procedimiento a seguir para las demoliciones.

La Alcaldía Local de Usme, responde el Informe preliminar sin hacer referencia expresa al hallazgo identificado como 3.2.3.1.

La Secretaría Distrital de Gobierno, no presentó respuesta a este hallazgo en su oficio de respuesta al Informe Preliminar

La Secretaría Distrital de Ambiente en su oficio de respuesta al Informe Preliminar  no presentó respuesta a este hallazgo no presentó respuesta a este hallazgo.

La Policía Metropolitana de Bogotá D.C., no presentó respuesta a este hallazgo en su oficio de respuesta al Informe Preliminar

Las actuaciones realizadas por algunas de las Alcaldías Locales con jurisdicción en los Cerros Orientales, reflejan los resultados de la intervención de la Contraloría de Bogotá, por cuanto, la mayoría de las mismas son posteriores al 28 de agosto de 2008, fecha en la cual se notificó al Despacho del señor Alcalde Mayor de Bogotá el pronunciamiento referente a “…la afectación que ostenta la Estructura Ecológica Principal de la ciudad, a causa del desarrollo urbanístico “legal” e ”ilegal” y la necesidad de repensar el modelo de ejercicio del Control Urbano hasta ahora existente, en la búsqueda de estrategias efectivas para contrarrestar la creciente degradación de los ecosistemas  ; al desarrollo del Programa “Doce Horas con el Contralor”, realizado el 5 de septiembre de 2008, en el cual se efectuó un operativo en el cual se recorrieron 4 de las cinco localidades con jurisdicción en los Cerros Orientales, (Usaquén, Chapinero, San Cristóbal y Usme) en donde esta Contraloría evidenció construcciones en el Área de Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá” de lo cual se dejó evidencia en las Actas de Visita Fiscal, al igual que se realizó Mesa de Trabajo convocada con el Señor Contralor de Bogotá; de lo cual se presenta una reseña en los numerales 3.5. Mecanismos de Participación Ciudadana y 3.6. Compromisos adquiridos en mesa de trabajo llevada a cabo por la Contraloría de Bogota con las diferentes entidades involucradas en el manejo de los cerros orientales, del presente informe.

Analizadas las respuestas, dadas por las diversas entidades, al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, identificado con el numeral 3.2.3.1. y teniendo en cuenta que otras entidades involucradas en el mismo, no presentaron respuesta, el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, se ratifica el hallazgo, en cabeza de las entidades de la Administración Distrital, incursas en la defensa y protección de los Cerros Orientales, como patrimonio ecológico de la Nación y de la ciudad, por lo que se correrá traslado a la Personería de Bogota, D.C., Para que conforme a la Ley 734 de 2002, determine sobre la responsabilidad disciplinaria de los responsables de la ocurrencia de los señalados hechos.

3.2.3.2.  Respecto a lo establecido en el artículo segundo que dispuso: “…Ordenar a los Curadores Urbanos de la Ciudad abstenerse de proferir o aprobar licencias de urbanismo y/o construcción para la realización de proyectos o actividades urbanísticas, de construcción y/o edificación, en inmuebles que se encuentran ubicados dentro de la zona descrita por el INDERENA en el Acuerdo 30 de 1976 y determinada como Reserva Forestal Protectora según lo dispuesto por la Resolución 76 de 1977 emanada del Ministerio de Agricultura. Este mismo parámetro lo deberá aplicar el Departamento Administrativo de Planeación Distrital cuando resuelva recursos de vía gubernativa o revocatorias de decisiones de los citados curadores”.

De la inobservancia por parte de algunos de los Curadores Urbanos con jurisdicción en el Distrito Capital a lo ordenado en el citado artículo del Decreto Distrital 122 de 2006, se hizo alusión en los numerales 3.2.2.3 y 3.2.2.4, que hacen parte del acápite de seguimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3.2.3.3  En el Artículo Tercero, se determinó: “…Ordenar al Departamento Administrativo de Planeación Distrital, efectuar la revisión integral de todas las licencias urbanísticas y/o de construcción concedidas dentro del área denominada como Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá según la alinderación efectuada en el Acuerdo 30 de 1976, posteriormente aprobada por la Resolución 76 de 1977.

El Departamento Administrativo de Planeación Distrital contará con un término de diez (10) meses a partir de la publicación del presente acto, para ejecutar la revisión pormenorizada de las licencias de que trata el inciso anterior, priorizando las licencias cuya ejecución se esté llevando a cabo en la actualidad.

Durante el término concedido por el presente acto administrativo, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital proferirá todos los actos administrativos que se deriven de la revisión y específicamente, podrá revocar directamente, a petición de parte o de oficio, las respectivas incorporaciones y licencias, cuando a ello haya lugar conforme a la normatividad vigente”.

Valoradas las respuestas a la solicitud de información y el documento contentivo de las actuaciones adelantadas por el entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital sobre la revisión de licencias urbanísticas expedidas por los curadores urbanos, deja entrever que efectivamente se llevaron a cabo estas revisiones de los correspondientes actos administrativos que constituyen las licencias urbanísticas otorgadas para predios ubicados dentro del área denominada como Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y como resultado de esta actividad hace referencia 35 predios de los cuales se brinda información sobre cada uno de éstos y que pueden consultarse en el Anexo 4 este documento. Lo cual se constituye en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 3º  del Decreto 122 de 2006.

3.2.3.4 Hechos irregulares constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria:

En el Artículo Cuarto, del Decreto se determina “…Ordenar a la Subsecretaría de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno coordinar con las Alcaldías Locales de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme la ejecución inmediata de las providencias proferidas dentro de los procesos policivos que se encuentren en firme y específicamente, en las que se disponga la demolición y el sellamiento de las construcciones, edificaciones u obras cuya ubicación se encuentre por encima del margen oriental de la línea trazada por la Resolución 76 de 1977, esto es, en la zona alinderada como Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá”.

Analizada la respuesta a la solicitud de información remitida por la Secretaría de Gobierno, se destacan las actuaciones que se han surtido en cabeza de las Alcaldías Locales. Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme para la ejecución inmediata de las providencias proferidas dentro de los procesos policivos que se encontraban en firme. La  Alcaldía de Usaquén al parecer desarrolló operativos para el control y la vigilancia de los recursos naturales, pero no se comprobó esta actividad, pues no fue soportada documentalmente por parte de dicha Alcaldía Local.

Se evidenció la existencia de desarrollos constructivos ilegales, de los cuales se precisará en el numeral 3.3.2 de este documento.

La Alcaldía Local de Chapinero, informa que ha suministrado el apoyo necesario para la materialización de las demoliciones de las construcciones ilegales realizadas en el área de Reserva Forestal Protectora. Adicionalmente reporta haber efectuado operativos periódicos con los profesionales de la oficina Asesora de Obras para vigilar que no se realicen nuevas construcciones. Sobre este punto, no adjuntan documentos que soporten estas actuaciones.

La Alcaldía de Santa Fe informa que en apoyo para la materialización de las sanciones de demolición se realizó el contrato 340 de 2006 prestando el apoyo logístico y mano de obra y que acompañó las diligencias de demolición con personal jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Locales pero no allega  prueba de los resultados del mismo.

La Alcaldía de San Cristóbal indica que la DPAE, le solicitó la demolición de más de 50 casas por encontrarse en zonas de alto riesgo, pero no ha realizado ninguna acción al respecto, ni presenta pruebas de la gestión que hasta la fecha ejecutó con ocasión de esta situación.

La respuesta a la solicitud de información presentada por la Alcaldía Local de Usme, se refiere a actividades relacionadas con el SIAC, pero no concreta lo solicitado por esta Contraloría, referente a indicar las actuaciones surtidas en coordinación con la Subsecretaría de Asuntos Locales y esa Alcaldía para la ejecución inmediata (abril 4 de 2006) de las providencias proferidas dentro de los procesos policivos que se encontraban en firme, específicamente las referidas a demolición y sellamiento de construcciones en los Cerros Orientales.

No existe evidencia del cumplimiento de lo ordenado por el Decreto en cita por parte de la Secretaría de Gobierno y las Alcaldías Locales con jurisdicción en los Cerros Orientales de manera particular respecto de las demoliciones y sellamiento de construcciones, edificaciones u obras  y  las que se relacionaron en las respuestas allegadas a este Organismo de Control no fueron adecuadamente soportadas.

De manera contraria a lo pretendido por la normativa en cita, se detectó la falta de Coordinación entre la Secretaría de Gobierno y las Alcaldías Locales con ingerencia en Cerros Orientales, por cuanto no fueron revisadas por esa dependencia las respuestas, a la solicitud de información, emitidas al Órgano de Control Fiscal.

La información reportada por la Administración Distrital ratifica el criterio de la Contraloría existente en relación con las falencias detectadas en materia del no ejercicio del Control Urbano a cargo de los Alcaldes Locales, señalada de tiempo atrás, como una de las causas en el crecimiento desordenado de la ciudad y de la degradación del Área de la Reserva Forestal Protectora y demás categorías de protección de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, puesta en conocimiento a través del Informe de Auditoría Especial a la Gestión de la Administración en el Manejo de los Cerros Orientales de Bogotá de diciembre de 2004 y que se reitera en el punto 3.4 de este documento, el cual se dedica exclusivamente a demostrar lo afirmado.

En consecuencia, si en consideración como lo expresa el Decreto objeto de seguimiento, debía efectuarse la ejecución inmediata de las providencias proferidas dentro de los procesos policivos que se encontraban en firme, en razón a ello, tal omisión es un hecho irregular constitutivo de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, por lo que, se pondrá en conocimiento de la Personería de Bogotá en orden a que conforme a la Ley 734 de 2002, determine sobre la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos en lo relacionado con este aspecto.

Valoración de la Respuesta

La respuesta a este hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado en el Informe preliminar con el numeral 3.2.3.4., presentada por la Secretaría Distrital de Gobierno, en su oficio, indicó que la Subsecretaría de Asuntos Locales “… a través de la Dirección de Apoyo a Localidades, brindó apoyo logístico a las Alcaldías  Locales para diligencias de demolición de los inmuebles objeto de sanción por infracción al régimen de obras y de urbanismo, ubicados en los cerros orientales a través del contrato No. 340 de 2006, celebrado entre la Secretaría de Gobierno Distrital y el CONSORCIO CIVILE DEMOLICIONES”. Igualmente, manifiesta que: ” en el mes de febrero de 2007, la Dirección de Apoyo a Localidades a través de uno de los proyectos de inversión conformó un grupo de gestión pedagógica preventiva integrado por cuarenta y seis profesionales (abogados, ingenieros u arquitectos) de los cuales se asignaron dos profesionales por localidad en cerros orientales” y que se realizaron 111 recorridos verificando la no construcción de obras y suspensión efectiva de las mismas en 48 barrios, que se sensibilizaron 1.310 personas. Así mismo, presenta un cuadro en el cual resume el total de las 1.310 sensibilizaciones realizadas por cada una de las 5 localidades con jurisdicción en los Cerros Orientales y 21 suspensiones voluntarias de obras (8 en la localidad de Usme y 13 en la localidad de San Cristóbal) pero no soporta la respuesta, además se evidencia que no existe casos de demoliciones  ni de sellamiento de  obras en los Cerros Orientales. Anexa en 9 folios un borrador del Protocolo Interinstitucional de control urbanístico de la ejecución de sanciones de demolición en cerros orientales de Bogotá.

Así mismo, aporta documento referente a la apropiación de recursos - tema demoliciones (folio 11) y cinco Actas de Mesas de Trabajo llevadas a cabo el 31 de octubre de 2008, entre la Subsecretaría de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano, Dirección de Apoyo a Localidades y las cinco (5) Alcaldías Locales con jurisdicción en los Cerros Orientales, sobre control en éstos, (folios 12 a 22) lo cual  demuestra que las acciones realizadas por estas dependencias fue posterior a los requerimientos realizados por la Contraloría de Bogotá, mediante el Pronunciamiento del 28 de agosto de 2008, la Mesa de Trabajo convocada por el Señor Contralor de Bogotá el pasado 16 de septiembre/08 y la comunicación del Informe Preliminar de Auditoría, Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Especial, referente a la Gestión adelantada por las Autoridades Distritales en el Manejo de los Cerros Orientales de Bogotá, correspondiente al periodo  junio 2004 a junio 2008.

La Alcaldía Local de Usaquén, presentó respuesta a este hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, en el cual indica: “Efectivamente esta Alcaldía Local realizó operativos de seguimiento y control en Cerros Orientales, en compañía de la DPAE y de la Subsecretaría de Control de Vivienda, para evidenciar tal hecho se anexan las correspondientes actas  (ver Anexo 2 )”; pero las actuaciones realizadas por esa dependencia incluidas en el anexo mencionado corresponde a acciones ejecutadas durante la vigencia 2008, (1 y 25 de febrero, 4 de marzo; 16 y  25 de abril de 2008 - Anexo 2,  folios 75 a 96 oficio de respuesta al Informe Preliminar) y  en las mismas no se evidencia que efectivamente se hubiese presentaron procesos de demoliciones y de sellamiento de obras por construcciones ilegales en los Cerros Orientales.

Igualmente indica esta Alcaldía Local en su respuesta: “.Ahora bien, con respecto al tema de cumplimiento de las órdenes de demolición que se encuentran en firme para su materialización en el año 2007, se dispuso de un total de $204.000.000 mediante la suscripción de convenio Ínter administrativo de Cofinanciación No. 001 de 2007, celebrado entre el Fondo de Desarrollo local de Usaquén y el Instituto Distrital para la Protección de la niñez y la juventud “IDIPRON” FDL de Usaquén y el IDIPRON…”

“Este Despacho inicio, en el mes de junio, un proceso de notificación de los propietarios de los predios que tienen orden de demolición, para conminarlos a cumplir de manera voluntaria con la medida so pena de hacerlo por parte de la Administración y efectuar el cobro por vía coactiva, sin embargo, este proceso solo surtió efecto en algunos predios que no se encuentran en zona de Cerros Orientales (Anexo 3). Por esta razón se ha determinado adelantar otras acciones que permita establecer la viabilidad de la materialización de la medida de demolición impuesta por esta Alcaldía Local…”   (Resaltado propio)

El Anexo No. 3 (folios 97 a 103) aportado en la respuesta de esta dependencia contiene 7 comunicaciones fechadas el 24 de julio de 2008,  para dar cumplimiento a ordenes de demolición, las cuales corresponden a predios que no están ubicados en zona de los Cerros Orientales, según informa la misma Alcaldía Local, las cuales no han surtido el proceso legal  que permita materializar dichas demoliciones.

La Alcaldía Local de Chapinero presentó respuesta al Informe Preliminar con oficio pero lo realiza de manera general, sin referirse específicamente a lo planteado en el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado con el numeral 3.2.3.4.; así mismo, aportó fotocopias de diversos documentos los cuales se relacionaron en hallazgo del numeral 3.2.3.1., los cuales evidencian que las actuaciones  se realizaron en la vigencia 2008 (folios del 3 al 64).

La Alcaldía Local de Santa Fe presento respuesta al Informe Preliminar, respecto  al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado como 3.2.3.4., indicó:

“ Como producto de la ejecución de decisiones proferidas mediante actos administrativos, se realizó demolición de construcción, en los predios descritos a continuación, cuyo soporte logístico se prestó a través del contrato de obra No. 340 de 2006 suscrito entre el Distrito Capital – secretaría de Gobierno y el Consorcio Civiles Demoliciones, de lo cual adjunto copia (anexos 3 a 8).

- Predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 50V-1287623, El Verjón Bajo

- Predio identificado con el No. 95 del registro catastral. El Verjón Bajo

- Predio identificado como lote parte de la finca Kilómetro 16 Vereda El Verjón Alto

- Predio identificado como lote parte de la finca Kilómetro 16 Vereda El Verjón Alto  605

- Predio identificado como 607 Hoya Teusacá con Código 101-201”

Se analizó la respuesta y los 29 folios  (del 8 al 38) de documentos aportados,  como el contrato 340 del 22 de septiembre de 2006 (folios 8 al 17), actas de seguimiento de actuaciones administrativas, de la querella 097 de 2005 A.0. Visita 2, del 10 de junio de 2008, en la  cual se indica que “se observó desde el exterior un lote de terreno el cual no presenta construcción alguna y se encuentra rodeada por vegetación” (Anexo No. 4, folio 42), correspondiente a la Resol 347 del 27 de abril de 2006, acompañada del acta de diligencia de demolición de las querellas No. 192 de 2003, del 20 de diciembre de 2005, (Anexo 5, folios 20 a 29) de la resolución 154 de 2000, cuyo propietario es el señor Pedro Flórez; No. 188 de 2003, del 20 de diciembre de 2005, (Anexo 6, folios 23 a 25) correspondiente a la Resolución 519 del 23 de diciembre de 2004; Querella 030 de 2004 A.0. Visita No. 1, en la cual se indica: “Realizada la visita al sitio que se identifica como LM 16 + 200 mtr.  Vereda el Verjón Alto se observó desde el exterior un lote de terreno donde se encuentra un inmueble de 1 piso construido en adobe y paredes de bahareque que en diligencia se pudo observar que la edificación que se encontraba construida en diligencias anteriores se encuentra demolida y la cubierta de paja se encuentra en el piso”,  El Anexo 8 (folios 29 a 38) contiene diligencia de verificación realizada el 25 de enero de 2008, en el predio 607 Hoya Teusacá con Código 101-102 Vereda Verjón Alto, querella 096 de 2005,  se indica que “En la parte baja del predio se observa una demolición de una construcción la cual se levantaba  en bloque u donde al parecer  funcionaba un baño y una cocina de un área de 12.30 mtr.2, en el costado oriental de la casa se observó una zona con un área de 13.508 y que correspondía a una construcción reciente  sin cubierta y con material apilado en la superficie del mismo”

Igualmente, la Alcaldía en el oficio de respuesta, aporta relación de 29 Procesos Administrativos correspondientes a los años 2003 hasta el 2008 (Anexo No. 1, folios 1 y 2) y relación de 42 expedientes por Espacio Público a octubre de 2008, en Cerros Orientales (Anexo No. 2, folios 3 a 7); de lo cual se deduce que de los 29 Procesos Administrativos de esta Alcaldía Local, solo se dio cumplimiento a la medida de demolición en un 18.51% (5 demoliciones) de los procesos administrativos.

La Alcaldía de San Cristóbal respondió el Informe Preliminar, con oficio de manera general sin indicar el número de identificación del hallazgo al cual se refiere y no hace alusión específica al numeral 3.2.3.4 correspondiente al presente hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria; indica  que se han realizado actuaciones con la Secretaría Distrital del Hábitat, especialmente con la Subsecretaría de Control de Vivienda,  que el último monitoreo fue el 4 de noviembre de 2008 en el que se determinaron las coordenadas de 8 actuaciones administrativas con órdenes de demolición; que el próximo monitoreo se realizará el 12 de noviembre de este mismo mes y año  en el que se tendrán en cuenta las franjas y las coordinadas para seis (6) demoliciones más y que el 7 de noviembre de 2008 se efectuó una reunión interinstitucional en la Sala de Juntas de la Alcaldía Local de San Cristóbal para determinar directrices en el procedimiento a seguir teniendo en cuenta la logística de las demoliciones.

Pero estas actuaciones no fueron soportadas con los documentos que prueben lo actuado. El único documento aportado con la respuesta fue el acta sobre la reunión interinstitucional realizada el 7 de noviembre de 2008, para determinar las directrices en el procedimiento a seguir para las demoliciones.

La Alcaldía Local de Usme, en el oficio de respuesta respecto al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado con el numeral 3.2.3.4, la Alcaldía Local, retoma lo manifestado por este Ente de Control en el numeral 3.3.3.2 del Informe Peliminar de Auditoria, denominado: Resultados de las Visitas Administrativas de Carácter Fiscal practicadas por el Organismo de Control Fiscal, respecto a las características del Polígono 22 Tihuaque así: “…En este polígono se encontraron dos casos que se deben revelar: el primero de ellos se trata de una construcción para vivienda, (ocupación No. 31, ubicado en la Calle 86 B No. 20-10 Este), en la cual durante el proceso de construcción del segundo piso, para habitación de unos menores de edad, la Alcaldía de Usme solicitó la demolición de la construcción que se realizaba en el segundo piso, la cual se realizó a voluntad de los habitantes de la misma. El segundo caso, se refiere a que por la misma época, se adelantó un proceso constructivo en varios lotes: las ocupaciones 47, 48, 49, en los cuales se realizó una construcción de dos pisos, en mampostería, se encuentra con cerramiento en bloque, y funcionando allí el paradero de colectivos de Transporte Nuevo Milenio (tnm), cuyo propietario es el señor Raúl Carmona, y la Alcaldía Local de Usme no ha realizado ninguna acción al respecto, (Ver Anexo 8)”.

La Alcaldía Local dice: “…Sin embargo y  equivocadamente se indica en la parte final del mismo folio “En el segundo caso se refiere a que en la misma época, se adelanto un proceso constructivo en varios lotes: las ocupaciones 47,48, 49 en las cuales se realizo una construcción de dos pisos, en mampostería se encuentra con cerramiento en bloque, y funcionando allí el paradero de colectivos de Transporte Nuevo Milenio (tnm), cuyo propietario es el señor Raúl Carmona, y la Alcaldía Local de Usme no ha realizado ninguna acción al respecto…”

“Sobre este caso particular la Alcaldía Local se permite de manera respetuosa aclarar a este ente de Control que en esta localidad cursan las siguientes actuaciones administrativas:

a.- Por infracción al régimen de obras radicado bajo el No. 1725 de 2006, adelantada contra el predio ubicado en la Calle 86 B sur4 No. 19-26 Este y que corresponde al mismo inmueble que se indica en tabla a que hacemos referencia  de propiedad y/o posesión de INVERSIONES PUNTO ANDINA S.A., y en donde funciona la firma TRANSPORTES NUEVO MILENIO, dentro del cual mediante resolución 395 del 18 de octubre de 2006, se declaro infractor al régimen de obras al señor Guillermo Borja Narajas, identificado con la CC 79.324.151 de Bogota, se le impuso multa por valor de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (18.632.000) y se le concedió un termino de sesenta días para adecuarse a la norma, tramitando la licencia de construcción requerida para las obras ejecutadas .

Para la fecha se encuentra para surtir el trámite del recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo sancionatorio”.

La Alcaldía Local no soporta su respuesta con copia de los documentos que soporte la actuación administrativa  que dice está cursando en esa Localidad, así como tampoco copia de la Resolución 395 del 18 de octubre de 2006, en la cual se declaró como infractor al señor Guillermo Borja Barajas, identificado con la CC 79.324.151 de Bogota, se le impuso multa por valor de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA LEGAL ($18.632.000) y se le concedió un término de sesenta días para adecuarse a la norma, tramitando la licencia de construcción requerida para las obras ejecutadas. Además tampoco fueron aportados los documentos mediante los cuales se evidencie que el infractor interpuso el recurso   a la medida proferida por esa Alcaldía y el trámite que se surtió en el mismo, y si se surtió o no lo resuelto en la Resolución 395, respecto del término de los 60 días para que el infractor presentara la licencia de construcción, que le permitirían a este Organismo de Control Fiscal corroborar las actuaciones indicadas como ejecutadas por parte de esa Alcaldía Local frente a este caso.

En el mismo sentido, la Alcaldía Local no entregó los documentos que prueban la actuación por ella citada respecto de la ocupación indebida del Espacio Público radicada bajo el No. 472 de 2008 adelantada contra el mismo inmueble antes mencionado, que indica dicha Alcaldía como surtiendo el tramite señalado en el articulo 28 del C.C.A.

Se reitera lo indicado en el análisis de la respuestas presentadas por las diversas entidades de la Administración Distrital incursas en el cumplimento del Decreto Distrital 122 de 2006, en cuanto a que las acciones realizadas por algunas de las Alcaldías Locales con jurisdicción en los Cerros Orientales, son el resultado de la intervención de la Contraloría de Bogotá, por cuanto, la mayoría de éstas son posteriores al 28 de agosto de 2008, fecha en la cual se notificó al Despacho del señor Alcalde Mayor de Bogotá el Pronunciamiento, antes mencionado, al desarrollo del Programa “Doce Horas con el Contralor”, el 5 de septiembre y a la comunicación a las entidades de la Administración Distrital del Informe Preliminar de Auditoría – Modalidad Especial, sobre el Manejo de los Cerros Orientales de Bogota, D.C.  el cual se incluyó en los numerales 3.5. Mecanismos de Participación Ciudadana y 3.6. Compromisos adquiridos en mesa de trabajo llevada a cabo por la Contraloría de Bogota con las diferentes entidades involucradas en el manejo de los Cerros Orientales.

Por las razones expuestas anteriormente el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, identificado con el numeral 3.2.3.4., continua en firme, en cabeza de las entidades involucradas en el mismo, por las razones expuestas anteriormente de lo cual se dará traslado a la Personería de Bogota, D.C. para que realice las investigaciones pertinentes y con base en la Ley 734 de 2002, determine sobre la existencia o no de responsabilidad disciplinaria por parte de los servidores públicos involucrados en el incumplimiento de lo establecido en el Decreto Distrital 122 de 2006, en lo pertinente al articulo cuarto.

3.2.3.5  Hechos irregulares constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria:

En el Artículo Quinto se define: “...Ordenar a la Subsecretaría de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno, a las Alcaldías Locales y a la Subdirección de Control de Vivienda del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente coordinar la adopción de medidas preventivas para evitar la intervención ilegal o informal en los Cerros Orientales de la Ciudad y la urbanización en el área de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de la jurisdicción del Distrito Capital.

En este sentido, los Alcaldes Locales podrán solicitar el apoyo de la Policía Metropolitana y del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA para ejecutar los operativos que se requieran dentro de su jurisdicción, en la zona de la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá”.

Según los documentos allegados por la solicitud de información de la Contraloría de Bogota, la Subsecretaría de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno y las Alcaldías Locales con jurisdicción sobre los Cerros Orientales, en orden a prevenir intervenciones ilegales y la urbanización en el Área de Reserva en estudio, realizaron varias actuaciones, entre otras: se cuenta con diagnósticos ambientales y Plan Ambiental Local PAL para la vigencia 2007-2008, visitas interinstitucionales, visitas de control informadas a las Alcaldías por la Secretaría del Hábitat; operativos periódicos realizados por los profesionales de la Oficina Asesora de Obras; contratos para apoyar la búsqueda, monitoreo y georeferenciación de construcciones hechas, mediante aeronaves no tripulada en áreas de difícil acceso o en predios en donde no es posible ingresar por vía terrestre para disponer de pruebas.

No todas las alcaldías reportaron detalladamente las acciones adelantadas en este sentido, así como tampoco el Consejo de Justicia a través de la Secretaría de Gobierno. Se reconoce que se han efectuado operativos, pero obviamente insuficientes para la magnitud de la problemática que ha venido denunciando este organismo de control en varias oportunidades. Es procedente instar a la administración distrital a fortalecer los mecanismos de control urbanístico en aras de dar cumplimiento a lo expresado en el mismo Decreto 122 de 2006. En razón a lo anterior, se reportará a la Personería de Bogotá sobre los señalados hechos en orden a que conforme a la Ley 734 de 2002, determine la responsabilidad disciplinaria correspondiente.

Valoración de la Respuesta

La respuesta al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado en el Informe Preliminar de Auditoría Especial, como 3.2.3.5.  presentada por la Secretaría Distrital de Gobierno, fue: “En la actualidad, la Subsecretaria de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano, a través de la Dirección de Apoyo a Localidades en Coordinación con la Secretaria de Hábitat y las cinco Alcaldías Locales, realiza visitas de verificación en terreno con el objeto de determinar la situación real de los asentamientos y construcciones ilegales en los cerros orientales. La Secretaria Distrital de Hábitat ha dispuesto en cada una de las Alcaldías Locales el apoyo humano y técnico. Anexamos actas de reunión”.

Al igual que lo que se analizo en la respuesta correspondiente al hallazgo anterior, (3.2.3.4.), para el hallazgo, identificado como 3.2.3.5. la Secretaria aportó documento referente a la apropiación de recursos - tema demoliciones (folio 11) del 16 de octubre de 2008 y cinco Actas de Mesa de Trabajo llevada a cabo el 31 de octubre de 2008, entre la Subsecretaría de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano, Dirección de Apoyo a Localidades y las cinco (5) Alcaldías Locales con jurisdicción en los Cerros Orientales, sobre control en cerros Orientales, (folios 12 a 22 de la respuesta) los cuales demuestran que las acciones realizadas por estas dependencias es posterior a los requerimientos realizados por la Contraloría de Bogotá, con las diversas actuaciones como pronunciamiento, operativo a los cerros orientales el 5 de septiembre de 2008, y el haber comunicado el Informe preliminar de Auditoria Especial, lo cual se encuentra detalladamente analizado en la valoración de la respuesta presentada al hallazgo del numeral 3.2.4.4.

La Alcaldía Local de Usaquén, presentó respuesta a este hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria así: “La Alcaldía Local de Usaquén ha diseñado un cronograma de actividades que establece las fechas y sectores a recorrer, para ejercer estricto control y seguimiento a las ocupaciones ilegales en la zona de cerros orientales, al cual se dio inicio desde el pasado 16 de septiembre de 2008. (Anexo 4). Estos recorridos se realizarán siempre en compañía del Gestor Local de la Subsecretaría de Control de Vivienda, el Arquitecto asignado a la Coordinación del Grupo Normativo y Jurídico y el Asesor de Obras de la Alcaldía Local”. (Resaltado propio).

Las actuaciones que esta dependencia menciona como realizadas, corresponden a acciones ejecutadas después de la acción de la Contraloría de Bogota respecto del seguimiento de las acciones ordenadas por el Tribunal de Cundinamarca y del Decreto Distrital 122 de 2006, objeto de la presente auditoria especial. De otra parte, en la respuesta se soportan dichas actuaciones en el Anexo 4, el cual no fue allegado al oficio por parte de la Alcaldía Local de Usaquen.

La Alcaldía Local de Chapinero presentó respuesta con oficio pero lo realiza de manera general, sin referirse específicamente a lo planteado en el hallazgo identificado con el numeral 3.2.3.5; así mismo, aportó fotocopias de los documentos enunciados en el hallazgo del numeral 3.2.3.1, pero las acciones enunciadas por esa Alcaldía Local corresponden a actuaciones realizadas  durante el año 2008 (folios del 3 al 64).

De otra parte, en el oficio de respuesta, no se hace alusión respecto de las 301 ocupaciones ilegales evidenciadas por la Secretaría del Hábitat, en esa localidad, relacionadas por esta Contraloría en el Anexo 7 del Informe Preliminar de Auditoría Especial, ni se anexan documentos que prueben actuaciones de la Alcaldía Local con respecto a ello.

La Alcaldía Local de Santa Fe presento respuesta con oficio indicando con relación al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, identificado con el numeral 3.2.3.5.:  “En materia de prevención para evitar la intervención ilegal en la zona de reserva forestal, esta Alcaldía aprovechando los espacios generados con la comunidad, a través de las funciones desarrolladas por la ULATA, efectúa labores de sensibilización, capacitación e información a la ciudadanía, cuya finalidad consiste en enterarlos del contenido del ordenamiento jurídico que opera para la zona de reserva forestal y de la importancia que reviste la conservación de la misma.  Adicionalmente, en desarrollo de las actuaciones administrativas adelantadas en el área en cita, los funcionarios adscritos a la Alcaldía mantienen constante vigilancia sobre los predios de la reserva, informando sobre  las anomalías que puedan presentarse en materia de violación al régimen urbanístico  y adelantando las actuaciones administrativas, cuando a ello haya lugar, producto de lo cual se ha oficiado en materia oficiosa la apertura de 26 querellas  por dicho concepto”.

Como documentos soportes, se encontró en su Anexo No. 1, la relación de 29 procesos administrativos de las veredas Verjón Alto y Bajo en dos folios (folios 1 y 29) correspondientes a los años 2003 a 2008, pero no se refirió en su respuesta a las 139 ocupaciones ilegales evidenciadas por la Secretaria Distrital del Hábitat cuya relación se incluye  en el Anexo 7 del Informe Preliminar de Auditoria Especial.

La Alcaldía de San Cristóbal respondió el Informe Preliminar de manera general sin indicar el número de identificación de los hallazgos a los cuales se refiere a cada caso, y no hace alusión específica al numeral 3.2.3.5.correspondiente al presente hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria; indica en el oficio que realizó actuaciones cuando dice:

En medio electrónico aportado con el oficio de respuesta corresponde a al informe de visita de monitoreo realizado por parte de la Secretaria del Hábitat al polígono 046 “Colindancia Aguas Claras” el 15 de julio de 2008

Igualmente indica la Alcaldía Local que ha realizado actuaciones, pero no lo soporta con los documentos pertinentes como Actas de visitas y demás documentos que prueben lo actuado, solo aportó el acta sobre la reunión interinstitucional realizada el 7 de noviembre de 2008, para determinar las directrices en el procedimiento a seguir para las demoliciones. No presentó respuesta respecto a las 180 ocupaciones ilegales evidenciadas por la Secretaría del Hábitat en esa Localidad las cuales se incluyeron en el Anexo 7 del Informe Preliminar de Auditoría Especial

La Alcaldía Local de Usme, responde con el oficio radicado en esta Contraloría con oficio y respecto al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado con el numeral 3.2.3.5, la Alcaldía Local, no presento ninguna respuesta, ni indico nada respecto a las 179 ocupaciones ilegales evidenciadas la Secretaría del Hábitat en esa Localidad las cuales se incluyeron en el Anexo 7 del Informe Preliminar de Auditoría Especial

Se reitera el análisis de la respuestas presentadas por las diversas entidades de la Administración Distrital incursas en el cumplimento del Decreto Distrital 122 de 2006, en cuanto a que las acciones realizadas por la Secretaría de Gobierno y por algunas de las Alcaldías Locales con jurisdicción en los Cerros Orientales, reflejan los resultados de la intervención de la Contraloría de Bogotá, por cuanto, la mayoría de las mismas son posteriores al 28 de agosto de 2008, fecha en la cual se notificó al Despacho del señor Alcalde Mayor de Bogotá al pronunciamiento, del cual ya se ha hecho referencia en los dos hallazgos anteriores (3.2.3.1 y 3.2.3.4), al desarrollo del Programa “Doce Horas con el Contralor”, realizado el 5 de septiembre y a la comunicación a las entidades de la Administración Distrital del Informe Preliminar de Auditoría – Modalidad Especial, sobre el Manejo de los Cerros Orientales de Bogota, D.C.  los cuales se incluyen en el presente informe en los numerales 3.5. Mecanismos de Participación Ciudadana y 3.6. Compromisos adquiridos en mesa de trabajo llevada a cabo por la Contraloría de Bogota con las diferentes entidades involucradas en el manejo de los Cerros Orientales.

Por lo tanto, el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado con el numeral 3.2.3.5., del Informe Preliminar de Auditoria se ratifica por lo que se correrá traslado a la Personería de Bogota, D.C. para lo de su competencia respecto a lo establecido en la Ley 734 de 2002.

3.2.3.6. El Artículo Sexto establece: “…Ordenar al Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente y al Jardín Botánico de Bogotá apoyar a la Secretaría de Educación Distrital en la formulación de los planes de educación ambiental formal, así como a ejecutar los programas de educación ambiental no formal, con énfasis concreto en la preservación ambiental y conservación paisajística de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.”

En este artículo que compromete al DAMA, hoy (SDA), el Jardín Botánico y la Secretaría de Educación Distrital, se comprobó que la SDA en el marco del CIDEA Distrital prestó el apoyo requerido a la SED para el diseño de dicho Programa y la SDA llevó a cabo en el ámbito no formal de la educación, un Proceso Ciudadano de Educación Ambiental (PROCEDA) orientado a la Protección de los Cerros Orientales.

3.2.3.7 El Artículo Séptimo establece: “…Ordenar al Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, establecer dentro seis (6) meses siguientes a la publicación del presente acto, la metodología y los parámetros para el reconocimiento de valores ambientales, incluidos los paisajísticos, que garantizan la supervivencia de las áreas forestales protectoras que sustentan la existencia de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá según la alinderación efectuada en el Acuerdo 30 de 1976, posteriormente aprobada por la Resolución 76 de 1977.

Se señala que la Secretaría Distrital de Ambiente, para ese entonces, DAMA procedió de conformidad y que como resultado de ello, se  obtuvieron  dos mapas, en los cuales se registran los valores ambientales y el valor paisajístico.

Información ésta con base en la cual se formuló la propuesta que presentó el Distrito Capital a la Audiencia de Pacto de Cumplimiento dentro de la mencionada Acción Popular 2005-662, entregada a la Secretaría Distrital de Planeación para efectos de la formulación del Plan Zonal a que hace referencia el artículo quinto de la Resolución 463 de 2005.

3.2.3.8 El Artículo Octavo determina: “…Ordenar al Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA que dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación del presente acto, proponga a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR la adopción de las medidas de manejo y administración pertinentes, a fin de que se incorporen en el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

Para esos efectos el DAMA deberá utilizar los resultados del trabajo adelantado para la formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales "POMCO".

El entonces DAMA elaboró un documento con la propuesta sobre medidas de manejo y administración para la Reserva Forestal, el cual fue enviado a la CAR para que fueran incorporadas en el Plan de Manejo Ambiental.

Reconoce la CAR, que en el proceso de formulación y adopción se realizaron las actividades de coordinación, participación y concertación que se ameritaba para la expedición del Plan de Manejo Ambiental como se refleja en el numeral IV de las consideraciones de la Resolución 1141 de 2006 “por la cual se adopta el Plan de Manejo Integral de la zona de reserva forestal Protectora Bosque oriental de Bogotá y se establecen otras determinaciones”.

Respecto a la modificación del Plan de Manejo Ambiental, de la “Zona de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá” adoptado mediante la resolución ya mencionada, la CAR conformó un grupo de trabajo para el seguimiento de los temas concernientes a la reserva precitada y el sector norte del Distrito Capital, mediante la Resolución 918 de 2007, con el objeto de priorizar articular y gestionar la formulación y ejecución de las políticas y acciones en relación con estas zonas.

3.2.3.9 Hechos irregulares constitutivos de hallazgo administrativo

El Artículo Noveno reza: “….Ordenar al Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA que en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, gestione el apoyo de la Policía Nacional - Cuerpo Especializado de Policía Ambiental, para la defensa, protección, vigilancia y control de los recursos naturales de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.”

Como lo ordena el Decreto 122, lo que se busca es que en coordinación con la CAR, se gestione el apoyo de la Policía Nacional – Cuerpo Especializado de Policía Ambiental- para llevar a cabo funciones de defensa, protección, vigilancia y control de los recursos naturales de la RFPBOB.  Pese a que se han realizado operativos, a juicio de este organismo de control deben reforzarse estas actividades y no dejarse de carácter ocasional, sino permanente.

La Policía Metropolitana reporta haber desempeñado campañas preventivas, educativas y sociales en áreas de la Estructura Ecológica Principal, incluidos los Cerros Orientales, cuyo objetivo es impedir conductas delictivas o construcciones ilegales.

Valoración de la Respuesta

Se analizó la respuesta dada por la Secretaría Distrital de Ambiente al hallazgo administrativo, identificado con el numeral 3.2.3.9, del Informe Preliminar en el cual se indica “La Secretaria Distrital de Ambiente en coordinación con los organismos de policía como la SIJIN, Policía Ecológica y DIJINM vienen desarrollando desde 1977, diferentes campañas orientadas hacia la protección del Laurel de cera empleados en el mes de mayo para la elaboración de la cruz del 3 de mayo. Producto de esta labor se han recuperado hasta el año 2007 un total de 3690 bultos de ramas de esta especie”. Sin aportar documento alguno que pruebe estas actividades desde la época señalada, el año 1977.

Así mismo, indica: “La Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambienta, Oficina de Control de Flora y Fauna Área Industrial Forestal en coordinación con la SIJIN  y la POLICIA ECOLOGICA, desarrollo entre el 10 de abril y el 4 de mayo de 2008, una campaña para proteger el Laurel de Cera para la cruz de mayo”, relaciona una serie de actividades de capacitación y anexa fotocopia en 10 folios (folios 3 al 14) del informe final de actividades de la Campaña Secretaria Distrital de Ambiente – 2008, la relación de las 10 personas que asistieron  a la campaña masiva de prevención Estructura Ecológica Principal – Cerros Orientales y Humedales, en la que se evidencia que ésta se realizo el 4 de noviembre de 2008.

En el oficio con el cual por la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C. da respuesta al Informe preliminar de Auditoria Especial, no contiene respuesta especifica para el hallazgo identificado como 3.2.3.9, ni al tema del mismo.

Por lo anterior se evidencia que las actuaciones realizadas por la SDA, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá, solo se refieren a la Protección del Laurel de Cera para la Cruz de Mayo, las cuales corresponde a acciones realizadas durante la vigencia 2008, sin que se evidencie que se han realizado otras acciones orientadas a la defensa, protección, vigilancia y control de los recursos naturales de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, como lo ordena el articulo noveno del decreto Distrital 122 de 2006.

Por lo que se concluye que el presente hallazgo administrativo se ratifica, por parte de este Organismo de Control, el cual se debe incluirse en el Plan de Mejoramiento que suscriba la SDA.

3.2.3.10.  El Artículo Décimo decide: “…Ordenar al Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente - DAMA que dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expedición del este Decreto presente el diagnóstico sobre las condiciones jurídico - ambientales de las actividades mineras que se estén desarrollando en los Cerros Orientales de Bogotá, en el área de su competencia.

Con tal diagnóstico, el DAMA adoptará las medidas administrativas y policivas a que haya lugar, con las autoridades correspondientes, con el fin de proteger y preservar la Reserva Forestal Protectora del Borde Oriental de Bogotá.”

Sobre el particular, se tiene que el DAMA, ahora Secretaría Distrital de Ambiente, elaboró el diagnóstico de las condiciones jurídico – ambientales de las actividades mineras desarrolladas en el área de su competencia dentro de los Cerros Orientales, el cual da cuenta que como consecuencia de las acciones de seguimiento llevadas a cabo por el DAMA en las 15 canteras de su competencia, 2 de ellas se encuentran recuperadas y urbanizadas (El Bohío, Reserva de la Sierra), 1 está parcialmente recuperada (Boca Colina), 2 en revisión del plan de restauración (La Laja y El Milagro y La Roca y las otras 10 están cerradas o suspendidas por no haber dado cumplimiento a lo establecido en la normatividad (Industria El Tabor Ltda., Tejares del Oriente Ltda.. PAC Ltda., Ladrillera Quinabe, Chircal El Triunfo, Chircal El Chavocar, Chircal Dionisio Marquez, El Cedro S.A., Cerro Ibiza, Servitá y La Esperanza).

3.2.3.11. En el Artículo Decimoprimero se determina: “…Asignar a la Dirección de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, en coordinación con el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente - DAMA, la promoción de la participación ciudadana y el ejercicio del control social, para la defensa y protección de la Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales de Bogotá. “

La SDA indica que efectivamente allegaron la estrategia que el antiguo DAMA proyectó para la promoción de la participación ciudadana y el ejercicio del control social para la defensa y protección de la Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales, supeditada en buena parte al resultado de las demandas al fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, las respuestas y los documentos aportados satisfacen a este órgano de control.

Informa la Administración que la Secretaría Distrital de Ambiente realiza, entre otras, las siguientes acciones:

- Expediciones ambientales con pobladores de las 5 localidades con jurisdicción sobre los Cerros Orientales.

- Encuentros Ambientales Distritales, instalados el 29 de abril de 2006 por el  Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

- Fortalecimiento a las Mesas Ambientales que hacen parte del proceso Mesa de Cerros Orientales:

- Mesa Ambiental de Chapinero

- Mesa Ambiental de Centro Oriente

- Mesa Ambiental de Santa Fe – Educación

- Mesa Ambiental de San Cristóbal (congresos Locales)

- Mesa Ambiental para la Recuperación de la Cuenca Alta del Río  Fucha

- Mesa Ambiental de Cerros Nororientales Usaquén

3.3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES AL ÁREA DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA “BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ”

La Contraloría de Bogotá con base en la información suministrada por la Secretaría Distrital del Hábitat, tuvo la oportunidad de corroborar que en trece (13) localidades existen suelos de protección, que por ende hacen parte de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de Bogotá. A su turno en estas trece (13) localidades se han determinado 158 polígonos para el ejercicio de control (Ver Anexo No. 5).

La localidad que presenta mayor número de polígonos es la de Usme con el 21.51% (34), seguida de Ciudad Bolívar con el 13.92% (22); el tercer lugar en número de polígonos son las localidades de Usaquén y Bosa con 19 polígonos cada una. Las localidades con menor número de polígonos son las Localidades de Fontibón, Engativá, y Rafael Uribe Uribe con el 2.53% cada una (4 ocupaciones). De la EEP, hacen parte los Cerros Orientales, los cuales se extienden en las localidades de: Usaquén;  Chapinero; Santa Fe, San Cristóbal y Usme.

El análisis de la información suministrada por la secretaría Distrital del Hábitat realizado por la Contraloría de Bogotá, arrojó que las 5 localidades con jurisdicción en la Reserva Forestal “Bosque Oriental de Bogotá”, se dividió en 81 polígonos. La localidad con mayor número de polígonos en los cerros orientales fue la Usme con el 42.68% (35), le sigue la localidad de Usaquén con 23.17% (19), el tercer lugar lo ocupa la Localidad de Chapinero con el 14.63%(12) y los dos últimos lugares, lo ocuparon las localidades de San Cristóbal con el 10.97%  (9) y Santa Fé con el 8.53%  (7) respectivamente. (Ver Anexo No. 6).

    - Hechos irregulares constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y penal por desarrollo constructivo ilegal en el Área de la Reserva Forestal protectora “Bosque Oriental de Bogotá”:

En efecto, el ineficiente control ambiental y urbano a cargo de la CAR y las Alcaldías Locales,  respectivamente, dada la no imposición de las sanciones previstas  en la Ley 810 de 2003, por infracciones al régimen urbanístico y de obras, cuyo conocimiento está a cargo  de los alcaldes locales, conforme lo normado en el Decreto Ley 1421 de 1993; así como por inobservancia de las normas sobre protección ambiental, de competencia de la autoridad ambiental en el perímetro rural (CAR) y en el perímetro urbano (SDA), continúa siendo la causa determinante de la devastación de los ecosistemas allí presentes.

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital del Hábitat, este Organismo de Control evidenció que hasta el año 2004, en la Estructura Ecológica Principal, existían 871 Has. de ocupación ilegal, dentro de las cuales se incluyen 725 Has. correspondientes a los Cerros Orientales. En el  año 2007, existían 1.838 Has. de ocupación ilegal en la EE.P., dentro de las cuales 1.353 Has. corresponden a los Cerros Orientales; hecho que  enseña que durante el período 2004-2007 en el área de la Estructura Ecológica Principal (EEP), el área de origen ilegal se incrementó en 967 Has. de las cuales el 64.94% corresponde a los Cerros Orientales (628 Has).

En el mismo sentido, se detectó un incremento de 2.313 ocupaciones ilegales en la EEP, al pasar de 1.077 en el año 2004 a 3.390 ocupaciones ilegales en el año 2007. De estas ocupaciones ilegales 678 del año 2004 y 1.846 del  año 2007, corresponden a los Cerros Orientales. En el incremento de 2.313 ocupaciones, del período 2004-2007, el 50.49% corresponde a ocupaciones ilegales en los Cerros Orientales (1.168 ocupaciones ilegales de incremento), por cuanto pasó de 678 ocupaciones en el año 2004 a 1.846 ocupaciones ilegales en el año 2007.

La distribución del incremento tanto del número de hectáreas en áreas de origen ilegal como del incremento de ocupaciones ilegales por localidad en los Cerros Orientales se muestran en el cuadro siguiente:

CUADRO No. 1

OCUPACION ILEGAL EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL PERIODO 2004-2007

| Localidad | Puntos de ocupaciones | Área de origen Ilegal (Ha) | Diferencia (Ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2007 | 2004 | 2007 |  |
| Usaquén | 228 | 942 | 269 | 719 | 450 |
| Chapinero | 106 | 284 | 103 | 154 | 51 |
| Santa Fe | 14 | 132 | 68 | 193 | 125 |
| San Cristóbal | 104 | 215 | 118 | 102 | -16 |
| Usme | 226 | 273 | 167 | 185 | 18 |
| Subtotal Cerros Orientales | 678 | 1.846 | 725 | 1.353 | 628 |

Fuente. Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Elaboró: Contraloría de Bogotá, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Subdirección Fiscalización; Equipo  Auditor

A junio de 2008, las ocupaciones ilegales en las 5 localidades con jurisdicción en los Cerros Orientales llegan a 1.856, distribuidas, así: (Ver Anexo No. 7).

CUADRO No. 2

DISTRIBUCIÓN POR LOCALIDADES DE OCUPACIONES EN JURIDICCIÓN DE CERROS ORIENTALES

| LOCALIDAD | No. OCUPACIONES |
| --- | --- |
| 0No. | NOMBRE | No. | % |
| 1 | USAQUEN | 1.057 | 56,95 |
| 2 | CHAPINERO | 301 | 16,22 |
| 3 | SANTA FE | 139 | 7,49 |
| 4 | SAN CRISTOBAL | 180 | 9,70 |
| 5 | USME | 179 | 9,64 |
|  |  | 1.856 | 100,00 |

Fuente. Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Elaboró: Contraloría de Bogotá, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Subdirección Fiscalización; Equipo  Auditor

Dentro de las cinco localidades que tienen jurisdicción en los Cerros Orientales, la Localidad que presenta el mayor número de ocupaciones ilegales es la de Usaquén con 1.057 ocupaciones, equivalentes al 56.95% del total de las mismas (1.856). El segundo lugar, lo tiene la Localidad de Chapinero con el 16.22% (301 ocupaciones) del total de las mismas.

Las 1.856 ocupaciones ilegales ubicadas en el Área de Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá” de acuerdo al uso dado en las mismas, es el siguiente:

CUADRO No. 3

DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES EN JURISDICCIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES

POR LOCALIDADES Y USOS

| USOS | USAQUEN | CHAPINERO | SANTA FE | SAN CRISTOBAL | USME | TOTAL GENERAL USOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
| AGROPECUARIO | 18 | 1,70 | 8 | 2,66 | 11 | 7,91 | 1 | 0,56 | 19 | 10,61 | 57 | 3,07 |
| COMERCIO | 53 | 5,01 | 15 | 4,98 | 1 | 0,72 | 14 | 7,78 | 7 | 3,91 | 90 | 4,85 |
| INSTITUCIONAL | 19 | 1,80 | 2 | 0,66 | 5 | 3,60 | 1 | 0,56 |  | 0,00 | 27 | 1,45 |
| MIXTO | 10 | 0,95 | 4 | 1,33 | 3 | 2,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 17 | 0,92 |
| OTROS | 8 | 0,76 |  | 0,00 | 2 | 1,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10 | 0,54 |
| VIVIENDA | 857 | 81,08 | 248 | 82,39 | 99 | 71,22 | 88 | 48,89 | 105 | 58,66 | 1.397 | 75,27 |
| SIN DEFINIR | 92 | 8,70 | 24 | 7,97 | 18 | 12,95 | 76 | 42,22 | 48 | 26,82 | 258 | 13,90 |
|  | 1.057 | 100 | 301 | 100 | 139 | 100 | 180 | 100 | 179 | 100 | 1.856 | 100 |

Fuente. Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Elaboró: Contraloría de Bogotá, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Subdirección Fiscalización; Equipo  Auditor

De las 1.856 ocupaciones ilegales ubicadas en los Cerros Orientales el uso más representativo es el de la vivienda con el 75,27% (1.397). Los usos sin definir ocupan el segundo lugar con un 13.90% (258) y el comercio con el 4.85% (90), participa en el tercer lugar.

El estado que presentan las 1.856 ocupaciones ilegales es:

CUADRO No. 4

DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES EN JURISDICCIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES

POR LOCALIDADES Y ESTADO

| ESTADO DE OCUPACIÓN | USAQUEN | CHAPINER | SANTAFE | SAN CRISTOBAL | USME | TOTAL GENERAL TIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
| ABANDONADA | 4 | 0,38 |  |  |  |  | 9 | 5,00 | 3 | 1,68 | 16 | 0,86 |
| ACTIVA | 17 | 1,61 | 7 | 2,33 | 1 | 1,44 | 1 | 0,56 | 1 | 0,56 | 27 | 1,45 |
| DEMARCADA | 63 | 5,96 | 13 | 4,32 | 2 | 4,32 | 48 | 26,67 | 25 | 13,97 | 151 | 8,14 |
| DEMOLIDA | 13 | 1,23 |  |  | 6 | 17,27 | 8 | 4,44 | 13 | 7,26 | 40 | 2,16 |
| DESHABITADA | 122 | 11,54 | 43 | 14,29 | 24 | 0,00 | 11 | 6,11 | 24 | 13,41 | 224 | 12,07 |
| HABITADA | 43 | 4,07 | 12 | 3,99 |  | 75,54 | 6 | 3,33 | 4 | 2,23 | 65 | 3,50 |
| REUBICADA | 773 | 73,13 | 216 | 71,76 | 105 |  | 86 | 47,78 | 101 | 56,42 | 1.281 | 69,02 |
| SIN DEMARCAR | 22 | 2,08 | 10 | 3,32 |  | 0,72 |  |  |  |  | 32 | 1,72 |
| SIN ESTADO |  |  |  |  | 1 |  | 11 | 6,11 | 8 | 4,47 | 20 | 1,08 |
|  | 1.057 | 100 | 301 | 100 | 139 | 99 | 180 | 100 | 179 | 100 | 1.856 | 100 |

Fuente. Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Elaboró: Contraloría de Bogotá, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Subdirección Fiscalización; Equipo  Auditor

De las 1.856 ocupaciones ilegales ubicadas en los Cerros Orientales de Bogotá, el estado REUBICACIÓN es el que mayor representatividad tiene con un 69,02 % (1,281 ocupaciones), seguida  por ocupaciones cuyo estado es el de DESHABITADA con el 12.07% (224 ocupaciones).

Las ocupaciones ilegales ubicadas en los Cerros Orientales de acuerdo con el tipo de ubicación se aprecian en el cuadro siguiente:

CUADRO No. 5

DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES EN JURISDICCIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES

POR LOCALIDADES Y TIPO DE OCUPACIÓN

| TIPO OCUPACIÓN | USAQUÉN | CHAPINERO | SANTAFE | SAN CRISTOBA | USME | TOTAL GENERAL TIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
| CONSOLIDADO | 730 | 69,06 | 209 | 69,44 | 92 | 57,86 | 56 | 31,11 | 92 | 51,40 | 1.179 | 62,85 |
| EN PROCESO | 69 | 6,53 | 25 | 8,31 | 7 | 4,40 | 15 | 8,33 | 11 | 6,15 | 127 | 6,77 |
| LOTE | 95 | 8,99 | 21 | 6,98 | 3 | 1,89 | 65 | 36,11 | 43 | 24,02 | 227 | 12,10 |
| PROVISIONAL | 163 | 15,42 | 46 | 15,28 | 57 | 35,85 | 44 | 24,44 | 33 | 18,44 | 343 | 18,28 |
|  | 1057 | 100 | 301 | 100 | 159 | 100 | 180 | 100 | 179 | 100 | 1.876 | 100 |

Fuente. Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Elaboró: Contraloría de Bogotá, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Subdirección Fiscalización; Equipo  Auditor

Dentro de las 1.856 ocupaciones ilegales ubicadas en los Cerros Orientales, el tipo de ocupación que sobresale es el de consolidadas con el 62,85% (1.179 ocupaciones). En un segundo lugar se encuentran las ubicaciones de tipo provisional con un 18.28% (343 ocupaciones). El tercer lugar lo ocupan el tipo de ocupación lotes con un 12.10% (227 ocupaciones).

En razón a las consideraciones expuestas, los aludidos hechos irregulares son constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y Penal.

El hecho irregular constitutivo de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria se establece por incumplimiento de las funciones asignadas por el Decreto Ley 1421 de 1993 a los alcaldes locales de las cinco localidades con jurisdicción en  la Reserva  Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá”, que ejercieron el cargo durante el período comprendido entre el año 2004 y junio de 2008, así como por parte de la autoridad ambiental en el perímetro urbano y rural de los Cerros Orientales, por incumplimiento de las funciones de control policivo a la actividad urbanística ilegal, al igual que la no imposición de las medidas preventivas y sanciones a los infractores de las normas de protección ambiental, respectivamente, por cuanto por la presunta omisión en el control en las acciones de construcción ilegal, permitieron la degradación de aproximadamente 628 Has., en las que tuvieron lugar 1.168 ocupaciones ilegales en la zona de la Reserva Forestal, -vigencias 2004-2007-  lo cual se constituye en presunta falta disciplinaria establecida en la Ley 734 de 2002.

Incidencia penal, en razón a  que los artículos 318 y 331 del Código Penal, a la letra rezan: “Artículo 318:  El que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá por esta sola conducta, en prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

El Artículo 331 dice: “El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título, causándoles una grave afectación o a los que estén asociados con estos o se afecten áreas especialmente protegidas incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”

Valoración de la Respuesta

La Alcaldía Local de Usaquén, presentó respuesta a este hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, identificado con el numeral 3.3.1. con oficio en el cual indica: “En efecto, el ineficiente control ambiental y urbano a cargo de la CAR y las Alcaldías Locales, respectivamente, dada la no imposición de las sanciones previstas en la Ley 810 de 2003, por infracciones al régimen urbanístico y de obras, cuyo conocimiento está a cargo de los alcaldes locales, conforme lo normado en el Decreto Ley 1421 de 1993;….Dentro de las cinco localidades que tienen jurisdicción en los Cerros Orientales, la Localidad que presenta el mayor número de ocupaciones ilegales es la de Usaquén con 1.057 ocupaciones…..” (Resaltado propio).

Igualmente hace algunas claridades respecto de los informes presentados por la Subsecretaría de Control de Vivienda de la Secretaría del Hábitat. Además indica: “Como se muestra en el Cuadro No. 5 de este informe, Usaquén presenta un total de 1057 ocupaciones, de las cuales 730 están consolidadas, 69 en proceso, 95 aparecen como lotes y 163 son provisionales...”.

Luego se plantean inquietudes, respecto del fenómeno de caducidad, predios legalizados mediante el Decreto 981 de 1957 “Por el cual se reglamenta las edificaciones en la parcelación "LA FLORESTA", la multa establecida en las Ley 810 de 2003, a las ocupaciones en proceso, entre otras, lo cual demuestra que se debe trabajar de manera coordinada por parte de todas las entidades involucradas en el manejo de los  Cerros Orientales.

En el oficio la Alcaldía Local de Chapinero responde de manera general al Informe de Auditoria Especial, sin referirse específicamente a lo planteado en el hallazgo identificado con el numeral 3.3.1, respecto de las 301 ocupaciones ilegales encontradas en la Localidad de Chapinero, relacionadas en el Anexo 7 del Informe de Auditoria Especial.

La Alcaldía Local de Santa Fe presentó respuesta con oficiosin indicar específicamente que se trata del hallazgo identificado con el numeral 3.3.1., sino que lo hace como numeral 3.3.,así: “Con relación a la ocupación ilegal en los cerros orientales, se manifiesta en el informe que entre el año 2004 y el 2007 se produjo un incremento de 125 ocupaciones nuevas, al respecto considero conveniente aclarar que las 14 escritas en el informe como encontradas en el año 2004, corresponden a actuaciones administrativas con ocupaciones reportadas y enviadas a esta Alcaldía en su totalidad por la Alcaldía Local de Chapinero en el Año 2003. Posteriormente, a comienzo del año 2007, la Secretaria de Hábitat amplio el área del sujeto de control, determinando 7 polígonos de monitoreo en la reserva forestal, en donde determino un total de 139 ocupaciones…” pero la Alcaldía no presenta documentos que prueben lo indicado en el oficio de respuesta.

Así mismo, indica que se han venido haciendo recorridos para descartar la presencia de ocupaciones o construcciones ilegales y que el último se realizó el día 6 de noviembre del año en curso en el cual no se evidenció la presencia de construcciones u ocupaciones recientes. Pero al igual que lo indicado anteriormente esa Alcaldía no soporta su respuesta con los respectivos documentos.

La Alcaldía de San Cristóbal respondió el Informe Preliminar de Auditoria, de manera general sin indicar el número de identificación de los hallazgos al cual se refiere, y no hace alusión específica al numeral 3.3.1, correspondiente al presente hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria.

En la respuesta presentada por esta Alcaldía Local, se indica que la Localidad abrió 17 expedientes de querellas por construcciones, pero no indica la fecha de las mismas, ni soporta la respuesta con los correspondientes documentos; así mismo, tampoco se refirió a las 180 ocupaciones ilegales evidenciadas en esa localidad, las cuales se relacionaron en el Anexo 7 del Informe Preliminar de la Auditoria Especial.

La Alcaldía Local de Usme, en la respuesta al informe Preliminar de Auditoría, de forma general y respecto del hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado con el numeral 3.3.1., no se refirió la Alcaldía Local, así como tampoco presentó ninguna explicación referente a las 179 ocupaciones ilegales de esta localidad las cuales se relacionaron en el Anexo 7 del Informe Preliminar de Auditoria Especial.

El hallazgo identificado con el numeral 3.3.1., en el Informe Preliminar de Auditoria, el cual corresponde a hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, queda en firme, por lo que se le dará traslado a la Personería de Bogota, D.C. para que realice las investigaciones pertinentes y con base en la Ley 734 de 2002, determine sobre la responsabilidad disciplinaria o no por parte de los servidores públicos involucrados en el mismo.

3.3.3.2. Resultados de las Visitas Administrativas de Carácter Fiscal practicadas por el Organismo de Control Fiscal.

La Contraloría de Bogotá realizó Visitas Administrativas de carácter Fiscal para lo cual, seleccionó 14 polígonos correspondientes a las localidades con jurisdicción en los Cerros Orientales.

La Selección de los 14 polígonos visitados obedeció a los resultados que surgieron después de reportada la información por las diferentes autoridades con competencia en el tema de los Cerros Orientales, en concordancia con las técnicas de auditoría que para el caso aplicaron.

CUADRO No. 6

POLÍGONOS VISITADOS DE LAS LOCALIDES CON INGERENCIA EN LOS CERROS ORIENTALES

| LOCALIDAD | No Ord. Polígonos | POLIGONO No. | NOMBRE DEL POLIGONO | No. Ocupaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usaquén | 1 | 232 | Bosque el Mirador | 47 |
|  | 2 | 241 | Tequenusa – La Suiza – Palermo | 12 |
|  | 3 | 169 | Floresta de la Sabana | 154 |
| Chapinero | 4 | 017 | Bosque Rosales | 26 |
|  | 5 | 239 | Puente del Chicó - Páramo I | 22 |
|  | 6 | 240 | Bosques de Karón | 8 |
|  | 7 | 061 | Colindancia San Luís Alto del Cabo La Esperanza Nororiental- Parque Los Moyas | 1 |
|  | 8 | 179 | Peaje Patios- Vía La Calera | 23 |
| San Cristóbal | 91 | 049 | Sector Laureles Sur Oriente” | 77 |
|  | 10 | 046 | Colindancia Aguas Claras | 61 |
|  | 11 | 180 | Tibaque | 41 |
| Usme | 12 | 045 | Parcelación San Pedro | 32 |
|  | 13 | 022 | Tihuaque | 59 |
|  | 14 | 140B | Colindancia La Flora Juan Rey | 26 |
|  |  |  | Total | 589 |

Fuente: Secretaría del Hábitat. Información referente al seguimiento a polígonos.

Elaboró: Contraloría de Bogotá, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Subdirección Fiscalización; Equipo  Auditor

Las visitas de campo realizadas a los 14 polígonos seleccionados de las cinco (5) localidades con jurisdicción en los Cerros Orientales, demostró la existencia de 589 ocupaciones ilegales en estos polígonos, lo que aunado al análisis realizado de la información reportada por las entidades, permitieron reflejar que la construcción ilegal después de la función de advertencia efectuada en el año 2004 y comunicada al Alcalde Mayor de la Ciudad, por parte de este órgano de control, refleja un incremento significativo en las construcciones ilegales, dada la falta de gestión de las autoridades regionales y locales, por falta de control y seguimiento por parte de la Secretaría de Gobierno tanto a las Alcaldías Locales como al Consejo de Justicia, muy a pesar de las atribuciones conferidas por la ley, sin que se desconozca igualmente, la ausencia de coordinación entre las diferentes autoridades ambientales y demás autoridades de la ciudad aunado a la falta de conciencia ciudadana en materia ambiental.

Para mayor ilustración, se presentan la ubicación y características de algunos de los polígonos visitados, con fotografías de las ocupaciones ilegales, allí existentes, así:

## En la Localidad 01- Usaquén: Se visitó el polígono 232, Bosque del Mirador, y se encontró:

| GRÁFICA No. 1 UBICACIÓN DEL POLIGONO 232 | GRAFICA No. 2. UBICACIÓN DEL POLIGONO 232 EN LA EEP |
| --- | --- |

Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Características del Polígono:

Al Polígono 232 “Bosque del Mirador se le realizó Visita Administrativa de carácter Fiscal el día 2 de septiembre de 2008 y de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría del Hábitat, se evidenció que el Polígono se encuentra aproximadamente entre las cotas 2.700 - 3075 m.s.n.m.; tiene afectación por la Estructura Ecológica Principal y hace parte del Sistema de Áreas Protegidas. Es un área que es susceptible de ser enajenada de manera ilegal y está definida en el mapa único de desarrollos ilegales con prioridad “Control”. La densidad de ocupación es de 0.9 ocup/Has.

Este polígono limita en tres costados (Norte, Oriente y Occidente) con los Cerros Orientales. Al occidente limita con los desarrollo Unicerros y Urbanización  Delicias del Carmen. Posee 47 ocupaciones. Del total de ocupaciones, se verificó el 61.70% de ellas (29). De las ocupaciones verificadas 28, se encontraban habitadas, (las No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, y 43) y 1 abandonada (No. 29). De las ocupaciones verificadas, 26 corresponden a tipo consolidado y se encuentran en materiales de mampostería (las No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44)  y  1 provisional (la No. 28), 2 en proceso (las No. 10 y 29). La conclusión general es que dentro de este polígono se encuentran construidas lujosas mansiones de grandes extensiones dentro del área de los Cerros Orientales, en el cual el 100.00% (50.87 Has.) de su extensión, hacen parte del Sistema de Áreas Protegidas (SAP), de la EEP de la ciudad, lo que indica que se hace caso omiso de la normatividad ambiental y urbana vigente a causa de la falta de efectivos controles de las autoridades municipales, regionales y nacionales.

Algunas de las ocupaciones construidas encontradas en la visita se muestran en forma más explicita en el Anexo No.8, estas son algunas de ellas.

| Ocupación No. 1 |  | Ocupación No. 19 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | HABITADA | Estado | HABITADA |
| Tipo | CONSOLIDADA | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | MAMPOSTERIA | Materiales | MAMPOSTERIA |
| Propietario | CIRO HUMBERTO ARÉVALO | Propietario | JAIRO RODRÍGUEZ PORRAS |
| Observaciones: | MAT. 00339496 CHIP: AAA142LMUZ LT. EL PORVENIR | Observaciones: | MAT. 20321689; CHIP: AAA0156SDTD |

## En la Localidad 02- Chapinero, se visitaron los polígonos 017, 239 y 240. En el Polígono No. 017: Bosque Rosales: se encontró:

| GRAFICA No. 3 UBICACIÓN DEL POLÍGONO 017 | GRAFICA No. 4 UBICACIÓN DEL POLÍGONO 017 EN LA EEP |
| --- | --- |

Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Características del Polígono

En el Polígono 017: “Bosque Rosales”, de acuerdo con información suministrada por la Secretaría del Hábitat, este polígono de monitoreo se encuentra entre las cotas 2.675 y 2.900 m.s.n.m.; hace parte del sistema de Áreas Protegidas del Orden Regional y Nacional, tiene un área de 28.10 Has, hace parte de la UPZ 88 “El Refugio”; la densidad de ocupación es de: 0.93 ocup/Has. La conclusión general es que es que dentro de este polígono se encuentran construidas mansiones de grandes extensiones dentro del área de los Cerros Orientales, en el cual un 88.79% (24.95 Has) de su extensión (28.10Has), hacen parte del Sistema de Áreas protegidas (SAP), de la EEP de la ciudad, lo que indica que se hace caso omiso de la normatividad ambiental y urbana vigente a causa de la falta de efectivos controles de las autoridades municipales, regionales y nacionales.

Este polígono se encuentra ubicado en la Carrera 2 Este con Calle 76 (Costado Oriental Avenida Circunvalar), Oriente: sobre el límite se encuentra el Club Metropolitan. En este polígono se encuentran 26 ocupaciones. De éstas ocupaciones se verificó el 57.69% correspondiente a 15 ocupaciones así: las No. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 y 22, de las cuales 11 ocupaciones, se encontraron habitadas, (las No. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 y 22); 2 ocupaciones se encontraron en estado de abandono o deshabitadas, (las No.6 y 15); igualmente se encontraron 2 ocupaciones cuya construcciones se encontraron detenidas (las No. 10 y 11). De las 11 ocupaciones que se encontraron habitadas, todas corresponden a tipo consolidado, en materiales de mampostería y concreto (Ver Anexo 8). Algunas de las construcciones encontradas fueron:

| Ocupación No. 4 | PREDIO CATASTRO No 28 | Ocupación No. 8 | PREDIO CATASTRO No 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | HABITADA | Estado | HABITADA |
| Tipo | CONSOLIDADA | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | MAMPOSTERIA | Materiales | MAMPOSTERIA |
| Propietario | CLUB METROPOLITAN | Propietario |  |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |

Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

## En el Polígono No. 239: Puente Chicó, se encontró:

| GRAFICA No. 5 UBICACIÓN DEL POLIGONO 239: PUENTE CHICO | GRAFICA No. 6 UBICACIÓN DEL POLIGONO 239: PUENTE CHICO EN LA EEP |
| --- | --- |

Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Características del Polígono

El Polígono 239, “Puente Chicó”, de acuerdo con información suministrada por la Secretaría del Hábitat, este polígono de monitoreo se encuentra entre las cotas 2.675 y 2.900 m.s.n.m.; hace parte en su totalidad de la estructura Ecológica Principal determinada por el POT – como suelo de protección por sustracción a la reserva y por Áreas del orden Regional y Nacional; la densidad de ocupación es de: 0.75 ocup/Has. Contiene un área de 29.06 Has. La conclusión general es que la totalidad del área de este polígono se encuentra en la Estructura Ecológica Principal (EEP) y la misma área hace parte del Sistema de Áreas Protegidas (SAP) de la ciudad, lo que indica que se hace caso omiso de la normatividad ambiental y urbana vigente a causa de la falta de efectivos controles de las autoridades municipales, regionales y nacionales. Este polígono limita por el Norte: con el KM 3 Vía La Calera, por el Occidente: limita con el Proyecto Bosques de Karón Vía La Calera Av. Cl 92, colinda con la UPZ 88 El Refugio. Contiene 22 ocupaciones, (Ver Anexo 8). Algunas de las ocupaciones que se evidenciaron durante  la visita fueron:

| Ocupación No. 1 | KR 3 92 – 00 CASA: GONZAROSAN | Ocupación No. 3 | KR 3 92 – 00 CASA: EL ARRAYAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | HABITADA | Estado | HABITADA |
| Tipo | CONSOLIDADA | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | MAMPOSTERIA | Materiales | MAMPOSTERIA |
| Propietario | ROBERTO MARTINEZ NAVARRETE | Propietario | GRUPO DE DESARRROLLO DE INVERSIONES S.A. (C.D.I) |
| Exp. Querella |  | Exp. Querella |  |

## En el Polígono No. 240: Bosques de Karón, se encontró:

| GRAFICA No. 7 UBICACIÓN DEL POLIGONO 240: BOSQUES DE KARÓN | GRAFICA No. 8 UBICACIÓN DEL POLIGONO 240: EN LA EEP |
| --- | --- |

Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Características del Polígono

En el Polígono 240 “Bosques de Karón”, de acuerdo con información suministrada por la Secretaría del Hábitat este polígono de monitoreo se encuentra entre las cotas 2.675 y 2.900 m.s.n.m., el 92% de su área se encuentra dentro de la EEP, posee un área de 9.3 Has, corresponde a la UPZ: 88 (El Refugio), la densidad de ocupación es de 0.9 ocup/Has. Los límites son: Norte: Kilómetro 3, Vía a La Calera, Oriente: Agrupación Bosque Nativo. El polígono contiene 8 ocupaciones, (las No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) de las cuales 6 ocupaciones están habitadas y 2 corresponden a depósitos (las No. 7 y 8). Las 6 ocupaciones habitadas corresponden a tipo consolidado y con materiales en mampostería. La conclusión general es que dentro del área de este Polígono el 92.47% (8.6 / 9.3. Has) hacen parte del Sistema de Áreas protegidas (SAP), de la EEP de la ciudad, lo que indica que se hace caso omiso de la normatividad ambiental y urbana vigente a causa de la falta de efectivos controles de las autoridades municipales, regionales y nacionales. (Ver Anexo 8). Algunas de las ocupaciones que se encontraron fueron:

| Ocupación No. 3 | KR 2 92 – 24 | Ocupación No. 6 | KR 1ª 93 -50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | HABITADA | Estado | DESHABITADA |
| Tipo | CONSOLIDADA | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | MAMPOSTERIA | Materiales | MADERA |
| Propietario |  | Propietario |  |
| Exp. Querella |  | Exp. Querella |  |

## En la Localidad 04- San Cristóbal, se visitaron los polígonos 046, 049 y 180. En el Polígono No. 046: Colindancia Aguas Claras se evidenció:

| GRAFICA No. 9 UBICACIÓN DEL POLIGONO 46: COLINDANCIA AGUAS CLARAS | GRAFICA No. 10 UBICACIÓN DEL POLIGONO 46 EN LA EEP |
| --- | --- |

Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Características del Polígono:

El Polígono 046: “Colindancia Aguas Claras”, de acuerdo con información suministrada por la Secretaría del Hábitat, el polígono posee un área de 13.6 Has, la conclusión general es que la totalidad de su área está dentro de la Estructura Ecológica Principal, 13.6 /13.6 Has, y ésta misma área se encuentra dentro del Sistema de Áreas Protegidas (SAP) de la ciudad. Esto indica que se hace caso omiso de la normatividad ambiental y urbana vigente a causa de la falta de efectivos controles de las autoridades municipales, regionales y nacionales, correspondientes.

Este Polígono limita con áreas de origen ilegal como Aguas Claras y Laureles Sur Oriental II Sector. Por su alta dinámica de ocupación, se encuentra clasificada como área susceptible a desarrollarse de manera ilegal, definida en el mapa único de desarrollos ilegales con prioridad “control”. No tiene reglamentada la UPZ, el polígono presenta los siguientes límites: Norte: Desarrollo Aguas Claras, Oriente: B. Tibaque, Sur: B. Tibaque, Occidente: B. Tibaque; hacen parte del polígono los barrios: Tibaque y Aguas Claras. La densidad de ocupaciones en este polígono es de 4.5 ocup./Has. Dentro del polígono se encuentran identificadas 61 ocupaciones.

Se ingreso al polígono, para realizar la visita, contando con la guía y orientación de un funcionario de la Secretaría del Hábitat, quien informa que esta Secretaría inicio el seguimiento a este polígono en el año 2006. Desde esa fecha, esa entidad ha registrado 61 ocupaciones, dentro de las cuales se encontró que el 24.59% (15) de ellas están habitadas (las No. 4, 5, 10, 11, 14, 28, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 47, 51, 53); el 62.29% (38) de las ocupaciones demarcadas (las  No. 1, 2, 3, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20-26, 27, 28, 30-31, 32, 35, 37-38, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 61); el 3.27% (2 ocupaciones) se encontraban detenidas (las No. 7, 33, ); el 3.27% (2 ocupaciones) abandonadas (las No. 43, 54); del 3.27% (2 ocupaciones) no poseía  información (las No. 6 y 29); el 1.63% (1 ocupación) se encontró deshabitada (la No. 44); el 1.63% (1 ocupación) se encontró activa (la No. 52). La información disponible referente a los siguientes ítems, fue: en tipo de ocupación, se encontró que 11 ocupaciones son consolidadas, 29 lotes. Los materiales en los cuales se encuentran  son: mampostería, prefabricada, recuperación, poli-sombra y concreto. De las 61 ocupaciones, existen 2 casos a resaltar: El Primero corresponde a una (1) vivienda  construida después de 2004, la identificada en las fotografías como la No. 11, (Carrera 23 Este No. 27-21Sur) y el segundo caso corresponde a un avance constructivo realizados desde 2006, ocupación identificada en el registro fotográfico como la No.36. (Carrera 23 Este No. 27-03). Los servicios públicos con que cuentan los habitantes son: luz, agua y alcantarillado pero provisionales, (Ver Anexo 8). Algunos de las ocupaciones visitados fueron:

| Ocupación No. 11 | KR 23 ESTE 27 21 SUR | Ocupación No. 36 | KR 23 ESTE 27 03 SUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Habitada | Estado | Habitada |
| Tipo | Consolidada | Tipo | Consolidada |
| Materiales | Mampostería | Materiales | Mampostería |
| Propietario | Marina Araujo o Bravo (En base predial Pedro Suárez Ruiz) | Propietario | Pedro Pablo Bernal Esperanza Velasco |
| Exp Querella | 043 de 2005 |  |  |

En el Polígono No. 049, Sector Laureles Sur Oriental se encontró:

| GRAFICA No. 11 UBICACIÓN DEL POLIGONO 049: SECTOR LAURELES SUR ORIENTAL | GRAFICA No. 12 UBICACIÓN DEL POLIGONO 049: SECTOR LAURELES SUR ORIENTAL EN LA EEP |
| --- | --- |

Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Características del Polígono:

El Polígono 049 “Sector Laureles Suroriente” de acuerdo con información suministrada por la Secretaría del Hábitat, el polígono hace parte de la Estructura Ecológica Principal presenta fenómenos de remoción en masa activos (reptación en la parte media del polígono) y limita con áreas de origen ilegal como La Cecilia, Laureles Sur Oriental I Sector.  Por su alta dinámica de ocupación se encuentra clasificada como área susceptible a desarrollarse de manera ilegal, definida en el mapa único de desarrollos ilegales con prioridad “control”. El área es de 3.0 Has. La UPZ a la cual pertenece está sin reglamentar, la densidad de ocupación es de 23 ocup./Has. La conclusión general es que la totalidad del área del polígono 3.0 /3.0 Has, se encuentra dentro de la Estructura Ecológica Principal (EEP). Esto muestra que se hace caso omiso de la normatividad ambiental y urbana vigente a causa de la falta de efectivos controles de las autoridades municipales, regionales y nacionales, correspondientes.

Los límites del polígono son: Norte: KR 20 A BIS ESTE; Oriente: B. Hoya San Cristóbal; Sur: Desarrollo La Cecilia y Occidente: B. Tibaque. Este Polígono tiene identificadas 77 ocupaciones. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría del Hábitat, cuando esa Secretaría, inicio el recorrido de seguimiento a este polígono en el año 2006, existían 71 ocupaciones y a la fecha existen 77 ocupaciones; dentro de los casos a resaltar se encuentran 6 ocupaciones provisionales nuevas. Los servicios públicos de que dispone la población son: luz, agua y alcantarillado pero provisionales. Dentro de las 77 ocupaciones el 14.28% (11 ocupaciones) corresponden a tipo consolidado (las No. 3, 6,16, 17, 22, 23, 25, 32, 38, 44, 69) y el 85.71%, corresponden a tipo provisional. De estas 77 ocupaciones el estado en el cual se encontraron fue el 6.49% (5 ocupaciones) deshabitadas (las No. 12, 16,17, 19, 42); el 12.98% (10 ocupaciones) en estado demarcado (las No. 15, 18, 21, 24, 26, 29, 49, 54, 64, 75,); el 12.98% (10 ocupaciones) sin información (las No. 27, 36, 37, 50, 51 55, 56, 57, 58, 63), el  3.89% (3 ocupaciones) en estado detenidas (las No. 60, 61, 62); el 1.29% activa (1 ocupación la No. 68) y el restante 62.33% (48 ocupaciones) corresponden a ocupaciones habitadas. La información disponible referente a los materiales de las 77 ocupaciones están distribuidos: un 15.58% en mampostería (12 ocupaciones, las No. 3, 6, 10,  16, 17, 20, 22, 23, 25, 32, 44, 69);  el 3.89% (3 ocupaciones) en madera (las No. 43, 46, 47) y el 46.75 % en materiales de recuperación, (36 ocupaciones, las No. 1, 2, 4, 5, 7, 8,  9, 11, 12, 13, 14, 19, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 52, 53, 59, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77),  (Ver Anexo 8).  Algunas de las ocupaciones visitadas, fueron:

| Ocupación No. 3 | DG 9 SUR 22 01 ESTE | Ocupación No. 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Vivienda habitada | Estado | Vivienda habitada |
| Tipo | Consolidada | Tipo | Consolidada |
| Materiales | Mampostería | Materiales | Mampostería |
| Propietario | Ana Garzón | Propietario | Lisei Barbosa |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |

En el Polígono No. 180: Tibaque, se encontró:

| GRAFICA No. 13 UBICACIÓN DEL POLIGONO 180: TIBAQUE | GRAFICA No. 14 UBICACIÓN DEL POLIGONO 180: EN LA EEP |
| --- | --- |

Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Características del Polígono:

El Polígono 180, “Tibaque” hace parte de la Estructura Ecológica Principal y se encuentran instaladas varias industrias ladrilleras. Por su baja dinámica de ocupación, se encuentra clasificada como área susceptible a desarrollarse de manera ilegal, definida en el mapa único de desarrollos ilegales con prioridad “prevención”. El área del polígono es de 27.1 Has, la UPZ, está parcialmente reglamentada, la 32 (San Blas), la densidad de ocupación es de 1.5 ocup./Has. Del área del polígono en la EEP se encuentra el 89.66%, (un área de 24.3/27.1 Has) y el 10.32% en SAP de la ciudad (2.8 Has /27.1 Has). Este hecho indica que se hace caso omiso de la normatividad ambiental y urbana vigente a causa de la falta de efectivos controles de las autoridades municipales, regionales y nacionales, correspondientes.

Los Límites del polígono son: Norte: Antigua Vía Villavicencio, B. El Ramajal; Oriente: Corinto; Occidente: B. Los Alpes, Hace parte del Barrio Tibaque. La Secretaría del Hábitat identificó 41 ocupaciones de las cuales el estado de las mismas, corresponde en un 63.41% (26 ocupaciones) se encuentran habitadas (las No. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 41); el 12.19% (5 ocupaciones) deshabitadas (las No. 9, 12, 15, 19, 31); el 14.63% (6 ocupaciones) abandonadas (las No. 7, 35, 37, 38, 39, 40); el 7.31% (3 ocupaciones) demolidas (las No. 4, 10, 34), y el 2.43% (1 ocupación) detenida (la No. 28). Respecto al tipo de ocupación se encontró que 32 son consolidadas (las No.1,2,3, 5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,19,21,22,23,24,25, 26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40); 5 en proceso  (las No. 4, 10, 28, 34, 39); 4 provisional (las No. 16, 18,20, 41).  Los materiales de dichas ocupaciones corresponde un 9.75% a recuperación (4 ocupaciones, las No.16,18,20,41), 2.43% a materiales en concreto (1 ocupación la No. 34) y el 87.80% de las ocupaciones, (36) se encuentran en materiales de maposteria (las No. 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,22, 23, 24, 25,26,27, 28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40). De acuerdo con información del funcionario de la Secretaría del Hábitat, no existen cambios sustanciales. El polígono no registra dinámica. En la visita se encontró un (1) caso de ocupación nueva, la cual está construida en plástico estilo invernadero, NO aparece en los registros de la Secretaría del Hábitat. Los servicios  públicos con que cuenta son luz, agua y alcantarillado, pero provisionales, (Ver Anexo 8). Algunas de las ocupaciones visitadas en el Polígono 180:

| Ocupación No. 1 |  | Ocupación No. 7 | Vía Oriente 31 21 S |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Vivienda habitada | Estado | Vivienda abandonada |
| Tipo | Consolidada | Tipo | Consolidada |
| Materiales | Mampostería | Materiales | Mampostería |
| Propietario |  | Propietario | Gabriel Díaz |
| Exp. Querella |  | Exp. Querella |  |

En la Localidad 05 – Usme, se visitaron los Polígonos 22, 45 y 140B, dentro de los cuales se encontró:

En Polígono 022: Tihuaque, la información referente al mismo es la siguiente:

| GRAFICA No. 15 UBICACIÓN DEL POLIGONO 022: TIHUAQUE | GRAFICA No. 16 UBICACIÓN DEL POLIGONO 022: TIHUAQUE EN LA EEP |
| --- | --- |

Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Características del Polígono

En el Polígono 22 Tihuaque se encontró que de acuerdo con información suministrada por la Secretaría del Hábitat, este polígono de monitoreo hace parte de la Estructura Ecológica Principal, y de la Ronda Hídrica Quebrada Yomasa. Se encuentra entre las cotas 3050 y 3175 m.s.n.m.  Presenta una dinámica de ocupación ilegal alta, por tanto esta definido como un Polígono de Control. El área del polígono es de 4.78 Has, pertenece a la UPZ 52, La Flora. El suelo de este polígono está clasificado como urbano el 100% de su área (4.78 Has). El polígono presenta construcciones de tipo consolidada en mampostería y con una altura de un (1) piso. Debido a la cercanía con sectores consolidados y a la dinámica de ocupación ilegal del mismo, este polígono requiere monitoreo constante. La densidad de ocupación es de 12.34 ocup./Has.

Los límites del polígono son: Norte: CL 83ª S, Oriente: KR. 25 E, Sur: CL 87B S, Occidente: Avenida de los Ceros, hace parte de los barrios Tihuaque y Villa Rosita. En el año 2006, cuando la Secretaría del Hábitat, inició el seguimiento a este polígono se encontraron 59 ocupaciones, no se han presentado nuevas ocupaciones desde esa fecha hacia acá. Las tendencias y modalidades de construcción son: Estado: el 64.29% se  encuentran  habitadas, (36  ocupaciones,   las No. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17,22, 28, 29,30,31,32,38,40,41,46,47,49,50,51,52,53,

54,55,56,57,58,59), el 20.33%, están demarcadas (12 ocupaciones, las No. 14,23,24,25,27,34,36,37,39,43,44,45), el 8.93%, deshabitadas (5 ocupaciones, las No.20,21,33,42,48,), el 3.38% están detenidas (2 ocupaciones, las No.19,35), el 1.79% están demolidas (1 ocupación, la No. 26), el 1.79% abandonada (1 ocupación, la No. 15), 1.79% cercado  (1 ocupación, la No. 18) y el 1.79%  definido (1 ocupación la No. 7).

La información disponible referente a los ítems que se mencionan a continuación son: Tipo de ocupación, el 55.93% son consolidadas (33 ocupaciones), el 23.73% corresponden a Lotes (14 ocupaciones), el 13.56% provisional (8 ocupaciones) y el 6.67% en proceso (4 ocupaciones), Los materiales de las ocupaciones son. El 77.27% Mampostería (34 ocupaciones), el 15.90%  de recuperación (7 ocupaciones), el 4.54% prefabricada (2 ocupaciones) y el 3.37% en piedra (1 ocupación). En la estructura de las ocupaciones, un 68.89% no posee estructura (31 ocupaciones), el 20% es semiconfinada (9 ocupaciones), el 4.44% es metálica (2 ocupaciones) y un 6.67% es confinada (3 ocupaciones). Respecto a la altura de las ocupaciones, el 90.91%, corresponde a un (1) piso (40 ocupaciones), y el 9.09%, corresponde a dos (2) pisos (4 ocupaciones). En el uso de las ocupaciones,  el 78.57%, corresponde a vivienda (33 ocupaciones), el 14.39% a comercio (6 ocupaciones), el 4.76% es agropecuario (2 ocupaciones) y el 2.38% agrícola (1 ocupación).

Los servicios públicos que predominan son agua y servicio de energía eléctrica, provisionales. En este polígono se encontraron dos casos que se deben revelar: el primero de ellos se trata de una construcción para vivienda, (ocupación No. 31, ubicado en la Calle 86 B No. 20-10 Este), en la cual durante el proceso de construcción del segundo piso, para habitación de unos menores de edad, la Alcaldía de Usme solicitó la demolición de la construcción que se realizaba en el segundo piso, la cual se realizó a voluntad de los habitantes de la misma. El segundo caso, se refiere a que por la misma época, se adelantó un proceso constructivo en varios lotes: las ocupaciones 47, 48, 49, en los cuales se realizó una construcción de dos pisos, en mampostería, se encuentra con cerramiento en bloque, y funcionando allí el paradero de colectivos de Transporte Nuevo Milenio (tnm), cuyo propietario es el señor Raúl Carmona, y la Alcaldía Local de Usme no ha realizado ninguna acción al respecto, (Ver Anexo 8). Algunas de las ocupaciones visitadas fueron:

| Ocupación No. 31 | Cl. 86b S 20 10 Este | Ocupación No. 47 | En Predio De Parqueadero |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Habitada | Estado | Habitada |
| Tipo | Consolidada | Tipo | Consolidada |
| Materiales | Mampostería | Materiales | Mampostería |
| Propietario | Carlos Julio Casallas | Propietario | Raúl Carmona |
| Exp. Querella |  | Exp. Querella |  |

Polígono 045: Parcelación San Pedro. Sobre este Polígono se tiene:

| GRAFICA No. 17 UBICACIÓN DEL POLIGONO 045: PARCELACIÓN SAN PEDRO | GRAFICA No. 18 UBICACIÓN DEL POLIGONO 045: PARCELACIÓN SAN EN LA EEP |
| --- | --- |

Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Características del Polígono

Polígono 045, “Parcelación San Pedro, de acuerdo con información suministrada por la Secretaría del Hábitat, este polígono de monitoreo hace parte de la Estructura Ecológica Principal en su totalidad. (11.39 Has) y en ronda hidráulica 2.16/1139 Has. Presenta una dinámica de ocupación ilegal alta y esta clasificada como área susceptible a desarrollarse de manera ilegal por tanto esta definido como un Polígono de Control. Corresponde a la UPZ 52 La Flora.

Los límites del polígono son: Norte: DG 78 S con KR 21 E, Sur: CL. 81 C BIS con KR 19 E, Occidente: Parcelación San Pedro TV 19 E CL 81 C. Hace parte de los barrios San Pedro. Mediante la Resolución 1141 de 12 Abril de 2006 se define el plan de manejo para esta zona. En zona afectada por  la franja de adecuación se estima como área de ocupación pública prioritaria y consolidación del borde urbano. En el polígono predominan las construcciones consolidadas y provisionales de un (1) piso de altura destinadas a vivienda, en la parte oriental de este predomina la vivienda de tipo rural. Se debe revisar el proceso de legalización del Barrio San Pedro y continuar con las labores de prevención al desarrollo y a la enajenación ilegal. En el año 2006, cuando la Secretaría del Hábitat, inició el seguimiento a este polígono, existían 31 ocupaciones ilegales, durante el año 2008, se encontró una nueva ocupación ilegal, para un total de 32 ocupaciones en el polígono. Las tendencias y modalidades de construcción que se presentan en este polígono, son: Estado: Habitadas el 56.25% (18 ocupaciones, las No. 1,3,4,5,7,8,10,11,13,14,16,19,21,24,25,26,28,32),deshabitadas, el 31.25% (10 ocupaciones, las No.2,6,9,15,17,18,20,22,23,27), demarcada, el 9.37% (3 ocupaciones, las No.29,30,31) y sin demarcar, el 3.12% (1 ocupación, la No. 12). Respecto al tipo de ocupación, el 50%, son consolidadas (16 ocupaciones, las No. 1,3,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,21,24,25,26), el 34.37% son provisionales (11 ocupaciones, las No.2,4,13,17,18,19,20,22,27,28,32), el 3.12% en proceso (1 ocupación, la No. 23) y el  12.5% son lotes (4 ocupaciones, las No.12,29,30,31). Con relación a los materiales de las construcciones, el 31.21% son de recuperación (10 ocupaciones, las No. 2,4,13,17,18,19,20,22,27,28), el 39.28% en Mampostería (11 ocupaciones, las No.1,3,5,6,7,8,9,10,11,15,16), el 3.57% prefabricada (1 ocupación, la No. 14), el 15.62 % en bahareque (5 ocupaciones, las No. 21,23,24,25,26), el 15.62% como son lotes no se incluye como material de construcción, (5 ocupaciones, las No. 12,29,30,31,32).

La información disponible sobre los ítem que se mencionarán en seguida es: En la estructura de las ocupaciones corresponde un 14.28% confinadas (4 ocupaciones), el 7.14% semiconfinadas (2 ocupaciones), el 3.57%, Metálica (1 ocupación) y el 75% sin estructura (21 ocupaciones). La totalidad de las construcciones presentan altura de 1 piso. El uso de las ocupaciones  corresponde un 72.41% en vivienda (22 ocupaciones), y el 17.24% agropecuario (8 ocupaciones). Los servicios públicos, que predominan son agua y servicio de energía eléctrica provisionales, sin servicio de alcantarillado.

En el polígono que queda frente al polígono 45, se encuentra el polígono No. 45 A, la Secretaría del Hábitat, encontró que durante lo que va corrido del año 2008, surgió una nueva ocupación. Algunas de las ocupaciones de este polígono:

| Ocupación No. 3 | TV 19 E 81 60 S | Estado | HABITADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | HABITADA | Tipo | CONSOLIDADA |
| Tipo | CONSOLIDADA | Materiales | PREFABRICADA |
| Materiales | MAMPOSTERIA | Propietario | JAIME BERNAL |
| Propietario | ANA SOFIA HUERTAS | Exp. Querella |  |
| Exp. Querella |  |  |  |

Polígono 140B: Colindancia La Flora – Juan Rey

| GRAFICA No. 19 UBICACIÓN DEL POLIGONO 140B: COLINDANCIA LA FLORA – JUAN REY | GRAFICA No. 20 UBICACIÓN DEL POLIGONO 140B: COLINDANCIA LA FLORA – JUAN REY EN LA EEP |
| --- | --- |

Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Características del Polígono

El Polígono 140B – La Flora Juan Rey, de acuerdo con información suministrada por la Secretaría del Hábitat, el polígono presenta afectación por Estructura Ecológica Principal. Se encuentra colindante con áreas de origen ilegal. Esta definido en el mapa único de desarrollos ilegales con prioridad “Prevención”. El área del polígono es 6.84 Has, no posee UPZ reglamentada, la densidad de la población es de 3.80 ocup./Has. Del área del polígono, se encuentra 6.68 /6.84 Has en EEP y la misma área en SAP.

Los límites de este polígono son: Norte: Barrio Ciudad Londres, Oriente: Barrio  Ciudad Londres, Sur: Barrio Tibaque, Occidente: Yomasa, pertenece Barrio Ciudad Londres. En el polígono existen construcciones destinadas a vivienda consolidada y provisional predominando estas últimas de 1 piso de altura y en material de recuperación. La colindancia con áreas de origen ilegal y estar situado en franja de adecuación aumenta la susceptibilidad a ser desarrollado ilegalmente. Debe realizarse un monitoreo periódico en la zona. En el polígono se identificaron 26 ocupaciones. Las tendencias y modalidades de construcción que se presentan en el polígono, son: Respecto al estado, en estado habitada, se encontró el 76.92% (20 ocupaciones, las No.1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,20,23,25,26), deshabitadas el 4.16% (1 ocupación, la No.24), abandonadas o detenidas, el 4.16% (1 ocupación, la No. 22), el   15.38% sin información (4 ocupaciones las ocupaciones No. 3,13,19,24). Respecto al Tipo de ocupación que se presenta: Consolidadas:  el 50%  (13 ocupaciones, las No. 1,4,5, 7,11,12,14,15,18, 20,23,24,25), Lotes, el 3.84% (2 ocupaciones, las No.13,19), Proceso, el 3.84% (1 ocupación, la No. 22) y provisional, el 38.46% (10 ocupaciones, las No. 2,3,6,8,9,10,16,17,21,26). Respecto de los Materiales, en los cuales se encuentran construidas las ocupaciones del polígono, el 52.17% corresponde a Mampostería (12 ocupaciones, las No.1,2,4,5,7,11,12,18,20,23,24,25), el 26.92% a recuperación (7 ocupaciones, las No.6,8,9,10,16,17,26,), el 8.69% a prefabricadas (2 ocupaciones, las No. 14 y 15), el 19.23% sin información (5 ocupaciones  las No. 3, 13,19,21,22,).

La información de que se dispone en los ítems que se mencionan a continuación:  En Estructura, el 91.3% no cuentan con ella (21 ocupaciones) y el 8.68%, poseen estructura metálica (2 ocupaciones). La altura observada en el polígono, es que el 95.65% de las viviendas son de 1 piso (22 ocupaciones) y el 4.34%, son de 2 pisos (1 ocupación). Respecto al uso de las ocupaciones, el mismo corresponde un 83.33% a vivienda (20 ocupaciones), un 8.33% a uso agropecuario (2 ocupaciones), el 4.26% a uso industrial y el mismo porcentaje a uso agrícola con una ocupación cada uno. En el polígono el predominio de servicios públicos es el de no contar con los mismos, por cuanto el agua es traída por manguera desde una quebrada cercana, el servicio de energía es provisional y no cuentan con alcantarillado. Cuando la Secretaría del Hábitat inicio el seguimiento a este polígono, existían 25 ocupaciones. En el año 2008, se detectó una (1) nueva ocupación y en el transcurso de la semana anterior a la presente visita  (4 de sept/08) surgió una nueva ocupación, para un total de 27 ocupaciones. Durante la visita se recibió queja de la comunidad sobre la existencia de un depósito de escombros, (Ver Anexo 8).  Algunas de las ocupaciones visitadas

| Ocupación No. 2 | CLL 74ª BIS 16-01 E | Ocupación No. 15 | CLL 74C 16 BIS 01 E |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | HABITADA | Estado | HABITADA |
| Tipo | PROVISIONAL | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | MAMPOSTERIA | Materiales | PREFABRICADA |
| Propietario | EDUARDO ZARATE | Propietario | JOHN JAIRO ORTEGON GOMEZ |
| Exp. Querella |  | Exp. Querella |  |

## 3.4	RESULTADOS EVALUACIÓN ACTUACIONES A CARGO DE LAS ALCALDÍAS LOCALES CON JURISDICCIÓN EN LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ.

Para facilitar la labor fiscalizadora, se analizaron las ocupaciones ilegales versus las querellas aperturadas por las Alcaldías Locales con jurisdicción en los Cerros Orientales, las actuaciones de control efectuadas por la Secretaría del Hábitat y que se han reportado a las autoridades locales para lo de su competencia, permitiendo a esta Contraloría pronunciarse sobre la inoperancia de la Secretaría de Gobierno en el seguimiento que debe ejercer, para garantizar que tanto las Alcaldías Locales, como el Consejo de Justicia con fundamento en los principios de la gestión fiscal, lleven a cabo las funciones que en este sentido deben desempeñar, encontrando falencias asociadas a la falta de control urbanístico, al desacato a las normas que para el caso aplican y en general a la persistencia de irregularidades que vienen siendo  denunciadas por este Organismo de Control desde el año 2004.

La Ley 9ª de 1989, el Decreto 1421 de 1993, la Ley 388 de 1997, el Decreto 564 de 2006 y la Ley 810 de 2003, hacen relación a las infracciones urbanísticas y señalan que el control y competencia para imponer las sanciones allí previstas corresponde a los Alcaldes Locales; sanciones que  deberán ser graduadas de acuerdo con la gravedad de la infracción y la reiteración o reincidencia en la falta.

Las normas aplicables señalan que en tratándose de construcción, urbanización o parcelación en terrenos de protección ambiental, la cuantía de las multas se incrementará hasta en un ciento por ciento (100%).

En efecto, el artículo 86 numeral 9º del Decreto 1421 de 1993, dispone que corresponde a los alcaldes locales:

“ (...) “Conocer de los procesos relacionados con violación de las normas sobre construcción de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes.”  (...)

De igual manera, el artículo 103 de la Ley de Ordenamiento Territorial, 388 de 1997, dispone que corresponde a los citados servidores públicos:

“(…) “Investigar y sancionar las infracciones a las disposiciones urbanísticas, así como suspender obras sin licencia o por no ajustarse a la misma”.

Así mismo, el Decreto 564 de 2006, señala que corresponde a los alcaldes directamente o por conducto de sus agentes  ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias otorgadas y de las demás normas y especificaciones técnicas contenidas en el POT.

3.4.1. Hecho irregular constitutivo de hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria y penal, por la no apertura y trámite de querellas con ocasión de todos aquellos  casos de infracción al régimen de urbanístico y de obras  que tuvieron lugar en los Cerros Orientales durante el período examinado.

El número de procesos relacionados con ocasión de la violación de las normas sobre construcción de obras y urbanismo, que al momento de la ejecución del presente proceso auditor cursaban en las Alcaldías Locales con jurisdicción sobre los Cerros Orientales, como son las de Usaquén, Chapinero, Santa Fé, San Cristóbal y la de Usme, no se compadece con el número de obras desarrolladas en la zona durante la vigencia examinada, como quiera que según la información suministrada a esta Contraloría, se tramitan tan sólo 70 procesos en las Alcaldías Locales de Usaquén, Chapinero y Santa Fe,  en relación con 1.497 desarrollos constructivos ilegales que tuvieron lugar durante la vigencia examinada.

La inobservancia de la normatividad en el trámite de las correspondientes querellas y la mora o no imposición de las sanciones urbanísticas facilita la ilegalidad y da cuenta que el seguimiento y control  en el desarrollo de las actuaciones no es efectivo y vulnera las prescripciones del procedimiento que orienta la actuación administrativa de competencia de los Alcaldes Locales en materia de Infracción al Régimen Urbanístico y de Obras previstas en el artículo 2º de la Ley 810 de 2003, mediante el cual se modificó el artículo 104 de la Ley 388 de 1997. Por lo que se constituye en hecho irregular constitutivo de hallazgo administrativo de incidencia disciplinaria y penal que debe ser puesto en conocimiento de la Personería de Bogotá D.C. y de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue y sancione las conductas descritas de los servidores públicos de conformidad con la Ley 734 de 2002, “Por la cual se adopta el Código Único Disciplinario” y con el Código Penal.

Incidencia Penal, en relación con servidores públicos responsables del control urbano de las Alcaldías Locales de Usaquén, Chapinero y Santa Fe, en razón a que los artículos 318, 331 y 414 del C.P. disponen:

Presunta incidencia penal, en razón a que el artículo 318 del Código Penal reza: “(…) El que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá por esta sola conducta, en prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Daños en los recursos naturales, artículo 331: “El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título, causándoles una grave afectación o los que estén asociados con estos o se afecten áreas especialmente protegidas incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Prevaricato por omisión, artículo 414: “ El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años”.

Lo mencionado se refleja en el siguiente cuadro:

CUADRO No.7

COMPARATIVO CONSTUCCIONES ILEGALES Vs. QUERELLAS APERTURADAS

PERIODO: 2004-2008

| NOMBRE LOCALIDAD | No. OCUPACIONES | QUERELLAS APERTURADAS | OCUPACIONES ILEGALES SIN PROCESO (valores absolutos) | OCUPACIONES ILEGALES SIN PROCESO (valores relativos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USAQUEN | 1.057 | 37 | (1.020) | (96.46%) |
| CHAPINERO | 301 | 25 | (276) | (91.69%) |
| SANTA FE | 139 | 8 | (131) | (94.24%) |
|  | 1.497 | 70 |  |  |

Fuente: Alcaldías Locales y Subsecretaría de Control de Vivienda – Secretaría del Hábitat.

Elaboró: Contraloría de Bogotá, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Subdirección Fiscalización; Equipo  Auditor

Respecto de los resultados de confrontar el número de construcciones ilegales con el número de procesos o querellas aperturados por ocupaciones ilegales durante el período 2004-2008, por cada una de las cinco alcaldías locales en jurisdicción de los Cerros Orientales, se aprecia que en las localidades de Usaquén, Chapinero y Santa Fe, se dejaron de aperturar procesos en el 96.46%, 91.69% y 94.24% respectivamente, de los casos de ocupación ilegal identificados por las diferentes autoridades distritales.

Valoración de la Respuesta

La Alcaldía Local de Usaquén, presentó respuesta al Informe Preliminar  de Auditoria Modalidad Especial y respecto al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado con el numeral 3.4.1., así:   “SERIA ESTABLECER LA RESPUESTA COMO EN EL NUMERAL ANTERIOR. EXPLICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE ABRIERON TODAS….

La Alcaldía Local de Chapinero en el oficio de respuesta al Informe Preliminar no identifica específicamente el número del hallazgo al cual se refiere sino que lo hace de manera general, se encontró que en la respuesta no se hace referencia específica a lo determinado como hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado con el numeral 3.34.1., referente a “La inobservancia de la normatividad en el trámite de las correspondientes querellas y la mora o no imposición de las sanciones al Régimen Urbanístico y de Obras previstas en el artículo 2º de la Ley 810 de 2003, mediante el cual se modificó el artículo 104 de la Ley 388 de 1997”.

La Alcaldía Local de Santa Fe presento respuesta al Informe Preliminar de Auditoría Especial, en el cual con relación al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado con el numeral 3.4.1., indicó: “ En lo referente con la gestión adelantada por parte de la Alcaldía Local de Santa Fe, con ocasión de la violación a las normas por construcción de obras en la zona de cerros orientales, en la oficina de obras se han adelantado 32 querellas por contravención al régimen urbanístico en esta materia, de las cuales 21 se encuentran con resolución de fallo, 5 en tramite y 6 actuaciones a las que se les ordeno Archivo. Adicionalmente en la oficina jurídica se adelantaron 42 querellas por presunta ocupación indebida de espacio publico en dicho sector (Ver anexo 1 y 2)”.

En los soportes de la respuesta (Anexo 1 y 2), folios 1 a 7 se aprecia que aparece la relación de 29 procesos administrativos de las veredas Verjón Alto y Bajo, (Anexo 1)  y de la relación de 42 expedientes por espacio público (Anexo 2), pero la Alcaldía no presenta documentos que prueben lo indicado en el oficio de respuesta. De acuerdo con los documentos aportados, se evidencia que no 0corresponde a 32 querellas por contravención al régimen urbanístico sino a 29 procesos.  De otra parte, como se indico en el análisis de la respuesta del hallazgo identificado con el numeral  3.2.3.4. y 3.2.3.5. Si se tiene en cuenta la gestión de la Alcaldía Local respecto a las querellas aperturadas se encontró que de los 29 procesos aperturados, se dio cumplimiento al proceso de demolición en un in el 17.24 % (5 demoliciones); pero si se toman los 29 procesos aperturados contra las 139 ocupaciones ilegales evidenciadas, relacionadas en el Anexo 7 del Informe Preliminar de Auditoria, se evidencia que la gestión de la Alcaldía Local de Santa Fe respecto al control policivo que ejerce para que se cumpla la norma urbanística es mínimo, no fue efectivo, por cuanto de 139 ocupaciones ilegales evidenciadas en esta localidad solamente se ha realizado la apertura al   20.86% (29 querellas) de lo evidenciado.

La Alcaldía de San Cristóbal respondió el Informe Preliminar de Auditoria de manera general sin indicar el número de identificación de cada hallazgo al cual se refería en cada caso, y no hizo alusión específica al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria del numeral 3.4.1., referente a la inobservancia de la normatividad en el trámite de las correspondientes querellas y la mora o no imposición de las sanciones urbanísticas por parte de esta Alcaldía Local, lo cual facilita la ilegalidad.

La Alcaldía Local de Usme, responde el informe Preliminar de Auditoria Especial pero en el oficio de respuesta no se refirió al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado con el numeral 3.4.1., así como tampoco presento ninguna explicación referente a la inobservancia de la normatividad en el tramite las correspondientes querellas y la mora o no imposición de las sanciones urbanística.

El hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, identificado con el numeral 3.4.1., en el Informe Preliminar de Auditoria, se ratifica por lo que se correrá traslado a la Personería de Bogota, D.C. para lo de su competencia.

3.4.2. Hechos Irregulares Constitutivos de Hallazgos Administrativos con Incidencia Disciplinaria, en razón a la mora en el trámite de las querellas aperturadas por parte de las Alcaldías Locales de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme y al riesgo de que opere el término de prescripción señalado en el artículo 38 del C.C.A..

3.4.2.1. Alcaldía Local de Usaquén:

Se detectó, que existen procesos que llevan más de los 6 años en su trámite, sin que a  la fecha del presente informe se haya adoptado la decisión que en Derecho corresponda, circunstancia que evidencia la falta de celeridad en las actuaciones de su competencia. De lo afirmado dan cuenta, entre otros, los siguientes casos:

CUADRO No. 8

RELACIÓN DE PROCESOS LOCALIDAD DE USAQUEN

| QUERELLA No. | FECHA | QUERELLADO | ESTADO SEGÚN ALCALDÍA | OBSERVACIONES CONTRALORIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3536 | 04//04/02 | Ocupantes del predio | Resolviendo solicitud recurso de revocatoria directa | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido más de 6 años. |
| 3718 | 16/07/03 | Luís Manuel Castro | Remitido al Consejo de Justicia | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido más de 5 años. |
| 3828 | 13 /07/04 | Manuel Arteaga | Remitido al Consejo de Justicia | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido más de 4 años. |
| 3769 | 01/01/04 | León Vinkel | Remitido al Consejo de Justicia | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido más de 4 años. |
| 3973 | 21/04/05 | José Miguel Carreira | Notificación Recurso | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido más de 3 años. |
| 4013 | 28/07/05 | Raúl Gaviria | Remitido al Consejo de Justicia | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido más de 3 años. |

Fuente: Información suministrada por la alcaldía de Usaquén

Elaboró: Contraloría de Bogotá, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Subdirección Fiscalización; Equipo  Auditor

Valoración de la Respuesta

La Alcaldía Local de Usaquén, presentó respuesta al Informe Preliminar de Auditoria Modalidad Especial y respecto al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado con el numeral 3.4.1., respondió: “Este Despacho ordenará de manera inmediata se tomen los correctivos necesarios para proferir y/o dar el correspondiente impulso procesal a las actuaciones administrativas señaladas en este informe”. Por lo que la Alcaldía Local acepta  el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. Se confirma el hallazgo  y se correrá traslado a la Personería de Bogota para lo de su competencia.

3.4.2.2. Alcaldía Local de Chapinero:

Se evidenció mora en el trámite de los procesos aperturados por infracción al régimen urbanístico y de obras, dado que en algunos de ellos transcurren aproximadamente  3 años sin ser resueltos, es el caso de:

CUADRO No. 9

RELACIÓN DE PROCESOS LOCALIDAD DE CHAPINERO

| QUERELLA NO. | FECHA | QUERELLADO | ESTADO SEGÚN ALCALDÍA | OBSERVACIONES CONTRALORIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 239 | 31/10/05 | No reportaron el nombre | Para desatar recurso en el Consejo de Justicia. | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido casi 3 años. |
| 240 | 31/10/05 | No reportaron el nombre | Para desatar recurso en el Consejo de Justicia. | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido casi 3 años. |
| 250 | 23/11/05 | Gissella Damasco | Para desatar recurso en el Consejo de Justicia. | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido casi 3 años. |
| 272 | 20/12/05 | No reportaron el nombre | Para fallo en el grupo de descongestión | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido casi 3 años. |
| 273 | 20/12/05 | No reportaron el nombre | Para fallo en el grupo de descongestión | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido casi 3 años. |

Fuente: Información suministrada por la  Alcaldía de Chapinero

Elaboró: Contraloría de Bogotá, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Subdirección Fiscalización; Equipo  Auditor

Valoración de la Respuesta

La Alcaldía Local de Chapinero en su respuesta al Informe Preliminar de Auditoria Especial no identifica específicamente el número del hallazgo al cual hace referencia en cada caso, sino que lo hace de manera general, pero respecto al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado con el numeral 3.4.2.2 no se refiere en su oficio de respuesta. Por lo que el hallazgo en mención queda en firme el presente hallazgo. Se dará traslado a la Personería de Bogota para lo de su competencia.

3.4.2.3. Alcaldía Local de Santa Fe:

Se detectó mora en la decisión de fondo de los diferentes procesos, dado que  transcurren hasta cinco años sin ser resueltos por la Alcaldía  -primera instancia- y el Consejo de Justicia -segunda instancia-  y lo peor aún es que no existe ningún tipo de control al respecto por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno.

En otros casos, igualmente se encuentran fallos ordenando la demolición y esta decisión a su turno es suspendida, sin que se evidencien acciones que conduzcan a la ejecución de la sanción adoptada. Ejemplo de lo anterior, dan cuenta, entre otros, los siguientes procesos:

CUADRO No. 10

RELACIÓN DE PROCESOS LOCALIDAD DE SANTA FE

| QUERELLA No. | FECHA | QUERELLADO | ESTADO SEGÚN ALCALDÍA | OBSERVACIONES CONTRALORIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | 27/11/03 | Jaime Eduardo Arteaga | Se encuentra en el Consejo de Justicia | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido más de 5 años. |
| 168 | 27/11/03 | Ricardo Rodríguez | Para fallo | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido más de 5 años. |
| 172 | 27/11/03 | Camilo Pinzón | En recursos | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido más de 5 años. |
| 179 | 27/11/03 | Marvel Luz Sanabria M. | Se encuentra en el Consejo de Justicia | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido más de 5 años. |

Fuente: Información suministrada por la alcaldía de Santa Fé

Elaboró: Contraloría de Bogotá, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Subdirección Fiscalización; Equipo  Auditor

La Alcaldía Local de Santa Fe presento respuesta al Informe Preliminar de Auditoria y respecto al hallazgo identificado con el numeral 3.4.2.3., indico: “en lo relacionado con el desarrollo  y celeridad en el proceso adelantado con ocasión de violación al régimen urbanístico de obras, como se informo en el numeral anterior se encuentran 26 actuaciones en gestión en las cuales la administración local verifica cada una de las etapas en que se surten, el cumplimiento del ordenamiento jurídico en cuanto al respeto por las garantías procesales de los involucrados, es decir el derecho de defensa, de contradicción el derecho a la doble instancia y en general el debido proceso, producto de lo cual busca asegurar  su comparecencia en las diligencias con el objeto que pueda materializar el ejercicio de tales garantías.

Por otra parte, esta administración no encontró asignación presupuestal para la presente vigencia, en cuanto al apoyo logístico para la ejecución de las decisiones de demolición proferidas en actos administrativos. Por esta razón contemplo en el presupuesto local para la vigencia 2009, la asignación de recursos que suplan dicho requerimiento”.

Por lo anterior, Se confirma el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, y se correrá traslado del mismo a la Personería de Bogota.

3.4.2.4. Alcaldía Local de San Cristóbal:

Se evidenció mora en el trámite de los procesos por infracción al régimen urbanístico y de obras.  Dan cuenta de lo afirmado, los siguientes casos:

CUADRO No. 11

RELACIÓN DE PROCESOS LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

| QUERELLA No. | FECHA ** | QUERELLADO | ESTADO SEGÚN ALCALDÍA | OBSERVACIONES CONTRALORIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.R.* | 2004 | Piedad Vanegas | Pendiente fijar fecha de demolición | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido aproximadamente 4 años. |
| N.R.* | 2004 | Luz Dary Henao | Pendiente demoler | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido aproximadamente 4 años. |
| N.R.* | 2004 | Albeiro Alzate | Enviado nuevamente al Consejo de Justicia | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido aproximadamente 4 años. |
| N.R.* | 2004 | Carlos Arturo Ortiz | Enviada al juzgado de ejecuciones fiscales para cobro coactivo. | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido aproximadamente 4 años. |
| N.R.* | 2004 | Enoc Arango y otros | Pendiente fijar fecha de demolición. | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido aproximadamente 4 años. |
| N.R.* | 2004 | Clara Aurora Infante | Pendiente fijar fecha de demolición. | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido aproximadamente 4 años. |
| N.R.* | 2004 | Luz Marina Rodríguez | Enviada al Consejo de Justicia | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido aproximadamente 4 años. |
| N.R.* | 2004 | Agustín Gómez | Enviada al Consejo de Justicia | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido aproximadamente 4 años. |
| N.R.* | 2004 | Ricardo Caena Bernal | Enviada al Consejo de Justicia | El trámite no ha sido efectivo y ha comprometido aproximadamente 4 años. |

N.R*. No Reportado

** No se precisó en la relación de la Alcaldía la fecha exacta, solamente el año.

Fuente: Información suministrada por la alcaldía de San Cristóbal

Elaboró: Contraloría de Bogotá, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Subdirección Fiscalización; Equipo  Auditor

Valoración de la Respuesta

La Alcaldía Local de San Cristóbal mediante oficio respondió el Informe Preliminar de Auditoria, de manera general sin indicar el número de identificación de cada hallazgo al cual se refiere a cada caso, y no hizo alusión específica al hallazgo identificado con el numeral 3.4.2.4.

Se ratifica el hallazgo por lo que se dará traslado a la Personería de Bogota para lo de su competencia.

      - Alcaldía Local de Usme:

En el 70% de los procesos reportados al Ente de Control, no se registra ninguna información sobre el estado de los mismos. No obstante, dado el número considerable de procesos que fueron aperturados, con ocasión del Informe de Auditoría sobre la Gestión adelantada por la Administración en el Manejo de los Cerros Orientales,  llevada a cabo en el año 2004, existe riesgo de que opere la caducidad y/o la prescripción para imponer las sanciones a que alude el Artículo 38 del C.C.A.

Para aquellos procesos que registran el estado en que se encuentran, se observa que un número significativo de éstos fueron archivados sin que se conozca la circunstancia que motivó esta decisión. Como en los demás casos, se aprecia igualmente que se compromete demasiado tiempo en la resolución de las querellas, como se aprecia en el siguiente cuadro en el que se citan algunos ejemplos:

CUADRO No. 12

RELACIÓN DE PROCESOS LOCALIDAD DE USME

| QUERELLA No. | FECHA | QUERELLADO | ULTIMA ACTUACIÓN SEGÚN ALCALDÍA | OBSERVACIONES CONTRALORIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 729 | 09/01/04 | En investigación | Auto de apertura | No se ha hecho nada según lo reportado en más de 4 años. |
| 730 | 09/01/04 | Darío Wilson Sarmiento | Auto de apertura | No se ha hecho nada según lo reportado en más de 4 años. |
| 732 | 09/01/04 | Orlando Moreno | Auto de apertura | No se ha hecho nada según lo reportado en más de 4 años. |
| 733 | 09/01/04 | José del Carmen Romero | Auto de apertura | No se ha hecho nada según lo reportado en más de 4 años. |
| 734 | 09/01/04 | En averiguación (tampoco registra dirección) | Caducidad notificado archivado | No se ha hecho nada según lo reportado en más de 4 años. |
| 735 | 09/01/04 | En averiguación (tampoco registra dirección) | Auto de apertura | No se ha hecho nada según lo reportado en más de 4 años. |
| 736 | 09/01/04 | En averiguación (tampoco registra dirección) | Auto de apertura | No se ha hecho nada según lo reportado en más de 4 años. |
| 749 | 20/02/04 | Fidel Méndez Pulido | Consejo de Justicia | No se ha tomado ninguna decisión y se ha comprometido mucho tiempo. |
| 752 | 25/02/04 | En averiguación | Auto de apertura | No se ha hecho nada según lo reportado en más de 4 años. |
| 763 | 09/03/04 | Ana Deyva Anzola | Auto de apertura | No se ha hecho nada según lo reportado en más de 4 años. |

Fuente: Información suministrada por la alcaldía de Usme

Elaboró: Contraloría de Bogotá, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Subdirección Fiscalización; Equipo  Auditor

Como se  menciona con mayor precisión en el Pronunciamiento que este organismo de control dirigió al Señor Alcalde Mayor de Bogotá, en el mes de agosto de 2008, se dice en el mismo, cómo las alcaldías locales y el Consejo de Justicia contabilizan con distintos criterios el término de los 3 años que en este sentido refiere el artículo 38 del C.C.A., evidenciándose que el esquema vigente de control urbanístico que opera en el Distito Capital,  refleja varias falencias, entre ellas, la falta de criterios unificados, que impiden el óptimo desempeño en las funciones y competencias atribuidas a las autoridades locales.

Se evidencia en consecuencia presunta inobservancia a las disposiciones que en materia urbanística y de control policivo están vigentes, por parte de los alcaldes locales de Usaquén, Chapinero, Santa Fé, San Cristóbal y Usme  que ejercieron el cargo, durante el período analizado, por lo que los referidos hechos  irregulares constituyen hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria por lo que los mismos serán puestos en conocimiento de la Personería de Bogotá en el momento oportuno, si a ello hubiere lugar.

Valoración de la Respuesta

La Alcaldía Local de Usme, en su oficio de respuesta al Informe Preliminar de Auditoria Especial no presento aclaraciones ni respuesta especifica al hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado con el numeral 3.4.2.5., referente a las razones y circunstancias que motivaron u originaron el archivo de aquellos procesos en los cuales se indica su estado, como “Archivo”; así como tampoco, se manifestó ni presento explicaciones respecto a los motivos por los cuales se evidencia demasiado tiempo en resolver las querellas por parte de esta Alcaldía Local  (mas de 4 años), sino que hace una extensa explicación respecto al termino de “Caducidad”.

El hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, identificado con el número 3.4.2.5., se confirma, por lo que se dará traslado a la Personería de Bogota para que con base a lo establecido en la Ley 734 de 2002, determine a la existencia o no de responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos incursos en dichas decisiones.

3.4.3. Hechos irregulares constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, por inconsistencias en la información allegada al Ente de Control y por archivo de querellas por operar el fenómeno jurídico de la caducidad.

En la Alcaldía de Usaquén se evidenció que la información solicitada a la Alcaldía Local de Usaquén mediante el oficio No. 200850542 del 21 de agosto de 2008 a través referente a las querellas aperturadas con ocasión de las infracciones urbanísticas en la Zona de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y atendida mediante el oficio 20080130001401 del 26 de agosto de 2008 radicado en la Contraloría de Bogotá con el No. 200851756 el primero de septiembre de 2008, es incompleta.

Lo anterior, en razón a que en visita administrativa de carácter fiscal se comprobó que no se había reportado el proceso correspondiente a la ocupación No. 19 del polígono 232 “Bosque El Mirador”, apreciándose que en esta ocupación se encontraban realizando trabajos de construcción, además del hecho que la información solicitada, no sólo no fue allegado oportunamente a este Organismo de Control, sino que en la documentación de la Alcaldía puesta a consideración al momento de la visita administrativa de carácter fiscal, aparece como archivado por caducidad, cuando la obra se encontraba en construcción, sin que se conozcan las cusas que llevaron a la Alcaldía Local a declarar la operancia del fenómeno jurídico citado, circunstancia que da cuenta de la falta de gestión.

El hecho irregular señalado es constituido de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, por lo que en el momento oportuno, si a ello hubiere lugar debe ser puesto en conocimiento de la Personería de Bogotá par alo de su competencia.

Valoración de la Respuesta

La Alcaldía Local de Usaquén, presentó respuesta al Informe Preliminar  de Auditoria Modalidad Especial pero respecto del hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria identificado con el numeral 3.4.3. no dio ninguna explicación. Por lo que este hallazgo se mantiene y se dará traslado a la Personería de Bogota, D.C. para lo de su competencia.

3.5	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

A lo largo de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, relativa a la Fase II del PAD 2008, este organismo de control estuvo atento a realizar reuniones con los ciudadanos interesados en la temática.

Dentro de las pruebas de campo efectuadas en la fase de ejecución,  se llevó a cabo una salida “doce horas con el Contralor”, mediante la cual si bien es cierto de visitaron los diferentes polígonos para constatar la construcción ilegal y la permisividad de las autoridades locales al respecto, igualmente se interactuó con la comunidad, particularmente con los residentes de las localidades de Usme y San Cristóbal,  quienes expresaron su preocupación por cuanto la gran mayoría de las invasiones son fruto básicamente de la problemática social del desempleo, la crisis económica, el desplazamiento forzado, entre otras. Los líderes comunitarios expresaron igualmente descontento en el sentido de haber captado que para algunos proceden medidas como la demolición y para otros, no hay severidad en la aplicación de las medidas policivas.

De otra parte, el equipo auditor participó en un evento en el Jardín Botánico, José Celestino Mutis, en el cual, entre otros se trató el tema de Cerros Orientales habiendo interactuado igualmente con integrantes de la Mesa de Cerros Orientales, quienes expusieron sus puntos de vistas y posteriormente fueron invitados a participar en las mesas de trabajo que así consideraran.

Igualmente, el equipo auditor efectuó seguimiento al AZ-260-08 de Cerros Orientales y para ello, envió oficio a la Alcaldía Mayor, radicado en esa entidad con el No.1-2008-52694, solicitando se detallaran las acciones adelantadas por ese Despacho, con ocasión de los derechos de petición suscritos por: Hugo Mendoza A, Ulises Jiménez P., Néstor Ramírez Medina, Abraham Peña Díaz, Luís Francisco Garzón, Tomás Guevara, Roberto Pinilla, Rafael Borda Rivas, José E. Arias Reyes, María del Carmen Martínez,  quienes pretenden la suspensión de las inversiones, planes, programas o proyectos que adelantan las diferentes entidades del distrito, sobre la franja de adecuación de los Cerros Orientales, en específico en lo que se relaciona con el corredor Ecológico y Recreativo de los Cerros Orientales, incluido en el plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”.

Responde la Alcaldía Mayor mediante oficio 2-2008-36966 del 23 de julio 23 de 2008,  que las peticiones fueron recepcionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano y trasladas tanto a la Secretaría Distrital de Ambiente como de Planeación para lo de su competencia. Las Secretarías en comento, respondieron a grandes rasgos de la siguiente manera:

“… En el año 2007 a través de la Personería de Bogotá se adelantó una serie de reuniones con la comunidad de las distintas localidades por donde el sendero recreativo tiene previsto su recorrido, en la Secretaría Distrital de Planeación presentó los avances del proyecto y por supuesto estuvo atenta a las observaciones de la comunidad. En este sentido, no hubo observación alguna sobre la inconsistencia del proyecto y siempre fue visto como una oportunidad para mejorar las condiciones ambientales y de habitabilidad de los distintos sectores.”

El Sendero Ecológico y Recreativo dentro de sus objetivos tiene mitigar impactos negativos sobre el territorio, salvaguardando el ecosistema de los cerros. El proyecto pretende respetar las situaciones actuales sin afectar la propiedad privada….”

En conclusión, el propósito de este organismo de control era el de realizar seguimiento al AZ referido inicialmente en este punto, concluyendo que fueron atendidas las quejas de acuerdo a lo legalmente establecido.

3.6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO POR LA CONTRALORIA DE BOGOTA CON LAS DIFERENTES ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL MANEJO DE LOS CERROS ORIENTALES.

El día 16 de septiembre de 2008, se realizó la mesa de trabajo entre este Organismo de Control y entidades involucradas en la administración y manejo de la Estructura Ecológica Principal a la cual, pertenecen los Cerros Orientales, la que fue convocada por el Despacho del Señor Contralor de Bogotá, D.C.

La mesa de trabajo fue instalada por el Señor Contralor de Bogotá, quien presentó las estadísticas referentes a la construcción ilegal y el número de hectáreas de recursos naturales pérdidas en los Cerros Orientales. Los representantes de las diferentes entidades realizaron su exposición y finalmente se hicieron las siguientes conclusiones:

- Declarar la alerta permanente por la emergencia generada por la construcción ilegal en los Cerros Orientales de Bogotá.

- Existe normatividad de control urbano pero está dispersa y es desconocida muchas veces por los entes ejecutores (curadores urbanos, funcionarios distritales, regionales y nacionales).

- Realizar campañas de prevención por parte de la Alcaldía Mayor e Bogotá D.C., en el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para Vivir Mejor” que estimulen y enseñen preventivamente el por qué no se deben realizar construcciones dentro de la Estructura Ecológica Principal,  la cual incluye los Cerros Orientales de Bogotá, por lo que se debe impulsar una campaña preventiva, para tal fin.

- Falta de claridad en las instancias de coordinación interinstitucional distrital, para legitimar acciones concretas que garanticen la preservación y conservación de la Estructura Ecológica Principal incluidos los Cerros Orientales de Bogotá.

- La instancia de coordinación entre las Secretarías de Planeación, Hábitat, Ambiente y Espacio Público no es funcional.

- La Secretaría de Gobierno denota una gran debilidad en el control posterior a las construcciones frente al tema del Consejo de Justicia y de los expedientes que están represados en las Alcaldías Locales, al igual que en los temas de ejecución de sanciones. Se necesita autoridad y acciones reales por parte de los Alcaldes Locales.

- En lo referente a los Curadores Urbanos, se propone la unificación de criterios y reglas claras en el tema de protección en los Cerros Orientales.

Compromisos

- Revisar cuál es la competencia y el marco coercitivo que le da instrumentos de control policivo a los Alcaldes Locales, a fin de determinar por qué están dispersas las competencias, lograr armonizar el tema, para realizar un compendio normativo sobre el tema. Este compromiso lo asume la Contraloría de Bogotá D.C.

- Elaborar un documento no mayor de tres hojas, donde se de a conocer la unidad de criterios jurídicos en el tema de zonas de adecuación, incorporación entre otros. Este compromiso lo asume la Secretaría Distrital de Ambiente.

- Debe surgir un compromiso de las Secretarías del Hábitat, Planeación y Ambiente referente a la prohibición de construir en los orientales de Bogotá, en el sentido de crear e impulsar campañas de prevención que se difundan desde todas las entidades del orden distrital, incorporada al Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para Vivir Mejor”, esta campaña debe estar orientada hacia destinatarios como los constructores, curadores urbanos, urbanizadores, la Cámara de Comercio de Bogotá, y la población bogotana donde se ilustre sobre las consecuencias de construir en la Estructura Ecológica Principal y por ende en los Cerros Orientales de la ciudad.

- La Secretaría Distrital de Planeación queda comprometida a liderar el diseño de una política integral ligada a la revisión del POT.  En este sentido, estarán atentos al seguimiento: La Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría de Bogotá, D.C.

- Propiciar apoyo por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno a las Alcaldías Locales para: 1) proveerlos de los recursos económicos; 2) dar claridad jurídica y apoyo técnico y 3) unificar criterios claros frente al tema de construcciones en los cerros orientales 4) Incorporar la parte del talento humano capacitado y suficiente, que permita a los Alcaldes Locales tomar decisiones para realizar acciones ejemplarizantes.

- La  Secretaría Distrital de Planeación queda comprometida a unificar y dejar claridad en materia de protección de la Estructura Ecológica Principal, incluidos los Cerros Orientales.

- Diseñar una línea de política integral EFECTIVA donde además de armonizar la normatividad existente en el tema, se desarrollen los siguientes temas:

  - Política Pública de la estructura Ecológica Principal.

  - Demarcación de la zona de adecuación (Secretaría del Hábitat)

- Demarcación de Áreas de Protección (Secretarías de Ambiente y Planeación)

- A los Curadores Urbanos, se les solicita que en un breve documento se expliquen los vacíos jurídicos que sobre este tema existan, como por ejemplo, en las zonas de adecuación lo relativo a incorporaciones, entre otros.

- Invitar a la CAR de manera permanente para que se integre a la interacción y coordinación en este sentido.

- Diseñar e implementar una política pública referente a la Estructura Ecológica Principal y al uso del suelo, la cual debe ser coordinada entre las Secretarías Distrital de Ambiente, de Planeación y de Hábitat, en la cual deben trabajar de manera coordinada las Secretarías de Planeación, Hábitat y Ambiente.

- Fijar una postura real de coordinación de las autoridades distritales, regionales (CAR) y nacionales para vigilar y proteger la  Estructura Ecológica Principal y a los Cerros Orientales de Bogotá, D.C.

Este compromiso debe quedar instituido en el POT, es decir antes de concluir la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial se debe incluir acciones para articular y lo anteriormente relacionado, como una decisión de Estado. Frente al desarrollo serán invitados permanentes la Procuraduría General de la Nación, la Personaría de Bogotá y la Contraloría de Bogotá, D.C.

Reunión de Seguimiento:

- Se fijó como fecha para realizar reunión de seguimiento de los compromisos adquiridos por parte de cada una de las entidades distritales y regionales para el próximo 20 de noviembre de 2008 de 8 a 11:00 AM en las instalaciones de la Contraloría de Bogotá, piso 9º.

3.7.  PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL DESARROLLO URBANÍSTICO ILEGAL EN LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ.

El pronunciamiento efectuado con ocasión de las auditorias especiales realizadas a la Estructura Ecológica Principal y a los Cerros Orientales de Bogotá, en atención al PAD 2008, fase II, fue comunicado al Señor Alcalde Mayor de Bogotá, mediante el oficio 200851466 del 28 de agosto de 2008, radicado en la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 1-2008-63358 el 29 de julio del corriente año, con el propósito de dar a conocer oportunamente a la máxima autoridad del Distrito Capital, la problemática que sufre la Estructura Ecológica Principal de la ciudad, entre otras, debido a la inoperancia del control urbanístico.

El propósito del documento se orienta a la búsqueda de soluciones que deben surgir de la administración distrital y de las diferentes autoridades ambientales de los demás niveles comprometidos, con el fin de salvaguardar la calidad de vida de los ciudadanos particularmente los residentes en Bogotá y de alguna manera, reducir los riesgos por la permanente degradación del ecosistema.

Copia del Pronunciamiento en mención fue entregada a diferentes autoridades tanto nacionales como distritales así:

Procuradora Judicial Agraria, Doctora Lucelly Diez Bernal, con el oficio 200853473 del 10 de septiembre de 2008, radicado en esa entidad el 12 de septiembre de 2008.

Personero de Bogotá, Doctor Francisco Rojas Birry, con el oficio 200853276 del 10 de septiembre de 2008, radicado en dicha entidad con el No. 2008ER41213 del 12 de septiembre de 2008.

Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Doctor Edgar Alfonso Bejarano Méndez, con el oficio 200853277 del 10 de septiembre de 2008, radicado en esa corporación bajo el No. 2008-0000-12747-1el 12 de septiembre de 2008.

Secretario Distrital de Planeación, Doctor Óscar Alberto Molina García, con el oficio 200853278 del 10 de septiembre de 2008, radicado en esa Secretaría 1-2008-38836.

Secretario Distrital de Ambiente, Doctor Juan Antonio Nieto Escalante, con el oficio 200851472 del 28 de agosto de 2008, radicado en esa Secretaria el 29 de agosto del corriente año.

Secretaria Distrital del Hábitat, Doctora Catalina Velasco Campuzano, con el oficio 200851467 del 28 de agosto de 2008, radicado en esa Secretaria bajo el 12403 el 29 de agosto del presente año.

Secretaria Distrital de Gobierno, distrital con ocasi la Secretaríenteslude el Artcci A DIEZ MIL , inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe los roctora Clara Eugenia López Obregón, con el oficio 200851470 del 28 de agosto de 2008, radicado en esa Secretaria el 29 de agosto del 2008.

Al Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB-ESP, con el oficio 200851468 del 28 de agosto de 2008.

Al Curador Urbano No.1, Doctor Juan Reinaldo Suárez Medina, con el oficio 200851469 del 28 de agosto de 2008, radicado en esa curaduría bajo el No. 81103 el 28 de agosto.

Al Curador Urbano No.2, Doctor Álvaro Ardila Cortés, con el oficio 200851476 del 28 de agosto de 2008, radicado en esa curaduría bajo el 29 de agosto.

A la Curadora Urbana No.3, Doctora Rita Adriana López Moncayo, con el oficio 200851473 del 28 de agosto de 2008, radicado en esa curaduría bajo el No. 01972  el 29 de agosto.

A la Curadora Urbana No. 4, Doctora Nohora Cortés Cuellar, con el oficio 200851474 del 28 de agosto de 2008, radicado en esa curaduría bajo el No. 31281 el 29 de agosto del 2008

Al Curador Urbano No.5, Doctor Mariano Pinilla Póveda, con el oficio 200851475 del 28 de agosto de 2008, radicado en esa curaduría bajo el No. 3841 el 29 de agosto del presente año.

El mencionado pronunciamiento se presenta en los Anexos No. 9 al 18 del presente documento.

- ANEXOS

ANEXO No. 1

CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS YCOMUNICADOS

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR En Millones de $ | REFERENCIACION |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 19 | NA | 3.2.2.1*.; 3.2.2.3.;3.2.2.4.; 3.2.2.5.*; 3.2.2.6*.; 3.2.2.8.; 3.2.2.10.**; 3.2.3.1.; 3.2.3.4.; 3.2.3.5.; 3.2.3.9***.; 3.3.1..; 3.4.1.; 3.4.2.1.; 3.4.2.2.; 3.4.2.3; 3.4.2.4; 3.4.2.5; 3.4.3 |
| DISCIPLINARIOS | 18 | NA | 3.2.2.1.; 3.2.2.3.;3.2.2.4.; 3.2.2.5.; 3.2.2.6.; 3.2.2.8.; 3.2.2.10.; 3.2.3.1.; 3.2.3.4.; 3.2.3.5.; 3.3.1..; 3.4.1.; 3.4.2.1.; 3.4.2.2.; 3.4.2.3; 3.4.2.4; 3.4.2.5; 3.4.3 |
| FISCALES |  |  | (Los hechos irregulares se relacionan con precisión en el Informe de Auditoría Especial a la E.E.P en el numeral 2.2.3.1. por $3.281.9 millones). |
| PENALES | 4 | NA | 3.2.2.3; 3.2.2.4; 3.3.1; 3.4.1 |

*    Hallazgo  de la CAR, No  es sujeto de control fiscal de la Contraloría de Bogotá. No suscribe Plan de Mejoramiento

**   Hallazgo  en  el cual participan además de entidades de la Administración Distrital,  dos entidades (CAR y Policía Metropolitana de

Bogotá) que no son sujeto  de control fiscal de la Contraloría de Bogotá. No suscribe Plan de Mejoramiento.

***  Hallazgo  en  el cual participan además de entidades de la Administración Distrital,  una entidad (Policía Metropolitana de Bogotá)

que no son sujeto  de control fiscal de la Contraloría de Bogotá. No suscribe Plan de Mejoramiento.

ANEXO No. 2

REPORTE DE LAS ENTIDADES DISTRITALES SOBRE EL  AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL DISTRITAL – CERROS ORIENTALES DE BOGOTÀ

| HALLAZGO | Situación Deseada | Areas Involucradas | Estrategias | Acciones de Mejoramiento Propuestas | Responsable Directo | Responsable Cogestor | Actividades Ejecutadas Con Fecha De Corte 30 / 09 / 07 Detalle Actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Desarrollo Urbanístico Ilegal y su afectación a la Estructura Ecológica Principal | La Red Interinstitucional de Prevención y Control de Desarrollos Ilegales implementa acciones coordinadas que permiten controlar, evitar y detener el desarrollo ilegal en el Distrito Capital. | Secretaria de Gobierno, DAMA, DAPD, DACD, UESP, EAAB, Metrovivienda, CVP | 1. Restablecer la operatividad de la red interinstitucional de prevención y control de desarrollos ilegales. 2. Aplicar las normas persuasivas, correctivas y punitivas. 3. Socializar la política y las normas al respecto. 4. Promover acciones ciudadanas que garanticen la sostenibilidad ambiental. 5, La Secretaría de Gobierno como estrategia apoyará a las Alcaldías Locales con un equipo de trabajo interinstitucional de gestión jurídica, técnica y operativa, para que adelanten acciones preventivas, pedagógicas y de impulso procesal, frente a posibles asentamientos ilegales que contravengan el régimen urbanístico y de acuerdo con la información reportada realizará el seguimiento respectivo con las localidades.. | 1.Revisar y ajustar la metodología existente en torno al monitoreo de áreas susceptibles a desarrollarse ilegalmente | Subdirector De Control De Vivienda Del DAMA | Director del DAMA |  |
|  |  |  |  | 2. Revisión y ajuste de la información base de las areas susceptibles de desarrollo ilegal | Subdirector De Control De Vivienda Del DAMA | Directores de DAPD - CATASTRO - DPAE - Gerente de EAAB - ESP, CVP - Director Del DAMA Y CAR, Ministro De Vivienda Y Ambiente |  |
|  |  |  |  | 3. Seguimiento y actualización de polígonos de monitoreo en 13 localidades | Subdirector De Control De Vivienda Del DAMA | Alcaldes Locales - Secretatio de Gobierno, Director Del Dama |  |
|  |  |  |  | 4. Análisis y estudio de áreas por fuera del mapa de desarrollo ilegales (línea base), susceptibles a urbanización ilegal | Subdirector De Control De Vivienda Del DAMA | ALCALDES LOCALES - Secretario de Gobierno, Director de DPAE Y DAMA |  |
|  |  |  |  | 5. Implementación de actividades de control | Subdirector De Control De Vivienda Del DAMA | ALCALDES LOCALES, Director de CAR, Secetario de Gobierno, Comandante Policía Metropolitana, Contralor Distrital, Directores DABS Y DAMA |  |
|  |  |  |  | 6.Desarrollo, a nivel interinstitucional, del sistema de información para transferencia de información | Subdirector De Control De Vivienda Del DAMA | Director DPAE, Secretario de Gobierno Directores del DAMA Y CAR |  |
|  |  |  |  | 7. Caracterización Socia | Subdirector De Control De Vivienda, Subdirector De Gestión Local Del DAMA | Directores del DABS - CVP - DAMA Subdirector De Control De Vivienda, Subdirector De Gestión Local Del DAMA | IDPAC: El IDPAC continúa participando en las mesas de trabajo de la red interinstitucional de prevención y control de desarrollos ilegales liderada por la secretaria de Hábitat, con unrepresentante de la subdirección de promoción de la participación, se encuentra establecida el mapa de prevención y control de desarrollos ilegales, dentro del cual han sido priorizados para el 2007, 92 polígonos, de los cuales el 21% está en Ciudad Bolívar, el 18% en Usme y el 12% en Bosa y el 12% en Usaquén. Dentro de las estadísiticas de monitoeo corte a 30 de septiembre se informó sobre la existencia de 118 nuevas ocupaciones, representadas en un 33% en fontibón, 18% en Suba y 15% en Engativá. De esta caracterización se informa igualmente que hay 29 ya consolidadas, 28 en proceso, 59 provisionales y 9 son lotes |
|  |  |  |  | 8. Planeación participativa para el Fortalecimiento de la comunidad frente al control de desarrollos ilegales | Subdirector de Control de Vivienda, Subdirector de Gestión Local del DAMA | Directores del DABS - DAACD - CVP - DAMA |  |
|  |  |  |  | 9. Articulación a espacios institucionales locales | Subdirector de Control de Vivienda, Subdirector de Gestión Local del DAMA | Alcaldes Locales - Directores de DABS - DAACD - CVP - DAMA |  |
|  |  |  |  | 10. Atención del 100% de las quejas recibidas por enajenación ilegal en un término no mayor de tres meses | Subdirector de Control de Vivienda, Subdirector de Gestión Local del DAMA | Alcaldes Locales, Director del DAMA |  |
|  |  |  |  | 11. Apoyar la coordinación de acciones de los miembros de la red (13 entidades) y de 13 alcaldias locales | Subdirector de Control de Vivienda, Subdirector de Gestión Local del DAMA | Secretario de Gobierno, Director del DAMA |  |
|  |  |  |  | 12. Diseñar una estrategia de comunicaciones e Implementar Campaña de Medios de Divulgación | Subdirector de Control de Vivienda, Subdirector de Gestión Local del DAMA | Gerente de METROVIVIENDA -Director del DAMA |  |
|  |  |  |  | 13.Consolidar Boletín Estadístico de vivienda Ilegal | Subdirector de Control de Vivienda, Subdirector de Gestión Local del DAMA | Director del DAMA |  |
|  |  |  |  | 14. Terminar Fase I e Implementar observatorio de Cerros Orientales | Subdirector de Control de Vivienda del DAMA | Directores del DAPD - CATASTRO - DAMA |  |
| 6.6. Depredación del Área de Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá” | MAVDT, CAR, Alcaldía Mayor (Secretaria General, SG, DAMA, DAPD, JB, DPAE, DACD, UESP, EAAB, Codensa) | MAVDT, CAR, Alcaldía Mayor (Secretaria General, SG, DAMA, DAPD, JB, DPAE, DACD, UESP, EAAB, Codensa) | 1. Fortalecer la institucionalidad de regulación y control urbanístico del área de reserva forestal "Bosque oriental". 2. Propiciar la concertación de políticas y medidas, coordinación, acción y cooperación Nacional, Regional y Local. 3. Aplicar las normas y medidas preventivas, persuasivas, correctivas y punitivas, en el ámbito de competencia del Distrito Capital. 4. Socializar la política y las normas al respecto con las entidades de competrencia en el tema. 5. Promover acciones ciudadanas que garanticen la conservación de los cerros orientales 6. Coordinación Interinstitucional por medio del fortalecimiento en la actuación del Comité de Cerros Orientales creado mediante decreto 056 del 2005. | 1. Revisar el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | Subdirector de Ecosistemas y Biodiversidad del DAMA; Subdirección de Gestión Urbanística del DAPD; Subsecretaría de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno | Director del DAMA; Director del DAPD; Secretario de Gobierno |  |
|  |  |  |  | 2. Efectuar aportes a la CAR, para el adecuado manejo de la Reserva Forestal Protectora |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Contribuir en la ejecución de los proyectos de conservación establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de la |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. En caso de ratificarse la Res. 463/05, elaborar la reglamentación urbanística para la Franja de Adecuación. |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Continuar ejerciendo el control y la vigilancia frente a la infracción al régimen urbanístico en los Cerros Orientales |  |  |  |
|  |  |  |  | . 5, La Secretaría de Gobierno conformará un equipo interdisciplinario de profesionales: abogados y arquitectos e ingenieros cíviles con el propósito de apoyar a las Alcaldías Locales en acciones eficaces de gestión preventivas, pedagógicas y jurídicas correctivas en asuntos de infracción al régimen de obras y urbanismo, funcionamiento de establecimientos comercio y espacio público. | Subdirector de Ecosistemas y Biodiversidad del DAMA; Subdirección de Gestión Urbanística del DAPD; Subsecretaría de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno | Director del DAMA; Director del DAPD; Secretario de Gobierno |  |
|  |  |  |  | 6, La Secretaría de Gobierno elaborará instructivos normativos en temas de: infracción al régimen de obras y urbanísmo, reserva forestal y suelos de protección ambiental |  |  |  |
|  |  |  |  | 7, La Secretaría de Gobierno en coordinación con la Polícia ambiental prestará apoyo en el control preventivo, con ubicación estratégica de la polícia en los cerros cubriendo el sector norte, centro y sur, así como el fortalecimiento del pie de fuerza de la polícia ambiental con auxiliares y carabineros con aproximadamente 150 y 200 hombres y se realizarán sobrevuelos no tripulados con helicópteros que portan cámaras especiales como mecanismo de contro del sector. |  |  |  |
|  |  |  |  | 8, La Secretaría de gobierno en aplicación del Decreto 122 de 2006, ha asignado los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de las demoliciones programadas por las Alcaldías Locales. |  |  |  |
|  |  |  |  | 9, La Secretaría de Gobierno elaboró un "protocolo de intervención interinstitucional para demoliciones" instrumento que recoge las acciones operativas que deben adelantar las instituciones a fin de cumplir con los actos administrativos de demolición que se encuentren en firme y ejecutoriados. |  |  |  |
| 6.7 Licencias Urbanísticas otorgadas ilegalmente a predios ubicados en el Parque Ecológico de Montaña “Cerro de la Conejera” | Legalidad de los actos administrativos de licencias sobre predios ubicados en el Parque Ecológico de Montaña "Cerro de la Conejera", restaurarlo, protegerlo y conservarlo para el disfrute y el interés común.. | Corporación Ambiental de Cundinamarca, DAMA, D.A.P.D. | 1. Fortalecer la institucionalidad de regulación y control del área del Parque ecológico Distrital "Cerro de la Conejera". 2. Garantizar la concertación de políticas y medidas, la coordinación, acción y cooperación Internacional, Nacional, Regional y Local. 3. Aplicar las normas y medidas preventivas, persuasivas, correctivas y punitivas. 4. Socializar la política y las normas al respecto. | 1. a). Participar en la elaboración del diagnóstico. b). Participar en la formulación. c). Actividades de divulgación. d). Actividades de participación ciudadana | Subdirector de Gestión Urbanística D.A.P.D. Subdirector de Ecosistemas del DAMA. |  | Planeación acción 1 En el marco del proceso de adopción (el cual incluye participación y socialización) del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte se han venido adelantando desde junio a octubre, las siguientes actividades:Presentación en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA Presentación a la Comisión Accidental del Concejo de Bogotá Presentación al Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial Reunión en la Secretaría Distrital de Hábitat, con entidades privadas de la Banca de Inversión, con el fin de establecer opciones para la gestión del POZ.Reunión con todas las entidades para recibir observaciones al POZ teniendo en cuenta las observaciones recogidas en el marco de la participación ciudadana, gremios, organizaciones privadas y Concejo de Bogotá.Presentación a la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de establecer la posibilidad de utilización de la expedición de bonos como mecanismo para la gestión del POZ.Reunión con entidades Distritales para discutir la metodología del reparto de cargas y beneficiosPresentación de las observaciones de la Comisión Accidental del Concejo de Bogotá, sobre el POZ Norte Con base en lo anterior, se establecieron principalmente los siguientes temas a ser ajustados:Capacidad vial y perfiles viales con relación a la densidad esperada en la zona.Reparto de cargas y beneficiosAsegurar suelo para la Vivienda de Interés Social. La Dirección de Planes Parciales ha venido trabajando en los ajustes, derivados del proceso de participación, que tiene que ver con la elaboración de respuestas individuales a propuestas sobre el POZ, la consecución de información base para los análisis solicitados, actualización de cartografía, bases de datos y documento soporte, complementación al Documento Técnico de Soporte, ajustes al reparto de cargas y beneficios, actualización del documento de participación e identificación de temas a resolver en el decreto de adopción, y revisión del proyecto de decreto para la adopción del POZ. La Dirección de Planes Parciales estará enviando proyecto de decreto a la Subdirección Jurídica el 8 de noviembre de 2007. |
|  |  |  |  | 2. a). Ubicación y consecución de todos los actos administrativos. b). Sistematización y georeferenciación de dichos actos. c). Realización de los diagnósticos urbanísticos, ambiental y jurídico de los actos. d). Elaboración de Fichas Técnicas. e). Consolidación del informe final. f). Elaboración de los actos administrativos en los casos en que hubiere lugar. | Director del D.A.P.D. |  | SECRETARIA DISTRITAL PLANEACION (Acción 2a):Una vez finalizada la labor de archivo, tanto en la Secretaría de Obras Públicas, en la Secretaría Distrital de Planeación y en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, se obtuvo como resultado de búsqueda únicamente dos licencias expedidas para predios ubicados en el Cerro de La Conejera . La Licencia de Construcción con Resolución No. 03-4-0878 del 23 de junio de 2003 para el predio Cendagua 2 expedida por la Curaduría No. 4 y la Licencia de Construcción con Resolución No. 006685 del 30 de noviembre de 1979, expedida por la Secretaría de Obras Públicas. |

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente

Anexo No. 3

PERMISO DE ÁRBOLES AISLADOS OTORGADOS POR LA OBDC –CAR

ACTOS ADMINISTRATIVOS MINERIA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ

ANEXO No.  4

REVISIÓN DE LICENCIAS ORDENADAS POR EL ARTÍCULO TERCERO

DEL DECRETO DISTRITAL 122 DE 2006-

RELACION DE LOS 35 PREDIOS.

-  Predios con Decreto de incorporación en los que no se expidieron licencias urbanísticas (6 predios),

“Predio: Tramonti: Decreto de Incorporación  Decreto Distrital No. 1071 del 18 de diciembre de 2000

Predio: El Triunfo: Decreto de Incorporación Decreto Distrital No. 706 de 23 agosto de 2000

Predio: La Suiza: Decreto de Incorporación  Decreto Distrital No. 1013 del 22 de noviembre de 2000

Predios: Tequenusa A, La Suiza A y Palermo: Decreto de Incorporación,  Decreto Distrital No. 1015 del 22 de noviembre de 2000

Predio: Brisas del Sur oriente: Decreto de Incorporación  Decreto Distrital No. 1014 del 22 de noviembre de 2000.

Predio: Chiguaza: Decreto de Incorporación  Decreto Distrital No. 1017 del 22 de noviembre de 2000”.

Para estos predios no se expidieron licencias urbanísticas, y la conclusión de la SDP fue que con fundamento en lo expuesto por esa Secretaría considera que en relación con estos predios, al no haberse tramitado ni obtenido licencias de urbanismo y /o de construcción, de acuerdo con lo previsto en el régimen de transición estableció en el artículo 478 del Decreto Distrital 190 de 2004, por sustracción de materia no hay lugar a iniciar trámite de revocatoria directa.

- Predios con decreto de incorporación sin condicionamiento en los que se expidieron licencias (11 predios),

“Predio: Torres del Metropolitan (Incorporación): Decreto de Incorporación: Decreto Distrital No. 236 del 12 de abril de 1996, Licencia de Urbanismo: Res. No. CU5-0359 del 15 de nov/02; Res. 04-3-0179 del 28 septiembre t/04 (Modificación); Res. 04-3-0233 del 3 dic /04 (prórroga); Res.  No. 05-3-0340 del 26 dic/05 se suspendió nueva solicitud de licencia de urbanismo.

Predio: Circunvalar Lotes A, B Y Circunvalar Lote c (Incorporación): Decreto de Incorporación:  Decreto Distrital No. 012 del 9 de enero /97, Licencia de Urbanismo: Res. No. CU2-0154 del 19 de may/ 97; Res. 317 del 5 ag/02, Se adopta el Plan de Regulación del Colegio Nueva Granada ubicado en la carrera 2 Este No. 70-20 de Bogotá, D.C.; Res. 03-2-044  del 24 de febr/03.

Predio: Cerro verde (Incorporación): Decreto de Incorporación: Decreto Distrital No. 857 del 15 de Dic/94, Licencia de Urbanismo: Res. 850 del 28 agosto /96 se concede licencia de desarrollo integral para el predio denominado Cerro Verde; Res. CU5-0011  del 8 de abr/99 (Prórroga)

Predio: Luís Alberto Vega- Bosque Calderón Tejada II- Monte Rosales (Incorporación): Decreto de Incorporación: Decreto Distrital No. 809 del 30 Dic /96, Licencia de Urbanismo: Res. No. CU 2-99-078; Res. No. CU2-2001-135 del 24 May/01 (prórroga); Resol No. CU2-2002-285 se probó la modificación del proyecto urbanístico del desarrollo LUIS Alberto Vega, Etapas I y II, se afecta la división del predio Luís Alberto Vega- Bosque Calderón II en 2 globos de terreno… y se aprueban los desarrollo urbanísticos Altas de la Nueva Granada, en el Sector 1 y Balcones de Rosales  en el Sector 2…; Res. Modificación No. 04-2-0384 del 10 de nov. / 04 a la resolución No. CU2-2002-285; Res. 04-2-0446 del 24 dic/04 (prórroga a Res. CU2-2002-285); Res. Res 04-2-0426 de la Curaduría Urbana No. 2; Resol 05-2-0218 del 30 jun/05; Auto de suspensión por el cual la Curaduría Urbana No. 2 de Bogotá, suspende el trámite de solicitud de modificación parcial del proyecto urbanístico del desarrollo Monte Rosales.

Predio: Rústico  para uso institucional – Manuela Beltrán (Incorporación): Decreto de Incorporación: Decreto. Distrital No. 858 del 15 Dic /94, Licencia de Urbanismo: Res. No. 0378 del 12 feb./96 (Licencia de Desarrollo Integral); Res. No. 855 del 2 sep./96; Resol 06-5-0143 del 9 feb./06 (Modificación del proyecto Urbanístico)

Predio: La Punta (Incorporación): Decreto de Incorporación: Decreto Distrital No. 714 del 21 de nov/95, Licencia de Urbanismo: Res. 030003 del 26 de marzo/97; Res. No. 04-4-1179 del 20 Dic/04 concedió nueva licencia de urbanismo  para la Urbanización Cerros del Castillo en el predio La punta, Resol No. MLS Res. 05-4-0431 modificatoria de la licencia de urbanismo No. Res 04-4-1179.

Predio: Las delicias (Incorporación): Decreto de Incorporación: Decreto Distrital No. 714 del 21 de nov/95, Licencia de Urbanismo: Res. No. 04-4-0599 del 2 jul/04; Res. 06-3-0332 del 12 Jun/06.

Predio: Centro Educativo San Cayetano (Incorporación): Decreto de Incorporación: Decreto Distrital No. 066 del 27 de en/00, Licencia de Urbanismo: Res. No. CU2-2000-155 del 8 de agosto /00 (Licencias de desarrollo integral); Modificación de la Licencia de Construcción CU2-2000-155.

Predio: Bosques de Karón (Incorporación): Decreto de Incorporación: Decreto Distrital No. 979 del 9 Oct/97;  Licencia de Urbanismo: Res. No. CU5-0061 del 9 mar; Res. No. CU5-0355 del 12 nov/02; Res. 04-5-0874 del 29 de oct/04(prórroga urbanismo); Resol E No. 05-5-0071 del 17 may/05; Res. E.  No. 05-5-0162 del 18 jul/05; Auto del 28 dic/05 se suspende temporalmente el trámite de la solicitud de la licencia  de urbanización para culminar las obras de urbanismo, del proyecto urbanístico denominado Bosques de Karón; Res. No. RES 06-2-0140 del 16 de mayo/06, revocó directamente el acto administrativo presunto invocado mediante la escritura Pública No. 148 de feb. 2/06, de la Notaría 27 del Círculo de Bogotá, en relación con la licencia de urbanismo solicitada para culminación de obras

Predio: Villa Magola (Incorporación): Decreto de Incorporación: Decreto Distrital No. 705 de agosto 23 /00, Licencia de Urbanismo: Res. No. CU5-0240  del 28 dic./01.

Predio: Mabruk (Incorporación condicionada): Decreto de Incorporación: Decreto Distrital No. 1018 del 22 de nov/00 y Dcto Distrital No. 184 del 8 de marzo /01 (modificación del urbanismo), Licencia de Urbanismo: Res. 0229 del 3 de dic/01; Res. No. CU5-0238 del 21 dic/01; Res. 03-4—0726 del 17 de dic/03.

Con relación a estos predios, la SDP concluyó por su parte que “no resulta pertinente iniciar trámite de revocatoria directa por que las obras de urbanismo no fueron ejecutadas en su totalidad dentro del término máximo de vigencia legal concedido, lo que implica pérdida de fuerza ejecutoria al tenor de lo previsto en los  numerales 2 y 5 del artículo 66 del CCA y en otros casos además de lo anterior, se concluyó por parte de la SDP que las resoluciones se expidieron de conformidad con el decreto Nacional 1052 de 1998 y la Resolución 317 de 2002 y las normas que le dieron origen, que el termino para la ejecución de las obras venció sin que estas hubiesen culminado;  o que no resulta pertinente iniciar trámite de revocatoria directa por cuanto no existen elementos de juicio que permitan inferir las configuraciones de las causales establecidas en el art. 69 y en el inciso segundo del artículo 73 del CCA; el caso del predio LA PUNTA, de una parte, se indica que no es procedente iniciar revocatoria directa por pérdida de vigencia sin haber concluido las obras de urbanismo autorizadas y de otra parte se indica con relación a la licencia de construcción LC 97-3-0155 del 25 nov /97, que es procedente iniciar el trámite de revocatoria directa de manera oficiosa”.

- Predios con decreto de incorporación en los que se expidieron licencias  (3 predios), así:

“Predio: Cedro Alto (Incorporación condicionada): Decreto de Incorporación: Decreto  Distrital No. 1016 del 22 de nov/00, Licencia de Urbanismo: Res. 03-5-0228 del 7 nov/03, Res. E No. 05-5-0321 del 2 de nov/05.

Predio: Montearroyo – Magallanes Alto (Incorporación condicionada): Decreto de Incorporación: Decreto  Distrital No. 1020 del 22 de nov/00, Licencia de Urbanismo: Res. No. CU5-0324 negó la solicitud de licencia de urbanización para la primera etapa del desarrollo urbanístico denominado San Jerónimo de Yuste, sector B-B1; Res. E No. 05-5-010 del  7 feb. /05  se resuelve la solicitud de prórroga a la vigencia de la resol CU5-0354 expedida el 8 de nov /02 por el que se niega la solicitud de prórroga.

Predio: San Jerónimo de Yuste (incorporación condición). Decreto de Incorporación: Decreto  Distrital 1020 del 22 de nov/2000. Licencia  de Urbanismo: Res. No. CU5-0324 negó la solicitud de licencia de urbanización para la primera etapa del desarrollo urbanístico denominado San jerónimo  de Yuste, sector B - B1; Resol CU5-0371  de fecha 6 de dic/02 resuelve la reposición presentada contra la negativa de la licencia de urbanismo; Res. No. 0191 de abr 30 /03, al resolver el recurso de apelación se revoca la negativa al urbanismo y se ordena devolver el expediente a la Curaduría Urbana 5 para que se adelante el correspondiente estudio del proyecto urbanístico presentado; Res. No. 03-5-0123 de agosto 20 de 2003, para lo cual se concede licencia de urbanismo; Res. No. 05-3-0321 del 9 de dic /05, mediante la cual se suspenden las solicitudes de prórroga de la Resol 03-5-0123 del 20 de agosto de 2003 y de una nueva licencia de urbanismo, de conformidad con lo ordenado en el numeral 3 del auto del 29 de nov. De 2005, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Para estos predios, la SDP concluyó que “no resulta pertinente iniciar trámite de revocación directa por haber perdido fuerza ejecutoria al tenor de lo previsto en los numerales 2 y 5 del artículo 66 del CCA”.

- Predios con plano de localización (2 predios), así:

“Predio: Bosques de Torca (plano de localización); Plano Localización: Res. No. 235 de jun/98 se aprueba el plano de localización de la agrupación de vivienda “Bosques de Torca” se establecen sus normas y se fijan algunas obligaciones a cargo del urbanizador responsable. Licencia de Construcción:  LC No. 1836 del 19 Jul /93; LC No. 98-2-0153 del 6 de may/98 (lote 37);  LC 2002-2-0091 del 13 de marzo/02 (Lote 11); LC No. 003200 del 1 Jul/92; LC 000393 del 13 agosto /91; LC 003271 del 27 de jul/92; LC04-2-0636 del 3 de oct/04 (Lote 25); LC 00-4-0098 del 8 feb./00 (lote No. 2); LC 01-4-1298 del 31 de dic/01 (Lote 32); Res. O. 03-4-0012 del 15 en/03; LC 03-4-0329 del 21 mz/03 (lote No. 23);  LC 03-4-0549 del 5 my/ 03 (lote No. 3); LC 03-4-0698 del 13 jn/03 (lote No. 12); LC 03-4-0677 del 20 jn/03 (lote No. 23); LC 03-4-0187 del 21 feb/05 (lote No. 30); LC 97-5-484 del 29 ag/97 (lote No. 22); LC 03-5-0208 del 8 my/03 (lote No. 29); LC 03-5-0300 del 3 jul /03 (lote No. 26); LC 03-5-0412 del 3sp/03 (lote No. 28).

Predio: Instituto Politécnico Gran Colombiano (Plano de localización); Plano de Localización: Res. 183  se aprobó el plano de localización del Instituto Politécnico Gran Colombiano;  Licencia de construcción: LC 021110 del 14 de jul/93, Lc 030642 del 3 dic/85; Lc 3-4-0506 del 8 may /03; Res. 03-4-0424 del 14 de ag/03; LC 04-4-0659  del 20 my/04, modificación y adición MOD y Amp. LC 04-4-0659 del1 sept/04; Lc 04-4-0659 del 23 dic/04.

Referente a los predios de Bosques de Torca, la SDP concluyó que “no resulta pertinente iniciar el trámite de revocatoria directa, por cuanto no existen elementos de juicio que permitan inferir la configuración de las causales establecidas en el artículo 69 y en el inciso segundo del artículo 73 de CCA por cuanto fueron expedidas de conformidad con las normas que le dieron origen. Respecto del predio del INSTITUTO DEL PLOTÉCNICO GRAN COLOMBIANO, la SDP concluyó que es procedente iniciar el trámite de revocatoria directa de manera oficiosa, con fundamento en las conclusiones del concepto técnico emitido por la Subdirección de Gestión Urbanística ratificado por la Subsecretaría de Planeación territorial mediante memorando radicado 3-2007-00937 del 7 de febrero de 2007”.

- Predios con Decreto de parcelación (1 predio), así:

“Predio: Parcelación La Floresta (Decreto de Parcelación) Decreto de Parcelación: Decreto  Distrital No. 981 del 4 dic de 1957.

La SDP concluyó que “por sustracción de materia no procede en el caso del predio parcelación La Floresta, iniciar actuación alguna, ya que conforme a la verificación realizada  por la Subdirección de Gestión Urbanística  ratificada por la Subsecretaría de Planeación territorial, no se encontraron licencias ni de urbanismo, ni de construcción, por lo que la competencia para determinar las posibles infracciones urbanísticas en relación con las otras encontradas es la Alcaldía Local de Usaquén”.

- Predios con resolución de legalización (12 predios), así:

“Predios: Las violetas (legalización); Villa  Rosita (Legalización); Cerro Norte (legalización); Desarrollo Ciudad de Londres (Legalización); Horizontes,(Legalización); Santa Cecilia Norte parte alta(Legalización); La perseverancia (Legalización); Estrellita y Buena Vista II (Legalización); Soratama (legalización) San Rafael Sur Oriental”.

Para estos predios la SDP concluyó que “el predio LAS VIOLETAS, no resulta pertinente iniciar el trámite de revocación directa, por cuanto fueron expedidos de conformidad con las normas que le dieron origen”.

Fuente: SDP. documento entregado por la SDP a la Dirección de Recursos Naturales de la Contraloría de Bogotá, en 184 folios, sin fecha, elaborado por los funcionarios de la SDP relacionados: Milena Jaramillo Yépez, Martha Carrillo Herrera, Xiomara cepeda Murcia, Beatriz Prada Vargas, Miguel Muñoz Aranguren y fue revisado por:  Carlos Bohórquez Yépez; Jorge Ramírez Hernández; Clara del P. Giner García; Rosa Zoraida Sánchez; Fabiola Ramos Bermúdez,

ANEXO No. 5

LOCALIDADES Y SUS POLÌGONOS CON JURISDICCIÓN EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

| Localidad | No. Polígonos | Total Polig. | % Partic. |
| --- | --- | --- | --- |
| No. Código | Nombre |  |  |  |
| 1 | Usaquén | 15, 16, 16A, 23, 31, 66, 69A, 74, 165, 165A, 166, 169, 169A, 170, 176, 177, 178, 232, 241 | 19 | 12.02 |
| 2 | Chapinero | 17, 33, 57, 60, 061, 063, 121, 179, 187, 238, 239, 240 | 12 | 7.59 |
| 3 | Santa Fé | 11, 173, 174, 188, 218, 219, 219A, | 7 | 4.43 |
| 4 | San Cristobal | 46, 47, 49, 50, 51, 51A, 53, 142, 180 | 9 | 5.69 |
| 5 | Usme | 008, 19, 22, 24A, 26, 28, 29, 30, 32, 33B, 35, 36B, 37A, 37B, 38, 38A, 39, 40, 43, 45, 45A, 115, 140A, 140B, 159, 163, 164, 189, 190, 191, 196, 197, 228, 230 | 34 | 21.51 |
| 6 | Tunjuelito | 116, 146, 221, 221A, 222, 223, 223A | 7 | 4.43 |
| 7 | Bosa | 70, 103, 105, 106, 108, 109, 109B, 109C, 112A, 126, 132, 135, 147A, 199, 200A,200B, 201,201A, 202 | 19 | 12.02 |
| 8 | Kennedy | 68, 99, 100, 120, 124, 211, 250 | 7 | 4.43 |
| 9 | Fontibón | 111, 133, 134, 224 | 4 | 2.53 |
| 10 | Engativa | 92, 93, 96, 149 | 4 | 2.53 |
| 11 | Suba | 005, 009, 042, 076, 082, 171, 175, 203, 204, 235 | 10 | 6.32 |
| 18 | Rafael Uribe | 34, 36A, 44, 229 | 4 | 2.53 |
| 19 | Ciudad Bolívar | 004, 004A, 004B, 005A, 005B, 006, 009B, 012, 013, 015A, 052, 114, 117, 125, 143ª, 183, 185, 220 | 22 | 13.92 |
|  |  |  | 158 | 100.00 |

Fuente. Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Elaboró: Contraloría de Bogotá, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Subdirección Fiscalización; Equipo  Auditor

ANEXO No. 6

TOTAL DE POLÍGONOS EN LAS LOCALIDADES EN   JURISDICCIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES

PERÍODO 2006-JUNIO 2008.

| LOCALIDAD |  | No. Ord | No. Poligono | Nombre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre |  |  |  |  |
| 1 | USAQUEN | 1 | 1 | 15 | Bosques de Torca |
|  |  | 2 | 2 | 16 | Villas de la Capilla |
|  |  | 3 | 3 | 016A | Colindancia Villas de la Capilla |
|  |  | 4 | 4 | 23 |  |
|  |  | 5 | 5 | 31 | Montearroyo |
|  |  | 6 | 6 | 66 |  |
|  |  | 7 | 7 | 069A | Santa Cecilia Parte Alta |
|  |  | 8 | 8 | 74 | Finca Las Lomitas |
|  |  | 9 | 9 | 165 | Colindancia Serezuela |
|  |  | 10 | 10 | 165A | Serezuela |
|  |  | 11 | 11 | 166 | Colindancia Soratama |
|  |  | 12 | 12 | 169 | Floresta La Sabana |
|  |  | 13 | 13 | 169A | Floresta La Sabana Parte Alta |
|  |  | 14 | 14 | 170 | Colindancia Quebrada San Cristóbal - Cerro del Norte - El Codito-Buenavista |
|  |  | 15 | 15 | 176 | San isidro Segundo Sector |
|  |  | 16 | 16 | 177 | Colindancia Quebrada Morasi - San Antonio |
|  |  | 17 | 17 | 178 | Desarrollo Caminos del Meta |
|  |  | 18 | 18 | 232 | Bosques del Mirador |
|  |  | 19 | 19 | 241 | Tequesusa -LaSuiza- Palermo |
|  |  |  |  |  | Total Localidad 1-Usaquén |
| 2 | CHAPINERO | 20 | 1 | 17 | Bosque Rosales |
|  |  | 21 | 2 | 33 | Colindancia Paraiso |
|  |  | 22 | 3 | 57 | Calderón Tejada |
|  |  | 23 | 4 | 60 |  |
|  |  | 24 | 5 | 61 | Parque Las Moyas |
|  |  | 25 | 6 | 63 | Ronda de Quebrada Sector La Sureña |
|  |  | 26 | 7 | 121 |  |
|  |  | 27 | 8 | 179 | Peaje Patios |
|  |  | 28 | 9 | 187 |  |
|  |  | 29 | 10 | 238 | Colindancia Pardo Rubio |
|  |  | 30 | 11 | 239 | Ouente Chicó |
|  |  | 31 | 12 | 240 | Bosques de Karón |
|  |  |  |  |  | Total Localidad 2-Chapinero |
| 3 | SANTA FE | 32 | 1 | 11 |  |
|  |  | 33 | 2 | 173 |  |
|  |  | 34 | 3 | 174 |  |
|  |  | 35 | 4 | 188 | Sector Verjón Bajo -La vega El encanto |
|  |  | 36 | 5 | 218 | La Paz centro |
|  |  | 37 | 6 | 219 | Vereda fatima Km 2 Vía Choachi |
|  |  | 38 | 7 | 219A | Finca San Miguel |
| 4 | SAN CRISTOBAL | 39 | 1 | 46 | Colindancia Agua Clara |
|  |  | 40 | 2 | 47 | Colindancia Quindio I y II |
|  |  | 41 | 3 | 49 | Sector Laureles Sur Oriental |
|  |  | 42 | 4 | 50 | Colindancia Juan Rey - Valparaiso |
|  |  | 43 | 5 | 51 | San Rafael Sur Oriental |
|  |  | 44 | 6 | 51A | San Rafael Costado Sur |
|  |  | 45 | 7 | 53 | Colindancia Juan Rey San Manuel |
|  |  | 46 | 8 | 142 | Colindancia Las Gaviotas |
|  |  | 47 | 9 | 180 | Tibaque |
|  |  |  |  |  | Total Localidad 3-Santa Fé |
| 5 | USME | 48 | 1 | 8 | Carrizal |
|  |  | 49 | 2 | 19 | Barrio Barranquillita |
|  |  | 50 | 3 | 22 | Tihuaque |
|  |  | 51 | 4 | 24A | Colindancia Compostela III |
|  |  | 52 | 5 | 26 | Refugio I y II Portal El Divino |
|  |  | 53 | 6 | 28 | San Lorenzo |
|  |  | 54 | 7 | 29 | Colindancia La Esperanza Km 10 - Las Brisas |
|  |  | 55 | 8 | 30 | Colindancia La Huerta |
|  |  | 56 | 9 | 32 | Villa Suiza |
|  |  | 57 | 10 | 033B | Arrayanes |
|  |  | 58 | 11 | 35 | San Germán |
|  |  | 59 | 12 | 36 B | Fiscala Alta |
|  |  | 60 | 13 | 037 A | Sierra Morena Usme |
|  |  | 61 | 14 | 37 B | Tocaimita |
|  |  | 62 | 15 | 38 | Sector Sur Sierra Morena |
|  |  | 63 | 16 | 038A | Sector Norte El Paraiso |
|  |  | 64 | 17 | 39 | Colindancia Villa Anita Sur |
|  |  | 65 | 18 | 40 | Colindancia VillaRosita |
|  |  | 66 | 19 | 43 | Parque Entre Nubes Colindancia Los Pinos |
|  |  | 67 | 20 | 45 | Parcelación San pedro (10 jun /06) |
|  |  | 68 | 21 | 045A | Colindancia San pedro |
|  |  | 69 | 22 | 115 | Cajita de Los Soches |
|  |  | 70 | 23 | 140A | Sector Colegio San Cayetano |
|  |  | 71 | 24 | 140B | Colindancia La Flora - Juan Rey |
|  |  | 72 | 25 | 159 | Colindancia- Las Violetas |
|  |  | 73 | 26 | 163 | La Fiscala |
|  |  | 74 | 27 | 164 | Parque Natural Tanque del Acueducto - Tibaque |
|  |  | 75 | 28 | 189 | El Uval |
|  |  | 76 | 29 | 190 | Colindancia Brisas del Llano |
|  |  | 77 | 30 | 191 | El Tuno |
|  |  | 78 | 31 | 196 | Colindancia Nuevo Porvenir |
|  |  | 79 | 32 | 197 | Colindancia Los Brazuelos |
|  |  | 80 | 33 | 228 | Colindancia El Uval II |
|  |  | 81 | 34 | 230 | Colindancia La Huerta II |

Fuente: Sobre información suministrada por la Secretaría del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda. Información referente al seguimiento a polígonos

Elaboró: Contraloría de Bogotá, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Subdirección Fiscalización; Equipo  Auditor

ANEXO No. 7

RELACION DE OCUPACIONES ILEGALES DE LAS CINCO LOCALIDADES CON JURISDICCIÓN EN LOS CERROS ORIENTALES

| No. Ord. | COD LOC | NOMBRE LOC | DIRECCION OCUP | PROPIETARIO OCU | USOS OCUP | TIP OCUP | EST OCUP | MAT_CONS | ESTRUC_OCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | USAQUEN | 102B 94 | LIBIA SALAS | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MADERA | SEMICONFIN |
| 2 | 01 | USAQUEN | ALQUILER DE CABALLOS |  | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 3 | 01 | USAQUEN | ATELIER EL SOSIEGO |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 4 | 01 | USAQUEN | CAMPO VERDE |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 5 | 01 | USAQUEN | CASA AGUAS DEL VIENTO V |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 6 | 01 | USAQUEN | CASA DAMASCO |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 7 | 01 | USAQUEN | CASA DAMASCO |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 8 | 01 | USAQUEN | CASA EL PAJAR |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 9 | 01 | USAQUEN | CASA OSVATA | OSCAR BARGAS ACOSTA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 10 | 01 | USAQUEN | CASA SAN JOSE DE LA CUM |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 11 | 01 | USAQUEN | CASA SEGUOIA |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 12 | 01 | USAQUEN | CASA SEGUOIA |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 13 | 01 | USAQUEN | CASA TERRANOVA KM 5 VIA | RAFAEL ORTIZ PINZON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 14 | 01 | USAQUEN | CASA UTOPIA |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 15 | 01 | USAQUEN | CL 102B 17 12E- LA PORR | RICARDO CONTRERAS | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 16 | 01 | USAQUEN | CL 102B 17 30E | MARIA FRANCO MEDINA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 17 | 01 | USAQUEN | CL 102B 17 30E | MARIA FRANCO MEDINA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 18 | 01 | USAQUEN | CL 102B 17 42E | PEDRO SANCHEZ | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 19 | 01 | USAQUEN | CL 160B 1 26 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 20 | 01 | USAQUEN | CL 160B 1 44 | LINA ROSA DUARTE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 21 | 01 | USAQUEN | CL 160B 1 60 | MARIA ROSA DE LEON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 22 | 01 | USAQUEN | CL 161 1 02 | LUIS ALFREDO CAMACHO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 23 | 01 | USAQUEN | CL 161 2 11 | EDUARDO ESPINEL | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 24 | 01 | USAQUEN | CL 161 2 36 | TRANSITO ROBAYO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 25 | 01 | USAQUEN | CL 161 2 41 INT 1 | GANA TERESA GARZON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 26 | 01 | USAQUEN | CL 161 2 41 INT 2 | ANA TERESA GARZON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 27 | 01 | USAQUEN | CL 161A 1C 16 | CLEMENCIA GIL | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 28 | 01 | USAQUEN | CL 161A 2 08 | ROSA TORRES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 29 | 01 | USAQUEN | CL 161A 2 28 | PEDRO TORRES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 30 | 01 | USAQUEN | CL 162 18 05 INT 1 | MARIA CRISTINA ALVARE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | SEMICONFIN |
| 31 | 01 | USAQUEN | CL 162 3 20-3A | FLORENTINO SANABRIA | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 32 | 01 | USAQUEN | CL 162 3 20-3A | FLORENTINO SANABRIA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 33 | 01 | USAQUEN | CL 162 3 48 | PABLO GOMEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 34 | 01 | USAQUEN | CL 162 3 62 | GUILLERMO FORERO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 35 | 01 | USAQUEN | CL 162 3C 31 | NO DEFINIDO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | SEMICONFIN |
| 36 | 01 | USAQUEN | CL 162 3C 41 | JORGE ENRIQUE PEÐA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 37 | 01 | USAQUEN | CL 162 A 1 75 | MARIA EUGENIA MARTINE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 38 | 01 | USAQUEN | CL 162A 3 07 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 39 | 01 | USAQUEN | CL 162A 3 50 | ESTELLA PEREZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 40 | 01 | USAQUEN | CL 162A 3 50 | MARIA LUISA GOMEZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 41 | 01 | USAQUEN | CL 163 3D 34 | GERMAN ANTONIO MONTA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 42 | 01 | USAQUEN | CL 163 4 40 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 43 | 01 | USAQUEN | CL 163 4 54 | MILCIADES DURAN | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 44 | 01 | USAQUEN | CL 163 4 56 | LUIS EDUARDO MORENO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 45 | 01 | USAQUEN | CL 163 4 76 |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 46 | 01 | USAQUEN | CL 163A BIS 3 67 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 47 | 01 | USAQUEN | CL 163A BIS 4 55 | ANDREA ABADIA GAMBOA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCTURA |
| 48 | 01 | USAQUEN | CL 163A BIS 4 60 | LILIA GUEVARA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 49 | 01 | USAQUEN | CL 163A BIS 4 60 |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCTURA |
| 50 | 01 | USAQUEN | CL 163A BIS 4 64 | DEISY LEON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 51 | 01 | USAQUEN | CL 163A BIS 4 71 | GUSTAVO SANCHEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 52 | 01 | USAQUEN | CL 163B 3 03 | MARIA ELENA FORERO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 53 | 01 | USAQUEN | CL 163B 3 06 | ANA SARIA GODOY | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 54 | 01 | USAQUEN | CL 163B 3 22 | ANA OBDULIA GODOY | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 55 | 01 | USAQUEN | CL 163B 3A 03 | CAMPO ELIAS SUAREZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 56 | 01 | USAQUEN | CL 163B 4 74 | SANDRA ESPERANZA NIE |  | EN PROCESO | DEMOLIDA |  |  |
| 57 | 01 | USAQUEN | CL 163B 4 02 |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 58 | 01 | USAQUEN | CL 163B 4 46 | JAIRO MORENO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 59 | 01 | USAQUEN | CL 163B 4 64 | JUAN ALARCON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 60 | 01 | USAQUEN | CL 163B 4 74 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 61 | 01 | USAQUEN | CL 163B 4 75 | HELENA MORENO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 62 | 01 | USAQUEN | CL 163B 4 87 | HECTOR MARIO FERNAND |  | EN PROCESO | DEMOLIDA |  |  |
| 63 | 01 | USAQUEN | CL 163B 40 42 | ABRAHAM GOMEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 64 | 01 | USAQUEN | CL 163B BIS 3D 15 |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 65 | 01 | USAQUEN | CL 163B BIS 3D 51 | MARIA FIDELINA GALLO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCTURA |
| 66 | 01 | USAQUEN | CL 163B BIS 3D 60 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 67 | 01 | USAQUEN | CL 163B BIS 3D 69 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 68 | 01 | USAQUEN | CL 163B BIS 4D 09 | MARIA BALLEN PEREZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 69 | 01 | USAQUEN | CL 163B BIS 5D 61 |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 70 | 01 | USAQUEN | CL 163BIS 3 30 | LILIANA GUEVARA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 71 | 01 | USAQUEN | CL 163C 3D 02 | MARIA ASCENETH OSORI | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 72 | 01 | USAQUEN | CL 163C 3D 16 |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 73 | 01 | USAQUEN | CL 163C 3D 22 | MARIA GLADIS ALARCON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 74 | 01 | USAQUEN | CL 163C 3D 44 | JOSE ALIRIO PEREZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 75 | 01 | USAQUEN | CL 163C 3D 60 | BAUDILIO ROA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 76 | 01 | USAQUEN | CL 163C 3D 75 | RUBEN DARIO GOMEZ | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 77 | 01 | USAQUEN | CL 163C 4D 82 | EDITH ONALI | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 78 | 01 | USAQUEN | CL 164 3D 09 | MARIA JOAQUINA GOMEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 79 | 01 | USAQUEN | CL 164 3D 09 | MARIA JOAQUINA GOMEZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 80 | 01 | USAQUEN | CL 164 3D 15 | ARTURO SANCHEZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 81 | 01 | USAQUEN | CL 164 3D 21 | MARIANELSA GOMEZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 82 | 01 | USAQUEN | CL 164 3D 21 | MARIANELSA GOMEZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 83 | 01 | USAQUEN | CL 167 3 50 | JULIO MANRIQUE DIAZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 84 | 01 | USAQUEN | CL 167 5 30 |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 85 | 01 | USAQUEN | CL 167 6 07 IN 5 | RICARDO AHUMADA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 86 | 01 | USAQUEN | CL 167A 4A 04 | JOSE ANGEL DIAZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 87 | 01 | USAQUEN | CL 167A 4A 12 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 88 | 01 | USAQUEN | CL 167A 4A 26 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 89 | 01 | USAQUEN | CL 167A 4A 30 |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 90 | 01 | USAQUEN | CL 168B 4 10 | GILBERTO ALARCON | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCTURA |
| 91 | 01 | USAQUEN | CL 177A 4A 08 | JOSE AGUSTIN ROCHA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 92 | 01 | USAQUEN | CL 180 23 12 | JOSE URIEL CABRA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 93 | 01 | USAQUEN | CL 181 BIS 23 A | JOSE LOZANO |  | LOTE | REUBICADA |  |  |
| 94 | 01 | USAQUEN | CL 181 BIS 23 A 52 | ELENA JIMENEZ DE DIAZ | VIVIENDA | EN PROCESO | DEMOLIDA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 95 | 01 | USAQUEN | CL 181 BIS 23 A 58 | JORGE ELIECER MERCHAN | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 96 | 01 | USAQUEN | CL102B 16 54E |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 97 | 01 | USAQUEN | CL102B 16 58E |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 98 | 01 | USAQUEN | CL102B 16 64E | ORLANDO VELASQUEZ | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 99 | 01 | USAQUEN | CL102B 16 68E |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 100 | 01 | USAQUEN | CL102B 16 72E LA CABAÐA | CARLOS BARATO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 101 | 01 | USAQUEN | CL102B 16 76E | CARLOS BARATO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 102 | 01 | USAQUEN | CL102B 16 80E | ANATILDE VELASQUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 103 | 01 | USAQUEN | CL102B 16 86E | LUIS ANTONIO VELASQUE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 104 | 01 | USAQUEN | CL102B 17 52E | LUIS ANTONIO GARAVITO | MIXTO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | MADERA |
| 105 | 01 | USAQUEN | CL102B 17 52E | LUIS ANTONIO GARAVITO | MIXTO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | MADERA |
| 106 | 01 | USAQUEN | CL102B 17 52E | LUIS ANTONIO GARAVITO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 107 | 01 | USAQUEN | CL102B 18E 04 IN 1 | GABRIEL GOMEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 108 | 01 | USAQUEN | CL162 3A 17 | ANA BETTY | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 109 | 01 | USAQUEN | CL162 A 3 05 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 110 | 01 | USAQUEN | CL188 20 37 | MARTIN LARA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 111 | 01 | USAQUEN | CL188 20 37 | MARTIN LARA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 112 | 01 | USAQUEN | CL188 20 37 | MARTIN LARA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 113 | 01 | USAQUEN | CLL 182A 02 INT 1 | MERY ROSALBA MARTINEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 114 | 01 | USAQUEN | CLL 182A 23A 02 | TEREZA MARTINEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 115 | 01 | USAQUEN | CLL 183 23 C19 | GUILLERMO MARQUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 116 | 01 | USAQUEN | CLL 183 23A 48 | ADELA DEL PILAR BELTR | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 117 | 01 | USAQUEN | CRA 23 182B 15 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 118 | 01 | USAQUEN | FINCA BELGRAVIA KM 11 T |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 119 | 01 | USAQUEN | FINCA BELGRAVIA KM 11 T |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 120 | 01 | USAQUEN | FINCA BELGRAVIA KM 11 T |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 121 | 01 | USAQUEN | FINCA PALERMO KM 11 TOR |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 122 | 01 | USAQUEN | FINCA PALERMO KM 11 TOR |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 123 | 01 | USAQUEN | FOTOO 6 |  | MIXTO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 124 | 01 | USAQUEN | KR 1 161 26 |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 125 | 01 | USAQUEN | KR 1 161 31 | HERIBERTO CORREA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFI |
| 126 | 01 | USAQUEN | KR 1 161 31 INT 2 | MARIA LUISA DE BARON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 127 | 01 | USAQUEN | KR 1 161 31 INT 2 | MARIA LUISA DE BARON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 128 | 01 | USAQUEN | KR 1 162C 90 | GREGORIA BELTRAN CAR | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 129 | 01 | USAQUEN | KR 1 163 89 | JAIME SEPULVEDA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 130 | 01 | USAQUEN | KR 1 B 161 21 | CLEMENTINA CABALLERO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 131 | 01 | USAQUEN | KR 1 B 161 90 | MARIA CRECENCIA TABOR | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 132 | 01 | USAQUEN | KR 1 B 161 99 | CARLOS LEON | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 133 | 01 | USAQUEN | KR 1B 161 07 | CLEMENTINA CABALLERO | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 134 | 01 | USAQUEN | KR 1B 161 07 INT 2 | DAVID CABALLERO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 135 | 01 | USAQUEN | KR 1B 161 50 | MARIA ESTELA QUINTERO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 136 | 01 | USAQUEN | KR 1B 161 60 | CANDELARIA ROA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 137 | 01 | USAQUEN | KR 1C 161 54 | PEDRO CONGOTA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 138 | 01 | USAQUEN | KR 2 160A 81 |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 139 | 01 | USAQUEN | KR 2 160B 27 | EMELBA ESPINEL | COMERCIO | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 140 | 01 | USAQUEN | KR 2 160B 27 | EMELBA ESPINEL | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 141 | 01 | USAQUEN | KR 2 160B 27 | SAUL ESPINEL | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 142 | 01 | USAQUEN | KR 2 160B 27 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 143 | 01 | USAQUEN | KR 2 160B 40 | ALBA SETINA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 144 | 01 | USAQUEN | KR 2 160B 46 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 145 | 01 | USAQUEN | KR 2 160B 52 | MARIA ESPERANZA FORER | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 146 | 01 | USAQUEN | KR 2 160B 54 |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 147 | 01 | USAQUEN | KR 2 166A 53 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 148 | 01 | USAQUEN | KR 22 188A 02 | ALBERTO RODRIGUEZ | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 149 | 01 | USAQUEN | KR 22 188A 02 | ALBERTO RODRIGUEZ | MIXTO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 150 | 01 | USAQUEN | KR 22 188A 02 | ALBERTO RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 151 | 01 | USAQUEN | KR 23 BIS 180 A 73 | HERMANOS SALAMANCA RI | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCTURA |
| 152 | 01 | USAQUEN | KR 23 BIS 181B |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 153 | 01 | USAQUEN | KR 23 BIS 181B 05 | AMPARO SANCHEZ P | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 154 | 01 | USAQUEN | KR 23 BIS 181B 13 | Ma ROSA SANCHEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 155 | 01 | USAQUEN | KR 23 BIS 181B 21 | MAGDALENA SANCHEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 156 | 01 | USAQUEN | KR 23 BIS 181B 31 | LUIS FERNANDO SANCHEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 157 | 01 | USAQUEN | KR 23 BIS 181B 49 | LUIS ANTONIO SANCHEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 158 | 01 | USAQUEN | KR 23 173 62 | ROSA MARIA DIAZ VACA | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 159 | 01 | USAQUEN | KR 23 173 64 | BARBARA VACA DIAZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 160 | 01 | USAQUEN | KR 23 173 66 | FERNEY PINEDA | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 161 | 01 | USAQUEN | KR 23 173 66 | JHON JAIRO CABRA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 162 | 01 | USAQUEN | KR 23 173 67 | OSCAR MAURICIO MEDINA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 163 | 01 | USAQUEN | KR 23 173 67 IN 1 | LUIS ALBERTO MEDINA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 164 | 01 | USAQUEN | KR 23 173 70 | JAIMES SALOMON |  | LOTE | REUBICADA |  |  |
| 165 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 06 | BELARMINO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 166 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 08 | Ma ROSARIO V-JOSE NEM |  | LOTE | REUBICADA |  |  |
| 167 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 09 | ALIRIO GUTIERREZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 168 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 20 | JOSE MIGUEL NEME PACH |  | LOTE | REUBICADA |  |  |
| 169 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 21 | PATRICIA HERNANDEZ | VIVIENDA | EN PROCESO | DEMOLIDA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 170 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 22 IN 2 | BALDOMERO SILVA |  | LOTE | REUBICADA |  |  |
| 171 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 23 | EUSEBIO CHIA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 172 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 24 IN 6 | MARCOS VARGAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 173 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 26 | FRANCISCO JOSE ARIZME | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 174 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 28 | LAUREANO PINEDA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 175 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 28 IN 2 | JUDITH PULIDO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 176 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 28 IN 4 | LUZ MARINA VARGAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 177 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 48 | HENRY AREVALO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 178 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 62 | CELINA VALDERRAMA | VIVIENDA | EN PROCESO | DEMOLIDA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 179 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 63 | HERMANOS SALAMANCA RI | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 180 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 64 | CELINA VALDERRAMA | VIVIENDA | EN PROCESO | DEMOLIDA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 181 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 78 | ELIFONSO HERNANDEZ CO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 182 | 01 | USAQUEN | KR 23 174 90 | Ma EUGENIA HERNANDEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 183 | 01 | USAQUEN | KR 2A 160B 33 | JOSE BENITEZ,JUAN C G | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 184 | 01 | USAQUEN | KR 3 162A 83 | LEONOR VELANDIA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 185 | 01 | USAQUEN | KR 3 162A 83 | MARIA VELANDIA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 186 | 01 | USAQUEN | KR 3 162A 83 | NO DEFINIDO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 187 | 01 | USAQUEN | KR 3 163 83 | CARMEN ROMERO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 188 | 01 | USAQUEN | KR 3 163B 08 | JUAN BAUTISTA HERRER | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 189 | 01 | USAQUEN | KR 3 163B 16 | ANTONIO GARNICA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 190 | 01 | USAQUEN | KR 3 163B 16 | ELISEO RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 191 | 01 | USAQUEN | KR 3 163B 16 IN 1 | LUIS ANTONIO IBAÐEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 192 | 01 | USAQUEN | KR 3 BIS 162B 1 | ADRIAN RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 193 | 01 | USAQUEN | KR 3A 161A 75 | HEIDI JOHANA GONZALEZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 194 | 01 | USAQUEN | KR 3A 162 18 | ANTONIO ESPINOZA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 195 | 01 | USAQUEN | KR 3A 162 30 | HERNANDO ROPERO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 196 | 01 | USAQUEN | KR 3A 162 34 | VICTOR MUÐOZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 197 | 01 | USAQUEN | KR 3A 162 40 | NO DEFINIDO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 198 | 01 | USAQUEN | KR 3A 162 49 | APOLEYO ACEVEDO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 199 | 01 | USAQUEN | KR 3A 162B 34 | ELISEO RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 200 | 01 | USAQUEN | KR 3A 162B 34 | ELISEO RODRIGUEZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 201 | 01 | USAQUEN | KR 3C 162 30 | AGUSTIN AGUASACO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 202 | 01 | USAQUEN | KR 3C 162 32 | AGUSTIN AGUASACO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 203 | 01 | USAQUEN | KR 3D 163A 94 | CARLOS ALBERTO FIGUE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 204 | 01 | USAQUEN | KR 4 167 37 | SAIN RUEDA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 205 | 01 | USAQUEN | KR 4A 167B 02 | ANA SOFIA MARTINEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 206 | 01 | USAQUEN | KR 5 167 02 |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 207 | 01 | USAQUEN | KR 7 193 40 LA SUIZA | BYRON LOPEZ | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 208 | 01 | USAQUEN | KR 7 193 40 LA SUIZA | BYRON LOPEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 209 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 | BOSQUES DE TORCA | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 210 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 | BOSQUES DE TORCA | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 211 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 | BOSQUES DE TORCA | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 212 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 | BOSQUES DE TORCA | INSTITUCIONAL | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 213 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 | BOSQUES DE TORCA | OTRO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 214 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 LOTE 1 |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 215 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 10 | VICENTE VERDUGO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 216 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 12 | FELIPE VILLEGAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 217 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 13 | ALBERTO QUIJANO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 218 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 15 | ANTONIO URIBE - CALUD | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 219 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 16 | ENRIQUE FANDIÐO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 220 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 2 | MARIA MERCEDES MONTER | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 221 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 21 | MARIA DEL CARMEN PALA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 222 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 22 | HERMES VALDERRAMA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 223 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 23 | RAFAEL FERNANDEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 224 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 25 | JUAN CARLOS FRIAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 225 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 26 | JAVIER MOROS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 226 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 28 | CARMELO GALEANO | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 227 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 2A | MARIA MERCEDES MONTER | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 228 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 30 | LUZ MARINA JARAMILLO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 229 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 31 | HERNANDO SARAVIA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 230 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 31 | HERNANDO SARAVIA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 231 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 32 | JAIME BARRERO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 232 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 33 | CARLOS GARCIA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 233 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 35 | LUIS FERNANDO CAMACHO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 234 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 37 | JULIAN BONILLA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | CONFINADA |
| 235 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 37 | JULIAN BONILLA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 236 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 4 | DOUGLAS BERRIO SALAZA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 237 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 5 | JUAN BERNAL | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 238 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 5 | JUAN BERNAL | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 239 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 8 | GLADYS TAPIAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 240 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 CASA 9 | GABRIEL HERRERA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 241 | 01 | USAQUEN | KR 7 245 60 LOTE 19 | JAIME BECERRA |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 242 | 01 | USAQUEN | KR 7 250 25 TORCA | SOTO POMBO | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 243 | 01 | USAQUEN | KR 7 250 25 TORCA | SOTO POMBO | COMERCIO | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 244 | 01 | USAQUEN | KR 7 250 25 TORCA | SOTO POMBO | COMERCIO | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 245 | 01 | USAQUEN | KR 7 250 25 TORCA | SOTO POMBO | COMERCIO | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 246 | 01 | USAQUEN | KR 7 250 25 TORCA | SOTO POMBO | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 247 | 01 | USAQUEN | KR 7 250 25 TORCA | SOTO POMBO | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 248 | 01 | USAQUEN | KR 7 250 25 TORCA | SOTO POMBO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 249 | 01 | USAQUEN | KR 7 250 25 TORCA | SOTO POMBO |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 250 | 01 | USAQUEN | KR1 B 161 87 | FELIPE JOYA VELA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 251 | 01 | USAQUEN | LAS MARIAS | GERMAN GARCIA TORRES | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 252 | 01 | USAQUEN | LAS MARIAS | GERMAN GARCIA TORRES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 253 | 01 | USAQUEN | LAS MARIAS | GERMAN GARCIA TORRES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 254 | 01 | USAQUEN | LOTE 7 |  | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 255 | 01 | USAQUEN | LOTE No 6 MZ 1 | FERNANDO PINZON | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 256 | 01 | USAQUEN | LOTE No 7 MZ 1 | JESUS BELTRAN | AGROPECUARIO | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 257 | 01 | USAQUEN | LOTE No 8 MZ 1 | FERMIN PINZON CALDERO | AGROPECUARIO | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 258 | 01 | USAQUEN | LT 102 ZONA B INT. 1 | FLOR SANTOS DE DURAN | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 259 | 01 | USAQUEN | LT 102 ZONA B INT. 2 | MATILDE DURAN | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 260 | 01 | USAQUEN | LT 5A 223 B | MAURICIO ALFONSO CAST | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 261 | 01 | USAQUEN | LT 91 ZONA B | GERMAN RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 262 | 01 | USAQUEN | MADRIGAL DEL BOSQUE |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 263 | 01 | USAQUEN | MADRIGAL DEL BOSQUE |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 264 | 01 | USAQUEN | MZ A LOTE 10 | JUAN JOSE SIERRA PARR | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 265 | 01 | USAQUEN | MZ A LOTE 8 | ALCIRA VASQUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 266 | 01 | USAQUEN | MZ AL LOTE 7 | VICTOR MANUEL SIERRA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 267 | 01 | USAQUEN | MZ B LT 3 | MIGUEL GOMEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 268 | 01 | USAQUEN | MZ C LT 4 ANDORINA |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 269 | 01 | USAQUEN | NO DEFINIDO | AGUSTIN AGUASACO |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 270 | 01 | USAQUEN | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 271 | 01 | USAQUEN | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 272 | 01 | USAQUEN | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 273 | 01 | USAQUEN | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 274 | 01 | USAQUEN | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 275 | 01 | USAQUEN | NO DEFINIDO | PAULINA OCHOA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 276 | 01 | USAQUEN | NO DEFINIDO | ROSA OCHOA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 277 | 01 | USAQUEN | SAN KAROLO |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 278 | 01 | USAQUEN | TEL: 6777824(SANDRA MON | LUIS ALBERTO MONTAÐO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 279 | 01 | USAQUEN | TV 1 162C 84 | HERNANDO LOMBANA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 280 | 01 | USAQUEN | TV 1 162C 84 IN 1 | DIANA MARIA LOMBANA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 281 | 01 | USAQUEN | TV 1 162C 88 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 282 | 01 | USAQUEN | TV 1 162C 94 | BLANCA CECILIA MARTI | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 283 | 01 | USAQUEN | TV 1 162C 94 IN 1 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 284 | 01 | USAQUEN | TV 1 162C 96 | LUIS ENRIQUE GARCIA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 285 | 01 | USAQUEN | TV 1 162C 96 | MIGUEL MARTINEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 286 | 01 | USAQUEN | TV 1 162C 96 IN 3 | BENILDA SONGUNO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 287 | 01 | USAQUEN | TV 1 163 88 | TIMOTEO TIBADUISA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 288 | 01 | USAQUEN | TV 16E 101 80 | DORALICE LUQUE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 289 | 01 | USAQUEN | TV 16E 101 86 | MARIA PULIDO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 290 | 01 | USAQUEN | TV 16E 102 46 IN 1 | BLANCA PRIETO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 291 | 01 | USAQUEN | TV 16E 102A 64 | GONZALO VELASQUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 292 | 01 | USAQUEN | TV 3 163A 63 | MANUEL LEON CASTAÐED | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 293 | 01 | USAQUEN | TV 3 163A 63 | MANUEL LEON CASTAÐED | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 294 | 01 | USAQUEN | ZONA B LT 64 CL102B 16 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 295 | 01 | USAQUEN | ZONA B LT 82A |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 296 | 01 | USAQUEN | ZONA F 70 | JORGE GOMEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 297 | 01 | USAQUEN | ZONA F LT 222 | GUSTAVO HENAO LONDOÐO | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 298 | 01 | USAQUEN | ZONA F LT 62 223 C | ARMANDO RAMIREZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 299 | 01 | USAQUEN |  | ABELARDO ARIAS - GLAD | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 300 | 01 | USAQUEN |  | ADELA ROCHA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 301 | 01 | USAQUEN |  | ADONAI SIERRA | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 302 | 01 | USAQUEN |  | ALBERTO LEON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 303 | 01 | USAQUEN |  | ALBIDINA CASTAÐEDA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 304 | 01 | USAQUEN |  | ALICIA DELGADILLO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 305 | 01 | USAQUEN |  | ALVARO GUACANEME | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 306 | 01 | USAQUEN |  | ALVARO GUERRERO DIAZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 307 | 01 | USAQUEN |  | ANA BELEN PINZON | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 308 | 01 | USAQUEN |  | ANA MATILDE VELASQUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 309 | 01 | USAQUEN |  | ANTONIO CHAPARRO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 310 | 01 | USAQUEN |  | ARMANDO RAMIREZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 311 | 01 | USAQUEN |  | AURA ALICIA BARRETO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 312 | 01 | USAQUEN |  | AURORA PATARROYO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 313 | 01 | USAQUEN |  | AURORA SILVA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 314 | 01 | USAQUEN |  | BALVINO CHAVEZ | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 315 | 01 | USAQUEN |  | BALVINO CHAVEZ | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 316 | 01 | USAQUEN |  | BALVINO CHAVEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 317 | 01 | USAQUEN |  | BALVINO CHAVEZ | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 318 | 01 | USAQUEN |  | BEATRIZ CASTAÐEDA | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 319 | 01 | USAQUEN |  | BENJAMIN MATAYANA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 320 | 01 | USAQUEN |  | BERENICE BARRERA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 321 | 01 | USAQUEN |  | BERTHA MENESES | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 322 | 01 | USAQUEN |  | BLANCA ALICIA CARDOZ |  | PROVISIONAL | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 323 | 01 | USAQUEN |  | BLANCA ALICIA CARDOZ |  | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 324 | 01 | USAQUEN |  | BLANCA CARREÐO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 325 | 01 | USAQUEN |  | BYRON LOPEZ | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 326 | 01 | USAQUEN |  | BYRON LOPEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 327 | 01 | USAQUEN |  | CAMPO ELIAS FORERO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 328 | 01 | USAQUEN |  | CAMPO ELIAS NIÐO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 329 | 01 | USAQUEN |  | CARLOS BARATO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 330 | 01 | USAQUEN |  | CARLOS LEON | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 331 | 01 | USAQUEN |  | CARLOS LEON | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 332 | 01 | USAQUEN |  | CARLOS ORTIZ PINZON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 333 | 01 | USAQUEN |  | CARLOS RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 334 | 01 | USAQUEN |  | CESAR RODRIGUEZ | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | MADERA | MADERA |
| 335 | 01 | USAQUEN |  | CLAUDIA MONTAÐO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 336 | 01 | USAQUEN |  | CONCEPCION CUBILLOS | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 337 | 01 | USAQUEN |  | DANILO CANO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 338 | 01 | USAQUEN |  | DELFIN CARO |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 339 | 01 | USAQUEN |  | DONALDO AVILA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 340 | 01 | USAQUEN |  | DORA IRMA PEREZ | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 341 | 01 | USAQUEN |  | E.A.A.B. | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 342 | 01 | USAQUEN |  | E.A.A.B. | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 343 | 01 | USAQUEN |  | E.A.A.B. | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 344 | 01 | USAQUEN |  | EDELIMIRA BELTRAN | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 345 | 01 | USAQUEN |  | EDGAR CORREA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 346 | 01 | USAQUEN |  | EDGAR CORREA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 347 | 01 | USAQUEN |  | EFRAIN RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 348 | 01 | USAQUEN |  | ELIECER RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | PREFABRICADA | SEMICONFIN |
| 349 | 01 | USAQUEN |  | EMETERIO ZIPAGAUTA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 350 | 01 | USAQUEN |  | EMILIANO MARTINEZ DUQ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 351 | 01 | USAQUEN |  | EMILIANO MARTINEZ DUQ |  | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 352 | 01 | USAQUEN |  | ENRIQUE LOPEZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 353 | 01 | USAQUEN |  | EPIFANIO CHIA |  | LOTE | REUBICADA |  |  |
| 354 | 01 | USAQUEN |  | EUSEBIO TILAGUI |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 355 | 01 | USAQUEN |  | EVERARDO RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 356 | 01 | USAQUEN |  | FERMIN PINZON | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 357 | 01 | USAQUEN |  | FERNANDO AMAYA | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 358 | 01 | USAQUEN |  | FLIA SIERRA PARRA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 359 | 01 | USAQUEN |  | FLIA SIERRA PARRA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 360 | 01 | USAQUEN |  | FLOR MARINA TORRES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 361 | 01 | USAQUEN |  | FRANCISCO RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 362 | 01 | USAQUEN |  | FRANCISCO RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 363 | 01 | USAQUEN |  | FRANCO OLMEDO MANZO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 364 | 01 | USAQUEN |  | FRANKLIN MORENO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 365 | 01 | USAQUEN |  | GABRIEL HUERTAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 366 | 01 | USAQUEN |  | GABRIEL RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 367 | 01 | USAQUEN |  | GABRIEL RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 368 | 01 | USAQUEN |  | GABRIEL RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 369 | 01 | USAQUEN |  | GERMAN RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 370 | 01 | USAQUEN |  | GLADIS MATAMOROS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 371 | 01 | USAQUEN |  | GLORIA INES OJEDA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | SEMICONFIN |
| 372 | 01 | USAQUEN |  | GLORIA INES OJEDA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 373 | 01 | USAQUEN |  | GONZALO ARTEAGA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 374 | 01 | USAQUEN |  | GUILLERMINA SALAMANCA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 375 | 01 | USAQUEN |  | GUILLERMINA SALAMANCA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 376 | 01 | USAQUEN |  | GUILLERMO MORENO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 377 | 01 | USAQUEN |  | GUSTAVO MENDIETA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 378 | 01 | USAQUEN |  | HECTOR HERNANDO ACOST | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 379 | 01 | USAQUEN |  | HENRY AREVALO | VIVIENDA | EN PROCESO | DEMOLIDA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 380 | 01 | USAQUEN |  | HENRY DELGADILLO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 381 | 01 | USAQUEN |  | HENRY RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 382 | 01 | USAQUEN |  | HERMIDES DELGADILLO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 383 | 01 | USAQUEN |  | HERNAN CORDOBA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 384 | 01 | USAQUEN |  | HERNAN RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 385 | 01 | USAQUEN |  | HERNAN RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 386 | 01 | USAQUEN |  | HILDARDO ACOSTA | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 387 | 01 | USAQUEN |  | HUGO BARRERA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | MADERA |
| 388 | 01 | USAQUEN |  | HUMBERTO SANDOVAL | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 389 | 01 | USAQUEN |  | JIMMY ALEXANDER MOREN | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | SEMICONFIN |
| 390 | 01 | USAQUEN |  | JOAQUIN RICO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 391 | 01 | USAQUEN |  | JOAQUIN RICO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 392 | 01 | USAQUEN |  | JOHAN MORENO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 393 | 01 | USAQUEN |  | JOHANA RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 394 | 01 | USAQUEN |  | JORGE ARIAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 395 | 01 | USAQUEN |  | JORGE DELGADILLO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 396 | 01 | USAQUEN |  | JORGE DELGADILLO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | SEMICONFIN |
| 397 | 01 | USAQUEN |  | JOSE AMADO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 398 | 01 | USAQUEN |  | JOSE GREGORIO PINEDA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 399 | 01 | USAQUEN |  | JOSE JAVIER JUNCA | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 400 | 01 | USAQUEN |  | JOSE MONTAÐO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 401 | 01 | USAQUEN |  | JOSE ROGELIO GIRALDO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 402 | 01 | USAQUEN |  | JOSE VICENTE BARRERA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFINADA |
| 403 | 01 | USAQUEN |  | JULIO NEME |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 404 | 01 | USAQUEN |  | LEONEL RODRIGUEZ CHAV | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 405 | 01 | USAQUEN |  | LEONOR | VIVIENDA | EN PROCESO | DEMOLIDA | CONCRETO | SIN ESTRUCT |
| 406 | 01 | USAQUEN |  | LIBIA SALAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | SEMICONFIN |
| 407 | 01 | USAQUEN |  | LORENZO CHAVEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 408 | 01 | USAQUEN |  | LUIGI DELGADILLO | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | MADERA |
| 409 | 01 | USAQUEN |  | LUIGI DELGADILLO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 410 | 01 | USAQUEN |  | LUIS ALBERTO ACEVEDO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 411 | 01 | USAQUEN |  | LUIS ALFREDO CAÐON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 412 | 01 | USAQUEN |  | LUIS ALFREDO CAÐON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 413 | 01 | USAQUEN |  | LUIS ALFREDO CAÐON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 414 | 01 | USAQUEN |  | LUIS ALFREDO CAÐON LO | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 415 | 01 | USAQUEN |  | LUIS ALFREDO CAÐON LO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 416 | 01 | USAQUEN |  | LUIS ANTONIO MONTAÐO | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 417 | 01 | USAQUEN |  | LUIS CARLOS DELGADILL | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 418 | 01 | USAQUEN |  | LUIS CARLOS DELGADILL | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | SEMICONFIN |
| 419 | 01 | USAQUEN |  | LUIS FERNANDO ADAMEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 420 | 01 | USAQUEN |  | LUIS GALLO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 421 | 01 | USAQUEN |  | LUIS GUILLERMO ALONSO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 422 | 01 | USAQUEN |  | LUIS MATAMOROS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 423 | 01 | USAQUEN |  | LUZ MARINA MORENO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 424 | 01 | USAQUEN |  | LUZ STELLA MARTINEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 425 | 01 | USAQUEN |  | MANUEL CELY-CESAR CAR | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 426 | 01 | USAQUEN |  | MANUEL OJEDA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 427 | 01 | USAQUEN |  | MARCO AURELIO CASTILL | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 428 | 01 | USAQUEN |  | MARCOS VARGAS |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 429 | 01 | USAQUEN |  | MARGARITA ADAMEZ ROCH | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 430 | 01 | USAQUEN |  | MARGOTH SANTOS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 431 | 01 | USAQUEN |  | MARIA CLEMENCIA ESPIN | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 432 | 01 | USAQUEN |  | MARIA CHAVEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 433 | 01 | USAQUEN |  | MARIA DEL CARMEN RAMI | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 434 | 01 | USAQUEN |  | MARIA DEL ROSARIO TOR | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 435 | 01 | USAQUEN |  | MARIA HERMELINDA USTA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 436 | 01 | USAQUEN |  | MARIA IRMA DELGADILLO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | SEMICONFIN |
| 437 | 01 | USAQUEN |  | MARIA ISABEL ROCHA | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 438 | 01 | USAQUEN |  | MARIA LUCILA ROCHA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 439 | 01 | USAQUEN |  | MARIA MARGARITA ROCHA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 440 | 01 | USAQUEN |  | MARIA MARGARITA ROCHA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 441 | 01 | USAQUEN |  | MARIA TERESA CASTILL | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 442 | 01 | USAQUEN |  | MARTHA MORENO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | SEMICONFIN |
| 443 | 01 | USAQUEN |  | MARTIN LARA | COMERCIO | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 444 | 01 | USAQUEN |  | MARTIN LARA | COMERCIO | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 445 | 01 | USAQUEN |  | MELBA SARMIENTO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 446 | 01 | USAQUEN |  | MELINDA DELGADILLO | VIVIENDA | EN PROCESO | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 447 | 01 | USAQUEN |  | MERCEDES JUNCO CARRIL | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 448 | 01 | USAQUEN |  | MIGUEL APONTE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 449 | 01 | USAQUEN |  | MIGUEL APONTE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 450 | 01 | USAQUEN |  | MIGUEL CARDOZO |  | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 451 | 01 | USAQUEN |  | MIGUEL DAQUIARDY | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 452 | 01 | USAQUEN |  | MIRYAM PESCA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 453 | 01 | USAQUEN |  | MOISES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 454 | 01 | USAQUEN |  | NAPOLEON AVILA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 455 | 01 | USAQUEN |  | NIMRO GARCIA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 456 | 01 | USAQUEN |  | OLGA MARIA ROJAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 457 | 01 | USAQUEN |  | OSCAR BARGAS ACOSTA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 458 | 01 | USAQUEN |  | PABLO CHAVEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 459 | 01 | USAQUEN |  | RAFAEL QUIÐONEZ | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 460 | 01 | USAQUEN |  | RAUL VILLAMIZAR | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 461 | 01 | USAQUEN |  | RICARDO BLANCO |  | LOTE | REUBICADA |  |  |
| 462 | 01 | USAQUEN |  | RITA LAURENCIA BECER | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 463 | 01 | USAQUEN |  | RODRIGO GARZON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 464 | 01 | USAQUEN |  | ROSA VELANDIA | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 465 | 01 | USAQUEN |  | SALON COMUNAL | INSTITUCIONAL | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 466 | 01 | USAQUEN |  | SEGUNDO JUAN MORENO | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 467 | 01 | USAQUEN |  | SEGUNDO JUAN MORENO | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 468 | 01 | USAQUEN |  | SEGUNDO JUAN MORENO | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 469 | 01 | USAQUEN |  | SEGUNDO JUAN MORENO | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 470 | 01 | USAQUEN |  | SEGUNDO JUAN MORENO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 471 | 01 | USAQUEN |  | SEGUNDO JUAN MORENO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 472 | 01 | USAQUEN |  | SEGUNDO VARGAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 473 | 01 | USAQUEN |  | SERGIO SETINA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 474 | 01 | USAQUEN |  | SILVIA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 475 | 01 | USAQUEN |  | SILVIO BECERRA | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 476 | 01 | USAQUEN |  | SONIA DELGADILLO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 477 | 01 | USAQUEN |  | SONIA LIZARAZO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 478 | 01 | USAQUEN |  | URB. MONTEARROYO | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 479 | 01 | USAQUEN |  | URB. MONTEARROYO | MIXTO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 480 | 01 | USAQUEN |  | VICENTE PAEZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 481 | 01 | USAQUEN |  | VICENTE SUEZCUN | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 482 | 01 | USAQUEN |  | VICTOR JOSE GALLO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 483 | 01 | USAQUEN |  | VIRGILIO TILAGUA |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 484 | 01 | USAQUEN |  | VIRGILIO TILAGUA |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 485 | 01 | USAQUEN |  | WILSON ROJAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 486 | 01 | USAQUEN |  | WILLIAM AVILA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 487 | 01 | USAQUEN |  | WILLIAM VELEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 488 | 01 | USAQUEN |  | YUDY DELGADILLO | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 489 | 01 | USAQUEN |  |  | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 490 | 01 | USAQUEN |  |  | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 491 | 01 | USAQUEN |  |  | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 492 | 01 | USAQUEN |  |  | AGROPECUARIO | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 493 | 01 | USAQUEN |  |  | AGROPECUARIO | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 494 | 01 | USAQUEN |  |  | AGROPECUARIO | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 495 | 01 | USAQUEN |  |  | AGROPECUARIO | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 496 | 01 | USAQUEN |  |  | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 497 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MADERA | SEMICONFIN |
| 498 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MADERA | SEMICONFIN |
| 499 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MADERA | SEMICONFIN |
| 500 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MADERA | SEMICONFIN |
| 501 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | SEMICONFIN |
| 502 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 503 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 504 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 505 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 506 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 507 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | MADERA |
| 508 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 509 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 510 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 511 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | MADERA |
| 512 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | MADERA |
| 513 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 514 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 515 | 01 | USAQUEN |  |  | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 516 | 01 | USAQUEN |  |  | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 517 | 01 | USAQUEN |  |  | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 518 | 01 | USAQUEN |  |  | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 519 | 01 | USAQUEN |  |  | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 520 | 01 | USAQUEN |  |  | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 521 | 01 | USAQUEN |  |  | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 522 | 01 | USAQUEN |  |  | INSTITUCIONAL | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 523 | 01 | USAQUEN |  |  | INSTITUCIONAL | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 524 | 01 | USAQUEN |  |  | INSTITUCIONAL | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 525 | 01 | USAQUEN |  |  | MIXTO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 526 | 01 | USAQUEN |  |  | MIXTO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 527 | 01 | USAQUEN |  |  | MIXTO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | METALICA |
| 528 | 01 | USAQUEN |  |  | MIXTO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 529 | 01 | USAQUEN |  |  | MIXTO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 530 | 01 | USAQUEN |  |  | OTRO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 531 | 01 | USAQUEN |  |  | OTRO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 532 | 01 | USAQUEN |  |  | OTRO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 533 | 01 | USAQUEN |  |  | OTRO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 534 | 01 | USAQUEN |  |  | OTRO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 535 | 01 | USAQUEN |  |  | OTRO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 536 | 01 | USAQUEN |  |  | OTRO | PROVISIONAL | DESHABITADA | MADERA | MADERA |
| 537 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 538 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 539 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 540 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 541 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 542 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 543 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 544 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 545 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 546 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 547 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 548 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 549 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 550 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 551 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 552 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 553 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 554 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 555 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 556 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 557 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 558 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 559 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 560 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 561 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 562 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 563 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 564 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 565 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 566 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 567 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 568 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 569 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 570 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 571 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 572 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 573 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 574 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 575 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 576 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 577 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 578 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 579 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 580 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 581 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 582 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | SEMICONFIN |
| 583 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 584 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 585 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | SEMICONFIN |
| 586 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 587 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 588 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 589 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 590 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 591 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 592 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | MADERA |
| 593 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 594 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 595 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 596 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 597 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 598 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 599 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 600 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | MADERA |
| 601 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 602 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 603 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 604 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 605 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 606 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 607 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 608 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 609 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 610 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 611 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 612 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 613 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 614 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 615 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 616 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 617 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 618 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 619 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 620 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 621 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 622 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 623 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 624 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 625 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 626 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 627 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 628 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 629 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 630 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 631 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 632 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 633 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 634 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 635 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 636 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 637 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | METALICA |
| 638 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 639 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 640 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 641 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 642 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 643 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 644 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 645 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 646 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 647 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 648 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 649 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 650 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 651 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 652 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | CONFINADA |
| 653 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | CONFINADA |
| 654 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 655 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 656 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 657 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 658 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 659 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 660 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 661 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 662 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 663 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 664 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 665 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 666 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 667 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 668 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | CONCRETO | CONFINADA |
| 669 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 670 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 671 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 672 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 673 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 674 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 675 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 676 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 677 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 678 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 679 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 680 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 681 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 682 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 683 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 684 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 685 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 686 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 687 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 688 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 689 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 690 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 691 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 692 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 693 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 694 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 695 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 696 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 697 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 698 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 699 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA |  |
| 700 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 701 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 702 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 703 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 704 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 705 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 706 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 707 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 708 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 709 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 710 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 711 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 712 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 713 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DETENIDA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 714 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 715 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DETENIDA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 716 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 717 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 718 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 719 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 720 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | ABANDONADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 721 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 722 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 723 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 724 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 725 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 726 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 727 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 728 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 729 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 730 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 731 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 732 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 733 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 734 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 735 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 736 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 737 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 738 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 739 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 740 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 741 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 742 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 743 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 744 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 745 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 746 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 747 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 748 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 749 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 750 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 751 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 752 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 753 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 754 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 755 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA |  |
| 756 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 757 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 758 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 759 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 760 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 761 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 762 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 763 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 764 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 765 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 766 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 767 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 768 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 769 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 770 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 771 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 772 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 773 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 774 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 775 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 776 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 777 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 778 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 779 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 780 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | MADERA |
| 781 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 782 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 783 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 784 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 785 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 786 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 787 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 788 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 789 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 790 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 791 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 792 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 793 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 794 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 795 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 796 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 797 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | ABANDONADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 798 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 799 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 800 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 801 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 802 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 803 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 804 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 805 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 806 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 807 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 808 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 809 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 810 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 811 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 812 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 813 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 814 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 815 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 816 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 817 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 818 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 819 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 820 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 821 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 822 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 823 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 824 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 825 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 826 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 827 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 828 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 829 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 830 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 831 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 832 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 833 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 834 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 835 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 836 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 837 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 838 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 839 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 840 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 841 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 842 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 843 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 844 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 845 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 846 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 847 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 848 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 849 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 850 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 851 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 852 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 853 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 854 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 855 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 856 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 857 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 858 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 859 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 860 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 861 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 862 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 863 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | ABANDONADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 864 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 865 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 866 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 867 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 868 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 869 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 870 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 871 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 872 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 873 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 874 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 875 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 876 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 877 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 878 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 879 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 880 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 881 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 882 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DEMOLIDA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 883 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 884 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA |  |
| 885 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 886 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 887 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 888 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 889 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 890 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 891 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 892 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 893 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 894 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 895 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 896 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | CONCRETO | SEMICONFIN |
| 897 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 898 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA |  |  |
| 899 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 900 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 901 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 902 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MADERA | CONFINADA |
| 903 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 904 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA |  |
| 905 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 906 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 907 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 908 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 909 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 910 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 911 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 912 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 913 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 914 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 915 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 916 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 917 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 918 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 919 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 920 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 921 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 922 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 923 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 924 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 925 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 926 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 927 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 928 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 929 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 930 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 931 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 932 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 933 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 934 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 935 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 936 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | MADERA | SIN ESTRUCT |
| 937 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | METALICA | SIN ESTRUCT |
| 938 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 939 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 940 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 941 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 942 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 943 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 944 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 945 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 946 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 947 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 948 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 949 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 950 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 951 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 952 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 953 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 954 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 955 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | CONFNADA |
| 956 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 957 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 958 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 959 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 960 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 961 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 962 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 963 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 964 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 965 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 966 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 967 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 968 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 969 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 970 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 971 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 972 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 973 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 974 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 975 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 976 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 977 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 978 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 979 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 980 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 981 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 982 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 983 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 984 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 985 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 986 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 987 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 988 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 989 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 990 | 01 | USAQUEN |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 991 | 01 | USAQUEN |  |  |  | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 992 | 01 | USAQUEN |  |  |  | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 993 | 01 | USAQUEN |  |  |  | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 994 | 01 | USAQUEN |  |  |  | CONSOLIDADA | ABANDONADA |  | CONFINADA |
| 995 | 01 | USAQUEN |  |  |  | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 996 | 01 | USAQUEN |  |  |  | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 997 | 01 | USAQUEN |  |  |  | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 998 | 01 | USAQUEN |  |  |  | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 999 | 01 | USAQUEN |  |  |  | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 1000 | 01 | USAQUEN |  |  |  | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 1001 | 01 | USAQUEN |  |  |  | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 1002 | 01 | USAQUEN |  |  |  | EN PROCESO | DEMOLIDA | CONCRETO | CONFINADA |
| 1003 | 01 | USAQUEN |  |  |  | EN PROCESO | ACTIVA |  |  |
| 1004 | 01 | USAQUEN |  |  |  | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 1005 | 01 | USAQUEN |  |  |  | EN PROCESO | DETENIDA |  |  |
| 1006 | 01 | USAQUEN |  |  |  | EN PROCESO | DETENIDA |  |  |
| 1007 | 01 | USAQUEN |  |  |  | EN PROCESO | DETENIDA |  |  |
| 1008 | 01 | USAQUEN |  |  |  | EN PROCESO | DETENIDA | CONCRETO | CONFINADA |
| 1009 | 01 | USAQUEN |  |  |  | EN PROCESO | DETENIDA | CONCRETO | SEMICONFIN |
| 1010 | 01 | USAQUEN |  |  |  | EN PROCESO | DETENIDA | CONCRETO | CONFINADA |
| 1011 | 01 | USAQUEN |  |  |  | EN PROCESO | DETENIDA |  |  |
| 1012 | 01 | USAQUEN |  |  |  | EN PROCESO | ACTIVA | CONCRETO | SEMICONFIN |
| 1013 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1014 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1015 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1016 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1017 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1018 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1019 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 1020 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1021 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1022 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1023 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1024 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 1025 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 1026 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1027 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1028 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1029 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1030 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1031 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1032 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 1033 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 1034 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 1035 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 1036 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1037 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1038 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1039 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1040 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1041 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1042 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1043 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 1044 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1045 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1046 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1047 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1048 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 1049 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 1050 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 1051 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1052 | 01 | USAQUEN |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 1053 | 01 | USAQUEN |  |  |  | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 1054 | 01 | USAQUEN |  |  |  | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | MADERA |
| 1055 | 01 | USAQUEN |  |  |  | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | METALICA |
| 1056 | 01 | USAQUEN |  |  |  | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 1057 | 01 | USAQUEN |  |  |  | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
|  |  | TOTAL LOCALIDAD DE USAQUEN | 1057 |  |  |  |  |  |
| 1 | 02 | CHAPINERO | AL LADO OC 49 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 2 | 02 | CHAPINERO | CASA GAVY | JORGE RUBIANO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 3 | 02 | CHAPINERO | CL 93B 12 08 ESTE | LUIS HUMBERTO MONTOYA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 4 | 02 | CHAPINERO | CL 100B 7 13 ESTE |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 5 | 02 | CHAPINERO | CL 102 7 15 ESTE | ANA SUAREZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 6 | 02 | CHAPINERO | CL 48 BIS 5A 19 E IN 1 | INES BERNAL PINZON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 7 | 02 | CHAPINERO | CL 48 BIS 5A 19 E IN 2 | LUCILA BERNAL PINZON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 8 | 02 | CHAPINERO | CL 48 BIS 5A 19 E IN 3 | CARMEN BERNAL PINZON | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 9 | 02 | CHAPINERO | CL 76 2 52 ESTE I PREDI | SAN MIGUEL ALVIRA PLI | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 10 | 02 | CHAPINERO | CL 76 2 68 ESTE PREDIO | PEDRAZA | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDO | CONCRETO | CONFINADA |
| 11 | 02 | CHAPINERO | CL 76 2 78 ESTE PREDIO | PEDRAZA | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDO | CONCRETO | SIN ESTRUCT |
| 12 | 02 | CHAPINERO | CL 78 11 67 ESTE PREDI | GOMEZ QUINTERO ELIZAB | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 13 | 02 | CHAPINERO | CL 93 12 25 ESTE | RUBY FLOREZ RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 14 | 02 | CHAPINERO | CL 94 11A 26 ESTE | GUSTAVO ROMERO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 15 | 02 | CHAPINERO | CL 94 11B 02 ESTE | EVELIO QUIROGA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 16 | 02 | CHAPINERO | CL 94 11B 06 ESTE | CLEMENCIA BERMUDEZ CA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 17 | 02 | CHAPINERO | CL 94 11B 14 ESTE | MARIA HERCILIA ACOSTA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 18 | 02 | CHAPINERO | CL 94 KR 11C ESTE |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 19 | 02 | CHAPINERO | CL 94A 5A 20 E IN 1 | EDELMIRA BERNAL PINZO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MADERA | SIN ESTRUCT |
| 20 | 02 | CHAPINERO | CL 94A 5A 20 E IN 1 | EDELMIRA BERNAL PINZO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 21 | 02 | CHAPINERO | CL 94A 5A 20 E IN 2 | ARTURO BERNAL PINZON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFINA |
| 22 | 02 | CHAPINERO | CL 94A 5A 20 E IN 2 | ARTURO BERNAL PINZON | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | RECUPERACION | SIN ESTRUCTURA |
| 23 | 02 | CHAPINERO | CL 94A 5A 20 E IN 2 | CARLOS IGNACIO BERNAL | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 24 | 02 | CHAPINERO | CL 94A 5A 20 E IN 3 | HUMBERTO BERNAL - BLA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 25 | 02 | CHAPINERO | CL 94A 5A 20 E IN 3 | ROCIO BERNAL PINZON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 26 | 02 | CHAPINERO | CL 99B 3 13 ESTE | MISAEL MONDRAGON | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 27 | 02 | CHAPINERO | CL102B 16 34E |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 28 | 02 | CHAPINERO | CODIGO DE PREDIO DACD 0 | HECTOR GUSTAVO NIÐO A | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MADERA | MADERA |
| 29 | 02 | CHAPINERO | CODIGO DE PREDIO DACD 0 | HECTOR GUSTAVO NIÐO A | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 30 | 02 | CHAPINERO | CODIGO DE PREDIO DACD 0 | HECTOR GUSTAVO NIÐO A | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 31 | 02 | CHAPINERO | CODIGO DE PREDIO DACD 0 | HECTOR GUSTAVO NIÐO A | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | MADERA |
| 32 | 02 | CHAPINERO | CODIGO DE PREDIO DACD 0 | MARCO FERNAN COPETE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 33 | 02 | CHAPINERO | CODIGO DE PREDIO DACD 0 | MARIA CHIQUINQUIRA RI | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 34 | 02 | CHAPINERO | CODIGO DE PREDIO DACD 0 | MARIA LUCILA GARCIA R | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 35 | 02 | CHAPINERO | CODIGO DE PREDIO DACD 0 | MARIA LUCILA GARCIA R | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 36 | 02 | CHAPINERO | CODIGO DE PREDIO DACD 0 | MARIA LUCILA GARCIA R | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | MADERA |
| 37 | 02 | CHAPINERO | CODIGO DE PREDIO DACD 0 | MARIA LUCILA GARCIA R | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | MADERA |
| 38 | 02 | CHAPINERO | K 12ESTE 93B 31 | ROSALBA RUEDA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 39 | 02 | CHAPINERO | KL 5 VIA A LA CALERA PR | PATRICIA BELTRAN | MIXTO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 40 | 02 | CHAPINERO | KR 1 93 - 50 | BEATRIZ PERESSON TTY | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MADERA | MADERA |
| 41 | 02 | CHAPINERO | KR 1 93 - 50 | BEATRIZ PERESSON TTY | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MADERA | MADERA |
| 42 | 02 | CHAPINERO | KR 1 93 - 50 | INVERSIONES AGUIRRE | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 43 | 02 | CHAPINERO | KR 1 93 - 50 | INVERSIONES AGUIRRE | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 44 | 02 | CHAPINERO | KR 11 C ESTE 93 11 | FAMILIA ARISTIZABAL | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | CONFINADA |
| 45 | 02 | CHAPINERO | KR 11A ESTE 93 60 | OLGA YANETH ARIZA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 46 | 02 | CHAPINERO | KR 11A ESTE 93 66 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 47 | 02 | CHAPINERO | KR 11A ESTE 94 04 | JOSE EMILIO CHAGUALA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 48 | 02 | CHAPINERO | KR 11A ESTE 94 30 INT 2 | PATRICIA FIGUEROA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 49 | 02 | CHAPINERO | KR 11A ESTE 94 30 INT 3 | FLOR BENITEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 50 | 02 | CHAPINERO | KR 11A ESTE 94 30 INT 4 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 51 | 02 | CHAPINERO | KR 11A ESTE 94 40 | NEFTALI | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 52 | 02 | CHAPINERO | KR 11A ESTE 94 60 | LEOPOLDO SUAREZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 53 | 02 | CHAPINERO | KR 11A ESTE 94 80 | WILLIAM | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 54 | 02 | CHAPINERO | KR 11A ESTE94 20 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 55 | 02 | CHAPINERO | KR 11B ESTE 93 47 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 56 | 02 | CHAPINERO | KR 11B ESTE 93 54 | LUIS ESPINOSA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 57 | 02 | CHAPINERO | KR 11BESTE 93 54 |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 58 | 02 | CHAPINERO | KR 11C ESTE 93 08 | ALEJANDRO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 59 | 02 | CHAPINERO | KR 11C ESTE 93 24 | JOSE FERNANDO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 60 | 02 | CHAPINERO | KR 11C 93 ESTE |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 61 | 02 | CHAPINERO | KR 11C ESTE 93 07 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 62 | 02 | CHAPINERO | KR 11C ESTE 93 07 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 63 | 02 | CHAPINERO | KR 11C ESTE CL 94 |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 64 | 02 | CHAPINERO | KR 11E 93 53 |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 65 | 02 | CHAPINERO | KR 11ESTE 93 08 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 66 | 02 | CHAPINERO | KR 12 ESTE 93 03 | MARIA HORTENCIA FARIA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 67 | 02 | CHAPINERO | KR 12 ESTE 93 11 | ALBERCIO VELANDIA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 68 | 02 | CHAPINERO | KR 12 ESTE 93B 04 | EDILXON ROMERO PEÐA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 69 | 02 | CHAPINERO | KR 12 ESTE 93B 12 | LUZ DARY SANCHEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 70 | 02 | CHAPINERO | KR 12 ESTE 93B 15 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 71 | 02 | CHAPINERO | KR 12 ESTE 93B 31 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 72 | 02 | CHAPINERO | KR 12 ESTE 94 21 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 73 | 02 | CHAPINERO | KR 12 ESTE 94 26 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 74 | 02 | CHAPINERO | KR 12 ESTE 94 30 | EMILIANO RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 75 | 02 | CHAPINERO | KR 12 ESTE 95 57 |  | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 76 | 02 | CHAPINERO | KR 12A ESTE 94A 25 INT | JOSE AUDIAS PEREZ PIN | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 77 | 02 | CHAPINERO | KR 12A ESTE 94A 25 INT2 | OLGA GUERRERO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 78 | 02 | CHAPINERO | KR 2 92 - 24 | YOLANTHA WUST ONE | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 79 | 02 | CHAPINERO | KR 2 92 - 24 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 80 | 02 | CHAPINERO | KR 2 ESTE 76 8 PREDIO C |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 81 | 02 | CHAPINERO | KR 2 ESTE 79 20 PREDIO | SIDETUR LTDA | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDO | CONCRETO | SIN ESTRUCT |
| 82 | 02 | CHAPINERO | KR 2A ESTE CL 99 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 83 | 02 | CHAPINERO | KR 2B ESTE 96A 20 | MOISES RUBIANO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 84 | 02 | CHAPINERO | KR 2B ESTE 96A 26 | CARLOS ARTURO RIVERA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 85 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 | JOSE SEGUNDO FURQUE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 86 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 | ROBERTO MARTINEZ NAVA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 87 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 | ROBERTO MARTINEZ NAVA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 88 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 89 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 CASA: ARA | GLADYS PEREZ SALAZAR | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 90 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 CASA: ARR | GRUPO DE DESARROLLO I | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 91 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 CASA: LA | BEATRIZ PATTI LONDOÐO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 92 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 CASA: CERO | CAMILO LONDOÐO JARAMI | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 93 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 CASA: EL C | FABIO LONDOÐO GUTIERR | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 94 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 CASA: EL H | ANA MARIA ZULUAGA CAM | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 95 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 CASA: EL M | EDUARDO CALLE RODRIGU | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 96 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 CASA: EL P | GERARDO SANCHEZ CRIST | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 97 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 CASA: ENCE | MARGARITA MARIA LONDO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 98 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 CASA: LA C | CATALINA ZULUAGA CAMA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | CONCRETO | CONFINADA |
| 99 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 CASA: LA F | ANDRES EDUARDO ZULUAG | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 100 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 CASA: LA G | CLAUDIA MARTINEZ DE P | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 101 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 CASA: LA M | MONICA ESTHER ZULUAGA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 102 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 CASA: LOS | DANIELLE LION DE BESS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 103 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 CASA: PUER | OLGA LUCIA LONDOÐO JA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 104 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 CASA: YOBA | SILVIA LONDOÐO JARAMI | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 105 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 LOS RISCOS | DANIELLE LION DE BESS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 106 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 LOS RISCOS | DANIELLE LION DE BESS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 107 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 - 00 LOS RISCOS | DANIELLE LION DE BESS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 108 | 02 | CHAPINERO | KR 3 92 -00 CASA: LA PE | MARIA ALEJANDRA VALEN | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 109 | 02 | CHAPINERO | KR 3 ESTE 101 29 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 110 | 02 | CHAPINERO | KR 3 ESTE 101 2932 | MARIA JULIA GARIBELLO | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDO | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 111 | 02 | CHAPINERO | KR 3B ESTE 9953 | ALIRIO MENDOZA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 112 | 02 | CHAPINERO | KR 3E 101-29 INT 4 | MARIA JULIA GARIBELLO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 113 | 02 | CHAPINERO | KR 5A E 49 04 IN 1 | MANUEL BERNAL - ANTON | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 114 | 02 | CHAPINERO | KR 7 ESTE 100 16 | OCTAVIO CORREDOR | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 115 | 02 | CHAPINERO | KR 7 ESTE 100B 18 | DORA ANGULO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 116 | 02 | CHAPINERO | KR 7 ESTE 100B48 | CARMEN LARA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 117 | 02 | CHAPINERO | KR 7 ESTE100B38 | PEDRO CONTRERAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 118 | 02 | CHAPINERO | KR 8 ESTE101 45 | YOLANDA ROBLES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 119 | 02 | CHAPINERO | KR 8 B 101 25 | OSCAR ALFONSO BENITEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 120 | 02 | CHAPINERO | KR 8 ESTE 100 33 | RICARDO URQUIJO- LEON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 121 | 02 | CHAPINERO | KR 8 ESTE 100B 05 |  | MIXTO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 122 | 02 | CHAPINERO | KR 8 ESTE 100B 25 | ROMELIA ABIL MALPICA | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 123 | 02 | CHAPINERO | KR 8 ESTE 100B 33 | CALIXTO ABRIL | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 124 | 02 | CHAPINERO | KR 8 ESTE 100B 39 | GIORGINA RAMIREZ DE C | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 125 | 02 | CHAPINERO | KR 8 ESTE 100B 47 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 126 | 02 | CHAPINERO | KR 8 ESTE 100B 55 | ANA JULIA FONSECA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 127 | 02 | CHAPINERO | KR12A ESTE94A 61 INT 3 | CARLOS ANDRES ESPAÐOL | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 128 | 02 | CHAPINERO | PONY KIDS CLUB | MARCELA VIDAELES | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | MADERA |
| 129 | 02 | CHAPINERO | PONY KIDS CLUB | MARCELA VIDALES | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DEMARCADA | RECUPERACION | MADERA |
| 130 | 02 | CHAPINERO | PONY KIDS CLUB | MARCELA VIDALES | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DEMARCADA | RECUPERACION | MADERA |
| 131 | 02 | CHAPINERO | PONY KIDS CLUB | MARCELA VIDALES | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | MADERA |
| 132 | 02 | CHAPINERO | PONY KIDS CLUB | MARCELA VIDALES | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 133 | 02 | CHAPINERO | PONY KIDS CLUB | MARCELA VIDALES | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | RECUPERACION | METALICA |
| 134 | 02 | CHAPINERO | PORTERIA POL 017 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 135 | 02 | CHAPINERO | PREDIO CAT 007 | PARDO HASCHE RODRIGO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 136 | 02 | CHAPINERO | PREDIO CAT 012 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 137 | 02 | CHAPINERO | PREDIO CAT 014 | SARMIENTO DE PINZON F | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 138 | 02 | CHAPINERO | PREDIO CAT 016 | KIELLAND JHON WILLIAM | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 139 | 02 | CHAPINERO | PREDIO CAT 18 | ROJAS BECERRA CRISTIA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 140 | 02 | CHAPINERO | PREDIO CAT 24 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 141 | 02 | CHAPINERO | PREDIO CAT 24 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 142 | 02 | CHAPINERO | PREDIO CAT 26 | GUZMAN CASTAÐEDA HECT | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 143 | 02 | CHAPINERO | PREDIO CAT 28 | CLUB METROPOLITAN | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 144 | 02 | CHAPINERO | PREDIO CAT 30 | BARRIOS DE MORTON CL E | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 145 | 02 | CHAPINERO | PREDIO CAT 30 | BARRIOS DE MORTON CLE | VIVIENDA | PROVISIONAL | DETENIDO | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 146 | 02 | CHAPINERO | PREDIO CAT 30 | BARRIOS DE MORTON CLE | VIVIENDA | PROVISIONAL | DETENIDO | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 147 | 02 | CHAPINERO | TRANS. 2E # 77-76 | JAIRO HERNANDEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | CONFINADA |
| 148 | 02 | CHAPINERO | TV 11 ESTE 94A 20 | MAXIMILIANO RAMIREZ | VIVIENDA | EN PROCESO | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 149 | 02 | CHAPINERO | TV 11 ESTE 94A 20 |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 150 | 02 | CHAPINERO | TV 11A ESTE 94 76 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 151 | 02 | CHAPINERO | TV 11A ESTE 95 16 INT | EMILIO GUIO MELO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 152 | 02 | CHAPINERO | TV 11A ESTE 95 30 | JUAN BAUTISTA AVELLO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 153 | 02 | CHAPINERO | TV 11A ESTE 94 30 | LISBA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 154 | 02 | CHAPINERO | TV 11A ESTE 94 38 | FANDIÐO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 155 | 02 | CHAPINERO | TV 11A ESTE 94 66 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 156 | 02 | CHAPINERO | TV 11A ESTE 94A 02 | HENRY HERNANDEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 157 | 02 | CHAPINERO | TV 11A ESTE 94A 02 | JOSE NIÐO / HERMES OR | MIXTO | EN PROCESO | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 158 | 02 | CHAPINERO | TV 11A ESTE 94A 20 INT | PABLO JOSE CALLEJAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 159 | 02 | CHAPINERO | TV 11A ESTE 95 16 I 1 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 160 | 02 | CHAPINERO | TV 11A ESTE 95 16 I2 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 161 | 02 | CHAPINERO | TV 11A ESTE 95 16 INT 3 | PABLO BELLO GUYENECHE | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 162 | 02 | CHAPINERO | TV 16E 101 80 | DORALICE LUQUE | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 163 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 | CLAUDIA RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 164 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 | JOSE RAMIREZ PATRICIA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 165 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 02 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 166 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 03 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 167 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 04 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 168 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 05 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 169 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 05 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 170 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 07 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 171 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 08 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 172 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 09 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 173 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 10 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 174 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 11 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 175 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 16 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 176 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 19 |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 177 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 22 | MARIA ASCENSION ORTIZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 178 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 23 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 179 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 24 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 180 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 25 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 181 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 26 |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 182 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 27 | BLANCA CECILIA RICAUR | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 183 | 02 | CHAPINERO | TV 5E 61 A 30 IN 29 | CARLOS JULIO RICAURTE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 184 | 02 | CHAPINERO | TV 7 ESTE 102 03 | PABLO ANDRES RONCERIA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 185 | 02 | CHAPINERO | TV 7 ESTE 102 05 | GUSTAVO RONCERIA AREV | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 186 | 02 | CHAPINERO | TV 7 ESTE 102 17 | CLARA ELSA MORENO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 187 | 02 | CHAPINERO | ZONA A LOTE 15 | JORGE RUBIANO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 188 | 02 | CHAPINERO |  | 0 | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDO | CONCRETO | SIN ESTRUCT |
| 189 | 02 | CHAPINERO |  | 0 |  | EN PROCESO | DETENIDO | CONCRETO | SIN ESTRUCT |
| 190 | 02 | CHAPINERO |  | ANA VIRGINIA CORTES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | CONFINADA |
| 191 | 02 | CHAPINERO |  | CARLOS DELGADILLO | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 192 | 02 | CHAPINERO |  | CONCEJO GORDILLO MOND | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | MADERA | SIN ESTRUCT |
| 193 | 02 | CHAPINERO |  | EDUARDO RAMIREZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA |  |
| 194 | 02 | CHAPINERO |  | GERMAN CORTES LIMAS | MIXTO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 195 | 02 | CHAPINERO |  | JAIVER GONSALEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 196 | 02 | CHAPINERO |  | JOSE ADOLFO RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 197 | 02 | CHAPINERO |  | LEOPOLDO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 198 | 02 | CHAPINERO |  | LEOPOLDO SUAREZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 199 | 02 | CHAPINERO |  | LILIA TORRES | COMERCIO | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 200 | 02 | CHAPINERO |  | LILIA TORRES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 201 | 02 | CHAPINERO |  | LISANDRA RUIZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 202 | 02 | CHAPINERO |  | LISANDRA RUIZ | VIVIENDA | EN PROCESO | ACTIVA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 203 | 02 | CHAPINERO |  | MANUEL CORTES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 204 | 02 | CHAPINERO |  | MANUEL CORTES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | CONFINADA |
| 205 | 02 | CHAPINERO |  | MARIA ISABEL ORTIZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 206 | 02 | CHAPINERO |  | MATEO RESTREPO |  | EN PROCESO | DETENIDO | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 207 | 02 | CHAPINERO |  | MERY PERDIGON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 208 | 02 | CHAPINERO |  | NOHORA FIDELINA PARRA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 209 | 02 | CHAPINERO |  | OLGA VIVIANA CAMACHO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 210 | 02 | CHAPINERO |  | ORLANDO PERDIGON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 211 | 02 | CHAPINERO |  | OSCAR ARMANDO RODRIGU | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 212 | 02 | CHAPINERO |  | PABLO EMILIO RODRIGUE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 213 | 02 | CHAPINERO |  | PEDRO ANTONIO RICAURT | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 214 | 02 | CHAPINERO |  | RAFAEL ROCHA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 215 | 02 | CHAPINERO |  | ROSA DELGADILLO | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 216 | 02 | CHAPINERO |  | ROSA DELGADILLO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 217 | 02 | CHAPINERO |  | SANDRA P CAMARGO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 218 | 02 | CHAPINERO |  | SANDRA PATRICIA RODRI | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 219 | 02 | CHAPINERO |  | VICENTA CASTILLO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION |  |
| 220 | 02 | CHAPINERO |  | WILSON MAHECHA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 221 | 02 | CHAPINERO |  |  | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 222 | 02 | CHAPINERO |  |  | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 223 | 02 | CHAPINERO |  |  | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 224 | 02 | CHAPINERO |  |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 225 | 02 | CHAPINERO |  |  | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 226 | 02 | CHAPINERO |  |  | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 227 | 02 | CHAPINERO |  |  | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 228 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 229 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 230 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 231 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 232 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 233 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 234 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 235 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 236 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 237 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 238 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 239 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 240 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 241 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 242 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 243 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 244 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCTURA |
| 245 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 246 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 247 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | MADERA |
| 248 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 249 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 250 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 251 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 252 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 253 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 254 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 255 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 256 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 257 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 258 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 259 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 260 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 261 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 262 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDO | CONCRETO | SIN ESTRUCT |
| 263 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 264 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 265 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 266 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | METALICA |
| 267 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 268 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDO | CONCRETO | SIN ESTRUCT |
| 269 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 270 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION |  |
| 271 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION |  |
| 272 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 273 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | MADERA |
| 274 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 275 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 276 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 277 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 278 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 279 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 280 | 02 | CHAPINERO |  |  | VIVINEDA | PROVICIONAL | HABITADA | RECUPERACION |  |
| 281 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | EN PROCESO | DETENIDO | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 282 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 283 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 284 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 285 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 286 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 287 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 288 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 289 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 290 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 291 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 292 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 293 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 294 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 295 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 296 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 297 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 298 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 299 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 300 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 301 | 02 | CHAPINERO |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
|  |  | TOTAL LOCALIDAD DE CHAPINERO | 301 |  |  |  |  |  |
| 1 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 2 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 3 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | MADERA | SEMICONFIN |
| 4 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 5 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | MADERA | SIN ESTRUCT |
| 6 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | MADERA | SIN ESTRUCT |
| 7 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 8 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | COMERCIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 9 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 10 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | OTRO | EN PROCESO | DEMOLIDA | CONCRETO | SIN ESTRUCT |
| 11 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | OTRO | EN PROCESO | DEMOLIDA | CONCRETO | SIN ESTRUCT |
| 12 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 13 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 14 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 15 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 16 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 17 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 18 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 19 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 20 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 21 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 22 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 23 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 24 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 25 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 26 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 27 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 28 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 29 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | MADERA |
| 30 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MADERA | MADERA |
| 31 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 32 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 33 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 34 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | MADERA |
| 35 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 36 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 | VIVIENDA | EN PROCESO | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 37 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 |  | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 38 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 |  | EN PROCESO | DEMOLIDA | 0 | SIN ESTRUCT |
| 39 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 |  | EN PROCESO | DEMOLIDA | 0 | SIN ESTRUCT |
| 40 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 |  | LOTE | DEMARCADA | 0 | SIN ESTRUCT |
| 41 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 |  | LOTE | DEMARCADA | 0 | SIN ESTRUCT |
| 42 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 |  | LOTE | DEMOLIDA | 0 | SIN ESTRUCT |
| 43 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 |  | PROVISIONAL | DESHABITADA | MADERA | SIN ESTRUCT |
| 44 | 03 | SANTA FE | 0 | 0 |  | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 45 | 03 | SANTA FE | 0 | CARMEN ELSA NAJAR | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 46 | 03 | SANTA FE | 0 | CESAR EFRAIN BENAVIDE | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 47 | 03 | SANTA FE | 0 | ISBELIA PALMERA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 48 | 03 | SANTA FE | 0 | JOSE MARTINEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 49 | 03 | SANTA FE | 0 | JOSE MARTINEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 50 | 03 | SANTA FE | 0 | LUZDARY GUTIERREZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 51 | 03 | SANTA FE | 0 | MARIA EUGENIA GUEVARA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 52 | 03 | SANTA FE | 0 | MARIA MERCEDES NAJAR | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 53 | 03 | SANTA FE | 0 | MARIA YOLANDA NAJAR | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 54 | 03 | SANTA FE | 0 | MARTHA SOTO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 55 | 03 | SANTA FE | AL LADO DE LAGO | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | MADERA |
| 56 | 03 | SANTA FE | AV CIRCUNVALAR CON CALL | UNIVERSIDAD DISTRITAL | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 57 | 03 | SANTA FE | BAÐO | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 58 | 03 | SANTA FE | BAÐO | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 59 | 03 | SANTA FE | BAÐO | JAVIER MORATO_MARIA A | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 60 | 03 | SANTA FE | BAÐO | MARINA DIAZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 61 | 03 | SANTA FE | BLANCA RECIENTE | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 62 | 03 | SANTA FE | BODEGA | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 63 | 03 | SANTA FE | BODEGA | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 64 | 03 | SANTA FE | BODEGA | 0 | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 65 | 03 | SANTA FE | BODEGA | 0 | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | MADERA | SIN ESTRUCT |
| 66 | 03 | SANTA FE | CAMINO AL EDEN RANCHO C | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 67 | 03 | SANTA FE | CASA 2 PISOS MAMPOST | 0 |  | CONSOLIDADA | HABITADA | 0 | SIN ESTRUCT |
| 68 | 03 | SANTA FE | CASA COLOR AMARILLO |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 69 | 03 | SANTA FE | CASA DEL PARAMO | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 70 | 03 | SANTA FE | COLO AMARILLO | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 71 | 03 | SANTA FE | COLOR BLANCO | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 72 | 03 | SANTA FE | CUBIERTA ROJA | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 73 | 03 | SANTA FE | FRANJA ROJA | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 74 | 03 | SANTA FE | GARAJE | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 75 | 03 | SANTA FE | KIOSKO | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | MADERA |
| 76 | 03 | SANTA FE | KIOSKO | 0 |  | EN PROCESO | DEMOLIDA | 0 | SIN ESTRUCT |
| 77 | 03 | SANTA FE | LA CASA DE LA POES═A | 0 | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 78 | 03 | SANTA FE | LA CIMA | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 79 | 03 | SANTA FE | LA CIMA | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 80 | 03 | SANTA FE | LA CIMA | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | MAMPOSTERIA |
| 81 | 03 | SANTA FE | LA ERMITA | ALICIA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 82 | 03 | SANTA FE | LA PEPITA | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 83 | 03 | SANTA FE | LOS LAGUITOS KIOSKO | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 84 | 03 | SANTA FE | MONTE VERDE DEL PARAMO | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCTURA |
| 85 | 03 | SANTA FE | RODAMONTE | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCTURA |
| 86 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | 0 | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 87 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | 0 | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 88 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | 0 | MIXTO | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 89 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 90 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 91 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 92 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | 0 |  | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 93 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | ARMANDO MARQUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 94 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | CLAUDIA MAYORDOMO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCTURA |
| 95 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | ELOISA MORA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 96 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | ELVIRA TORRES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 97 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | FELIX MAYORDOMO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 98 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | FELIX MAYORDOMO MORA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 99 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | FLOR ALBA MARQUEZ,DIO | MIXTO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 100 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | JOSE GERMAN MARQUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 101 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | LUIS CASTRO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCTUR |
| 102 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | LUIS MANUEL MARQUEZ O | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 103 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | LUIS MANUEL MARQUEZ O | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 104 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | LUIS MANUEL MARQUEZ O | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 105 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | MARCOS MAYORDOMO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 106 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | MIGUEL MAYORDOMO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 107 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | NELSY MAYORDOMO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 108 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | OMAR TORRES | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 109 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | ORLANDO MAYORDOMO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 110 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | RICARDO DIAZ TORRES | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 111 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | SILVIA MORATO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 112 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | TERESA DIAZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 113 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO | VICTOR MENDEZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 114 | 03 | SANTA FE | VER FATIMA KM 2 VIA CHO |  | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 115 | 03 | SANTA FE | VEREDA F┴TIMA FINCA SAN | 0 | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 116 | 03 | SANTA FE | VEREDA F┴TIMA FINCA SAN | 0 | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 117 | 03 | SANTA FE | VEREDA F┴TIMA FINCA SAN | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 118 | 03 | SANTA FE | VEREDA F┴TIMA FINCA SAN | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 119 | 03 | SANTA FE | VEREDA F┴TIMA FINCA SAN | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 120 | 03 | SANTA FE | VEREDA F┴TIMA FINCA SAN | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 121 | 03 | SANTA FE | VEREDA F┴TIMA FINCA SAN | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 122 | 03 | SANTA FE | VEREDA F┴TIMA FINCA SAN | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 123 | 03 | SANTA FE | VEREDA F┴TIMA FINCA SAN | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 124 | 03 | SANTA FE | VEREDA F┴TIMA FINCA SAN | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 125 | 03 | SANTA FE | VEREDA F┴TIMA FINCA SAN | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCTURA |
| 126 | 03 | SANTA FE | VEREDA F┴TIMA FINCA SAN | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCTURA |
| 127 | 03 | SANTA FE | VEREDA F┴TIMA FINCA SAN | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 128 | 03 | SANTA FE | VEREDA F┴TIMA FINCA SAN | 0 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 129 | 03 | SANTA FE | VEREDA F┴TIMA FINCA SAN | luz mary molina | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 130 | 03 | SANTA FE | VEREDA FATIMA FINCA SAN | JAVIER MORATO_MARIA A | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | RECUPERACION | SEMICONFIN |
| 131 | 03 | SANTA FE | VIGILANCIA | 0 | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | MADERA |
| 132 | 03 | SANTA FE |  | ALVARO |  | EN PROCESO | ACTIVA | MADERA | MADERA |
| 133 | 03 | SANTA FE |  | BENEDICTO DIAZ |  | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION |  |
| 134 | 03 | SANTA FE |  | CECILIA MORATO |  | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION |  |
| 135 | 03 | SANTA FE |  | YEIMY TORRES |  | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA |  |
| 136 | 03 | SANTA FE |  |  | MIXTO | PROVISIONAL | DESHABITADA | MADERA | SEMICONFIN |
| 137 | 03 | SANTA FE |  |  |  | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 138 | 03 | SANTA FE |  |  |  | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION |  |
| 139 | 03 | SANTA FE |  |  |  | PROVISIONAL |  | RECUPERACION |  |
|  |  | TOTAL LOCALIDAD DE SANTA FE | 139 |  |  |  |  |  |
| 1 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 | COMEDOR COMUNITARIO | INSTITUCIONAL | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 2 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 | GUILLERRMO SANCHEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 3 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 | LUZ MARINA VARGAS MAR | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 4 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 | RAFAEL AREVALO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 5 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 | RAUL AREVALO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 6 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 |  | 0 | EN PROCESO | ACTIVA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 7 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 |  | 0 | EN PROCESO | DETENIDA | CONCRETO | SIN ESTRUCT |
| 8 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 |  | 0 | EN PROCESO | DETENIDA | CONCRETO | SIN ESTRUCT |
| 9 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 |  | 0 | EN PROCESO | ABANDONADA |  | SIN ESTRUCT |
| 10 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | ABANDONADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 11 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 12 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 13 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 14 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 15 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 16 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 |  | VIVIENDA | EN PROCESO | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 17 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 18 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 19 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 20 | 04 | SAN CRISTOBAL | 0 |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 21 | 04 | SAN CRISTOBAL | AL LADO OC 32 | JUNTA COMUNAL |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 22 | 04 | SAN CRISTOBAL | ANTIGUA VIA ORIENTE 30 | JORGE ENRIQUE TORRES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 23 | 04 | SAN CRISTOBAL | ANTIGUA VIA ORIENTE 31 | GABRIEL DIAZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | ABANDONADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 24 | 04 | SAN CRISTOBAL | ANTIGUA VIA ORIENTE 31 | JENY MOTTA - ROBERTO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 25 | 04 | SAN CRISTOBAL | ANTIGUA VIA ORIENTE 31 | LUIS POVEDA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 26 | 04 | SAN CRISTOBAL | ANTIGUA VIA ORIENTE 31 | SARA ELVIRA CAMARGO P | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 27 | 04 | SAN CRISTOBAL | ANTIGUA VIA ORIENTE INT |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 28 | 04 | SAN CRISTOBAL | CL 27 S 22 09 | SANDRA VARGAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 29 | 04 | SAN CRISTOBAL | CL 27 S 22 15 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 30 | 04 | SAN CRISTOBAL | CL 27 S 23 76 | OSCAR PARRA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 31 | 04 | SAN CRISTOBAL | CL 27S 22 21ES | ELIZABETH GONZALEZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 32 | 04 | SAN CRISTOBAL | CL 27S 23 51 E | MARIA GOMEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 33 | 04 | SAN CRISTOBAL | CL 27S 23 69 E | GERMAN BUSTOS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 34 | 04 | SAN CRISTOBAL | CL 28 SUR 22 1 | GUSTAVO ESPINOSA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 35 | 04 | SAN CRISTOBAL | CL 28 SUR 22 2 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 36 | 04 | SAN CRISTOBAL | CL 59S 18 30 ESTE |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 37 | 04 | SAN CRISTOBAL | CL 70A SUR 17 7 ESTE |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 38 | 04 | SAN CRISTOBAL | DG 60 KR 18 ESTE | CARLOS WALDRON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 39 | 04 | SAN CRISTOBAL | DG 9 SUR 22 01 ESTE | ANA GARZON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 40 | 04 | SAN CRISTOBAL | HORNO |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 41 | 04 | SAN CRISTOBAL | HORNO LADRILLERA | ALVARO TORRES | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 42 | 04 | SAN CRISTOBAL | HORNO LADRILLERA |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | ABANDONADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 43 | 04 | SAN CRISTOBAL | HORNO LADRILLERA |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | ABANDONADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 44 | 04 | SAN CRISTOBAL | HORNO LADRILLERA ACTIVA |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 45 | 04 | SAN CRISTOBAL | HORNO LADRILLERA INACTI |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 46 | 04 | SAN CRISTOBAL | KR 20A BIS ESTE 9A 67 S | ISABEL NIETO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 47 | 04 | SAN CRISTOBAL | KR 21 E 9D 36 S | MARTA ROMAN | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 48 | 04 | SAN CRISTOBAL | KR 21 ESTE 9A 55 S | CARLOS GONZALEZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 49 | 04 | SAN CRISTOBAL | KR 21 ESTE 9A 59 SUR | JOSE LUIS RESTREPO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 50 | 04 | SAN CRISTOBAL | KR 22 ESTE 10 22 S | LUZ HENAO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 51 | 04 | SAN CRISTOBAL | KR 23E 27 21 S | MARINA ARAUJO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 52 | 04 | SAN CRISTOBAL | KR 23E 28 05 S | TRANSITO PARADA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 53 | 04 | SAN CRISTOBAL | KR 23ESTE 27 0 | PEDRO PABLO BERNAL E | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 54 | 04 | SAN CRISTOBAL | KR 23ESTE 27 1 | LUZ MARINA HERRERA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 55 | 04 | SAN CRISTOBAL | LADRILLERA |  | COMERCIO | EN PROCESO | DEMOLIDA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 56 | 04 | SAN CRISTOBAL | LADRILLERA |  | COMERCIO | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 57 | 04 | SAN CRISTOBAL | LADRILLERA |  | COMERCIO | EN PROCESO | ABANDONADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 58 | 04 | SAN CRISTOBAL | LADRILLERA HORNO |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 59 | 04 | SAN CRISTOBAL | LOTE 1 MZ 2 | OMAR ALEXIS RAMIREZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 60 | 04 | SAN CRISTOBAL | LOTE 6 MZ 2 | LEONIDAS MARTINEZ | VIVIENDA | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 61 | 04 | SAN CRISTOBAL | LOTE 9 MZ 1 | BEATRIZ GALLO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 62 | 04 | SAN CRISTOBAL | LOTE MZ 14 | JOSE EDUARDO NOPE | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 63 | 04 | SAN CRISTOBAL | MARITZA ALMANZA |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 64 | 04 | SAN CRISTOBAL | PARCELACION MONTEBELLO | ETELVINA VARGAS - PED | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 65 | 04 | SAN CRISTOBAL | PARCELACION MONTEBELLO | JOSE RUBEN CUBILLOS | COMERCIO | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 66 | 04 | SAN CRISTOBAL | PARCELACION MONTEBELLO | MARIA CAMARGO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 67 | 04 | SAN CRISTOBAL | PARCELACION MONTEBELLO | PEDRO JORGE FRANCO | COMERCIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 68 | 04 | SAN CRISTOBAL | RECUPERACION | OMAR ALEXIS RAMIREZ | 0 | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 69 | 04 | SAN CRISTOBAL | VIA ORIENTE 21 30 S INT | JOSELIN RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 70 | 04 | SAN CRISTOBAL | VIA ORIENTE 21 30 S INT | MIGUEL ANTONIO RICO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 71 | 04 | SAN CRISTOBAL | VIA ORIENTE 21 30 SUR | RAUL AREVALO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 72 | 04 | SAN CRISTOBAL | VIA ORIENTE 21 30 SUR | RAUL AREVALO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 73 | 04 | SAN CRISTOBAL | VIA ORIENTE 31 20S INT | JOSE TOBIAS RICO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 74 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE | CARLOS RIOS | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | MADERA | SIN ESTRUCT |
| 75 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE | CARLOS RIOS | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 76 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE | ECCE HOMO DIAZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 77 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE | EDILSON ARANGO ALBA N | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 78 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE | ENOC ARANGO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 79 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE | FLOR | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 80 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE | FLORIBERTO CONTRERAS | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | MADERA | SIN ESTRUCT |
| 81 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE | LUIS BERNARDO ARANGO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 82 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE | MARY QUIJANO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 83 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE | NORBEI ARANGO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 84 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE | PEDRO GONZALEZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 85 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE | PEDRO HINCAPIE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 86 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE | RICARDO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 87 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE | RUBI | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 88 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE | WILLER MOLE | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 89 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 90 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 91 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 92 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 93 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 94 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | MADERA | SIN ESTRUCT |
| 95 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 96 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 97 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 98 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 99 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 100 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 101 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE |  |  | LOTE | SIN DEMARCAR |  |  |
| 102 | 04 | SAN CRISTOBAL | ZONA VERDE |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 103 | 04 | SAN CRISTOBAL |  | ADAN OROZCO |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 104 | 04 | SAN CRISTOBAL |  | EVANGELINA CARO |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 105 | 04 | SAN CRISTOBAL |  | GUILLERMO LEON |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 106 | 04 | SAN CRISTOBAL |  | HENRY NIÐO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 107 | 04 | SAN CRISTOBAL |  | JAIME | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 108 | 04 | SAN CRISTOBAL |  | JUAN CARLOS ESPINOZA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 109 | 04 | SAN CRISTOBAL |  | LISEI BARBOSA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 110 | 04 | SAN CRISTOBAL |  | MARCOS SALCEDO QUEVE | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 111 | 04 | SAN CRISTOBAL |  | MARIA BENILDA ROBERTO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 112 | 04 | SAN CRISTOBAL |  | MARTHA COTRINA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 113 | 04 | SAN CRISTOBAL |  | MIRIAM TRUJILLO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 114 | 04 | SAN CRISTOBAL |  | ORLANDO GIRALDO |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 115 | 04 | SAN CRISTOBAL |  | PALOMO |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 116 | 04 | SAN CRISTOBAL |  | ROBERTO MALDONADO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 117 | 04 | SAN CRISTOBAL |  | ROBINSON HORJUELA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 118 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | 0 | CONSOLIDADA | ABANDONADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 119 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | 0 | EN PROCESO | DEMOLIDA | CONCRETO | SIN ESTRUCT |
| 120 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | 0 | EN PROCESO | ABANDONADA | CONCRETO | SEMICONFIN |
| 121 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | 0 | EN PROCESO | ABANDONADA | CONCRETO | SIN ESTRUCT |
| 122 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | 0 | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 123 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | 0 | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 124 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | 0 | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 125 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | 0 | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 126 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | 0 | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 127 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | 0 | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 128 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | 0 | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 129 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | 0 | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 130 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | 0 | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 131 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | 0 | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 132 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | 0 | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 133 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | 0 | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 134 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 135 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 136 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 137 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 138 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 139 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | EN PROCESO | DETENIDA |  | SIN ESTRUCT |
| 140 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | EN PROCESO | DETENIDA |  | SIN ESTRUCT |
| 141 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | EN PROCESO | DETENIDA |  | SIN ESTRUCT |
| 142 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 143 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 144 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 145 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 146 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 147 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 148 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 149 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 150 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 151 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 152 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 153 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 154 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 155 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 156 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 157 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 158 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 159 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 160 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 161 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 162 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 163 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 164 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 165 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 166 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 167 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 168 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 169 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 170 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 171 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 172 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 173 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 174 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 175 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 176 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 177 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 178 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 179 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 180 | 04 | SAN CRISTOBAL |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
|  |  | TOTAL LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | 180 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | USME | 0 | JUAN CARLOS TORRES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 2 | 05 | USME | 0 | MELFI DIAZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 3 | 05 | USME | 0 |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 4 | 05 | USME | AV CIUDAD DE VILLAVICEN | RAFAEL CARVAJAL | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 5 | 05 | USME | CL 19 BIS ESTE 85A 60 S | CUSTODIA MARTINEZ | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 6 | 05 | USME | CL 19 BIS ESTE 85A 60 S | CUSTODIA MARTINEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 7 | 05 | USME | CL 70A SUR 17 46 ESTE | ROSALBA RINCON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 8 | 05 | USME | CL 70A SUR 17 55 ESTE |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 9 | 05 | USME | CL 70A SUR 17 58 ESTE | LUZ AYDA DE SANTA MAR | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 10 | 05 | USME | CL 70A SUR 17 82 ESTE | AMILIA MONTOYA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 11 | 05 | USME | CL 70A SUR17 42 ESTE |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 12 | 05 | USME | CL 70A SUR17 78 ESTE | NANCY JANENTH ARIAS | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 13 | 05 | USME | CL 79S 20A 08 ESTE | FLOR ARGENIS AGREDO Q | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 14 | 05 | USME | CL 79S 20A 08 ESTE | FLOR ARGENIS AGREDO Q | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 15 | 05 | USME | CL 86 B S 18 24 ESTE | MILTON MAURICIO MOREN | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 16 | 05 | USME | CL 86 B S 18A 22 ESTE | NELSON CASTAÐEDA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 17 | 05 | USME | CL 86 BIS S 18B 10 ESTE | NELSON CASTAÐEDA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 18 | 05 | USME | CL 86 BIS S 19 38 ESTE | CARLOS ALFARA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 19 | 05 | USME | CL 86 S 18A 08 ESTE | NELSON CASTAÐEDA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 20 | 05 | USME | CL 86B S 18A 10 ESTE |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 21 | 05 | USME | CL 86B S 19 36 ESTE | MIRIAM PINZON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 22 | 05 | USME | CL 86B S 20 10 ESTE | CARLOS JULIO CASALLAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 23 | 05 | USME | CL 86B S 20 14 ESTE |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 24 | 05 | USME | CL 86B S 20 18 ESTE | OFIR HERNANDEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | SIN ESTRUCT |
| 25 | 05 | USME | CL 86B S 20 34 ESTE | ALBERTO CUECA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 26 | 05 | USME | CL 86S 19 30 ESTE |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 27 | 05 | USME | CL 86S 21 42 ESTE | MATILDE CELIS DE GARC | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 28 | 05 | USME | CL 86S 22 24 ESTE | SANDRA TORRES PABON | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 29 | 05 | USME | CL 90 18 06 | ROBERTO TORRES QUINTE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 30 | 05 | USME | CL 90 S 18 02 ESTE | SALVADOR AGUIRRE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 31 | 05 | USME | CLL 74 16 01 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 32 | 05 | USME | CLL 74 C 16 BIS 01 E | ANTONIA DAZA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 33 | 05 | USME | CLL 74 C 16 BIS 01 E | JULIO DAZA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 34 | 05 | USME | CLL 74 C S 16 BIS 01 E | WILSON DAZA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 35 | 05 | USME | CLL 74A 16 B 01 | EDUARDO ZARATE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 36 | 05 | USME | CLL 74A BIS 16-01 E | EDUARDO ZARATE | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 37 | 05 | USME | CLL 74A BIS 16-01 E | MARTHA ZARATE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 38 | 05 | USME | CLL 74A BIS 16-01 E |  | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 39 | 05 | USME | CLL 74ABIS 16-01 E | EDUARDO ZARATE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 40 | 05 | USME | CLL 74C 16 BIS 01 | JOSE RICARDO ZARATE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 41 | 05 | USME | CLL 74C 16 BIS 01 | LAURENTINO DAZA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 42 | 05 | USME | CLL 74C 16 BIS 01 E | JOHN JAIRO ORTEGON GO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 43 | 05 | USME | CLL 74C 16 BIS 01 E | LAURENTINO DAZA | COMERCIO | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 44 | 05 | USME | CLL 74C 16 BIS 01 E | MARTHA CECILIA PINERO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 45 | 05 | USME | CLL 74C 16 BIS 01 E | SAUL GUTIERREZ GALVIS | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 46 | 05 | USME | CLL 74C 16BIS 01 E | MELBA MARINA CUCHUMBE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 47 | 05 | USME | CLL 74C S 16 01 E | JOSE AVELINO RICO DAZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 48 | 05 | USME | CLL 81 S 19 77 E | MATILDE REYES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 49 | 05 | USME | CLL 86 B S 23 18 E | LEONOR CUBILLOS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 50 | 05 | USME | CLL 86 B S 23 18 E | LUCILA LEON Y LAUREAN | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 51 | 05 | USME | CLL 86 B S 23 30 | MARIA DELIA BENAVIDES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 52 | 05 | USME | CLL 86 B S 23 30 E | ALVARO PORRAS | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 53 | 05 | USME | CLL 86B S 23 57 E | MARCO ALFREDO RAMOS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 54 | 05 | USME | CLL 86B S 23 43 E | ANA MERCEDES LOPEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 55 | 05 | USME | CLL 86S 23 81 E |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 56 | 05 | USME | CR 19 A BIS 81 44S | NUBIA MAECHA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 57 | 05 | USME | CR 19 E 81 10S |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 58 | 05 | USME | CR 20E 81 15 S | ILDEBRANDO CUESTA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 59 | 05 | USME | CR 20E 81 15 S INT 2 | PLINIO ROJAS HUESTAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 60 | 05 | USME | EN PREDIO 54 | MILTON MAURICIO MOREN | COMERCIO | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 61 | 05 | USME | EN PREDIO 54 | MILTON MAURICIO MOREN | COMERCIO | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 62 | 05 | USME | EN PREDIO 54 | MILTON MAURICIO MOREN | COMERCIO | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 63 | 05 | USME | EN PREDIO DE PARQUEADER |  | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 64 | 05 | USME | EN PREDIO DE PARQUEADER |  |  | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 65 | 05 | USME | EN PREDIO DE PARQUEADER |  |  | EN PROCESO | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 66 | 05 | USME | FINCA ALTA CHIGUAZA | ALBERTO QUIROGA | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 67 | 05 | USME | FINCA ALTA CHIGUAZAA | ALBERTO QUIROGA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 68 | 05 | USME | FINCA LOS ROSALES | HERMES SANCHEZ | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 69 | 05 | USME | FINCA LOS ROSALES | HERMES SANCHEZ | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 70 | 05 | USME | FINCA LOS ROSALES | HERMES SANCHEZ | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 71 | 05 | USME | FINCA LOS ROSALES | HERMES SANCHEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 72 | 05 | USME | FRENTE A KR 20 ESTE 90 |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 73 | 05 | USME | KM 11 VILLAVICENCIO | HENRY MURCIA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 74 | 05 | USME | KR 18 ESTE 86 ... EN PR | MILTON MAURICIO MOREN | COMERCIO | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 75 | 05 | USME | KR 19 BIS ESTE 85A 78 S | MILCIADEZ MARTINEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 76 | 05 | USME | KR 20ESTE 90 37 S | OMAIRA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 77 | 05 | USME | PARCELA |  |  | EN PROCESO | DETENIDA |  | SIN ESTRUCT |
| 78 | 05 | USME | SIN | ALICIA ORTIZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 79 | 05 | USME | SIN | AMADEO RODRIGUEZ | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 80 | 05 | USME | SIN | HEREDEROS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 81 | 05 | USME | SIN | LUIS PEREZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 82 | 05 | USME | SIN | OCUPA 4 | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 83 | 05 | USME | SIN | OCUPA 6 | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 84 | 05 | USME | SIN | OMAIRA DIAZ CASTELLAN | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 85 | 05 | USME | SIN |  | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 86 | 05 | USME | SIN |  | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 87 | 05 | USME | SIN |  | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 88 | 05 | USME | SIN |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 89 | 05 | USME | SIN |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 90 | 05 | USME | SIN |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 91 | 05 | USME | SIN |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 92 | 05 | USME | SIN |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | ABANDONADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 93 | 05 | USME | SIN |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 94 | 05 | USME | SIN |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 95 | 05 | USME | SIN |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DEMOLIDA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 96 | 05 | USME | TV 19 E 81 60 S | ANA SOFIA HUERTAS | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 97 | 05 | USME |  | ADONAY ADANARY GOMEZ | VIVIENDA | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 98 | 05 | USME |  | AMPARO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 99 | 05 | USME |  | ANTONIO DAZA |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 100 | 05 | USME |  | CIRO ALFONSO GALEANO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 101 | 05 | USME |  | EBDORA DAZA TORRES | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 102 | 05 | USME |  | EBDORA DAZA TORRES | AGROPECUARIO | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 103 | 05 | USME |  | EBDORA DAZA TORRES | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 104 | 05 | USME |  | EBDORA DAZA TORRES | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 105 | 05 | USME |  | ELIAS |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 106 | 05 | USME |  | FERNANDO | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 107 | 05 | USME |  | FLORESMIRO OSPINA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 108 | 05 | USME |  | GERMAN GARAVITO | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 109 | 05 | USME |  | GERMAN GARAVITO | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 110 | 05 | USME |  | GONZALO DAZA |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 111 | 05 | USME |  | GUSTAVO PERALTA |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 112 | 05 | USME |  | HEREDEROS ERCILIA ALB | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | CONFINADA |
| 113 | 05 | USME |  | HEREDEROS ERCILIA ALB |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 114 | 05 | USME |  | HERNANDO RIVEROS VAQU |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 115 | 05 | USME |  | HERNANDO RIVEROS VAQU |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 116 | 05 | USME |  | HERNANDO RIVEROS VAQU |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 117 | 05 | USME |  | HERNANDO RIVEROS VAQU |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 118 | 05 | USME |  | JAIME BERNAL | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 119 | 05 | USME |  | JORGE ENRIQUE NIETO H | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 120 | 05 | USME |  | JOSE |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 121 | 05 | USME |  | JOSE OLIVO PARRA |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 122 | 05 | USME |  | JOSE OLIVO PARRA |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 123 | 05 | USME |  | LEONARDO VARGAS |  | LOTE | DEMOLIDA |  |  |
| 124 | 05 | USME |  | LEONOR | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 125 | 05 | USME |  | LUIS A RIVERA | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 126 | 05 | USME |  | LUIS HUMBERTO CONVITA | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | PREFABRICADA | METALICA |
| 127 | 05 | USME |  | MARCO ALFREDO BARRIGA | VIVIENDA | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 128 | 05 | USME |  | NELSON CASTAÐEDA | COMERCIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 129 | 05 | USME |  | OMAIRA DIAZ CASTELLAN |  | EN PROCESO | DEMOLIDA |  |  |
| 130 | 05 | USME |  | PABLO RODRIGUEZ | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 131 | 05 | USME |  | RAMON NUBAN ACERO Y P | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 132 | 05 | USME |  | RICARDA MARTINES REYE | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 133 | 05 | USME |  | ROBERTO TORRES QUINTE | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 134 | 05 | USME |  | ROBERTO TORRES QUINTE |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 135 | 05 | USME |  | tel 5472566 |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 136 | 05 | USME |  | WILLIAM CASTAÐEDA | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 137 | 05 | USME |  |  | 0 | EN PROCESO | DETENIDA | CONCRETO | SIN ESTRUCT |
| 138 | 05 | USME |  |  | 0 | EN PROCESO | ACTIVA |  | SIN ESTRUCT |
| 139 | 05 | USME |  |  | 0 | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 140 | 05 | USME |  |  | AGROPECUARIO | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 141 | 05 | USME |  |  | AGROPECUARIO | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 142 | 05 | USME |  |  | AGROPECUARIO | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 143 | 05 | USME |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 144 | 05 | USME |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | DESHABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 145 | 05 | USME |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 146 | 05 | USME |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 147 | 05 | USME |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 148 | 05 | USME |  |  | VIVIENDA | CONSOLIDADA | HABITADA | MAMPOSTERIA | SEMICONFIN |
| 149 | 05 | USME |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DETENIDA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 150 | 05 | USME |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | DEMOLIDA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 151 | 05 | USME |  |  | VIVIENDA | EN PROCESO | ABANDONADA | MAMPOSTERIA | SIN ESTRUCT |
| 152 | 05 | USME |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | DESHABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 153 | 05 | USME |  |  | VIVIENDA | PROVISIONAL | HABITADA | RECUPERACION | SIN ESTRUCT |
| 154 | 05 | USME |  |  |  | EN PROCESO | DETENIDA |  |  |
| 155 | 05 | USME |  |  |  | EN PROCESO | ABANDONADA | MAMPOSTERIA |  |
| 156 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 157 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 158 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 159 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 160 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 161 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 162 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 163 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 164 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 165 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 166 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 167 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 168 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 169 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 170 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 171 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 172 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | SIN DEMARC |  |  |
| 173 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 174 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 175 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 176 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 177 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 178 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
| 179 | 05 | USME |  |  |  | LOTE | DEMARCADA |  |  |
|  |  | TOTAL LOCALIDAD DE USME | 179 |  |  |  |  |  |
| 1856 |  | TOTAL OCUPACIONES |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCALIDAD | No. OCUPACIONES |  |  |  |  |  |
|  | No. | NOMBRE | No. | % |  |  |  |  |  |
|  | 1 | USAQUEN | 1.057 | 56,95 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | CHAPINERO | 301 | 16,22 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | SANTA FE | 139 | 7,49 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | SAN CRISTOBAL | 180 | 9,70 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | USME | 179 | 9,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.856 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat. Subdirección de Control de Vivienda

Elaboró: Contraloría de Bogotá, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Subdirección Fiscalización; Equipo  Auditor

Dentro de las cinco localidades con jurisdicción en los Cerros Orientales, la Localidad que presenta el mayor número de ocupaciones ilegales es la Localidad de Usaquén con 1.057 ocupaciones, el 56.95% del total de las mismas (1.856). El segundo lugar en ocupaciones en los cerros orientales la presenta la Localidad de Chapinero con el 16.22% (301 ocupaciones) del total de las mismas.

ANEXO No. 8

FOTOGRAFÍAS DE ALGUNAS DE LAS OCUPACIONES DE LOS POLÍGONOS VISITADOS EN LAS LOCALIDADES DE: USAQUÉN  (Polígono 232: “Bosque del  Mirador);  CHAPINERO (Polígonos: 239, “Puente Chicó”); SAN CRISTOBAL (Polígonos: 049 “Sector Laureles Suroriente,  180 “Tibaque”); USME (Polígonos: 022 “Tihuaque”, 045: “Parcelacion San Pedro”  y 140 “La Flora – Juan Rey”).

LOCALIDAD USAQUÉN

POLÍGONO 232: BOSQUE DEL  MIRADOR

| Ocupación No. 1 |  | Ocupación No. 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | HABITADA | Estado |  |
| Tipo | CONSOLIDADA | Tipo | PROCESO VIA |
| Materiales | MAMPOSTERIA | Materiales |  |
| Propietario | CIRO HUMBERTO AREVALO | Propietario |  |
| Observaciones: | MAT. 00339496 CHIP: AAA142LMUZ; LT. EL PORVENIR | Observaciones: | MAT. 00339496; CHIP: AAA142LMUZ LT. EL PORVENIR |
| Ocupación No. 5 |  | Ocupación No. 18 |  |
| Estado | HABITADA | Estado | HABITADA |
| Tipo | CONSOLIDADA | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | MAMPOSTERIA | Materiales | MAMPOSTERIA |
| Propietario |  | Propietario |  |
| Observaciones | MAT. 00339496 CHIP: AAA142LMUZ; LT. EL PORVENIR | Observaciones: | MAT. 20321688 CHIP: AAA0156SDZE |
| Ocupación No. 19 |  | Ocupación No. 21 |  |
| Estado | HABITADA | Estado | HABITADA |
| Tipo | CONSOLIDADA | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | MAMPOSTERIA | Materiales | MAMPOSTERIA |
| Propietario | JAIRO RODRIGUEZ PORRAS | Propietario |  |
| Observaciones: | MAT. 20321689; CHIP: AAA0156SDTD | Observaciones: | MAT. 2031694; CHIP: AAA0156SEEA |
| Ocupación No. 22 |  | Ocupación No. 23 |  |
| Estado | HABITADA | Estado | HABITADA |
| Tipo | CONSOLIDADA | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | MAMPOSTERIA | Materiales | MAMPOSTERIA |
| Propietario |  | Propietario |  |
| Observaciones | MAT. 2031694 CHIP: AAA0156SEEA | Observaciones | MAT. 20321697 CHIP: AAA0156SEFT |

ALGUNAS DE LAS OCUPACIONES DE LOS POLIGONOS VISITADOS LOCALIDAD DE CHAPINERO

Polígono 239, “Puente Chicó”

| Ocupación No. 1 | KR 3 92 – 00 CASA: GONZAROSAN | Ocupación No. 2 | KR 3 92 – 00 CASA: EL ECOLOGICO PARAMO |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | HABITADA | Estado | DESHABITADA |
| Tipo | CONSOLIDADA | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | MAMPOSTERIA | Materiales | MAMPOSTERIA |
| Propietario | ROBERTO MARTINEZ NAVARRETE | Propietario | ROBERTO MARNINEZ |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 3 | KR 3 92 – 00 CASA: EL ARRAYAN | Ocupación No. 4 | KR 3 92 – 00 CASA: LA MORADA DE LOS DIOSES |
| Estado | HABITADA | Estado | HABITADA |
| Tipo | CONSOLIDADA | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | MAMPOSTERIA | Materiales | MAMPOSTERIA |
| Propietario | GRUPO DE DESARRROLLO DE INVERSIONES S.A (C.D.I) | Propietario | MARGARITA MARIA LONDOÑO |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 6 | KR 3 92 – 00 CASA: ENCENILLO | Ocupación No. 7 | KR 3 92 – 00 CASA: PRIMOGENITO |
| Estado | HABITADA | Estado | HABITADA |
| Tipo | CONSOLIDADA | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | MAMPOSTERIA | Materiales | MAMPOSTERIA |
| Propietario | MARGARITA MARIALONDOÑO | Propietario | GERARDO SANCHEZ CRISTO |
| Exp_Querella |  | Exp Querella |  |

ALGUNAS DE LAS OCUPACIONES DE LOS POLIGONOS VISITADOS LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Polígono 046 COLINDANCIA AGUAS CLARAS

| Ocupación No. 3 |  | Ocupación No. 4 | CL 28 SUR 22 16 ESTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Demarcada | Estado | Habitada |
| Tipo | Lote | Tipo | Consolidada |
| Materiales |  | Materiales | Mampostería |
| Propietario |  | Propietario | Gustavo Espinosa |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 5 | CL 28SUR 22 23 ESTE | Ocupación No. 6 |  |
| Estado | Habitada | Estado |  |
| Tipo | Consolidada | Tipo | Lote |
| Materiales | Prefabricada | Materiales |  |
| Propietario | Nicolás José Prado Ramírez | Propietario |  |
| Exp Querella | 072 de 2004 | Exp_Querella |  |
| Ocupación No. 7 |  | Ocupación No. 8 |  |
| Estado | Detenida | Estado | Demarcada |
| Tipo | En proceso | Tipo | Lote |
| Materiales | Concreto | Materiales |  |
| Propietario |  | Propietario |  |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |

| Ocupación No. 9 |  | Ocupación No. 10 | KR 23 ESTE 28 05 SUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Demarcada | Estado | Habitada |
| Tipo | Lote | Tipo | Provisional |
| Materiales |  | Materiales | Recuperación |
| Propietario |  | Propietario | Transito Parada Bonilla |
| Exp Querella |  | Exp Querella | 106 de 2004 |
| Ocupación No. 11 | KR 23 ESTE 27 21 SUR | Ocupación No. 13 |  |
| Estado | Habitada | Estado | Demarcada |
| Tipo | Consolidada | Tipo | Lote |
| Materiales | Mampostería | Materiales |  |
| Propietario | Marina Araujo o Bravo (En base predial Pedro Suárez Ruiz) | Propietario |  |
| Exp Querella | 043 de 2005 | Exp Querella |  |

| Ocupación No. 35 |  | Ocupación No. 36 | KR 23 ESTE 27 03 SUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Demarcada | Estado | Habitada |
| Tipo | Lote | Tipo | Consolidada |
| Materiales | Poli Sombra | Materiales | Mampostería |
| Propietario |  | Propietario | Pedro Pablo Bernal Esperanza Velasco |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |

| Ocupación No. 39 | CL 27 SUR 22 21 ESTE | Ocupación No. 40 | CL 27 SUR 22 15 ESTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Habitada | Estado | Habitada |
| Tipo | Provisional | Tipo | Consolidada |
| Materiales | Recuperación | Materiales | Mampostería |
| Propietario | Elizabeth González | Propietario |  |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |

| Ocupación No. 42 | Sin Nomenclatura | Ocupación No. 44 | Sin Nomenclatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Habitada | Estado | Deshabitada |
| Tipo | Consolidada | Tipo | En proceso |
| Materiales | Mampostería | Materiales | Mampostería |
| Propietario | Recuperación | Propietario |  |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |

| Ocupación No. 47 | CL 27 SUR 23 51 ESTE | Ocupación No. 52 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Habitada | Estado | Activa |
| Tipo | Consolidada | Tipo | En proceso |
| Materiales | Prefabricada | Materiales | Concreto |
| Propietario | Maria Tránsito Gómez | Propietario |  |
| Exp Querella | SI | Exp Querella |  |

| Ocupación No. 53 | CL 27 SUR 23 76 ESTE | Ocupación No. 58 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Habitada | Estado | Demarcada |
| Tipo | Consolidada | Tipo | Lote |
| Materiales | Mampostería | Materiales |  |
| Propietario | Oscar Olivo Parra Moreno | Propietario |  |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |

ALGUNAS DE LAS OCUPACIONES DE LOS POLIGONOS VISITADOS LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Polígono 049 “Sector Laureles Suroriente”

| Ocupación No. 1 |  | Ocupación No. 2 | Mz 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Vivienda habitada | Estado | Vivienda habitada |
| Tipo | Provisional | Tipo | Provisional |
| Materiales | Recuperación | Materiales | Recuperación |
| Propietario | Ricardo | Propietario | Jose Eduardo Nope |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 3 | DG 9 SUR 22 01 ESTE | Ocupación No. 6 |  |
| Estado | Vivienda habitada | Estado | Vivienda habitada |
| Tipo | Consolidada | Tipo | Consolidada |
| Materiales | Mampostería | Materiales | Mampostería |
| Propietario | Ana Garzón | Propietario | Lisei Barbosa |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |

ALGUNAS DE LAS OCUPACIONES DE LOS POLIGONOS VISITADOS LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

POLIGO 180 “TIBAQUE”

| Ocupación No. 1 |  | Ocupación No. 3 | Vía Oriente 31 90 |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Vivienda habitada | Estado | Vivienda habitada |
| Tipo | Consolidada | Tipo | Consolidada |
| Materiales | Mampostería | Materiales | Mampostería recuperación |
| Propietario |  | Propietario | María Camargo |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 7 | Vía Oriente 31 21 S | Ocupación No. 8 | Vía Oriente 31 20 S INT 6 |
| Estado | Vivienda abandonada | Estado | Vivienda habitada |
| Tipo | Consolidada | Tipo | Consolidada |
| Materiales | Mampostería | Materiales | Mampostería |
| Propietario | Gabriel Díaz | Propietario | Jenny Motta – Roberto Vargas M |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |

ALGUNAS DE LAS OCUPACIONES DE LOS POLIGONOS VISITADOS LOCALIDAD DE USME

POLIGONO 022 “TIHUAQUE”

| Ocupación No. 1 |  | Ocupación No. 4 | Cll 86b S 23 57 E |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Habitada | Estado | Habitada |
| Tipo | Provisional | Tipo | Consolidada |
| Materiales | Piedra | Materiales | Vivienda |
| Propietario | Ramon Nuban Acero Y Pablo Emilio Rodríguez | Propietario | Marco Alfredo Ramos |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |

| Ocupación No. 31 | Cl 86b S 20 10 Este | Ocupación No. 47 | En Predio De Parqueadero |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Habitada | Estado | Habitada |
| Tipo | Consolidada | Tipo | Consolidada |
| Materiales | Mampostería | Materiales | Mampostería |
| Propietario | Carlos Julio Casallas | Propietario | Raúl Carmona |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 48 | En Predio De Parqueadero | Ocupación No. 49 | En Predio De Parqueadero |
| Estado | Deshabitada | Estado | Habitada |
| Tipo | En Proceso | Tipo | Consolidada |
| Materiales | Mampostería | Materiales | Mampostería |
| Propietario | Raúl Carmona | Propietario |  |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 50 | Cl 86 B S 18a 22 Este | Ocupación No. 51 | Cl 86 Bis S 18b 10 Este |
| Estado | Habitada | Estado | Habitada |
| Tipo | Consolidada | Tipo | Consolidada |
| Materiales | Mampostería | Materiales | Mampostería |
| Propietario | Nelson Castañeda | Propietario | Nelson Castañeda |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 52 | Depósito Construcción | Ocupación No. 54 | Cl 86 S 18a 08 Este |
| Estado | Habitada | Estado | Habitada |
| Tipo | Consolidada | Tipo | Consolidada |
| Materiales | Mampostería | Materiales | Mampostería |
| Propietario | Nelson Castañeda | Propietario | Nelson Castañeda |
| Exp Querella | Depósito Construcción | Exp Querella |  |

ALGUNAS DE LAS OCUPACIONES DE LOS POLIGONOS VISITADOS LOCALIDAD DE USME

POLIGONO 045 PARCELACION SAN PEDRO

| Ocupación No. 1 |  | Ocupación No. 3 | TV 19 E 81 60 S |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | HABITADA | Estado | HABITADA |
| Tipo | CONSOLIDADA | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | MAMPOSTERIA | Materiales | MAMPOSTERIA |
| Propietario |  | Propietario | ANA SOFIA HUERTAS |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 5 |  | Ocupación No. 8 | CR 19 A BIS 81 44S |
| Estado | HABITADA | Estado | HABITADA |
| Tipo | CONSOLIDADA | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | MAMPOSTERIA | Materiales | MAMPOSTERIA |
| Propietario | RICARDA MARTINES REYES | Propietario | NUBIA MAECHA |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 12 |  | Ocupación No. 14 |  |
| Estado |  | Estado | HABITADA |
| Tipo | LOTE | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales |  | Materiales | PREFABRICADA |
| Propietario |  | Propietario | JAIME BERNAL |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 23 | VIVIENDA | Ocupación No. 24 | VIVIENDA |
| Estado | DESHABITADA | Estado | HABITADA |
| Tipo | PROCESO | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | BAHAREQUE | Materiales | BAHAREQUE |
| Propietario | JOSE | Propietario | GUSTAVO PERALTA |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 27 | AGROPECUARIO | Ocupación No. 29 | CULTIVO |
| Estado | DESHABITADA | Estado | DEFINIDO |
| Tipo | PROVISIONAL | Tipo | LOTE |
| Materiales | RECUPERACION | Materiales |  |
| Propietario | JOSE OLIVO PARRA | Propietario |  |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |

ALGUNAS DE LAS OCUPACIONES DE LOS POLIGONOS VISITADOS LOCALIDAD DE USME

POLIGONO 140 LA FLORA – JUAN REY

| Ocupación No. 1 | CLL 74A BIS 16-01 E | Ocupación No. 2 | CLL 74A BIS 16-01 E |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | HABITADA | Estado | HABITADA |
| Tipo | CONSOLIDADA | Tipo | PROVISIONAL |
| Materiales | MAMPOSTERIA | Materiales | MAMPOSTERIA |
| Propietario | MARTHA ZARATE | Propietario | EDUARDO ZARATE |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 13 | . | Ocupación No. 14 | CLL 74C 16BIS 01 E |
| Estado | . | Estado | HABITADA |
| Tipo | LOTE | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | . | Materiales | MAMPOSTERIA Y PREFABRICADA |
| Propietario | ADONAY ADANARY GOMEZ | Propietario | MELBA MARINA CUCHUMBE |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 15 | CLL 74C 16 BIS 01 E | Ocupación No. 16 | CLL 74C 16 BIS 01 E |
| Estado | HABITADA | Estado | HABITADA |
| Tipo | CONSOLIDADA | Tipo | PROVISIONAL |
| Materiales | PREFABRICADA | Materiales | RECUPERACION |
| Propietario | JOHN JAIRO ORTEGON GOMEZ | Propietario | SAUL GUTIERREZ GALVIS |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 17 | CLL 74C 16 BIS 01 E | Ocupación No. 18 | CLL 74C 16 BIS 01 |
| Estado | HABITADA | Estado | HABITADA |
| Tipo | PROVISIONAL | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | RECUPERACION | Materiales | MAMPOSTERIA |
| Propietario | MARTHA CECILIA PINEROS | Propietario | JOSE RICARDO ZARATE |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 19 | . | Ocupación No. 20 | CLL 74C 16 BIS 01 |
| Estado | . | Estado | HABITADA |
| Tipo | LOTE | Tipo | CONSOLIDADA |
| Materiales | . | Materiales | MAMPOSTERIA |
| Propietario | ANTONIO DAZA | Propietario | LAURENTINO DAZA |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |
| Ocupación No. 21 | CLL 74C 16 BIS 01 E | Ocupación No. 22 | . |
| Estado | . | Estado | DETENIDA |
| Tipo | PROVISIONAL | Tipo | EN PROCESO |
| Materiales | . | Materiales | . |
| Propietario | LAURENTINO DAZA | Propietario | . |
| Exp Querella |  | Exp Querella |  |

ANEXO No. 9

PRONUNCIAMIENTO

37000-

“Doctor

SAMUEL MORENO ROJAS

Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

Carrera 8ª No. 10 - 65

Bogotá D.C.

ASUNTO: Pronunciamiento sobre la afectación que ostenta la Estructura Ecológica Principal de la ciudad, a causa del desarrollo urbanístico “legal” e ”ilegal” y la necesidad de repensar el modelo de ejercicio del Control Urbano hasta ahora existente, en la búsqueda de estrategias efectivas para contrarrestar la creciente degradación de los ecosistemas.

Respetado señor Alcalde:

Con toda atención me permito poner en su conocimiento, que en ejercicio de las funciones encomendadas por la Constitución Política de Colombia y la Ley 42 de 1993 a los Organismos de Control Fiscal, ésta Contraloría ha venido adelantado un proceso de verificación al cumplimiento de las normas ambientales y urbanas de la ciudad, con ocasión de lo cual ha tenido la oportunidad de evidenciar la  creciente degradación de los recursos naturales y del medio ambiente, al igual que las causas que de manera general han contribuido a la ocurrencia de la misma, situaciones respecto de las cuales a través de los distintos informes de auditoría, controles de advertencia y pronunciamientos hemos alertado a la Administración para que adoptara las medidas, que en cada caso, considerara  pertinentes.

La problemática ambiental existente en la ciudad, como consecuencia, entre otras causas del desarrollo urbanístico ilegal o en algunos casos “legal”, requiere de una directa intervención pública ordenando, inspeccionando y sancionando ejemplarmente a los infractores, por cuanto  el mercado de los distintos servicios no siempre  protege el medio ambiente, sino que, por el contrario, lo deteriora.

En nuestro país, la legislación en materia ambiental ha tenido un importante desarrollo en las últimas tres décadas, luego en 1991, como fruto de la nueva Constitución Política, se redimensionó la protección al medio ambiente, elevándolo a la categoría de derecho colectivo, dotándolo de mecanismos para su defensa por parte de los ciudadanos; norma de normas, que en su contenido manifiesta la necesidad  de que el Estado y los particulares asuman su responsabilidad frente a la protección de los recursos naturales y del ambiente.

La dimensión que tomó el tema ambiental, conllevó a que el mismo pasara a ocupar un lugar privilegiado en la agenda institucional, en virtud de lo cual se han adelantado, en años recientes, diferentes ejercicios de auditoría; tales como, los relacionados con el Manejo de los Cerros Orientales de Bogotá, el Programa de Descontaminación del Río Bogotá, explotación del Recurso Hídrico Subterráneo, Parques Ecológicos Distritales de Humedal, Explotación Minera, con los resultados a que aluden los correspondientes Informes, Funciones de Advertencia y Pronunciamientos efectuados sobre el tema de la degradación que de manera general presenta la estructura ecológica principal de la ciudad.

Afectación de gran proporción, que en el caso del Área de la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá”, condujo al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a reconocer con la expedición de la Resolución 0463 del 15 de abril de 2005, los procesos de cambio de los usos del suelo sufridos por los Cerros Orientales, no compatibles con el fin perseguido con su declaratoria.

Estos procesos de cambio de los usos del suelo del Área de Reserva en cita -dentro de los cuales el que más impacto ha causado es el desarrollo urbanístico, como quiera que hoy existen en el borde oriental, aproximadamente  sesenta y un  (61) barrios, la mayoría de los cuales ya fueron sometidos al proceso de legalización y los restantes están en trámite - ponen en evidencia que la Administración ha tenido que proceder, de manera recurrente, a “legalizar” las situaciones de hecho del pasado, ante la dificultad para impedir el crecimiento desordenado de la ciudad.

De igual manera, con posterioridad a la declaratoria de los Cerros Orientales como Área de Reserva, el entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital, ordenó la incorporación de veintidós (22) predios al perímetro urbano, con la finalidad de autorizarles usos urbanos. Dicha actuación facilitó a los Curadores Urbanos, con jurisdicción en el Distrito Capital, el otorgamiento de licencias urbanísticas sin que los correspondientes predios hubiesen sido previamente sustraídos del Área de la Reserva, tal y como lo exige el artículo 210 del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, adoptado mediante el Decreto Ley 2811 de 1974.

Sin duda alguna, el desarrollo urbanístico ocurrido de manera ilegal o “legal”, ha sido causa determinante no solamente de la afectación que hoy presenta la estructura ecológica principal, sino del crecimiento desordenado en toda la ciudad, en las proporciones a que hace referencia el Anexo No. 4., el cual, según información proveniente de la Subsecretaría de Control de Vivienda, enseña que con corte a enero de 2008, existían en trece (13) localidades 10.571 puntos de ocupación ilegal con 3.033 hectáreas que han sido destruidas, a causa del desarrollo urbanístico que con el paso del tiempo ha tenido lugar, sin restricción de ningún orden.

Razón por la cual, señor Alcalde Mayor, en esta ocasión la Contraloría de Bogotá D.C., considera oportuno pronunciarse sobre este asunto o materia, así como respecto de la necesidad de repensar el modelo de ejercicio del control urbano existente, con el fin de buscar estrategias efectivas para contrarrestar la creciente degradación de los ecosistemas.

Actuación que resulta comprensible, en la medida que las áreas de la estructura ecológica principal más afectadas a causa del desarrollo ilegal son las localidades con jurisdicción en los Cerros Orientales y el área de manejo especial Sierra Morena y Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar, con un área aproximada desarrollada ilegalmente de 1.384 hectáreas y 454 hectáreas, restantes, corresponden a las zonas de ronda de los ríos y zonas de manejo y preservación ambiental de los ríos Bogotá, Tunjuelo, Fucha, Juan Amarillo y a los Parques Ecológicos de Humedal, que aún quedan.

La ilegalidad en la urbanización en la ciudad ha tocado fondo, en la medida en que al comparar las áreas y puntos de ocupación durante el período de 2004 a 2007, se evidencia que para el año 2004 existían 1.077 puntos de ocupaciones y 871 hectáreas de desarrollo de origen ilegal, mientras que en el año 2007, las cifras ascendieron a 3.390 puntos de ocupaciones y 1.838 hectáreas de origen ilegal, situación que de manera contundente demuestra que  durante el señalado lapso de cuatro (4) años hubo un incremento de  967 hectáreas de desarrollo urbanístico al margen de la Ley, en los suelos de protección de las señaladas Localidades.

Los anteriores hechos dan cuenta que, no solamente se ha acabado con una parte de la estructura ecológica principal de la ciudad, sino que, con tal irregularidad, se ha puesto en riesgo la vida de las personas que allí habitan, además de los considerables costos en que debe incurrir la Administración Distrital para mitigar los problemas dejados por los urbanizadores ilegales, los cuales son 2.3 veces mayores al valor que se invertiría de haberse desarrollado legalmente el área correspondiente, según los mismos cálculos efectuados por la Alcaldía Mayor de Bogotá para las 3.033 hectáreas desarrolladas de manera ilegal en toda la  ciudad al año 2007.

De ahí, que son igualmente preocupantes las cifras reportadas por la Subsecretaría de Control de Vivienda, quien ha identificado 1.710 puntos de urbanización ilegal en zonas de alto riesgo, correspondientes a  403 hectáreas, a que refiere el Anexo No. 7; información según la cual, estos desarrollos tuvieron lugar en zonas inadecuadas, ya sea porque son suelos de alta amenaza al deslizamiento por fenómenos en remoción en masa o porque corresponden a las rondas de cuerpos de agua.

Al realizar una comparación para el período 2004 a 2007, se evidencia un crecimiento superior al 200%, de los desarrollos ilegales en zonas de alto riesgo, hecho que permite conocer que aproximadamente 32.250 familias se encuentran hoy en zona de amenaza alta.

Desarrollo urbanístico desordenado de la ciudad, del cual tampoco han escapado los humedales, toda vez que en la Zona de Ronda Hidráulica y en la Zona de Manejo y Preservación Ambiental ZMPA de los señalados cuerpos de agua, se han adelantado construcciones con o sin el otorgamiento de licencias urbanísticas,  no obstante que mediante el Acuerdo 19 de 1994, fueron declarados como “Reservas ambientales naturales de interés público y patrimonio ecológico” y de haber adherido Colombia, a través de la Ley 357 de 1997, a la Convención de Ramsar.

En nuestra ciudad, estos ecosistemas estratégicos para el sustento de la vida en el planeta, han sido objeto de procesos de relleno, construcción de ciclo rutas (17.5 Km), secamiento, invasión, contaminación de sus aguas por vertimientos, conexiones erradas, disposición de residuos domésticos, industriales y de construcción, generando con ello pérdida de sus valores ecológicos y activos ambientales, desconociendo de paso su  gran importancia para el mantenimiento de la calidad ambiental y regulación de los ríos y quebradas.

Señor Alcalde, urbanizaciones enteras se han construido sobre ellos, como en efecto ocurrió con el Humedal de Techo, donde se encuentra la urbanización Lagos de Castilla con más de 400 viviendas, aprobada por el entonces DAPD; el Humedal del Burro en el que zonas como el Tintal, Tintalá y Marval hacían parte del mismo, al punto que las construcciones en área de los doce (12) humedales, es del orden de  1.690.164,97 metros 2.

En este contexto, resulta conveniente hacer alusión a las causas que han dado lugar a la urbanización ilegal en la estructura ecológica principal, lo cual nos obliga a reflexionar sobre el modelo de control urbano - previo y posterior - que por décadas ha imperado en la ciudad, así como su efectividad en el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano.

Tema de suma importancia para la ciudad, que me motiva a compartir con la Administración a su digno cargo la preocupación que me causa la problemática que ocupa nuestra atención, dado que del examen cuidadoso adelantado por la Contraloría de Bogotá D.C.,  en materia ambiental, se puede concluir que la causa eficiente del daño ocasionado a los ecosistemas estratégicos como: los  Cerros Orientales, Humedales, Zonas de Ronda, y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de los distintos cuerpos de agua, es atribuible, en gran medida, al desarrollo urbanístico que de manera ilegal y en algunos casos “legal” ha  tenido lugar en la ciudad.

Así mismo, se ha detectado que otro factor determinante de la degradación de la estructura ecológica principal del Distrito Capital, es el no ejercicio del régimen sancionatorio previsto en el artículo 2º de la Ley 810 de 2003, del cual son competentes para conocer los alcaldes locales, conforme lo ordena de manera perentoria el Decreto Ley 1421 de 1993, en el artículo 86, numeral 9º.

De ahí, que en razón a la dimensión que ha tomado el crecimiento desordenado de la ciudad, no resultaría nada innovador que a estas alturas nos limitáramos al señalamiento de las causas de la ocurrencia del mismo, en atención a que, de manera exhaustiva, está demostrado que en el Distrito Capital y en el país no existe un verdadero control urbano.

No es un mero enunciado tal afirmación, dado que en el caso del desarrollo constructivo en suelos que hacen parte de la estructura ecológica principal, no ha sido suficiente que la autoridad ambiental esté investida, a prevención, como autoridad policiva, en razón de lo cual puede aplicar sanciones y que igual competencia la tengan los alcaldes, conforme lo prevé la Ley 99 de 1993, adicional a la regulación prevista en la citada Ley 810 de 2003.

Ciertamente, a partir de la década de los años sesenta Bogotá ha sido objeto de grandes transformaciones a causa de la libertad en materia de los usos del suelo, lo que enseña que adicional a la incapacidad coercitiva, la ausencia de liderazgo en la provisión de vivienda de interés social, han provocado serios costos sociales como lo es el crecimiento desordenado de la ciudad, con la consiguiente afectación del medio ambiente urbano.

Luego, antes de hacer referencia al análisis de las limitantes del ejercicio del control urbano en la ciudad, tema que en esta oportunidad ocupa nuestra atención, resulta importante tener presente que de conformidad con lo previsto en la Ley 810 de 2003, la infracción urbanística puede producirse tanto en el otorgamiento de la licencia como por el hecho de actuar sin la licencia, o no atenerse estrictamente a lo aprobado en la licencia y que en el caso de las licencias, éstas se legitiman en la medida en que no estén viciadas por su inconformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial.

Grosso modo, el modelo de control urbano implementado en la ciudad, tiene  limitantes de diversa índole, que inciden en la competencia asignada a los mandatarios locales, como en efecto lo ha sido, la falta de unidad de criterio en torno al fenómeno jurídico de la caducidad  a que alude el artículo 38 del C.C.A.

Al respecto, la Contraloría ha detectado que las alcaldías locales y el Consejo de Justicia contabilizan de diferente manera el término de los 3 años allí señalado, en atención a que algunos de sus integrantes, consideran que éste es para dar inicio a la actuación administrativa por Infracciones al Régimen de Obras y Urbanismo, en tanto que otros, entienden que es el lapso que se tiene para imponer las sanciones urbanísticas previstas en la Ley 810 de 2003, mientras que, un tercer bloque, piensa que este tipo de procesos debe seguirse hasta su culminación inaplicando el referido término, en atención a que la ejecución de obras en suelos de protección, comporta la comisión de infracciones continuadas, en el tiempo, que implica que el hecho dañoso sigue generando perjuicio hasta tanto no desaparezca la causa que le dio origen.

De esta falencia dan cuenta, entre otras, las querellas Radicadas con los Nos.: 189-03, 033-02, 3458-01, 3934, 3974, 906-2004, 1063-2005, 1064-2005, 1065-2005, 1066-2005,  1069-2005 y  878-2004,  en las  que la Administración Distrital  declaró la ocurrencia del fenómeno jurídico de la caducidad mediante Resoluciones Nos. 335 de 9 de septiembre de 2004, 268 de 4 de abril de 2005, 831 del 25 de julio de 2005, 1391 del 30 de noviembre de 2005, 0341 del 14 de octubre de 2005, 0480 del 4 de noviembre de 2005, 724 del 30 de diciembre de 2005, 699 del 21 de noviembre de 2005, 700 del 7 de diciembre de 2005,  701 del 19 de diciembre de 2005, 696 del 16 de noviembre de 2005, 702 del 19 de diciembre de 2005 y  695 del 16 de noviembre de 2005, respectivamente.

Estas situaciones enseñan que lo procedente es la unificación de criterios que se ajusten a la Ley y a las orientaciones jurisprudenciales de las Altas Corporaciones de Justicia, entorno a la aplicación del artículo 38 del C.C.A., a través de circulares, que informen sobre la necesidad de aplicar uniforme y correctamente los términos que tiene el Estado para ejercer oportunamente la facultad sancionatoria, al igual que del término para ejecutar la sanción previamente impuesta.

Aunado a lo anterior, ocurre que no siempre los procesos y procedimientos adoptados por Infracción al Régimen Urbanístico, se ajustan a las normas del Código Contencioso Administrativo, aplicables por disposición expresa del artículo 108 de la Ley 388 de 1997. Corrobora lo afirmado, los 95 trámites que en su momento preveía la Resolución Número 0343 de 2002, expedida por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

En efecto, la existencia de una indisciplina generalizada constituye una de las dificultades más preocupantes de nuestro urbanismo, debido a la laxitud del control urbano, dadas las condiciones en que lo llevan a cabo las administraciones locales, que se convierten en el círculo vicioso responsable del crecimiento  desordenado de la ciudad y al margen de la normatividad urbana, debido, entre otras, a las siguientes razones:

- Las oficinas de control urbano no cuentan con el personal suficiente e idóneo para garantizar un efectivo control urbano;

- No hay sistemas de información cartográfica y de licencias actualizados;

- No hay articulación adecuada entre las dependencias a quienes corresponde la disciplina urbana.

En criterio de este Ente de Control, la estructura administrativa de las localidades es muy débil en lo relativo a recursos financieros, administrativos, logísticos, estratégicos, a lo cual se agrega la falta de unidad de criterio jurídico con relación a algunos asuntos o materias.

La Contraloría de Bogotá D.C., tuvo la oportunidad de evidenciar lo afirmado, en auditorías como la relativa al tema de los Cerros Orientales, en la que se constató el escaso número de querellas que para la vigencia 2004 habían sido iniciadas, frente al número de construcciones ilegales existentes en el Área de la Reserva, en donde según la Corporación Autónoma Regional de Bogotá y Cundinamarca -CAR, existían para ese entonces, no menos de 1.200 obras construidas de manera  ilegal.

Las experiencias del pasado nos enseñan, que el manejo sostenible de los recursos naturales y el derecho a disfrutar de un ambiente sano son conceptos abstractos sino existe una adecuada gestión ambiental por parte del Distrito Capital y el necesario control urbano que por mandato legal compete a los alcaldes locales, que implica la existencia de una relación permanente entre el Distrito y los particulares de manera tal, que el primero, como ente rector, exija responsabilidad, sensibilidad y ética en el cumplimiento y acatamiento de las normas.

La situación fáctica descrita, motiva a este Organismo de Control Fiscal para plantear a su Despacho, evalúe la necesidad de constituir un frente común contra el desarrollo urbanístico ilegal en la ciudad y en el escenario que corresponda, se propongan los ajustes normativos a que haya lugar, y si es el caso, se lidere ante el Congreso de la República los cambios estructurales que amerite el ejercicio del control urbano.

Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que la mayor parte de las  infracciones al Régimen Urbanístico y de Obras que tienen lugar en el Distrito Capital, es atribuible al no ejercicio del denominado Control Posterior, en nuestro caso, a cargo de los alcaldes locales.

Las consideraciones expuestas, ponen de presente que en atención a la magnitud de los hechos denunciados, hay necesidad de repensar el modelo de  ejercicio del control urbano que opera en el Distrito Capital, en razón a que en la actualidad, en el caso de las infracciones al Régimen Urbanístico y de Obras que de manera contínua tienen lugar, los alcaldes locales responsables de vigilar o verificar la observancia de las normas de urbanización y construcción -con las limitaciones que hoy tienen- no les es posible impedir, en todos los casos, el desarrollo constructivo ilegal de la ciudad, circunstancia que ha llegado al límite de afectar gravemente el patrimonio común de la humanidad, que constituyen precisamente los recursos naturales de la urbe.

Ahora bien, con respecto a las infracciones producidas en el otorgamiento de las licencias urbanísticas expedidas, en el caso de Bogotá, por los curadores urbanos, otras son las falencias que en la práctica tienen lugar en materia de la vigilancia y control del cumplimiento de las normas sobre desarrollo urbano y ordenamiento territorial, que imponen ajustes estructurales normativos, por la vía que en Derecho corresponda, dado que si bien es cierto un número importante de autoridades administrativas y policivas confluyen en el ejercicio del señalado control previo, también es cierto, que no siempre esa pluralidad de competencias constituye garantía del imperio de la norma urbanística, veamos:

- De conformidad con normativas como Decreto Ley 2150 de 1995, Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, Decreto 564 de 2006, Decreto 4397 de 2006, Decreto 1100 de 2008, el control previo está a cargo de los curadores urbanos, particulares con carácter de autoridad, a quienes el Estado les ha confiado la importante labor de estudiar, tramitar y expedirlas, competencia que les impone la obligación de verificar el cumplimiento de las normas urbanas vigentes aplicables en cada caso en particular.

- Actos administrativos, que son objeto de control por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, a través de los Recursos de Apelación y Revocatoria Directa, dada su condición de superior funcional de los curadores urbanos (Decreto Nacional 564 de 2006 y Decreto Distrital 191 de 2006).

- En el caso de los curadores urbanos y al ejercer una típica función pública, las decisiones que profieran y las actuaciones que realicen, son igualmente controvertibles ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (Ley 388 de 1997, artículo 99 numeral 6º).

- Así mismo, la Ley 810 de 2003, artículo 9º, numeral 6º, le asignó al Alcalde Distrital o su delegado permanente, otro tipo de control  “… vigilar y controlar el cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de los curadores urbanos…”. Responsabilidad que en el caso de Bogotá, la Administración Distrital considera estar cumpliendo con la asignación de tal función a la Secretaría Distrital de Hábitat, quien preside la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas.

- De conformidad con el Decreto Nacional 564 de 2006, las Comisiones de Veeduría de las Curadurías Urbanas se crearon, en desarrollo de la función de coordinación y seguimiento de los curadores urbanos que debe ejercer el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para orientar y apoyar su adecuada implantación al interior de las administraciones locales, quienes en desarrollo de estas funciones deberán informar a los alcaldes y demás autoridades competentes de control sobre la ocurrencia de hechos que ameriten investigaciones a los curadores por las presuntas faltas cometidas en el desempeño de sus funciones.

- Dadas las limitantes que en la práctica tiene la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas, el control asignado al Alcalde Distrital para responder por el cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de los curadores urbanos con jurisdicción en el Distrito Capital, no resulta ser efectivo, en atención a que se ha desvirtuado su objetivo, convirtiéndolas en receptoras de quejas y además, no cuentan  con los recursos técnicos, humanos y logísticos requeridos para cumplir con las  funciones asignadas como la de “(…) Interponer, a través de uno de sus miembros,  los recursos y acciones contra las actuaciones de los curadores que no se ajusten a la normatividad urbanística” (artículo 77 Decreto 1052 de 1998), con el agravante que su funcionamiento ad – honorem  desestimula a sus miembros (téngase en cuenta que dentro de éstos están un representante de la  Sociedad Colombiana de Arquitectos,  de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de las asociaciones gremiales sin ánimo de lucro  o fundaciones cuyas actividades tengan relación directa con el sector de la construcción o el desarrollo urbano).

- Luego en razón a las carencias que en su operatividad presenta la Comisión de Veedurías, en la mayoría de los casos, resulta ser letra muerta la función asignada, a Planeación Distrital, de conocer de los Recursos de Apelación y Revocatoria Directa contra los actos que resuelvan las solicitudes de licencias, en su condición de superior funcional de los curadores urbanos (artículo 59 del Decreto 2150 de 1995, Decreto Nacional 564 de 2006 y Decreto Distrital 191 de 2006).

Es necesario tener presente que no son los particulares favorecidos con el otorgamiento de una licencia urbanística irregular, quienes interponen los recursos de Ley para obtener su modificación o cancelación.

De allí la importancia de la Comisión de Veedurías de las Curadurías Urbanas, en la interposición oportuna y fundamentada en Derecho de los recursos legales pertinentes, antes de que el acto irregular quede en firme y se encuentren en ejecución las obras autorizadas, con las consecuencias legales que eso acarrea y las restricciones que en la práctica se dan para restablecer las cosas a su estado inicial.

Es claro, entre otras razones, que lo que no se alegue en vía gubernativa no es susceptible de hacerse en la vía jurisdiccional. El éxito de las acciones contenciosas de resorte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, depende, al menos, en gran medida, de la defensa técnica y cabal que se haya hecho dentro de la vía gubernativa.

Por ende, resulta incontrovertible que con el esquema de control actualmente  imperante, técnicamente no ha sido posible cumplir con el objetivo del bien común que persiguen las normas urbanísticas.

Como podemos darnos cuenta, el control al cumplimiento de las normas sobre desarrollo urbano y ordenamiento territorial, del cual hacen parte las normas ambientales, tanto el llamado previo -al momento del otorgamiento de las  licencias urbanísticas por parte de los curadores urbanos-, como el posterior -ejecución de las obras-, a cargo, en nuestro caso, de los Alcaldes Locales, no es garante de la observancia de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y/o en las licencias urbanísticas, el cual en la práctica debe existir, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y de las Veedurías en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios públicos, como de los intereses colectivos y de la sociedad en general.

Corrobora lo afirmado, las situaciones que pueden presentarse con aquellas licencias urbanísticas cuya revocatoria directa sea solicitada, respecto de las cuales las  obras en la mayoría de los casos fueron ejecutadas con antelación a la fecha en que la autoridad competente decida sobre el particular, época para la cual, igualmente, las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, seguramente están igualmente caducadas.

De ahí, la imperiosa necesidad de que los Órganos de la Administración Distrital competentes actúen con celeridad en eventos como el señalado, por cuanto no dejan de ser igualmente preocupantes, aquellos casos en que sea ordenada la revocación de las licencias urbanísticas, por efectos de la responsabilidad que en materia patrimonial le pueda asistir al Distrito Capital, precisamente, por tener a su cargo, en nuestro caso, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., por disposición de la Ley 810 de 2003, la vigilancia y control del cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de los curadores urbanos, que lo convierte en el tutelante de los derechos de los asociados.

Así mismo, inquietan aquellas situaciones en que la autoridad que dicta la norma urbana, conociendo de una solicitud de revocatoria directa, detecta que el curador urbano evidentemente incurrió en una irregularidad al inaplicar la normatividad vigente al caso concreto, que es una de las causales contempladas en el artículo 69 del C.C.A., para proceder a la revocatoria directa, determine que a pesar de esto, no hay lugar a revocar de manera directa y sin el consentimiento expreso y escrito del titular el acto administrativo, dado que no es viable predicar la concurrencia de vicios en la voluntad administrativa.

Eventos en los cuales la Secretaría de Planeación Distrital se limita a reconocer la ocurrencia de la irregularidad  y a remitir la actuación surtida por el curador urbano a la Procuraduría General de la Nación y a la Alcaldía Local, cuya competencia, en el caso de esta última, se circunscribe a constar la conformidad entre las obras y la licencia que previamente autoriza su ejecución.

Las anteriores consideraciones contenidas en el presente pronunciamiento tienen como propósito buscar el mejoramiento de la gestión de la Administración en el  tema, en razón de lo cual, este Organismo de Control Fiscal invita a la Administración a su digno cargo a liderar las reformas estructurales que amerita el control en materia del cumplimiento de las normas sobre desarrollo urbano y ordenamiento territorial, dado que si bien un número importante de entidades tienen injerencia en el ejercicio del mismo, también es cierto que no existe una correcta articulación y coordinación en su manejo, además de la carencia de recursos técnicos, financieros, humanos y logísticos por parte de las alcaldías locales, a que se hizo alusión, con consecuencias irreparables en materia ambiental.

Todo ello por cuanto, en la práctica, las áreas degradadas no tienen la garantía de volver a su estado original, esto es, a ser restauradas, a pesar de que la Ley 810 de 2003, prevé que tiene el carácter de “grave” toda infracción urbanística que genere impactos ambientales no mitigables o el deterioro irreparable de los recursos naturales, contemplando como sanción a imponer la demolición  de la construcción, y el incremento de las multas hasta en un ciento por ciento (100%), si la construcción se desarrolla en terrenos de protección ambiental, tales como, humedales, rondas de cuerpos de agua o de riesgo geológico.

Además, valga la oportunidad para recabar, que en materia ambiental, ingentes esfuerzos llevaron a la expedición de la Ley 308 de 1996, que penalizó al constructor ilegal, la cual a partir del 24 de junio de 2000, quedó fusionada en el artículo 318 del Código Penal (Ley 599 de 2000), pero aún así, no cesa la indisciplina de los infractores de las normas urbanísticas y ambientales de la ciudad.

Dicha situación ratifica la necesidad de repensar un nuevo modelo de control urbano, que impida la ejecución de obras sin licencia o desatendiendo los términos de la misma, así como poner en operación un control previo efectivo para la verificación del cumplimiento de las normas urbanas  y de edificación vigentes por parte de los curadores urbanos, que garantice la intervención de la Administración Distrital en la actuaciones seguidas para la expedición de las licencias urbanísticas.

Tengamos en cuenta que el modelo de control urbano posterior que actualmente rige, deja prácticamente solos a los alcaldes locales en el ejercicio del mismo. Da cuenta de lo afirmado, el hecho de que desde la misma expedición del POT (Decreto 619 de 2000), se previó la viabilidad de conferir a organizaciones o agremiaciones de profesionales idóneas el control posterior de los proyectos que han sido objeto de la expedición de licencias urbanísticas, asignándole a la Secretaría de Gobierno la tarea de determinar los términos y condiciones dentro de los cuales dichas organizaciones o agremiaciones llevarán a cabo dicho control, lo cual a la fecha no ha tenido desarrollo.

Igual ocurre con las infracciones urbanísticas resultantes de la inobservancia de las normas urbanísticas por parte de los curadores urbanos, como quiera que esta Contraloría, no desconoce que en muchos de los casos, además de que el daño ambiental ya está hecho, es muy probable que las licencias urbanísticas irregularmente otorgadas se encuentren ejecutoriadas, al igual que concluidas las obras y más aún que haya operado el fenómeno jurídico de la caducidad tanto de la Acción Administrativa por Infracción al Régimen de Obras  y Urbanismo, de competencia de las Alcaldías Locales, así como de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho prevista para atacar en vía judicial esta clase de actos administrativos.[1]

En consecuencia, se considera necesario que, de una parte, cese el divorcio que por décadas ha habido entre la norma ambiental y la urbanística y de otra, que se hagan los ajustes normativos requeridos al control urbano previo y posterior, como quiera que conforme lo enseña la Corte Constitucional, “el mandato de conservación a que alude la Constitución Política, impone la obligación de preservar ciertos ecosistemas y procurar su intangibilidad.”[2]

En virtud de las razones antes expuestas, este Organismo de Control Fiscal, estima procedente que la Alcaldía Mayor busque las soluciones requeridas por la ciudad, en orden a salvaguardar el patrimonio público en materia del fortalecimiento del control urbano, toda vez que acciones u omisiones en su ejercicio generan situaciones que pueden llegar a ser causa de cuestionamiento de responsabilidad en cabeza del mismo Distrito Capital y no de quienes desatienden la normatividad aplicable, como debiera ser, toda vez que aquellas pueden patrocinar contextos de supremacía social, conforme lo ha reconocido la Corte Constitucional, en los siguientes términos:

“La violación del ordenamiento urbanístico debe ser investigada y sancionada por las autoridades policivas, en quienes se radican competencias dirigidas al logro de condiciones adecuadas para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. De este modo, sí las autoridades  de policía fallan en el cumplimiento de sus funciones, esto repercute de manera perjudicial en los derechos de los administrados, quienes resultan expuestos a riesgos que, en algunas ocasiones, pueden llegar a vulnerar sus derechos fundamentales.  En particular, la inacción, omisión o actuación ilegal de las autoridades policivas, en relación con el cumplimiento de normas de índole urbanística, pueden colocar a quienes infringen tales normas en una situación de supremacía social a partir de la cual vulneran los derechos de sus conciudadanos, quienes se ven injustamente forzados a tolerar tales comportamientos.”

Como podemos observar, en el caso del Distrito Capital, no ha sido suficiente concertar el POT, de acuerdo con la realidad urbana de la ciudad, simplificar las normas, agilizar los trámites y establecer un sistema de multas que disuada al constructor ilegal. Razón por la cual, se requiere explorar soluciones inmediatas, muy seguramente ligadas a la reorganización administrativa de las localidades, a la actuación de la Administración en el proceso de licenciamiento, al desarrollo de campañas institucionales, al apoyo a la producción y oferta de espacio habitacional a la población más pobre, y a sistemas de red públicas con información cartográfica y licencias concedidas, al igual que la vinculación de agremiaciones de profesionales idóneas, con lo cual se impida que la ciudad se siga construyendo por fuera de los controles establecidos por el  gobierno local y sobre todo, con consecuencias irreversibles e irreparables sobre los ecosistemas que soportan la vida humana.

Finalmente, aprovecho la oportunidad para alertar a su Despacho sobre la omisión que por décadas ha venido incurriendo la Administración Distrital, en materia de la individualización de los predios respecto de los cuales opera la limitación al derecho de dominio, como consecuencia de la asignación de la correspondiente categoría de protección a los mismos y por ende, su incorporación a la Estructura Ecológica Principal de la ciudad.

La referida omisión da cuenta que a la fecha, no se han inscrito en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, los actos administrativos a través de los cuales se haya asignado la correspondiente categoría de protección, lo que genera diversos cuestionamientos sobre la eficacia de los respectivos actos administrativos , como quiera que según lo ha afirmado la Corte Constitucional en Sentencia C-640/02, el acto de inscripción en un registro público no es una simple anotación, en atención a que justamente la finalidad del mismo es la publicidad con efectos erga omnes, que hace que el acto o hecho registrado sea oponible frente a terceros, esto es, exigible su cumplimiento.

Es preocupante la situación antes descrita, en razón a la fecha a partir de la cual surte efectos el registro, tema al cual hace alusión de manera categórica el Artículo 44 del Decreto 1250 de 1970, que a la letra reza: “(…) Por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de aquel.”  (Negrillas fuera de texto).

De ahí, la urgente necesidad de acometer acciones inmediatas en torno al fortalecimiento del ejercicio del control urbano, dado que conforme lo ha podido constatar la misma Administración Distrital, la degradación de los suelos de protección del Distrito Capital es creciente y  no da espera la adopción de las medidas requeridas para contrarrestar dicho fenómeno.

Por ello, también resulta ineludible que el Distrito Capital proceda a surtir las actuaciones tendientes al registro de la limitación que en cada caso tenga el derecho de propiedad, con lo cual deja de ser una actividad atractiva desde el punto de vista comercial, el desarrollo constructivo ilegal.

Confiado en que las presentes reflexiones contribuyan al mejoramiento de la gestión ambiental y al desarrollo ordenado de la ciudad, quedo atento a las decisiones que adopte la Administración, a su digno cargo, tendientes a corregir las señaladas falencias.

Por tal razón, y ante la gravedad de los hechos, la Contraloría de Bogotá D.C., le invita para que en Mesa de Trabajo, a realizarse el próximo 16 de septiembre a las 8:00 A.M. en el Piso 9º de esta Entidad, las Secretarías Distritales de Planeación, Ambiente, Gobierno, Hábitat, los Curadores Urbanos con jurisdicción en el Distrito Capital  y su Despacho, presenten una agenda propositiva integral de acciones concretas que permitan solucionar de manera efectiva tanto la problemática que acusa el ejercicio del control urbano -previo y posterior-, como las demás irregularidades señaladas.

Del señor Alcalde, con toda atención,

MIGUEL ÁNGEL MORALESRUSSI RUSSI

Contralor de Bogotá, D.C.

Adjunto: 		Nueve (9)  anexos en 12 folios

Proyectó y Elaboró:	Ana Benilda Ramírez Bonilla

Directora  Técnica Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente

Apoyo Técnico:      	Juber Martínez Hernández

Subdirector de Fiscalización PAD 2008, Fase II.

Reviso:		             José A. Corredor Sánchez

Contralor Auxiliar”

ANEXO  No. 10

BARRIOS EXISTENTES DENTRO DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ  (No. 1 Pronunciamiento)

| Localidad | No. | Desarrollo | Has. | No. Total de lotes | Población estimada | Estado actual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Legalizado | en tramite |
| Usaquén | 1 | Buenavista | 17.29 | 990 | 5,346 | Res. 1126/96 |  |
|  | 2 | Mirador del Norte | 0.46 | 39 | 211 | Res. 330/99 |  |
|  | 3 | San Cecilia Norte Parte Alta | 27.92 | 671 | 3,623 | Res. 018/00 |  |
|  | 4 | Soratama | 11.26 | 313 | 1,690 | Res. 018/01 |  |
|  | 5 | Altos de Serrezuela | 1.47 | 36 | 194 |  | x |
|  | 6 | Mirador del Norte | 6.67 | 454 | 2,452 |  | x |
|  | 7 | Horizontes | 6.13 | 335 | 1,809 | Res. 261/85 |  |
|  | 8 | El Codito | 8.64 | 296 | 1,598 | Res. 1126/96 |  |
|  | 9 | Cerros Norte | 29.63 | 355 | 1,917 | Res.120/82 |  |
|  | 10 | Balcones de Vista Hermosa | 1.24 | 107 | 578 | Res.330/99 |  |
|  | 11 | Buenavista La Estrellita II | 4.67 | 356 | 1,922 | Res.566/00 |  |
|  | 12 | San Isidro La Capilla | 2.72 | 39 | 211 |  | x |
|  | 13 | La Frontera |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Arauquita | 2.47 | 147 | 794 |  | x |
|  | 15 | Buenavista II Sector |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Arauquita II |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Lote 95 Soratama |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Las Lomitas |  |  |  |  | x |
| Total | 18 |  | 120.57 | 4,138 | 22,345 |  |  |
| Chapinero | 1 | Pardo Rubio | 8.60 | 155 | 837 | Res. 451/99 |  |
|  | 2 | Villa Anita | 0.82 | 63 | 340 | Res. 451/99 |  |
|  | 3 | Bosques de Bellavista | 1.63 | 103 | 556 |  | x |
|  | 4 | La Esperanza Nororiental | 10.09 | 537 | 2,900 |  | x |
|  | 5 | San Isidro II | 31.69 | 20 | 108 |  | x |
|  | 6 | Bosque Calderón Tejada | 10.56 | 304 | 1,642 |  | x |
|  | 7 | Bosque Calderón Tejada II | 6.30 | 176 | 950 |  | x |
|  | 8 | San Martín de Porres III y IV | 2.20 | 110 | 594 |  | x |
|  | 9 | Villa del Cerro | 3.00 | 170 | 918 |  | x |
|  | 10 | El Paraíso Sector La Isla | 0.30 | 18 | 97 |  | x |
|  | 11 | Villa del Cerro III | 0.44 | 10 | 54 |  | x |
| Total | 11 |  | 75.63 | 1,666 | 8,996 |  |  |
| Santa Fe | 1 | Egipto | 1.68 | 418 | 2,257 | Res. 1126/96 |  |
|  | 2 | Egipto Alto | 13.56 | 322 | 1,739 | Res. 1126/96 |  |
|  | 3 | El Guavio | 7.97 | 463 | 2,500 | Res. 1126/96 |  |
|  | 4 | La Peña | 5.39 | 358 | 1,933 | Res. 1126/96 |  |
|  | 5 | Roció Parte Baja | 2.28 | 138 | 745 | Res. 1126/96 |  |
|  | 6 | Rocío Centro Oriental | 8.38 | 510 | 2,754 | Res. 1126/96 |  |
|  | 7 | Rocío Oriental | 1.97 | 103 | 556 | Res. 1126/96 |  |
|  | 8 | Santa Rosa de Lima | 6.26 | 474 | 2,560 | Res. 1126/96 |  |
|  | 9 | San Dionisio | 1.68 | 70 | 378 | Res. 1126/96 |  |
|  | 10 | El Consuelo | 10.94 | 774 | 4,180 | Res. 1126/96 |  |
|  | 11 | Los Laches | 24.19 | 819 | 4,423 | Res. 338/99 |  |
|  | 12 | Vitelma | 4.21 | 150 | 810 | Acuerdo 22/63 |  |
|  | 13 | El Dorado | 17.57 | 954 | 5,152 | Res. 1126/96 |  |
| Total | 13 |  | 106.08 | 5,553 | 29,987 |  |  |
| San Cristóbal | 1 | Montecarlo | 5.40 | 129 | 697 | Decreto 1073/74 |
|  | 2 | Manila | 2.17 | 176 | 950 | Res. 329/99 |  |
|  | 3 | San Cristóbal Alto | 6.90 | 223 | 1,204 | Res 1126/96 |  |
|  | 4 | Gran Colombia | 2.97 | 115 | 621 |  | X |
|  | 5 | Los Laureles Sur Oriental I Sector | 7.41 | 569 | 3,073 |  | X |
|  | 6 | La Cecilia | 2.55 | 175 | 945 |  | X |
|  | 7 | Aguas Claras | 11.20 | 729 | 3,937 |  | X |
|  | 8 | El Triangulo | 6.25 | 226 | 1,220 |  | X |
|  | 9 | El Manantial (incluido en el Triangulo) |  |  |  | X |
|  | 10 | Corinto | 2.96 | 239 | 1,291 |  | X |
|  | 11 | Miraflores | 2.92 | 121 | 653 | Res 1126/96 |  |
|  | 12 | La Selva | 0.76 | 41 | 221 |  | X |
|  | 13 | Ciudad Londres | 9.61 | 236 | 1,274 | Res. 38/84 |  |
|  | 14 | San Manuel |  |  |  |  |  |
| Total | 14 |  | 61.10 | 2,979 | 16,086 |  |  |
| Usme | 1 | Parcelación San Pedro | 15.62 | 402 | 2,171 | Res 420/98 |  |
|  | 2 | Tihuaque | 6.01 | 47 | 254 | Res. 014/99 |  |
|  | 3 | Villa Rosita | 11.40 | 916 | 4,946 | Res. 014/99 |  |
|  | 4 | Las Violetas | 7.40 | 247 | 1,334 | Res. 769/84 |  |
|  | 5 | El Bosque Km. 11 | 11.41 | 899 | 4,855 | Res. 420/98 |  |
| Total | 5 |  | 51.84 | 2,511 | 13,560 |  |  |
| TOTAL | 61 |  | 415.22 | 16,847 | 90,974 |  |  |

Fuente: DAPD

ANEXO No. 11

INCORPORACIONES APROBADAS CON ANTERIORIDAD AL POT (No. 2 Pronunciamiento)

| LOCALIDAD | DESARROLLO | DIRECCION | ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | ACCION DE NULIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USAQUÉN | Cerros de Torca |  | Res. 235/89 | 12-06-89 |  |
| CHAPINERO | Politécnico Gran Colombiano |  | Res. 183/82 | 13-12-82 |  |
|  | Santo Domingo Alto Cerro Verde |  | Dec. 857/94 | 15-12-94 |  |
|  | Manuela Beltran |  | Dec. 858/94 | 15-12-94 |  |
|  | La Punta y Las Delicias |  | Dec. 714-95 | 21-11-95 |  |
|  | Transv. 2 E No. 77-78 |  | Dec. 236/98 | 12-04-96 |  |
|  | Luis A. Vega |  | Dec. 809/96 | 30-12-96 |  |
|  | Circunvalar Lotes A,B y C |  | Dec. 012/97 | 08-01-97 |  |
|  | Bosques de Karón |  | Dec. 979/97 | 09-10-97 |  |
|  | San Cayetano |  | Dec. 066/00 | 27-01-00 |  |

INCORPORACIONES  APROBADAS DURANTE  LA TRANSICIÒN DEL POT

| LOCALIDAD | DESARROLLO | DIRECCION | ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | ACCION DE NULIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USAQUÉN | El Triunfo |  | Dec. 706/00 | 23-08-00 |  |
|  | La Suiza Zona No. 10, Zona 11 |  | Dec. 1013/00 | 22-11-00 | Por fallo 1ª instancia |
|  | Tequenuza A, La Suiza Palermo |  | Dec. 1015/00 | 22-11-00 | X |
|  | Cedro Alto |  | Dec. 1016/00 | 22-11-00 |  |
|  | Montearroyo |  | Dec. 1019/00 | 22-11-00 | X |
| CHAPINERO | Villa Magola |  | Dec. 705/00 | 23-08-00 |  |
|  | Mabruk |  | Dec. 1018/00 | 22-11-00 | X |
|  | Tramonti |  | Dec. 1071/00 | 18-12-00 |  |
| SAN CRISTÓBAL | San Jerónimo de Yuste |  | Dec. 1020/00 | 22-11-00 | X |
| USME | Chiguaza |  | Dec. 1017/00 | 22-11-00 |  |

Fuente: Datos suministrados por el DAPD, con oficio radicado con el No.15127 del 15/09/04

ANEXO No. 12  (No.3  Pronunciamiento)

LICENCIAS URBANÍSTICAS EXPEDIDAS POR LAS CURADURIAS URBANAS No. 2, 3, 4 y 5

CURADURÍA No. 2

| Licencia No. | Fecha Expedición | Nombre del predio | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| CU2-99078 Urbanismo | 29 de abril de 1999 | Luís Alberto Vega |  |
| CU2-0154 Urbanismo | 19 de mayo de 1997 | Avenida Circunvalar |  |
| LC98-2-0153 | 6 de mayo de 1998 | Conjunto Residencial Bosques de Torca | Carrera 7 No. 245-60 Lote 37 |
| LC2002-2-0091 | 13 de marzo de 2002 | Bosques de Torca | Carrera 7 No. 245-60 Lote 11 |
| 03-2-0148 | 16 de julio de 2003 | Altos de la Nueva Granada | Carrera 4 Este por Calle 68 |

CURADURIA No. 3

| Resolución No. | Fecha Expedición | Nombre del Predio | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| 030003 Urbanismo | 26 de marzo de 1997 | Cerros del Castillo | Calle 57 No. 2-47 Este |
| LC-97-3-0155 | 25 de noviembre de 1997 | Cerros del Castillo | Calle 57 No. 2-47 Este. |

CURADURIA No. 4

| Licencia No. | Fecha Expedición | Nombre del predio | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| S03-4-0726 Prórroga (Urbanismo) | 17 de diciembre de 2003 | Mabruk | Calle 83 No. 2-50 Este |
| LC 03-4-0272 | 10 de marzo de 2003, | Bosques de Torca | Carrera 7 No.245-60 lote 15 |
| 00-4-0098 | 8 de febrero de 2000 | Bosques de Torca | Carrera 7 No.245-60 lote 2 |
| 01-4-1298 | 31 de diciembre de 2001 | Bosques de Torca | Carrera 7 No.245-60 |
| LC97-5-0484 | 29 de agosto de 1997 | Bosques de Torca | Carrera 7 No.245-60 lote 22 |
| 01-4-1106 | 6 de diciembre de 2001 | Las Brisas | Carrera 7 No. 1ª-44 Sur |
| 00-4-0645 | 30 de junio de 2000 | San Jerónimo del Yuste | Calle 13 A - Sur Cra.17Este |
| LC04-4-0969 | 23 de julio de 2004 | Cerro Verde | Tr.2E No. 67-50 |
| 01-4-0535 | 20 de junio de 2001 | Brisas del Llano | Cra. 6D Este No. 115-17 Sur |
| LC03-4-0677 | 20 de junio de 2003 | Bosques de Torca | Carrera 7 No.245-60 lote 13 |
| LC03-4-0626 | 30 de mayo de 2003 | Bosques de Torca | Carrera 7 No.245-60 lote 35 |
| LC03-4-0698 | 13 de junio de 2003 | Bosques de Torca | Carrera 7 No.245-60 lote 12 |
| LC03-4-0329 | 21 de marzo de 2003 | Bosques de Torca | Carrera 7 No.245-60 lote 23 |
| LC98-3-0128 | 6 de mayo de 1998 | Cerro Verde | Tr. 2E No. 67-50 Int.1 |
| 00-4-1042 | 10 de noviembre de 2000 | Brisas del Llano | Carera 6C Este No. 115-16 Sur |
| LC03-4-0549 | 15 de mayo de 2003 | Bosques de Torca | Carrera 7 No.245-60 lote 3 |
| 01-4-0861 | 21 de septiembre de 2001 | San Jerónimo de Yuste | Diag. 14 Sur No. 19-80 Este |

CURADURIA No. 5

| Resolución No. | Fecha Expedición | Nombre del Predio | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| 03-5-0123 | 20 de agosto de 2003 | San Jerónimo de yuste | Sector |
| CU5-0359 | 15 de noviembre de 2002 | Torres del Metropolitan | Tr. 2 Este No. 77-76 |
| CU5-0355 | 12 de noviembre de 2002 | Bosques de Karón | Plancha No. J-13 y J-23 |
| CU5-0238 | 21 de diciembre de 2001 | Mabruk | Calle 83 No. 2-50 Este |
| CU5-0003 | 22 de enero de 1999 | San Jerónimo de Yuste |  |
| CU5-0056 Modificación | 21 de febrero de 2000 | San Jerónimo de Yuste |  |
| CU5-0238 | 21 de diciembre de 2001 | MABRUK |  |

ANEXO No. 13

PUNTOS DE OCUPACIÓN ILEGAL POR LOCALIDAD AÑO 2007 (No. 4 Pronunciamiento)

| Localidad | Puntos de Ocupaciones | Área de Desarrollo Ilegal (Ha) |
| --- | --- | --- |
| Usaquén | 1.416 | 802 |
| Chapinero | 249 | 156 |
| Santafé | 333 | 210 |
| San Cristóbal | 314 | 185 |
| Úsme | 943 | 368 |
| Tunjuelito | 34 | 20 |
| Bosa | 806 | 206 |
| Kennedy | 504 | 99 |
| Fontibón | 165 | 39 |
| Negativa | 215 | 31 |
| Suba | 803 | 423 |
| Rafael Uribe Uribe | 1.769 | 94 |
| Ciudad Bolívar | 3.020 | 400 |
| Total | 10.571 | 3.033 |

Elaboró Subsecretaría de Control de Vivienda

ANEXO No. 14

ÁREAS AFECTADAS DE LA EEP POR DESARROLLOS ILEGALES EN LAS LOCALIDADES

(No. 5 Pronunciamiento)

| Localidad | Estructura Ecológica Principal |
| --- | --- |
|  | Puntos de ocupación ilegal | Área (ha) |
| Usaquén | 942 | 719 |
| Chapinero | 284 | 154 |
| Santa fe | 132 | 193 |
| San Cristóbal | 215 | 102 |
| Usme | 273 | 185 |
| Tunjuelito | 27 | 9 |
| Bosa | 87 | 27 |
| Kennedy | 299 | 62 |
| Fontibón | 147 | 33 |
| Engativá | 6 | 4 |
| Suba | 585 | 295 |
| Rafael Uribe | 181 | 27 |
| Ciudad Bolívar | 212 | 31 |
| Total | 3.390 | 1.838 |

Elaboró Subsecretaría de Control de Vivienda

ANEXO No. 15

COMPARACIÓN DE LA OCUPACIÓN ILEGAL EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL POR LOCALIDAD DURANTE EL PERIODO 2004-2007 (6 Pronunciamiento)

| Localidad | Puntos de ocupaciones | Área de origen Ilegal (Ha) | Diferencia (Ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2007 | 2004 | 2007 |  |
| Usaquén | 228 | 942 | 269 | 719 | 450 |
| Chapinero | 106 | 284 | 103 | 154 | 51 |
| Santa Fe | 14 | 132 | 68 | 193 | 125 |
| San Cristóbal | 104 | 215 | 118 | 102 | -16 |
| Usme | 226 | 273 | 167 | 185 | 18 |
| Tunjuelito | 1 | 27 | 1 | 9 | 8 |
| Bosa | 39 | 87 | 18 | 27 | 9 |
| Kennedy | 128 | 299 | 31 | 62 | 31 |
| Fontibón | 11 | 147 | 6 | 33 | 27 |
| Engativá | 9 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Suba | 21 | 585 | 44 | 295 | 251 |
| Rafael Uribe | 85 | 181 | 25 | 27 | 2 |
| Ciudad Bolívar | 105 | 212 | 16 | 31 | 15 |
| Total | 1.077 | 3.390 | 871 | 1.838 | 967 |

Elaboró Contraloría de Bogotá (Informes Subsecretaría de Control de Vivienda)

ANEXO No. 16

URBANIZACIÓN ILEGAL EN ZONAS DE ALTO RIESGO POR LOCALIDAD (7 Pronunciamiento)

| Localidad | Zonas de alto riesgo |
| --- | --- |
|  | Puntos de ocupación ilegal | Área (ha) |
| Usaquén | 344 | 150 |
| Chapinero | 35 | 7 |
| Santa fe | 71 | 11 |
| San Cristóbal | 44 | 15 |
| Usme | 77 | 29 |
| Tunjuelito | 13 | 7 |
| Bosa | 77 | 5 |
| Kennedy | 105 | 22 |
| Fontibón | 0 | 0 |
| Engativá | 4 | 1 |
| Suba | 493 | 50 |
| Rafael Uribe | 50 | 11 |
| Ciudad Bolívar | 397 | 96 |
| Total | 1.710 | 403 |

Elaboro: Subsecretaría de Control de Vivienda

ANEXO No. 17

COMPARACIÓN DE LA OCUPACIÓN ILEGAL EN ZONAS DE ALTO RIESGO

POR LOCALIDAD DURANTE EL PERIODO 2004-2007 (8 Pronunciamiento)

| Localidad | Puntos de ocupaciones | Área de origen Ilegal (Ha) | Diferencia (Ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2007 | 2004 | 2007 |  |
| Usaquén | 12 | 344 | 3 | 150 | 147 |
| Chapinero | N.R | 35 | N.R | 7 | 7 |
| Santa Fe | N.R | 71 | N.R | 11 | 11 |
| San Cristóbal | 45 | 44 | 11 | 15 | 4 |
| Usme | 116 | 77 | 9 | 29 | 20 |
| Tunjuelito | N.R | 13 | N.R | 7 | 7 |
| Bosa | N.R | 77 | N.R | 5 | 5 |
| Kennedy | N.R | 105 | N.R | 22 | 22 |
| Fontibón | N.R | 0 | N.R | 0 | 0 |
| Engativá | N.R | 4 | N.R | 1 | 1 |
| Suba | 28 | 493 | 8 | 50 | 42 |
| Rafael Uribe | 15 | 50 | 1 | 11 | 10 |
| Ciudad Bolívar | 618 | 397 | 96 | 96 | 0 |
| Total | 834 | 1.710 | 128 | 403 | 276 |

Elaboró: Contraloría de Bogotá (Informes Subsecretaría de Control de Vivienda)

ANEXO No. 18

LICENCIAS OTORGADAS EN ZONAS DE MANEJO Y PRESERVACION AMBIENTAL (9 Pronunciamiento)

| HUMEDAL | CURADOR | CANTIDAD DE LICENCIAS | No. De Licencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Amarillo | No. 4 | 1 | - 04- 4 - 0838 |
|  | No. 5 | 4 | -04-5-0854 -06-4 1484 -04-5-0615 -04-5-0854 |
|  | No. 3 | 2 | -05-3-0294 - 06-03-0071 |
|  | No. 2 | 1 | -04-02-0256 |
| Jaboque | No.4 | 1 | -05-04-0078 |
|  | No. 5 | 2 | -06-05-1195 -05-04-0104 (05-05-71011) |
|  | No.2 | 2 | - 04-02-0078 (E64-11) (E214-00) (S376/4-00A) -0402-0166 |
|  | No. 1 | 1 | RD06-1-1669 |
| La Conejera | No. 2 | 2 Y con sus ampliaciones | CU 2 S 264/4-01/02/03 - CU 2 S 10/4-9 -CU 2 S517/4/01 A-1 CU4 S517/4-09 al 12 |
|  | No. 1 | 1 | CU 1 S 5215/4-01/02 |
| Torca y Gauymaral | No. 4 | 1 | CU 4 S301/4-01 (S301/4-01) |
| Córdoba | No. 2 | 3 | - Rad. 06-20329 -Rad. 06-2-1841 -Res. 05-2-0246 propietario MARVAL proyecto Provenza |
| Burro | No. 4 | 4 | -B114/4 -F112/4-14/15 -CU 4F 114/4- 04 -CU5 K41/4-05 |
|  | No. 2 | 4 | - 05-2-0725 (Lagos de Castilla) -06-2-0286 radic. 06-4-2326 -CU 2k58/4-05/06 -F114/4-16 |
| Techo | No. 5 | 2 | - 06-5-2351 - 06-5-2193 |
|  | No. 2 | 1 | 06-2-0020 |
|  | No. 1 | 1 | RC 06-1-2156 |
| Capellanía | No. 4 | 1 | 06-4-1484 Res. CU2-99-270 |
|  | No. 2 | 1 | Res. 04-2-0256 LC 05-3-0294 |
| Meandro del Say | No. 4 | 3 | -Rad. 07-4-0179 -Rad. 06-4-1684 (04-4-1605) -Rad. 05-4-1405 |
|  | No. 5 | 1 | Rad. 06-5-0390 |
|  | No. 3 | 1 | LC 05-3-0294 |
|  | No. 2 | 3 | - LC 06-2-0067 -LC 04-2-0114 - LC05-02-0346 |
|  | No. 1 | 1 | Rad. 04-1- 0798 de junio 17/04 |
| TOTAL LICENCIAS OTORGADAS |  | 44 |  |

Fuente: Verificación de vallas por visita fiscal Equipo Auditor a los humedales

LICENCIAS OTORGADAS EN ZONAS DE MANEJO Y PRESERVACION AMBIENTAL

HUMEDAL JUAN AMARILLO

| No. Curaduria | No. Licencia | Tipo de licencia | Área (m2) | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 04-2-0166 | Ampliación | 6584.2 | Invasión ZMPA zona deportiva del Colegio C.E.D. Álvaro Gómez, |
| 4 | 04-4-0838 | Obra Nueva | 60 | Invasión ZMPA sala de ventas, vivienda de interés social de una planta, estrato 2. |
| 4 | 04-4-0959 | Obra Nueva | 1696.5 | Invasión de ZMPA |
| 5 | 04-5-0854 | Obra Nueva | 72 | Invasión ZMPA vivienda de interés social, de una planta, estrato 1. |

Fuente: Actos Administrativos de la Curaduría y Visitas Fiscales.

# Footnotes

Resolución Número 0463 del 14 de abril de 2005 “Por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos y se establecen las determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros orientales de Bogotá.”

Este texto fue tomado del Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales –POMCO- elaborado por el DAMA, 2003.

Oficio CAR 2008-0000-17324-2 del 28 de oct. / 08, radicación Contraloría de Bogotá 200861901 del 29 de oct. / 08.

Respuesta CAR 12164-2

Oficio DAPD 2-2008-37975   de 19 de noviembre de 2008, radicado en la Contraloría de Bogotá bajo el No. 20086554 de la misma fecha

Oficio SDP 2-2008-36630 del 6 de nov./ 08, radicado Contraloría con el No. 200863105 de la misma fecha y año

Oficio SDP 2-2008-36630 del 6 de nov. / 08 radicado Contraloría con el No. 200863105 de la misma fecha y año

Oficio SDP 2-2008-36630 del 6 de nov./ 08, radicado Contraloría con el No. 200863105 de la misma fecha y año

Oficio CAR 2008-0000-17324-2 del 28 de oct./ 08, radicado Contraloría de Bogotá con el No. 200861901 del 29 de oct./ 08.

Oficio CAR 2008-0000-17324-2 del 28 de oct./ 08, radicado Contraloría de Bogotá con el No. 200861901 del 29 de oct./ 08.

Oficio de la SED radicado en esta Contraloría con el No.200845239 del 28 de julio de 2008, en un (1) anexo en 62 folios  y 1 CD (dentro de  los cuales se incluyen los oficios I-2008-038785, I-038644 de las Oficinas de Asesoría Jurídica y de la Subdirección de Mejoramiento Educativo)

Oficio SDA 2008EE41316 del 7 de nov./ 08, radicado Contraloría de Bogotá, con el No. 200863398 del 10 de nov./ 08.

Oficio SED 203-S-140668 del 6 de nov./ 08, radicado Contraloría de Bogotá con el No. 200863336 el 7 de nov./ 08

Oficio de la SED radicado en esta Contraloría con el No.200845239 del 28 de julio de 2008.

Oficio SED 203-S-140668 del 6 de nov./ 08, radicado Contraloría de Bogotá con el No. 200863336 el 7 de nov./ 08

Oficio SED 310-S-144807 del 19 de noviembre de 2008, radicado en la Contraloría de Bogotá, con el No. 200865526 del 2008-11-19  11:22:17

Oficio SDA 2008EE41316 del 7 de nov./ 08, radicado Contraloría con el No. 300863398 del 10 de nov./ 08.

Oficio Alcaldía Mayor 2-2008-59583 del 31 de oct./ 08, radicado Contraloría de Bogotá, con el No. 200862741 del 5 de nov./ 08.

Oficio Policía Metropolitana 5478 del 6 de nov./08, radicado Contraloría de Bogotá, con el No. 200863093 el 6 de nov./ 08.

Oficio CAR 2008-0000-1724-2 del 28 de oct. /08, radicado Contraloría de Bogotá, con el No. 200861901el 29 de oct./08

Oficio SDP 2-2008-36630 del 6 de nov./ 08, radicado Contraloría con el No. 200863105 de la misma fecha y año.

Oficio Alcaldía Usaquén 20080130003511 del 7 de nov./08, radicado Contraloría con el No. 200863333 del 7 de nov./08.

Oficio Alcaldía Local de Chapinero, radicado Contraloría con el No. 200863289 del 7 de nov./ 2008.

Oficio Alcaldía Local de Santa Fe 2637-08 radicado Contraloría de Bogotá con el No. 200863310 del 7 de nov./ 2008

Oficio Alcaldía Local de San Cristóbal 20080430012941del 7 de nov./ 2008, radicado Contraloría 200863400 el 10 de nov./08.

Oficio Alcaldía Local Usme 837/ 08, radicado Contraloría con el No. 200863204 del 7 de nov./ 08.

Oficio SD de Gobierno 01533 del 11 de nov. / 08, radicado Contraloría con el No. 200864018 del 12 de nov. /08.

Oficio SDA 2008EE41316 del 7 de nov./ 08, radicado Contraloría de Bogotá con el No. 200863398 del 10 de nov. /08

Oficio Policía Metropolitana de Bogotá 5478 del 6 de nov./ 08, radicado Contraloría de Bogotá con 200863093 del 6 de nov. /08.

Oficio SD de Gobierno 01533 del 11 de nov./ 08, radicado Contraloría con el No. 200864018 del 12 de nov./08.

Memorando SD Gobierno 01372 del 16 de octubre de 2008.

Oficio Alcaldía Local Usaquén 20080130003511 del 7 de nov./08, radicado Contraloría con el No. 200863333 del 7 de nov./08.

Oficio Alcaldía Local de Chapinero radicado Contraloría con el No. 200863289 del 7 de nov./08

Oficio Alcaldía Local de Santa Fe 2637-08 radicado Contraloría de Bogotá con el No. 200863310, del 7 de nov./08

Oficio Localidad de San Cristóbal 20080430012941del 7 de nov./08, radicado Contraloría con el No. 200863400 el 10 de nov./08.

Oficio Alcaldía Local de Usme, radicado Contraloría con el No. 200863204 del 7 de nov. /08

Oficio SD de Gobierno 01533 del 11 de nov./08, radicado Contraloría con el No. 200864018 del 12 de nov./08.

Memorando SD Gobierno 01372 del 16 de octubre de 2008.

Oficio Alcaldía Local Usaquén 20080130003511 del 7 de nov./ 08, radicado Contraloría con el No. 200863333 del 7 de nov./ 08.

Oficio Alcaldía Local de Chapinero radicado Contraloría con el No. 200863289 del 7 de nov./ 08.

Oficio Alcaldía Local de Santa Fe 2637-08 radicado Contraloría de Bogotá como 200863310, del 7 de nov./ 08.

Oficio Alcaldía Local de San Cristóbal 20080430012941del 7 de nov. / 08, radicado Contraloría 200863400 el 10 de nov. /08.

Oficio Alcaldía Local de Usme  radicado Contraloría de Bogotá con el No. 200863204 del 7 de nov. /08

Oficio SDA 2008EE41316 del 7 de nov./08, radicado Contraloría con el No. 300863398 del 10 de nov./ 08.

Oficio de la Policía Metropolitana de Bogotá 5478 del 6 de nov./08, radicado Contraloría de Bogotá, 200863093 el 6 de nov. / 08.

Oficio Alcaldía Local de Usaquén 20080130003511 del 7 de nov./ 08, radicado Contraloría 200863333 del 7 de nov./ 08.

Oficio Alcaldía Local de Chapinero radicado en la Contraloría con el No. 200863289 del 7 de nov./ 08.

Oficio Alcaldía de Santa Fe 2637-08 radicado en la Contraloría de Bogotá con el No. 200863310, del 7 de nov./ 08.

Oficio Alcaldía Local de San Cristóbal 20080430012941 radicado Contraloría de Bogotá con el No. 200863400 el 10 de nov./ 08.

Oficio Alcaldía Local de Usme radicado en la Contraloría con el No. 200863204 del 7 de nov. /08.

Oficio Alcaldía Local de Usaquén 20080130003511 del 7 de nov./08, radicado Contraloría 200863333 de la misma fecha,

Oficio Alcaldía Local de Chapinero radicado Contraloría con el No. 200863289 del 7 de nov./08.

Oficio Alcaldía Local de Santa Fe 2637-08 radicado Contraloría de Bogotá con el No. 200863310, del 7 de nov. /08.

Oficio Alcaldía Local de San Cristóbal 20080430012941del 7 de nov./ 08, radicado Contraloría 200863400 el 10 de nov. / 08.

Oficio Alcaldía Local de San Cristóbal radicado en la Contraloría con el No. 200863204 del 7 de nov./08.

Oficio Alcaldía Local de Usaquen 20080130003511 del 7 de nov. / 08, radicado en la Contraloría 200863333 de la misma fecha.

Oficio Alcaldía Local de Chapinero radicado en la Contraloría con el No. 200863289 del 7 de nov. / 08.

Oficio Alcaldía de Santa Fe con el oficio 2637-08 radicado Contraloría de Bogotá con el No. 200863310, del 7 de nov. / 08.

Oficio Alcaldía Local de San Cristóbal 20080430012941del 7 de nov./08, radicado Contraloría 200863400 el 10 de nov. / 08.

Oficio Alcaldía Local de Usme  radicado en la Contraloría con el No. 200863204 del 7 de nov. / 08

Oficio Alcaldía Local de Usaquen 20080130003511 del 7 de nov./ 08, radicado Contraloría 200863333 de la misma fecha

Ver anexo 1

Ver Anexo No. 2

Ver Anexo No.  3

Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Rafael Uribe    Uribe y Ciudad Bolívar.

Ver Anexo No. 5

Ver anexo 6

Informe de Gestión, Alcaldía Mayor de Bogotá, “Bogotá sin fronteras, La Bogotá del Tercer Milenio. Historia de una revolución urbana” pág. 135.

Ver anexo 8

Aproximadamente 80 familias por hectárea.

Ver anexo 9

“Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones.”

Bien por actuar sin la licencia o por no atenerse estrictamente a lo aprobado en la licencia

Informe de Gestión, Alcaldía Mayor de Bogotá, “Bogotá sin fronteras, La Bogotá del Tercer Milenio. Historia de una revolución Urbana” Pág. , 135

# Text boxes

PROCESO  CONSTRUCTIVO