INFORME FINAL  DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL - MODALIDAD ESPECIAL

GESTIÓN ADELANTADA POR EL CURADOR URBANO No. 2

# PERIODO AUDITADO: VIGENCIA 2008

PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL PAD - 2009

CICLO II

# DIRECCIÓN SECTOR CONTROL URBANO

# SEPTIEMBRE DE 2009

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL A LA GESTIÓN ADELANTADA POR EL CURADOR URBANO  No. 2.

Contralor de Bogotá				Miguel Angel Moralesrussi Russi

Contralor Auxiliar 					Víctor Manuel Armella Velásquez

Director Sectorial 	 				Eduardo José Herazo Sabbag

Subdirector de Fiscalización Planeación 	Ernesto Coy Coy

Asesor Jurídico					Danilo Martínez Ramos

Asesor Técnico					Jazmín Abril Fernández

Equipo de Auditoría:				Pedro A. Ramírez Ochoa – Líder

Marta H. Piñeros Beltran

Maria Claudia Real Miranda

Jaime Burgos Muñoz

Fernando Silva Camero

Julian Mejia Morales

# CONTENIDO

|  |  | Página |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DEL CURADOR URBANO No. 2 |  |
| 2 | RESULTADOS DE LA AUDITORÍA |  |
| 2.1 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento | 8 |
| 2.2 | Evaluación a la gestión y resultados del proceso de estudio, trámite y otorgamiento de licencias de construcción y urbanismo. | 8 |
| 2.3 | Evaluación al Impuesto de Delineación Urbana | 12 |
| 2.4 | Evaluación Estado de Resultados Ingresos y Gastos | 15 |
| 2.5 | Evaluación de la atención a reclamaciones presentadas por la ciudadanía. | 18 |
| 2.6 | Evaluación a los diferentes sistemas de información implementados. | 20 |
| 3. | ANEXOS |  |
| 3.1 | Cuadro de hallazgos detectados y comunicados | 24 |
| 3.2 | Seguimiento plan de mejoramiento | 25 |

### 1.  CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DEL CURADOR URBANO No. 2

Doctor:

ALVARO ARDILA CORTES

Curador Urbano No. 2

Calle 99 No. 10-32

Bogotá D.C.

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272  de la Constitución  Política  de Colombia, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 610 de 2000, el Acuerdo 361 del 6 de enero de 2009 y la Resolución Reglamentaria 023 de 2006 “Por la cual prescriben los métodos y se establece la forma, términos y procedimientos para la rendición de cuenta y la presentación de informes por parte de los Curadores Urbanos a la Contraloría de Bogotá, D.C., se expide el reglamento para la vigilancia de la Gestión Fiscal en las Curadurías Urbanas”, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial a la Curaduría Urbana No. 2, evaluando el ejercicio de la función pública, administrativa y financiera adelantada por el señor Curador Urbano durante la vigencia fiscal 2008, con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad para cumplir y orientar el accionar estatal en la expedición de las Licencias de Urbanismo y Construcción.

Es responsabilidad del señor Curador Urbano No. 2, el contenido de la información suministrada a la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por el Curador Urbano, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales, la calidad y eficiencia de la gestión.

El informe contiene aspectos administrativos, estado de resultados ingresos y gastos y legales que una vez detectados como inconsistencias por el equipo de auditoría, serán corregidos por el Curador Urbano, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de la función pública ejercida, en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamentales Colombianas compatibles con las de General Aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el cumplimiento de la función pública encomendada, acorde con las disposiciones legales que rige el desarrollo urbanístico de la ciudad.

Concepto sobre la gestión y los resultados

La evaluación de una muestra de 108 expedientes correspondientes a licencias de construcción de obras nuevas expedidas en la vigencia 2008, evidencio inconsistencias en la aplicación de las Resoluciones de la Secretaria Distrital de Planeación Nos. 574 de 2007 y 079 de 2008, que definen los costos mínimos por metro cuadrado para el cálculo de la base gravable del Impuesto de Delineación Urbana. La debilidad de los controles mencionados deja entrever inconsistencias por falta de claridad de los contribuyentes en la interpretación de la clasificación de la tipología de la construcción; así como en la liquidación del impuesto cuando la licencia es aprobada para varios usos, o cuando la tipología de la construcción no esta contemplada en la resolución, registrando una base gravable menor y en algunos casos mayores a lo preceptuado en las Resoluciones precitadas.

De 108 licencias de construcción analizadas, 39 presentan presuntas irregularidades en la autoliquidación del impuesto de delineación urbana; en 29 de éstas el contribuyente liquidó el impuesto por un menor valor, dejando de consignar al erario público $677.8 millones de pesos. En las 10 restantes licencias los contribuyentes consignaron un mayor valor por $299.5 millones.

Por lo anterior el Distrito Capital presuntamente dejo de percibir SEISCIENTOS  SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($677.819.424) M/CTE. por concepto del impuesto de delineación urbana durante la vigencia 2008.

Verificados los términos que tiene el Curador Urbano para pronunciarse sobre las solicitudes de licencias, se encontró que hay actos administrativos que se expidieron con un plazo mayor a 45 días hábiles, situación que se esta presentando desde la vigencia 2007, por un inadecuado seguimiento y control en la definición de  tiempos máximos por expediente de los días a cargo de la Curaduría Urbana, y  por la falta de implementación de acciones correctivas al interior de la Curaduría urbana, para mejorar los términos de expedición de las licencias.

Se evidenció que la Curaduría Urbana no dispone de un procedimiento escrito, formalizado y conocido al interior de la misma relativo al trámite, términos y respuesta a las Peticiones Quejas y Reclamos. Circunstancia que contiene altos riesgos potenciales asociados básicamente al vencimiento de términos, al inconformismo de los peticionarios por superficialidad en las respuestas y a la omisión de responsabilidades al ejercer una función pública, entre otras.

En cuanto a la información digitalizada por la Curaduría Urbana, relacionada con los derechos de petición, se hallo que presentan  inconsistencias, por cuanto no se ha habilitado un campo específico en su sistema de información para ser reportados y realizar un adecuado seguimiento.

Las observaciones presentadas en los párrafos anteriores no inciden de manera significativa en los resultados de la gestión presentada por el Curador Urbano No.2, lo que permite conceptuar que de acuerdo con la muestra de los expedientes seleccionados, la gestión adelantada acata las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones; salvo lo expresado en que se advierten irregularidades en el seguimiento a los plazos que tiene el Curador para pronunciarse sobre las solicitudes de licencias, y a la implementación de un procedimiento relativo al trámite, términos y respuesta a las Peticiones Quejas y Reclamos, lo cual afecta la prestación del servicio.

El Estado de Resultados que refleja el comportamiento de los Ingresos y Gastos Operacionales correspondientes a la vigencia 2008, registran las operaciones financieras en forma oportuna y se encuentra debidamente soportado.

Consolidación de presuntos hallazgos

En desarrollo de la presente auditoría, tal como se detalla en el Anexo 3.1 Cuadro de Hallazgos Detectados y Comunicados, se establecieron dos (2) hallazgos administrativos.

A fin de lograr que la labor de auditoria conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible,  documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Bogotá, D.C., septiembre 29 de 2009

Eduardo José Herazo Sabbag

Director Técnico Sector Control Urbano

## 2.  RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Se llevó a cabo el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por el Curador Urbano No. 2 Arquitecto Álvaro Ardila Cortes, mediante el cual, se comprometió a corregir seis acciones, derivadas de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial, realizada a la vigencia 2007 PAD 2008, fase I, encontrando que todas las acciones correcciones se realizaron y en consecuencia quedan cerradas por parte de este organismo de control, logrando en este sentido, un nivel de eficacia del 100%. Ver anexo No.3.2

  - EVALUACION A LA GESTION Y RESULTADOS DEL PROCESO DE   ESTUDIO, TRÁMITE, OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y URBANISMO.

Se evaluó los expedientes contentivos de los documentos que forman parte integral de las licencias expedidas y ejecutoriadas en la vigencia 2008, verificando los procedimientos aplicables para su expedición, de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes y al plan de ordenamiento territorial.

Se selecciono una muestra de 30 licencias, expedidas en la vigencia 2008, teniendo en cuenta las de Construcción en la modalidad de obra nueva y el mayor número de metros cuadrados intervenidos.

TABLA No. 1

MUESTRA DE LICENCIAS EXPEDIDAS POR LA CURADURÍA URBANA No. 2 VIGENCIA 2008

| NUMERO RADICACION | FECHA RADICACION | NUMERO LICENCIA | FECHA DE EXPEDICION | FECHA EJECUTORIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-2-0927 | 2007/06/13 | LC 08-2-0033 | 2008/01/18 | 2008/01/30 |
| 07-2-1439 | 2007/09/04 | LC 08-2-0139 | 2008/03/04 | 2008/03/17 |
| 07-2-1521 | 2007/09/18 | LC 08-2-0229 | 2008/04/24 | 2008/04/25 |
| 08-2-0007 | 2008/01/03 | LC 08-2-0387 | 2008/06/11 | 2008/08/14 |
| 07-2-1948 | 2007/11/30 | LC 08-2-0389 | 2008/06/11 | 2008/07/15 |
| 08-2-0115 | 2008/01/29 | LC 08-2-0427 | 2008/06/27 | 2008/07/10 |
| 07-2-1258 | 2007/08/08 | LC 08-2-0428 | 2008/06/27 | 2008/07/04 |
| 08-2-0113 | 2008/01/29 | LC 08-2-0541 | 2008/08/05 | 2008/09/09 |
| 08-2-0601 | 2008/04/30 | LC 08-2-0629 | 2008/09/03 | 2008/09/11 |
| 08-2-0856 | 2008/06/19 | LC 08-2-0639 | 2008/09/12 | 2008/09/25 |
| 08-2-0728 | 2008/05/28 | LC 08-2-0743 | 2008/10/15 | 2008/11/11 |
| 07-2-1577 | 2007/09/26 | ML 07-2-0223 | 2008/07/24 | 2008/08/01 |
| 08-2-0814 | 2008/06/11 | MLC 06-3-0670 | 2008/08/08 | 2008/08/20 |
| 07-2-0779 | 2007/05/18 | MLC 06-3-0670 | 2008/03/14 | 2008/04/04 |
| 08-2-1063 | 2008/07/31 | MLC 06-4-0979 | 2008/10/07 | 2008/10/21 |
| 08-2-1147 | 2008/08/19 | MLC 07-2-0067 | 2008/12/09 | 2009/01/14 |
| 07-2-1853 | 2007/11/20 | MLC 07-2-0606 | 2008/07/21 | 2008/08/01 |
| 08-2-0681 | 2008/05/19 | MLC 07-4-0527 | 2008/08/11 | 2008/08/11 |
| 08-2-1463 | 2008/10/21 | MLC 08-2-0428 | 2008/12/02 | 2008/12/02 |
| 08-2-1283 | 2008/09/10 | MLC RES 08-2-0150 | 2008/12/29 | 2009/01/22 |
| 08-2-0949 | 2008/07/10 | RES 07-2-0403 MOD | 2008/10/15 | 2008/10/28 |
| 07-2-1524 | 18/09/2007 | LC 08-02-0175 | 2008/03/25 | 2008/04/04 |
| 07-2-0882 | 04/06/2007 | LC 08-02-0152 | 2008/03/05 | 2008/04/02 |
| 07-2-1400 | 29/08/2007 | LC 08-02-0478 | 2008/07/15 | 2008/07/15 |
| 08-2-0375 | 19/03/2008 | LC 08-02-0751 | 2008/10/21 | 2008/11/04 |
| 08-2-0393 | 28/03/2008 | LC 08-02-0439 | 2008/07/02 | 2008/07/23 |
| 08-2-0323 | 10/03/2008 | LC 08-02-0429 | 2008/06/27 | 2008/06/14 |
| 08-2-0654 | 12/05/2008 | LC 08-02-0807 | 2008/08/13 | 2008/08/13 |
| 08-2-0853 | 19/06/2008 | LC 08-02-0858 | 2008/11/13 | 2008/12/26 |
| 07-2-1760 | 01/11/2007 | LC 08-02-0241 | 2008/04/28 | 2008/05/13 |

Fuente: Consolidado expedientes vigencia 2008, Curaduría urbana No.2

La verificación se llevó a cabo teniendo en cuenta que las licencias aprobadas por el Curador Urbano No. 2, cumplieran con las normas urbanísticas establecidas en las UPZ y el Acuerdo 6 de 1990. Se valoraron las licencias con sus correspondientes documentos soporte para determinar la coherencia y pertinencia de éstos, sin observaciones que formular.

- EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS PARA EL ESTUDIO, TRÁMITE   Y DECISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS

- De 1.220 actos administrativos emitidos por la Curaduría Urbana No. 2 en la vigencia 2008, se observo que de acuerdo a la fecha de radicación y la de expedición, 396 no dan cumplimiento a los plazos que tiene el Curador para pronunciarse sobre las solicitudes de licencias conforme al  artículo 28 del Decreto 564 de 2006.

TABLA No. 2

LICENCIAS  QUE INCUMPLEN  LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA SU EXPEDICIÓN VIGENCIA 2008

| LC 08-2-0189 | LC 08-2-0306 | LC 08-2-0540 | LC 08-2-0679 | LC 08-2-0859 | MLC 07-2-0133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RES 08-2-0271 | LC 08-2-0361 | LC 08-2-0548 | LC 08-2-0680 | LC 08-2-0878 | MLC 07-2-0140 |
| LC 08-2-0277 | LC 08-2-0379 | LC 08-2-0557 | LC 08-2-0702 | LC 08-2-0902 | MLC 07-2-0418 |
| LC 08-2-0420 | LC 08-2-0397 | LC 08-2-0578 | LC 08-2-0735 | LC 08-2-0913 | MLC 07-3-0251 |
| LC 08-2-0217 | LC 08-2-0410 | LC 08-2-0581 | LC 08-2-0736 | LC 08-2-0924 | RES 08-2-0275 |
| LC 08-2-0242 | LC 08-2-0446 | LC 08-2-0586 | LC 08-2-0746 | LC 08-2-0929 | RES 08-2-0291 |
| LC 08-2-0247 | LC 08-2-0470 | LC 08-2-0588 | LC 08-2-0750 | LC 08-2-0976 | RES 08-2-0416 |
| LC 08-2-0262 | LC 08-2-0491 | LC 08-2-0635 | LC 08-2-0798 | LC 08-2-0992 | RES 08-2-0566 |
| LC 08-2-0269 | LC 08-2-0499 | LC 08-2-0641 | LC 08-2-0819 | LC 08-2-0993 | RES 08-2-0572 |
| LC 08-2-0288 | LC 08-2-0512 | LC 08-2-0669 | LC 08-2-0821 | LC 08-2-0995 | RES 08-2-0600 |
| LC 08-2-0290 | LC 08-2-0523 | LC 08-2-0671 | LC 08-2-0839 | LC 08-2-0996 | RES 08-2-0616 |
| LC 08-2-0303 | LC 08-2-0526 | LC 08-2-0673 | LC 08-2-0846 | MLC 06-4-1012 | RES 08-2-0635 |
| RES 08-2-0682 | RES 08-2-0721 | RES 08-2-0722 |  |  |  |

- Fuente: Consolidado actos administrativos emitidos por la Curaduría Urbana No. 2, vigencia 2008

- Observada una muestra de 75 licencias, el Curador Urbano manifiesta que no hay claridad en la aplicación del Decreto 564 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, respecto a los siguientes términos:

- - Dificultad en el cumplimiento de los términos establecidos para la citación y notificación a vecinos.

- - No existe exigibilidad legal para el cumplimiento del aporte del registro fotográfico de la fijación de la valla por parte del titular de la solicitud.

- - El Decreto 564 de 2006, no contempla la consulta a entidades del Distrito, en acatamiento al Plan de ordenamiento territorial y demás normas que lo reglamentan, además los términos para la consulta y respuesta por parte de estas escapan del dominio del particular y del Curador.

- - En el Decreto 564 de 2006, no se establece los términos para que el solicitante de la licencia aporte dos copias en medio impreso de los planos del proyecto.

- - La norma no fija términos para que el Curador elabore el oficio de liquidación de expensas, ni para que el solicitante cancele el valor.

- Así mismo el Curador urbano manifiesta que como consecuencia del empalme realizado con el Curador urbano saliente, le fueron entregadas 736 solicitudes  de licencia, incidiendo esto en las posibles demoras para la expedición de las licencias observadas, hecho que no contempla el  Decreto 564 de 2006.

Verificados los argumentos manifestados por el Curador urbano, se encontró que:

- No ha implementado acciones correctivas al interior de la Curaduría Urbana, para solucionar la falta de seguimiento y definición de tiempos máximos esperados a fin de controlar por expediente los días a cargo de la Curaduría para mejorar los términos de expedición de las licencias.

- Respecto de los plazos que tienen las Entidades Distritales para la expedición de conceptos dentro de los trámites de licencias, no se evidencio que el Curador Urbano haya exigido lo establecido en la Ley 962 de 2005 y el Decreto Distrital 20 de 2007.

- No se evidencia la implementación de un plan de choque para evacuar los expedientes de solicitudes de licencia entregados por el Curador Urbano saliente encargado, Gonzalo Vargas.

- Revisada la base de datos suministrada por la Curaduria Urbana No. 2 de actos administrativos emitidos de las vigencias 2007 y 2008, se encontró que a enero del 2007 fecha en que se posesionó el señor Curador  Urbano Álvaro Ardila Cortes, había 261 solicitudes de licencias radicadas en el periodo 2006, las mismas fueron expedidas en el año 2007. Se otorgaron 500 licencias que habían sido radicadas en esta vigencia, o sea, que para el periodo 2007 se expidió un total de 761 licencias. En la vigencia 2008 se encontraron 6 licencias con fecha de radicación de 2006, al igual que 660 licencias solicitadas con radicación del 2007 y 567 solicitadas  en el 2008, para un total de 1220 licencias expedidas.

De acuerdo a lo anterior, en la vigencia 2007 la Curaduría Urbana No. 2 expidió 761 licencias, de las cuales 261 fueron solicitadas en el año 2006. En la vigencia 2008 expidió 1220 licencias  de las cuales sólo 6 fueron solicitadas en el 2006, es decir, al asumir sus funciones el señor Curador Urbano No. 2 recibió 267 solicitudes de licencias radicadas en el año 2006 no concordando con lo informado por el Curador, y el acta suscrita entre el curador saliente y el entrante que hacen mención de 736 expedientes.

Esta Auditoría estableció que para el período 2007 de las 761 licencias  expedidas, el 72.7% se tramito dentro de términos razonables, y el 27.2% se encuentran entre  9 a 18 meses.

Para  la vigencia 2008 de las 1.220 licencias expedidas, en el 66.7% empleó  un plazo considerado como normal de acuerdo a la complejidad del proyecto, y el restante 33.2% con términos superiores a 9 meses.

Analizada la muestra de las 75 licencias tomadas en la muestra se observa que el Curador Urbano no hace mención a los términos que emplea para la elaboración y expedición de los oficios de comunicación a vecinos, para expedir una licencia, para solicitar un concepto a una entidad oficial, para emitir la aprobación del proyecto (jurídico, estructural y arquitectónico), días que no se tienen en cuenta al momento de determinar el tiempo que la Curaduría Urbana se toma para la expedición de la Licencia.

2.2.1 Hallazgo administrativo

En las licencias relacionadas a continuación:      Res. 08-2-0271	 LC 08-2-0247     Res.08-2-0682

LC 08-2-0995	LC 08-2-0540	LC 08-2-0581	LC 08-2-0641	Exp.07-2-041	LC 08-2-0842      LC 08-2-0992

LC 08-2-0902	LC 08-2-0306	LC 08-2-0819	LC 07-2-0133	LC 08-2-0523	LC 08-2-0859	LC 08-2-0913

LC 08-2-0746	LC 08-2-0578	LC 08-2-0750	LC 08-2-0839     	LC 08-2-0878.

Se encontró que hay actos administrativos que se expidieron con un plazo mayor a 9 meses, situación que se esta presentando desde la vigencia 2007. Pese a que la Curaduría Urbana justifica los términos que tiene para pronunciarse sobre las solicitudes de licencias, se evidencia que no se han implementado procedimientos para el seguimiento y control en el establecimiento de tiempos máximos por expediente de los días a cargo de la Curaduría, y el establecimiento de acciones correctivas, para mejorar los términos de expedición de las licencias en beneficio de los usuarios.

  - EVALUACIÓN AL IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA

Según lo previsto en el artículo 77 del Decreto 352 de 2002, la tarifa del impuesto de delineación urbana es del 2,6% del monto total del presupuesto de obra de construcción, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 158 del Decreto Ley 1421 de 1993.

Se realizó la verificación a la liquidación privada presentada por el contribuyente y a la cancelación del impuesto a cargo calculado sobre el total del presupuesto de obra, el cual se basa en el área del proyecto de construcción objeto de estudio. La liquidación se contrastó básicamente en virtud de lo expresado en las Resoluciones de la Secretaria Distrital de Planeación Nos. 0574  de 2007 y 079 de 2008, por medio de la cual se adoptó los costos mínimos por metro cuadrado para el cálculo de la base gravable del Impuesto citado.

De un total de 515 licencias construcción de obra nueva expedidas por la Curaduría Urbana No.2 en el año 2008, se valoraron 108, equivalentes al 21% del total, las cuales se tomaron teniendo en cuenta el mayor metraje de área de construcción, a las mismas se les verificó la autoliquidación presentada por el contribuyente del impuesto de delineación a cargo, calculado sobre el total del presupuesto de obra o construcción que demandó el área intervenida del proyecto arquitectónico objeto de la expedición de la licencia de construcción.

De la evaluación de los 108 expedientes se evidenciaron inconsistencias en la aplicación  de  las resoluciones de la Secretaría Distrital de Planeación Nos. 574 de 2007 y 079 de 2008, en el proceso de autoliquidación del impuesto de delineación urbana, debido a la falta de claridad en la clasificación de la tipología de la construcción; a la carencia de indicaciones para que el contribuyente liquide el impuesto en licencias aprobadas para varios usos, o cuando la topología de la construcción no esta establecida en las resoluciones.

Los expedientes citados en la tabla No.1, presentan diferencias en el pago del Impuesto de Delineación Urbana por parte de los contribuyentes, cuyo cálculo se efectuó con una base gravable menor a lo preceptuado en las Resoluciones 0574 de 2007 y 079 de 2008, que en su Artículo 3º reza: “Costos mínimos para declaración y pago del impuesto de Delineación Urbana. (…), la base gravable del impuesto de Delineación Urbana no podrá ser inferior a los costos mínimos que se adoptan para cada producto inmobiliario, los cuales aparecen consignados en el anexo No. 1 que hace parte integral de esta resolución” (Negrilla y subrayado fuera de texto)

TABLA No. 3

LICENCIA DE CONSTRUCCION LIQUIDADAS POR MENOR VALOR VIGENCIA 2008

| No. Licencia | Área Total Construida - M2 | Costos Directos M2 - $ Res.079/08 o 574/07 | Total Presupuesto de Obra del Contribuyente $ | Presupuesto de Obra según la Res.079/08 o 574/07 $ | Impuesto de Delineación Contraloría 2.6% $ | Impuesto de Delineación Cancelado $ | Diferencia ( - ) $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC 08-2-0852 | 507,99 | NA | 253.000.000 | NA | 6.578.000 | 1.000 | -6.577.000 |
| LC 08-2-0903 | 1.064,40 | 542.025 | 564.132.000 | 576.931.410 | 15.000.217 | 14.667.000 | -333.217 |
| LC 08-2-0877 | 295,40 | 666.015 | 184.574.000 | 196.920.655 | 5.119.937 | 4.799.000 | -320.937 |
| LC 08-2-0875 | 792,00 | 558.650 | 349.457.000 | 442.450.800 | 11.503.721 | 9.086.000 | -2.417.721 |
| LC 08-2-0428 | 11.572,28 | 520.577 | 4.655.314.000 | 6.024.262.806 | 156.630.833 | 121.038.000 | -35.592.833 |
| LC 08-2-0809 | 1.833,49 | 843.263 | 1.115.000.000 | 1.546.114.270 | 40.198.971 | 29.000.000 | -11.198.971 |
| LC 08-2-0853 | 3.246,62 | 843.263 | 1.119.700.000 | 2.737.754.440 | 71.181.615 | 29.112.000 | -42.069.615 |
| LC 08-2-0858 | 1.854,09 | 1.104.049 | 2.037.070.000 | 2.047.006.240 | 53.222.162 | 52.964.000 | -258.162 |
| LC 08-2-0776 | 3.341,75 | 1.104.049 | 2.339.225.000 | 3.689.455.813 | 95.925.851 | 60.820.000 | -35.105.851 |
| LC 08-2-0644 | 6.276,50 | 843.263 | 2.268.426.000 | 5.292.740.220 | 153.489.466 | 58.979.076 | -94.510.390 |
| LC 08-2-0660 | 2.469,82 | 695.517 | 1.716.945.000 | 1.717.801.844 | 44.662.848 | 44.641.000 | -21.848 |
| LC 08-2-0516 | 1.434,75 | 809.895 | 884.000.000 | 1.161.996.827 | 30.211.917 | 22.984.000 | -7.227.917 |
| LC 08-2-0251 | 1.863,00 | 809.895 | 1.123.264.000 | 1.508.834.410 | 39.229.695 | 29.205.000 | -10.024.695 |
| LC 08-2-0402 | 6.256,43 | 833.074 | 2.415.330.000 | 5.212.069.312 | 135.513.802 | 62.799.000 | -72.714.802 |
| LC 08-2-0901 | 169,20 | NA | 839.000.000 | NA | 21.814.000 | 21.710.000 | -104.000 |
| LC 08-2-0059 | 4.100,08 | 833.074 | 2.460.048.000 | 3.415.669.908 | 88.807.418 | 63.961.000 | -24.846.418 |
| LC 08-2-0164 | 5.306,41 | 1.060.362 | 3.274.055.000 | 5.626.715.589 | 146.294.605 | 85.125.000 | -61.169.605 |
| LC 08-2-0342 | 5.770,29 | 1.104.049 | 4.200.000.000 | 6.370.682.813 | 165.637.753 | 109.200.000 | -56.437.753 |
| LC 08-2-0936 | 336,42 | 441.233 | 120.000 | 148.439.606 | 3.859.430 | 3.120.000 | -739.430 |
| LC 08-2-0879 | 10.819,67 | 441.233 | 4.442.253.000 | 4.773.995.453 | 124.123.882 | 115.498.000 | -8.625.882 |
| LC 08-2-0541 | 11.579,49 | 1.060.362 | 12.784.325.000 | 12.278.451.359 | 319.239.735 | 332.393.000 | -13.153.265 |
| LC 08-2-0644 | 6.276,50 | 843.263 | 2.268.426.000 | 5.292.740.220 | 137.611.246 | 58.979.000 | -78.632.246 |
| LC 08-2-0439 | 3.338,63 | 867.397 | 2.070.582.000 | 2.895.917.730 | 75.293.861 | 53.835.000 | -21.458.861 |
| LC 08-2-0754 | 1.958,84 | 605.258 | 22.906.000 | 1.185.603.615 | 30.825.694 | 22.906.000 | -7.919.694 |
| LC 08-2-0318 | 2.301,85 | 695.517 | 1.196.962.000 | 1.600.975.800 | 41.625.371 | 31.121.000 | -10.504.371 |
| LC 08-2-0436 | 3.096,55 | 833.074 | 1.083.393.000 | 2.579.655.295 | 67.071.038 | 28.179.000 | -38.892.038 |
| LC 08-2-0328 | 4.142,52 | 1.060.362 | 3.376.708.000 | 4.392.570.716 | 114.206.839 | 87.794.000 | -26.412.839 |
| LC 07-5-0840 | 6.801,02 | 695.517 | 4.413.862.000 | 4.730.225.041 | 122.985.851 | 114.760.000 | -8.225.851 |
| LC 08-2-0314 | 3.141.20 | 848.429 | 2.575.748.000 | 2.6665.085.133 | 69.292.213 | 66.969.000 | -2.323.213 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | - 677.819.424 |

Fuente: Cálculos efectuados por el auditor.

Del análisis del auto liquidación del impuesto de delineación urbana de los 108 expedientes contentivos de las licencias de construcción de obra nueva, 39 es decir el 36%, presentaron inconsistencias en su autoliquidación, en 29 de estas, el contribuyente liquidó el impuesto por un menor valor, dejando de consignar al erario público $677.8 millones.

Por consiguiente el Distrito Capital dejó presuntamente de percibir $677.8 millones por concepto del impuesto de delineación urbana durante la vigencia 2008.

Igualmente se observó que algunos contribuyentes  consignaron un mayor valor al estipulado en la Resoluciones Nos. 574 de 2007 y 078 de 2008.

TABLA No. 4

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN LIQUIDADAS POR MAYOR VALOR VIGENCIA 2008

| Numero licencia de Construcción | Area total Construida - M2 | Costos directos M2 Res.079/08 o 574/07 $ | Total Presupuesto de Obra del contribuyente $ | Presupuesto de obra según la Res.079/08 o 574/07 $ | Impuesto de Delineación Contraloría 2.6% $ | Impuesto de Delineación Cancelado $ | Diferencia ( + ) $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC 08-2-0174 | 4.007,22 | 809.895 | 3.249.677.000 | 3.245.427.418 | 84.381.113 | 84.492.000 | 110.887 |
| LC 08-2-0387 | 12.436,20 | 645.362 | 10.164.431.000 | 8.025.850.873 | 208.672.123 | 264.275.000 | 55.602.877 |
| LC 08-2-0894 | 559,90 | 564.425 | 390.000.000 | 316.021.558 | 8.216.560 | 10.140.000 | 1.923.440 |
| LC 08-2-0427 | 32.122,60 | 671.951 | 28.376.302.000 | 21.584.812.848 | 561.205.134 | 737.783.852 | 176.578.718 |
| LC 08-2-0741 | 2.280,73 | 843.263 | 2.256.288.000 | 1.923.255.206 | 50.004.635 | 58.663.000 | 8.658.365 |
| LC 08-2-0052 | 987,66 | 809.895 | 803.550.000 | 799.900.886 | 20.797.423 | 20.892.000 | 94.577 |
| LC 08-2-0056 | 4.063,39 | 809.895 | 3.375.917.000 | 3.290.919.256 | 85.563.901 | 87.774.000 | 2.210.099 |
| LC 08-2-0315 | 4.370,14 | 848.420 | 3.932.000.000 | 3.707.714.114 | 96.400.567 | 102.232.000 | 5.831.433 |
| LC 08-2-0477 | 6.916,50 | 809.895 | 7.409.498.000 | 5.601.638.768 | 145.642.608 | 192.647.000 | 47.004.392 |
| LC 08-2-0429 | 1.855,20 | 867.397 | 1.669.680.000 | 1.609.194.872 | 41.839.067 | 43.412.000 | 1.572.933 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 299.587.721 |

Fuente: Cálculos efectuados por el auditor.

La cancelación de un mayor valor de $299.59 millones por los  contribuyentes, por concepto del impuesto de delineación urbana, evidencia la falta de claridad en la interpretación de las Resoluciones precitadas.

2.4  EVALUACION ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS Y GASTOS.

Con base en la información contable reportada por el Curador Urbano No. 2 para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2008, se ejecutaron pruebas de auditoría con el objeto de vigilar la gestión fiscal de la misma, se analizaron documentos soportes del Estado Financiero de Ingresos y Gastos, relacionados con la función que le compete al citado Curador.

Se encontró que el Curador Urbano cuenta con libros oficiales de contabilidad para la vigencia 2008 (libro mayor y balances; inventario y balances y libro diario), debidamente registrados ante la Dirección de Impuestos  y Aduanas Nacionales DIAN–Personas Naturales, la contabilidad se lleva en copia física y medio magnético, bajo los parámetros señalados en los Decretos 2649 y 2650 del 29 de diciembre de 1993, que reglamentan la contabilidad y sus principios generalmente aceptados en Colombia.

La contabilidad se registra de conformidad con el Plan General de Contabilidad Pública, de acuerdo al Decreto  2649/93, en razón a la mixtura que resulta de la unión de lo privado con lo público, teniendo mayor relevancia lo privado. La contabilidad se llevó bajo el aplicativo de contabilidad Helisa, el cual dispone de licencia de uso, dicho programa cuenta con los requisitos de  seguridad y los cierres se hacen anualmente, el acceso se hace a través de una clave de seguridad.

Se realizaron pruebas de auditoría a una muestra seleccionada, que correspondió a los meses de septiembre a diciembre de 2008, tomado soportes financieros y de registros contables tales como, las facturas de venta, recibos de caja, y comprobantes de egreso con sus respectivos soportes, así mismo se auditaron  las transferencias de noviembre y diciembre, sin encontrar ninguna irregularidad.

El manejo y adquisición de bienes se ajustó a las normas y principios básicos del gasto, igualmente las facturas que soportan los citados gastos, cumplieron con lo establecido en el Artículo 617 del Estatuto Tributario.

La siguiente tabla refleja la variación absoluta y relativa del Estado Financiero de Ingresos entre las vigencias  2007- 2008.

TABLA No. 5

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO AÑO 2008-2007

Cifra en miles de pesos

|  | AÑO 2008 | % | AÑO 2007 | % | VARIACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS | 3.066.971.622 | 100,0 | 2.880.901.314 | 100,0 | 186.070.308 | 6,5 |
| Cargos Fijos | 379.346.623 | 12,4 | 471.594.390 | 16,4 | -92.247.767 | -19,6 |
| Cargos Variables | 2.546.971.798 | 83,0 | 2.309.225.229 | 80,2 | 237.746.569 | 10,3 |
| Concepto | 140.653.201 | 4,6 | 100.081.695 | 3,5 | 40.571.506 | 40,5 |
| DEVOLUCION EN INGRESOS | 153.164 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| Dev. Cargos Fijos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| Dev. Cargos Variables | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| Dev. Otros Conceptos | 153.164 | 100,0 | 0 | 0,0 | 153.164 |  |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | 3.066.818.458 | 100,0 | 2.880.901.314 | 100,0 | 185.917.144 | 6,5 |

Fuente: Estado de Resultados enero 01 a Diciembre 31 de 2008 y enero 01 a Diciembre 31 de 2007 Curaduría No.2.

INGRESOS

Los saldos de la cuenta ingresos, fueron tomados de los libros contables del periodo enero a diciembre de 2007 y 2008, realizando un comparativo que arrojó los siguientes resultados:

Los ingresos presentaron un incremento del 6.5 % al pasar de $2.880,9 millones a $3.066.9 millones de pesos debido al incremento de las expensas, con relación al IPC ajustado por el gobierno nacional anualmente.

La cuenta de devolución en ventas para la vigencia 2007 no presenta diferencia con respecto al 2008, esta cuenta registra un total de $153.164 pesos equivalente al 100% de las citadas devoluciones, las que corresponden en gran parte a expedientes desistidos.

TABLA No. 6

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO AÑO 2008-2007

Cifra en miles de pesos

|  | AÑO 2008 | % |  | AÑO 2007 | % | VARIACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GASTOS OPER. DE ADMON | 2.506.609.786 |  | 100,0 | 2.324.032.966 | 100,0 | 182.576.820 | 7.86 |
| Gastos de Personal | 1.837.995.718 |  | 73,3 | 1.622.929.991 | 69,8 | 215.065.727 | 13,3 |
| Honorarios | 93.048.180 |  | 3,7 | 90.778.000 | 3,9 | 2.270.180 | 2,5 |
| Impuestos | 34.063.369 |  | 1,4 | 32.088.777 | 1,4 | 1.974.592 | 6,2 |
| Arrendamientos | 259.034.181 |  | 10,3 | 222.446.171 | 9,6 | 36.588.010 | 16,4 |
| Contribución y Afiliaciones | 24.430.550 |  | 1,0 | 29.774.700 | 1,3 | -5.344.150 | -17,9 |
| Seguros | 0 |  | 0,0 | 3.869.452 | 0,2 | -3.869.452 | -100,0 |
| Servicios | 189.289.994 |  | 7,6 | 134.329.395 | 5,8 | 54.960.599 | 40,9 |
| Gastos Legales | 219.540 |  | 0,0 | 81.506 | 0,0 | 138.034 | 169,4 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 9.108.855 |  | 0,4 | 32.836.985 | 1,4 | -23.728.130 | -72,3 |
| Adecuación e instalación | 2.923.983 |  | 0,1 | 18.843.831 | 0,8 | -15.919.848 | -84,5 |
| Amortizaciones | 5.168.391 |  | 0,2 | 32.416.908 | 1,4 | -27.248.517 | -84,1 |
| Diversos | 51.327.025 |  | 2,0 | 103.637.250 | 4,5 | -52.310.225 | -50,5 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 560.208.672 |  | 100,0 | 556.868.348 | 100,0 | 3.340.324 | 0,6 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 8.800 |  | 100,0 | 884.104 | 100,0 | -875.304 | -99,0 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 23.036.453 |  | 133,0 | 30.800.913 | 134,0 | -7.764.460 | -25,2 |
| Financieros | 19.879.112 |  | 86,3 | 24.023.215 | 78,0 | -4.144.103 | -17,3 |
| Extraordinarios | 872.957 |  | 3,8 | 3.596.155 | 11,7 | -2.723.198 | -75,7 |
| Diversos | 2.284.384 |  | 9,9 | 3.181.543 | 10,3 | -897.159 | -28,2 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 537.181.019 |  |  | 526.951.539 |  | 10.382.644 |  |
| Provisión Impuesto a la Renta | 177.269.736 |  | 33,0 | 179.163.523 | 34,0 | -1.893.787 | -1,1 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 359.911.283 |  |  | 347.788.016 |  | 12.123.267 | 3,49 |

Fuente: Estado de Resultados enero 01 a Diciembre 31 de 2008 y enero 01 a Diciembre 31 de 2007 Curaduría No.2.

GASTOS

Los gastos más representativos en la vigencia, lo reflejaron los arriendos, los cuales se incrementaron en el reajuste pactado en el contrato y por nuevos contratos de arrendamiento de equipos, necesarios para la prestación del servicio del Curador Urbano No. 2.

Los gastos de personal se incrementaron en 13.3%, por ajustes salariales, contratación de profesionales y de asistentes para el cumplimiento de la funciones propias de la Curaduría Urbana No. 2, como también el incremento presentado en la seguridad social en los aportes de salud del 8% al 8.5% y los aportes en pensión del 11.63% al 12 %.

Los Servicios Públicos presentaron un incremento del 40.9%, este aumento se genero por el alza en el valor de los servicios, la contratación del servicio de vigilancia y aseo, el servicio de interconexión con la Secretaria Distrital de Planeación para el año 2007 que fue de 6 meses, y en reparaciones locativas al inmueble donde presta el servicio el Curador Urbano.

La utilidad operacional presentó un incremento de 3.49% al pasar de 347.7 millones a 359.9 millones de pesos, situación reflejada en el aumento de los gastos frente al aumento de los ingresos, sin embargo se destaca que el ejercicio contable reflejo una utilidad neta del ejercicio en cuantía de 359.91 millones de pesos.

## 2.5 EVALUACION DE LA ATENCION A RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA

La siguiente tabla muestra las quejas presentadas por los usuarios por el sistema de buzón durante la vigencia 2008.

TABLA No. 7

QUEJAS USUARIOS BUZÓN DE SUGERENCIAS VIGENCIA 2008

| Meses Asunto | ENE. | FEB. | MAR. | ABR | MAY | JUN | JUL | AGT | SEP | OCT | NOV. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atención al usuario | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 46 |
| Sugerencias para la atención |  | 4 | 2 | 2 | 4 |  | 1 | 3 |  | 2 | 3 | 21 |
| Finalización de tramite |  | 3 |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| Servicio teléfono |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Otros |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |
| Felicitación |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |
| Radiación |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Orientación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Orientación seguridad industrial |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |

FUENTE: Análisis del auditor

Evaluadas las Quejas y Reclamos relacionados con el servicios que presta la Curaduría Urbana se encontró que el 46%, están relacionados con el tiempo de espera por parte del usuario para ser atendido. Un 21% hacen referencia a sugerencias hechas por los usuarios para la prestación de un mejor servicio. El 19% de las quejas hacen alusión a las demoras en la finalización de los trámites.

La Curaduría en el transcurso de la vigencia, ha implemento diferentes formatos con el fin de ampliar la descripción de los hechos que generan la inconformidad y las sugerencias y observaciones por parte de los usuarios, que posteriormente son evaluados por  el comité de quejas y reclamos, quien finalmente decide sobre las acciones correctivas.

Se encontró 995 registros que corresponden a derechos de petición los cuales fueron ingresados al Sistema de Información Curaduría, SICU durante el año 2008.

Analizados el 25% de los registros del aplicativo de Derechos de Petición, se pudo establecer que 133 corresponden a derechos de petición establecidos en el artículo 23 de la Constitución política Nacional, los demás 117, corresponden a solicitudes de copias, planos, informes de gestión, citaciones y verificaciones. Evidenciándose que los campos establecidos en el sistema de información no permiten identificar la prioridad que reviste este tipo de solicitudes y hacer el debido seguimiento a los derechos de petición.

2.5.1 Hallazgo Administrativo

Se evidencio que no existe un procedimiento escrito formalizado y conocido al interior de la Curaduría Urbana relativo al trámite, términos y respuestas a los Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes, circunstancia que contiene altos riesgos potenciales asociados básicamente al vencimiento de términos, al inconformismo de los peticionarios por superficialidad en las respuestas, y a la omisión de responsabilidades al ejercer una función pública, entre otras.

Se observó que no hay un control debidamente adoptado y socializado al interior de la Curaduría Urbana, que garantice que los términos otorgados legalmente para generar las respuestas a los peticionarios se ajusten a lo normado.  Así mismo no se evidencio estadísticas derivadas de estudios que el Curador Urbano haya realizado respecto de las quejas más frecuentes, sus tendencias a través de los años y la propuesta de acciones correctivas dirigidas a reducir los PQR´S,  entendiéndose que en la medida en que éstos disminuyen, la función pública prestada por el Curador Urbano satisface las necesidades de sus clientes.

Lo anteriormente expuesto, en contraposición con los principios que rigen la función administrativa desempeñada por el Curador Urbano No. 2. Los efectos derivados de no propiciar acciones correctivas hacia el trámite de los derechos de petición, conlleva a riesgos asociados a sanciones disciplinarias y/o legales, entre otras.

2.6  EVALUACION A LOS DIFERENTES SISTEMAS DE IMFORMACION IMPLEMENTADOS

La evaluación a los sistemas de información se oriento a verificar y comprobar la infraestructura tecnológica en el área de informática las aplicaciones en producción y soporte tecnológico con que cuenta la Curaduría urbana No 2,  que sirven de herramientas de apoyo en los procesos enfocados a la expedición de licencias de urbanismo y construcción,

PAGINA WEB

La Curaduría cuenta con una página institucional que ofrece los servicios de consulta de expedientes, presupuesto del costo de la licencia, documentos relacionados con los procesos en la Curaduría, requisitos para los trámites, formatos, documentos en general, Vivienda de Interés Social, Decretos, normatividad. Vínculos de interés con la Secretaria Distrital de Planeación, Alcaldía Mayor y Secretaria del Hábitat. Contactos ubicación. Quejas y reclamos. Preguntas y respuestas noticias. Resoluciones & licencias. Mapa del sitio.

Adicionalmente se dispone de un canal dedicado con la Secretaría Distrital de Planeación (una extranet) que permite consultar geográfica y alfanuméricamente en Bogotá el Uso del Suelo, la norma de edificabilidad, la estratificación, las licencias de construcción, las reservas viales y la plusvalía del predio de un ciudadano.

CONEXIÓN O INTERCONECTIVIDAD CON LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

La Curaduría cuenta con la infraestructura necesaria para la interconexión con la Secretaria Distrital de Planeación, puntualmente posee una red local interconectada mediante dos Swiches un Router Cisco 1800  y un MODEM WAN en comodato de propiedad  de la ETB configurados con las características requeridas por la Secretaria.

RED INTERNA

Tiene instalado en todas las oficinas un sistema de punto de  red, y punto de voz telefónico de cableado estructurado, teniendo una cobertura del 100% en los puestos de trabajo, la cual se encuentra en producción.

SISTEMA DE INFORMACION

El Curador implemento un  sistema de información Integral denominado SICU, el cual tramita desde la radicación hasta la elaboración final de Las Licencias. Permite realizar el un seguimiento detallado a cada uno de los trámites de licencias de construcción y urbanismo contemplando sus modalidades , conceptos normativos radicados en la Curaduría Urbana, también permite la administración de la  Correspondencia recibida y enviada, el archivo, el manejo de la agenda, El control financiero y de  indicadores.

Helisa es el Aplicativo usado para gestión de la Contabilidad y el manejo de nomina y medios magnéticos. ZWCAD es utilizado en el diseño asistido por computador para la  lectura de planos, Mcafee es el antivirus corporativo. En ofimática cuentan con las herramientas de Microsoft Office, realizado el seguimiento a dichos sistemas de información, se comprobó cumplimiento del objeto para el cual fueron adquiridos.

Realizado  seguimiento al sistema de información implementado en la Curaduría, a fin de verificar los términos empleados por el Curador Urbano para la expedición de las licencias, se encontró que en el mismo no se puede realizar un seguimiento detallado a cada uno de los trámites desarrollados en las licencias de construcción y urbanismo, sus modalidades y conceptos normativos radicados en la Curaduría Urbana

PLAN DE CONTINGENCIAS

Se dispone de una unidad de potencia continua, para almacenar información en caso de eventualidades por falta del fluido eléctrico. El plan se respalda con copias de respaldo (Backups) de la información considerada crítica que se realiza automáticamente.

Verificado el inventario de hardware y software que posee el Curador Urbano, frente a los requisitos exigidos por la Secretaria Distrital de Planeación en los Decretos Nos. 1052 de 1998 y 1347 de 2001, se evidencio que el Curador dispone de recursos tecnológicos adicionales a los exigidos.

CUSTODIA Y ORIGINALIDAD DE LAS LICENCIAS

Las licencias se encuentran en la oficina de sistemas de la Curaduría debidamente almacenadas bajo esquemas de seguridad, la originalidad de éstas esta representada por el logo de autenticidad de las calcamonías suministradas por el fabricante del Software (Microsoft) en la parte exterior de los computadores. La Curaduría cuenta con treinta y nueve (39) licencias de Microsoft Office, 14 Office 2007, 1 Office Professional 2007, 8 Small Bussines, 15 Basic Edition, 1 Office 2003 Pro. Se constato la existencia de los medios y/o Clave de Activación pues su software se descarga de Internet.

CONTRATO CON LA EMPRESA  DE TELEFONO DE BOGOTÀ

Se constato que la Curaduría tiene un canal de conexión con la Secretaria Distrital de Planeación, no ha sido posible la transmisión de datos en tiempo real, debido a la falta de implementación de la base de datos por parte de ésta Secretaría, pese a lo establecido en el contrato suscrito con la ETB.

3. ANEXOS

# 3.1 CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR ($) | REFERENCIACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 2 |  | 2.2.1, 2.5.1 |  |
| FISCALES | N/A |  |  |  |
| DISCIPLINARIOS | N/A |  |  |  |
| PENALES | N/A |  |  |  |

NA: No aplica.

El software Helisa es propiedad intelectual de Proasistemas Limitada