INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE SEGUIMIENTO CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

SEGUIMIENTO Al PLAN DE MEJORAMIENTO

DON BOSCO LA JOYA I

PERÍODO AUDITADO  2005-

PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL 2008

FASE II

SECTOR EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

OCTUBRE DE  2008

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO Al PLANE  DE MEJORAMIENTO DE

COLEGIOS IED MODALIDAD ESPECIAL

Contralor de Bogotá				Miguel Ángel Moralesrussi Russi

Contralor Auxiliar					José A. Corredor Sánchez

# Director Sectorial					Mauro A. Aponte Guerrero

Subdirector de Fiscalización			Juan Guillermo Plata Plata

Subdirector Análisis Sectorial                            Carmen Aldana Gaviria

Asesor Jurídico			Edna Ruth Hernández Suaza

Equipo de Auditoria       			Luis Camilo Dueñas Niño (Líder)			Jorge Alejo Calderón Perilla			Daniel Camacho Plazas 				Gladys Villate Monroy				Pedro Becerra Perea

CONTENIDO

Página

1.	RESULTADOS DE LA AUDITORIA					           1

1.  RESULTADOS DE  LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SED IED DON BOSCO LA JOYA I

El objetivo general de la auditoría de seguimiento, consiste en evaluar el cumplimiento de las acciones correctivas presentadas por las Instituciones Educativas en los formatos de planes de mejoramiento, resultantes de las auditorias realizadas a las vigencias fiscales 2005 y 2006, verificando su incidencia en el mejoramiento de la gestión fiscal.

Esta evaluación estará enmarcada bajo los lineamientos de las Resoluciones 026 del 28 de diciembre de 2007, procedimiento para la conformidad y seguimiento al plan de mejoramiento, código 4015, versión 6.0 y 021 del 9 de noviembre de 2007.

Del seguimientos se concluye que de un total de dos (2) hallazgos administrativos; se cumplieron satisfactoriamente uno (1) acciones propuestas, en virtud de lo cual se dan por aceptados y se cierran., y quedo abierto 1.

CUADRO 1

VALORACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

| HALLAZGO | ACCIONES PROPUESTAS | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE ASIGNADO | CERRADA | ABIERTA | VALORACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta Física |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 En relación con el contrato de consultoría Nº 025 de 1999, mediante el cual se contrataron los diseños para la construcción de este plantel educativo, se evidenció desde el inicio de las obras, la falta de diseños completos, deficiencias en los mismos, así como en el estudio de suelos que sirvió de base para el diseño, situaciones que fueron puestas de manifiesto en su momento por el contratista y la interventoría, sin que la SED hubiera tomado medidas oportunamente, requiriendo al consultor para que se efectuaran las correcciones necesarias, esto en cuanto a las deficiencias en Los diseños. Porque en el caso de los diseños incompletos era su obligación tenerlos antes de iniciar el proceso licitatorio de la Obra. | 1.De acuerdo con el informe de consultoría definitivo a entregar por parte de la Universidad Nacional en el mes de diciembre de 2007. 2. se realizará el proceso licitatorio para el desarrollo de las obras a ejecutar en el Colegio Don Bosco La Joya. Ejecución de obras | 4 | 1 |  | ABIERTO | Mediante oficio No. I -012052 de marzo 4 de 2008, de plantas Físicas de la SED, se envió a control Interno de la SED, aclaración al plan de mejoramiento del Colegio don Bosco la Joya. De igual forma se propuso realizar una mesa de trabajo entre la SED y la IED., donde se adquirieron los siguientes compromisos: Establecer un cronograma de actividades tendientes a la implementación de las obras, con copia al concesionario. 2. definir los riesgos para acometer la problemática existente y establecer un plan de acción de alertas, armonizado con el plan escolar de riesgo. Educativa, por parte de la SED, para mejorar la infraestructura del Colegio., ellos son establecer un cronograma de actividades, y definir los riesgos para establecer un plan de alertas armonizado con la comunidad estudiantil. Se encontró que el cronograma esta atrasado un mes, y se evidencio que hasta ahora se están elaborando lo prepliegos. Se aclara que en el plan de mejoramiento presentado se da como fecha de terminación de la observación el 31 de Dic de 2008 y en el cronograma de actividades cuenta con fecha de terminación agosto .de 2009. (hallazgo Abierto ) |
| 1.4.2 Adicionalmente y como parte fundamental de la grave situación que se presenta en el colegio, se evidencia el incumplimiento de las obligaciones de la SED establecidas en el contrato de concesión Nº.363 del 20 de diciembre de 1999, suscrito con la Fundación Don Bosco, para prestar el servicio educativo formal en el establecimiento Educativo. De otra parte, el concesionario ha manifestado desde el año 2001 y luego en varias ocasiones, como en el acta de visita realizada al colegio del pasado 11 de septiembre, que en las condiciones en se encuentra la planta física es imposible prestar el servicio por cuanto no existen los mínimos que garanticen preservar la integridad de la comunidad Educativa. | Una vez se cuente con los resultados del estudio, atender las recomendaciones y viabilizar técnica y financieramente las obras que se deban desarrollar | 2 | 2 | CERRADO |  | La SED, con certificado de disponibilidad presupuestal No. 4202, expedida el 12 de agosto de 2008, por valor de $ 826.091.929, dio respaldo a la construcción y conservación de la infraestructura del sector educativo oficial, Mediante solicitud de ordenación de contratación No. 119 de 27 de agosto de 2008. (hallazgo cerrado) |
| TOTAL 2 | 3 | 6 | 3 |  |  | Cerrados 1 Abiertos 1 |

- Concepto de Gestión Plan de Mejoramiento

Promedio: total de puntos obtenidos  /  total actividades evaluadas

3 / 3= 1. Cumplimiento  Parcialmente.

Porcentaje de cumplimiento: = Porcentaje de cumplimiento: Promedio X 100 / 2= 1.0 x 100 / 2= 50%.

El plan de mejoramiento de encontró en un porcentaje del 75. %, el indicador de eficacia establece  entre 10 y 50 % es ineficaz, mayor del 50% hasta 70 %  Parcialmente eficaz y mayor del 70 % eficaz.

Como resultado de la valoración y con las observaciones señaladas, el 50 % indica que el plan de mejoramiento fue parcialmente  eficaz.