INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL - MODALIDAD ESPECIAL

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ. ESP EAAB

OBLIGACIONES DE LOS GESTORES DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DE GESTIÓN

PERÍODO AUDITADO 2005

PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL 2006

FASE II

DIRECCIÓN TÉCNICA SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS

DICIEMBRE DE 2006

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL - MODALIDAD ESPECIAL

CONTRATOS ESPECIALES DE GESTIÓN

| Contralor de Bogotá, D.C | Óscar González Arana |
| --- | --- |
| Contralor Auxiliar | Óscar Alberto Molina García |
| Director Servicios Públicos | Pedro Nel Pineda Rojas |
| Subdirectora Fiscalización | Mónica Inés Delgado Ortíz |
| Subdirector Análisis Sectorial | Livis Mélida de la Ossa Ochoa |
| Asesor Jurídico | Rafael Salazar Jaramillo |

| Equipo de Auditoria Líder | Gloria M. Gómez Rodríguez |
| --- | --- |
|  | Claudia Marcela Espinosa Suárez |
|  | Sonia Amparo Zárate Carvajal |
|  | Jaime Hernando Porras Rodríguez |
|  | Jalil Vargas Brand |
|  | Elsa Casas Rodríguez |
|  | Yurgen Toro Pérez |
|  | Mario Enrique Silva Vargas |
|  | Sara Inés Aragón Bocanegra |
|  | Patricia Pinto Camelo |
|  | Néstor Guillermo Enríquez |

CONTENIDO

Pág

| 1. | DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL................................................................................. | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | RESULTADOS DE LA AUDITORIA | 16 |
| 2.1 | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 |
| 2.1.1 | Peticiones, Quejas y Reclamaciones | 17 |
| 2.1.2 | Índice de Agua No Contabilizada | 18 |
| 2.1.3 | Catastro de Usuarios. | 21 |
| 2.1.4 | Medición Consumos | 22 |
| 2.2 | EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 22 |
| 2.2.1 | Peticiones, Quejas y Reclamaciones | 23 |
| 2.2.2 | Índice de Agua No Contabilizada | 24 |
| 2.2.3 | Catastro de Usuarios | 32 |
| 2.2.4 | Medición Consumo | 37 |
| 2.2.5 | Contratos de Obras de Expansión e Interventoría | 39 |
| 2.3 | EVALUACION GESTION Y RESULTADOS | 40 |
| 2.3.1 | Interventoría a los Contratos Especiales de Gestión | 40 |
| 2.3.2 | Incumplimiento de los Gestores | 44 |
| 2.3.3 | Peticiones, Quejas y Reclamaciones. | 52 |
| 2.3.4 | Índice de Agua No Contabilizada | 68 |
| 2.3.5 | Catastro de Usuarios | 125 |
| 2.3.6 | Medición Consumo | 148 |
| 2.3.7 | Contratos de Obras de Expansión e Interventoría. | 157 |
| 3 | ANEXOS. | 169 |
|  | Anexo 1. Seguimiento Plan de Mejoramiento | 170 |
|  | Anexo 2. Cuadro de Hallazgos | 172 |

1. DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

36000-

Doctor

EDGAR ANTONIO RUÍZ RUÍZ

Gerente General

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP- EAAB

Ciudad

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral en la Modalidad Especial a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP - EAAB, con el propósito de evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los Gestores en desarrollo de los Contratos Especiales de Gestión – CEG y el proceso de control e interventoría adelantado por la Empresa, a través de los principios de eficiencia y eficacia con que se administraron los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión.

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá, consiste en producir un informe integral que contenga el concepto del cumplimiento de las obligaciones contractuales de los Gestores del servicio de acueducto y alcantarillado en las zonas de servicio y sobre la gestión de interventoría realizado por la EAAB, con el propósito de establecer si ha sido eficiente y eficaz, incluyendo un pronunciamiento sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad del Control Interno.

El informe contiene aspectos administrativos y legales que, una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoria, deberán ser corregidos por la Administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación del servicio en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La auditoria se llevó a cabo de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamentales Colombianas compatibles con las de General Aceptación, así como con las políticas y procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría de Bogotá, por tanto y acorde a ellas, requirió de la planeación y la ejecución del trabajo de manera que proporcionen una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión en este informe integral. El control incluyó el examen sobre las pruebas selectivas, de las evidencias a los documentos que soportan la gestión de la Empresa y a las bases de datos de los sistemas de información de la EAAB y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como el adecuado funcionamiento del control interno.

Los aspectos observados fueron conocidos por la administración durante el proceso auditor y las respuestas a éstos fueron analizadas por la Contraloría de Bogotá, finalmente la administración podrá implementar acciones correctivas o de mejora.

Se señalan las circunstancias más relevantes de la gestión administrativa que han incidido en la eficacia y eficiencia del manejo y uso de los recursos y cumplimiento de funciones y responsabilidades:

Concepto sobre la Gestión y Resultados

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP. - EAAB, con el fin de optimizar la atención de los usuarios, disminuir el Índice de Agua No Contabilizada-  IANC y lograr un mejoramiento de la gestión, entre otros aspectos, sectorizó la ciudad en cinco zonas de servicio, e inició a partir del segundo semestre de 2002 el proceso de cambio en la estructura organizacional, apoyado en la tecnología y los sistemas de información.

Se pretendía fortalecer la eficiencia y eficacia en la atención y manejo de las PQRs, (atención a los usuarios, calidad de las respuestas y disminución de tiempos de atención), así como alcanzar un IANC promediado para toda la ciudad durante el año 2005 del 35.98%, mantener actualizado el catastro de usuarios, fundamentos entre otros que fueron suficientes para iniciar la gestión comercial y operativa en el 2003, a través de gestores comerciales especializados, gestión que ha sido vigilada por la Empresa de Acueducto a través de las interventorías en cada una de las zonas de servicio.

La Contraloría de Bogotá observó que, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula de interventoría de los Contratos Especiales de Gestión, la Empresa verifica su cumplimiento y exige al Gestor la ejecución de correctivos, sin embargo, no son atendidas oportunamente por el Gestor, por que no se le fijan plazos ni términos determinados para los ajustes y correctivos, situación que se traduce en el incumplimiento de los compromisos pactados, sin que su remuneración tenga un impacto significativo, afectando la gestión de la Empresa y la calidad de la atención que el Gestor se obliga dar a los usuarios.

A la fecha del presente informe, la Empresa de Acueducto, no obstante los numerosos incumplimientos de los Gestores a las obligaciones contractuales, no ha adelantado en firme acción alguna, ni ha hecho efectivas sanciones o multas a los contratistas, en cumplimiento de la cláusula 13 del Contrato Especial de Gestión, como tampoco ha acudido a la aplicación de la cláusula 31 para la solución de controversias que prevé convocar el Tribunal de Arbitramento. El otrosí propuesto por las Zonas y los Gestores como solución a los desacuerdos presentados durante el tiempo de ejecución del contrato, se encuentra suspendido.

En consecuencia, analizada y evaluada la gestión de control e interventoría realizada por la Empresa en las cinco (5) zonas de servicio, a las obligaciones especiales del Gestor: Atención al Cliente, Actualización y Mantenimiento del Catastro de Usuarios, Índice de Agua No Contabilizada, Medición del Consumo y Contratación de Obras de Expansión e Interventoría, la Contraloría de Bogotá, observa:

Interventoría a los Contratos Especiales de Gestión

- La EAAB no ha sido diligente en el inicio de los procedimientos, con miras a imponer las sanciones y multas conforme se expresa en el contrato ante los reiterados incumplimientos del Gestor, con lo cual se evidencia una gestión ineficaz e ineficiente, desconociendo lo consagrado en el Manual Interno sobre los principios que deben orientar la contratación de la Empresa, en concordancia con los consagrados en el artículo 209 de la Constitución Nacional en aras a coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado.

Incumplimientos de los Gestores

- Durante el tiempo de ejecución de los CEG se han presentado incumplimientos en cada una de las zonas de servicio, así: en la zona 1 el Gestor no cumplió con las exigencias contractuales y plazo para la entrega del catastro de redes y de usuarios; en la zona 2 el Gestor adelantó la facturación promedio por más de una vigencia injustificadamente, llegando incluso hasta facturar 4 y 5 vigencias, práctica que está por fuera de la Ley. De igual forma no actualizó el catastro de usuarios; en la zona 3, el contratista no cumplió con la actualización del catastro de usuarios del primer semestre del año 2005; el Gestor de la zona 4 incumplió con las normas distritales de intervención del espacio público y actualización del catastro de usuarios y el contratista de la zona 5 fue requerido por la interventoría por metros cúbicos dejados de facturar y abonos de primera factura que excedía los 90 días, además de no actualizar y mantener el catastro de usuarios.

- Adicionalmente, los Gestores Aguazul S.A. de las zonas 2 y 5 y EPM Bogotá Aguas de las zonas 3 y 4, incumplieron con las metas de reducción de pérdidas - IANC establecidas contractualmente, para el segundo semestre de 2003 y las vigencias del 2004 y 2005, con lo cual la Empresa ha dejado de percibir una suma aproximada de $20.974.262.400, configurándose un hallazgo administrativo con incidencia fiscal. De otra parte las zonas 2 y 5 no han conciliado el Índice de Arranque obtenido por la Empresa.

Peticiones, Quejas y Reclamaciones – PQR’s

- El número de PQR’s registradas en el 2005 por los Gestores, aumentó en un 23.26% con respecto a las estadísticas del año 2001 y disminuyó en tan sólo un 2.37% comparado con el 2002. Evidenciándose que uno de los principales objetivos tenidos en cuenta por la EAAB ESP para la firma de los Contratos Especiales de Gestión, como fue el de disminuir las quejas y reclamos y dar una oportuna atención a los usuarios, no se cumple, aun cuando los índices de gestión IGA 1, 2 y 3 presentan buenos resultados, al estar dentro del rango exigido por la Empresa.

- Por Derechos de Petición radicados en la EAAB ESP antes de la entrada en operación de los Contratos Especiales de Gestión teniendo en cuenta que la Empresa al iniciar su ejecución en el año 2003 dejó para sí, la realización del procedimiento de notificación de las respuestas de las PQR’s, desconociendo lo normado sobre el particular, es responsable por el abono de $117.300.376 por reconocimiento del silencio administrativo positivo a los usuarios, previa disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, por cuanto incumplió con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda vez, que no le dio respuesta al peticionario dentro de los quince (15) días hábiles que fija la Ley para tal efecto; igualmente desconoció lo establecido en el artículo 20 del Decreto 689 de 2001, respecto de la notificación, la cual se debe adelantar conforme lo prevén los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo. Configurándose un hallazgo administrativo con incidencia fiscal.

- La Empresa canceló multas por valor de $846.965.688 a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD durante los años 2004 y 2005, por cuanto incumplió con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda vez, que no le dio respuesta al peticionario dentro de los quince (15) días hábiles que fija la Ley para tal efecto; igualmente desconoció lo establecido en el artículo 20 del Decreto 689 de 2001, respecto de la notificación, la cual se debe adelantar conforme lo prevén los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.

- Evaluados los informes de interventoría de cada una de las zonas, se evidencia en forma general y reiterada la carencia de calidad en las respuestas que el Gestor da a las PQR’s presentadas por los usuarios, por cuanto no se responde de fondo a las peticiones, no se les concede el recurso de reposición como lo ordena la Ley, el usuario debe presentar la petición en dos o más oportunidades en busca de una mejor contestación, no se responde lo que realmente solicita el usuario y se encuentran mal tipificadas. Sin embargo, al analizar los índices de los IGAS, (Número de reclamaciones, Atención reclamaciones y Eficiencia en el tiempo de atención a reclamaciones) la afectación en la fórmula de remuneración del Gestor, es mínima, por cuanto el indicador no contempla todos los tipos de reclamos, ni tampoco que las respuestas deben ser con contenidos de calidad.

Índice de Agua No Contabilizada - IANC

- La meta de reducción del Índice de Agua No Contabilizada – IANC a la que se comprometió contractualmente el Gestor no se cumplió en las zonas 2, 3, 4 y 5, para el segundo semestre de 2003, tercero y cuarto del año 2004, quinto y sexto de 2005, con lo cual la EAAB ESP presenta una pérdida por este concepto, debido al porcentaje de incumplimiento conforme a las metas establecidas para cada uno de los semestres, presentando pérdidas de dinero que ascienden a $20.974.262.400, las cuales se verán reflejadas en la aplicación de tarifas que finalmente serán asumidas por los usuarios.

- Se observa que la Administración no ha tomado las medidas pertinentes para exigirle al contratista el cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectivas las sanciones correspondientes, estipuladas en el Contrato Especial de Gestión y en la ley para tal efecto, de acuerdo con lo establecido en el literal b) de la cláusula 16 del documento contractual, firmado de común acuerdo por las partes.

- Las inversiones en infraestructura, comprendidas dentro del Programa de Control de Pérdidas en las diferentes zonas, que la Empresa desarrolló en los años 2003, 2004 y 2005, asciende a la suma de $38.811.000.000 logrando recuperar tan sólo $19.384.168.805, valor que equivale solamente al 49.95% de la inversión.

Catastro de Usuarios

- Se evidencia falta de control y seguimiento por parte de la Administración frente al incumplimiento de los Gestores en cuanto a la actualización y mantenimiento del catastro de usuarios. Esta situación se observa al revisar las bases de datos TABLAZ, oficios 0831-2006-0849 del 28 de junio de 2006 de la División Operación Comercial Zona 3 y 0880-2006-0784 del 3 de agosto de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, que utilizó la Empresa para verificar el cumplimiento de los contratistas frente al catastro de usuarios durante el primer semestre de 2005, al no exigirles el acatamiento de la cláusula primera de la Modificación No. 1, firmada el 27 de junio de 2003, la que a la letra dice: “4.2.1. Actualización y mantenimiento del Catastro de usuarios de la Zona de servicio. El Gestor deberá actualizar el Catastro de usuarios en un término de ocho (8) meses contados a partir del acta de iniciación de operación”.

- A pesar del bajo porcentaje (0.61%) de la muestra que analiza la Empresa frente al cumplimiento de los Gestores en la actividad del Catastro de Usuarios, el cual corresponde a 9.372 cuentas contrato, frente al universo que para junio de 2005 fue de 1.528.779, se observa incumplimiento consolidado por parte de los Gestores en un 2.21%, que equivale a 33.799 observaciones, sobre criterios que no cumplen con la obligación de actualización del catastro de usuarios.

Lo anterior, indica la débil gestión que vienen adelantando los Gestores frente al cumplimiento del contrato; puesto que como se observa, las inconsistencias detectadas en las TABLAZ superan más de tres veces el porcentaje analizado por la Empresa.

- Al verificar el número de usuarios de cada una de las zonas desde diciembre de 2002 según oficio 0880-2006-0482 del 6 de junio de 2006 de la Unidad de Apoyo Comercial y el Informe de Gestión Empresarial de este mismo período (años 2002 a 2005), se observa una diferencia de 60.474 usuarios a diciembre de 2005, por cuanto, la Unidad de Apoyo Comercial suministra un total de 1.353.652 usuarios, mientras que el Informe de Gestión relaciona 1.293.178.

Al verificar el universo de cuentas contrato facturadas para el primer semestre de 2005 de acuerdo con el oficio 0880-2006-796 del 8 de agosto de 2006 de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, el cual corresponde a 1.511.872, frente al universo reportado por cada una de las zonas de acuerdo con los oficios 0831-2006-0849 del 28 de junio de 2006 de la División Operación Comercial Zona 3 y 0880-2006-0784 del 3 de agosto de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, el cual equivale a 1.528.779, se presenta una diferencia de 16.907 cuentas contrato.

Con la situación anterior, se demuestra falta de unificación en la información que se entrega al Equipo Auditor.

- Se evidencia falta de control y adopción de políticas de mejora para verificar la gestión de los Gestores por parte de la Empresa, en el cumplimiento de las labores frente al catastro de usuarios, tal como se observa en el mapa corporativo de riesgos, oficio 0880-2006-659 del 14 de julio de 2006 de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, con corte a diciembre de 2005, donde se manifiesta que uno de los riesgos de ésta dependencia es la “Falta de actualización en la nomenclatura urbana por parte del DACD, en la base de datos comercial de la Empresa”; riesgo que es calificado como medio.

De conformidad con lo anterior, el Equipo Auditor evidencia que, la Administración no puede delegar su responsabilidad en otra entidad Distrital, por cuanto es su competencia mantener actualizada toda la información que requiera para el desarrollo de los procesos y procedimientos, con el fin de darle cumplimiento al desarrollo de su objeto social, máxime cuando de ello depende parte del recibo de sus ingresos y de esta manera la única afectada sería la EAAB ESP y no el Departamento Administrativo de Catastro Distrital - DACD. De otra parte, es importante señalar que ésta Entidad, en el proceso de actualización de nomenclatura para el sector urbano de Bogotá, presenta un grado de avance del 54%.

- Queda claro que, las dificultades expuestas no pueden ser tenidas en cuenta como limitante para cumplir con ésta obligación, la cual fue aceptada por los Gestores en la cláusula 6.2. Obligaciones Especiales, numeral 6.2.2. Conexión de usuarios al sistema de acueducto y alcantarillado, literal a) Actualización y mantenimiento del Catastro de Usuarios de la zona de servicio. La cláusula 13. SANCIONES AL GESTOR POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, señala la sanción pecuniaria a que se hace acreedor el Gestor sí el atraso en el cumplimiento de esta obligación supera un período de seis (6) meses sucesivos.

Medición De Consumos

- La interventoría hace observaciones y recomendaciones de manera reiterativa, acerca de las cuentas contrato, promediadas y por desacumulación de consumos, sin que éstas sean atendidas a tiempo por el Gestor.

- Se encontraron 873 cuentas contrato que se promediaron por más de tres vigencias consecutivas llegando algunas hasta 34 meses promediadas, incumpliendo lo ordenado por los artículos 146 y 150 de la Ley 142 de 1994, y el numeral cuarto de la cláusula Décima del capítulo Tercero del Contrato de Condiciones Uniformes para la Prestación del Servicio.

- Se estableció que el promedio de días para emitir la primera factura en las cuentas contrato nuevas es de 213 días; además para dichas cuentas se dejó de facturar 255.526 metros cúbicos durante el año 2005, que a una tarifa promedio del estrato tres de $ 2.032 representa $480.411.877, a lo que se le debe sumar el valor de consumo de alcantarillado de $296.402.494, con el consecuente detrimento al patrimonio de la Empresa.

Contratos Obras de Expansión e Interventorías

- Con relación al Contrato de Obra No. 1-01-7500-01-2001 se determinó un presunto daño al patrimonio público en cuantía de $289.875.450, situación generada, porque el contrato no se ejecutó, por ende los trabajos no se realizaron, debido a que se inició sin contar con la correspondiente licencia ambiental y el plan de manejo ambiental, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la Ley 99 de 1993, de los cuales se desprende que la licencia ambiental es previa a la ejecución de la obra y debe contener elementos que permitan prevenir y controlar los efectos que se puedan derivar del proyecto a ejecutar. Se están desconociendo los principios rectores que orientan la contratación estatal, según lo consagra el Manual Interno de EAAB, Resolución 1100 del 23 de diciembre de 2004, concordante con el artículo 209 de la Constitución Nacional, con lo cual se debilita el proceso contractual.

Así mismo, no se le exigió al contratista el cumplimiento de las obligaciones pactadas, haciendo caso omiso de las cláusulas estipuladas en el contrato, que es ley para las partes, conllevando el proceso hacia una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente que en un momento dado puede generar daños económicos para la Entidad.

Concepto sobre el Sistema de Control Interno

- Evaluando los Manuales de Funciones de los empleados que prestan sus servicio a las diferentes Direcciones de las Gerencias de Zona, se encontró que están desactualizados, y en los mismos se describen las funciones a desarrollar por los empleados, pero relacionadas directamente con la denominación del cargo, aunque dichas funciones no tengan ninguna relación con la actividad de interventoría que actualmente desempeñan, lo cual denota al interior de la Empresa serias debilidades en la aplicación del Sistema de Control Interno, aun cuando el cambio estructural de la organización se empezó a dar en el año 2002.

- La Empresa, en el Plan de Mejoramiento suscrito en virtud de la Auditoria Especial a los Gestores vigencia 2004 realizada por la Contraloría de Bogotá, señaló que se encontraba en trámite el segundo otrosí modificatorio, con el fin de buscar posibles soluciones a las diferencias y controversias entre las partes en desarrollo del CEG. Este documento no se ha firmado y su proceso se encuentra suspendido, hasta tanto se evalúen los argumentos de las partes, lo cual conlleva a que los diferentes incumplimientos de los contratistas, por discrepancias entre la Empresa y los Gestores, a la fecha no hayan sido sancionados.

- La información remitida por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, sobre el número de medidores cambiados durante el 2005, difiere entre las comunicaciones 0880-2006-0736 de julio 31 de 2006 (36.517 medidores cambiados) y 0880-2006-0842 de agosto 15 de 2006 (76.779 medidores cambiados). Por lo tanto, los datos generados por la misma dependencia son inconsistentes, creando incertidumbre acerca de la veracidad de la información que se suministra a este Ente de Control. Por lo anterior, incumple lo ordenado en el literal e), artículo 2 de la Ley 87 de 1993, Objetivos del Sistema de Control Interno.

- Con relación a los Contratos de Obras de Expansión e Interventoría, se evidencia una deficiente planeación en el proceso de contratación, específicamente en la etapa precontractual (estudios previos, pliegos de condiciones), permitiendo constantes modificaciones y adiciones a los contratos, transgrediendo los principios que orientan la contratación de la Empresa.

- Existe incumplimiento de los Gestores en cuanto al mantenimiento y actualización del catastro de usuarios, observándose falta de compromiso por parte de la Alta Gerencia de la Empresa, al no institucionalizar la estandarización en el desarrollo de los procedimientos que deben realizarse en las zonas, situación que se refleja en la debilidad de la gestión al controlar y evaluar el desempeño de los Gestores.

- Todas estas razones y las argumentadas en el capítulo Catastro de Usuarios de éste informe, muestran el incumplimiento de los Gestores frente al contrato que desarrollan. Con lo anterior, se reafirma lo mencionado por la auditoria especial desarrollada para la vigencia 2004, donde se manifiesta que “en el año 2002 la Empresa no se encontraba totalmente preparada y organizada con criterios institucionales unificados y precisos, que permitiera llevar a cabo de manera óptima la función de interventoría, no obteniendo un resultado efectivo en la vigencia 2004 a pesar del esfuerzo demostrado en cumplimiento de su función. Además se observa que no hay coincidencia en la forma y criterios utilizados para ejecutar la labor de control entre una zona y otra, aspecto que se refleja al examinar los informes periódicos y pruebas aplicadas por cada interventoría, …”.

Plan de Mejoramiento

- Realizado el seguimiento al los compromisos suscritos por la Empresa en cumplimiento del Plan de Mejoramiento correspondiente a la Auditoria Especial de la vigencia 2004, se observa que no obstante, la Empresa cumplir en cuanto a la parte documental de algunos procesos, la aplicación de los mismos no ha dado los resultados deseados y por el contrario se continúan presentado debilidades en el desempeño de los Gestores, el número de profesionales que adelanta las actividades de control e interventoría es mínimo, no permitiendo un verdadero control.

- De otra parte, se continúan presentando incumplimientos por parte de los Gestores y aun la Alta Gerencia no ha tomado las medidas pertinentes para exigirle al contratista el cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectivas las sanciones correspondientes, estipuladas en el Contrato Especial de Gestión y en la ley para tal efecto, de acuerdo con lo establecido en el literal b) de la cláusula 16 del documento contractual, firmado de común acuerdo por las partes. Se evidencia una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente que está generando daños económicos para la EAAB, desatendiendo lo consagrado en el artículo 209 de Constitucional Nacional, concordante con lo que establece el Manual Interno de la entidad sobre los principios rectores que orientan la contratación de la Empresa.

Consolidación de Hallazgos

En desarrollo de la presente auditoria tal como se detalla en el Anexo 2 se establecieron 48 hallazgos administrativos, 5 con incidencia fiscal en cuantía de $28.561.424.585 millones, que se trasladarán a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y 9 con incidencia Disciplinaria con destino a la Personería.

Bogotá, D.C.

PEDRO NEL PINEDA ROJAS

Director Técnico Sector Servicios Públicos

# RESULTADOS DE LA AUDITORIA

## 2.1 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

En el Seguimiento al Plan de Mejoramiento correspondiente a la Auditoria Especial Gestores vigencia 2004, analizadas las acciones de mejoramiento, se estableció un cumplimiento parcial del 28.84% y el 71.15% restante, hace relación a la no implementación de acciones correctivas eficientes y oportunas, especialmente en lo referente al Índice de Agua No Contabilizada y la Atención al Cliente.

Para la vigencia 2004, se formularon setenta y dos (72) hallazgos administrativos, de los cuales se cumplieron parcialmente quince (15) y treinta y siete (37) se mantienen, porque las inconsistencias formuladas continúan, a pesar de las acciones emprendidas.

Se aclara que con relación a los seis (6) hallazgos administrativos “Aplicación Índice de Pérdidas Ajustado, siete (7) del Servicio de Conexión Temporales, los tres (3) de Liquidaciones de pagos al Gestor, uno (1) Los PQR’s (remuneración) uno (1) de conexiones, uno (1) Alto Consumo Confirmado y uno (1) de Metodología para Control a los Gestores- Estándares de Servicio, no se adelantó el seguimiento, en razón a que éstos temas no fueron evaluados por el equipo de auditoria.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no comparte la respuesta de la Administración en el sentido que el porcentaje de cumplimiento parcial del 28.84% y la no implementación de correctivos eficientes y oportunos al 71.15%, corresponde solamente a los hallazgo administrativos analizados en desarrollo de la Auditoria Especial adelantada y no sobre el 100% de los hallazgos contemplados dentro del plan de mejoramiento.

Con relación a los correctivos cumplidos aducidos por la Administración, para la Contraloría de Bogotá su cumplimiento es parcial, por cuanto no obstante haber realizado la actividad, en la evaluación adelantada por este Ente de Control se evidenció observaciones en el resultado de su aplicación. Tal es el caso de los reclamos mal tipificados, que afectaron la calidad de la respuesta que el Gestor da a los usuarios y por consiguiente la configuración del silencios administrativo positivo y por lo tanto la aplicación de sanciones y multas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.

2.1.1. Peticiones, Quejas y Reclamaciones – PQR’s

Hallazgo 2.3.1.1.5 No se Registra adecuadamente la Tipificación de las PQR’s

- En cumplimiento del Plan de Mejoramiento, la Empresa adoptó los procedimientos utilizados para la correcta utilización de la tipología y para hacer el seguimiento a la calidad de las respuestas que da el Gestor a los usuarios, en cada uno de los medios utilizados, escrita, ventanillas y/o Internet; sin embargo, se encontró en los diferentes informes de interventoría en todas las zonas, que de manera reiterativa se observa la deficiente calidad de las respuestas dadas a los usuarios, entre otros aspectos por la mala tipología, que se traduce en contestaciones diferentes a la reclamación formulada por los clientes, advirtiéndole el interventor que ésta situación afecta de manera importante la imagen de la Empresa. Así mismo, el Gestor viene incumpliendo la Ley 142/94, en el sentido que, no está concediendo a los usuarios el recurso de reposición, tal como lo ordena esta norma.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta de la Administración por cuanto, si bien es cierto, se adoptó el procedimiento para la correcta utilización de la tipología, también lo es que, en la evaluación realizada por este Ente de Control a los informes de interventoría de cada una de las zonas, se encontró observaciones relacionadas con la mala tipificación de las reclamaciones, lo cual incide de manera importante en la calidad de la respuesta que el Gestor da a los usuarios”.

Hallazgos 2.3.1.1.11 – 2.3.1.1.12 PQR’s con tipología diferente y no se coordina a tiempo con los usuarios las visitas para las revisiones internas

- La mala tipología afecta la calidad de respuesta que se da a los usuarios. Igualmente, por los problemas presentados en la calidad de las mismas, el Gestor debe dar alcance a la respuesta emitida, sin que se le notifique al usuario la necesidad de revisión interna, para la suspensión de los términos legales establecidos.

Hallazgos 2.3.1.4.1 al 2.3.1.4.7 PQR’s registradas y dejadas de atender por las zonas

- De acuerdo con la información suministrada por la Administración y no obstante los controles establecidos para que las PQR’s tengan identificadas la zona respectiva, en la vigencia de 2005, se presentaron 173 quejas, las cuales no registran zona de servicio alguna. Por lo tanto los hallazgos se mantienen.

Hallazgo 2.3.2.3.1 Actualización PQR’s

- De acuerdo con la auditoria adelantada se evidenció que en las zonas se continúa presentando elevado número de reclamos mal tipificados por parte de los Gestores, lo cual no permite a la Empresa dar respuestas satisfactorias a los usuarios. Por lo tanto el hallazgo se mantiene.

2.1.2 Índice de Agua No Contabilizada

Hallazgo 2.3.5.1 Falta de claridad de los términos del contrato en cuanto a las responsabilidades del Gestor y de la Empresa

- Los programas de Control de Perdidas fueron diseñados, pero no  se han ejecutado de conformidad con lo allí planteado, por lo que los indicadores de perdidas de agua no han disminuido, por lo tanto el hallazgo se mantiene.

Hallazgo 2.3.5.2. Las zonas que perdieron más metros cúbicos de agua fueron las 4 y la 2.

- De acuerdo con la acción de mejoramiento, el hallazgo se mantiene, por cuanto las pérdidas no se han reducido, aun cuando los conceptos jurídicos que aclaran los procedimientos para la aplicación de sanciones por incumplimientos, si se solicitaron. Sin embargo, a la fecha la Empresa no ha  iniciado acción alguna contra el Gestor.

Hallazgo 2.3.5.3 El IANC de las zonas 2, 3, 4 y 5 están muy por encima de los niveles de referencia utilizados en el cálculo de la tarifa

- El hallazgo continúa, toda vez que el porcentaje de cumplimiento de las inversiones programadas para el control de pérdidas técnicas y comerciales, solo alcanzó al finalizar el 2005, el 49.95%.

Hallazgo 2.3.5.4 Incumplimiento del Acuerdo 40 de 2001 del Concejo de Bogotá mediante el cual se autoriza cupo de endeudamiento

- Se sigue incumpliendo con el parágrafo del artículo 6º del Acuerdo 40 de 2001, del Concejo de Bogotá, en lo referente al Índice de Agua No Contabilizada, mediante el cual se establece que la Empresa debería alcanzar un Índice de Agua no Contabilizada del 30% en el año 2004, llegando a diciembre de 2005 al 39.11%.

Hallazgo 2.3.5.1.1 Índice de Arranque no conciliado entre las partes en las zonas 2 y 5

- No se ha logrado conciliar entre las partes  el Índice de Arranque, por ello, la Empresa lo estableció unilateralmente. Se incumple con lo estipulado en el capítulo E del anexo técnico del Contrato Especial de Gestión, “Protocolo para determinar el IANC de arranque”.

Hallazgo 2.3.5.1.2 Diferencia entre los cálculos reales obtenidos para definición del IANC de Arranque y los valores estimados en los Contratos Especiales de Gestión

- La Administración dejo como acción de mejoramiento la modificación del contrato, situación que a la fecha no se ha llevado a cabo. Por lo tanto se mantiene el hallazgo.

Hallazgo 2.3.5.1.3 Meta del 50% de la reducción de perdidas al finalizar el 2004

- El hallazgo se mantiene, por cuanto no se ha alcanzado éste porcentaje ni tampoco se ha adelantado la modificación al contrato durante la vigencia 2005.

Hallazgo 2.3.5.1.2.1 – 2.3.5.1.3.1 Incumplimiento establecido en el numeral 5.3 del capítulo E del Anexo Técnico

- No en todas las zonas se firmó el “Protocolo para determinar las pérdidas de arranque de la Gestión”, se encuentra pendiente la firma del otrosí, el proceso fue suspendido por la actual administración. Por ello el hallazgo se mantiene.

Hallazgo 2.3.5.1.3.2 Falta de planeación de la Empresa

## Los problemas de planeación continúan, lo cual se evidencia en la zona 5, en donde se presentó a licitación en 2 ocasiones el contrato No. 2-01-35100-765 de 2004, cuyo objeto consistió en suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una estación de macromedición y cierres para aislamiento hidráulico e instalación de puntos de medición de previsión en el distrito 5-30-1101, proceso que se suspende por falta de soportes.

En las zona 3, las invitaciones ICSC 849, 860, 626, 866-05, para la construcción de obras para la macromedición, se encuentran suspendidas.

De igual manera la Administración no ha iniciado la modificación de los CEG.

Hallazgo 2.3.5.1.4.1 – 2.3.5.1.5.1 Incumplimiento numeral 5.3 y 5.1 del capítulo E del Anexo Técnico

- Se mantiene el hallazgo, porque las Zonas 2 y 5 no han conciliado y no han firmado el protocolo, considerado por la Administración como definitivo para los procesos que de éste se derivan como facturación, logro de las metas semestrales y la remuneración del Gestor.

Igual que en los hallazgos anteriores, la Administración, a la fecha no ha adelantado ningún proceso para la modificación del contrato.

Hallazgo 2.3.5.1.5.2 Cuentas 90

- El hallazgo se mantiene, por cuanto no obstante evidenciarse evaluación por parte de la interventoría, las mismas no han tenido gestión ni han sido revisadas en terreno el cien por ciento.

Hallazgo 2.3.5.2.5.1 Incertidumbre respecto a la remuneración del Gestor

#### El hallazgo se mantente por cuanto, las zonas 2 y 5 determinó el Índice de Pérdidas ajustado- IPA de acuerdo al IANC de arranque calculado unilateralmente por la Empresa, sin embargo, mientras no se defina el establecimiento del IANC de arranque de la gestión en todas las zonas de servicio, no se va a contar con cifras reales, generando incertidumbre en los valores reales de pago al Gestor.

Hallazgo 2.3.5.3.1 al 2.3.5.3.5 Ejecución presupuesto de agua…

- El hallazgo continúa, porque como se observó anteriormente, las inversiones para la reducción de pérdidas solo alcanzaron en el 2005 el 49.95%. Igualmente, los pliegos de condiciones para la contratación de obras, presentan inconsistencias.

Hallazgos 2.3.5.5.1.1 – 2.3.5.5.1.2  Control y seguimiento a las cuentas estado 90  y Hallazgo2.3.5.5.2.1 – 2.3.5.5.2.2 Gestión del contratista y de la interventoría a las cuentas estado 90

- El hallazgo se mantiene, por cuanto se evidenció en el desarrollo de la auditoria, que la gestión adelantada por los Gestores no ha sido oportuna, no han sido depuradas en su totalidad, así como no cumplió con el cien por ciento de las visitas a terreno.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta de la Administración, toda vez que, tal y como se describe en el capítulo correspondiente, el Gestor no cumplió con las visitas 100% a los predios”.

2.1.3. Catastro de Usuarios

Hallazgo 2.3.2.7.1 El Catastro de Usuarios no se encuentra actualizado en las cinco (5) zonas

De acuerdo con la columna ESTADO ACTUAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ACTIVIDADES EJECUTADAS CON FECHA DE CORTE 31/12/2005, DETALLE ACTIVIDADES; donde se hace seguimiento al plan de mejoramiento, numeral 2.3.2.7. la Administración manifiesta:  “La empresa ha actualizado la información en forma permanente con la base de datos de Catastro Distrital” y asigna una calificación de cumplimiento de 2, significando así que el cumplimiento de esta actividad ha sido total. De otra parte, analizando el mapa corporativo de riesgos, oficio 0880-2006-659 del 14 de julio de 2006 de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, con corte a diciembre de 2005 se manifiesta que uno de los riesgos de esta dependencia es la “Falta de actualización en la nomenclatura urbana por parte del DACD, en la base de datos comercial de la Empresa”. Se evidencia falta de conocimiento por parte de los directivos frente al catastro de usuarios porque:

- La nomenclatura urbana es uno de los criterios que forman parte de la base de datos del catastro de usuarios, tal como se observa en los datos analizados de la TABLAZ oficios 0831-2006-0849 y 0880-2006-0784, entregada por la Empresa para todas las zonas, en la cual, de la información presentada de la 5 zonas sólo una lo cumple.

- De acuerdo con la comunicación 21500-1271-2006 del 23 de mayo de 2006 dirigida a la Contraloría de Bogotá y emanada de la División Cartografía del Departamento Administrativo de Catastro Distrital, se informa que efectivamente el proceso de actualización de nomenclatura para el sector urbano de Bogotá presenta un grado de avance del 54%.

- Se evidencia falta de control y seguimiento por parte de la Administración frente al incumplimiento de los Gestores, en cuanto a la actualización y mantenimiento del catastro de usuarios, al no exigirles el acatamiento de la cláusula primera de la Modificación No. 1, firmada el 27 de junio de 2003, la cual a la letra dice: “4.2.1. Actualización y mantenimiento del Catastro de usuarios de la Zona de servicio. El Gestor deberá actualizar el Catastro de usuarios en un término de ocho (8) meses contados a partir del acta de iniciación de operación”.

## 2.1.4 Medición de Consumos

Hallazgo 2.3.3.3.1 Vigencias promediadas

- De conformidad con la auditoria adelantada se evidencio que el Gestor continúa realizado facturación promediada. Por lo tanto el hallazgo se mantiene.

Hallazgo 2.3.3.4.1 Cuentas sin facturar

- El hallazgo se mantiene por cuanto en la vigencia 2005 se presentaron cuentas en estado 90

Hallazgo 2.3.4.1.1 Modificación Contratos Gestión Zonal

- El hallazgo se mantiene, por cuanto a la fecha los Contratos Especiales de Gestión no se han modificado a través del otrosí propuesto

## 2.2. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO –SCI

Para la evaluación al Sistema de Control Interno se tuvo en cuenta las líneas auditadas con el siguiente resultado:

2.2.1. Peticiones, Quejas y Reclamaciones – PQR’s

- La Empresa de Acueducto no obstante haber mejorado en algunos aspectos relacionados con la adopción de procedimientos para la interventoría que debe adelantar a los Contratos Especiales de Gestión y haber unificado el proceso para todas las zonas de servicio, aún presenta serias deficiencias, especialmente en el procedimiento que dejó para ejecutar dentro del proceso “Atención al Cliente”, como es la notificación de las respuestas que elabora el Gestor a las reclamaciones de los usuarios; aludiendo que contaba con la experiencia e infraestructura física y humana para su ejecución, es decir que, para los años 2004 y 2005 su gestión ha sido ineficiente e ineficaz en la ejecución de ésta actividad.

Al respecto, la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente informó a la Contraloría de Bogotá mediante comunicación 0880-2006-0887 del 30 de agosto de 2006, “que con la resolución 1069 del año 2001, se creó el grupo de notificaciones adscrita a la Dirección de Servicios Generales, cargos que a la fecha no se han provisto y permanecen vacantes para el proceso de notificación, pese a que el área ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Gerencia Humana, los encargos respectivos”. No es claro para la Contraloría de Bogotá, sí los cargos del área responsable de realizar el proceso de notificación de las respuestas a las reclamaciones de los usuarios están vacantes desde el 2001, porqué la Empresa dejó para sí, la ejecución de dicho proceso, argumentando que poseía la experiencia y la infraestructura técnica y humana. Más aún cuando, durante los años 2004 y 2005 ha reconocido el silencio administrativo positivo por no adelantar el trámite de la notificación de las respuestas a los usuarios de acuerdo con la Ley, así como, ha sido sancionada y multada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario.

Por lo anterior, se denota al interior de la Empresa y de la Unidad de Control Interno y Gestión serias falencias y debilidades en la aplicación del  Sistema de Control Interno, al no mantener la estructura orgánica de la Empresa actualizada de acuerdo con las necesidades presentes, con el riesgo que ello implica, al no definir responsables en la ejecución del proceso de notificación de las respuestas a los usuarios, incumpliendo lo normado en los literales c), d) y f) artículo 2 de la Ley 87 de 1993. Configurándose un hallazgo de carácter administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta de la Administración, por cuanto el hallazgo administrativo hace referencia a la configuración de silencios administrativos positivos durante la vigencia de 2005, como consecuencia de la no notificación de conformidad con la normatividad vigente, así mismo, porque la Administración sobre el particular, el 30 de agosto de 2006 respondió que:“los cargos que a la fecha no se han provisto y permanecen vacantes para el proceso de notificación, pese a que el área ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Gerencia Humana, los encargos respectivos”.

Igualmente, porque la Administración desde el 2001 con la expedición de la Resolución 1069 definió la estructura del área responsable de la notificación, sin embargo, pasados cinco años aún no ha sido provista la plata de personal formalmente, más aún cuando con la entrada de los operadores privados dejó para sí la ejecución del proceso de notificación”.

2.2.2. Índice de Agua No Contabilizada

- Se evidenciaron debilidades en la gestión de la Unidad de Control Interno, al no cumplir con la función inherente a la dependencia y recomendar la actualización de los Manuales de Funciones de los empleados de las Gerencias de Zona, de conformidad con la labor que desarrollan en la actualidad.

Al evaluar la planta de personal que labora en cada una de las zonas y que realiza actividades de interventoría, se encontró que siete de ellos, se relacionan en las nóminas de dos zonas de servicio diferentes, con códigos de funciones y nivel del cargo distinto, sin aclarar las fechas en las cuales prestaron su servicio en cada una de ellas; aspectos que afectan la calidad de la información que se maneja al interior de la Empresa, generando  incertidumbre por la presencia simultanea de un mismo funcionario para desempeñar funciones en dos Gerencias de Zonas diferentes, desatendiendo lo estipulado en el literal e) “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros” artículo 2º de la Ley 87 de 1993,. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

- Estructura, Procesos, Procedimientos, Manuales de Funciones y Planta de Personal

Ante la crítica situación presentada por el incumplimiento en la reducción del IANC este Ente de Control, realizó la investigación para determinar la causa que ha generado la ineficiente supervisión e interventoría por parte de la Empresa Acueducto a los Contratos Especiales de Gestión, encontrando frente a la estructura organizacional, procesos, procedimientos y Manuales de Funciones las siguientes inconsistencias:

La estructura de las Direcciones Comerciales, difiere en la totalidad de las zonas, ya que, si bien cada una de ellas cuenta con dos Divisiones, una de Atención al Cliente y otra de Operaciones Comerciales, hay zonas en las que algunos procesos son manejados en Atención al Cliente, situación que es más grave aún, pues se encuentran procesos fraccionados y no se tiene un responsable definido, por lo que el control sobre los mismos es incierto. Para el tema de las plantas de personal tan solo existen Manuales de Funciones aprobadas para los niveles Directivos, Director y Jefe de División, los demás Manuales de Funciones Específicas no corresponden con los procesos que adelantan cada uno de los niveles jerárquicos, ni con las responsabilidades que asumen en la zona. Es de anotar que, la última modificación y adopción a los mismos se efectuó en el año 2002, antes de iniciada la modernización y el cambio organizacional de la Empresa.

Analizada la planta de personal de las 5 Gerencias de Zona con que cuenta la EAAB ESP para adelantar la interventoría a los contratos de gestión, se deduce que el número de profesionales que desarrolla esta actividad es mínimo y en el personal de apoyo se encuentran casos que llaman la atención, en relación con el perfil y formación profesional, como el de auxiliares de enfermería, operador de cabrestante, paramédico, dibujantes y ayudantes que desarrollan actividades inherentes a la interventoría. Al evaluar los Manuales de Funciones Específicas, se observa que describe las funciones, pero para éstas denominaciones del cargo y no para la función de supervisión e interventoría que adelantan actualmente.

Por lo anterior, se evidencian debilidades en el Sistema de Control Interno y en la gestión de la Alta Gerencia de la Empresa, a la función de interventoría que está obligada a realizar a los CEG, toda vez que, han trascurrido más de tres años de ejecución y la EAAB ESP no ha definido la estructura organizacional, los procesos, los procedimientos, las actividades, cargas y puestos de trabajo y los citados Manuales de Funciones están desactualizados, razón por la cual, no permite identificar claramente cuáles son las responsabilidades de cada uno de los funcionarios asignados a las Gerencias de Zona, así como los controles establecidos para prevenir riesgos en la labor que desempeñan. Con lo anterior, se incumple con lo ordenado en los literales b), c), f) y h), artículo 2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO de la Ley 87 de 1993. Con lo cual se configura un hallazgo administrativo.

Esta circunstancia puede indicar, que las personas que adelantan los procesos podrían estar extralimitando sus funciones conforme a los Manuales aprobados, según se observa en la muestra aleatoria tomada de los siguientes funcionarios. De lo cual se observa el desconocimiento a lo preceptuado en el Parágrafo del artículo 1 de la Ley 87 de 1993.

CUADRO 1

EMPLEADOS CON FUNCIONES DIFERENTES A LAS DESEMPEÑADAS

Fuente: Oficio 0880-2006-0836 de 14 de Agosto de 2006 EAAB

En las gráficas siguientes, se muestra la desigualdad en la planta de personal para cada una de las zonas, difiriendo en el número de funcionarios y el nivel de los mismos, ejemplo de ello, es la planta a término indefinido para la Dirección Comercial de la zona 1, en donde se tienen asignados un total de veinte (20) funcionarios de los cuales ocho (8) están a cargo de la Dirección Comercial, ocho (8) en la División Atención al Cliente y cuatro (4) a cargo de la División de Operación Comercial.

Gráfica 1

Fuente: Oficio 0880-2006-0836 de 14 de Agosto de 2006 EAAB

Para la zona 2 se tienen asignados un total de treinta y dos (32) funcionarios de los cuales cuatro (4) están a cargo de la Dirección Comercial, trece (13) en la División Atención al Cliente y quince (15) a cargo de la División Operación Comercial.

Gráfica 2

Fuente: Oficio 0880-2006-0836 de 14 de Agosto de 2006 EAAB

En la Zona 3 están asignados un total de treinta y cuatro (34) funcionarios, de las cuales diez y seis (16) se encuentran a cargo de la Dirección Comercial, nueve (9) de la División Atención al Cliente y catorce (14) en la División de Operación Comercial.

Gráfica 3

Fuente: Oficio 0880-2006-0836 de 14 de Agosto de 2006 EAAB

Para la Zona 4 hay asignados un total de veintiséis (26) funcionarios, trece (13) de ellos están a cargo de la Dirección Comercial, nueve (9) se encuentran en la División Atención al Cliente y cinco (5) pertenecen a la División de Operación Comercial.

Gráfica 4

Fuente: Oficio 0880-2006-0836 de 14 de Agosto de 2006 EAAB

Finalmente en la Zona cinco (5) están veintinueve (29) funcionarios, de los cuales, trece (13) están a cargo de la Dirección Comercial, ocho (8) de la División Atención al Cliente y ocho (8) pertenecen a la División de Operación Comercial.

Gráfica 5

Fuente: Oficio 0880-2006-0836 de 14 de Agosto de 2006 EAAB

La Dirección Comercial de cada una de las zonas tiene bajo su responsabilidad el seguimiento de los CEG en el aspecto comercial, pero la desigualdad en la organización de los procesos y el desequilibrio en las estructuraciones de las plantas de personal asignadas a cada una de las zonas, denotan el poco desempeño y alcance a temas como la reducción del Índice de Agua No Contabilizada; igualmente, la discrepancia en los conceptos tanto técnicos como jurídicos que se establecen en cada una de ellas entre las partes, y el poco interés y apoyo de la Alta Gerencia al proceso de interventoría, permiten que el Gestor actúe libremente en contra de los intereses de la comunidad bogotana.

Al analizar la rotación de la planta de personal, se encuentra que los niveles de los Gerentes de Zona, Directores Operativos y Directores Comerciales durante los años 2003, 2004 y 2005, en algunos casos presenta interinidad cambiando constantemente y teniendo en cuenta que son ellos, quienes deben trazar las reglas claras y los lineamientos del proceso de interventoría, se observa falta de planes, programas y directrices, frente a los temas de su responsabilidad, recayendo ésta en los niveles más bajos de la organización, situación que muestra el ineficiente seguimiento a temas como el de la reducción del IANC.

- En la planta de personal de funcionarios a término indefinido suministrada por la EAAB ESP, se encuentra la incongruencia que a continuación se describe:

CUADRO 2

FUNCIONARIO REGISTRADOS EN DOS DEPENDENCIA DIFERENTES

| FUNCIONARIO | Registro | Ubicación | Nivel | CODIGO DE FUNCIONES | Hallazgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FERNANDO CARDOZO BUITRAGO | 483 | Z1 | Z2 | 31 | 9310-106 | Figura en la zonas uno (1) y cuatro (4), con fecha de Contratación del 16 de marzo de 1988 |
| ERNESTO PARRA GONZALEZ | 1054 | Z1 | Z5 | 50 | 9310-123 | Figura en la zonas uno (1) y cinco (5), con fecha de Contratación el 17 de octubre de 1989 |
| CARLOS LEON PEREZ | 1099 | Z2 | Z4 | 40 | 8800-176 | Figura en la zonas dos (2) y cuatro (4), con fecha de contratación el 1 de noviembre de 1989 |
| CARMEN YOLIMA SEPULVEDAD | 1254 | Z1 | Z3 | 21 | 9330-009 | Figura en la zonas uno (1) y tres (3), con fecha de contratación el 22 de febrero de 1990 |
| SUSANA PEDRAZA | 1389 | Z2 |  | 20 |  | Figura en la Dirección Comercial como también en la División Atención al Cliente de la Zona dos (2). Con código de funciones 9420-002 y 0822-001 y fechas de contratación 21 de mayo de 1990 y 21 de mayo de 1990 respectivamente |
| FABIO HERNANDEZ POLANCO | 1920 | Z3 |  |  | 8610-002 | Figura en la Dirección Comercial y también en la División Operación Comercial Zona 3, con código de funciones 8610-002 nivel 21 y 0833-001 con nivel 20 y fechas de contratación ambas del 2 de septiembre de 1992. |
| LORENA GARCIA | 2520 | Z1 |  | 20 | 0812-001 | Figura en la Dirección Comercial y la División Atención al Cliente de la Zona 1 (uno), código de funciones 9310-080 y 0812-001, ambas con fecha de contratación del 1 julio de 1,997 |
| CAROLINA CESPEDES CAMACHO | 30486 | Z1 | Z3 | 8 |  | Figura tres veces en la Zona 3 (tres) con las siguientes Funciones: 0831-001, 0400-002, 0831-001 todas con fecha de contratación el 3 de Octubre del 2002 y figura con el código de funciones 0811-001 de la misma fecha de contratación en la Zona uno (1). |

Fuente: Oficio 0880-2006-0836 de 14 de Agosto de 2006 EAAB

Respecto a la planta de personal, labor y término fijo se encuentran cuarenta y cinco (45) personas a las cuales se les han venido prorrogando sistemáticamente sus contratos o labor contratada, situación que permite concluir que existe una presunta nómina paralela en las Direcciones Comerciales de las cinco zonas, toda vez que, teniendo en cuenta la necesidad del cargo, la Administración debió prever esta situación, para evitar traumatismos al proceso de interventoría que adelanta la EAAB ESP.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta, por cuanto los Contratos Especiales de Gestión están pactados para un término de 5 años y finalizando el año 2005 que corresponde a un 60% de ejecución y un 80% del año 2006 la administración no ha definido para las Direcciones Comerciales los procesos, procedimientos, puestos de trabajo, cargas de trabajo, manual de funciones y menos aún la planta de personal requerida con sus niveles y perfiles adecuados.

Adicional a esta situación, la Unidad de Control Interno y Gestión ya había evidenciado la inconsistencia, conforme se expresa en el “Informe No 2, año 2004, Gerencia Corporativa de Gestión Humana, Evaluación al Sistema de Control Interno del Proceso de Administración de Personal”, circunstancia ésta que genera el argumento para ampliar el hallazgo administrativo como responsabilidad compartida de la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y la Unidad de Control Interno y Gestión.

La Unidad de Control Interno y Gestión por que aún cuando detectó y evidenció la situación, no hizo el seguimiento respectivo para que se corrigiera la falencia presentada.

La Gerencia Corporativa de Gestión Humana por ser la responsable de definir la estructura, procesos, procedimientos, manuales de funciones, puestos de trabajo, cargas de trabajo, requisitos mínimos, perfiles y planta de personal necesaria y suficiente para adelantar un óptimo proceso de interventoría y seguimiento a los Contratos Especiales de Gestión.

Vale la pena aclarar que contrario a lo que se expresa en la respuesta de la Administración, “Es preciso mencionar como lo indicamos en la respuesta al hallazgo del numeral 2.2.1, que no puede hacerse una reestructuración puntual para la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, sino que ésta debe ser de carácter institucional y en la cual se viene avanzando”, la reestructuración para la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente si debió haberse efectuado incluso antes de iniciar la ejecución de los Contratos Especiales de Gestión, por cuanto a través de las Direcciones Comerciales se maneja la interventoría y la duración de dichos contratos es de 5 años, por lo tanto, bajo el concepto esperado por el Acueducto, los contratos podrían terminarse y la reestructuración requerida nunca sería ejecutada.

De otra parte, aunque los Directores Comerciales son los interventores del contrato, no puede decirse y concluirse que el grupo de apoyo no ejecute labores de auditoria e interventoría, pues para éste proceso específico, la interventoría es desarrollada no por una persona, sino por un equipo de trabajo, de otra forma el Director Comercial no podría desarrollar solo el seguimiento a todas y cada una de las variables involucradas en el proceso comercial. Este hallazgo debe ser incluido dentro el plan de mejoramiento”.

2.2.3 Catastro de Usuarios

- La Administración en el momento de entregar las funciones propias de su objeto social a los Gestores, no unificó los procesos institucionales necesarios, que le permitieran controlar la gestión de interventoría que debían cumplir en cada una de las zonas.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“El capítulo del informe GESTIÓN 2001 – 2003, numeral 6.7, páginas 68 hasta la 100 “La decisión final: Contratos de Gestión Zonal”; desarrolla las alternativas de reorganización de la tercerización para la Gestión zonal, por iniciativa del alcalde Mayor, en la cual efectivamente se definen actividades comerciales, operativas y nuevas actividades, pero nunca se hace mención sobre actividades a desarrollar por parte de la Empresa para controlar la gestión de interventoría que se debe realizar a cualquier contrato. Motivo por el cual este Ente de Control NO ACEPTA la respuesta dada por la Administración. Esta observación debe ser tenida en cuenta en el plan de mejoramiento suscrito con la Empresa”.

- En el evento de terminación de los contratos con los Gestores actuales, la Empresa no contaría con la organización, infraestructura, logística, personal ni el know how para asumir las obligaciones que dejarían de prestar los contratistas.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La respuesta dada no corresponde a la situación planteada por la Contraloría de Bogotá, toda vez que, tal como se menciona en el capítulo del Informe GESTIÓN 2001 – 2003, numeral 7.1, página 73 “Definición de actividades a realizar por los gestores en cada zona” “… se partió de analizar las actividades que a la fecha ya venían siendo realizadas por el sector privado y de manera independiente o de manera compartida con funcionarios del Acueducto”.

Con base en este análisis se presenta un cuadro denominado “A CARGO DE QUIEN ESTABAN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARIAN LOS GESTORES ZONALES”. En el que se confirma que la EAAB a la fecha de presentación de este informe sólo realizaba las siguientes actividades: En Actividades Comerciales; preparación respuestas, entrega respuestas, atención ventanillas, manejo de urbanizadores y constructores, y en Actividades Operativas; reparación y mantenimiento redes acueducto. Razón por la cual las demás actividades comerciales y operativas son desarrolladas por contratistas, por lo tanto, todas las actividades que están relacionadas en los Contratos de Gestores se podría decir que son imposibles de cumplir por parte de la Empresa; toda vez que el mismo estudio técnico, que fue realizado por la firma de consultoría Delloite&Touche y que sirvió de base para tomar la decisión final de implementar los Contratos Especiales de Gestión zonal, así lo demuestran.

La respuesta de la Administración ratifica la observación de la Contraloría de Bogotá al señalar que “…la Empresa en caso de requerirse podría reasumir las actividades de tipo técnico, con el obvio sacrificio de los estándares alcanzados mediante la operación con gestores”. Si la Empresa estuviera en capacidad de asumir las obligaciones de los Gestores, es absolutamente improcedente el obvio sacrificio reseñado”.

- Por falta de previsión de la Administración, en la definición de aspectos importantes que debieron incluirse en los Contratos Especiales de Gestión, se observó durante su ejecución, que la EAAB ESP no ha cumplido con el control y seguimiento de medidas correctivas que ayuden a exigirle a los Gestores cumplimiento de las obligaciones pactadas.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“Al señalarse que “…los indicadores reportan una mejora continua…” confirma la observación de la Contraloría de Bogotá, precisamente porque, por la debilidad en los procesos de plantación y conocimiento del negocio, se manejan indicadores que no corresponden ni a la expectativa de la Empresa ni a las capacidades del contratista, de manera que no es equivocada la apreciación de la Contraloría. Esta observación debe ser tenida en cuenta en el plan de mejoramiento suscrito con la Empresa”.

- Se evidencia falta de compromiso por parte de la Alta Gerencia de la Empresa, al no institucionalizar la estandarización en el desarrollo de los procedimientos que deben realizarse en las zonas para la actualización y mantenimiento del catastro de usuarios.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“No se acepta la respuesta de la Administración, por cuanto en el momento de la auditoria esta fue la situación que se evidenció; consecuencia de la falta de compromiso de la Alta Gerencia conlleva a retrazo de las actividades de actualización y mantenimiento del catastro de usuarios; este incumplimiento es reconocido por la Empresa la cual menciona que ha diciembre de 2005 no se encuentra actualizado el catastro de usuarios. Situación que se evidencia en la diversidad de campos de información que contiene la TABLAZ y que fue suministrada por cada uno de los interventores de las zonas a este Ente de Control; afectando de manera sensible su veracidad, dado que cada zona maneja esta base de datos con diferentes campos no es posible su consolidación. Esta observación debe ser tenida en cuenta en el plan de mejoramiento suscrito con la Empresa”.

- Las obligaciones estipuladas por la Empresa en el documento contractual son muy generales, contribuyendo posiblemente a favorecer al Gestor, quien a pesar de ello, no cumple con los compromisos contractuales.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La respuesta no se acepta, el contrato debería ir mas allá de formular una serie de obligaciones para cumplir por parte del Gestor, el espíritu de contrato debería velar por la salvaguardia de los bienes de la Empresa, bienes que se valoran en función de una buena gestión integral; es claro que aunque las condiciones del contrato se cumplen de manera parcial, las mismas se edificaron sobre procesos de planeación débiles y desconocimiento del negocio, que no han exigido el mejor esfuerzo por parte de los operadores privados. Esta observación debe ser tenida en cuenta en el plan de mejoramiento suscrito con la Empresa”.

- La página web de la Empresa del Acueducto no se encuentra actualizada en cuanto al número de clientes y a los informes de gestión que debe tener la EAAB ESP, impidiendo verificar con exactitud el total de usuarios a una fecha determinada.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La página Web de la Empresa debe actualizar los informes producidos por esta, con el fin de ser consultados por cualquier persona”.

- Analizados los informes de interventoría, específicamente de la zona 1 se observó:

    - El Gestor no presenta de manera oportuna las cuentas de cobro para proceder a la remuneración por nuevas conexiones, situación que afecta el PAC de la Empresa.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá a partir de información remitida por la Administración, retoma las observaciones de la Interventoría, con el único propósito de evidenciar el incumplimiento por parte del Gestor”.

    - El Gestor Aguas Kpital presenta baja efectividad en terreno, básicamente por restitución del espacio público, dada por una inoportuna recuperación de vías y andenes intervenidos, deteriorando la imagen corporativa de la Empresa.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría  de Bogotá a partir de información remitida por la Empresa, retoma las observaciones de la Interventoría, con el único propósito de evidenciar el incumplimiento por parte del Gestor”.

    - Durante la vigencia 2005, se identificaron 10.091 casos de los años 2004 y 2005 en los cuales el Gestor no creó la correspondiente partida de cobro en SAP/R3, aumentando el riesgo de pérdidas económicas para la Empresa por realizar cobros inoportunos.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“No se acepta la respuesta, se evidencia la falta de control, que debe ser tan exigente como lo pregona la Administración, no se entiende porque errores producidos en el año 2004 y 2005 sólo hasta octubre de 2006 se procede a realizar el cobro, del cual aún esta Contraloría no tiene la evidencia. Es muy laxo el tratamiento dado al Gestor para cobrar los incumplimientos. Esta observación debe ser tenida en cuenta en el nuevo plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría”.

    - Ineficiencia de cambios por anomalía: Aunque el Gestor mejoró su capacidad de cambio de medidores respecto al año 2004 (pasó de 600 cambios en promedio al mes a 800 cambios en el presente año), ésta gestión sigue sin cumplir las expectativas de cambio de medidor de la zona 1, debido a que la cantidad de órdenes de cambio por anomalía que se generan es de aproximadamente 3.000 medidores al mes.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“No se acepta la respuesta, porque se aprecia que el diagnóstico del estado inicial del negocio no fue confiable, de serlo los cambios de medidores, de acuerdo a su estado, tendrían una programación para cambio tal que no se registraran incrementos en el cambio promedio del 33% al año; de otra parte, esta situación afecta de manera directa los ingresos de la Empresa porque no es confiable la medición de los consumos y por su puesto, sobre una información no confiable, el proceso de toma de decisiones está viciado. Esta observación debe ser incluida en el nuevo plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá”.

    - En cuanto al cambio de medidores, el Gestor presenta un rezago de 9.525 medidores para la vigencia 2005, el estándar de cambio de medidor por anomalía presenta un porcentaje de ejecución de tan sólo el 4%.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“No se acepta la respuesta, no se entiende porque sólo hasta al año 2006 se viene a mitigar una problemática que viene afectando a la ciudadanía, y por consiguiente a la estructura de ingresos de la EAAB, desde el inicio del contrato, sin que la Administración haya tomado desde que se identificó el problema las medidas pertinentes. Esta observación debe ser incluida en el nuevo plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá”.

    - No se evidencia por parte del Gestor el interés de realizar seguimiento a los predios suspendidos, proceso que va de la mano con el de la cartera, y el cual de no ser actualizado, lleva implícito el riesgo de aumentar el valor de la cartera vencida en la zona.

    - Revisados en el sistema SAP/R3 los medidores cambiados por el Gestor durante el año 2005, no se han actualizado en el sistema los cambios en 175 predios, efectivamente cambiados en terreno.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá a partir de información remitida por la Empresa, retoma las observaciones de la Interventoría, con el único propósito de evidenciar el incumplimiento por parte del Gestor. Esta observación debe ser incluida en el nuevo plan de mejoramiento que debe ser suscrito con este Ente de Control”.

    - Existe debilidad en las labores de interventoría que realiza la Administración por cuanto, no se observa seguimiento de las acciones de cumplimiento, que se debe exigir a los Gestores de acuerdo con las obligaciones pactadas.

    - Existe falta de unificación de la información que suministra la Administración al Equipo Auditor; por cuanto se presentan diferentes datos sobre un mismo tema. Tal es el caso, de la base de datos que se maneja para los predios que forman parte del catastro de usuarios.

    - No se observa por parte de la Administración adopción de políticas de mejora, que permitan asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Gestores.

Concluyendo el marco jurídico que ha venido incumpliendo la Administración frente al catastro de usuarios, se observa violación de los literales a), d), e), f), g) y h) del artículo Segundo -OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-; literales b) y d) del artículo Tercero –CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO, los literales b) y c) del artículo Cuarto -ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO y artículo Sexto de la Ley 87 de 1993. Configurándose un hallazgo de carácter administrativo.

2.2.4. Medición de Consumos

De acuerdo con lo observado en las visitas, los documentos y la información analizada de las Gerencias de Zona se encontró:

- Los criterios y directrices que se tuvieron en cuenta para determinar los códigos de lectura y crítica, deben ser revisados, ya que existe diversidad de códigos para un mismo concepto, lo que conlleva a realizar diferentes interpretaciones del mismo.

- La interventoría hace observaciones y recomendaciones de manera reiterativa en los informes mensuales, pero al mes siguiente no se evidencian las acciones adelantadas por parte del Gestor, sin determinar que pasó con la inconsistencia formulada en el mes anterior, por lo cual no se logra establecer su conclusión. Así como tampoco, efectúa un seguimiento a las debilidades encontradas, por lo que el Gestor, al parecer inicia el mes siguiente con borrón y cuenta nueva.

- El número de personas para adelantar la interventoría en cada zona es insuficiente y cuando trasladan a un funcionario no es reemplazado, por lo tanto, la labor de interventoría, que comprende un importante porcentaje de los procesos que ejecuta la Empresa en cumplimiento de su objeto social y que debe conceptuar sobre la buena o mala gestión de los contratistas, no es asumido por la Alta Gerencia con la importancia que merece.

- Aunque se cuenta con la herramienta del aplicativo Team Mate diseñada por la firma Price Waterhouse para llevar a cabo el control zonal, ejecutar procedimientos de interventoría y elaborar informes, los Manuales de Procesos y Procedimientos continúan desactualizados y no ajustados a las denominaciones de los cargos, a la estructura organizacional y a la realidad presente de la Empresa. Desatendiendo lo descrito en los literales e) y h) artículo 2 y literales c) y e) artículo 4 de la Ley 87 de 1993.

Con lo anterior se configura un hallazgo de carácter administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“Se mantiene la observación porque, la Empresa en varias oportunidades responde estar en proceso de depuración y racionalización en cuanto a códigos de lectura y a la matriz de crítica se refiere, por lo tanto, se debe comprometer en un plan de mejoramiento a ajustar las variables de la matriz de critica para que no se sigan presentando diversidad de conceptos para una misma anomalía.

La Contraloría de Bogotá no espera que se recuperen las anomalías al 100%, pero si que se evidencie la gestión oportuna para que los informes mensuales no sean reiterativos”.

2.2.5 Contratos de Obras de Expansión e Interventoría

- Se observó que en algunos casos de la muestra correspondiente a las zonas 1, 2, 3 y 4, en los contratos seleccionados, no se encontró documentos que soporten en su totalidad la ejecución del contrato, como la solicitud de modificaciones debidamente justificadas, informes, correspondencia del contratista, actas de recibo total de obra y actas de liquidación, entre otros.

- Se evidencia una deficiente planeación en la contratación, específicamente en la etapa precontractual – estudios previos, permitiendo que, constantemente se modifiquen y adicionen los contratos, transgrediendo el principio de transparencia y selección objetiva, toda vez, que los procedimientos utilizados para la escogencia del contratista deben ser claros y transparentes en igualdad de condiciones, en aras de asegurar la prevalencia del interés general como principio fundamental del estado social de derecho.

- Se encontró deficiencia en las funciones de los interventores (Gestores), por cuanto no exigen el cumplimiento de actividades, normas y especificaciones de los contratos, limitando su labor a reportar los incumplimientos del contratista en la ejecución contractual a la Empresa, olvidando las responsabilidades asignadas en el Manual de Interventoría de la EAAB.

Con lo anterior incumple con lo ordenado en los literales a), b), c), d), e), f), g) y h) artículo 2 y literales a), b), c) y j) artículo 4 de la Ley 87 de 1993.

Configurándose un hallazgo administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta e la Administración, por cuanto en la evaluación adelantada a los Contratos seleccionados, se evidenció la falta de planeación en el proceso contractual, la no existencia de la totalidad de los documentos en las carpetas de los contratos, así como las falencias en el proceso de interventoría que adelanta el Gestor, quien no acata los lineamientos definidos por el Manual de Interventoría”.

## 2.3 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y RESULTADOS

2.3.1. Interventoría a los Contratos Especiales de Gestión

- En la evaluación adelantada por la Contraloría de Bogotá se evidenció que desde el año 2003 cuando se inicio la ejecución de los Contratos Especiales de Gestión, la interventoría, a cargo de la Empresa de Acueducto, en cada una de las zonas de servicio encontró incumplimientos del contratista, los cuales no han sido aceptados por ellos, suscitando entre la EAAB ESP y los Gestores diferencias y controversias, en temas como Índice de Agua No Contabilizada –IANC, Índice de Arranque, catastro de usuarios, catastro de redes, facturación promediada y desacumulación de consumos y en aspectos que no quedaron puntualizados dentro de las obligaciones contractuales, pero que se entienden implícitos dentro del proceso “Atención al Cliente” y hacen referencia a la calidad de la respuestas a los usuarios y a la notificación de las mismas.

- Durante el tiempo que lleva de ejecución el CEG, las partes le han dado diversas interpretaciones a las cláusulas de obligaciones, incumplimientos y sanciones, así como, el contratista no ha aceptado ningún incumplimiento imputado por el interventor, por lo que, no se han puesto de acuerdo sobre éstos y ni acerca las obligaciones establecidas en el documento contractual, con serias diferencias irreconciliables; tampoco se ha hecho uso del mecanismo de solución de controversias señalado en el Contrato Especial de Gestión.

- Otra situación que muestra la mala gestión de la Administración, se evidencia cuando hace caso omiso a lo descrito en la cláusula 16 del CEG “TERMINACION POR JUSTA CAUSA DEL CONTRATO. –Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 15 anterior, la Empresa podrá dar por terminado el Contrato especial de gestión por justa causa, cuando por hecho imputable al gestor, se den uno o varios de los siguientes supuestos: b) Cuando el Índice de agua No Contabilizada (IANC) durante dos (2) años consecutivos no cumpla las metas establecidas en el capítulo E del anexo técnico”, Toda vez que, para la vigencia de 2005 se ha ejecutado el 60% del contrato, sin darle cumplimiento a la obligación expresada en el numeral 5.1 sobre las metas de reducción del índice de agua no contabilizada de las zonas 2, 3, 4 y 5. Hecho que se explica en el numeral 2.3.3. de éste Informe.

- La Administración no ha impuesto ninguna sanción al Gestor por incumplimiento a las obligaciones contractuales, ni ha adelantado acciones para modificar el contrato, no ha convocado el Tribunal de Arbitramento y menos aun no le ha dado aplicación a la cláusula 16 sobre la Terminación por Justa Causa del mismo; mientras que el Gestor continúa recibiendo oportunamente y con el mínimo impacto su remuneración, por cuanto presenta buenos resultados en sus indicadores de gestión.

- Hechos que evidencian mala gestión de la Administración, desatendiendo los principios constitucionales e internos de la contratación, desconociendo los fines de la misma, al no exigir el cumplimiento de las obligaciones acordadas, ni imponiendo las sanciones correspondientes estipuladas en el CEG, conllevando el proceso contractual hacia una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente que puede generar daños económicos para la EAAB ESP.

Además de lo anterior, la Administración también es responsable por el detrimento al patrimonio, evidenciado en las siguientes situaciones:

- La Administración no ha dado cumplimiento a la cláusula 13.3 del CEG que textualmente expresa “Por incumplimiento en su obligación de mantener actualizado el catastro de redes en el Sistema de Información Geográfico de la Empresa se hará acreedor a una multa de VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000 DE DICIEMBRE DE 2002)…” al no sancionar al Gestor de la zona 1 Aguas Kpital e imponerle la correspondiente. “Que de acuerdo con los índices de ajuste monetario, la suma en pesos, equivalente a $20.000.000 de diciembre de 2002, equivale a veinticuatro millones doscientos sesenta mil pesos moneda corriente ($24.260.900)”.

- Igualmente, el Gestor de ésta zona, no ha actualizado el catastro de usuarios a 18.657 cuentas que presentan diferencias entre la dirección del objeto de conexión y la dirección de la cuenta contrato, con el agravante que solo el 23% de la muestra seleccionada fue corregida en el sistema SAP; así mismo se desconocen las acciones adelantadas por la Administración para imponer las multas por los incumplimientos en la suma de $50.000.000.

- De igual manera, el contratista de esta zona presenta incumplimiento en la actualización y mantenimiento del catastro de usuarios respecto de las  “direcciones reportadas no se encontraron en terreno”, y a la fecha no se tiene conocimiento de ninguna sanción impuesta por la Administración, que según lo expresa la cláusula 13 del CEG es de $50.000.000.

- Así mismo, con relación a los medidores se encontraron 159 sin número y 24.025 con número de medidor inconsistente, por ello, el Gestor ha incumplido con la obligación de mantener actualizado todos y cada uno de los componentes del catastro de usuarios. De igual forma se desconoce la aplicación de la sanción por parte de la Administración, según lo consagra la cláusula 13 del Contrato, que equivale a la suma de $50.000.000.

- En la zona 2 el Gestor Aguazul S.A. no dio cumplimiento a la obligación de mantener y actualizar el catastro de usuarios, en cuanto a clase de uso, UHB, UNH, Diámetro y CHIP. A la fecha se desconoce la sanción derivada del incumplimiento por valor de $ 50.000.000 que debe imponer la Administración.

- El Gestor Aguazul de las zonas 2 y 5 no cumplió con la meta de actualización de dirección programada para el mes de diciembre de 2005. Por su parte la Administración no ha procedido a imponer la multa correspondiente, pactada en la cláusula 13 el CEG en la suma de $ 50.000.000.

- Por facturación promediada adelantada por el Gestor de la Zona 2 Aguazul S.A. por más de una vigencia, la Empresa dejó de facturar por desacumulación de consumos la suma de $572.349.672 y por abonos realizados a los usuarios el valor de $30.804.934 que corresponden a cuentas contrato nuevas con más de 90 días, un valor total de $603.154.606, cifra que no ha sido recuperada por la EAAB.

- La EAAB no da cumplimiento a la cláusula 13 del Contrato Especial de Gestión al no imponer la multa por la suma de $50.000.000, al Gestor de la zona 3 EPM Bogotá Aguas, por incumplir con la obligación de actualizar y mantener el catastro de usuarios del primer semestre del año 2005, tal como lo estipula la cláusula 6 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL GESTOR numeral 6.2.2. Conexión de usuarios al sistema de acueducto y alcantarillado, literal a) Actualización y mantenimiento del Catastro de usuarios de la zona de servicio.

- El Gestor de la zona 4 EPM Bogotá Aguas, incumplió con las normas distritales sobre intervención del espacio público y la Administración no dio cumplimiento a la cláusula 13.6 del CEG que define la multa por valor de $20 millones de pesos como sanción para el contratista.

- EPM Bogotá Aguas, Gestor de la Zona 4 no actualizó el catastro de usuarios para el segundo semestre de 2005, de acuerdo con lo estipulado la cláusula 2.2.1 del CEG, así mismo y la EAAB ESP no le dio aplicación a lo expresado en la cláusula 13.1 del contrato, al no imponer la multa respectiva que indexada a 30 de junio de 2006 ascendió a la suma de $58.897.889.

- El Gestor Aguazul de la zona 5 en el 2004 adelantó facturación promediada, dejando de cobrar a los usuarios $ 513.040.458 y por cuentas nuevas facturadas con más de 90 días, debe reintegrar a la Empresa $47.015.024, para una suma total de $563.055.482, que la Administración a la fecha del presente informe no ha recuperado.

En consecuencia, la Administración no ha hecho uso del mecanismo de control y sanción determinado en la cláusula 13 SANCIONES AL GESTOR POR INCUMPLIMIENTEO DE SUS OBLIGACIONES del Contrato Especial de Gestión.

Configurándose un hallazgo administrativo con incidencia fiscal, al no imponer las sanciones estipuladas en el CEG y dejar avanzar al Gestor en sus incumplimientos e inconsistencias por la suma total de $1.166.210.088.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá acepta parcialmente la respuesta, en el sentido que la Administración debe garantizar el debido proceso antes de sancionar al Gestor por los incumplimiento, sin embargo en la evaluación adelantada en desarrollo de la auditoria se evidenció que no obstante las explicaciones y justificaciones dadas por los contratistas al interventor, las mismas no fueron satisfactorias para éste último, por lo que solicita a la Dirección Jurídica se aplique la sanción o multa respectiva de conformidad con lo estipulado en el contrato, sin que a la fecha del presente informe se conozca la aplicación de una sola sanción por incumplimiento al Gestor. Igualmente, la Contraloría no conoció documento alguno relacionado con los “acuerdos ejecutivos que han subsanado el problema” del cual hace mención la Administración en su respuesta.

De otra parte, este Ente de Control reitera que tal y como quedaron concebidas las cláusulas de obligaciones e incumplimientos de los operadores privados y la obligatoriedad de la Empresa al respeto del debido proceso, dilatará en el tiempo, incluso sobrepasando el definido para la ejecución de los Contratos Especiales de Gestión, la decisión que deba tomar la EAAB, ante las inconsistencias de los Gestores, afectando los intereses de los usuarios”.

2.3.2 Incumplimiento de los Gestores

2.3.2.1. Zona 1

De acuerdo con lo informado por la Empresa de Acueducto a la Contraloría de Bogotá, el Gestor Aguas Kpital ha incumplido de manera reiterativa con la obligación de entregar el catastro de redes de acueducto y alcantarillado actualizado, en las condiciones de calidad definidas por el Contrato Especial de Gestión, tal como lo precisa la “cláusula 2.3 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE SERVICIO, numeral 2.3.7 Actualizar y mantener el catastro de redes en el Sistema de Información Geográfico (S.I.G) de la Empresa”, del anexo técnico.

La Dirección Técnica y Geográfica - DITG dependencia encargada de realizar el control de calidad del catastro, informó al Director Operativo de Acueducto y Alcantarillado mediante comunicación 26600-2004-0761 del 5 de noviembre de 2004, que del 75% del catastro entregado por el Gestor no cumple con los parámetros exigidos, pues entrega el 73.1%. Igualmente la DITG a través del oficio 26600-2005-0117 del 4 de marzo de 2005 establece por parte del Gestor “…el incumplimiento a los parámetros de exactitud de posición, pues el resultado obtenido es de 6.23 mts, mientras que el pactado en el Contrato de gestión debe ser menor a 1 mt.; de igual manera el parámetro de completitud en terreno, presenta un valor de 76%, mientras que el contractual debe ser del 85%”.

Así mismo, la Dirección Técnica y Geográfica, con comunicación 26600-2006-0112 del 28 de marzo de 2006, informa que “…en la última revisión de la entrega corregida del 100% entregada por el gestor en enero 2 de 2006, aun se presentan errores superiores a los máximos permisibles…”, el valor mínimo es 85%. El resultado obtenido fue 80%.”

Ante las observaciones de incumplimiento enunciadas por la Administración, el Gestor Aguas Kpital reconoce que existen errores, pero no acepta las mediciones realizadas por la DITG, porque hay discrepancia en la manera de realizar la evaluación por parte de la EAAB.

En el Anexo No. 25 del oficio remitido a la Contraloría de Bogotá 0880-2006-0584 del 27 de junio de 2006, se adjunta un documento de solicitud de multa al Contrato de Gestión No. 1-99-800-603-2002 firmado por la Gerente de la zona 1, en el  último párrafo textualmente señala: “Las consecuencias negativas para la EAAB por el incumplimiento en la calidad del catastro de redes se ve reflejado en el aplazamiento de contrataciones, modificaciones y mayores costos de los contratos de control de pérdidas y renovación de redes, además de la disminución de la efectividad en la solución de daños operativos, inconsistencias en la información para entregar daños técnicos para la ejecución de obras por parte de otras entidades distritales y terceros”.

De acuerdo con lo anterior, la Directora de Asesoría Legal, mediante Memorando 15200-2006-3834 del 27 de junio de 2006, entrega al Gerente Corporativo de Servicio al Cliente, el proyecto de comunicación por medio de la cual se da aplicación a la cláusula penal estipulada en el Contrato Especial de Gestión, por el incumplimiento reiterado del contratista en mantener y actualizar el catastro de redes en el Sistema de Información Geográfico de la Empresa, según lo establece el numeral 13.3 de la cláusula 13, del documento contractual, que consagra la sanción que se debe aplicar al Gestor por el incumplimiento de las obligaciones pactadas y por ende hacer efectiva la multa por valor de $20 millones de pesos para el año 2002, que a la fecha asciende a la suma de $24.260.900.

De conformidad con lo manifestado por la Administrativo, el Gestor no dio cumplimiento a la cláusula 6 OBLIGACIONES DEL GESTOR. 6.1 OBLIGACIONES ESPECIALES. Numeral 6.2.4 “Actualizar y mantener el Catastro de Redes en el Sistema de Información Geográfico (SIG) de la Empresa y “cláusula 2.3 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE SERVICIO, numeral 2.3.7 Actualizar y mantener el catastro de redes en el Sistema de Información Geográfico (S.I.G) de la Empresa”, del anexo técnico del CEG 1-99-8000-603-2002.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta de la Administración, toda vez, que tal como se afirma, el Gestor entregó el catastro de redes a la Empresa en el mes de febrero de 2005, la DITG adelantó la evaluación y evidenció incumplimiento en la actualización para el primer semestre de 2005. Desde esta época hasta el 22 de noviembre de 2006, la Administración no ha avanzado en el procedimiento para imposición en firme de la sanción o multa respectiva”.

El contratista Aguas Kpital, igualmente incumplió con mantener y actualizar el catastro de usuarios, de conformidad con lo descrito en el capítulo B. OBLIGACIONES DEL GESTOR numeral 2.2.1 “Actualización y mantenimiento del catastro de usuario de la zona de servicio”. Observación que se analiza en el capítulo correspondiente de Catastro de Usuarios de éste informe.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“En el caso del incumplimiento de la zona 1 respecto a que “los resultados de validación del 100% del Catastro de Redes, mediante oficio 26600-2005-0461 informando que la entrega no cumple con los parámetros exigidos por la Empresa” es claro que a faltado celeridad por parte de la Administración en exigir el cumplimiento por parte del Gestor, no se entiende porque la decisión se ha dilatado inclusive hasta agosto y septiembre de 2006, cuando es un hecho que si hubo incumplimiento. No se acepta la argumentación de la administración”

2.3.2.2. Zona 2

De acuerdo con lo informado por la Administración a través de los soportes del Anexo No. 25, entregado a éste Ente de Control mediante comunicación 0880-2006-0584 del 27 de junio de 2006, se encontró que, por la transición del sistema SIC a SAP y no afectar el flujo de caja del Acueducto en la sexta vigencia del 2003, se autorizó al Gestor facturar por promedio, mientras podía cargar las lecturas de metros cúbicos reales al nuevo sistema SAP, resultado de su operación durante el año 2003 y por ende de su responsabilidad. Sin embargo, Aguazul continúo facturando injustificadamente por más de una vigencia por promedio, facturando incluso 4 y 5 vigencias, práctica que está por fuera de ley y normatividad vigente.

Por lo expuesto, la Empresa dejó de facturar por desacumulación de consumos la suma de $572.349.672 que equivalen a 223.213 metros cúbicos de agua y a 5.944 cuentas contrato y por abonos realizados a los usuarios el valor de $30.804.934 que corresponden a 661 cuentas contrato nuevas con más de 90 días, para una cuantía total reclamada por la EAAB de $603.154.606 .

El Gestor Aguazul no admite las pérdidas de agua, ni su cobro y rechaza que adeude alguna suma por éste concepto a la Empresa y reitera la voluntad de recurrir a mecanismos de solución de controversias, para dirimir el conflicto. Igualmente no acepta la figura de la compensación, aludiendo que “no se presentan las condiciones previstas en la Ley para la operancia de esta institución”… y que las situaciones planteadas por la Empresa de Acueducto como generadoras de sanción,… no encuentran apoyo en el Contrato de Gestión”.

Ante la negativa del contratista de aceptar las imputaciones formuladas por la EAAB ESP, ésta le informa la decisión de convocar un peritaje técnico para solución de controversias, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 31 del CEG, a lo cual Aguazul manifiesta que es improcedente, por cuanto las diferencias entre las partes por facturación por promedio y desacumulación de consumos, no son únicamente de carácter técnico, como lo exige la cláusula 31.1 del CEG.

Finalmente, a través de la comunicación 0850-2006-181 del 23 de junio de 2006 la Empresa de Acueducto informa al Gestor Aguazul ”…Por lo anterior, y atendiendo a las herramientas que presenta el contrato para dirimir controversias que surjan en las partes en desarrollo del mismo, se acepta la Convocatoria de un Tribunal de Arbitramento… Como no es el anterior el único tema que ha generado controversia entre las partes durante la ejecución del contrato, se esta adelantando un estudio  para incluir los temas a resolver por el Tribunal…”

Sobre ésta observación la Contraloría de Bogotá en el 2005 realizó el traslado del hallazgo fiscal a la Dirección de Responsabilidad Fiscal.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá acepta parcialmente la respuesta, teniendo en cuenta que el CEG definió la fórmula de remuneración para el Gestor. Sin embargo, reitera que tal y como quedaron determinadas las obligaciones del operador privado, y que “se requiere que el incumplimiento sea “consecutivo”, lo que da lugar a que si un mes incumplen pero en el siguiente si lo hacen ya no se puede aplicar la cláusula de terminación…” es poco probable la aplicación de sanciones al Gestor a pesar de los incumplimientos, que afectan la gestión de la Empresa.”

De otra parte, el Gestor de la zona 2 incumplió con las metas del Índice de Agua No Contabilizada – IANC para el segundo semestre del 2003, los dos semestres del año 2004 y los dos semestres de la vigencia 2005. Observación que se analizará en capítulo correspondiente al IANC, del presente informe.

Así mismo el contratista Aguazul, no dio cumplimiento a lo estipulado en el numeral 2.2.1 “Actualizar y mantener el catastro de usuarios de la zona de servicio”.capítulo B del CEG. Observación que se analiza en el capítulo correspondiente al Catastro de Usuarios.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“El resultado de la respuesta suministrada por la Administración sólo deja en entredicho la carencia de procedimientos que tiene la Empresa (noviembre de 2006) para controlar las obligaciones que le transfiere a los Gestores; es así como la Administración no se puede excusar en este momento argumentando que “…se aclara que en el análisis realizado por el ente de control sólo se tuvo en cuenta el informe preliminar …”. Esta observación debe ser tenida en cuenta en el nuevo plan de mejoramiento que debe suscribir la Empresa con la Contraloría de Bogotá”.

2.3.2.3 Zona 3

EPM Bogotá Aguas, incumplió con la actualización y mantenimiento del catastro de usuarios del primer semestre del año 2005, tal como lo estipula el numeral 2.2.1 capítulo 2. OBLIGACIONES DEL GESTOR del Contrato Especial de Gestión.

Mediante comunicación 0831-2006-0042 del 17 de enero de 2006, la Directora Comercial de la Zona envía al Gerente Corporativo de Servicio al Cliente, la sanción por incumplimiento de mantener actualizado el catastro de usuarios, con una multa de $50 millones de pesos, de acuerdo con lo dispuesto por la cláusula 13 del Contrato Especial de Gestión. Esta observación se analiza en el capítulo correspondiente al Catastro de Usuarios de éste informe.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“Se acepta la respuesta parcialmente, toda vez que la Administración ha venido gestionando sanción por incumplimiento a una de las zonas, solamente a la zona 3; dejando de lado las 4 restantes que al parecer y de acuerdo con el análisis realizado por parte de este Equipo Auditor se encontró que, a pesar del bajo porcentaje (0.61%) de la muestra que analiza la Empresa frente al cumplimiento de los Gestores en la actividad del Catastro de Usuarios el cual corresponde a 9.372 cuentas contrato, frente al universo de esta, que para junio de 2005 fue de 1.528.779; se observa incumplimiento consolidado por parte de los Gestores en un 2.21%, que equivale a 33.799 observaciones sobre criterios que no cumplen con la obligación de actualización del catastro de usuarios. En caso que la EAAB este segura que todas las zonas tienen al 100% actualizado el catastro de usuarios, debe certificarlo; de lo contrario, es obligación de ella exigir su cumplimiento oportuno, pues tal como lo señala el documento técnico GESTIÓN 2001 – 2003 con el cual se tomó la decisión de contratar a los Gestores señala:  “Las nuevas actividades de “catastro de usuarios“ y “catastro de redes” que deberían realizar los nuevos contratistas son una necesidad técnica para el Acueducto, con el fin de actualizar sus sistemas de información para poder así contar con una base de datos confiables que le permita cobrar en forma apropiada a cada usuario y programar en la forma debida las tareas operativas y de mantenimiento. El levantamiento de esta información es una actividad temporal (6 meses para el catastro de usuarios y dos años para el catastro de redes) y requiere tecnología y personal especializado, que no tiene sentido que sea vinculado en forma permanente por la Empresa de Acueducto”.. Esta observación debe ser tenida en cuenta en el nuevo plan de mejoramiento que suscriba la Empresa con la Contraloría de Bogotá.

Se da por aceptada la respuesta, no sin antes indicar que queda pendiente la verificación por parte de este ente de control del respectivo pago, que se asume actualizado a la fecha”.

De otra parte, el Gestor EPM Bogotá Aguas, también incumplió las metas establecidas contractualmente del Índice de Agua No Contabilizada – IANC para el segundo semestre del año 2003, los dos semestres de la vigencia 2004 y 2005, de acuerdo con el cálculo del IANC alcanzado en la zona 3 en cada semestre de los trascurridos durante la ejecución de los CEG. Esta observación se analizará en el capítulo correspondiente al IANC de éste informe.

2.3.2.4. Zona 4

La Gerencia de Zona solicitó a la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente la imposición de multa al Gestor EPM Bogotá Aguas, por incumplimiento a las normas Distritales sobre intervención del espacio público, de conformidad con la cláusula 13.6 del CEG por valor de $20 millones de pesos.

En la zona 4 igualmente, se hizo evidente el incumplimiento del Gestor EPM Bogotá Aguas, de las metas establecidas en el capítulo E del anexo técnico de Índice de Agua No Contabilizada – IANC para el segundo semestre del 2003, los dos semestres de los años 2004 y 2005. Esta observación se analizará en el capítulo correspondiente al IANC.

Otro de los incumplimientos del contratista EPM Bogotá Aguas, es la actualización y mantenimiento del catastro de usuarios tal como lo estipula el numeral 2.2.1 capítulo 2. OBLIGACIONES DEL GESTOR del Contrato Especial de Gestión. Observación que se analiza en el capítulo correspondiente al Catastro de Usuarios.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“No se acepta la respuesta, se dilata el proceso de imposición de multa, y aunque respetuosos del debido proceso, se evidencia falta de compromiso de parte de la Alta Gerencia al no dejar establecidos en los contratos, términos mucho más perentorios para proceder a imponer las sanciones, este mecanismo de multas tiene entre otras ventajas la obligatoriedad de toma de correctivos por parte de Gestor y el ingreso de recursos para la Empresa. Durante el proceso auditor tampoco se conoció con que criterio, en los términos contractuales, se fijó el valor de las multas y si la imposición de estos valores resarcía o compensaba el daño consecuente ocasionado por la acción u omisión por parte del gestor y que lo hizo acreedor a la multa. Esta observación debe ser tenida en cuenta en el nuevo plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá”.

2.3.2.5. Zona 5

El Gestor Aguazul durante la vigencia 2004 adelantó facturación promediada, dejando de cobrar a los usuarios $ 513.040.458 por 219.780 metros cúbicos de agua, que corresponden a 3.679 cuentas contratos, igualmente por cuentas nuevas facturadas con más de 90 días, debe reintegrar a la Empresa $47.015.024, que equivalen a 1.141 cuentas contrato, para una suma total de $563.055.482, valorados con tarifas de la Empresa, cuantía que debe ser compensado por el Gestor.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá acepta parcialmente la respuesta de la Administración, toda vez que sobre el hallazgo la Dirección de Responsabilidad ya tiene conocimiento, sin embargo, y teniendo en cuenta lo informado, después de dos años y respetando el debido proceso, no se evidencia compromiso de la Alta Gerencia en la recuperación de los dineros adeudados por el Gestor”.

Como en las zonas anteriores, el Gestor no acepta los incumplimientos y manifiesta que la facturación por promedio y las consecuentes facturaciones originadas en desviaciones significativas, se puede derivar de la puesta en funcionamiento del Sistema Analítico de Programación SAP y le pide a la Empresa que acuda a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el Contrato de Gestión. Este hallazgo fue traslado en el 2005 a la Dirección de Responsabilidad Fiscal.

El contratista Aguazul de igual manera, no dio cumplimiento en las zonas 2 y 5 a la meta de actualización programada para el mes de diciembre de 2005, de conformidad con lo descrito en el numeral 2.2.1 capítulo 2. OBLIGACIONES DEL GESTOR del Contrato Especial de Gestión. Observación que se analiza en el capítulo correspondiente al Catastro de Usuarios.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“No se acepta la respuesta y esta situación amerita ser incluida en el Plan de Mejoramiento, es un hecho que los estudios previos al proceso de contratación, no tuvieron en cuenta situaciones como la actualización de la nomenclatura, que si bien es cierto es resorte del DACD, no significa que el gestor no hubiese emprendido de suyo las acciones para proceder a actualizar el catastro, tal y como era su compromiso, habida cuenta que se supone contaba con la experiencia necesaria. Se reitera que no se puede excusar en el retrazo del DACD, respecto a la actualización de la nomenclatura para no cumplir un compromiso contractual como lo es mantener y actualizar el catastro de usuarios, uno de cuyos componentes es la dirección”.

Es importante mencionar que la Empresa dentro del mismo contrato debe exigir a los Gestores el acatamiento de la cláusula primera de la Modificación No. 1, firmada el 27 de junio de 2003, la cual a la letra dice: “4.2.1. Actualización y mantenimiento del Catastro de usuarios de la Zona de servicio. El Gestor deberá actualizar el Catastro de usuarios en un término de ocho (8) meses contados a partir del acta de iniciación de operación”

Los anteriores incumplimientos de los Gestores se configuran como hallazgo administrativo.

2.3.3 Peticiones, Quejas y Reclamaciones PQR’s

2.3.3.1. Indicadores de Gestión

La Administración a través de la comunicación 0880-2006-0767 del 2 de agosto de 2006 informó los resultados de los indicadores de gestión obtenido por los contratistas en cada una de las zonas, en cumplimiento de las variables propuestas en los CEG durante los años 2003, 2004 y 2005:

2.3.3.1.1 Índice de Reclamaciones

CUADRO 3

INDICE DE RECLAMACIONES (%)

| ZONA | % Reclamaciones | Propuesta Gestor | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2% | 0.44% | 0.895% | 1.583% | 1.757% |
| 2 | 2% | 0.001% | 1.70% | 1.60% | 1.00% |
| 3 | 2% | 0.650% | 0.928% | 0.991% | 0.991% |
| 4 | 2% | 0.650% | 1.69% | 1.64% | 1.26% |
| 5 | 2% | 0.001% | 1.92% | 2.14% | 1.30% |

Fuente: Oficio 0880-2006-0767 del 2 de agosto de 2006 de la Gerencia Corporativa

de Servicio al Cliente

La fórmula del indicador está definida como el número de reclamaciones recibidas sobre el número de facturas emitidas, la Empresa estableció un nivel mínimo del 2%.

Como se observa en el cuadro 3 ninguno de los Gestores ha cumplido con la propuesta presentada en su oferta, sin embargo y tal como lo afirman los Gerentes de Zona, el contratista ha cumplido con el indicador, por cuanto ha estado por debajo del nivel máximo de reclamaciones fijado por la Empresa del 2%.

En el informe de resultados anexo a la comunicación enunciada, la Gerencia de la Zona 3 afirma “teniendo en cuenta que el nivel ofrecido es de 0.65%, los resultados demuestran que el gestor ha cumplido satisfactoriamente”. La Contraloría de Bogotá observa que, el Gestor no cumple favorablemente, porque realizó un ofrecimiento contractual para el índice de reclamaciones del 0.65% y como se demuestra en el cuadro 3 el indicador obtenido fue superior a este porcentaje, por lo tanto no ha cumplido en ninguna de las tres vigencias con lo propuesto (0.928, 0.991 y 0.991 para los años 2003, 2004 y 2005 respectivamente), a pesar de ello, el interventor acepta este desempeño, porque la Empresa exige como resultado un nivel del 2%.

Se anota por parte de la EAAB-ESP que “la remuneración al Gestor se hace con base en los compromisos ofrecidos por los mismos”, así mismo en interventor de la zona 2 afirma  que no obstante cumplir con las exigencias de la Empresa, “…el Gestor está siendo castigado en su remuneración en virtud de este indicador, toda vez que no esta cumpliendo con la meta del 0.001% propuesta por él en su oferta técnico-económica”.

Con relación al Gestor de la zona de servicio 5, se observa que en el año 2004  superó el nivel mínimo exigido por la Empresa, y obtuvo un resultado en el indicador de 2.14%, por cuanto se incrementaron las reclamaciones, consecuencia de la desacumulación de consumos durante los meses de agosto y septiembre de 2004.

Con lo anterior se configura un hallazgo de carácter administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá acepta parcialmente la respuesta, toda vez que la Administración está acatando lo definido en el CEG para la fórmula de remuneración de Gestor. Sin embargo, reitera que tal y como quedaron definidas las obligaciones y sanciones del operador privado, para aplicar la sanción por incumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el documento contractual, debe confirmarse que este sea “consecutivo” Por lo tanto, la ocurrencia del mismo y por su puesto su sanción serán poco probables”.

2.3.3.1.2. Índice de Atención de Reclamaciones

CUADRO 4

INDICE DE ATENCION DE RECLAMACIONES

| ZONA | % Reclamaciones Atendidas | Propuesta Gestor | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75% | 100.00% | 84.7% | 97.1% | 97.2% |
| 2 | 75% | 97.00% | 97.4% | 84.9% | 92.0% |
| 3 | 75% | 95.10% | 99.4% | 95.1% | 97.2% |
| 4 | 75% | 95.10% | 94.75% | 89.21% | 94.05% |
| 5 | 75% | 97.00% | 97.36% | 85.63% | 95.78% |

Fuente: Oficio 0880-2006-0767 del 2 de agosto de 2006 de la Gerencia Corporativa

de Servicio al Cliente

El indicador está determinado como el resultado de dividir el número de reclamaciones terminadas–recursos, sobre el número de reclamaciones recibidas-pendientes.

Analizado el cuadro 4 y el informe presentado por las Gerencias de zona se observa que el Gestor de la zona 1 durante las vigencias 2003, 2004 y 2005 no ha obtenido el indicador ofrecido en su propuesta.

En el Balance Ejecutivo de interventoría de la zona 2, se aclara el porqué el contratista obtuvo para el año 2004 un indicador del 84.9% por debajo del ofrecido, explicando que corresponde al aumento de las reclamaciones por facturación promediada y desacumulación de consumos; siendo éste uno de los incumplimientos del Gestor, que a la fecha no ha sido sancionado por la Administración.

Con relación a la zona 3, la interventoría señala que “el gestor ha cumplido ampliamente…” “…teniendo en cuenta el nivel ofrecido de 0.65”, este nivel no es del 0.65% sino del 95.10%. El Gestor, sólo ha obtenido el resultado del indicador en el 2004.

Con lo anterior se configura un hallazgo administrativo.

El Gestor de la zona 4, no ha cumplido con el nivel ofrecido en su propuesta contractual en ninguna de las vigencias analizadas.

En cuanto a la zona 5, el contratista solo cumplió el indicador del año 2003; en el índice logrado en el 2004, aclara la interventoría que se debe a las reclamaciones por desacumulación de consumos, incumplimiento del Gestor que también está pendiente de sanción por parte de la Administración.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá acepta la respuesta, pero aclara nuevamente que tal y como quedaron definidas las obligaciones y sanciones por incumplimiento para el Gestor, es poco probable que se de en la realidad dichos incumplimientos y menos aun sanciones por parte de la Administración.

Así mismo reitera este Ente de Control que desconoce los resultados de las acciones adelantadas por la Administración, tendientes a la recuperación de los dineros dejados de recibir por desacumulación de consumos y que debe reintegrar el Gestor a la Empresa”

2.3.3.1.3. Tiempo de Atención de Reclamaciones

CUADRO 5

TIEMPO DE ATENCIÓN DE RECLAMACIONES

| ZONA | Tiempo promedio terminar reclamaciones | Tiempo promedio ofrecido por el Gestor para terminar .reclamaciones segundo semestre 2005 | Comportamiento del Indicador |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 1er semestre 2005 | 2do semestre 2005 |  | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 días hábiles | 11.42 | 5.86 | 2.18 |
| 2 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2.1 días hábiles | 5.91 | 9.59 | 1.92 |
| 3 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2.995 días hábiles | 1.100 | 1.188 | 1.178 |
| 4 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2.995 días hábiles | 7.806 | 5.282 | 3.237 |
| 5 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2.1 día hábil | 7.88 | 8.98 | 2.55 |

Fuente: Oficio 0880-2006-0767 del 2 de agosto de 2006 de la Gerencia Corporativa

de Servicio al Cliente

La fórmula definida para el indicador es la sumatoria de días hábiles reclamaciones terminadas sobre el número de reclamaciones terminadas.

En el cuadro 5 se observa que el Gestor de la zona 1 no cumplió con la meta definida por la Empresa para el 2003, de 11 días hábiles y el resultado del indicador obtenido por el contratista para la zona 2 en el 2004 superó el fijado por la EAAB ESP, de 9 días hábiles.

Configurándose en un hallazgo de carácter administrativo.

ANÁLASIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta de la Administración, toda vez que la auditoria se desarrolló con base en la información suministrada por la Administración. Igualmente y tal como se afirma, la calidad afecta todo el contrato, por ello la calidad en el contenido de las respuestas dadas por el Gestor a las reclamaciones de los usuarios, presenta serias deficiencias, como se puede observar en los diferentes informes de interventoría del año 2005 de las distintas zonas de servicio, por ello, se presentó la configuración de silencios administrativos positivos, la consecuente multas y sanciones por parte de la SSPD. Igualmente la imagen de la Empresa se ha visto afectada por las respuestas dadas por el Gestor a los usuarios al contestar aspectos diferentes a los reclamados. No obstante, los descuentos en la remuneración que pudiera haber realizado la Administración al contratista”.

“No basta con responder en el mínimo tiempo, ya sea el exigido por la Empresa, el propuesto por el interventor o el que alcance éste sin sobrepasar el acordado contractualmente, y que la respuesta no tenga contenidos de calidad, que satisfagan los intereses de los usuarios, razón de ser de la EAAB”.

No obstante lo anterior, la interventoría considera los resultados obtenidos por los Gestores en el indicador, como ajustado a los niveles mínimos exigidos por la Empresa, incluso inferiores, toda vez que, la Ley establece un tiempo de 15 días hábiles para atender las reclamaciones. Sin embargo, la Contraloría de Bogotá observa que a pesar de cumplir el Gestor con las metas fijadas por la EAAB ESP y en algunos casos con las ofrecidas por ellos en su propuesta contractual, no hay cumplimiento en la calidad del contenido de las respuestas a los usuarios, afectando de manera significativa la atención a los clientes contractualmente obligados a prestarla, situación que, coloca a la Empresa en riesgo de ser sancionada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por cuanto el contratista da respuestas a los usuarios sobre temas diferentes a lo solicitado en los Derechos de Petición o responden evasivamente, teniendo que acudir éstos, a las instancias de éste Ente de Control.

Es importante resaltar que, la interventoría califica el resultado de los indicadores de gestión (IGA1, Índice de Reclamaciones; IGA2, Índice de Atención de Reclamaciones e IGA3, Tiempo de Atención de Reclamaciones) obtenidos por los Gestores en cada una de las zonas, como de buen desempeño, cumpliendo con los niveles de atención y estándares de servicio establecidos contractualmente, logrando niveles por encima de las metas fijadas por la Empresa, aclarando que los mismos forman parte de la remuneración por la gestión comercial y operativa.

2.3.3.2. Estadísticas de las PQR’s

Con el propósito de determinar que los Contratos Especiales de Gestión – CEG han cumplido con uno de los objetivos para lo cual se firmaron, “el de mejorar la atención y calidad a los clientes”, se compararon las estadísticas de las reclamaciones registradas por facturación en la Empresa de los años 2001 y 2002, antes de la entrada en operación de los CEG, con el número de las PQR’s por facturación registrados por los Gestores durante los años 2003, 2004 y 2005 se evidencia:

CUADRO 6

ESTADISTICAS RECLAMACIONES FACTURACION

| AÑO | SIN ZONA | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 241 | 22.188 | 21.874 | 25.268 | 24.651 | 16.413 | 110.635 |
| 2002 | 35 | 30.519 | 25.829 | 31.239 | 36.922 | 23.041 | 147.585 |
| 2003 | 99 | 19.667 | 20.750 | 18.814 | 22.067 | 24.967 | 107.364 |
| 2004 | 496 | 44.558 | 37.995 | 28.663 | 29.131 | 38.079 | 178.922 |
| 2005 | 173 | 50.968 | 22.779 | 27.222 | 21.157 | 21.866 | 144.166 |

Fuente: Oficio 0880-2006-584 emanado de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente y oficio No. 0880-2006-0735  del 31 de julio de 2006

Al comparar el 2001 con 2003 el Gestor reduce el número de las PQR’s en un 2.96%. Al cotejar 2002 con 2003 el contratista disminuye las peticiones en un 37.46%. Confrontando 2001 con 2004 aumentaron las reclamaciones en un 38.17%. Al comparar el 2002 con 2004 se aumentó el número de las PQR’s en un 17.51%. Comparando el 2001 con 2005 creció la cantidad de solicitudes en un 23.26%. Al cotejar el 2002 con el 2005 las reclamaciones disminuyeron únicamente un 2.37%.

Analizado lo anterior se observa que, el número de PQR’s registradas en el 2005 por los Gestores aumentó en un 23.26% con respecto a las estadísticas del año 2001 y disminuyó en tan sólo un 2.37% comparado con el 2002. Por lo tanto, se evidencia que, no se cumple con uno de los principales aspectos tenidos en cuenta por la EAAB ESP para la firma de los CEG, tal como quedó descrito en la justificación que dio inicio a los mismos, “…asegurar que solo mediante el cabal cumplimiento de sus obligaciones, reflejadas en satisfacción de los usuarios con el servicio (menor numero de quejas y reclamos) y en una oportuna atención de los mismos (tiempos máximos establecidos), el gestor obtendrá la remuneración establecida…”

De otra parte en el mismo Contrato se consigna: “…el objetivo más importante de la Empresa…es obtener los altos estándares de servicio en la Atención a los usuarios con costos eficientes…” Sin embargo, tal situación se cumplió únicamente en el primer año de operación del contrato. En las otras dos vigencias, las reclamaciones no se han disminuido y el indicador se mantiene o incluso ha aumentado, contrario al objetivo que justificó la firma de los contratos de gestión.

No obstante, en los informes de interventoría y en la información suministrada por la Administración, se observa que al comparar los indicadores de gestión con la meta propuesta por los Gestores para la vigencia 2005 se cumplen, incluso en algunos bajan. Es así, como mediante comunicación No. 0880-2006-0767 de agosto 2 de 2006, emanado de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente se informa a la Contraloría de Bogotá como conclusión del “Balance General de Interventoría” de cada una de las zonas, que “el gestor cumple con los niveles de atención y estándares de servicio, reduciéndolos de manera notoria y forman parte de Remuneración por Gestión Comercial y Operativa”.

Lo anterior se configura como un hallazgo de carácter administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta de la Administración, por cuanto, si se tiene en cuenta lo manifestado, al comparar las estadísticas de los reclamos por facturación del año 2004 (123.667), con el 2001, reclamaciones por facturación (110.635), se observa un incremento en las reclamaciones para el 2004 del 10.54%. Igualmente al comparar las estadísticas de las reclamaciones por facturación del año 2005 (109.744) con las del 2001, solamente se disminuyeron en un 1%. Al comparar las estadísticas del 2002 (147.585) con el 2004 (123.667) se observa una disminución de tan solo 16%. Por lo tanto, se confirma el hallazgo administrativo, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la Empresa, que la llevó a la firma de los contratos con los operadores privados fue mejorar y obtener altos estándares en el servicio, no se ha cumplido totalmente”.

2.3.3.3 Reconocimiento de Silencio Administrativo Positivo

Durante las vigencias 2004 y 2005, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP – EAAB, abonó a los usuarios la suma de $117.300.376 por reconocimiento del silencio administrativo positivo, previa disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por cuanto incumplió con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda vez que, no le dio respuesta al peticionario dentro de los quince (15) días hábiles que fija la Ley para tal efecto; igualmente desconoció lo establecido en el artículo 20 del Decreto 689 de 2001, respecto de la notificación la cual se debe adelantar conforme lo prevén los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.

Mediante oficios Nos. 0880-2006-0584 del 27 de junio, 0880-2006-0650 del 12 de julio, 0880-2006-693 del 24 de julio y 0880-2006-0735 del 31 de julio de 2006 emanados de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, se envía fotocopia de las resoluciones de reconocimiento del silencio administrativo positivo de cada una de las zonas, a través del anexo 11, se certifica la suma y fecha de los abonos a los usuarios, relación silencios administrativos positivos determinados por la zonas como causal de notificación indebida y valor del abono reconocido por zona sobre silencios administrativos por indebida notificación, respectivamente.

Del análisis a la anterior información se estableció que, los silencios administrativos positivos reconocidos durante las vigencias 2004 y 2005 que son responsabilidad de la EAAB ESP obedece a reclamaciones presentadas por los usuarios antes de la entrada en operación de los Contratos Especiales de Gestión, o porque, por causa de la Administración no se notificó debidamente al usuario la respuesta formulada por el Gestor.

CUADRO 7

SILENCIOS RECONOCIDOS POR ZONAS

| ZONA | AÑOS |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 |
| 1 | $15.671.050 | $115.439.279 |
| 2 | $11.649.377 | $130.607.587 |
| 3 | $9.584.067 | $15.340.160 |
| 4 | $955.547 | $6.406.663 |
| 5 | $12.872.996 | $17.782.238 |
| TOTAL | $50.733.039 | $285.575.927 |

Fuente: Nos. 0880-2006-0584  del 27 de junio, 0880-2006-0650 del 12 de

julio, 0880-2006-693 del 24 de julio y 0880-2006-0735 del 31 de julio de 2006

emanados de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente

Del total de silencios administrativos positivos reconocidos durantes las vigencias 2004 y 2005, del cuadro 7, la Empresa descontó de la remuneración del Gestor:

    - $  24.857.336

    - $184.581.033

La EAAB-ESP es responsable por el reconocimiento del silencio administrativo positivo durante las vigencias 2004 y 2005, por un valor de $117.300.376.

Lo anterior, en virtud de que corresponden a reclamaciones efectuadas por los usuarios antes de la entrada en operación de los CEG y porque desde el inicio de los mismos, la administración dejó bajo su responsabilidad el procedimiento de notificación de las respuestas dentro del proceso “Atención al Cliente”.

Al requerir a la Administración, textualmente informó: “en el momento de estructuración de los contratos especiales de gestión la EAAB consideró conveniente mantener bajo su responsabilidad el procedimiento de notificación de PQR dentro del proceso Atención al Cliente, dado que contaba con la experiencia y la infraestructura física y humana para su ejecución. Adicionalmente para esa fecha no se evidenciaba que los fallos de la SSPD en contra de la Empresa con relación a los silencios administrativos positivos fueran consecuencia de una interpretación diferente de la entidad de Control de los artículo 44 y 45 del C.C.A., con respecto a los términos de notificación personal y por edicto de los actos administrativos que deciden una PQR’s”.

La respuesta dada por la Administración indica desconocimiento e incumplimiento a lo normado en el artículo 20 del Decreto 689 de 2001, que modificó el artículo 159 de la Ley 142/94 que a la letra dice: ”De la notificación de la decisión sobre peticiones y recursos. La notificación de la decisión sobre un recurso o una petición se efectuará en la forma prevista por el Código Contencioso Administrativo”.

Mediante comunicación 0880-2006-0776 de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, radicada en la Contraloría de Bogotá el 4 de agosto de 2006, se informa: “…es importante aclarar que no existe acto administrativo mediante el cual la Empresa especifique que asume esta actividad. Esta decisión está soportada en la consideración de que la empresa tiene la estructura operativa y logística que le permite hacerlo.”. Analizando lo anterior, se observa que no se da cumplimiento a los Contratos Especiales de Gestión, los cuales no contemplan la separación de los procedimientos dentro del proceso “Atención al Cliente”, es uno solo.

Así mismo, en los antecedentes descritos en el contrato se escribe: “que uno de los aspectos críticos identificados en el programa de modernización empresarial que requiere una importante mejoría es la calidad de la atención a los usuarios, lo cual puede conseguirse mediante la contratación de gestores comerciales especializados para cada una de las zonas”. En este aparte se habla de gestores comerciales especializados, es decir, que los contratistas tenían la capacidad logística y el conocimiento necesario para realizar éste procedimiento y además, mejorar la calidad de atención que la Empresa venía presentando a los usuarios antes de la entrada en operación de los CEG.

Sin embargo, de conformidad con lo evaluado, la no notificación de las respuestas de acuerdo con lo dispuesto en las normas, no indica que la calidad de la atención se haya mejorado con la entrada de los operadores privados, sino que permitió la ocurrencia de silencios administrativos positivos, con el consecuente detrimento al patrimonio de la Empresa y el riesgo inminente de sanciones por parte de la SSPD.

De igual forma, al analizar la cláusula 6. OBLIGACIONES DEL GESTOR 6.2 OBLIGACIONES ESPECIALES, numeral 6.2.1 Atención al cliente literal a) atender en nombre de la Empresa, consultas, solicitudes y resolver peticiones, quejas, reclamaciones y recursos”, se evidencia que la misma no contempla el proceso separadamente, uno bajo la responsabilidad del Gestor y otro (notificación) como compromiso de la Empresa. Por lo tanto, no se le da cumplimiento al Contrato Especial de Gestión el cual tiene taxativo el procedimiento de notificación, que debe ser efectuado por el Gestor para que sea él quien ejecute todo el proceso de “Atención al Cliente” de manera oportuna, de conformidad con lo normado y así mejorar la calidad de la atención a los usuarios de la EAAB ESP.

Con lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $117.300.376.

ANALISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta de la Administración, por las siguientes consideraciones:

- El hallazgo hace referencia al proceso “Atención al Cliente”, el cual se inicia con la recepción de la reclamación y termina con la respuesta y notificación al usuario. Para este Ente de Control es claro el significado de los términos señalados.

- De otra parte, la Contraloría de Bogotá a la fecha de radicación del presente informe (noviembre 7 de 2006) no posee evidencia que la inconsistencia presentada por la Administración en la notificación de las repuestas a las reclamaciones de los usuarios y que originaron el reconocimiento del silencio administrativo positivo y sanciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, haya sido demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

- No obstante haber sido descontado de la remuneración del Gestor los silencios administrativos positivos configurados durante las vigencias 2004 y 2005, la Contraloría de Bogotá, reitera que el número de los mismos durante los años de la gestión del operador privado, se ha incrementado, afectando la gestión misma de la Empresa, porque el objetivo primordial que llevó a la Empresa a la firma de los CEG, “mejorar la calidad en la atención a los usuarios”, no se cumple satisfactoriamente”.

Por lo tanto el hallazgo administrativo y fiscal se mantiene.

2.3.3.4. Multas Impuestas por la SSPD

Mediante oficio 13500-2006-4491 del 11 de julio de 2006, emanado de la Dirección Financiera de Tesorería, se informó a la Contraloría de Bogotá que durante las vigencias 2004 y 2005, la Empresa de Acueducto canceló a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD multas y sanciones por valor de $846.965.688, por reclamaciones presentadas a la EAAB ESP en la vigencia 2005 y anteriores, por cuanto la Administración incumplió con lo ordenado en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda vez que, no le dio respuesta al peticionario dentro de los quince (15) días hábiles que fija la Ley para tal efecto, así mismo, desconoció lo señalado en el artículo 20 del Decreto 689 de 2001 respecto de la notificación, la cual se debe adelantar conforme lo prevén los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.

La Administración desconoció lo dispuesto en el Decreto 689/01 y el C.C.A., de acuerdo con lo informado a través de la comunicación 0880-2006-693 del 24 de julio de 2006: “En el momento de estructuración de los contratos especiales de gestión la EAAB consideró conveniente mantener bajo su responsabilidad el procedimiento de notificaciones de PQR dentro del proceso de Atención al Cliente, dado que contaba con la experiencia y la infraestructura física y humana para su ejecución. Adicionalmente, para esa fecha no se evidenciaba que los fallos de la SSPD en contra de la Empresa con relación a los silencios administrativos positivos fueran consecuencia de una interpretación diferente al de la Entidad de Control de los artículos 44 y 45 del C.C.A., con respecto a los términos de notificación personal y por edicto de los actos administrativos que deciden una PQR’s”.

No existe acto administrativo por medio del cual la Empresa tomó la decisión de realizar este procedimiento dentro del proceso “Atención al Cliente”, tal como lo comunicó la EAAB a través del oficio 0880-2006-0776 del 2 de agosto de 2006: “…es importante aclarar que no existe un acto administrativo mediante el cual la empresa especifique que asume esta actividad. Esta decisión está soportada en la consideración de que la empresa tiene la estructura operativa y logística que le permite hacerlo…” No obstante, la Administración incumple los términos señalados en los CEG en cuyo texto no se especifica que dicho procedimiento será realizado por la misma EAAB, sino que se describe el proceso como: “numeral 2.1.1 Atender y resolver, en nombre de la Empresa consultas, solicitudes, peticiones quejas, reclamos y recursos”. En este se entiende que es de acuerdo con lo determinado en la Constitución Política artículo 23 y la Ley 142/94.

Así mismo, el Gestor incumple al no ejecutar el proceso completo, tal como quedó estipulado en el Contrato de Gestión, en el numeral 2. CAPÍTULO B OBLIGACIONES DEL GESTOR, 2.1 ATENCIÓN AL CLIENTE, con ello, se afecta la gestión de la Empresa, por el detrimento al patrimonio público.

Con lo anterior, se configura un hallazgo administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“Para este Ente de Control es claro que el valor de las multas canceladas a la SSPD no corresponde solamente a la gestión que viene adelantando el operador privado, sino a la no respuesta de las reclamaciones dentro de los términos previstos en la Ley por parte de quienes tenían la responsabilidad de hacerlo antes del inicio de los CEG. Sin embargo, el hecho que la Administración le descuente de la remuneración al contratista los valores de las multas impuestas, no implica que no haya pasado nada con la gestión que cumple, por el contrario, se manifiesta su incumplimiento en el proceso de “Atención al Cliente”, factor importante tenido en cuenta para tomar la decisión de firmar los Contratos Especiales de Gestión. Es decir, durante los tres años de ejecución de los contratos, la labor adelantada por el operador privado ha incidido negativamente en la gestión de la Empresa”.

2.3.3.5. Calidad de las Respuestas a las PQR’s por parte de los Gestores

Analizados los informes de interventoría de cada una de las zonas, se evidencia de manera general la observación relacionada con la calidad de la respuesta que el Gestor da a las reclamaciones presentadas por los usuarios, por cuanto no responde de fondo las peticiones, no concede el recurso de reposición como lo ordena la Ley, el usuario debe presentar la reclamación en dos o más oportunidades en busca de una mejor respuesta, no contesta lo que realmente solicita el usuario y se encuentran mal tipificadas.

En cumplimiento del contrato, la Empresa y el Gestor suscriben las Actas de Comité de Seguimiento de los CEG, al estudiarlas se observó, que en reiteradas oportunidades en cada una de las zonas se deja como compromiso por parte del contratista, mejorar la calidad de las respuesta, sin embargo, en los informes de interventoría de los meses siguientes al compromiso, nuevamente se hace la observación, aclarándole al Gestor que por ésta situación, la imagen de la Empresa se ve afectada.

Teniendo en cuenta que este incumplimiento no está descrito explícitamente en el Contrato Especial de Gestión, y que tampoco el Gestor ve afectada su remuneración, se requirió a la Administración a fin de determinar que acciones adelanta, si se tiene en cuenta que en los informes de interventoría se le observa que este aspecto pone en riesgo la imagen de la EAAB. A ello respondió, mediante comunicación 0880-2006-693 del 24 de julio de 2006 emanada de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente “El contrato especial de gestión tiene implícito el tema de calidad de todas las actividades encomendadas a los gestores. En el caso específico de las PQR, se establecieron tres indicadores que afectan directamente la remuneración que son: El índice de reclamaciones, el índice de atención de reclamaciones y la eficiencia en tiempo de atención de reclamaciones, cuya medición se refleja en el cálculo de los IGAS. Es así como, a pesar de responder una reclamación en el tiempo establecido, si ésta no cumple los parámetros de calidad, afecta el cálculo del índice de reclamaciones por generarse reclamos reiterativos; de igual forma en el índice de atención de reclamaciones a los reclamos terminados se le resta los recurso que pasan a la SSPD, los cuales son consecuencia de no haber tenido respuesta satisfactoria para el usuario, respecto a sus pretensiones”.

Sin embargo, al analizar los indicadores de gestión de los IGAS 1, 2 y 3 presentados para el año 2005, por ejemplo, en el informe de interventoría de la zona 5 del mes de agosto, se observa que tal como quedó concebido el cálculo de estos índices, la afectación final en la remuneración del Gestor es mínima, por cuanto la fórmula no contempla todas las clases de reclamos, así como no se especifica dentro del indicador que, las reclamaciones deban ser terminadas, pero con calidad en el contenido de las respuestas, “para cumplir con el objetivo más importante de la Empresa para celebrar los CEG “ que es el de “alcanzar altos estándares de servicio en la atención de los usuarios”.

De otra parte, ésta misma comunicación señala que “En cuanto a la calidad del contenido de las respuestas y que son de responsabilidad del gestor; las interventorías en su proceso de medición, adelantan revisiones a estos, y en los eventos de encontrase que no son acordes a las peticiones se proceden a hacer las requerimientos y solicitudes al gestor para que de inmediato se de alcance a estas respuestas” evidenciándose que no obstante, el Gestor cumplir con el indicador de tiempo de atención, que para el segundo semestre de 2005 presentó un promedio para todas las zonas de 2.4 días hábiles para la respuesta, también dio respuestas a los usuarios con contenidos sin calidad tal como se evidencia en los diferentes informes del interventor de cada una de las zonas de servicio, incumpliendo lo ordenado en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, por cuanto, mientras el interventor evalúa y observa la falencia cometida por el Gestor, le comunica y le solicita que le de alcance a la respuesta enviada al usuario, aplique los correctivos necesario y otra vez, la EAAB ESP notifique la nueva respuesta, el término de 15 días vence.

Es decir, que tanto el Gestor como la Administración incumplen con lo ordenado en la mencionada Ley, toda vez, que al permitirle al Gestor dar alcance a las reclamaciones que no han sido tramitadas con altos estándares de calidad, el término para responder de 15 días no se cumple, porque como se evidencia en los informes de interventoría, el Gestor no informa al usuario de la necesidad de practicar pruebas, lo que ampliaría el término para responder de conformidad con lo normado. Igualmente, el contratista al no conceder el recurso al usuario, éste debe acudir a las instancias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para conseguir solución a su petición.

Al observar la justificación que dio origen a los Contratos Especiales de Gestión se señala textualmente: “...Además de tener exigencias en cuanto a calidad y eficiencia de los servicios a prestar a los usuarios por encima de los niveles actuales de la EAAB…” se evidencia que la calidad sí debe hacer parte de la gestión del contratista, aún cuando no quedó explícitamente descrita en el contrato.

Analizando lo anterior y tal como quedaron concebidas y estipuladas las condiciones de los Contratos de Gestión y que no se fija en los mismo un término o plazo para los ajustes a que haya lugar, el contratista, a pesar de los numerosos incumplimientos y observaciones formuladas por la interventoría en cada una de las zonas y los compromisos adquiridos por los contratistas en desarrollo de su gestión, contará con el tiempo necesario para realizar los correctivos y ajustes y de ésta manera cumplir y no afectar su remuneración.

Con lo anterior se configura un hallazgo administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta, por cuanto si bien es cierto los interventores le hacen seguimiento a las observaciones formulada por falta de calidad en el contenido de las respuestas dadas por los Gestores a las reclamaciones de los usuarios, también lo es, que el mayor número de silencios administrativos positivos configurados durante las vigencias 2004 y 2005 y descontados a los Gestores, obedecieron a respuestas que no correspondían al tema reclamado, las respuestas no resolvían la petición manifestada, es decir, con contenidos sin calidad. Y las respuestas sin calidad, originan la configuración de silencios administrativos positivos, las sanciones y multas de la SSPD y afectan en de manera importante la gestión de la Empresa, aun cuando estos hayan sido descontados de la remuneración del Gestor. Porque el hecho, que se le descuente al Gestor de su remuneración, no significa que la gestión haya sido buena, solamente que evitó riesgos económicos”.

2.3.3.6. Reclamos mal tipificados

Uno de los aspectos que afectan la calidad de la respuesta dada a los usuarios por parte del Gestor, está relacionado con la mala tipificación que se hace al momento de ingresar las PQR’s al sistema, por ello, se dan respuestas que no corresponden a la reclamación.

La estadística de estos reclamos mal tipificados por los Gestores, recibidos por los diferentes medios (ventanilla, call center, escritos) en cada una de las zonas son:

CUADRO 8

RECLAMOS MAL TIPIFICADOS

| AÑO | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 453 | 1.285 | 4.321 | 5.976 | 5.068 | 17.103 |

Fuente: Oficio 0880-2006-0584 emanado de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente

Como se puede observar, durante la vigencia de 2005 el porcentaje de reclamaciones mal tipificadas por parte del Gestor, fue del 6.68% del total de PQR’s recibidas que fue de 144.166, afectando la calidad de la respuesta a los usuarios, permitiendo la ocurrencia del reconocimiento del silencio administrativo positivo y como resultado de ello, la imposición de multas por la SSPD, con el consecuente daño al patrimonio de la Empresa.

Esta situación también se refleja en la gestión de la Empresa y la calidad en la atención y respuesta que el Gestor está obligado brindar a los usuarios.

Al analizar LA GUÍA METODOLÓGICA PARA EL CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN POR GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVA, para el cálculo del índice de gestión IGA 1 y 2, se observa que dentro de los componentes tomados en cuenta para su cálculo, no están los reclamos mal tipificados, duplicados o reiterativos y calidad de las respuestas, aun cuando estos elementos de control, sí hacen parte de la guía metodológica para la evaluación del desempeño de los Gestores.

Con lo anterior se configura un hallazgo administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá acepta parcialmente la respuesta, en el sentido que los reclamos mal tipificados son descontados de la remuneración del Gestor. En cuanto a que los reclamos mal tipificados no afectan la calidad de la respuesta, este Ente de Control no acepta esta apreciación, toda vez que si en el sistema se registra la reclamación por una clase o actividad diferente, en el momento de dar respuesta el Gestor contesta sobre aspectos diferentes, con ello el usuario debe nuevamente reclamar y/o acudir a la SSPD, con las consecuencias que esto acarrea a la Empresa”.

2.3.3.7. Reclamos Reiterativos

Evaluando los diferentes informes de interventoría de la vigencia 2005 de cada una de las zonas, se evidenció que, en repetidas oportunidades el interventor observa y presenta indicadores de los reclamos reiterativos. Al solicitar las estadísticas de los mismos, se respondió mediante comunicación No. 0880-2006-0584 del 27 de junio de 2006 de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, “… debido a que la base de datos de contactos estructurada BCONT, no cuenta con el número de la factura ni la vigencia sobre la cual el usuario presenta su petición, queja, reclamo y/o solicitud, no es posible identificar si los reclamos son realmente o no reiterativos. De modo que es importante aclarar que no es procedente considerar un contacto reiterativo cuando un usuario por ejemplo radica por diferentes canales su petición, queja, reclamo y/o solicitud sin que necesariamente tenga relación con la misma causa”.

No es claro para la Contraloría de Bogotá, si la EAAB ESP no puede identificar los reclamos reiterativos, cómo afecta la remuneración del Gestor y cuál es el descuento que se le efectúa. A ello, la Administración respondió: “Dentro de la fórmula de remuneración por gestión Comercial y Operativa prevista en la cláusula séptima del contrato especial de gestión se contemplan unos indicadores de gestión (IGA1, IGA2, IGA3, IGA4 e IGA5), los índices de gestión 1, 2, y 3 están asociados a la atención de las reclamaciones presentadas. Por tal motivo a mayor número de reclamos recibidos (reclamos reiterativos) menor es el resultado del indicador IGA1, y cuando las reclamaciones pasan a ser recursos ante la Superintendecia el resultado del indicador IGA2 es menor, afectando directamente la remuneración del Gestor”.

“La Empresa ha requerido en varias oportunidades al Gestor, planes de acción para evitar la presentación de reclamos reiterativos…”

Igualmente, se requirió aclaración con respecto al porcentaje en que los reclamos reiterativos afectan la remuneración del Gestor y la cuantía, la EAAB ESP contestó. “…nos permitimos informar que por las razones expuestas esta información no se tiene disponible, pues cada una de las zonas toma el 100% de los reclamos por facturación para el cálculo de los indicadores sin discriminar si son o no reiterativos, máxime que la fórmula de remuneración no establece discriminación alguna sobre reclamos y por lo tanto no están explícitamente asociadas a un indicador en particular”.  Subrayado fuera de texto

La Contraloría de Bogotá observa que dentro de los componentes de la fórmula de remuneración de los IGAS 1, 2, y 3 tal como lo explica la Administración, los reclamos reiterativos no se encuentran discriminados, sino que se entiende que están dentro de los indicadores que contemplan los reclamos por facturación, como: doble cuenta contrato, predio taponado y se factura, predio sin facturar, verificación orientación/cruce de plumas, cobro alcantarillado inexistente, lectura juramentada, revisiones internas, consumo promedio histórico, error en otros cobros, reclamo venta de servicio misión, clase de uso, número de unidades habitacionales y no habitacionales, estrato con reliquidación – una vigencia, estrato con reliquidación – más de una vigencia, reclamación aforo alcantarillado; por lo tanto, los reclamos mal tipificados, duplicados o reiterativos y la calidad de las respuestas, no están explícitamente contemplados dentro de la fórmula de remuneración del Gestor, generando incertidumbre en la cuantía en que se impacta dicha remuneración.

Con lo anterior se configura un hallazgo administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá acepta parcialmente la respuesta de la Administración, en el sentido que los reclamos reiterativos son descontados de la remuneración al Gestor. Sin embargo aclara que, los reclamos reiterativos afectan de manera importante la calidad de las respuestas que el Gestor da a los usuarios, por cuanto al abrir en el sistema varios reclamos de una misma cuenta, el Gestor debe eliminarlas y al hacerlo, la respuesta que se da al usuario, puede no corresponder a la reclamación inicial, por lo tanto el contenido de la respuesta no presenta altos índices de calidad como es su responsabilidad, y como consecuencia de ello, presentarse la configuración del silencio administrativo positivo y las posibles sanciones y multas de la SSPD”.

2.3.4 Índice de Agua No Contabilizada

Los Contratos Especiales de Gestión suscritos en las cinco (5) zonas de servicio, cada una a cargo de un Gestor (Zona 1: AGUAS CAPITAL S.A., Zonas 2 y 5: AGUAZUL BOGOTA S.A. y Zonas 3 y 4: EPM BOGOTA AGUAS S.A.), estableció entre otras, la obligación de ejecutar el proceso de distribución de agua potable de la siguiente manera:

En el capítulo E del anexo técnico, se definen los términos y procedimientos que deben surtirse para dar cumplimiento a lo establecido con relación al ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA- IANC Y PROTOCOLO PARA DETERMINAR LAS PÉRDIDAS TÉCNICAS DE ARRANQUE DE LA GESTIÓN, donde se precisó que durante los primeros seis meses de operación se asumirá que el Índice de Agua No Contabilizada, sería como se indica en el siguiente cuadro, para cada una de las zonas:

CUADRO 9

IANC CONTRACTUAL

|  | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRACTUAL | 36,00 | 48,00 | 23,00 | 35,00 | 48,00 |

Fuente: Contratos Especiales de Gestión – EAAB-ESP

Este IANC, determinado contractualmente para cada zona, al término de los primeros seis meses de operación, no se cumplió.

También se pactó, que al finalizar los primeros seis meses de operación, se evaluaría el IANC, con el objeto de determinar el Índice de Arranque. Para ello, el numeral 5.3 del anexo técnico del documento contractual, determina que todos los valores de pérdidas de agua serían calculados de acuerdo con lo establecido en el documento: “Determinación del índice de agua no contabilizada, Informe conceptual”, elaborado por la Empresa de Acueducto.

Una vez trascurrido este tiempo, la EAAB ESP de conformidad con lo pactado, determinó el IANC en cada una de las zonas obteniendo el siguiente resultado:

CUADRO 10

IANC DE ARRANQUE

|  | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto de Medición | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| m3 facturados en el 1Semestre | 31.240.841 | 28.211.512 | 29.449.978 | 23.067.384 | 20.402.655 |
| m3 Urbanizadores y Constructores | 255.858 |  |  |  |  |
| m3 Carrotanque | 1.255 |  |  | 4.262 |  |
| m3 Gachancipa (ciclo 0) | -56.172 |  |  |  |  |
| m3 Borde Norte | -77.481 |  |  |  |  |
| m3 Fact x Z1 y son otras Zonas | -354.154 | -119.759 |  |  |  |
| m3 Fact x otras y son de Z1 | 36.376 | 71.150 |  |  |  |
| Desacumulación consumos/03-I |  | -122.180 |  |  |  |
| Disminución por niveles ciclo I5 |  |  |  |  | -55.961 |
| Disminución por niveles ciclo I0 |  |  |  |  | -15.527 |
| Cuentas castigadas y depuradas |  |  |  |  | -345.985 |
| Castigo masivo de cartera |  |  |  |  | -114.266 |
| Depuración cartera |  |  |  |  | -42.232 |
| Predios mal Georeferenciados Z5 |  |  |  |  | 8.823 |
| Predios mal Georeferenciados no Z5 |  |  |  |  | -934 |
| Abonos |  | -83.062 |  |  | -102.277 |
| Ciclo Z |  |  |  |  | 764.293 |
| Volumen recuperado |  | 550 |  |  |  |
| Consumo TPO |  |  |  | 43.710 | 64.924 |
| TOTAL m3 FACTURADOS | 31.046.523 | 27.958.211 | 29.449.978 | 23.115.356 | 20.563.513 |
| Volumen Facturado semestre | 31.046.523 | 27.958.211 | 29.449.978 | 46.078.469 | 20.563.513 |
| Volumen consumo técnicos |  |  |  | 34.745 | -12.641 |
| Volumen exportado |  |  |  | 47.145 | -69.428 |
| Volumen distribuido semestre | 51.282.592 | 44.785.009 | 48.984.051 | 46.078.469 | 34.535.963 |
| IANC ARRANQUE ZONA | 39,46 | 37,57 | 39,88 | 49,83 | 40,46 |

Fuente: Datos tomados cálculo IANC de arranque oficio  0856-2004-0536

Para el año 2005 de las cinco (5) zonas, la 2 y la 5, tienen índices provisionales, por cuanto no han sido conciliados entre la Empresa y los Gestores, según la información reportada por la EAAB ESP.

Es decir, que no obstante no conciliarse el IANC de arranque, las metas de reducción semestrales pactadas en el capítulo E del anexo técnico de los contratos, no se cumplieron.

De acuerdo con lo anterior, determinado este índice de arranque, el Gestor debería cumplir con las metas de reducción de agua no contabilizada, definidas contractualmente de manera semestral hasta finalizar la ejecución del contrato. El primer 50% de reducción debería ser alcanzado totalmente al término del segundo semestre de 2004 y el restante 50% de reducción está obligado a obtenerlo al finalizar el segundo semestre de 2007.

Es de aclarar que, en las zonas de servicio 2 y 3, la Empresa de Acueducto continuó con la operación y el mantenimiento operativo de las redes menores de distribución de agua potable, motivo por el cual, en los contratos celebrados con éstas dos zonas, quedó especificado que, el Gestor sería responsable del logro del 50% de las metas de reducción del Índice de Agua No Contabilizada (IANC).

Lo anterior significa que, el cumplimiento del otro 50% pasa a ser responsabilidad de la Empresa, así, la reducción de pérdidas de agua es compartida entre las partes, con lo cual, el logro de las metas establecidas, dependen no solamente de la gestión que realice el contratista, sino también de la labor que adelante la EAAB ESP, de acuerdo con el programa de pérdidas diseñado por el Gestor y aprobado por la misma Empresa, observándose que no quedaron claramente delimitados los compromisos de uno y otro.

Una vez determinado unilateralmente el IANC de Arranque por la Empresa o el conciliado entre las partes, se definieron las siguientes metas de reducción quinquenal exigidas al Gestor y a la EAAB-ESP de acuerdo con la zona de servicio:

CUADRO 11

METAS DE REDUCCION QUINQUENAL

|  | % DE REDUCCION ZONA 1 | % DE REDUCCION ZONA 2 | % DE REDUCCION ZONA 3 | % DE REDUCCION ZONA 4 | % DE REDUCCION ZONA 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTOR | 8,10 | 3,70 | 4,20 | 11,80 | 10,80 |
| EAAB |  | 3,70 | 4,20 |  |  |

Fuente: Contratos Especiales de Gestión.

Aplicada la meta de reducción al IANC de arranque obtenido, se muestran los porcentajes que debe cumplir como mínimo el Gestor en cada una de las zonas y para cada semestre:

CUADRO 12

METAS DE REDUCCION QUINQUENAL EXIGIDO AL GESTOR

| ZONAS | IANC de arranque | % de IANC Semestre 2 | % de IANC Semestre 3 | % de IANC Semestre 4 | % de IANC Semestre 5 | % de IANC Semestre 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39.46 | 38,15 | 36,80 | 35,45 | 34,78 | 34,10 |
| 2 | 37.57 | 36,95 | 36,34 | 35,72 | 35,41 | 35,10 |
| 3 | 39.88 | 39.21 | 38.53 | 37.86 | 37.52 | 37.18 |
| 4 | 49.83 | 47,92 | 46,00 | 44,08 | 43,13 | 42,17 |
| 5 | 40.46 | 38,92 | 37,52 | 36,12 | 35,42 | 34,72 |

Fuente: Oficio 0880-2006-0584, Cálculos Equipo Auditor.

2.3.4.1 Metas alcanzadas por el Gestor

De acuerdo con la información suministrada por la Administración, la meta alcanzada por el Gestor ha sido la siguiente:

CUADRO 13

METAS IANC ALCANZADAS POR EL GESTOR

| ZONAS | IANC de arranque | % de IANC Semestre 2 | % de IANC Semestre 3 | % de IANC Semestre 4 | % de IANC Semestre 5 | % de IANC Semestre 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39.46 | 37.80 | 34.28 | 32,56 | 31,92 | 31,00 |
| 2 | 37.57 | 37,22 | 38,64 | 38,62 | 36,29 | 36,29 |
| 3 | 39.88 | 40,00 | 43,13 | 43,84 | 42,08 | 40,45 |
| 4 | 49.83 | 50,54 | 50,26 | 48,48 | 48,68 | 46,15 |
| 5 | 40.46 | 41,17 | 41,41 | 40,21 | 38,02 | 39,08 |

Fuente: Oficio 0880-2006-0584, Cálculos Equipo Auditor.

Por lo tanto se concluye que, en las zonas 2, 3, 4 y 5 se ha incumplido de manera sistemática semestre a semestre, el porcentaje de reducción de pérdidas, así:

CUADRO 14

PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO REDUCCION PÉRDIDAS – GESTOR

| ZONAS | IANC de arranque | % de incumplimiento Semestre 2 | % de incumplimiento Semestre 3 | % de incumplimiento Semestre 4 | % de incumplimiento Semestre 5 | % de incumplimiento Semestre 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 37.57 | 0,27 | 2,30 | 2,90 | 0,88 | 1,19 |
| 3 | 39.88 | 0,79 | 4,60 | 5,98 | 4,56 | 3,27 |
| 4 | 49.83 | 2,62 | 4,26 | 4,40 | 5,55 | 3,98 |
| 5 | 40.46 | 2,25 | 3,89 | 4,09 | 2,60 | 4,36 |

Fuente: Cálculos Equipo Auditor.

Tomando como base el dato de los metros cúbicos suministrados y convertido éste porcentaje de incumplimiento de los Gestores, a metros cúbicos perdidos, se obtienen los siguientes datos:

CUADRO 15

METROS CÚBICOS SUMINISTRADOS POR EAAB-ESP

| Semestre Operación | Zona 1 Volumen Suministrado | zona 2 Volumen Suministrado | Zona 3 Volumen Suministrado | Zona 4 Volumen Suministrado | Zona 5 Volumen Suministrado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er Semestre | 51.282.593 | 44.785.009 | 48.984.051 | 46.078.469 | 34.453.895 |
| 2º Semestre | 50.047.584 | 89.869.922 | 99.069.725 | 48.920.701 | 70.140.564 |
| 3er Semestre | 48.028.603 | 89.137.267 | 98.289.928 | 45.857.851 | 70.204.902 |
| 4º Semestre | 48.139.822 | 88.473.432 | 97.004.641 | 45.600.583 | 69.467.871 |
| 5º Semestre | 47.429.988 | 87.851.300 | 95.588.559 | 44.026.339 | 68.934.467 |
| 6º Semestre | 48.948.316 | 87.927.114 | 93.906.861 | 43.863.167 | 69.345.891 |

Fuente: Oficio 0880-2006-0736 de 31 de julio de 2006 EAAB

CUADRO 16

M3 DEJADOS DE RECUPERAR CON EL PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO DEL IANC SEMESTRAL

| M3 dejados de recuperar con % de incumplimiento del IANC | 2º Semestre | 3er Semestre | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zona 2 | 242.649 | 2.050.157 | 2.565.730 | 773.091 | 1.046.333 | 6.677.960 |
| Zona 3 | 782.651 | 4.521.337 | 5.800.878 | 4.358.838 | 3.070.754 | 18.534.458 |
| Zona 4 | 1.281.722 | 1.953.544 | 2.006.426 | 2.443.462 | 1.745.754 | 9.430.908 |
| Zona 5 | 1.578.163 | 2.730.971 | 2.841.236 | 1.792.296 | 3.023.481 | 11.966.146 |
| TOTAL | 3.885.185 | 11.256.009 | 13.214.269 | 9.367.688 | 8.886.322 | 46.609.472 |

Fuente: Cálculos Equipo Auditor.

Una vez culminado el proceso de mesas de trabajo con la Administración y los Gestores, la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente suministró el costo de producción del M3 de agua, sin determinar la vigencia a que corresponde. No obstante, la Contraloría de Bogotá de acuerdo con esta información, determinó como costo promedio por metro cúbico $450, el cual aplicado para cada uno de los semestres, permite cuantificar los metros cúbicos en dinero, que la Empresa ha perdido por la ineficiente gestión de los contratistas, con el siguiente resultado:

CUADRO 17

DINERO DEJADO DE RECUPERAR CON PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO IANC

| DINERO DEJADO DE RECUPERAR con % de incumplimiento del IANC | 2º Semestre | 3er Semestre | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zona 2 | 109.192.050 | 922.570.650 | 1.154.578.500 | 347.890.950 | 470.849.850 | 3.005.082.000 |
| Zona 3 | 352.192.950 | 2.034.601.650 | 2.610.395.100 | 1.961.477.100 | 1.381.839.300 | 8.340.506.100 |
| Zona 4 | 576.774.900 | 879.094.800 | 902.891.700 | 1.099.557.900 | 785.589.300 | 4.243.908.600 |
| Zona 5 | 710.173.350 | 1.228.936.950 | 1.278.556.200 | 806.533.200 | 1.360.566.450 | 5.384.765.700 |
| TOTAL | 1.748.333.250 | 5.065.204.050 | 5.946.421.050 | 4.215.459.600 | 3.998.844.900 | 20.974.262.400 |

Fuente: Oficio 0800-2006-1583 de diciembre19 de 2006 –Gerencia Corporativa  de Servicio al Cliente

Lo anterior significa que, la Empresa ha dejado de percibir una suma aproximada de $20.974.262.400, por el porcentaje de incumplimiento de las metas de reducción del IANC en las zonas 2, 5 y 3, 4 para los semestres 2, 3, 4, 5 y 6 que son responsabilidad del Gestor, al no cumplir con las metas del Índice de Agua No Contabilizada y contractualmente establecidas, con el agravante que a la fecha, la Administración no ha adelantado ninguna acción para que el Gestor resarza ésta pérdida y no ha hecho efectivas las sanciones correspondientes estipuladas en el Contrato Especial de Gestión y en la ley para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el literal b) de la cláusula 16 del documento contractual, firmado de común acuerdo por las partes.

Con lo cual, se evidencia una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente que está generando daños económicos para la EAAB, desatendiendo el ordenamiento consagrado en el artículo 209 de Constitucional Nacional, concordante con lo establecido en el Manual Interno sobre los principios rectores que orientan la contratación de la Empresa, así mismo, se incurrió con lo dispuesto en los artículos 4, 6 y 7 de la Ley 610 de 2000.

Lo anterior, se verá reflejada en el aumento considerable del costo de las tarifas que pagan los usuarios por el servicio, siendo éstos últimos, los más afectados por el desempeño de la Alta Gerencia y la mora en buscarle solución al incumplimiento de los Gestores.

Con lo anterior se configura un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta del Administración, porque si bien es cierto la actual administración manifiesta que en el año 2006 se viene adelantando las etapas contractuales para dirimir el tema del IANC de arranque, las anteriores gerencias crearon este vació, sin tomar los correctivos necesarios, pues el IANC de arranque debió acordarse a mediados del año 2003 o finales de ese año.

Igualmente no se acepta lo afirmado por la Administración, pues la negligencia de los responsables para adelantar las etapas de conciliación contractualmente pactadas, ha llevado a la EAAB a enfrentar un posible problema de carácter jurídico que podría llevarla a asumir pérdidas económicas de gran magnitud para ésta y por supuesto para los usuarios, pues como se puede observar han pasado tres años de ejecución del contrato e incluso estar por terminarse el cuarto año, sin .

Respecto a lo expresado por la Administración en su respuesta frente al castigo que recibe el Gestor a través de la fórmula de remuneración contemplada contractualmente en el índice de perdidas ajustado (IPA), para este Ente de Control es claro que, una cosa, es la fórmula de remuneración y otra muy diferente  las acciones correctivas o sancionatorias que la interventoría debe aplicar, máxime cuando se trata de la configuración de una causal de terminación del contrato.

Este Ente de Control evidencia vacíos jurídicos y contractuales, los cuales adicionalmente son ratificados en la respuesta dada por la Administración, “Es importante mencionar que el Contrato Especial de Gestión presentó desde su concepción vacíos en la aplicación de los protocolos de calculo del IANC de arranque y para la evaluación de las metas alcanzadas por el Gestor en cada semestre de operación, lo que permitió que cada una de las partes interpretara y diseñara su procedimiento para los temas mencionados…” por lo tanto, la reflexión de fondo nos lleva a concluir que los contratos fueron mal diseñados y que cabe responsabilidad tanto para quien es contratado, pues admiten varios vacíos para generar futuras posiciones contractuales irreconciliables, como para la EAAB, por cuanto, contrató por una suma importante con una Banca de Inversión el diseño y elaboración de los documentos contractuales, posteriormente suscribió un contrato con una firma asesora para adelantar la unificación de los procesos y con ninguno de los dos contratos subsanó el vació existente, máxime cuando la situación ya era evidente”.

2.3.4.2 Cálculo de pérdidas totales con 100% de la Meta IANC

De igual forma, el equipo auditor calculó los valores con las cifras del IANC total, tomando como base el dato de los metros cúbicos suministrados y convirtiendo el porcentaje de IANC a metros cúbicos perdidos, obteniendo las siguientes cifras:

CUADRO 18

METROS CÚBICOS SUMINISTRADOS POR LA EAAB-ESP

| Semestre Operación | Zona 1 Volumen Suministrado | zona 2 Volumen Suministrado | Zona 3 Volumen Suministrado | Zona 4 Volumen Suministrado | Zona 5 Volumen Suministrado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er Semestre | 51.282.593 | 44.785.009 | 48.984.051 | 46.078.469 | 34.453.895 |
| 2º Semestre | 50.047.584 | 89.869.922 | 99.069.725 | 48.920.701 | 70.140.564 |
| 3er Semestre | 48.028.603 | 89.137.267 | 98.289.928 | 45.857.851 | 70.204.902 |
| 4º Semestre | 48.139.822 | 88.473.432 | 97.004.641 | 45.600.583 | 69.467.871 |
| 5º Semestre | 47.429.988 | 87.851.300 | 95.588.559 | 44.026.339 | 68.934.467 |
| 6º Semestre | 48.948.316 | 87.927.114 | 93.906.861 | 43.863.167 | 69.345.891 |

Fuente: Oficio 0880-2006-0736 de 31 de julio de 2006 EAAB

CUADRO 19

M3 DEJADOS DE RECUPERAR CON IANC SEMESTRAL TOTAL

| M3 dejados de recuperar con IANC total | 2º Semestre | 3er Semestre | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zona 1 | 18.917.987 | 16.464.205 | 15.674.326 | 15.139.652 | 15.173.978 | 81.370.148 |
| zona 2 | 33.449.585 | 34.442.640 | 34.168.439 | 31.881.237 | 31.908.750 | 165.850.651 |
| Zona 3 | 39.627.890 | 42.392.446 | 42.526.835 | 40.223.666 | 37.985.325 | 202.756.161 |
| Zona 4 | 24.724.522 | 23.048.156 | 22.107.163 | 21.432.022 | 20.242.852 | 111.554.714 |
| Zona 5 | 28.876.870 | 29.071.850 | 27.933.031 | 26.208.884 | 27.100.374 | 139.191.010 |
| TOTAL | 145.596.854 | 145.419.297 | 142.409.794 | 134.885.461 | 132.411.279 | 700.722.684 |

Fuente: Cálculos Equipo Auditor.

De acuerdo con las cifras obtenidas en los cuadros 19 y 20, se aplicó el costo promedio de producción del M3 de agua, (valor suministrado por la Administración pero sin determinar a que vigencia corresponde) para cada uno de los semestres, cuantificando los metros cúbicos en dinero, que la Empresa ha perdido por la ineficiente gestión de los contratistas, con el siguiente resultado:

CUADRO 20

DINERO DEJADO DE RECUPERAR CON UN IANC TOTAL

| Dinero dejado de recuperar con IANC total | 2º Semestre | 3er Semestre | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zona 1 | 8.513.094.150 | 7.408.892.250 | 7.053.446.700 | 6.812.843.400 | 6.828.290.100 | 36.616.566.600 |
| zona 2 | 15.052.313.250 | 15.499.188.000 | 15.375.797.550 | 14.346.556.650 | 14.358.937.500 | 74.632.792.950 |
| Zona 3 | 17.832.550.500 | 19.076.600.700 | 19.137.075.750 | 18.100.649.700 | 17.093.396.250 | 91.240.272.450 |
| Zona 4 | 11.126.034.900 | 10.371.670.200 | 9.948.223.350 | 9.644.409.900 | 9.109.283.400 | 50.199.621.300 |
| Zona 5 | 12.994.591.500 | 13.082.332.500 | 12.569.863.950 | 11.793.997.800 | 12.195.168.300 | 62.635.954.500 |
| TOTAL | 65.518.584.300 | 65.438.683.650 | 64.084.407.300 | 60.698.457.450 | 59.585.075.550 | 315.325.207.800 |

Fuente: Cálculos Equipo Auditor.

Lo anterior significa que, tomando la meta total para cada uno de los semestres hasta el 2005, convertidos en metros cúbicos y aplicando el costo promedio de producción de M3 de $450, las posibles pérdidas para la Empresa alcanzarían la suma de 315.325.207.800, por el no cumplimiento de los Gestores de cada una de las zonas de servicio, con las metas definidas para la reducción del IANC en los  semestres 2, 3, 4, 5 y 6. Como se observa, han incumplido con los compromisos suscritos con la Empresa y en lo corrido del tiempo de ejecución de los Contratos Especiales de Gestión, no alcanzaron la meta del IANC definida.

Es importante resaltar que dicha suma puede aumentar, si se tiene en cuenta que el plazo de los CEG es hasta diciembre de 2007. Con lo cual, se evidencia una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente que puede generar daños económicos para la EAAB al término del contrato, desatendiendo lo consagrado en el artículo 209 de la Constitucional Nacional, concordante con lo que establece el Manual Interno sobre los principios rectores que orientan la contratación de la Empresa. Configurándose un hallazgo administrativo.

Cabe resaltar el hecho que, mediante Acuerdo del Concejo de Bogotá número 40 del 27 de septiembre de 2001, le fue autorizado a la Empresa un cupo de endeudamiento por valor de US$ 250 millones, adquiriendo el compromiso de alcanzar un IANC del 30% a 31 de diciembre de 2004, el cual al 30 de diciembre de 2005 periodo de evaluación del presente informe, aun no se ha obtenido, incumpliéndose el objeto del mencionado Acuerdo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta de la Administración porque en primera instancia aunque el Concejo de Bogotá aprobó el cupo de endeudamiento de 250 millones de dólares en el año 2001 para como lo expresa la Empresa “…apoyar financieramente la ejecución de las obras correspondientes al plan de inversiones general de la empresa. La aprobación de este endeudamiento obedecía a unos requerimientos de inversión general, que fue condicionado al mejoramiento de la gestión integral de la Empresa y no de manera exclusiva a la obtención del  IANC del 30%...”

En segunda instancia la aprobación del mencionado cupo de endeudamiento, es uno de los condicionantes para que la Empresa redujera el IANC al 30%, prueba de ello es que la EAAB en su momento presentó y sustentó los planes, programas y demás solicitudes por el Concejo de Bogotá.

También es claro para este Ente de Control que existen estándares internacionales admitidos para el manejo del IANC, lo que no es lógico, es que,  contrario a reducirse este indicador en el Acueducto de Bogotá, se viene incrementando año a año y paradójicamente con el ingreso de los Gestores zonales; mostrando esta situación que, lo planteado en su momento para la aprobación del cupo de endeudamiento y para la entrega de los procesos comerciales a terceros, no se ha cumplido y el Acueducto a incurrido en mayores costos y pérdidas acumuladas, que en últimas termina siendo pagada por la Ciudadanía Bogotana a través de las tarifas y con la estructura tarifaría avalada por el ente regulador”.

2.3.4.3 Presupuesto Control de Pérdidas

De otra parte, el numeral 2.3.1 del anexo técnico de los Contratos Especiales de Gestión, estableció como obligación del Gestor “Planear y diseñar el programa de PÉRDIDAS TÉCNICAS y efectuar su interventoría”. Requisito para cumplir con las metas de reducción de agua definidas de manera semestral, hasta finalizar la ejecución de los contratos, donde puntualizó lo siguiente: “El gestor deberá presentar el programa de control de pérdidas técnicas al Gerente de zona para su revisión y aprobación”.

Este mismo numeral estableció que: “El índice de agua no contabilizada IANC del sistema de redes de distribución, que se refleja en la diferencia entre el agua medida entregada a la ZONA DE SERVICIO y la sumatoria de la macromedición correspondiente, es responsabilidad del gestor, al igual que las gestiones para su disminución.”; así mismo, entre otras actividades a cargo del Gestor para llevar a cabo el control de pérdidas técnicas, quedó establecida la: “Asesoría en lo relacionado con la revisión de documentación, elaboración de pliegos y evaluación de propuestas, así como la ejecución de la interventoría de las obras”.

Los CEG en el capítulo F. “presupuesto zonal anual estimado para control de pérdidas”, se estipula que la EAAB dispondrá para el programa de control de pérdidas durante los cinco (5) años de vigencia de los contratos la suma de $66.307 millones a pesos de 2002, así:

CUADRO 21

PRESUPUESTO CONTROL DE PÉRDIDAS – CONTRACTUAL

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA 1 | 4.788 | 3.237 | 814 | 3.032 | 2.824 | 14.695 |
| ZONA 2 | 2.337 | 3.778 | 822 | 3.065 | 2.935 | 12.937 |
| ZONA 3 | 1.691 | 2.801 | 952 | 5.216 | 5.019 | 15.679 |
| ZONA 4 | 1.471 | 4.950 | 4.469 | 946 | 784 | 12.620 |
| ZONA 5 | 377 | 527 | 5.952 | 1.760 | 1.760 | 10.376 |
| TOTAL | 10.664 | 15.293 | 13.009 | 14.019 | 13.322 | 66.307 |

Fuente: Contratos Especiales de Gestión – EAAB-ESP

Trayendo estos montos a valor presente, se obtienen las siguientes cifras:

CUADRO 22

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

| IPC | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0649 | 1,055 | 1,04855 |

Fuente: Banco de la República

CUADRO 23

PRESUPUESTO CONTROL DE PÉRDIDAS – CONTRACTUAL- INDEXADO A 2005

Millones de $

|  | 2003 | 2004 | 2005 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA 1 | 15.171 | 6.809 | 854 | 22.833 |
| ZONA 2 | 7.405 | 7.947 | 862 | 16.214 |
| ZONA 3 | 5.358 | 5.892 | 998 | 12.248 |
| ZONA 4 | 4.661 | 10.413 | 4.686 | 19.759 |
| ZONA 5 | 1.195 | 1.109 | 6.241 | 8.544 |
| TOTAL | 33.788 | 32.170 | 13.641 | 79.599 |

Fuente: Cálculos Equipo Auditor.

De acuerdo con la información suministrada por la Administración conforme al anexo 3 del oficio 0880-2006-0836 del 14 de agosto de 2006 “Inversiones en infraestructura que incluyen el recurso humano que incluye las inversiones a cargo de la empresa y las gráficas que se enuncian”, las inversiones reales para la ejecución de los programas de control de pérdidas de las diferentes zonas, han sido las siguientes:

CUADRO 24

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA (RECURSO HUMANO, INVERSIONES A CARGO DE LA EAAB-ESP)

| Zona | 2003 | 2004 | 2005 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.338,30 | 2.968,80 | 2.807,50 | 10.114,60 |
| 2 | 0 | 7.996,20 | 639,7 | 8.635,90 |
| 3 | 1.476,10 | 3.075,50 | 45 | 4.596,60 |
| 4 | 0 | 6.472,90 | 2.435,20 | 8.908,10 |
| 5 | 0 | 6.555,50 | 0 | 6.555,50 |
| TOTALES | 7.817 | 29.073 | 7.932 | 38.811 |

Fuente: Oficio 0880-2006-0736 de 31 de julio de 2006 EAAB

IANC Alcanzado en los Semestres 2, 3, 4, 5 y 6 de los Contratos Especiales de Gestión

CUADRO 25

IANC ALCANZADO CADA SEMESTRE POR EL GESTOR

| ZONAS | IANC de arranque | % de IANC Semestre 2 | % de IANC Semestre 3 | % de IANC Semestre 4 | % de IANC Semestre 5 | % de IANC Semestre 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39,46 | 37,78 | 34,28 | 32,56 | 31,92 | 31,00 |
| 2 | 37,57 | 37,22 | 38,64 | 38,62 | 36,29 | 36,29 |
| 3 | 39,88 | 40,00 | 43,13 | 43,84 | 42,08 | 40,45 |
| 4 | 49,83 | 50,54 | 50,26 | 48,48 | 48,68 | 46,15 |
| 5 | 40,32 | 41,17 | 41,41 | 40,21 | 38,02 | 39,08 |

Fuente: Oficio 0880-2006-0736 de 31 de julio de 2006 EAAB

Porcentaje de IANC alcanzado en los semestres 2, 3, 4, 5 y 6 de los Contratos Especiales de Gestión comparados con el IANC de arranque:

CUADRO 26

IANC ALCANZADO COMPARADO INDICE DE ARRANQUE

| ZONAS | IANC de arranque | % de IANC recuperado Semestre 2 comparado con IANC de arranque | % de IANC recuperado Semestre 3 comparado con IANC de arranque | % de IANC recuperado Semestre 4 comparado con IANC de arranque | % de IANC recuperado Semestre 5 comparado con IANC de arranque | % de IANC recuperado Semestre 6 comparado con IANC de arranque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39,46 | 1,66 | 5,18 | 6,9 | 7,54 | 8,46 |
| 2 | 37,57 | 0,35 | -1,07 | -1,05 | 1,28 | 1,28 |
| 3 | 39,88 | -0,12 | -3,25 | -3,96 | -2,2 | -0,57 |
| 4 | 49,83 | -0,71 | -0,43 | 1,35 | 1,15 | 3,68 |
| 5 | 40,46 | -0,71 | -0,95 | 0,25 | 2,44 | 1,38 |

Fuente: Cálculos Equipo Auditor.

M3 recuperados en los semestres 2, 3, 4, 5 y 6 de los Contratos Especiales de Gestión conforme al porcentaje de IANC alcanzado:

CUADRO 27

RECUPERACIÓN M3 DE ACUERDO CON IANC OBTENIDO

| Recuperación de M3 conforme IANC obtenido | 2º Semestre | 3er Semestre | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zona 1 | 830.790 | 2.487.882 | 3.321.648 | 3.576.221 | 4.141.028 | 14.357.568 |
| zona 2 | 314.545 | -953.769 | -928.971 | 1.124.497 | 1.125.467 | 681.769 |
| Zona 3 | -118.884 | -3.194.423 | -3.841.384 | -2.102.948 | -535.269 | -9.792.908 |
| Zona 4 | -347.337 | -197.189 | 615.608 | 506.303 | 1.614.165 | 2.191.550 |
| Zona 5 | -497.998 | -666.947 | 173.670 | 1.682.001 | 956.973 | 1.647.699 |
| TOTAL | 181.116 | -2.524.445 | -659.430 | 4.786.073 | 7.302.363 | 9.085.678 |

Fuente: Cálculos Equipo Auditor.

CUADRO 28

TARIFA CONSUMO BÁSICO ESTRATO 4

|  | 2º Semestre | 3er Semestre | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TARIFA CONSUMO BASICO ESTRATO 4 | $ 1.506,54 | $ 1.685,61 | $ 1.775,63 | $ 1.929,75 | $ 2.095,42 |

Fuente: Resoluciones CRA 200 de Diciembre de 2001, sobre tarifas.

CUADRO 29

DINERO RECUPERADO POR REDUCCIÓN DEL IANC

| DINERO RECUPERADO POR REDUCCION del IANC | 2º Semestre | 3er Semestre | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zona 1 | $ 1.251.618.208 | $ 4.193.598.163 | $ 5.898.017.338 | $ 6.901.212.658 | $ 8.677.191.914 | $ 26.921.638.281 |
| zona 2 | $ 473.874.213 | -$ 1.607.682.154 | -$ 1.649.508.841 | $ 2.169.997.391 | $ 2.358.326.185 | $ 1.745.006.794 |
| Zona 3 | -$ 179.103.004 | -$ 5.384.550.780 | -$ 6.820.876.288 | -$ 4.058.164.478 | -$ 1.121.613.594 | -$ 17.564.308.144 |
| Zona 4 | -$ 523.277.049 | -$ 332.383.345 | $ 1.093.091.803 | $ 977.038.018 | $ 3.382.352.672 | $ 4.596.822.100 |
| Zona 5 | -$ 750.253.914 | -$ 1.124.211.806 | $ 308.373.089 | $ 3.245.841.420 | $ 2.005.260.983 | $ 3.685.009.773 |
| TOTAL | $ 272.858.453 | -$ 4.255.229.922 | -$ 1.170.902.898 | $ 9.235.925.010 | $ 15.301.518.162 | $ 19.384.168.805 |

Fuente: Cálculos Equipo Auditor.

Analizados los cuadros anteriores, se observa de las cifras resultantes de estos cálculos, que la Empresa invirtió para el programa de control de pérdidas en los años 2003, 2004 y 2005 la suma de $38.811.000.000, logrando recuperar tan sólo $19.384.168.805, monto que equivale al 49.95% de la inversión.

En el cuadro “Dinero recuperado por reducción del IANC”, se muestra el pobre desempeño para el segundo semestre de las zonas 3, 4 y 5, para el tercer semestre de las zonas 2, 5 y 3, 4, para el cuarto semestre de las zonas 2 y 3, y de manera reiterativa la zona 3 en los semestres cinco y seis, circunstancia que denota la ineficiente gestión del contratista EPM Bogotá Aguas, quien a cambio de recuperar o reducir el IANC, ha llevado a la Empresa de Acueducto a tener mayores pérdidas. Hecho que conduce a este Ente de Control a concluir que los planes, programas y actividades diseñadas por el Gestor EPM Bogotá Aguas y avaladas por la interventoría que ejerce el Acueducto para la reducción de pérdidas, han estado mal estructurados y enfocados, generando los resultados antes descritos.

El IANC se desagrega en pérdidas técnicas y comerciales, como se muestra en el programa de inversiones de los años 2003 al 2005. Los recursos invertidos por la EAAB ESP han sido orientados a atacar en mayor medida las pérdidas técnicas, logrando reducir mediante este concepto el IANC. Caso contrario ocurre con las pérdidas comerciales, las cuales están relacionadas con el manejo del catastro de usuarios, la correcta facturación (facturación acertada de la totalidad del catastro de subscriptores, adecuada lectura de los micro medidores, la precisa liquidación, impresión y reparto de las facturas y la debida aplicación de abonos al suscriptor que lo amerita), el seguimiento a las cuentas cortadas y que perdieron derecho por falta de pago (incluyen cuentas cortadas pasadas del sistema SIC al sistema SAP), la defraudación de fluidos que se puede generar por éstas cuentas cortadas o por la clandestinidad.

Vale la pena aclarar que, la responsabilidad de la recuperación de las pérdidas comerciales está en cabeza de los Gestores para las cinco zonas, encontrándose una gran debilidad en los planes y su ejecución, así como en la inversión económica que ellos han realizado, lo que se demuestra en las metas alcanzadas por el Gestor. El caso puntual específico es el cambio de medidores por vida útil, que aunque se programó la actividad en los respectivos programas de control de pérdidas y se presupuestaron recursos, en las zonas 1, 2 y 5, según la información suministrada de los años 2003, 2004 y 2005, no se ha realizado gestión alguna por este concepto, con el agravante que en la zona 5, se aduce que no se ha realizado cambio de medidores por vida útil “porque hubo mucha oposición por las comunidades”, situación no justificable, pues tanto los Gestores como la Empresa cuentan con la dependencia específica, “Gestión Comunitaria” que debe encargarse de la gestión social y el acercamiento con la comunidad.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta, por cuanto, contrario a lo expresado por la Administración, este Ente de Control precisa que los planes de control de pérdidas se proyectan con el objetivo trazado contractualmente, que era reducir el IANC en los porcentajes pactados analizados 2003, 2004 y 2005, por lo tanto los mismos debían entregar estos resultados en estos años de ejecución de los Contratos Especiales de Gestión y no esperar al año 2010 para obtener los resultados esperados.

La Administración debe definir los escenarios de tiempo para la recuperaciuón de las inversiones adelantadas. La Contraloría de Bogotá en cumplimiento del seguimiento al plan de mejoramiento, adelantará la evaluación detallada al estudio de ingeniería económica para confirmar la posición de este Ente de Control.

Adicionalmente como lo expresa la Administración en su respuesta, este Ente de Control pregunta, si para la zona 1, sus planes y programas si le han dado resultado al Gestor, ¿Por qué las demás zonas no revisan dichos planes y programas y los adoptan para su beneficio?, no se debe pensar en el beneficio del operador privado únicamente sino también de los usuarios, que pagan a través de las tarifas los aciertos o desaciertos de quienes lideran estos temas”.

2.3.4.4 Programa de Control de Pérdidas – Actividades

Las estadísticas mostradas en los anteriores informes de este Ente de Control indican que, debido a la gran edad del parque de micromedidores, el error generado por el subregistro en la lectura es demasiado alto y por ende son metros cúbicos que la Empresa pierde y nunca factura.

CUADRO 30

ESTADÍSTICA DE MEDIDORES CAMBIADOS AÑOS 2003-2005

| Zona | Causal Cambio | I - 2003 | II - 2003 | I - 2004 | II - 2004 | I - 2005 | II - 2005 | Gran Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reposición (Hurto) | 52 | 54 | 151 | 218 | 196 | 277 | 948 |
| 1 | Usuario | 4.760 | 4.957 | 2.102 | 4.624 | 3.471 | 4.989 | 24.903 |
|  | Vida Útil | - | - |  | - |  |  | 0 |
|  | Total | 4.812 | 5.011 | 2.253 | 4.842 | 3.667 | 5.266 | 25.851 |
|  | Reposición (Hurto) | 439 | 599 | 796 | 782 | 845 | 1.312 | 4.773 |
| 2 | Usuario | 4.969 | 8.004 | 5.402 | 3.080 | 6.316 | 7.534 | 35.305 |
|  | Vida Útil |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Total | 5.408 | 8.603 | 6.198 | 3.862 | 7.161 | 8.846 | 40.078 |
|  | Reposición (Hurto) | 2.081 | 1.957 | 1.954 | 1.769 | 1.440 | 1.407 | 10.608 |
| 3 | Usuario | 3.072 | 8.290 | 4.235 | 2.454 | 4.881 | 4.157 | 27.089 |
|  | Vida Útil |  |  | 1.931 |  | 3.386 | 4.623 | 9.940 |
|  | Total | 5.153 | 10.247 | 8.120 | 4.223 | 9.707 | 10.187 | 47.637 |
|  | Reposición (Hurto) | 285 | 264 | 674 | 884 | 716 | 578 | 3.401 |
| 4 | Usuario | 4977 | 4887 | 845 | 5537 | 4362 | 3073 | 23.645 |
|  | Vida Útil |  |  | 15 | 10361 | 2010 | 8213 | 20599 |
|  | Total | 2.602 | 5.405 | 4.518 | 4.014 | 6.873 | 6.156 | 29.568 |
|  | Reposición (Hurto) | 110 | 206 | 279 | 447 | 433 | 773 | 2145 |
| 5 | Usuario | 2492 | 5199 | 4239 | 3670 | 6440 | 5379 | 27423 |
|  | Vida Útil |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Oficio 0880-2006-0736 de 31 de julio de 2006 EAAB

De acuerdo con lo informado por la Administración, aun cuando tiene la certeza que este parque de micromedidores ha cumplido su vida útil y lo relacionan en las actividades del Programa de Control de Pérdidas, no lo ejecutan, ni toman las medidas pertinentes para evitar que, a través de esta poca gestión, se pierdan importantes metros cúbicos de agua suministrados que no se facturan, al no tener la seguridad del suministro real, situación que se presentó en las zonas de servicio 1, 2 y 5.

Con lo anterior se configura un hallazgo de carácter administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta de la Administración por cuanto la responsabilidad contractual de la definición, implementación y ejecución del programa de control de pérdidas es de cada uno de los Gestores, los mismos deben ser revisados y avalados por el personal de la interventoría de la EAAB.

Adicionalmente es la interventoría, quien tiene que velar porque los planes y programas diseñados e implementados efectivamente se ejecuten, pues como lo afirma la Administración en su respuesta, los dineros invertidos para la ejecución de los mismos son aportados en su gran mayoría por el Acueducto y no por los Gestores.”

2.3.4.5 Cuentas cortadas que inciden en la pérdida de agua IANC

Con relación a las cuentas cortadas durante la vigencia de 2005, se encontró lo siguiente, advirtiendo sobre la posibilidad de peligro, pues existe el agravante que entre más antigua sea la cartera, mayor riesgo para su recuperación y crece la tentativa de los usuarios para conectarse al servicio de manera ilegal o clandestina:

CUADRO 31

CUENTAS CONTRATO CORTADAS 2005

|  | CLASE DE USO | TOTAL CUENTAS | CUENTAS CON GESTIÓN COMERCIAL | CUENTAS SIN GESTIÓN COMERCIAL | TOTAL CARTERA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA 1 CUENTAS CORTADAS |  |  |  | 409 | $ 273.330.746 |
|  | Comercial | 374 | 340 | 34 | $ 23.155.130 |
|  | Industrial | 36 | 35 | 1 | $ 843.160 |
|  | Multiusuario | 135 | 120 | 15 | $ 19.175.095 |
|  | Residencial | 3.396 | 3.037 | 359 | $ 230.157.361 |
| ZONA 2 | CLASE DE USO | TOTAL CUENTAS | CUENTAS CON GESTIÓN COMERCIAL | CUENTAS SIN GESTIÓN COMERCIAL |  |
| CUENTAS CORTADAS |  |  |  |  | $ 2.842.032.068 |
|  | COMERCIAL | 398 | 398 | 0 | $ 674.627.036 |
|  | INDUSTRIAL | 23 | 23 | 0 | $ 39.691.170 |
|  | MULTIUSUARIO | 181 | 181 | 0 | $ 443.352.618 |
|  | OFICIAL | 2 | 2 | 0 | $ 1.342.189 |
|  | RESIDENCIAL | 1.648 | 1.648 | 0 | $ 1.683.019.055 |
| ZONA 3 CUENTAS CORTADAS |  |  |  | 2.436 | $ 7.112.131.460 |
|  | COMERCIAL | 1.183 | 652 | 531 | $ 1.699.634.475 |
|  | ESPECIAL | 1 | 1 | 0 | $ 777.897 |
|  | INDUSTRIAL | 105 | 61 | 44 | $ 1.721.304.813 |
|  | MULTIUSUARIO | 514 | 329 | 185 | $ 614.093.546 |
|  | OFICIAL | 7 | 3 | 4 | $ 2.642.754 |
|  | Residencial | 4.831 | 3.231 | 1.600 | $ 2.981.247.892 |
|  | #N/A | 166 | 94 | 72 | $ 92.430.083 |
| ZONA 4 CUENTAS CORTADAS |  |  |  | 3.420 | $ 3.924.172.359 |
|  | COMERCIAL | 192 | 93 | 99 | $ 193.421.414 |
|  | ESPECIAL | 1 | 1 | 0 | $ 1.714.970 |
|  | INDUSTRIAL | 38 | 22 | 16 | $ 63.713.172 |
|  | MULTIUSUARIO | 216 | 135 | 81 | $ 224.252.989 |
|  | OFICIAL | 9 | 6 | 3 | $ 31.644.535 |
|  | Residencial | 7.846 | 4.773 | 3.073 | $ 3.296.492.677 |
|  | #N/A | 352 | 204 | 148 | $ 112.932.602 |
| ZONA 5 CUENTAS CORTADAS |  |  |  | 0 | $ 2.867.164.995 |
|  | COMERCIAL | 153 | 153 | 0 | $ 244.358.880 |
|  | INDUSTRIAL | 14 | 14 | 0 | $ 16.436.694 |
|  | MULTIUSUARIO | 89 | 89 | 0 | $ 136.984.188 |
|  | OFICIAL | 2 | 2 | 0 | $ 2.592.215 |
|  | RESIDENCIAL | 3.064 | 3.064 | 0 | $ 2.466.793.018 |
|  |  | 24.976 |  |  | $ 17.018.831.628 |

Fuente: Oficio 0880-2006-0736 de 31 de julio de 2006 EAAB

Teniendo en cuenta la información suministrada por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, la cartera asciende a $17.018.831.628 sin recuperar a diciembre de 2005, encontrándose el mayor porcentaje de las cuentas en las zonas 3 y 4 con un 41% y un 23 % respectivamente, situación que traducida a los términos de pérdidas, implica que la Empresa adicionalmente al IANC, con estos valores está dejando de cobrar importantes M3 suministrados y no facturados.

Gráfica 6

De acuerdo con los resultados de la gráfica anterior, se confirma la tesis que el contratista EPM Bogotá Aguas, responsable de las zonas 3 y 4, es quien presenta la mayor ineficiencia y bajo desempeño en el desarrollo de los Contratos Especiales de Gestión, afectando las finanzas del Acueducto, por cuanto tiene una cartera sin recuperar en el 2005, de $7.112.133.460 para la zona 3 y de $3.924.172.359 para la 4. El Gestor Aguazul presenta un porcentaje de 17% de las cuentas cortadas en las zonas 2 y 5, equivalente a $2.842.032.068 para la zona 2 y para la 5 de $2.867.164.995, en el caso de Aguas Kpital, operador de la zona 1, el porcentaje de cuentas cortadas es del 2% para una suma de $273.330.746.

Como se muestra en las gráficas y en las cifras, para el análisis realizado por clase de uso, existe un número de cuentas contrato a las que se les ha realizado gestión bien sea reviviendo el servicio, iniciando el proceso prejurídico o el coactivo; pero hay otro importante número de cuentas a las que no se les ha realizado trámite alguno, tal como se evidencia en los soportes relacionados para el tema, nuevamente, se observa la escasa administración del contratista EPM Bogotá Aguas, por cuanto se presentan 2.436 y 3.420 cuentas contrato sin seguimiento en las zonas 3 y 4 respectivamente; con relación a la zona 1 el Gestor Aguas Kpital no ha efectuado ningún proceso a 409 cuentas.

Se resalta el hecho que, las zonas 3 y 4 presentan 166 y 352 cuentas respectivamente, que no tienen asignada una clase de uso, dejando entrever que existen problemas en la actualización del catastro de usuarios.

A continuación se muestra gráficamente por clase de uso, el comportamiento de las cuentas tratadas y las cuentas sin gestión alguna para cada una de las zonas:

Gráfica 7

Gráfica 8

Gráfica 9

Significa ello que, el contratista de las zonas 3 y 4 no asumió de manera eficiente la gestión para recuperar éstas pérdidas comerciales, ya que la cartera corresponde a metros cúbicos consumidos y no cancelados. Aparentemente, el Gestor no ha colocado las cuentas cortadas en cobro jurídico; de igual manera sucede en las zonas 2 y 5, donde no se observan acciones por parte del contratista Aguas Kpital para recuperar las pérdidas comerciales.

Una de las posibles razones para que el Gestor no adelante el proceso de cobro jurídico a las cuentas cortadas, puede ser que para ellos, las cuentas que pasan a este estado no representan remuneración económica alguna, convirtiéndose en riesgo ésta situación, ya que esta cartera y los metros consumidos pasarán a ser de difícil recaudo por la falta de trámite.

Esta situación es preocupante por cuanto, las cuentas cortadas son uno de los componentes que genera mayores pérdidas comerciales y como se ha demostrado, no recibieron el procedimiento adecuado y por ende repercute en el incremento total del INAC.

Unido el tema de las cuentas cortadas perdieron el derecho por falta de pago con el IANC y previniendo el hecho que, un predio que no tiene servicio, de una u otra manera lo obtiene y que de las 24.976 cuentas cortadas en el 2005, 6.265 no han tenido manejo alguno por parte de la Empresa, muy factiblemente pueden estar incursas en el delito de defraudación de fluidos, figura tipificada en el Código Penal.

Adicionalmente la Empresa, de las cuentas a las que les ha realizado gestión y les ha legalizado el servicio, en algunas desconoció lo descrito en el Código Penal y en la Resolución Interna 263 del 31 de marzo del 2004, toda vez que estaban incursas en el mencionado delito “defraudación de fluidos”, permitiendo que el Gestor realice acuerdos de pago o conciliaciones con quien cometió la irregularidad, así mismo, el Gestor no pone en conocimiento a la dependencia respectiva (Dirección de Representaciones Judiciales y Actuaciones Administrativas) la totalidad de los casos, y ésta a su vez no informa a la autoridad competente (Justicia Penal), desconociendo la normatividad reguladora.

Cabe anotar que, si la Empresa a través del operador privado, realiza los acuerdos de pago de valores provenientes de la defraudación de fluidos, se está abrogando la competencia de la instancia penal para tipificar y comprobar el delito como tal.

Conforme a la respuesta del oficio 0880-2006-0836 del 14 de agosto de 2006, numeral 6 de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente “Los Gestores no efectúan conciliaciones con los usuarios ni tienen la facultad para ello, por cuanto la conciliación solo la efectúan las autoridades judiciales competentes, para el caso de defraudación de fluidos en la Fiscalía General de la Nación, siempre y cuando se haya interpuesto una querella por parte de la empresa”, se encuentra una contradicción, pues a continuación se expresa que “La labor de los gestores se limita a llegar a un acuerdo de pago con el usuario cuando este acepta su responsabilidad con lo cual queda resarcido el perjuicio económico ocasionado a la empresa”. Este ente de Control interpreta que, si el usuario acepta su responsabilidad, está admitiendo la comisión del delito y por lo tanto el Gestor, no tendría la facultad para hacer acuerdos de pago, pues la Gerencia Jurídica es la competente para conocer el caso y adicionalmente, el contratista está en la obligación de poner en conocimiento todos y cada uno de los casos para su trámite respectivo.

Frente al tema de los acuerdos de pago y los cobros realizados, este Despacho encuentra que, muchas de las cuantías cobradas en primera instancia a los usuarios por defraudación de fluidos, vienen siendo posteriormente abonadas sin razón aparente por la Empresa, y a la vez remunerados al Gestor a través de los M3 facturados. Como se expresó anteriormente, todos estos valores de difícil recaudo impactan el IANC por cuanto han sido metros cúbicos suministrados dejados de facturar.

Configurándose un hallazgo administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá acepta parcialmente la respuesta, toda vez que, este Ente de Control adelantó la evaluación a la información que la Administración suministra, por ello, sí la información suministrada está incompleta, imperfecta o no entregada oportunamente, induce a tipificaciones erróneas, por lo tanto ratifica su posición de abrir proceso disciplinario y administrativo a quienes han suministrado esta información que induce al error.

La respuesta dada por la Administración en lo que respecta al manejo de la cartera evidencia que ha existido gestión, la cual ha venido siendo mejor manejadas por la zonas 1, 2 y 5, para el caso de las zonas 3 y 4 aunque se muestran cifras y gestión que no fueron suministradas durante la ejecución de la auditoria, aunque se pudo evidenciar que, los resultados son demasiados bajos y la cartera demasiado alta, como se expresa inicialmente, la misma presenta riesgo en el cobro, pues día a día se aumenta su edad.

Debido a que este Ente de Control no contó con la información completa para la ejecución de la auditoria y como lo sugiere la Administración en su respuesta se profundizará en el análisis de cartera, teniendo en cuenta la edad de mora de las cuentas y las fechas en que deberían haber pasado estas cuentas de cobro prejuridico a cobro coactivo, como también la huella que debería dejar las mismas en la herramienta SAP R/3.

En lo que respecta a las cuentas cortadas, el manejo del proceso de defraudación de fluidos, este Ente de Control no acepta los argumentos de la Administración y ratifica el hallazgo administrativo, disciplinario y penal, por cuanto se ha venido omitiendo sistemáticamente el cumplimiento de la Resolución Interna 263 del 31 de marzo de 2004, del Código Penal y de Procedimiento Penal”.

2.3.4.6 Cuentas cortadas vigencias 2003 – 2004

Teniendo en cuenta que la Empresa reportó las cuentas cortadas de los años 2003 y 2004 con posterioridad al análisis de la información de la vigencia 2005, y luego de llevar a cabo visitas a terreno, respecto a las cuentas 90 y cuentas no pago perdió derecho, se evidenció lo siguiente:

Existen aspectos de gran importancia como es el caso de la Cartera castigada, gestión del cobro coactivo, cuentas sin gestión, adicionalmente, irregularidad en los parámetros manejados en el sistema comercial SAP, como son las clases de instalación y el status de instalación.

Así mismo, existen cuentas cuyo monto de cartera al momento del corte es de $0 o con saldo a favor del usuario, a quienes se les cortó el servicio en el sistema comercial SAP y en terreno. De acuerdo con ello, para restablecer el servicio se estaría cobrando al usuario valores no imputables a él, incurriendo la Administración en el abuso de su posición dominante. Contraviniendo lo contemplado en el numeral 133.2 del artículo133 y los artículos 141, 142 y 150 de la Ley 142 de 1994.

De igual forma, el Gestor presuntamente estaría cobrando por la revivida del servicio estos valores, los cuales son reconocidos en su remuneración por la Empresa. Situación que va en contra de la Ley y en perjuicio de los usuarios, por cuanto, si el saldo es de cero pesos o con saldo a favor del usuario, no se entiende por qué la decisión de la revivida por parte del contratista. Por lo tanto, dichas sumas, posiblemente fueron cobradas por el Gestor de manera irregular.

Los valores antes mencionados son cobrados por el Gestor y pagados por el usuario; se presume, que al contratista le fueron cancelados dichos sumas por la Empresa, sin que las interventorías verificaran estas inconsistencias, siendo su responsabilidad la implementación y ejecución de filtros, que permitan identificar que al Gestor no se le puede pagar por actividades que van en contra de la Ley y en perjuicio de los usuarios.

Igualmente, llama la atención a la Contraloría de Bogotá, la labor de interventoría que realiza la Empresa a cada uno de los contratos en las distintas zonas, teniendo en cuenta las siguientes inconsistencias detectadas:

2.3.4.6.1 Cuentas 90 con Clase de Instalación Errónea

De acuerdo con la definición emitida por la Administración a los conceptos, clase de instalación, que debe tener concordancia con la información que reposa en la herramienta SAP R/3 y las Cuentas Contrato No Pago Perdió el Derecho, a las cuales se les ha adelantado exitosamente el proceso de corte y deben aparecer con código 04 (cortado), y analizada información suministrada por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, se observó que de las 34.299 cuentas 90 sólo 4.182 aparecen con código correcto y 30.117 cuentas aparecen con códigos erróneas así:

CUADRO 32

CLASE INSTALACION ERRONEA

| Código | Descripción Total | Cuentas |
| --- | --- | --- |
| 0 | N/A | 3.195 |
| 1 | Activo | 6.876 |
| 2 | Suspendido | 618 |
| 3 | Taponamiento Sencillo o Cortado con dispositivo | 4.042 |
| 6 | Predio Demolido | 37 |
| 7 | Cortado a solicitud de Usuario | 85 |
| 90 | Depuración Cartera | 642 |
| 99 | Inhabilitada | 4.994 |
| Vacías | N/A | 9.628 |

Fuente: Oficio 0880-2006-1094 del 4 de octubre de 2004 de la Gerencia Corporativa de Servicios al Cliente

Analizada la relación reportada y cruzada con la respuesta antes mencionada se evidencia que, los códigos 0 (N/A), 6 (Predio Demolido), y 90 (Depuración de Cartera) no figuran en las clases de instalación previstas. Adicionalmente revisadas algunas cuentas en el SAP R/3, a través de la transacción CIC0, se comprobó que el estatus de la instalación no está siendo bien utilizado, toda vez que, algunas cuentas aparecen con instalación no desconectada, es decir, aun cuando se cuenta con la herramienta, la misma no está siendo bien utilizada, razón por la cual la Administración no tiene certeza del estado real de las cuentas 90.

Situación que demuestra la mala gestión de los operadores privados de las cinco zonas, pues contractualmente pactaron hacer un seguimiento estricto a las mencionadas cuentas. Por ello, si la cuenta corresponde a 90 (Cortada No pago Perdió Derecho), debería estar cortada en terreno y en SAP registrarse con clase de instalación 4 (cortada) y la totalidad de las mismas deberían encontrarse en gestión de coactivo, por cuanto los Gestores de conformidad con la obligación contractual tienen el compromiso de, inicialmente, agotar la etapa de cobro pre jurídico, configurándose un posible detrimento al patrimonio de la Entidad, por cuanto el operador privado no adelantó la gestión de cobro, así como, por las cuentas a las que se les efectuó gestión y se reportaron a cartera o se abrió una nueva cuenta, aun cuando deberían estar en código 99 (inhabilitada), ya que son cuentas no utilizadas.

Se encuentra también una incoherencia en las cuentas que estando cortadas, aparecen con clase de instalación 1 (Activo) o 2 (Suspendido), evidenciándose en el SAP/R3 que muchas de ellas tiene diferencia de lecturas tomadas en distintos meses, es decir que, los Gestores detectan que éstas cuentas tienen servicio, sin que el interventor ni mucho menos los contratistas tomen los correctivos del caso. No es claro para este Ente de Control ¿Qué paso con estas Cuentas? ¿Cómo la Empresa recupera el valor de los metros cúbicos, ya que estas cuentas en estado cortadas no generan factura? ¿Cuál es la responsabilidad contractual asumida por los Gestores? y finalmente ¿Cuánto dinero ha perdido la EAAB por las cuentas que en terreno y en SAP/R3 debieran encontrase cortadas, pero que presentan una situación totalmente contraria?

Revisados algunos informes de interventoría, se observa que el interventor de la zona 3 realizó gestión frente a estas cuentas 90 valorando el costo de los metros cúbicos perdidos, sin embargo, no se visualiza el cobro efectivo por dicha pérdida al Gestor EPM Bogotá Aguas. Así mismo, no se evidencia seguimiento de los interventores de las zonas 1, 2, 4 y 5 a las cuentas 90 y por lo tanto no se ha determinado los dineros dejados de cobrar por el Gestor respectivo.

CUADRO 33

CUENTAS 90 SIN GESTIÓN Y CON CLASE DE INSTALACIÓN ERRÓNEA ZONA 3

| NOMBRE CLASE DE USO 2003 | NOMBRE DEL CÓDIGO CLASE DE INSTALACIÓN 31-08-2006 | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 01. RESIDENCIAL SER.GRAL | N/A | 2 |
| 02. RESIDENCIAL HABITACIONAL | ACTIVO | 14 |
|  | N/A | 933 |
|  | Predio demolido | 3 |
| 03. MULTIUSUARIO-COMERCIAL | ACTIVO | 3 |
|  | N/A | 16 |
|  | Predio demolido | 13 |
| 04. MULTIUSUARIO-INDUSTRIAL | N/A | 4 |
|  | Predio demolido | 1 |
| 05. COMERCIAL | ACTIVO | 9 |
|  | N/A | 263 |
|  | Predio demolido | 7 |
| 06. COMERCIAL-INDUSTRIAL | N/A | 1 |
| 07. INDUSTRIAL | N/A | 49 |
| 08. ESPECIAL | N/A | 3 |
| 09. OFICIAL NACIONAL | N/A | 1 |
| 11. OFICIAL DISTRITAL | N/A | 20 |
|  | Predio demolido | 1 |
| 12. OFICIAL MUNICIPAL | N/A | 1 |
| 13. PREDIO EN OBRA | N/A | 2 |
| TOTAL |  | 1346 |

Gráfica 10

De acuerdo con la información suministrada por la Administración, se demuestra que las zonas 3 y 4 responsabilidad del Gestor EPM Aguas Bogotá, son las más ineficientes en la gestión por cuanto relacionan 1.343 cuentas 90 sin ningún trámite y con clase de instalación errónea (ver gráfica 10). Entre ellas se observa que, 394 cuentas con clase de uso Multiusuario Comercial, Multiusuario Industrial, Comercial Industrial, Industrial, Especial, Oficial Nacional, Oficial Distrital, Oficial Municipal y Predio en Obra, siendo la más representativa la de Uso Industrial y Comercial.

Hecho que resulta inadmisible, pues se le castiga cartera a predios comerciales, industriales y más gravoso aun a predios oficiales, lo cual demuestra la falta de gestión en el cobro prejurídico y coactivo, valores no recuperados, que deben ser pagados por la comunidad bogotana, que cancela cumplidamente los servicios de acueducto y alcantarillado, razón por la cual, se incrementa de manera desbordada la tarifa correspondiente.

CUADRO 34

CUENTAS 90 SIN GESTIÓN Y CON CLASE DE INSTALACIÓN ERRÓNEA ZONA 4

| NOMBRE CLASE DE USO 2003 | NOMBRE DEL CÓDIGO CLASE DE INSTALACIÓN 31-08-2006 | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 02. RESIDENCIAL HABITACIONAL | ACTIVO | 21 |
|  | N/A | 1212 |
|  | Predio demolido | 1 |
| 03. MULTIUSUARIO-COMERCIAL | N/A | 1 |
|  | Predio demolido | 1 |
| 05. COMERCIAL | N/A | 16 |
| 07. INDUSTRIAL | N/A | 25 |
| 08. ESPECIAL | N/A | 1 |
| 09. OFICIAL NACIONAL | N/A | 1 |
| 11. OFICIAL DISTRITAL | N/A | 3 |
| 13. PREDIO EN OBRA | N/A | 2 |
| TOTAL |  | 1284 |

Igual situación se presenta en la zona 4 con un total de 1284 cuentas 90 sin gestión alguna y adicional a ello con clase de instalación errónea, de las cuales 50 corresponden a clase de uso Multiusuario Comercial, Comercial, Industrial, Especial, Oficial Nacional, Oficial Distrital y Predio en Obra, como se demuestra en el siguiente gráfico.

Gráfica 11

CUADRO 35

CUENTAS 90 SIN GESTIÓN Y CON CLASE DE INSTALACIÓN ERRÓNEA CARTERA ZONA 3

| NOMBRE CLASE DE USO 2003 | NOMBRE DEL CODIGO CLASE DE INSTALACION 31-08-2006 | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 02. RESIDENCIAL HABITACIONAL | ACTIVO | $ 11.319.012,00 |
|  | N/A | $642.137.285,00 |
|  | Predio demolido | -$ 141.190,00 |
| 03. MULTIUSUARIO-COMERCIAL | ACTIVO | $ 6.532.430,00 |
|  | N/A | $29.270.108,00 |
|  | Predio demolido | $ 12.197.040,00 |
| 05. COMERCIAL | ACTIVO | $ 1.733.324,00 |
|  | N/A | $ 428.278.452,00 |
|  | Predio demolido | $ 4.846.391,00 |
| 06. COMERCIAL-INDUSTRIAL | N/A | -$ 407.400,00 |
| 07. INDUSTRIAL | N/A | $ 122.967.187,00 |
| 08. ESPECIAL | N/A | $ 720,00 |
| 09. OFICIAL NACIONAL | N/A | $ 1.870.400,00 |
| 11. OFICIAL DISTRITAL | N/A | $ 66.329.030,00 |
|  | Predio demolido | -$ 2.072.770,00 |
| 12. OFICIAL MUNICIPAL | N/A | $ 2.512.950,00 |
| 13. PREDIO EN OBRA | N/A | $ 600.830,00 |
| TOTAL |  | $ 1.327.973.499,00 |

Gráfica 12

Al obtener el valor de la cartera de las 1.346 cuentas 90 de la zona 3 sin gestión y clase de instalación errónea, se obtiene una cifra total de $1.327.973.499, de ellas 279 cuentas con clase de uso comercial no se recuperaron $ 434.858.167, igual situación se presentó para 49 cuentas con clase de uso industrial en cuantía de $122.967.187, como se puede verificar en el cuadro y gráfico anterior.

CUADRO 36

CUENTAS 90 SIN GESTIÓN Y CON CLASE DE INSTALACIÓN ERRÓNEA CARTERA ZONA 4

| NOMBRE CLASE DE USO 2003 | NOMBRE DEL CODIGO CLASE DE INSTALACION 31-08-2006 | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 02. RESIDENCIAL HABITACIONAL | ACTIVO | $ 5.277.308,00 |
|  | N/A | $ 357.488.957,00 |
| 03. MULTIUSUARIO-COMERCIAL | N/A | $8.553.052,00 |
| 05. COMERCIAL | N/A | $ 10.837.200,00 |
| 07. INDUSTRIAL | N/A | $394.191.519,00 |
| 08. ESPECIAL | N/A | $ 278.728,00 |
| 09. OFICIAL NACIONAL | N/A | $ 1.294.220,00 |
| 11. OFICIAL DISTRITAL | N/A | $ 4.545.980,00 |
| 13. PREDIO EN OBRA | N/A | $ 15.636.707,00 |
| TOTAL |  | $ 798.460.571,00 |

En la zona 4, al consolidar la información de la cartera de las 1284 cuentas 90 sin gestión y clase de instalación errónea, se obtiene un valor total de $ 798.460.571 de este monto, no se recuperó la suma de $10.837.200 correspondiente a 16 cuentas con clase de uso comercial, igual situación se presentó para 25 cuentas con clase de uso industrial con un cifra de $394.191.519.

Gráfica 13

Llama la atención el hecho, que estas inconsistencias se presentan en las zonas 3 y 4 manejadas por el mismo Gestor, EPM Bogotá Aguas. Lo cual refleja alta ineficiencia en su gestión, obligado contractualmente a asumirla, pero con indicadores de calidad y eficacia. Por lo tanto, al sumar la cartera sin recuperar de las dos zonas la cifra asciende a $ 2.126.434.070, representado este valor un monto demasiado elevado en la finanzas del Distrito Capital.

De lo anterior, se observa que el Gestor EPM BOGOTA AGUAS, quien contractualmente asumió la responsabilidad del cobro pre jurídico, no tiene interés en recuperar la cartera, adicional a ello y amparado en que fácilmente a través de las resoluciones posteriores la Empresa castiga éstos valores, la cifra para las dos zonas asciende a $ 2.126.434.070 a la fecha no recuperada, sin que la EAAB asuma las medidas correspondientes frente al contratista, de conformidad con el CEG, para hacer efectivo el cobro de estos valores al Gestor, quien contractualmente asumió la responsabilidad del cobro pre jurídico. Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta de la Administración porque informa que no existe cuentas 90 con clase de instalación 1 y 2, sin embargo, este Ente de Control evidenció a través de la herramienta SAP R3 la situación contraría, adicionalmente constató algunas cuentas que teniendo esta clase de instalación, tiene lecturas periódicas lo cual evidencia consumo en el predio; de otra parte, se surten de cuentas revividas, las lecturas deberían ser cargadas a la cuenta revivida y no a la cuenta 90.

Adicionalmente previendo la edad de la mora de la cartera de las cuentas 90 deberían estar en cobro coactivo (05) y no como se muestra en la respuesta, donde se evidencia que la gran mayoría de las cuentas se encuentran con clase de instalación 03 y 04, en especial para la zonas 3 y 4.

Para este Ente de Control es claro que si la interventoría evidencia cuentas cortadas que acceden al servicio de manera ilegal y el Gestor no toma los correctivos necesarios, está en la obligación de efectuar los cobros correspondientes y trasladarlos al contratista, pues de otra manera, serian complacientes con la situación estando incursos en un detrimento patrimonial por omisión y más grave aun, porque conocen de la comisión del delito de defraudación de fluidos y no lo informan a las autoridades competentes.

De igual manera es claro para la Contraloría de Bogotá que uno es el valor de la cartera adeudada por una cuenta cortada y otro el valor de los metros cúbico consumidos de manera ilegal”.

2.3.4.6.2 Cartera Castigada Cuentas 90

De la información suministrada por la Administración, se evidencia que la zona 1 ha castigado cartera por $ 898.644.214, la 2 por la suma $ 764.244.107, la zona 3 ha castigado $2.373.555.994, la zona 4 por $1.187.068.003 y la zona 5 ha castigado cartera por $787.263.953, para un gran total de cartera castigada  cuentas 90 de $6.013.776.271.

CUADRO 37

RESUMEN CARTERA CASTIGADA CUENTAS 90

| ZONA | NOMBRE CLASE DE USO 2003 | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02. RESIDENCIAL HABITACIONAL | $ 628.422.802 |
|  | 03. MULTIUSUARIO-COMERCIAL | $ 63.810.650 |
|  | 04. MULTIUSUARIO-INDUSTRIAL | $ 2.635.200 |
|  | 05. COMERCIAL | $ 196.605.712 |
|  | 07. INDUSTRIAL | $ 7.169.850 |
| Total 1 |  | $ 898.644.214 |
| 2 | 02. RESIDENCIAL HABITACIONAL | $ 331.194.560 |
|  | 05. COMERCIAL | $ 324.302.725 |
|  | 07. INDUSTRIAL | $ 1.434.950 |
|  | 08. ESPECIAL | $ 65.000 |
|  | MULTIUSUARIO | $ 107.246.872 |
| Total 2 |  | $ 764.244.107 |
| 3 | 02. RESIDENCIAL HABITACIONAL | $ 579.197.646 |
|  | 03. MULTIUSUARIO-COMERCIAL | $ 229.794.511 |
|  | 04. MULTIUSUARIO-INDUSTRIAL | $ 8.156.540 |
|  | 05. COMERCIAL | $ 1.234.747.877 |
|  | 07. INDUSTRIAL | $324.576.060 |
|  | 10. OFICIAL DEPARTAMENTAL | $ 83.360 |
| Total 3 |  | $ 2.376.555.994 |
| 4 | 02. RESIDENCIAL HABITACIONAL | $ 817.658.416 |
|  | 03. MULTIUSUARIO-COMERCIAL | $ 91.680.624 |
|  | 04. MULTIUSUARIO-INDUSTRIAL | $ 5.368.620 |
|  | 05. COMERCIAL | $ 128.064.523 |
|  | 07. INDUSTRIAL | $ 141.504.790 |
|  | 08. ESPECIAL | $ 2.791.030 |
| Total 4 |  | $ 1.187.068.003 |
| 5 | 02. RESIDENCIAL HABITACIONAL | $ 448.151.756 |
|  | 03. MULTIUSUARIO-COMERCIAL | $ 98.747.237 |
|  | 04. MULTIUSUARIO-INDUSTRIAL | $ 14.057.150 |
|  | 05. COMERCIAL | $ 193.955.720 |
|  | 07. INDUSTRIAL | $ 31.282.190 |
|  | 08. ESPECIAL | $ 1.069.900 |
| Total 5 |  | $ 787.263.953 |
| GRAN TOTAL |  | $ 6.013.776.271 |

Gráfica 14

Analizada la zona 1, la cartera para la clases de uso comercial, multiusuario comercial e Industrial se castigó por $196.605.712, $63.810.650 y $7.169.850, respectivamente.

Grafica 15

Analizadas las cifras en la zona 2 la cartera se castigó para la clases de uso Comercial, Industrial y Multiusuario por la sumas de $324.302.725, $1.434.950 y $107.2460.872, respectivamente.

Gráfica 16

En la Zona 3 se castigó la cartera para las clases de uso Comercial, Industrial y Multiusuario Comercial la sumas de $1.234.747.877, $324.576.060 y $229.794.511, respectivamente.

Gráfica 17

En la Zona 4 la cartera se castigó para las clases de uso Multiusuario, Comercial e Industrial por las sumas de $ 91.680.624, $128.064.523 y $141.504.790, respectivamente.

Gráfica 18

Para la Zona 5 se castigó la cartera en las clases de uso Comercial, Multiusuario Comercial, Industrial por las sumas $193.955.720, $98.747.237 y $31.282.190 respectivamente.

Configurándose un hallazgo administrativo con incidencia fiscal.

Además de lo anterior, de la información suministrada por la Administración, llama la atención que, de aquellas cuentas reportadas con fecha de corte, están 125 cuentas con cartera castigada y conforme al oficio de respuesta 0880-2006-1094 numeral 2 de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, no corresponden ni al tipo I, ni al tipo II: tipo I Cuentas con partidas en mora mayores a 1 año (365 días) e importes menores a 5 SMMLV (2.040.000) o al Tipo II: Cuentas con partidas en mora mayores a 5 años (1.800 días) e importes mayores a 5 SMMLV ($2.040.001), adicionalmente estas cuentas debían cumplir con las siguientes características:

- Cumplan los requisitos de valor y tiempo señalados anteriormente.

- Se les aplicaron medidas de suspensión y corte.

- Ofrecimiento de financiaciones y demás labores pre jurídicas.

Lo sorprendente de la situación es que de estas 125 cuentas, 64 corresponden a la Zona 2 y 61 a la Zona 5; adicionalmente, se castigan valores demasiado elevados y para las clases de uso comercial, multiusuario comercial y multiusuario industrial, violando en todos sus apartes lo previsto en los acuerdos de Junta de Directiva de la Empresa de Acueducto, tal como se demuestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 38

CUENTAS CASTIGADAS SIN CUMPLIR REQUISITOS

Lo anterior se configura en un hallazgo de carácter administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta de la Administración  porque la gran mayoría de estos predios a los cuales se les castigó cartera en terreno, siguen funcionando y acceden al servicio mediante otras cuentas, por lo tanto para este Ente de Control no es claro que la administración castigue cartera de estas cuentas y le sigan prestando el servicio al predio a través de otras cuentas, aparentemente se podría deducir que borrón y cuenta nueva.

No es lógico que un predio en el cual funcionan dos o más acometidas, una de ellas presenta mora, quede con una deuda, se corte el servicio y el predio se siga surtiendo de las demás cuentas sin que la Administración tome los correctivos del caso y más grave aun proceda a castigar la cartera sin realizar gestión alguna, con el agravante que en algunos predios actualmente funcionen los mismos establecimientos que funcionaban en el momento del corte, por ello, no se podría decir que los usuarios o propietarios no pudieron ser localizados y que la cartera es de imposible recaudo”.

2.3.4.6.3 Cuentas 90 Gestión Cobro Coactivo

En la zona 1, del total de cartera $2.385.443.002, solo $596.033.341 se encuentran en gestión de coactivo, las cuales corresponden a 457 cuentas.

Para la Zona 2 del total de cartera que asciende a $4.500.279.107 solamente $1.822.756.668 presentan gestión coactivo, es decir, 672 cuentas.

En Zona 3 del valor total de la cartera $12.228.302.499, únicamente $4.193.940.699 están en gestión de coactivo, correspondiente a 1.453 cuentas.

Para la Zona 4 de un total de $5.091.943.972 tan solo se hallan en gestión de coactivo un valor de $1.211.408.019 correspondiente a 1.194 cuentas.

Finalmente en la Zona 5 del total de la cartera de 2.706.292.673 solamente están $651.613.241 en gestión coactivo que corresponde a 581 cuentas.

Del análisis a las cifras mostradas se deduce que, existe un corto circuito entre la información y el proceso que debería desarrollar el área de Gestión Cobro Coactivo con el trámite de pre jurídico realizado por los Gestores. Por cuanto según informa la Jurisdicción de Cobro Coactivo, sí el Gestor no realiza el trámite correcto en el sistema, la Administración a través de esta dependencia no puede visualizar las cuentas que deben pasar al estado Coactivo y por lo tanto, no se realiza la gestión correspondiente.

Por lo anterior este Ente de Control concluye que, existe una diferencia de carácter técnico y administrativo, que está reflejando pérdidas en deudas no recuperadas por el Acueducto. Por lo tanto, es deber de la Alta Gerencia determinar la responsabilidad de las posibles pérdidas económicas, que están conllevando a la Empresa a la ocurrencia de un presunto detrimento patrimonial, ya sea ésta del Gestor o de la misma EAAB. Por cuanto, al no haber gestión para su recuperación por parte del contratista, la Entidad resuelve el problema por acuerdo de Junta Directiva castigando la cartera y con ello a que, sean los usuarios quienes cancelan su servicio oportunamente, los que tengan que financiar a través de las tarifas, aquellas sumas dejadas de cobrar.

2.3.4.6.3.1 Muestreo Aleatorio en Terreno de las Cuentas 90 con Cartera Castigada y Montos Representativos

Este Ente de Control preocupado por las situaciones encontradas al hacer el análisis de la información enviada por la Gerencia Corporativa del Servicio al Cliente, procedió a tomar las cuentas castigadas con un monto de cartera representativo y determinó una muestra aleatoria para cada una de las Zonas, reafirmando el criterio de la ineficiente gestión que se ha tenido en el manejo de las mencionadas cuentas por parte del Gestor y avaladas por la interventoría, y que permite concluir que muchas de las “Cuentas Cortadas No Pago Perdió el Derecho”, aunque han sido cortadas por el Acueducto nunca han realizado el trámite para legalizar el servicio y lo han restablecido fraudulentamente, por cuanto se les deja los medidores y las instalaciones, permitiendo que fácilmente sean manipulables por los usuarios.

Los Gestores de las respectivas Zonas pesé a tener conocimiento de los predios que han obtenido el servicio de manera fraudulenta no han iniciado las respectivas acciones penales que ello amerita.

De las visitas realizadas a terreno para las cinco zonas se obtiene como conclusiones generales que, el 90% de los predios visitados cuentan con servicio, obtenido de diversas maneras, incumpliendo diversas normas, pero en especial lo estipulado en el Contrato de Condiciones Uniformes, así: “CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.  Reglas comunes a la suspensión y corte del servicio. Las causales de suspensión y de corte que puedan ser imputadas a actuaciones dolosas o culposas del usuario o suscriptor originarán la suspensión o corte del servicio al inmueble a través de la acometida o acometidas autorizadas por la EMPRESA, así como el taponamiento de las demás que se encuentren beneficiando al mismo, siempre y cuando tales acometidas se encuentren bajo la responsabilidad del mismo suscriptor o usuario que dio origen a la causal de suspensión.”.

Tal como lo evidenció la Contraloría de Bogotá, la mayoría de los predios son esquineros y la cuenta cortada se ubicaba por la calle o carrera y el mismo predio tiene otra u otras conexiones por la calle o carrera contraria, según sea el caso, situación no detectada por la Empresa ni por los Gestores durante el tiempo de ejecución del CEG. Las mismas se realizaron de manera conjunta y el personal que acompaño a este Ente de Control desconocía la realidad.

De la misma forma en varios casos se encontró, que el usuario compró predios aledaños en el cual se ubica la cuenta cortada para surtirse del servicio de este último, incumpliendo lo estipulado en el literal d, numeral 3, Cláusula vigésima quinta del Capítulo V del Contrato de Condiciones Uniformes, que dice: “Dar a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado o al inmueble receptor de dichos servicios un uso distinto al declarado o convenido con la EMPRESA”, para esta anomalía, es notoria la falta de gestión ya que el operador privado no cumple con los parámetros ordenados para la actualización del catastro y no analiza el predio como tal sino a su conveniencia, sino se detiene en la cuenta específica, continuando con la prestación del servicio al predio, sin que se adelante gestión alguna para recuperar la deuda y permitiéndose de esta manera que se incurra en un presunto detrimento patrimonial de la Empresa, como casos representativos, se enuncian entre otras el siguientes grupo de cuentas, que evidencia la anterior situación:

- Predio de la Zona 1, Cuenta Contrato 9012648, Cuenta Interna 2860013, cartera castigada de $10´805.650, ubicada con la antigua dirección AK 007 # 144-87, este predio tiene servicio de agua, no se encontró cajilla por la carrera o avenida séptima, tiene una cajilla por la calle con medidor número 10223334 con una lectura de 253 metros cúbicos, no se halló nomenclatura por la calle, este predio tiene cuatro locales con los siguientes negocios, restaurante, cambio de aceite, lavadero de carros y servíteca.

- Predios de la Zona 1, con Cuenta Contrato 9013526 Cuenta Interna 2465375, cartera castigada de $14´291.540, ubicado con la antigua dirección en AK 019 # 116-35 LC 1 en este predio funciona una sucursal de la Corporación Colmena, tiene servicio de agua, y otro predio en AK 019 # 116-35 LC 4, Cuenta Contrato 9013534 y Cuenta Interna 2465789, cartera castigada de $17´821.920, en este predio funciona una tienda de servicio OLA, este predio tiene servicio de agua.

- Predio de la Zona 1, con Cuenta Contrato 9011276, Cuenta Interna 4330767, cartera castigada de $12´644.770, con dirección antigua Calle 129 A # 35-25, predio esquinero, se ubicó la cajilla sin medidor, el predio tiene servicio de agua, se surte de un medidor ubicado por Avenida Carrera 45 # 129-41, con cuenta contrato 10238332 y medidor 20CT090268, este predio aparentemente fue fusionado con el predio vecino, en la actualidad funciona Asadero de Pollos Cali Mío, predio de 2 pisos.

- Predio de la Zona 4, con Cuenta Contrato 9015036 Cuenta Interna 2026698, cartera castigada de $12´026.060, con dirección antigua DG 49 B S # 28-83, no se ubicó la cajilla de la cuenta 90, se surte de una cuenta del mismo predio ubicada por la carrera con la nomenclatura Cra 29 # 51-26 con Cuenta Contrato 10040840 y otra cajilla con medidor por la Diagonal 50 # 28-86, establecimiento posiblemente fusionado con otros predios vecinos, en la actualidad funcionan el Colegio Tecnológico del Sur y la Universidad UPTC-FITS a distancia, predio de dos cuadras de extensión.

- Predio de la Zona 5, con Cuenta Contrato 9009433 y Cuenta Interna 1329440, cartera castigada de $16´069.930, dirección antigua CLL 38S NO 75 B 42, con servicio, se ubicó la cajilla sin medidor, pero aparece otra surtiendo el predio con la cuenta contrato 10125723, aparentemente predios fusionados, en la actualidad funcionan el Instituto Monseñor Montini y Colegio Nocturno del Pacífico.

- Predio de la Zona 5, con Cuenta Contrato 9007545 y Cuenta Interna 1564418, cartera castigada de $12´754.190, con dirección antigua CL 35 A sur # 80-24, no se ubicó la cajilla de la cuenta 90. Predio con Cuenta Contrato 9007542, Cuenta Interna 1564418, cartera castigada de $14´465.740, ubicado en la dirección antigua KR 80 A # 35-56 S, se halló cajilla aparentemente de la cuenta 90, este predio cuenta con servicio, posiblemente se fusionó con el anterior, el área de este predio es de ¾ de la manzana aproximadamente, en la actualidad funciona la Clínica Pedriática Laura Alejandra, este predio se fusionó con otros predios, pero el mismo tiene una cuenta asociada mediante la cuenta contrato 11747451.

- Predio de la Zona 5, con Cuenta Contrato 9020157 y Cuenta Interna 4057980, cartera castigada de $12´552.420, ubicado en la dirección antigua CL 56 S # 88-40, predio aparentemente unificado, aproximadamente de una cuadra de área, con servicio, no se ubicó la cajilla de la cuenta 90, se surte de la Cuenta Contrato 10830360, actualmente Impártelas Ltda.

- Predio de la Zona 2, con Cuenta Contrato 9021790, Cuenta Interna 5288816, cartera de $365´563.071, con dirección antigua Kr 50 # 80 - 08, predio esquinero, se ubicó la cajilla de la cuenta 90 sin medidor, en él funciona un baño que cuenta con servicio, aparentemente y según el usuario suministra el servicio del predio ubicado en la Kr 50 # 79 A 40, por ser del mismo dueño, actualmente funciona parqueadero y taller de mecánica para aproximadamente 8 carro tanques que distribuyen agua potable, según propietario compra el agua en el cargadero de la Kr 50, se debe investigar si efectivamente surte los carro tanques legalmente.

- Predio de la Zona 2, con Cuenta Contrato 9030790, Cuenta Interna 9902289, cartera castigada de $6´991.520, con dirección antigua CL 82 # 92 A-20, esquinero, se ubicó la cajilla de la cuenta 90 por la Calle, cuenta con servicio, por la Carrera se encontró otra cajilla con Cuenta Contrato 11257006, en la actualidad en el predio funciona el Banco Megabanco, tanto en la información suministrada por la Administración como lo manifiesta el supervisor del Gestor, “el predio está al día debido a que se le dio de alta el 17 de septiembre de 2003”. Esta cuenta aparece con fecha de corte del 26 de diciembre de 2000 y la cartera fue castigada el 29 de diciembre de 2005 con acta 2407 en el reporte suministrado por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente. Subrayado fuera de Texto.

Frente a este tema, se encuentran varias irregularidades, pues al predio se le dio de alta para que obtuviera el servicio, desconociendo que el mismo había sido cortado y que tenía una deuda pendiente por cancelar, adicionalmente, no es trasladada esta cartera a la cuenta que se le da de alta y posteriormente en el 2005 se castiga la mencionada deuda, todo ello contraviniendo el artículo 142, de la Ley 142 de 1994 el cual reza “Artículo 142º.- Restablecimiento del servicio. Para restablecer el servicio, si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato.”

Existen también otros casos en terreno correspondientes a predios que obtienen el servicio de predios vecinos, bien sea por mangueras o por recipientes, lo cual va en contravía de lo consignado en el Contrato de Condiciones Uniformes en su CAPITULO V, CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.  Suspensión del servicio:   3.-Suspensión por incumplimiento: literales “ d) Dar a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado o al inmueble receptor de dichos servicios un uso distinto al declarado o convenido con la EMPRESA.

y

f) Proporcionar de manera permanente o temporal los servicios de acueducto y/o alcantarillado a otro inmueble o usuario diferente al beneficiario de los servicios. “, siendo esta responsabilidad de los Gestores, quienes tienen la obligación de garantizar que los predios no se surtan de ésta manera y por lo tanto deben adelantar las acciones necesarias para regularizar el servicio.

Se detectaron otros casos en los cuales los usuarios informan que se surten con agua de carro tanques, la pregunta que se hace este Ente de Control es ¿Cómo la EAAB o el Gestor verifican la legalidad de los recibos facturados por la compra de esta agua? ¿De dónde proviene el agua que surten al carro tanques que se dedican a este negocio? ¿Qué investigación adelanta la EAAB o cual es el  seguimiento a las empresas que se ofrecen este servicio? De acuerdo con las investigaciones de la Contraloría de Bogotá, un porcentaje alto del agua que se vende a través este medio, es obtenida de manera fraudulenta, dejando de cobrar la Empresa de Acueducto importante número de los metros cúbicos de agua. De las visitas adelantas por la Auditoria, se evidenciaron los siguientes casos que se surten por este medio:

- Predios de la Zona 2, con Cuentas Contrato 9014276 y 9025198, Cuentas Internas 3160330 y 6616635, cartera castigada de $46´628.430 y $16´355.330, ubicados en la direcciones antiguas AC 72 # 96-22 y KR 96 # 72-15 respectivamente, esquinero, se encuentra con servicio, no se hallaron las cajillas de estas cuentas 90, ni por la calle ni por la carrera, actualmente funciona un lavadero de carros, el administrador del establecimiento manifiesta que le compra el agua a carro tanques pero no suministró los recibos de dicha compra.

- Predio de la Zona 3, con Cuenta Contrato 9019463 y Cuenta Interna  6293906, cartera castigada de $36´017.020, ubicado en la dirección antigua  CRA 9 N 18-51, se halló la cajilla sin medidor, con servicio, el administrador presenta el recibo de la compra de agua a través de carro tanques a la empresa APRISA, actualmente funciona el Centro Comercial Los Cristales con aproximadamente 90 locales.

- Predio de la Zona 3, con Cuenta Contrato 9008214 y Cuenta Interna  87098, cartera castigada de $18´002,750 ubicado en la dirección antigua  KR 9 # 17-46, con servicio, predio de 10 pisos, en la primera planta funciona un billar en el resto de pisos oficinas particulares, el administrador manifiesta que se surte de la compra de agua por carro tanques, presenta las facturas de compra a la Empresa  APRISA ubicada en la calle 44 sur 28-74 Teléfono 2045952.

La cartera de este predio fue castigada según el oficio remisorio de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente mediante acta 2407 del 29/12/05, violando lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva, pues la mencionada cuenta fue cortada el 26 de Agosto de 2002, quiere decir que, al momento de castigar la cartera tan solo se tenían tres años y cuatro meses y el monto de la cartera era superior a los 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. tipo I: Cuentas con partidas en mora mayores a 1 año (365 días) e importes menores a 5 SMMLV (2.040.000)  o al Tipo II: Cuentas con partidas en mora mayores a 5 años (1.800 días) e importes mayores a 5 SMMLV ($2.040.001), adicionalmente estas cuentas debían cumplir con las siguientes características:

- Cumplan los requisitos de valor y tiempo señalados anteriormente.

- Se les aplicaron medidas de suspensión y corte.

- Ofrecimiento de financiaciones y demás labores pre jurídicas.

Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo.

  - Predio de la Zona 4, con Cuenta Contrato 9013593 y Cuenta Interna 2791291, cartera castigada de $14´430,400, ubicado en la dirección antigua KR 17 # 59 A – 38 S, con servicio, actualmente funciona una empresa de curtiembres, el dueño del establecimiento manifiesta que compra el agua a un distribuir con carro tanque, presenta el recibo de compra y la factura aparece a nombre del señor Neyer Ulises Baquero, transporte de agua potable en carro tanques, celular 3118113936 y teléfonos fijos 4540202 y 5795739.

Durante la visita adelantado por la Contraloría de Bogotá se constató que existen predios que obtienen el servicio a través de la conexión existente, bien sea con aparato de medición instalado o por paso directo o conexión paralela, lo cual es ilegal y se tipifica como defraudación de fluidos, situación alarmante, porque los Gestores aunque conocen del tema, permiten que continué y no toman los correctivos necesarios.

  - Predio de la Zona 1, con Cuenta Contrato 9011563 Cuenta Interna  6976401, cartera castigada de $8´041,400, ubicado en la dirección antigua  DG 128B # 20-91 AP 502, al verificar el estado de la cuenta 90 se detectó que tenía paso directo por medio de un acople. No se encontró a nadie en el apartamento.

  - Predio de la Zona 1, con Cuenta Contrato 9019096 y Cuenta Interna 1830009, cartera castigada de $10´427,390, ubicado en la dirección antigua CL 101 A # 27-45, al verificar el estado de la cuenta se encontró paso directo por medio de acople.

  - Predio de la Zona 1, con Cuenta Contrato 9031534 y Cuenta Interna 9325135, cartera castigada de $8´822,290, ubicado en la dirección antigua TV 91 # 118-10, predio sin cajilla tapada con el andén, tiene agua, actualmente bodega de ferretería.

  - Predio de la Zona 3, con Cuenta Contrato 9004168, Cuenta Interna  456483, cartera castigada de $30´842,470, ubicado en la dirección antigua  KR 16 A # 22-69 AP 201, predio de 4 pisos, se encontró que la cajilla de la cuenta 90 estaba sin medidor, el inspector de la zona por parte del Gestor manifiesta que el predio ya tiene revivida, el propietario manifiesta vía teléfono celular al funcionario del operador privado que el medidor se encuentra en su poder (usuario) para evitar que sea hurtado (manifiesta inspector gestor Zona 3 y 4), además el usuario incumple lo estipulado en el Contrato de Condiciones Uniformes, el Literal j del Numeral 3 de la Cláusula Vigésima Quinta del Capítulo V, que dice ”Dañar o retirar el equipo de medida; retirar, romper o adulterar cualquiera de los sellos instalados en los equipos de medida, protección, control o gabinete”.

En el momento de la visita se detectó que en el predio existen otras tres cajillas con Cuentas Contrato 9004169, 11586837, 11643478 (revivida según el inspector del Gestor), adicionalmente existe una cajilla taponada con concreto por lo cual no se pudo constatar si tiene medidor o en su defecto paso directo.

- Predio de la Zona 3, con Cuenta Contrato 9022683, Cuenta Interna 5704457, cartera castigada de $30´637.740, dirección antigua CLL 14 N 12-65 SER GLES, se encontraron tres contadores y tan solo funciona uno, el cual corresponde a la red contra incendio y tiene lectura de alta 1 M3 y de baja 5 M3, el administrador asegura que se acercó a la Empresa para financiamiento de la deuda, en la actualidad funciona el Centro Comercial  Plano Centro previsto para 220 locales, funcionando a la fecha 80 locales.

- Predio de la Zona 4, con Cuenta Contrato 9025364, Cuenta Interna   7228992 cartera castigada de $10´536.300, DG 47 S # 13B-28E, en la visita se encontró cajilla sin medidor y con servicio, al parecer se surte de paso directo ubicado en el predio de la Diagonal 47 sur #13 – B34 E.

La cartera de este predio fue castigada según el oficio remisorio de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente mediante acta 2407 del 29/12/05, violando lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva, pues la mencionada cuenta fue cortada el 31 de Octubre de 2001, quiere decir que, al momento de castigar la cartera tan solo se tenían cuatro años y tres meses y el monto de la cartera era superior a los 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. tipo I: Cuentas con partidas en mora mayores a 1 año (365 días) e importes menores a 5 SMMLV (2.040.000)  o al Tipo II: Cuentas con partidas en mora mayores a 5 años (1.800 días) e importes mayores a 5 SMMLV ($2.040.001), adicionalmente estas cuentas debían cumplir con las siguientes características:

- Cumplan los requisitos de valor y tiempo señalados anteriormente.

- Se les aplicaron medidas de suspensión y corte.

- Ofrecimiento de financiaciones y demás labores pre jurídicas.

Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo.

Teniendo en cuenta lo anterior y los casos evidenciados por la Contraloría de Bogotá, se solicitó a la Empresa los trámites y procedimientos adelantados por el Gestor una vez detecta la defraudación de fluidos, toda vez que esta actuación está tipificada como delito penal. La EAAB a través de la comunicación 0880-2006-1274 del 30 de Octubre de 2006, señaló las acciones realizadas por el contratista. Analizada dicha respuesta, para este Ente de Control es claro que los Gestores realizaron actuaciones frente a cada uno de los casos, como consecuencia de las visitas efectuadas a terreno, constatando que los predios sí accedían al servicio de manera fraudulenta. Lo anterior es el resultado de un muestreo aleatorio del 0.3%. Si la Contraloría de Bogotá no hubiera realizado estas verificaciones en terreno, probablemente ni la EAAB y ni los respectivos Gestores se hubiesen dado por enterados.

La pregunta que surge es, si para cada uno de estos casos se adelantaron las actividades correspondientes en terreno con los aparatos técnicos y el equipo humano que permitieron consolidar las pruebas y los expedientes de defraudación de fluidos, ¿por que los Gestores en casi cuatro años no han mantenido este esquema de trabajo como una constante, para de esta manera mantener controladas las cuentas cortadas y por qué las interventorías no han garantizado que los operadores privados cumplan con esta obligación pactada contractualmente?

Existen casos en los que aunque no se encontró la situación de hecho y los predios cuentan con otras cuentas contrato, en los recibos suministrados por los usuarios no se refleja la facturación real correspondiente con el tipo de edificación, las instalaciones hidráulicas, el estado y la clase de uso correspondiente, situaciones que hacen presumir que de una u otra manera se están manipulando los medidores o la instalación como tal, estos casos son tan evidentes que llama la atención a este Ente de Control, por qué los Gestores quienes tienen control de las lecturas periódicas no las detectan ni les realizan el seguimiento respectivo, a través de planes de acción que ataquen la situación de las perdidas comerciales, más aun cuando se establece contractualmente esta responsabilidad, así como para los interventores, quienes no realizan ningún seguimiento ni exigen al contratista cumplir a cabalidad con su obligación?

- Predio de la Zona 3, con Cuenta Contrato 9022150, Cuenta Interna 4468740, cartera castigada de $16.576.490, ubicado en la dirección antigua  KR 29  # 13 A – 60, en el momento de la visita se encontró la cajilla de está cuenta 90, evidenciando que existía paso directo (acople suelto en la cajilla) y que se habían desconectado hacia poco tiempo; en este predio anexo funciona una fábrica de acoples, según manifiesta su administrador él paga el servicio de acueducto, alcantarillado y recolector de basuras de la fábrica directamente a la administración de este predio, anexa fotocopia de la cuenta de cobro.

- De igual manera existen otros predios anexos al anterior con las siguientes cuentas contrato, predio con Cuenta Contrato 10885226 ubicado en la nueva dirección Cra 29 # 13 A-04, la persona que atendió la visita manifiesta que ésta acometida está sin uso, Cuenta Contrato 10872991 ubicado en la nueva dirección Calle 15 # 28-03 igual que la anterior manifiesta estar fuera de uso, Cuenta Contrato 10458892 ubicado con la nueva dirección Calle 13 #28-18 y Cuenta Contrato 10872982 ubicada en la nueva dirección Calle 15 # 28-15, aparentemente, en éstos predios el consumo del servicio de agua es muy bajo actualmente funciona un lavadero de carros, parqueadero público y Centro Comercial el Madrugón, con aproximadamente 120 módulos de ventas.

Se evidenció también que existen muchos predios a los cuales se les ha construido nuevos andenes o en su defecto, el mismo usuario ha taponado las instalaciones con concreto, adicionalmente no se permite el ingreso al predio y por lo tanto, no se puede verificar de que manera se surten los predios, por ello se presume que presentan situaciones irregulares, las cuales deben ser investigadas para saber la realidad de las mismas.

- Predio de la Zona 3, Cuenta Contrato 9008217 y Cuenta Interna 12450, cartera castigada de $16.053.790, ubicado en la dirección antigua en la dirección antigua CL 22 # 3-87 LC 000, esquinero, se ubicó la cajilla sin poderse verificar si tenía paso directo o no, ya que fue taponada con concreto, en la actualidad este predio cuenta con 8 locales, de los cuales 4 funcionan como establecimientos comerciales, taberna, restaurante, fotocopiadora y litografía, no se pudo establecer de donde se surte, por la carrera se ubicaron 2 cajillas sin medidores.

- Predio de la Zona 3, Cuenta Contrato 9007310 y Cuenta Interna 813550, cartera castigada de $51.108.360, ubicado en la antigua dirección AC 21 # 40-64 PL 1,  en esta dirección no se encontró cajilla, en el número 40-80 se encuentra una cajilla tapada totalmente con cemento, se surte aparentemente de la cuenta contrato 10187608.

- Predio de la Zona 3, Cuenta Contrato 9008289 y cuenta interna 15347, cartera castigada de $19.398.820, ubicado en la dirección antigua AC 13 # 4-81, la cajilla se encuentra tapada con el anden, aparentemente unificado el predio, existe otra cajilla con medidor perteneciente a la Cuenta Contrato 10055294 de la nomenclatura 4-77, en la actualidad este predio pertenece al Hotel Nueva Granada, fuera de servicio.

La cartera de este predio fue castigada según el oficio remisorio de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente mediante acta 2407 del 29/12/05, violando lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva, pues la mencionada cuenta fue cortada el 8 de Septiembre de 2001, quiere decir que, al momento de castigar la cartera tan solo se tenían cuatro años y cuatro meses y el monto de la cartera era superior a los 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. tipo I: Cuentas con partidas en mora mayores a 1 año (365 días) e importes menores a 5 SMMLV (2.040.000)  o al Tipo II: Cuentas con partidas en mora mayores a 5 años (1.800 días) e importes mayores a 5 SMMLV ($2.040.001), adicionalmente estas cuentas debían cumplir con las siguientes características:

- Cumplan los requisitos de valor y tiempo señalados anteriormente.

- Se les aplicaron medidas de suspensión y corte.

- Ofrecimiento de financiaciones y demás labores pre jurídicas.

Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo.

- Predio de la Zona 3, Cuenta Contrato 9008915 y Cuenta Interna 41145, cartera castigada de $23.394.670, ubicado en la dirección antigua CL 17 # 7-77, predio de ocho pisos, cajilla taponada con concreto, actualmente existen establecimientos de comercio en los 2 primeros pisos, semi habitado, aparentemente con servicio.

La cartera de este predio fue castigada según el oficio remisorio de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente mediante acta 2407 del 29/12/05, violando lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva, pues la mencionada cuenta fue cortada el 8 de Septiembre de 2001, quiere decir que, al momento de castigar la cartera tan solo se tenían cuatro años y cuatro meses y el monto de la cartera era superior a los 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. tipo I: Cuentas con partidas en mora mayores a 1 año (365 días) e importes menores a 5 SMMLV (2.040.000)  o al Tipo II: Cuentas con partidas en mora mayores a 5 años (1.800 días) e importes mayores a 5 SMMLV ($2.040.001), adicionalmente estas cuentas debían cumplir con las siguientes características:

- Cumplan los requisitos de valor y tiempo señalados anteriormente.

- Se les aplicaron medidas de suspensión y corte.

- Ofrecimiento de financiaciones y demás labores pre jurídicas.

Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo.

- Predio de la Zona 3, Cuenta Contrato 9008158 y Cuenta Interna 48975, cartera castigada de $15.051.510, ubicado en la dirección antigua KR 8 # 11-65, con servicio, se encuentran 4 cajillas tres con medidor y otra tapada con concreto funcionan tres establecimientos, Corporación Davivienda, Local Comercial y en el segundo piso un restaurante, el local y el segundo piso se surten aparentemente con el medidor 20CT118282.

- Predio de la Zona 3, Cuenta Contrato 9016389, Cuenta Interna 3661253, cartera castigada de $ 38.264.030, ubicado en la dirección antigua KR 19D # 63-66 LC0000, esquinero, con servicio, se ubicó la cajilla de la cuenta 90 sin verificar ya que estaba taponada con concreto, en este predio funciona un mini Centro Comercial, aproximadamente 10 locales comerciales, venta de ropa, zapatos, corcel, casino y un Rap Merkar`s (supermercado), este predio se surte aparentemente de la Cuenta Contrato 10332579 ubicada por la calle en la Diag 63 # 19C-57.

La cartera de este predio fue castigada según el oficio remisorio de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente mediante acta 2407 del 29/12/05, violando lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva, pues la mencionada cuenta fue cortada el 5 de Octubre de 2001, quiere decir que al momento de castigar la cartera tan solo se tenían cuatro años y tres meses y el monto de la cartera era superior a los 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. tipo I: Cuentas con partidas en mora mayores a 1 año (365 días) e importes menores a 5 SMMLV (2.040.000)  o al Tipo II: Cuentas con partidas en mora mayores a 5 años (1.800 días) e importes mayores a 5 SMMLV ($2.040.001), adicionalmente estas cuentas debían cumplir con las siguientes características:

- Cumplan los requisitos de valor y tiempo señalados anteriormente.

- Se les aplicaron medidas de suspensión y corte.

- Ofrecimiento de financiaciones y demás labores pre jurídicas.

Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo.

- Predio de la Zona 3, Cuenta Contrato 9026432 y Cuenta Interna 7374739, cartera castigada de $ 21.200.690, ubicado en la dirección antigua KR 120 # 23-03 dirección antigua, aparentemente con servicio de acueducto, actualmente es una bodega remodelada, no se ubicó la cajilla se encuentra tapada con cemento, no permitieron el ingreso para verificar el estado del servicio.

La cartera de este predio fue castigada según el oficio remisorio de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente mediante acta 2407 del 29/12/05, violando lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva, pues la mencionada cuenta fue cortada el 23 de Julio de 2001, quiere decir que al momento de castigar la cartera tan solo se tenían cuatro años y seis meses y el monto de la cartera era superior a los 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. tipo I: Cuentas con partidas en mora mayores a 1 año (365 días) e importes menores a 5 SMMLV (2.040.000)  o al Tipo II: Cuentas con partidas en mora mayores a 5 años (1.800 días) e importes mayores a 5 SMMLV ($2.040.001), adicionalmente estas cuentas debían de cumplir con las siguientes características:

- Cumplan los requisitos de valor y tiempo señalados anteriormente.

- Se les aplicaron medidas de suspensión y corte.

- Ofrecimiento de financiaciones y demás labores pre jurídicas.

Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo.

- Predio de la Zona 1, Cuenta Contrato 9031534 y Cuenta Interna 9325135, cartera castigada de $ 8.822.290, ubicado en la dirección antigua TV 91 # 118-10, sin cajilla tapada con el andén, tiene agua, actualmente bodega de ferretería. La cartera de este predio fue castigada según el oficio remisorio de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente mediante acta 2407 del 29/12/05, sin embargo no relacionan la fecha del corte del servicio.

En la totalidad de las visitas hechas a terreno y en las cuales se encuentra que de una u otra manera los predios obtienen el servicio, este ente de Control pregunta ¿Cómo se factura el alcantarillado correspondiente ya que, si bien es cierto la acometida de acueducto se encuentra cortada? ¿Se esta haciendo uso de las redes de alcantarillado y debería existir un cobro por aforo por ser alcantarillado sanitario?.

En la muestra a terreno, se encontraron predios que supuestamente se surten del acueducto de Cedritos, estos predios aunque se surten de un acueducto distinto al de la EAAB, drenan sus aguas residuales al alcantarillado sanitario de la EAAB, por lo tanto se debe explicar como se esta haciendo el cobro del servicio respectivo.

En conclusión, con las visitas efectuadas por este Ente de Control en compañía del personal del Gestor de cada una de las zonas y de la interventoría se constató la negligencia de los Gestores en el manejo de las cuentas cortadas que no pagaron y perdieron el derecho, agravando esta situación con la falta de control por parte de las interventorías, quienes desconocen la realidad del tema. Por lo tanto nuevamente se observa la falta de procesos y procedimientos estructurados actualizados, y de asignación de plantas de personal idóneo tanto en número como en condiciones de perfil apto para desarrollar las actividades de supervisión, teniendo en cuenta que los procesos adelantados por el Gestor, son el objeto social de la Empresa de Acueducto.

2.3.4.6.3.3 Cuentas 90 con Cartera Castigada para Empresas que funcionaban y siguen funcionando en el mismo sitio.

Para este Ente de Control no es entendible como la Administración castiga cartera de empresas que existían y existen en los predios en los cuales fueron cortadas las cuentas 90, como se muestra en los siguientes ejemplos:

- Predio de la Zona 3, Cuenta Contrato 9021050, Cuenta Interna 4261681, cartera castigada de $150´372.620, dirección antigua Kr 34 # 12 – 51, se encontraron tres medidores con Cuentas Contrato 10097582 y 11484718, 11601372, con servicio, no se ubicó la cuenta taponada, actualmente funciona un sacrificadero de pollos, área aproximada de media manzana.

- Predio de la Zona 2 Cuenta Contrato 9013669, Cuenta Interna 2493138 cartera de $37´249.930, dirección antigua Kr 40 # 72 – 60, funciona la Plaza de Mercado del 12 de Octubre, no se encontró la cajilla de la cuenta 90, existe una cajilla con medidor, Cuenta Contrato 11443382, adicionalmente se ubicó otra cajilla con número de medidor 059491 en la carrera 39 frente al número 72 – 13.

- Predio de la Zona 2 Cuenta Contrato 9024303 Cuenta Interna 6142699, cartera de $6´325.460, dirección antigua Ac 81 # 72 – 80, funciona la sala de ventas de casas prefabricadas, predio de la Corporación Minuto de Dios, con servicio y cajilla ubicada en la Kr 73 # 80 – 40.

Para este Ente de Control, es clara la tesis que no se ha llevado a cabo la gestión necesaria por parte de los Gestores, para garantizar que las cuentas cortadas se mantengan en este estado, y evitar el posible detrimento patrimonial que se está causando, con el agravante que para ocultar la falta de gestión en el cobro pre jurídico y coactivo se emiten resoluciones por parte de la Junta Directiva castigando la cartera y los predios siguen existiendo en terreno y surtiéndose de manera irregular, lo anterior contribuye a que las tarifas se aumenten y sea la ciudadanía bogotana, quien asuma indirectamente la responsabilidad e incumplimiento de los Gestores.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría de Bogotá no acepta la respuesta, por cuanto al cotejar las fechas, se evidencia que las acciones adelantadas se iniciaron después de las visitas realizadas por este Ente de Control, en las cuales detectó que los predios cuentan con servicio, adicionalmente las acciones adelantadas se están dando para las cuentas objeto del muestreo.

Se observa que las respuestas son contradictorias, pues en algunos apartes los Gestores informan que realizan el seguimiento al 100 % de las cuentas 90 y en algunos otros expresan que no es factible adelantar un estricto seguimiento a cada una de las cuentas 90, por lo tanto, la Contraloría de Bogotá no comparte lo manifestado por la Administración.

Además, para este Ente de Control no es claro que la EAAB, manifieste que no es de su competencia controlar el suministro de agua por carro tanque, toda vez, que se entiende que es la Empresa de Acueducto de Bogotá quien vende el agua a los carro tanques que la comercializan, no es claro los motivos por los que ¿no se pueda cruzar los volúmenes suministrados o vendidos?, las empresas compradoras y los predios a los cuales estos carro tanques suministran el servicio.

Adicionalmente se resalta el hecho que en la gran mayoría de los casos los predios poseen cuentas adicionales a la cuenta 90 y nuevamente para este Ente de control no es entendible porque a los mencionados predios se les tapona una acometida, no se recuperan los valores adeudados por la misma y se les sigue prestando el servicio a través de la mencionada cuenta, en algunos otros casos los predios se surten de predios vecinos y la cuenta sigue pendiente, infringiendo lo establecido en el Contrato de Condiciones Uniformes.

La respuesta dada por la Administración no satisface el requerimiento y los hallazgos evidenciados por este Ente de Control, pues si bien es cierto, los casos encontrados son producto de un muestreo, como lo dice la misma respuesta de la Administración, sus procesos deben contar con una integridad por ello hacemos referencia a que los Gestores contractualmente son responsables del levantamiento del catastro de usuarios y de las actualizaciones semestrales posteriores, por ello, la Contraloría de Bogotá no comparte lo afirmado por la Administración, en el sentido que no cuenta con la suficiente información de las cuentas instaladas con anterioridad al año 2003, por cuanto a la fecha el catastro de usuarios y de redes deben estar actualizados.

Vale la pena resaltar el hecho de que en las respuestas dadas por parte de la Administración se pretenda proteger la imagen y gestión de los contratistas y no se defendiera los intereses del Acueducto y de los usuarios”.

2.3.5 Catastro de Usuarios

2.3.5.1. De la información reportada, se establece que tomando únicamente los usuarios residenciales, la distribución por zonas no guarda ningún tipo de proporcionalidad, la cual queda manifiesta de la siguiente manera:

CUADRO 39

TOTAL USUARIOS FACTURADO POR ZONAS V200506

| USUARIOS | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Residencial Estrato 1 | 3.738 | 2.716 | 1.914 | 86.968 | 15.508 | 110.844 |
| Residencial Estrato 2 | 77.172 | 31.476 | 33.191 | 158.434 | 165.102 | 465.375 |
| Residencial Estrato 3 | 105.261 | 143.409 | 159.090 | 34.315 | 89.210 | 531.285 |
| Residencial Estrato 4 | 76.083 | 60.698 | 39.694 | 11 | 1.294 | 177.780 |
| Residencial Estrato 5 | 55.716 | 8.181 | 20 | 0 | 0 | 63.917 |
| Residencial Estrato 6 | 40.244 | 12.237 | 5 | 0 | 0 | 52.486 |
| TOTAL RESIDENCIAL | 358.214 | 258.717 | 233.914 | 279.728 | 271.114 | 1.401.687 |
| INDUSTRIAL | 957 | 1.198 | 3.239 | 706 | 467 | 6.567 |
| COMERCIAL | 24.104 | 27.237 | 24.281 | 4.364 | 6.296 | 86.282 |
| OFICIAL | 7 | 753 | 950 | 525 | 284 | 2.519 |
| ESPECIAL | 26 | 9 | 3 | 1 | 1 | 40 |
| MULTIUSUARIO | 5.509 | 8.813 | 12.750 | 9.018 | 7.173 | 43.263 |
| TOTAL NO RESIDENCIAL | 30.603 | 38.010 | 41.223 | 14.614 | 14.221 | 138.671 |
| TOTAL GENERAL | 388.817 | 296.727 | 275.137 | 294.342 | 285.335 | 1.540.358 |

Fuente: Memorando 0880-2006-0608 del 6 de julio de 2006 de la Gerencia Corporativa

de Servicio al Cliente

Haciendo referencia únicamente a los usuarios residenciales para la zona 1, el 27% se ubican en los estratos 5 y 6, el 50% se sitúan en los estrato 3 y 4 y el restante 23% son usuarios del estrato 1 y 2, haciendo la precisión que el estrato 1 tan sólo está presente en el 1% del total de usuarios residenciales para la zona.

En la zona 2, del total de usuarios residenciales, el 13% están en los estratos 1 y 2; el 8% se hallan en el 5 y 6 y el restante 79% en los estratos 3 y 4; el estrato 4 contribuye con el 23% y el estrato 3 con el 56% del total de usuarios residenciales de la zona 2.

Para la zona 3, el 68% del total de usuarios residenciales corresponde al estrato 3; el 15% a los estratos 1 y 2 conjuntamente y el restante 17% se ubica en el estrato 4. De acuerdo a la información reportada, se tiene que no hay usuarios en los estratos 5 y 6.

En la zona 4, del total de usuarios residenciales, el 57% está en el estrato 2, mientras un 31% lo es del estrato 1, es decir que para la zona 4 el 88% son usuarios de los estratos 1 y 2; el restante 12% es del 3. No hay usuarios representativos de los estratos 4, 5 y 6.

En la zona 5, del total de usuarios residenciales, en los estratos 1, 2 y 3 se ubican el 6%, 61% y el 33% respectivamente. Es de anotar que en ésta zona se maneja sólo tres (3) de los estratos.

En general para las cinco (5) zonas se tiene que, los usuarios residenciales están repartidos en el catastro así: estrato 1 con el 8%, estrato 2 con el 33%, estrato 3 con el 37%, estrato 4 con el 13%, estrato 5 con el 5% y estrato 6 con el 4%. Del total de usuarios residenciales de Bogotá el 70% lo constituyen usuarios de los estratos 2 y 3; por cada tres usuarios residenciales del servicio de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, uno de ellos pertenece al estrato 2.

2.3.5.2. Reclamos por Facturación

Teniendo en cuenta los reclamos por facturación para la vigencia 2005

CUADRO 40

RECLAMOS VIGENCIA 2005

| ZONA | FACTURACION | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40.224 | 50.968 | 35 |
| 2 | 15.657 | 22.779 | 16 |
| 3 | 20.190 | 27.222 | 19 |
| 4 | 16.909 | 21.157 | 15 |
| 5 | 16.764 | 21.866 | 15 |
| TOTAL | 109.744 | 144.166 | 100 |

Cálculos Equipo Auditor.

CUADRO 41

PARTICIPACIÓN DE USUARIOS POR ZONAS

| ZONAS | USUARIOS | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 388.817 | 25 |
| 2 | 296.727 | 19 |
| 3 | 275.137 | 18 |
| 4 | 294.342 | 19 |
| 5 | 285.335 | 19 |
| TOTAL | 1.540.358 | 100 |

Cálculos Equipo Auditor.

Llama la atención el hecho que, mientras la zona 1 participa con el 25% del total de usuarios, los reclamos presentados en ésta zona corresponden al 35% del total, no se debe perder de vista que el 48% de los usuarios residenciales en dicha zona corresponden a los estratos 4, 5 y 6.

Del total de quejas presentadas, las zonas 4 y 5 representan el 15%, teniendo en cuenta que cada una constituye un 38% del total de la población de la ciudad; es así que, en la zona 4 los estratos 1 y 2 participan con en el 88% y en la zona 5 el 100% de la población la compone los estratos 1, 2 y 3.

Si se compara el número de quejas con el de usuarios, el mayor porcentaje de reclamaciones se presenta en la zona 1 con el 13.1%, mientras que el más bajo corresponde a la zona 4 con el 7.2%. Por lo tanto, se evidencia que la EAAB ESP no le informa claramente a la ciudadanía, cuáles son los procedimientos a seguir para reclamar en caso de una no conformidad en la factura, lo que indica, desconocimiento por parte de usuarios de estos estratos para hacer cumplir este derecho.

CUADRO 42

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN QUEJAS FRENTE AL TOTAL USUARIOS

| ZONA | TOTAL | USUARIOS | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50.968 | 388.817 | 13,1 |
| 2 | 22.779 | 296.727 | 7,7 |
| 3 | 27.222 | 275.137 | 9,9 |
| 4 | 21.157 | 294.342 | 7,2 |
| 5 | 21.866 | 285.335 | 7,7 |
| TOTAL | 144.166 | 1.540.358 | 9,4 |

Cálculos Equipo Auditor.

2.3.5.3 Al verificar el número de usuarios de cada una de las zonas desde diciembre de 2002 según oficio 0880-2006-0482 de junio 6 de 2006 de la Unidad de Apoyo Comercial y el Informe de Gestión Empresarial de éste mismo período (años 2002 a 2005), se observa una diferencia de 60.474 usuarios a diciembre de 2005, por cuanto la Unidad de Apoyo Comercial suministra un total de 1.353.652 usuarios, mientras que el Informe de Gestión relaciona 1.293.178.

2.3.5.4. De acuerdo con la información obtenida de la Empresa de Acueducto, se estableció que en principio, la información reportada en relación con catastro de usuarios, no es confiable y adolece de debilidades como las que quedan manifiestas en el siguiente cuadro:

## CUADRO 43

## INCONSISTENCIA PREDIOS – USUARIOS FACTURADOS

| ZONA | PREDIOS FACTURADOS | USUARIOS FACTURADOS | DIFERENCIA | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 382.928 | 388.817 | 5.889 | 1,54 |
| 2 | 284.840 | 296.727 | 11.887 | 4,17 |
| 3 | 267.921 | 275.137 | 7.216 | 2,69 |
| 4 | 292.315 | 294.342 | 2.027 | 0,69 |
| 5 | 285.778 | 285.335 | -443 | -0,16 |
| TOTAL | 1.513.782 | 1.540.358 | 26.576 | 1,76 |

Fuente: Usuarios Facturados Memorando 0880-2006-0608 de 06/07/06  vigencia 200506

Predios Facturados Memorando 0880-2006-0735 de 01/08/06  vigencia 200560.

De acuerdo con el oficio 0880-2006-796 del 8 de agosto de 2006 de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente se establece: “2.3 Predios facturados: Este término está contenido dentro de la definición de usuario facturado ya que la empresa presta el servicio a un inmueble que hace parte integral del Contrato de Condiciones Uniformes. Por lo anterior, se puede asumir este concepto al de usuario facturado.”

Es claro que, una diferencia del 4.17% como la que se evidencia en la zona 2 y del 2.69% de la zona 3, superan de lejos las condiciones establecidas en el Contrato de Gestión.

2.3.5.5. Relación de Predios.

CUADRO 44

PREDIOS POR ESTRATO SEGÚN PLANEACIÓN CORTE ENERO 1/06

| ESTRATO RESIDENCIAL | PREDIOS |
| --- | --- |
| 1 | 102.900 |
| 2 | 413.593 |
| 3 | 542.085 |
| 4 | 259.950 |
| 5 | 105.962 |
| 6 | 101.793 |
| Sin Estrato | 107 |
| TOTAL RESIDENCIAL | 1.526.390 |

Fuente: Departamento Administrativo de Catastro Distrital, Subdirección de Informática Total predios estrato y destino económico. www.catastrobogota.gov.co/fileadmin/archivo/estadisticas

CUADRO 45

PREDIOS RESIDENCIALES SEGÚN EAAB - ESP

| USUARIOS | TOTAL |
| --- | --- |
| Estrato 1 | 110.844 |
| Estrato 2 | 465.375 |
| Estrato 3 | 531.285 |
| Estrato 4 | 177.780 |
| Estrato 5 | 63.917 |
| Estrato 6 | 52.486 |
| TOTAL | 1.401.687 |

Fuente: Memorando 0880-2006-0608 de 06/07/06 Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogota

Como se puede observar, no hay concordancia entre las cifras manejadas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y las presentadas por la Administración respecto al número de predios. Con corte a diciembre de 2005, se presenta una diferencia de 124.703 predios, sin contar los residenciales de Soacha que para el 2005 corresponden a 59.668 y los del municipio de Gachancipa (aproximadamente 600). Pese a que los criterios con los que se estructuran las bases de datos para éstas entidades son distintos, la diferencia presentada entre las dos fuentes amerita por lo menos una armonización de las mismas.

2.3.5.6. Se evidencia que la Empresa no cuenta con mecanismos de control suficientes para exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas, frente al Catastro de Usuarios, según se observa en el mapa corporativo de riesgos, oficio 0880-2006-659 del 14 de julio de 2006 de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente con corte a diciembre de 2005, donde se manifiesta que uno de los riesgos de ésta dependencia es la “Falta de actualización en la nomenclatura urbana por parte del DACD, en la base de datos comercial de la Empresa”; el cual presenta una calificación media.

Para este Ente de Control, la EAAB ESP no puede recargar su responsabilidad en otra entidad Distrital, por cuanto, es competencia del Acueducto mantener actualizada toda la información que requiera para el desarrollo de los procesos y procedimientos con el fin de darle cumplimiento al desarrollo de su objeto social, máxime cuando de ello depende parte del recibo de sus ingresos y de esta manera la única doliente sería la Empresa y no el DACD.

2.3.5.7. Al revisar las bases de datos TABLAZ, entregadas por oficios 0831-2006- 0849 del 28 de junio de 2006 de la División Operación Comercial Zona 3 y 0880-2006-0784 del 3 de agosto de 2006 de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, que utilizó la para verificar el cumplimiento de los Gestores frente al Catastro de Usuarios durante el primer semestre de 2005, se observa que existe incumplimiento por parte de ellos en cuanto a su actualización y mantenimiento, al no exigirles el acatamiento de la cláusula primera de la Modificación No. 1, firmada el 27 de junio de 2003, que a la letra dice: “4.2.1.  Actualización y mantenimiento del Catastro de usuarios de la Zona de servicio. El Gestor deberá actualizar el Catastro de usuarios en un término de ocho (8) meses contados a partir del acta de iniciación de operación”. Esta situación se observa en las diferentes zonas así:

2.3.5.7.1. Zona 3 y 1: El criterio DIRECCIÓN, en el campo TERRENO se hace a nivel general sin establecer de manera precisa la dirección, mientras que en el campo SAP, sí especifica la totalidad de la identificación de la nomenclatura, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO 46

DIFERENCIAS ENTRE EL TERRENO Y EL SAP

| ZONA 3 | ZONA 1 |
| --- | --- |
| TERRENO | SAP | TERRENO | SAP |
| KR 21B 31C SUR | KR 21B 31C SUR 10 | Diagonal 134 No 149-17 | DG 134 149 17 |
| KR 21B 31F SUR | KR 21B 31F SUR 13 | Diagonal 134 No 149B-36 | DG 134 149B 36 |
| CL 39 SUR 27 | CL 39 SUR 27 15 | Diagonal 134 No 149B-16 | DG 134 149B 16 |
| KR 21 43 SUR | KR 21 43 SUR 90 | Diagonal 134 No 149B-29 | DG 134 149B 29 |
| CL 25A 36 | CL 25A 36 21 | Diagonal 133 Bis No 149B-24 | DG 133 BIS 149B 24 |
| CL 30 SUR 20 | CL 30 SUR 20 30 | Dg 134 # 150-15 | DG 134 150 15 |
| CL 31 SUR 20 | CL 31 SUR 20 02 | Dg 134A # 146B-08 | DG 134A 146B 08 |

Fuente: oficios 0831-2006-0849 y 0880-2006-0784.

Hojas de Excel nombre: Zona 3 – cruce varia. Básicas – Zona 1 - 1er (sic)  Cruce Información SAP 2005

2.3.5.7.2. A continuación se presenta la consolidación efectuada por el Equipo Auditor de acuerdo con la cantidad de usuarios, tamaño de la muestra seleccionada, valor máximo de eventos no conformes de acuerdo al clausulado y relación porcentual entre el tamaño de la muestra y la totalidad de usuarios, para cada una de ellas; es importante mencionar que es necesario conocer éstas cifras con el fin de comprobar el incumplimiento que se viene presentando frente al catastro de usuarios así:

CUADRO 47

UNIVERSO MUESTRA ZONA 1 PRIMER SEMESTRE 2005

|  | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSO | 388.817 | 296.727 | 275.137 | 289.992 | 278.106 |
| MUESTRA | 1.180 | 1.811 | 2.749 | 2.372 | 1.260 |
| %MUESTRA/UNIVERSO | 0.30 | 0.61 | 1.00 | 0.82 | 0.45 |
| LIMITE CONTRACTUAL | 24 | 36 | 55 | 47 | 25 |
| GESTOR | AGUAS KAPITAL | AGUAZUL S.A. | EPM BOGOTA | EPM BOGOTA | AGUAZUL S.A. |

Fuente: oficios 0831-2006-0849 y 0880-2006-0784 de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente

2.3.5.8. Identificación de inconsistencias para cada zona.

Tomando como insumo la TABLAZ para cada una de las zonas, se elaboraron los siguientes cuadros, con el objetivo de mostrar el nivel de inconsistencias encontradas.

2.3.5.8.1. Zona 1.

CUADRO 48

INCONSISTENCIAS ZONA 1

| CRITERIO | FALSAS | N.D. | % FALSAS /MUESTRA | %ND/MUESTRA | TOTAL % INCON. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN | No se puede comparar por cambio masivo de direcciones por Catastro Distrital en la zona 1 |
| DIRECCIÓN | 1180 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TERRENO |  | 44 | 0,00 | 3,73 | 3,73 |
| TIPO DE SERVICIO ACUD-ALCAN | 41 | 14 | 3,47 | 1,19 | 4,66 |
| TIPO DE SERVICIO ACUD-ALCAN | 93 | 614 | 7,88 | 52,03 | 59,92 |
| CLASE USO | 50 | 15 | 4,24 | 1,27 | 5,51 |
| UHB | 82 | 27 | 6,95 | 2,29 | 9,24 |
| UNOH | 47 | 27 | 3,98 | 2,29 | 6,27 |
| RUTA | 11 | 1142 | 0,93 | 96,78 | 97,71 |
| DIAMETRO MEDIDOR | 1 | 56 | 0,08 | 4,75 | 4,83 |
| TIPO DE PUNTO | 133 | 25 | 11,27 | 2,12 | 13,39 |

Fuente: Medio magnético entregado por la EAAB mediante oficio 0880-2006-0784.

Como se observa, en el criterio dirección, el total de la inconsistencia es el 100% argumentándose que “No se puede comparar por cambio masivo de direcciones por Catastro Distrital en la zona 1” La justificación del Gestor no es satisfactoria, toda vez que, de una parte es su obligación, tal como se menciona en el anexo técnico, “actualizar y mantener el catastro”, labor que adolece de debilidades como es la no homologación en la forma de ingresar la información para el sistema SAP y la otra, la que reposa en los archivos de terreno y de otra, no se puede responsabilizar al Catastro Distrital, que aunque no ha terminado el proceso de actualización, el mismo no es de obligatorio cumplimiento para las empresas de servicios públicos.

Al observar en detalle el comportamiento de la evaluación de los criterios, y si se establece que las observaciones falsas y las no disponibles se constituyen en inconsistencias, el total de porcentaje de ésta al interior de la muestra, supera de lejos el limite establecido en los contratos para los criterios presentados en la tabla; de hecho de 10 criterios tomados, 8 presentan información aparentemente “falsa” que para los propósitos de la evaluación, son inconsistencias.

Lo anterior se configura como un hallazgo de carácter administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“Es importante aclarar que el proceso de actualización catastral por parte de DACD aun no se ha culminado, si la Empresa cuenta con mecanismos de localización puntual eficientes no se entiende porque se argumenta que el proceso depende de la actualización de catastro, proceso que una vez culminado debería ser un punto de referencia adicional que garantizara la precisión y eficiencia en la conformación del catastro de usuarios; la situación debe ser contemplada dentro del Plan de Mejoramiento para permitir que los mecanismos de localización de los predios se armonicen con la actualización catastral”.

2.3.5.8.2 Zona 2

CUADRO 49

INCONSISTENCIAS ZONA 2

| CRITERIO | FALSAS | % FALSAS/MUESTRA | TOTAL % INCON. |
| --- | --- | --- | --- |
| ERROR DIRECCION | 1811 | 100 | 100 |
| ERROR CLASE USO | 1652 | 91,2 | 91,2 |
| ERROR UHB | 1581 | 87,3 | 87,3 |
| ERROR UNOH | 1660 | 91,7 | 91,7 |
| ERROR DIAMETRO | 1691 | 93,4 | 93,4 |
| ERROR TIPO PUNTO | 1598 | 88,2 | 88,2 |
| ERROR TIPO SERVICIO | 1811 | 100,0 | 100,0 |
| ERROR EN COORDENADAS | 1811 | 100,0 | 100,0 |
| ERROR EN SECZOME | 1811 | 100,0 | 100,0 |
| ERROR EN LOCALIDADES | 1811 | 100,0 | 100,0 |
| ERROR EN CODBARRIO | 1811 | 100,0 | 100,0 |
| ERROR EN CODSECTOR | 1811 | 100,0 | 100,0 |
| ERROR EN RUTA | 1811 | 100,0 | 100,0 |
| EROR EN CUENTA | 1376 | 76,0 | 76,0 |

Fuente: Medio magnético entregado por la EAAB mediante oficio 0880-2006-0784

En el cuadro anterior, elaborado a partir de información reportada por la Administración, de catorce (14) criterios observados, la totalidad de ellos supera el porcentaje admisible y se ubican para el mejor de los casos en el 76%, muy distante del 2% permitido contractualmente. Criterios como dirección, tipo servicio, coordenadas, seczone, localidades, código barrio, subsector y ruta presentan un 100% de información falsa. Es claro que, no se cumple con el mantenimiento y actualización del catastro de usuarios para la zona 2 y por lo tanto la Administración está en mora de iniciar los procesos sancionatorios correspondientes.

Lo anterior se configura como un hallazgo administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“Se debe indicar que una vez analizada la respuesta emitida por la Administración frente a las inquietudes formuladas, queda claro que las metodologías aplicadas así como la manera como están presentados los datos, no son claras, al punto de inducir a interpretaciones, según la EAAB erróneas, pero que dejan al descubierto la fragilidad en cuanto a la concepción con la que se emiten los informes. La responsabilidad de la Contraloría es emitir un concepto a partir de la información suministrada por la administración, información que se presume como cierta y que no puede dar lugar a equívocos con la excusa de tratarse de versiones preliminares como se pretende anotar”.

2.3.5.8.3. Zona 3

CUADRO 50

INCONSISTENCIAS ZONA 3

| CRITERIO | FALSAS | NO TERRENO | % FALSAS/MUESTRA | %NO TERRENO/MUESTRA | TOTAL % INCON. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN | 757 | 54 | 27,54 | 1,96 | 29,50 |
| CLASE USO | 886 |  | 32,23 | 0,00 | 32,23 |
| UHB | 833 |  | 30,30 | 0,00 | 30,30 |
| UNOHB | 657 |  | 23,90 | 0,00 | 23,90 |

Fuente: Medio magnético entregado por la EAAB mediante oficio 0831-2006-0849

Para la zona 3, de los cuatro criterios tomados para la evaluación, la totalidad de ellos incumplen, situación que permite inferir que la base de datos no es confiable y representan un riesgo en los procesos de toma de decisiones, la Administración está en mora de iniciar los procesos sancionatorios correspondientes

Lo anterior se configura como un hallazgo de carácter administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“Los estudios previos a la contratación deberían haber sido tan confiables que garantizaran el cumplimiento de los mínimos requisitos para ser cumplidos por parte de los gestores para acceder al negocio; no se puede argumentar la existencia de 285.000 usuarios, con toda la complejidad y heterogeneidad posible, porque precisamente de lo que se trataba era de entregar funciones a terceros, pero  terceros capaces: técnica, financiera y operativamente. Si se falló en su selección, se desconocía el negocio y el Gestor no puede con los 285.000 usuarios, debería por lo menos redireccionarse el proceso buscando siempre el beneficio de la ciudadanía y de la empresa”.

2.3.5.8.4.  Zona 4

CUADRO 51

INCONSISTENCIAS ZONA 4

| CRITERIO | NO CUMPLE | % INCUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| Clase de uso | 150 | 6,32 |
| Unidades habitacionales | 483 | 20,36 |
| UNH | 192 | 8,09 |
| Dirección | 187 | 7,88 |
| NRO. MEDIDOR | 446 | 18,80 |
| Cumple Tipo Consumo | 473 | 19,94 |
| TOTAL NO CUMPLIDOS | 957 | 40,35 |

Fuente: Medio magnético entregado mediante oficio 0880-2006-0784

La información presentada en el cuadro No. 53, es obtenida directamente de documentos remitidos por la Administración; analizados siete (7) de los criterios presentados, se puede determinar que existe incumplimiento del Gestor de la zona 4 EPM Bogotá, en lo referente a la actualización y mantenimiento del catastro de usuarios. El límite máximo determinado por el 2% de la muestra es de 47 observaciones y se puede observar que el menor número de inconsistencias presentadas es de 150 para el criterio clase de uso.

La tabla Excel presentada por el Gestor, hace un resumen de los incumplimientos y señala en la columna “total no cumplidos” un total de novecientas cincuenta y siete (956) eventos, cada uno de ellos presenta por lo menos una inconsistencia.  En términos sencillos significa que el 40.35% de las observaciones de la muestra, no cumplen con los requerimientos establecidos en el contrato.

Lo anterior se configura como un hallazgo administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“No puede constituirse como argumento válido el hecho que hasta ahora “noviembre de 2006” la Empresa entre a sancionar por un incumplimiento que ha sido latente desde el inició del contrato y que a la fecha de aceptación de este, quedó establecido en la cláusula primera de la modificación No. 1, firmada el 27 de junio de 2003, la cual a la letra dice: “4.2.1.  Actualización y mantenimiento del Catastro de usuarios de la Zona de servicio.  El Gestor deberá actualizar el Catastro de usuarios en un término de ocho (8) meses contados a partir del acta de iniciación de operación”. Por lo tanto, no se acepta la respuesta y esta observación debe ser incluida dentro del nuevo plan de mejoramiento suscrito por la Empresa”.

2.3.5.8.5 Zona 5

CUADRO 52

INCONSISTENCIAS ZONA 5

| CRITERIO | SI | NO | % INCUMPLIM. |
| --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN | 1.260 | 0 | 0,00 |
| CLASE USO | 1.241 | 19 | 1,51 |
| TIPO SERVICIO | 1.258 | 2 | 0,16 |
| DIAMETRO MEDIDOR | 1.259 | 1 | 0,08 |
| RUTA | 1.260 |  | 0,00 |
| GEOGRAFICA | 1.239 | 21 | 1,67 |
| TIPO PUNTO | 1.227 | 33 | 2,62 |

Fuente: medio magnético entregado mediante oficio 0880-2006-0784

Con base en la información suministrada, el único criterio que estaría incumpliendo la evaluación en la base de datos del catastro de usuarios para la zona 5 sería “tipo punto” con 33 observaciones que representaría el 2.62% respecto a la muestra.

Se debe señalar que esta zona incluye el municipio de Soacha así como usuarios de las localidades de Kennedy y Bosa.

Según informe de Interventoría de la Zona 5, contrato de Gestión 1-99-8000-605-2002, se observan algunas de las inconsistencias que se vienen presentando en la zona, aunque es necesario aclarar que en este documento no se incluye un título específico sobre el catastro de usuarios, pero sí existen dentro del análisis del cumplimiento de eventos, temas que indican que el catastro de usuarios de la zona no es tan perfecto como lo presentó la Administración en lo observado en la TABLAZ entregada a la Contraloría de Bogotá. A continuación se relacionan algunas páginas donde se desvirtuaría que la gestión del catastro de usuarios por parte del contratista no es perfecta, tal como lo muestra la Administración, así:

Pág. 25 del informe: Seguimiento a ejecución de suspensiones en el sistema SAP.

“ …La mayor cantidad de anomalías corresponde a predios no encontrados, no permitieron entrar, no tiene medidor y no se encontró, estas cuentas son trasladadas internamente en Aguazul a las demás áreas con el fin de que sean depuradas …”.

Pág. 28 del informe: Seguimiento a ejecución de cortes en el sistema SAP.

“ … La inefectividad se debe en gran mayoría a predios no ubicados, no se encontró dirección y no se encontró cajilla, estos predios son trasladados por el proceso de cortes y reconexiones, para su georeferenciación y depuración. …”.

Pág. 29 del informe: Conclusión:

“ … Desde el mes de agosto que se implementó el nuevo proceso de cortes y reconexiones, se ha mejorado en cuanto a la actualización de los datos en el sistema para la clase de instalación de las suspensiones y las reconexiones, y en cuanto al cobro del concepto de suspensión-reconexión, sin embargo se está trabajando conjuntamente con SIE sobre el tema de los taponamientos sencillos, para establecer si se deben dar de baja o no estas cuentas y los cobros de los cargos fijos y los intereses durante el tiempo que el predio se encuentre sin servicio. …”.

“ … Sin embargo se deben efectuar la depuración de anomalías tales como no se encontró dirección, no se encontró cajilla, no tiene medidor, dado que son reiterativas mes a mes, sin que se tomen las acciones necesarias para eliminar esta situación, aun cuando el área de cortes y reconexiones del Gestor traslada las cuentas para depurar y/o georeferenciar a los encargados de dichos procesos …”.

Pág. 30 del informe: C- UNIDAD CONTROLABLE DE MEDICIÓN, FACTURACIÓN Y GESTIÓN CARTERA

OBJETO DE CONTROL: SELECCIÓN DE CICLOS

“ … Aproximadamente el 70 % de las cuentas contrato ausentes de lectura, presentaron un estado no facturable en la base SIC al momento de la migración de datos. El detalle de las anteriores cuentas contrato para el mes de Diciembre se puede ver en el anexo B.1.1 LECTURA DICIEMBRE. Hoja HALLAZ LEC DICIEMBRE. Ver incidencia EX 1. ZCTAS SAP VS ZDM LEC DIC”.

Pág. 31 del informe: Conclusión:

“Se determinó la existencia de 7304 cuentas contrato ausentes en el proceso de lectura para las porciones del mes de Diciembre, estas cuentas en su mayoría se encuentran en un estado no facturable, sin embargo deberán ser verificadas por el Gestor, con el propósito de confrontar la veracidad en el sistema con el estado real en terreno y proceder a actualizar la información, en caso de tener algún medidor asociado. La cantidad de cuentas mantuvo una tendencia proporcional entre meses y vigencias, lo que sugiere poca gestión con el propósito de lograr una depuración a las cuentas no facturables”.

Por lo anterior se configura un hallazgo de carácter administrativo

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“Esta respuesta no es aceptada por cuanto es deber de la Administración velar por el cumplimiento de los objetos contractuales que se desarrollan por parte de esta, así como tomar las acciones correctivas necesarias para el logro de los objetivos planeados; por lo tanto, los informes de interventoría constituyen uno de los insumos que deben ser tenidos en cuenta en desarrollo de una auditoria, toda vez que, la muestra tomada por la Contraloría no puede ser del 100%. Es importante aclarar que esta información fue utilizada por el Equipo Auditor con el fin de demostrar el incumplimiento de las actividades relacionadas con el catastro de usuarios que se viene presentando con el Gestor de la Zona 5; que al parecer es la única zona que viene cumpliendo eficientemente con esta labor, de acuerdo a la versión presentada por la Administración Por lo tanto, esta observación debe ser incluida en el nuevo plan de mejoramiento suscrito con la Empresa”.

2.3.5.9. Argumentos sobre Catastro de Usuarios.

Una de las razones argumentadas de manera general por los Gestores y aceptada por la Administración, para no dar cumplimiento al mantenimiento y actualización del catastro de usuarios, ha sido la no culminación por parte de Catastro Distrital de dicho proceso; tal como se menciona en oficio 21500-1271-2006 del 23 de mayo de 2006 dirigida a la Contraloría de Bogotá y emanada de la División Cartografía del Departamento Administrativo de Catastro Distrital, en la cual se informa que, efectivamente el proceso de actualización de nomenclatura para el sector urbano de Bogotá presenta un grado de avance del 54%.

La misma comunicación señala: “Respecto al tema de homologación de nomenclatura existen varios factores que impiden que los cambios de nomenclatura se reflejen de manera inmediata en las facturas de los servicios públicos, destacando la diversidad de estándares en el manejo de las mismas por las empresas, la rigidez, diferencias y deficiencias de las bases de datos tanto de las empresas como de las del DADC, la duplicidad de placas instaladas por parte de las empresas y del DADC, el hurto de placas instaladas, el dinamismo acelerado de la ciudad, la falta de obligación de las empresas para respetar la nomenclatura oficial establecida por el DADC, debiéndose manejar de manera similar el tema de la estratificación colocando plazos para su adopción legalmente.”  Subrayado fuera del texto.

Queda claro que, las dificultades expuestas no pueden ser tenidas en cuenta como limitante para incumplir con este compromiso, el cual fue aceptado por los Gestores en la cláusula 6.2. Obligaciones Especiales, numeral 6.2.2. Conexión de usuarios al sistema de acueducto y alcantarillado, literal a) Actualización y mantenimiento del Catastro de Usuarios de la zona de servicio. La cláusula 13.  SANCIONES AL GESTOR POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, señala la sanción pecuniaria a que se hace acreedor el Gestor sí el atraso en el cumplimiento de ésta obligación supera un período de seis (6) meses sucesivos.

Este Ente de Control concluye que, el compromiso del Gestor es independiente de la finalización del proceso de actualización por parte de Catastro, pues tal como se señala en el contrato, ésta es una obligación pactada entre las partes que no se ha cumplido y se evidencia falta de gestión por parte de los contratistas, además el mismo Catastro Distrital manifiesta que no se obliga a que las empresas respeten la nomenclatura oficial. Para el efecto, el Gestor debe dar cumplimiento a la obligación pactada y la Administración debe controlar, hacer seguimiento y exigir el cumplimiento del respectivo contrato.

Lo anterior se configura como hallazgo administrativo

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“No se acepta la respuesta porque así como lo señala el oficio 0880-2006-659 del 14 de julio de 2006 de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, con corte a diciembre de 2005 se manifiesta que uno de los riesgos de esta dependencia es la “Falta de actualización en la nomenclatura urbana por parte del DACD, en la base de datos comercial de la Empresa”.

De otra parte la respuesta señala que “…no se puede obligar al gestor a realizar una acción que es prácticamente imposible” Este tipo de argumentación permite inferir la falta de planeación por parte de la Administración y la falta de capacidad y experiencia por parte del Gestor, ambas situaciones conllevan a que los procesos pierdan celeridad con el consecuente impacto negativo sobre la gestión de la Empresa; además el mismo Catastro Distrital es el que manifiesta que no se obliga a que las empresas respeten la nomenclatura oficial. Esta observación debe ser tenida en cuenta en el nuevo plan de mejoramiento”.

2.3.5.10 Incumplimiento Catastro de Usuarios Sin Sanción

El Contrato Especial de Gestión establece que los incumplimientos se dan, cuando las inconsistencias superen el 2% del total de la muestra.

Dicha muestra se establece a partir de la fórmula aceptada por las partes, la misma la conoció la Contraloría de Bogotá, a través del Memorando 0823-2005-0139 del 21 de junio de 2005 emanado de la Dirección Comercial Zona 2.

La estructura de la fórmula, si bien es cierto corresponde a criterios estadísticos válidos, permite que cada vez que el universo se amplia la muestra es proporcionalmente mas pequeña. Por ejemplo, en el anexo 1 del oficio 0880-2006-0608 del 6 de julio de 2006 de la zona 2, se establecen los siguientes valores:

CUADRO No. 53

ESTRUCTURA DE LA FORMULA PARA ESTABLECER

INCUMPLIMIENTOS

| UNIVERSO –N- | MUESTRA –n- | % n/N |
| --- | --- | --- |
| 33.201 | 646 | 1,94570 |
| 271.830 | 657 | 0,24169 |

Fuente: Anexo 1 oficio 0880-2006-0608  del 6 de julio de 2006

Al analizar el cuadro anterior, se establece que para un universo de 33.201 usuarios la muestra es de 646; para un universo ocho veces más grande, es decir incrementado en un 718%, la muestra aumenta tan sólo en 11 observaciones, algo así como el 1.7%.

Es claro entonces que, la fórmula concertada no permite hacer la mejor  evaluación y su aplicación sugiere dudas respecto de la representatividad de la muestra y consecuentemente con ello, sobre las conclusiones que dicho procedimiento arroja.

De la información reportada por la Administración, con relación al mantenimiento y actualización del catastro de usuarios, se evidenciaron los siguientes incumplimientos de los Gestores en cada una de las zonas:

2.3.5.10.1 Zona 1

A través del memorando 0813-2005-0261 del 5 de agosto de 2005 de la División Operación Comercial, se informa incumplimiento del Gestor Aguazul, al presentar diferencias entre la dirección del objeto de conexión y la dirección de la cuenta contrato, en cuanto a:

| AÑO | CANTIDAD PREDIOS |
| --- | --- |
| 2003 | 16.314 |
| 2004 | 1.464 |
| 2005 | 879 |

Así mismo, de acuerdo con el oficio 0813-2005-0261 del 30 de septiembre de 2005 de la División Operación Comercial, se informa que existen 18.657 cuentas en las cuales, la dirección objeto de conexión es diferente a la dirección de las cuentas contrato, con el agravante que sólo el 23% de la muestra seleccionada había sido corregida en el sistema SAP.

De otra parte, en los oficios 0813-2005-0279 del 23 de agosto de 2005 y 0813-2005-0304 del 5 de septiembre de 2005 de la División Operación Comercial se evidencian inconsistencias en 49 casos, de conformidad con lo descrito en el capítulo B. OBLIGACIONES DEL GESTOR numeral 2.2.1 “Actualización y mantenimiento del catastro de usuario de la zona de servicio”.

A través del oficio 0813-2005-0381 del 06 de octubre de 2006 de la División Operación Comercial se observa incumplimiento por parte del Gestor, en las, “direcciones reportadas no se encontraron en terreno”, con lo cual se demuestra falta de gestión, respecto a mantener actualizado el catastro de usuarios.

Con relación a los medidores, se encontraron 159 casos sin número y 24.025 con el número de medidor errado, tal como quedo demostrado en el oficio 0813-2006-0066 del 2 de febrero de 2006 de la División Operación Comercial.

Situaciones que constituyen un hallazgo de carácter administrativo con incidencia fiscal, por cuanto la gestión de la Administración ha sido débil, al no iniciar los trámites para la imposición de la multa al Gestor por el incumplimiento en mantener actualizado todos y cada uno de los componentes del catastro de usuarios, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo B. OBLIGACIONES DEL GESTOR numeral 2.2.1 del Contrato Especial de Gestión.

Por lo anterior se configura un hallazgo de carácter administrativo y disciplinario, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 y numeral 3 del artículo 55 de la Ley 747 de 2002 del Código Único Disciplinario.

A la fecha se desconocen las acciones adelantadas por la Administración para imponer las multas por los incumplimientos.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La EAAB en su respuesta manifiesta que: “Insistimos a la contraloría que no creemos acertado el método de utilizar los requerimientos de la interventoría, que son de simple verificación y seguimiento, (que ha llevado a mejorar la gestión) para establecer una posible falla administrativa, por que entonces terminaría la Contraloría promoviendo que los interventores no reporten o documenten el seguimiento realizado para evitar la situación que esta presumiendo la contraloría”. Esta afirmación deja traslucir debilidades en la objetividad e imparcialidad de los interventores, con el agravante que los mismos son funcionarios de la EAAB; no se entiende la duda, porque finalmente si la función de interventoría es realizada a cabalidad, en el marco de lo establecido por los manuales, entonces, no puede darse el supuesto de no reportar o documentar el respectivo seguimiento.

No se entiende porque la Empresa no acepta que se utilicen informes de la interventoría, que para efectos fiscales son igualmente válidos y constituyen parte de los insumos que deben ser analizados por el Equipo Auditor. En este caso se tomaron los informes de interventoría como referencia para demostrar el incumplimiento de los compromisos pactados. Las observaciones planteadas en estos informes deben ser incluidas en el nuevo plan de mejoramiento suscrito con la Empresa”.

2.3.5.10.2 Zona 2 y 5

En la zona 2, en el memorando 0823-2006-0098 del 7 de abril de 2004 de la Dirección Comercial, se evidencia el incumplimiento del Gestor en aspectos relacionados con la clase de uso, UHB, UNH, Diámetro y CHIP

Igualmente en estas zonas de servicio, se observa incumplimiento de la obligación del contratista Aguazul, en el mantenimiento y actualización del catastro de usuarios, conforme lo establece el capítulo B. OBLIGACIONES DEL GESTOR numeral 2.2.1, al no cumplir durante el mes de diciembre de 2005, con las metas programadas para la actualización de la dirección.

Lo anterior se evidencia en el oficio 2005-AZB-1208 del 9 de febrero de 2006 de la Subdirección de Facturación de Aguazul S.A. que textualmente señala: “no fue posible cumplir con la meta de actualización de dirección programada para el pasado 15 de diciembre de 2005; por lo tanto, solicitamos amablemente una prorroga hasta el 15 de abril de 2006.”

Para la Contraloría de Bogotá, es claro el incumplimiento del Gestor y la falta de diligencia de la Administración, para proceder a imponer la multa correspondiente, por no dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 2.2.1 del Capítulo B del Contrato Especial de Gestión.

Por lo anterior se configura un hallazgo de carácter administrativo y disciplinario, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 y numeral 3 del artículo 55 de la Ley 747 de 2002 del Código Único Disciplinario.

A la fecha se desconocen las acciones adelantadas por la Administración para imponer las multas por los incumplimientos.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Administración asume un incremento en la muestra del 300% conciente de que el tamaño de la muestra a pesar de ser consistente con las técnicas estadísticas, es “pequeño” respecto al tamaño de la población; como la misma Empresa lo señala: el volumen, la heterogeneidad y complejidad de los usuarios en cada zona hace que los análisis sean mas rigurosos. Dentro del Plan de Mejoramiento debe quedar abierta la posibilidad de presentar una modificación para obtener el tamaño de la muestra que permita inferir de manera mas precisa el comportamiento de las diferentes variables que afectan no solo el catastro de usuarios sino en general la gestión de la Empresa”.

2.3.5.10.3 Zona 3

El Gestor EPM Bogotá Aguas, incumplió con la actualización y mantenimiento del catastro de usuarios del primer semestre del año 2005, tal como lo estipula la cláusula 6 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL GESTOR numeral 6.2.2. Conexión de usuarios al sistema de acueducto y alcantarillado, literal a) Actualización y mantenimiento del Catastro de usuarios de la zona de servicio.

Mediante comunicación 0831-2006-0042 del 17 de enero de 2006, la Directora Comercial de la Zona expresa al Gerente Corporativo de Servicio al Cliente, la sanción por incumplimiento de mantener actualizado el catastro de usuarios, que a la letra dice: “Recomienda a la EMPRESA imponer la multa de $50.000.000 cincuenta millones de pesos dado que las explicaciones dadas por el gestor no son satisfactorias”

Esta situación se constituye en un hallazgo carácter administrativo y disciplinario, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 y numeral 3 del artículo 55 de la Ley 747 de 2002 del Código Único Disciplinario.

A la fecha se desconocen las acciones adelantadas por la Administración para imponer las multas por los incumplimientos.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“No se acepta la respuesta porque se evidencia, una falta de celeridad en los procesos de imposición de multa; por hechos acaecidos desde el inicio del contrato, particularmente en el primer semestre de 2005, solo hasta mayo de 2006 se informa al Gestor de la imposición de la multa. Queda claro, y respetuosos del debido proceso, que los tiempos desde el momento que ocurre el hecho hasta cuando se define si se impone la multa son muy laxos.  Por ello el Plan de Mejoramiento debe incluir acciones correctivas que busquen disminuir los tiempos, de manera que no se afecte la estructura financiera de la Empresa. El hecho que los valores se paguen a valor presente, tan solo da cuenta de la multa como tal, pero por ninguna parte se señala que daños adicionales se han ocasionado y de que manera el gestor entra a repararlos”.

2.3.5.10.4 Zona 4

En el oficio 0843-2004-106 EPM del 25 de abril de 2006 de la Dirección Comercial Servicio al Cliente y memorandos 0841-2006-215 - 0841-2006-0222 del 29 de junio de 2006 de la Dirección Comercial, se estableció incumplimiento del Gestor EPM Bogotá Aguas para el segundo semestre 2005 al no actualizar el catastro de usuarios por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el numeral 2.2.1 del Capítulo B del Contrato Especial de Gestión.

Por ello, la interventoría recomendó la imposición de la multa respectiva, que debidamente indexada para el 30 de junio de 2006 ascendía a la suma de $58.897.889.

La anterior situación constituye un hallazgo de carácter administrativo y disciplinario, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 y numeral 3 del artículo 55 de la Ley 747 de 2002 del Código Único Disciplinario.

La Contraloría de Bogotá a la fecha desconoce las acciones adelantadas por la Administración para imponer las multas por los incumplimientos.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“No se acepta la respuesta, se insiste en que los términos entre la ocurrencia del hecho y la imposición de la multa son muy laxos, y aunque es una obligación respetar el debido proceso, la imposición de la sanción no debe llevar tanto tiempo, la gestión no solo es adelantar los trámites sino adelantarlos con la mayor celeridad posible. Los hechos han sido latentes desde el mismo momento de inicio del contrato”.

2.3.5.11. Relación Ingresos Gestores, Provisiones y Descuentos

De acuerdo con la información reportada por la Administración (Memorando Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogota No. 13300-2006-632 y No. 0880-2006-0735 del 6 de junio y 31 de julio de 2006, respectivamente) se remitió la relación de los pagos realizados a los Gestores para los años 2003, 2004 y 2005, haciendo la precisión que se trata de valores causados, así mismo, se envió el total de descuentos realizados para los mismos años a dichos contratistas.

La primera observación que se deriva de las cifras, tiene que ver con el concepto de provisiones y que representa respecto a los ingresos de los Gestores una cifra representativa, así para el año 2003 dicha provisión representó desde el 6.82% para la zona 5 hasta el 10.2% de los ingresos del contratista para el Gestor de la zona 1.

De otra parte, para el año 2003 el total de los descuentos respecto a los ingresos sin la provisión, representó porcentajes que van desde el 0.22% para el Gestor de la zona 4 hasta el 1.1% para los Gestores de las zonas 1 y 2.

Para el año 2004, la provisión sobre los ingresos del Gestor pasó a representar entre el 1.1% para el de la zona 4, hasta el 7.26% para el Gestor de la zona 5, esta zona en particular presentó un incremento en dicha provisión, vista como porcentaje del ingreso pasando en el 2003 de 6.82% a 7.26% en el año 2004. En las demás zonas, la provisión como porcentaje de los ingresos presentó reducción.

Respecto a los descuentos aplicados a los Gestores para la vigencia 2004, tomando el valor de descuentos sobre los ingresos, sin la provisión, van desde el 1.03% para el Gestor de la zona 3 hasta un 2.71% para el contratista de la zona 1.

Durante la vigencia 2005 se nota un incremento desmesurado en la provisión vista como porcentaje de los ingresos, llegando a un máximo del 23.58% para el Gestor de la zona 2, un 17.69% para la zona 5 y un 9.43% para el contratista de la zona 1.

Analizando el comportamiento de las provisiones para cada Gestor, es claro que por ejemplo para la zona 5 la cifra va en aumento, presentando en el 2003 el 6.82%, en el 2004 el 7.26% y en el 2005 el 17.69%; es decir, que la llamada provisión se constituye cada año con un porcentaje mayor de los ingresos del Gestor.

Para los descuentos aplicados a los Gestores se puede observar, que el porcentaje de los ingresos destinados a descuentos va en aumento, para el año 2005 el Gestor de la zona 1 destina el 3.18% de los ingresos sin provisión para cubrir descuentos. De cada $100 de ingresos, $3.18 se convierten en descuentos,  para el contratista de la zona 4 durante el 2005 de cada $100 de ingresos, $2.15 se constituyen en descuentos.

El porcentaje mostrado es muy alto, toda vez que, el costo de oportunidad del dinero inclusive en las mejores condiciones financieras sugiere que no es eficiente el manejo dado por el Gestor.

Para el Gestor Aguazul S.A. responsable de la zonas 2 y 5, se evidencia los mayores valores de provisiones respecto a los ingresos, en el orden del 17.69% y 23.58% para el año 2005; el total ingresos para este contratista. Durante el año 2005 es de $24.888.773.285 y la provisión es de $5.057.247.531, significa que la provisión es del 20.32% para el gestor por la operación de las dos zonas.

CUADRO 54

INGRESOS – DESCUENTOS GESTORES

| AÑO 2003 |
| --- |
|  | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | TOTAL |
| SERVICIOS GESTION CARTERA | 195.992.990 | 246.610.685 | 190.943.937 | 129.769.994 | 170.998.862 | 934.316.468 |
| CONEXIONES ACUE-ALCAN. | 1.004.204.781 | 706.491.071 | 1.086.737.409 | 1.158.073.139 | 746.866.872 | 4.702.373.272 |
| GESTION CCIAL Y OPER. | 7.017.398.142 | 5.705.650.841 | 5.171.899.791 | 8.490.701.560 | 7.030.712.759 | 33.416.363.093 |
| GESTION URB.-CONSTR. | 137.537.744 | 0º | 34.360.058 | 0 | 431.195.474 | 603.093.276 |
| INVERSIONES | 3.391.159.409 | 2.595.906.422 | 2.852.309.368 | 3.632.326.625 | 2.234.866.165 | 14.706.567.989 |
| SUBTOTAL | 11.746.293.066 | 9.254.659.019 | 9.336.250.563 | 13.410.871.318 | 10.614.640.132 | 54.362.714.098 |
| PROVISIONES | 1.198.562.126 | 903.290.436 | 821.826.457 | 1.025.148.836 | 723.890.200 | 4.672.718.055 |
| SALDO GESTOR | 12.944.855.192 | 10.157.949.455 | 10.158.077.020 | 14.436.020.154 | 11.338.530.332 | 59.035.432.153 |
| % PROVISION/SUBTOTAL | 10,20 | 9,76 | 8,80 | 7,64 | 6,82 | 8,60 |
| DESCUENTOS |  |  |  |  |  |  |
| DESCUENTOS POR SILENCIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.900 | 934.900 |
| DESCUENTOS POR MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DTOS. M3 DEJADOS FACTURAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS CONCEPTOS DESCUENTOS | 128.780.621 | 101.500.000 | 0 | 29.726.719 | 64.942.857 | 324.950.197 |
| TOTAL DESCUENTOS | 128.780.621 | 101.500.000 | 0 | 29.726.719 | 65.877.757 | 325.885.097 |
| % TOTAL DESCUENTOS/INGRESOS | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,21 | 0,58 | 0,55 |
| % TOTAL DESC./INGR. (- PROV) | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,22 | 0,62 | 0,60 |
| AÑO 2004 |
|  | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | TOTAL |
| SERVICIOS GESTION CARTERA | 208.931.117 | 202.257.229 | 168.739.155 | 182.873.984 | 78.620.027 | 841.421.512 |
| CONEXIONES ACUE-ALCAN. | 976.120.439 | 944.570.802 | 1.745.335.917 | 1.506.608.595 | 1.273.302.637 | 6.445.938.390 |
| GESTION CCIAL Y OPER. | 11.399.662.939 | 7.372.836.438 | 7.202.718.326 | 12.464.816.358 | 9.940.471.008 | 48.380.505.069 |
| GESTION URB.-CONSTR. | 624.256.661 | 4.556.304 | 58.631.564 | 1.694.537 | 100.077.708 | 789.216.774 |
| INVERSIONES | 2.425.698.051 | 1.747.084.675 | 1.268.181.666 | 1.196.704.466 | 446.925.290 | 7.084.594.148 |
| SUBTOTAL | 15.634.669.207 | 10.271.305.448 | 10.443.606.628 | 15.352.697.940 | 11.839.396.670 | 63.541.675.893 |
| PROVISIONES | 508.099.911 | 526.636.429 | 163.176.542 | 169.282.100 | 859.532.957 | 2.226.727.939 |
| SALDO GESTOR | 16.142.769.118 | 10.797.941.877 | 10.606.783.170 | 15.521.980.040 | 12.698.929.627 | 65.768.403.832 |
| % PROVISION/SUBTOTAL | 3,25 | 5,13 | 1,56 | 1,10 | 7,26 | 3,50 |
| DESCUENTOS |  |  |  |  |  |  |
| DESCUENTOS POR SILENCIOS | 0 | 12.074.340 | 0 | 0 | 12.782.996 | 24.857.336 |
| DESCUENTOS POR MULTAS | 0 | 0 | 0 | 716.000 | 0 | 716.000 |
| DTOS. M3 DEJADOS FACTURAR | 0 | 0 | 0 | 3.598.518 | 757.970 | 4.356.488 |
| OTROS CONCEPTOS DESCUENTOS | 423.175.182 | 110.000.000 | 107.395.753 | 355.960.574 | 163.715.537 | 1.160.247.046 |
| TOTAL DESCUENTOS | 423.175.182 | 122.074.340 | 107.395.753 | 360.275.092 | 177.256.503 | 1.190.176.870 |
| % TOTAL DESCUENTOS/INGRESOS | 2,62 | 1,13 | 1,01 | 2,32 | 1,40 | 1,81 |
| % TOTAL DESC./INGR. (- PROV) | 2,71 | 1,19 | 1,03 | 2,35 | 1,50 | 1,87 |
| AÑO 2005 |
|  | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | TOTAL |
| SERVICIOS GESTION CARTERA | 362.784.075 | 523.444.231 | 584.275.438 | 298.387.164 | 298.322.587 | 2.067.213.495 |
| CONEXIONES ACUE-ALCAN. | 1.304.473.301 | 1.119.134.972 | 1.931.958.262 | 1.439.327.007 | 1.496.671.002 | 7.291.564.544 |
| GESTION CCIAL Y OPER. | 11.978.471.856 | 8.731.104.497 | 7.374.711.273 | 12.216.379.923 | 10.071.634.058 | 50.372.301.607 |
| GESTION URB.-CONSTR. | 880.434.763 | 34.857.001 | 102.616.273 | 80.351.806 | 63.818.693 | 1.162.078.536 |
| INVERSIONES | 1.803.669.028 | 703.961.240 | 2.318.811.667 | 1.107.007.308 | 1.845.825.004 | 7.779.274.247 |
| SUBTOTAL | 16.329.833.023 | 11.112.501.941 | 12.312.372.913 | 15.141.453.208 | 13.776.271.344 | 68.672.432.429 |
| PROVISIONES | 1.540.000.000 | 2.620.389.840 | -345.491.709 | 1.270.222.095 | 2.436.857.691 | 7.521.977.917 |
| SALDO GESTOR | 17.869.833.023 | 13.732.891.781 | 11.966.881.204 | 16.411.675.303 | 16.213.129.035 | 76.194.410.346 |
| % PROVISION/SUBTOTAL | 9,43 | 23,58 | -2,81 | 8,39 | 17,69 | 10,95 |
| DESCUENTOS |  |  |  |  |  |  |
| DESCUENTOS POR SILENCIOS | 114.737.216 | 21.118.331 | 40.790.298 | 5.331.099 | 2.604.089 | 184.581.033 |
| DESCUENTOS POR MULTAS | 17.634.000 | 716.000 | 0 | 2.242.000 | 3.767.000 | 24.359.000 |
| DTOS. M3 DEJADOS FACTURAR | 17.959.401 | 1.931.828 | 18.019.556 | 22.000.000 | 0 | 59.910.785 |
| OTROS CONCEPTOS DESCUENTOS | 369.174.945 | 159.700.111 | 118.343.129 | 296.558.218 | 129.370.748 | 1.073.147.151 |
| TOTAL DESCUENTOS | 519.505.562 | 183.466.270 | 177.152.983 | 326.131.317 | 135.741.837 | 1.341.997.969 |
| % TOTAL DESCUENTOS/INGRESOS | 2,91 | 1,34 | 1,48 | 1,99 | 0,84 | 1,76 |
| % TOTAL DESC./INGR. (- PROV) | 3,18 | 1,65 | 1,44 | 2,15 | 0,99 | 1,95 |

Fuente: Memorando EAAB 13300-2006-632 del 6 de junio de 2006 0880-2006-0735 del 31de julio de 2006

2.3.6. Medición de Consumos

Los Gestores tienen la responsabilidad de efectuar las lecturas de los consumos de los usuarios de su zona de servicio, detectar y corregir de manera eficiente las anomalías encontradas, garantizar que los predios se facturen con base en lecturas reales y no con promedios; realizar el proceso de crítica con el fin de garantizar que la información suministrada de consumos de agua y parámetros básicos recolectados en la lectura sean confiables y válidos, deben dar solución a las inconsistencias que se reporten, realizando para este efecto revisiones internas y externas que permitan determinar los consumos a cobrar.

Igualmente dentro de este proceso, el Gestor tiene la responsabilidad de la instalación y cambio de los medidores trabados, robados, obsoletos o solicitados para conexiones existentes.

En la evaluación de este proceso el equipo auditor se enfocó en los casos de las cuentas promediadas por más de tres vigencias, las cuentas nuevas con más de 90 días sin facturar y las cuentas sin facturar.

2.3.6.1. Cuentas Contrato Promediadas por más de tres vigencias

En el desarrollo de la auditoria se solicitó a cada una de las Gerencia de zonas, las cuentas contrato que se facturan con promedios por más de tres vigencias consecutivas en el año 2005 y se tuvo como resultado el siguiente cuadro, que refleja 873 cuentas, algunas de las cuales las promedia el Gestor desde hace más de 34 meses, las zonas que más presentan cuentas promediadas en el 2005 son las zonas 2, 1 y 5 la razón del promedio en la mayoría de los casos es por medidor trabado.

CUADRO 55

CUENTAS PROMEDIADAS MÁS DE TRES VIGENCIAS

| AÑO 2005 EAAB |
| --- |
|  |  | CANTIDAD |  |
|  | ZONA 1 | 207 |  |
|  | ZONA 2 | 493 |  |
|  | ZONA 3 | 24 |  |
|  | ZONA 4 | 8 |  |
|  | ZONA 5 | 141 |  |
|  | TOTAL | 873 |  |

Fuente: Oficio  0880-2006-0584 de Junio 27 de 2006 - EAAB

De las promediadas se seleccionó una muestra aleatoria en cada zona y se consultó su comportamiento histórico en SAP R/3, analizando lecturas, consumos, promedio histórico, ajustes y avisos con el resultado de las revisiones, encontrando entre otras las siguientes observaciones:

- Se encontraron cuentas contrato con medidor trabado por más de 34 meses consecutivos, lo que evidencia falta de gestión en el cambio de medidores por parte de los contratistas cuando son reportados.

CUADRO 56

MEDIDOR TRABADO MÁS DE 34 MESES

| Cuentas Contrato | Zona | Tiempo Trabado (Meses) |
| --- | --- | --- |
| 10091070 | 1 | 22 |
| 10115560 | 1 | 28 |
| 11245737 | 1 | 34 |
| 11337449 | 1 | 16 |
| 10608428 | 1 | 34 |
| 10621564 | 1 | 18 |
| 10642095 | 1 | 22 |
| 10117227 | 1 | 14 |
| 10367009 | 1 | 22 |
| 10370482 | 1 | 16 |
| 10378840 | 1 | 28 |
| 10607307 | 1 | 28 |
| 10851336 | 1 | 18 |
| 11441679 | 5 | 20 |
| 11443197 | 2 | 24 |
| 11442715 | 2 | 24 |
| 11442749 | 2 | 18 |
| 11441374 | 2 | 12 |
| 11089768 | 2 | 20 |
| 10841872 | 2 | 26 |
| 10623874 | 2 | 24 |
| 10224663 | 2 | 22 |
| 10366232 | 2 | 14 |

Fuente: Sistema SAP R/3 - EAAB

- Predios que no se ubican en terreno y sin embargo se siguen facturando con promedio, el Gestor no toma ninguna decisión de si pertenecen a otra zona ó si se les debe aplicar el procedimiento establecido para que no se sigan facturando.

CUADRO 57

PREDIO EN TERRENO CON FACTURACION PROMEDIO

| Cuentas Contrato | Zona | Tiempo Observación (Meses) |
| --- | --- | --- |
| 11505310 | 1 | 22 |
| 11503334 | 1 | 20 |
| 11412205 | 3 | 32 |
| 10373980 | 3 | 20 |
| 11312259 | 3 | 22 |
| 11406037 | 4 | 26 |
| 11417308 | 4 | 18 |
| 11438302 | 4 | 20 |
| 10951839 | 5 | 18 |
| 10255152 | 5 | 20 |
| 10505338 | 5 | 10 |
| 10657394 | 5 | 22 |
| 11201312 | 5 | 22 |
| 11441745 | 5 | 30 |
| 11506723 | 5 | 14 |
| 11417123 | 2 | 30 |
| 11134199 | 2 | 12 |

Fuente: Sistema SAP R/3 – EAAB

- Predios que se reportan con servicio directo por más de 14 meses consecutivos y no se toma alguna decisión para solucionar la inconsistencia, por parte del Gestor.

CUADRO 58

PREDIOS SERVICIO DIRECTO MAS 14 MESES

| Cuentas Contrato | Zona | Tiempo Observación (Meses) |
| --- | --- | --- |
| 10401578 | 5 | 14 |
| 10682418 | 5 | 14 |
| 10690784 | 5 | 14 |
| 10931606 | 5 | 14 |
| 11441666 | 5 | 36 |

Fuente: Sistema SAP R/3 – EAAB

- Inconsistencias e inefectividad en los reportes de los resultados de las revisiones.

CUADRO 59

INEFECTIVIDAD REPORTES

| Cuentas Contrato | Zona | Observación |
| --- | --- | --- |
| 11503334 | 1 | Se encontró medidor con lectura, no se localiza cajilla ni medidor. |
| 10373980 | 3 | No se pudo ejecutar revisión por falta de información. |
| 11504159 | 4 | No se pudo ejecutar revisión, predio en estado no facturable. |
| 11140274 | 1 | Se factura con promedio sin necesidad, informan un alto consumo que no existe. |

Fuente: Sistema SAP R/3 - EAAB

- Códigos de lectura mal utilizados, debido a que lecturas promediadas tienen el código de lecturas normales y viceversa, códigos de lectura normal en lecturas con anomalías y/o que no se localizan en terreno.

Las anteriores observaciones denotan incumplimiento de Ley 142 de 1994, artículos 146 y el numeral cuarto de la cláusula Décima del Capítulo Tercero del Contrato de Condiciones Uniformes para la Prestación del Servicio de la Empresa, lo anterior se configura como un hallazgo administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“El hecho que los márgenes de error no sobrepasen los límites permisibles contractualmente para dar lugar a una sanción, no quiere decir que no se exija una gestión ni se ejerza  un control sobre cuentas que se promedian por 34 meses, por ejemplo.

Aclaramos que la información analizada por la Contraloría es del año 2005 y es reportada por la EAAB, además que proviene de situaciones detectadas por la interventoria, sin embargo la Contraloría ve con sorpresa que durante la vigencia evaluada no se presentó gestión sobre algunas de estas anomalías y  a pesar de haber sido comunicadas al gestor no existe un seguimiento sobre estas, las mejoras presentadas son con posterioridad al 2005  y serán evaluadas en su oportunidad por este ente de control.

La Contraloría no evidenció que para las cuentas promediadas se realizaran desacumulación de consumos, por lo tanto no se puede establecer si se ha facturado lo realmente consumido o se ha dejado de cobrar algún consumo”.

De acuerdo a lo anterior se mantiene el hallazgo administrativo.

2.3.6.2 Medidores Trabados

Una de las principales anomalías para que el consumo sea promediado por varias vigencias, es el medidor trabado, por lo cual se hace necesario analizar la gestión de cada zona en este aspecto, en el siguiente cuadro se presenta el número de medidores trabados y cambiados durante la vigencia 2005:

CUADRO 60

ESTADÍSTICAS CAMBIO DE MEDIDORES TRABADOS

| ZONAS | MED. TRABADOS | MED. CAMBIADOS | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ZONA 1 | 20.375 | 8.097 | 39,74% |
| ZONA 2 | 13.282 | 8.608 | 64,81% |
| ZONA 3 | 10.569 | 5.294 | 50,09% |
| ZONA 4 | 4.113 | 6.253 | *152,03%* |
| ZONA 5 | 9.454 | 8.265 | 87,42% |
| TOTAL | 57.793 | 36.517 | 63,19% |

FUENTE: Oficio 0880-2006-0842 Agosto 15 de 2006 EAAB

En la zona 4, el número de los medidores trabados es el resultado de los avisos T1 (se genera en el sistema cuando la lectura del consumo presenta anomalías) y los medidores cambiados corresponden a éstos T1 más los inscritos en SAP por concepto técnico del laboratorio.

De los 57.793 medidores reportados como trabados en las cinco (5) zonas, se  cambiaron 36.517 que corresponde al 63.19%.

A pesar que el porcentaje de medidores cambiados no es muy bajo, se identificó gran cantidad de cuentas contrato con medidores trabados que persisten así por muchas vigencias, sin que se les de solución alguna.

El gran volumen de trabados nuevos en cada vigencia sumado a los que vienen trabados por varias vigencias requiere que la actividad de cambio de medidores sea más ágil y efectiva.

La información reportada por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, en cuanto a medidores cambiados en el año 2005 en el oficio 0880-2006-0736 de julio 31 de 2006, (69.329 medidores cambiados), es diferente a la reportada por la misma dependencia en el oficio 0880-2006-0842 de agosto 15 de 2006, (76.779 medidores cambiados). Por consiguiente a pesar de que la auditoria canalizó todas las solicitudes a través de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente los criterios para generar la información no están unificados y la información es inconsistente. Lo anterior, incumple la Ley 87 de 1993, artículos 2 y 3, literales e) y e) respectivamente.

Lo anterior se configura como un hallazgo administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría fue clara en la solicitud de información  “… medidores cambiados por estar trabados para el año 2005…”  y  como se tome la información (semestral, mensual o por vigencia) estamos hablando de la cantidad de medidores que se cambiaron para esa vigencia, por consiguiente el hallazgo administrativo se mantiene, además, con la información que enviaron las diferentes zonas todavía no es claro para este ente de control cual fue la estadística de cambios para la vigencia 2005”.

2.3.6.3 Cuentas Nuevas sin emitir factura más de 90 días

Se solicitaron a cada zona los archivos de las cuentas nuevas que duraron más de 90 días sin emitir la primera factura a las cuales se les aplicaron los siguientes querys:

- Consumos facturados por ciclos "ZCMOS_FAC_CIC” que genera entre otros, datos: fecha de factura de las cuentas contrato consultadas, ajustes realizados, consumos, códigos de consumo, sector acueducto y/o alcantarillado, clase de uso, consumo promedio histórico, lectura anterior y la lectura efectuada en esa vigencia. Analizando los resultados del query podemos evidenciar que los metros cúbicos facturados después de los ajustes correspondientes en las cinco (5) zonas es de 272.859 m3.

- Valores y consumos facturados "ZFAC_CMO_VLR_E” que genera los valores y consumos facturados teniendo en cuenta los ajustes realizados.

Analizado el resultado de este query, se tomó el valor de la lectura efectuada en la última vigencia del 2005 y/o primera del 2006, según sea el caso, que se considera un valor fidedigno, este valor que fue de 528.385 m3 debe ser igual a la sumatoria de los consumos en metros cúbicos hasta esa fecha, por tratarse de cuentas nuevas.

Comparando los metros cúbicos de la lectura y los facturados se estableció que hubo 255.526 m3 de consumo acueducto dejados de facturar, que a una tarifa promedio del estrato tres de $ 2.032 representa $480.411.877, a los que se le debe sumar el valor de consumo de alcantarillado de $296.402.494, para un valor total de $776.814.371, por lo tanto, la Administración debe determinar el valor exacto para descontar al Gestor. Configurándose un hallazgo administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“La Contraloría no encontró soportes que confirmaran los cálculos presentados por las diferentes zonas respecto a los consumos dejados de cobrar, ni desvirtuaron la veracidad de los cálculos realizados por la Contraloría,  por consiguiente se mantiene el hallazgo administrativo dejando pendiente el cálculo del valor de los consumos dejados de cobrar hasta que culmine el debido proceso de los descuentos y compensaciones al gestor, con el fin que en el seguimiento del plan de mejoramiento se evalué el cruce de cuentas con el gestor para determinar si existe detrimento”.

CUADRO 61

| METROS DEJADOS DE FACTURAR EN CUENTAS NUEVAS CON MAS DE 90 DIAS SIN EMITIR PRIMERA FACTURA AÑO 2005 - EAAB |
| --- |
|  | Lectura Efectuada | M3 Facturados | Valor Facturado $ | M3 No Facturados |
| ZONA 1 | 335.225 | 136.020 | $ 263.629.669 | 199.205 |
| ZONA 2 | 30.960 | 26.376 | $ 45.268.794 | 4.584 |
| ZONA 3 | 64.487 | 49.239 | $ 92.849.763 | 15.248 |
| ZONA 4 | 41.756 | 29.086 | $ 52.156.262 | 12.670 |
| ZONA 5 | 55.957 | 32.138 | $ 46.263.541 | 23.819 |
| TOTAL | 528.385 | 272.859 |  | 255.526 |

Fuente: Sistema SAP R/3 - EAAB

Con fecha diciembre 21 de 2006, la Administración a través del Director Comercial Zona 2, y del Gerente de la Zona 5 entregó a la Contraloría de Bogotá, los siguientes descuentos para el Gestor efectuados durante los meses de octubre y noviembre (zona 2) y diciembre (zona 5):

Zona 2	$  7.211.753

Zona 5	$12.721.659

Es decir, al descontar $19.933.412 del valor total dejado de facturar $776.814.371, se confirma como hallazgo administrativo la suma de $756.880.959.

Por lo tanto, estas sumas descontadas al Gestor por concepto de cuentas nuevas facturadas con más de 90 días, se constituyen en un beneficio de control fiscal por valor de $19.933.412.

2.3.6.3.1 Además de lo anterior, se suma la negligencia que se presenta en la emisión de la primera factura para estas cuentas, pues entre la fecha de instalación del medidor y la entrega de la primera factura transcurren en promedio 213 días, cuando el numeral 5 de la cláusula Décima del capítulo Tercero del Contrato de Condiciones Uniformes para la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios, establece un término máximo 90 días hábiles, para el envío de la primera factura. Lo anterior se configura un hallazgo administrativo.

## CUADRO 62

### PROMEDIO DE DIAS PARA PRIMERA FACTURA

## EN CUENTAS NUEVAS con más de 90 días

| ZONA | NÚMERO DE CUENTAS | DIAS PROMEDIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 836 | 229 |
| 2 | 302 | 185 |
| 3 | 548 | 290 |
| 4 | 160 | 184 |
| 5 | 334 | 180 |
| Total | 2.180 | 213 |

Fuente: Archivos reportados Oficio 0880-2006-0584 – EAAB

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“Para la Contraloría no es suficiente la afectación económica que se le hace al gestor por la razón del indicador del calculo estándar de activación, si no el impacto que tiene para la empresa la inoportunidad de la primera factura ya que las perdidas de metros cúbicos puede ser mayor a lo descontado al gestor.  Además es evidente la falta de control a las cuentas que han completado el máximo de días permitido y no se les ha emitido la primer factura ya que encontramos cuentas con tiempos que sobrepasan los mil (1000) días sin emitirle la factura.  Por consiguiente se mantiene el hallazgo administrativo”.

2.3.6.4 Multas por Incumplimiento en la Facturación.

En el numeral 13.6 cláusula 13, del Contrato Especial de Gestión se acordó “Por un dos por ciento (2%) o más de errores de facturación en cada periodo bimestral de facturación de usuarios, el gestor se hará acreedor de una multa de (VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE) ($20.000.000 m/cte, pesos de diciembre de 2002).

Con el fin de verificar que los Gestores en cada zona no sobrepasan el porcentaje de error de facturación, se seleccionaron los meses de enero – febrero, mayo – junio y noviembre – diciembre de 2005, a cada uno de estos se le aplicó el query FACTURAS Y DOC CÁLCULO que genera los ajustes de todas las cuentas contrato en todas las zonas, después de obtenido este resultado se filtró por zona y se calculó el porcentaje que representaban los ajustes en cada una de ellas obteniéndose como se observa en el cuadro No. 58 porcentajes menores a 2% en todas las zonas, por consiguiente no se incumple con lo estipulado en la cláusula 13.6 del CEG.

CUADRO No. 63

AJUSTES POR FACTURACION AÑO 2005

Fuente: Sistema de información SAP – EAAB

2.3.7. Contratos Obras de Expansión e Interventoría

Del análisis efectuado a la muestra contractual de la zona 1 se encontró una serie de irregularidades las cuales se referencia a continuación:

2.3.7.1 En el contrato de obra No. 1-01-7500-01-2001, suscrito en enero 2 de 2001, “Construcción de las obras para la rehabilitación de las zonas de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental del humedal Córdoba” – Contratista - Consorcio Obras Urbanas, por valor de $3.015.131.100, se le entregó al contratista como anticipo la suma de $904.539.330, de los cuales el Consorcio reintegró a favor de EAAB-ESP el valor de $511.642.077 y gastó la suma de $226.446.927 en el pago de obligaciones contractuales, sistema general de seguridad social, aportes parafiscales del personal contratado, pago materiales, obras preliminares, administración, legalización del contrato, impuesto por facturas revesadas, anticipos a subcontratistas, retención, garantía, actualización, legalización contrato y descuentos del 3X1000.

Respecto a la compra de materiales, que el contratista devolvió a la Empresa por valor de $166.450.326 de una obra que finalmente no se ejecutó, según lo pactado en el objeto inicial del contrato, se practicó una inspección a los materiales devueltos que se encuentran en el almacén de la Empresa, sobre los cuales se les efectuó una investigación de mercado para el año 2006 y que luego se deflactó con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) al año 2001, fecha en que se suscribió el contrato N° 1-01-7500-001-2001 y se adquirieron los respectivos materiales para iniciar las obras. De dicho análisis, se concluyó que los materiales devueltos presentan un sobreprecio en algunos ítems.

Así mismo, se debe sumar el valor de los materiales del ítem OBRAS VARIAS como son: colombinas, barricadas, tablas de madera y disco láser para corte de ladrillo por valor de $2.647.595, que además de no estar relacionado en la lista de cantidades y precios para la construcción de las obras, son elementos y herramientas provisionales no devolutivos, de dotación y uso exclusivo del contratista.

En el siguiente cuadro se cuantifica un detrimento al patrimonio, por valor de $63.428.523 que corresponde al sobreprecio encontrado en el material devuelto.

CUADRO 64

COMPARATIVO DE PRECIOS- MATERIALES DEVUELTOS

Es de resaltar, que en la inspección realizada se encontraron algunas irregularidades entre el material devuelto y el listado inicial de cantidades y precios anexo al contrato para la construcción de las obras. Los ítems que presentan inconsistencias son los siguientes:

Ítem 14.2.29 ocho barrajes de 6 salidas tipo tornillo con fusible limitador de corriente NORMA AP – 280 relacionado con un valor unitario de $720.000. Sin embargo, en la inspección se encontraron devueltos 3 barrajes de 4 salidas, es decir, con especificación menor y precio diferente al referenciado en el listado inicial de cantidades y precios.

Ítem 14.2.44 subestación de pedestal de 75 KVA con transformador trifásico en aceite, tipo entrada – salida. Tensión 11.400/480-277 V. NORMA AP-520 CODENSA. En la inspección se encontraron devueltas 2 subestaciones de pedestal de 30 KVA, también de especificaciones menores y diferentes a la del listado inicialmente presentado.

Situaciones generadas, porque el contrato de obra no se ejecutó y por ende los trabajos no se realizaron, debido a que se inició sin contar con la correspondiente licencia ambiental ni el plan de manejo ambiental, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la Ley 99 de 1993, de los cuales se desprende que la licencia ambiental es previa a la ejecución de la obra y debe contener elementos que permitan prevenir y controlar los efectos que se puedan derivar del proyecto a ejecutar. Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda de fecha 27 de julio de 2001, generando un daño al patrimonio económico, toda vez, que del dinero entregado al contratista en calidad de anticipo, no se obtuvo beneficio alguno.

Así mismo, se observa en éste contrato, un INCIDENTE DE DESACATO emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección C de fecha marzo 21 de 2003, que en la parte Resolutiva numeral 2 de la providencia impuso a EAAB-ESP multa por valor de $9.960.000, suma consignada en el Banco de Occidente a nombre del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de Defensoría del Pueblo, con lo cual se evidencia una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna de las personas encargadas del manejo de este proceso, generando un daño al patrimonio público de la Empresa.

Adicional a lo anterior, con el hecho, se desconoció lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Nacional, respecto de los principios generales que rigen la contratación administrativa, en concordancia con el Manual Interno de la Empresa que hace referencia a los principios orientadores que rigen la contratación, así mismo se incurrió con lo dispuesto en los artículos 4, 6 y 7 de la Ley 610 de 2000.

Lo anterior se configura como presunto hallazgo administrativo con incidencia fiscal, por valor de $289.875.450.

ANÁLISIS DE LA  RESPUESTA

“La Administración en el comentario del informe preliminar, se limita a hacer una descripción de las situaciones desarrolladas y aprobadas para otro contrato, como era el Proyecto Molinos, también critica la metodología empleada por la Contraloría, para su evaluación, pero lo que no explica, es porque algunos Items como el caso de las subestaciones de 30 KVA, las tuberías para canalizaciones y los barajes fueron devueltos con un precio unitario superior al que se encuentra en el mercado para el año 2006.

En virtud de lo anterior, este ente de Control no acepta los argumentos de la respuesta y por consiguiente, se confirma el hallazgo administrativo con consecuencias Fiscales en cuantía de $63.428.523 millones. Es de aclarar que este hallazgo se dará traslado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva”.

2.3.7.2. En el Contrato de Obra No.1-01-7400-558-2001, suscrito el 27 de diciembre 27 de 2001, “Construcción de redes de acueducto y acometidas domiciliarias para los barrios Altamar II, Casaloma, Tintadito II y Alquería la Fragua Sector Paraíso, Construcción de redes de Alcantarillado Sanitario para el barrio  Alquería la Fragua Sector Paraíso y Construcción de Redes de Alcantarillado Pluvial para el barrio Barranquillita de la localidad de Kennedy en Bogotá”. Contratista UNION TEMPORAL SIGLO XXI, por valor de $283.582.460. La comunidad del barrio Casaloma de la Localidad de Kennedy, le informó al contratista que las redes existentes, en principio cumplían con las especificaciones técnicas de construcción de la Empresa y por lo tanto, sería necesario un procedimiento de recuperación y no de construcción total de las mismas; En consecuencia, se hizo imperioso efectuar una evaluación técnico económica y una concertación con la comunidad para tal efecto, trámite que requirió de un plazo de 20 días calendario. Con lo cual, se evidenció que los estudios previos presentaron falencias en su contenido y aplicación, generando la suspensión del contrato y por ende adiciones por las obras extras, suprimidas y adicionadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Administración no optimizó el servicio del contratista, toda vez, que se observan deficiencias significativas en la planeación técnica que pueden conllevar entre otras a realizar adiciones al valor, actas de suspensión y prórrogas de plazo, en razón a las debilidades en los estudios previos y a la concepción inicial de los proyectos, desconociendo lo preceptuado en los literales b) y d) del numeral 1.2  respecto de los estudios mediante los cuales se analice la conveniencia, oportunidad y necesidad, Circular Interna 05 del 28 de septiembre de 2005 sobre las políticas a seguir en el proceso de contratación de EAAB. Con lo anterior se configura un hallazgo de carácter administrativo.

2.3.7.3. En el Contrato de Obra No.1-01-31100-599-2004, suscrito en diciembre 27, “Renovación de redes de acueducto en el área de cobertura de la zona 1 del Acueducto de Bogotá”, Contratista CONSORCIO SIGLO XXI., por valor de $1.210.639.065, en la cláusula séptima no se fija la fecha de iniciación del contrato, motivo por el cual el mismo se inició 4 meses después de haberse firmado, tiempo que se utiliza para adelantar trámites de legalización, con lo cual se evidencia que los términos de la invitación- firma del contrato, no son lo suficientemente claros y específicos respecto a los requisitos exigidos para el perfeccionamiento, legalización e inicio del contrato.

Igualmente en este contrato, en la cláusula Décima Sexta se pactan las Cláusulas Excepcionales y nos remite a los datos del contrato que es un documento anexo, en el cual describe que “éstas Cláusulas Excepcionales no aplican” evidenciándose que el contrato contiene condiciones no lo suficientemente claras y expresas a las cuales el contratista deba sujetarse, por lo tanto la falta de claridad en este hecho puede generar controversias y diversas interpretaciones entre las partes. Estas dos situaciones también se presentaron en los contratos 1-01-32300-095-2004, 1-01-32300-842-20041, 01-32300-784-2004, 1-01-30100-621-2003 y No.1-01-30100-065-2004; olvidando la aplicación de los principios rectores que rigen la contratación en EAAB, de conformidad con el artículo 4 del Manual Interno de Contratación, en concordancia con lo dispuesto en los literales a), b) y f) del artículo 2 y literal e) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993.

Finalmente, según Modificación No.1 al contrato de fecha 26 de diciembre de 2005, se modifican las cantidades de obra, una vez realizada la investigación y replanteo de las mismas, se hizo necesario ajustar el proyecto implementando otro método, lo cual indica que los estudios previos presentaron falencias en su contenido y aplicación, generando en consecuencia recursos adicionales por las obras extras, suprimidas y adicionadas; desconociendo lo preceptuado en los literales b) y d) del numeral 1.2 respecto de los estudios, mediante los cuales se analice la conveniencia, oportunidad y necesidad, Circular Interna 05 del 28 de septiembre de 2005 sobre las políticas a seguir en el proceso de contratación de EAAB. Por lo anterior se configura en un hallazgo de carácter administrativo.

2.3.7.4. En el Contrato de Interventoría No.1-99-8000-603-2002, Contratista Aguas Capital S.A. ESP, se observó que el documento que reposa en la carpeta de la interventoría, es la copia del Contrato Especial de Gestión suscrito para todos los Gestores, por lo tanto, al interventor no se le describen en forma clara, expresa y  específica sus obligaciones objeto de seguimiento al contrato de obra en el que va a participar, tampoco se establece, valor, plazo y demás datos del contrato de interventoría; igualmente, no se cuenta con el plan de interventoría, acta de terminación y de liquidación con el fin de verificar finalmente si la Empresa y contratista quedaron a paz y salvo con ocasión a la ejecución contractual. Hechos que le restan responsabilidad al interventor, puesto que no depende de un criterio organizador de obligatorio cumplimiento que le permita orientar el desarrollo y éxito del seguimiento que realiza a la ejecución del contrato.

Según lo anteriormente expuesto, la EAAB desconoció lo dispuesto en los literales a), b), c) y e) del artículo 2 y literal i) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993, y el interventor no dio aplicación a lo consagrado en el Manual de Interventoría de la Empresa de Acueducto, numerales 14 y 19, referentes a la responsabilidad técnica del interventor. Lo anterior se configura como un presunto hallazgo de carácter administrativo.

2.3.7.5 El Contrato de Obra Nº 1-01-32300-095-2004, suscrito en mayo 11 de 2004, “Construcción obras programa control de perdidas zona 2”, Contratista. CONSORCIO MOC, por valor inicial de $1.915.387.1991, se suspendió porque no se contaba con la respuesta del Instituto de Desarrollo Urbano- IDU en relación con la posibilidad de mantener las condiciones que se tenían en la época de la licitación, para la reconstrucción de las vías afectadas por las obras de renovación de redes, por lo tanto, el contratista no pudo ejecutar las obras en los barrios Estrada, Bella Vista y el Refugio, dentro del plazo pactado. Igualmente, el mayor tiempo y la adición de presupuesto, se debe al incremento de cantidades de obra para la reposición de andenes, vías y por la obra extra, en cumplimiento de las exigencias del IDU en cuanto a las construcciones y vías.

La EAAB deja ver inadecuada planeación al suscribir un contrato y posteriormente realizar ajustes y adiciones en tiempo y valor, el cual alcanzó el límite máximo permitido por la ley; desconociendo lo preceptuado en los literales c) y d) del numeral 1.2 respecto de los estudios mediante los cuales se analice la conveniencia, oportunidad y necesidad, de la Circular Interna 05 del 28 de septiembre de 2005 sobre las políticas a seguir en el proceso de contratación de EAAB. Lo anterior se configura como un hallazgo de carácter administrativo, con incidencia disciplinaria.

2.3.7.6 En el Contrato de Obra Nº 1-01-32300-842-2004, suscrito el 30 diciembre de 2004, “Construcción, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de estaciones controladoras de presión y tuberías de refuerzo de la zona 2” Contratista UNIÓN TEMPORAL EATHISA, valor Inicial $3.320.321.0501, el contratista y el interventor solicitaron la primera Modificación, por la necesidad de legalizar los precios de obra extra que no fueron contemplados en las condiciones y términos de la invitación, debido a ajustes a los diseños realizados por la Dirección de Control de Pérdidas de Aguazul Bogotá.

De igual forma, pidieron la Modificación dos, porque durante la ejecución de las obras contempladas en la fase I, se detectó la necesidad de anticipar la instalación de líneas de refuerzo, para lograr un óptimo funcionamiento de los subsectores diferentes a las contempladas inicialmente.

Así mismo, se efectuó la Modificación tres, por cuanto el contratista solicitó ampliación del plazo para la terminación del contrato por la mora de los proveedores que no suministraron a tiempo algunos productos, también porque se tuvieron inconvenientes con los planes de manejo de tránsito, los cuales generaron atraso en la programación de la obra y la dilación de la fecha de legalización de la modificación dos.

Finalmente, se firmó la Modificación 4 con el fin de reprogramar y ejecutar obras que implican el trámite de permisos del IDU y la Secretaría de Tránsito, obras para el control de pérdidas de la zona 2 y así disminuir el Índice de Agua No Contabilizada e incluir ítems de obra extra que se requiere para el buen desarrollo del contrato, igualmente solicitó la prorroga del contrato por 18 días más.

Conforme a lo anterior, se evidencia que los estudios previos y diseños, no se hicieron de acuerdo con las necesidades requeridas, la Administración deja ver una inadecuada planeación al suscribir un contrato y posteriormente realizar modificaciones, ajustes, adiciones y prorrogas, desconociendo lo consagrado en el artículo Cuarto del Manual Interno sobre los principios rectores que orientan la contratación en EAAB, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Nacional y literales a), b), c), d) y e) del numeral 1.2 respecto de los estudios mediante los cuales se analice la conveniencia, oportunidad y necesidad, Circular Interna 05 del 28 de septiembre de 2005 sobre las políticas a seguir en el proceso de contratación de la Empresa. Lo anterior se configura como un hallazgo de carácter administrativo con incidencia disciplinaria.

2.3.7.7 Contrato de Obra Nº 1-01-32300-784-2004, firmado el día 29 de diciembre de 2004. “Construcción de las redes de alcantarillado pluvial colector avenida La Esperanza Norte” Contratista: CONSORCIO TÉCNICO COLECTOR AVENIDA ESPERANZA NORTE, por valor de $3.811.242.254, éste, se ha prorrogado por más de 10 meses, debido a que la Secretaría de Tránsito de Bogotá no había dado el permiso de hacer la intervención del tramo en la carrera 103 entre la avenida La Esperanza y avenida El Dorado y el IDU autorizó la nueva licencia de excavación hasta el día 25 de abril de 2006, trámite que llevó más de 30 días y sin éstos requisitos no se podía ejecutar la obra. De lo cual se observa que el contratista no cumplió con lo dispuesto en los términos de la invitación en relación con la licencia de excavación.

En lo que tiene que ver con el cumplimiento en el desarrollo de las obras, se observó de la documentación analizada, que el contratista no ha cumplido con los compromisos adquiridos debido a la mala planeación en los trabajos y a la falta de recursos materiales entre otros para adelantar las obras.

Así mismo, en el contrato de obra, específicamente en la cláusula Décima Primera, se estipula la Cláusula Penal de Apremio, instrumento por medio del cual EAAB puede exigir el cumplimiento de las obligaciones del contratista una vez el interventor lo comunique en su oportunidad, mecanismo establecido en el documento contractual en caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas y sin embargo, no se ha hecho uso de él, pese al incumplimiento reiterado en la ejecución de las obras, con lo cual la Administración, está en mora de hacer cumplir las obligaciones del contratista, con lo cual se evidencia una gestión ineficaz e ineficiente por parte de la administración.

Adicional a lo anterior se observa falta de planeación frente a los resultados iniciales del contrato y se pregunta porque no reaccionó oportunamente, si de los informes del supervisor y del interventor se determina que no se estaban dando los resultados esperados, ni se estaban cumpliendo las metas trazadas y los objetivos y obligaciones pactadas, con lo cual se hubiera impedido el desembolso de otros pagos en desarrollo del contrato de obra. Hecho que desconoció lo preceptuado en el artículo 4 del Manual de Contratación de la Empresa sobre la aplicación de los principios rectores que orientan la contratación en EAAB, en concordancia con los principios constitucionales de contratación que consagra la Constitución Nacional y literales a), b), c), d) y e) del numeral 1.2 respecto de los estudios mediante los cuales se analice la conveniencia, oportunidad y necesidad, de la Circular Interna 05 del 28 de septiembre de 2005 sobre las políticas a seguir en el proceso de contratación de entidad. Lo anterior se configura como un hallazgo de carácter administrativo con incidencia disciplinaria.

2.3.7.8. En el Contrato de Obra No.1-01-30100-502-2005. “Construcción de redes locales de acueducto en las localidades de San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar Grupo I, en la Zona 4 del Acueducto de Bogotá”, Contratista: MIGUEL ANTONIO SUAREZ PAVA, Interventor: EPM BOGOTA AGUAS S.A. ESP, por valor de $468.291.547 y un plazo de 4 meses.

El inicio real y efectivo del contrato comenzó 3 meses y medio después de firmado, tiempo en que se realizaron aclaraciones, como del número del contrato que no era el correcto, aclaración de la fórmula de ajuste que tampoco era la correcta y nombramiento del interventor Gestor, notificándose este último mes y medio después de firmado el contrato, con lo cual, se evidencia improvisación y falta de planeación en el desarrollo precontractual, legalización e inicio de los trabajos.

Faltando 7 días para la terminación inicial del contrato (19 de abril de 2005), se suspende por primera vez, debido al atraso en un trámite ante CODENSA, para la legalización de un circuito eléctrico, indispensable para colocar en funcionamiento un sistema de bombeo. Posteriormente, se hizo necesario prorrogar la suspensión por la misma causa; adicional a ello, a la fecha existen obras y trabajos aun pendientes, como son el suministro y colocación de un macromedidor electromagnético. Con lo cual, se observa falta de gestión y mala planeación de los trabajos por parte del contratista, que garantizaran el oportuno y adecuado cumplimiento del contrato, así como una deficiente gestión y seguimiento por parte de la interventoría y la EAAB, en la exigencia de las obligaciones conforme a lo pactado en el contrato.

Unos trabajos que inicialmente durarían cuatro meses, llevan más de once meses, desde que se firmó el contrato, lo que denota claramente deficiencias de tipo administrativo, técnico y jurídico en el desarrollo del contrato, desconociendo lo consagrado en el Artículo Cuarto del Manual Interno sobre los principios rectores que orientan la contratación en EAAB, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Nacional y literales a), b), c), d) y e) del numeral 1.2 respecto de los estudios mediante los cuales se analice la conveniencia, oportunidad y necesidad, Circular Interna 05 del 28 de septiembre de 2005 sobre las políticas a seguir en el proceso de contratación de la Empresa. Lo anterior se configura como un hallazgo de carácter administrativo con incidencia disciplinaria.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“Una vez leída y analizada la respuesta dada por la EAAB al hallazgo administrativo, esta se acepta parcialmente, por cuanto la administración atribuye los atrasos presentados a la gestión de otras entidades, no dependientes de ella, tales como : CODENSA e IDU y a las demoras en la entrega de materiales por parte de los importadores.

Para evitar situaciones como las que se presentaron antes de la ejecución de este contrato y que ocasionaron atrasos en su iniciación, tales como la necesidad de aclarar el número y la formula de ajuste del mismo, es preciso que la administración tome las medidas previas pertinentes para que estas equivocaciones no se repitan.

En el Plan de Mejoramiento que la EAAB debe suscribir como producto del presente informe, deberá incluir acciones tendientes a corregir las situaciones anteriormente mencionadas”.

2.3.7.9 Contrato de Obra No.1-01-30100-621-2003. “Adecuación hidráulica, delimitación de la zona de ronda de manejo y diseño de zonas de manejo y preservación ambiental de la Quebrada la Olla en Bogotá, D.C.” Contratista: ROGELIO ARDILA TORRES, Interventor: EPM BOGOTA AGUAS S.A. ESP. Valor Final: $452.682.988 y plazo de 5 meses.

Revisada la documentación suministrada para el análisis, no se encontró solicitud de modificación del contrato, en cuanto a las cantidades de obra a suprimir, adicionales y extras, que afectaron la ejecución de los trabajos, que aunque no generó costos para las partes, ni requirió ampliación en plazo, si es un trámite administrativo, técnico y jurídico que se debió realizar ante la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.

En los informes de interventoría suministrados, no reposan actas de comité de obra, donde se evidencien las decisiones tomadas por parte del contratista y el Gestor en la interventoría, específicamente, de las modificaciones en las cantidades de obra adicionadas, suprimidas y extras, adelantadas en el desarrollo de la obra.

Los trabajos contratados inicialmente durarían cinco meses, sin embargo, se necesitaron nueve meses, desde que se firmó el contrato hasta su fecha de recibo final, lo que denota claramente deficiencias de tipo administrativo, técnico y jurídico en el desarrollo del contrato. Lo anterior se configura como un presunto hallazgo de carácter administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“Evaluados los argumentos dados por la administración, estos se aceptan parcialmente, por cuanto la administración justifica las observaciones señaladas por la Contraloría, en lo que tiene que ver con la solicitud de modificación y las actas de comité de obra.

No obstante, para evitar la repetición de la situación observada en este contrato, como fue, no encontrar las actas de los comités de obra dentro de los informes de interventoria, se requiere que la administración tome las medidas convenientes a fin de lograr que estos documentos se archiven adecuadamente dentro de los informes de interventoria y se encuentren a disposición de la empresa y de los entidades autorizadas que lo requieran.

La EAAB deberá incluir las acciones tendientes a corregir dicha situación, en el Plan de Mejoramiento que suscriba como producto del presente informe”.

2.3.7.10 En el Contrato de obra  No.1-01-30100-065-2004. “Materialización de la sectorización y optimización hidráulica en sectores de la zona de servicio 4 del Acueducto de Bogota”. Contratista: CONSORCIO V & R, Interventor, EPM BOGOTA AGUAS S.A. ESP. Valor Final, $426.447.578.

El inicio real y efectivo del contrato comenzó dos (2) meses después de firmado y el nombramiento del interventor - Gestor, se efectuó a los dos meses de haberse suscrito, cuatro días antes de su inicio, con lo cual se demuestra improvisación y falta de planeación por parte de la EAAB ESP.

La primera suspensión presentada en el transcurso de los trabajos, se dio por la presencia de afectaciones prediales, (debidas al no acuerdo entre las partes propietario y EAAB), que al no darles solución oportuna, implicó la modificación de tres proyectos incluidos en el contrato, generando así la suspensión y posteriores modificaciones en las cantidades de obra inicialmente pactadas.

La segunda suspensión, se generó porque se encontraba en trámite el traslado presupuestal que amparaba la adición de la Modificación N° 3.

De acuerdo lo anterior, se evidencia que los estudios y diseños previos, no se realizaron conforme a las necesidades deseadas, tampoco tuvieron la verificación previa y oportuna por parte de la interventoría a cargo del Gestor, en general se observa mala planeación y desconocimiento de los principios de la Contratación Estatal, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Nacional y literales a), b), c), d) y e) del numeral 1.2 respecto de los estudios mediante los cuales se analice la conveniencia, oportunidad y necesidad, de la Circula Interna 05 del 28 de septiembre de 2005 sobre las políticas a seguir en el proceso de contratación de la Empresa. Lo anterior se configura como un presunto hallazgo de carácter administrativo.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

“Es necesario aclarar que las observaciones realizadas por la Contraloría de Bogotá, relacionadas con el hallazgo administrativo mencionado, por equivocación, corresponden al contrato de obra No.1-01-343002/840-034-2003, “Construcción alcantarillado sistema Alameda en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.”  Contratista: CONSORCIO ACEA ALAMEDA., Valor Final: $4.479.986.647

Una vez leída, analizada y confrontada la respuesta, esta se acepta.  Sin embargo, es importante que la administración, previa la iniciación de un contrato de obra, cuente con los predios indispensables para la ejecución del mismo, por cuanto, si no se pueden adquirir, se tendrán que modificar los estudios y diseños, como ocurrió en este caso.

La EAAB deberá incluir las acciones tendientes a corregir dichas situaciones, en el Plan de Mejoramiento que suscriba como producto del presente informe”.

2.3.7.11 Contrato de Obra No.1-01-33100-174-2003. “Construcción de colectores y redes locales de alcantarillado pluvial sector Fontibón Occidental Grupo 3 que comprende colector y redes locales Atahualpa, colector y redes locales Flandes, colector y redes locales El Triángulo y redes locales Centenario I.” Contratista UNIÓN TEMPORAL AGUAS FONTIBÓN.  Interventor EPM BOGOTA AGUAS S.A. ESP. Valor Final Pagado: $12.060.622.626. Plazo, 15 meses.

Es importante señalar el consentimiento dado por el interventor EPM Bogotá Aguas, a algunos incumplimientos de las obligaciones pactadas por parte del contratista, como es la actualización de pólizas, presentación oportuna de licencias para la explotación de canteras, licencias para disposición de escombros, lista de equipo y personal a utilizar en la obra, programación semanal de actividades a realizar, resultados de ensayos de materiales, soporte de gastos de anticipo, legalización de compra de equipo mayor, nombramiento del tercer Ingeniero residente, aplicación de normas de impacto urbano; con lo cual se evidencia que el interventor- Gestor en su oportunidad no le dio cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3 del Manual de Interventoría de EAAB ESP en lo relacionado con la responsabilidad técnica y administrativa, desconociendo los principios rectores que orientan la contratación estatal, Artículo 209 de la Constitución Nacional.

Respecto a la exigencia de cumplimiento de compromisos contractuales relacionados con el ítem “Seguridad Industrial”, se destacan hechos como la ubicación y permanencia de materiales y tubería en zonas de uso público, obreros trabajando sin elementos de protección personal, poca señalización de senderos peatonales y áreas restringidas, permanencia de materiales de excavación más de 24 horas en área de trabajo sin disponerlos en el sitio de acopio, desorden y sobrecupo en el área de disposición, limpieza de vías de acarreo, etc. Lo anterior se configura como un hallazgo de carácter administrativo.

3. ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO 2

CUADRO DE HALLAZGOS

EMPRESA DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP.

VIGENCIA 2005, PAD 2006, FASE II

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR Cifras en millones de pesos | REFERENCIACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 48 |  | 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.3.1.1 2.3.3.1.2 2.3.3.1.3 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.3.4 2.3.3.5 2.3.3.6 2.3.3.7 2.3.4.1 2.3.4.2 2.3.4.4 2.3.4.5 2.3.4.6 2.3.4.6.2 2.3.4.6.3.1 2.3.5.8.1 2.3.5.8.2 2.3.5.8.3 2.3.5.8.4 2.3.5.8.5 2.3.5.9 2.3.5.10.1 2.3.5.10.2 2.3.5.10.3 2.3.5.10.4 2.3.6.1 2.3.6.2 2.3.6.3 2.3.7.1 2.3.7.2 2.3.7.3 2.3.7.4 2.3.7.5 2.3.7.6 2.3.7.7 2.3.7.8 2.3.7.9 2.3.7.10 2.3.7.11 |
| FISCALES | 5 | 1.166.210.088 | 2.3.1 |
|  |  | 117.300.376 | 2.3.3.3 |
|  |  | 20.974.262.400 | 2.3.4.1 |
|  |  | 6.013.776.271 | 2.3.4.6.2 |
|  |  | 289.875.450 | 2.3.7.1 |
| DISCIPLINARIOS | 9 | N.A. | 2.3.3.3 2.3.5.10.1 2.3.5.10.2 2.3.5.10.3 2.3.5.10.4 2.3.7.5 2.3.7.6 2.3.7.7 2.3.7.8 |
| PENALES | - | N.A. | - |

# Footnotes

Aguas Kpital S.A. ESP Gestor de la Zona-1, Aguazul S.A. Gestor de la Zona-2 y Zona-5 y EMP Bogotá Aguas S.A. ESP Gestor de la Zona-3 y Zona-4.

. Contrato Especial de Gestión - Cláusula 28.1 Interventoría

Memorando 0800-2006-040 de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.

Oficio 0823-2005-0085 del 8 de abril de 2005, firmado por el Gerente de la Zona 2

Memorando 0831-2006-0042 del 17 de enero de 2006 firmado Interventora CEG

Oficios 0853-2005-0025 el 28 de febrero, 851-2005-0083 del 11 de marzo, 853-2005-030 del 16 de marzo, 851-2005-102 del 4 de abril y 853-2005 048 del 27 de abril de 2005.

TABLAZ: Es una hoja de trabajo en Excel donde se consigna el comportamiento de las variables que constituyen el Catastro de Usuarios.

Oficio 0880-2006-693 del 24 de julio de 2006, entregado por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente al Equipo Auditor.

Oficio 15200-2006-3834 del 27 de junio de 2006 emanado de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.

A través de la comunicación  0880-2006-0584  del 27 de junio de 2006

CEG – Anexo Técnico “El Gestor debe actualizar el 100% del catastro de redes de la Zona de servicio al finalizar el segundo año de gestión y durante el tiempo  restante hacer mantenimiento y actualización…”

Numeral 12 del proyecto de comunicación para imponer al Gestor Aguas Kpital, la cláusula penal por incumplimiento, remitido a la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente por la Directora Asesoría Legal mediante memorando 15200-2006-3834 del 27 de junio de 2006

CEG – Anexo Técnico “El Gestor debe actualizar el 100% del catastro de redes de la Zona de servicio al finalizar el segundo año de gestión y durante el tiempo  restante hacer mantenimiento y actualización…”

Oficio 0823-2005-0085 del 8 de abril de 2005, enviado por el Gerente Zona 2 al Gerente General Aguazul Bogotá

Comunicación 0823-2005-0244 del 9 de septiembre de 2005, firmado por el Gerente Zona 2 y enviado a la Directora Asesoría Legal.

Oficio AZB-576A-2005 del 26 de agosto de 2006 del Gerente General Aguazul enviado a la Gerencia Zona 2

Oficio 0821- 2006-0075 del 20 de abril de 2006, enviado por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente

Comunicación AZB-4778-2006 del 6 de junio de 2006, del Gestor Aguazul  al Gerente Corporativo de Servicio al Cliente.

Informe de Gestión 2001-2003, Definición de actividades a realizar por los gestores en cada zona, numeral 7.1., pagina 72

Oficio 0880-2006-0584 del 27 de junio de 2006 entregado por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente a la Contraloría de Bogotá – Anexo 25 zona 4

Mediante comunicación 0846-2005-0558 del 11 de octubre de 2005, el Gerente de la zona 4 comunica al representante legal del Gestor EPM Aguas Bogotá

Comunicación AZB-02751-2005 del 20 de abril de 2005 del Gestor Aguazul Bogotá al Gerente y Directora Comercial Zona 5

Comunicación  de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente 0880-2006-0767 del 2 de agosto de 2006

Balance Ejecutivo de Interventora Vigencia 2003 - 2005

Oficio 0880-2006-1184 del 19 de octubre de 2006, de la Gerencia Corporativa de Servicios al Cliente

Oficio 0880-2006-1094 del 4 de octubre de 2004 de la Gerencia Corporativa de Servicios al Cliente

Fuente Anexo 8 oficio 0880-2006-0735 del 31 de julio de 2006 de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente