PROCEDIMIENTO CONFORMIDAD  Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

MODELO NTC ISO 9001: 2000

# VERSIÓN No. 2.0

Fecha:

ELABORADO POR: Dirección de Educación Cultura Recreación y Deporte Profesional Universitario Edgar Ramírez Hernández Dirección Sector Servicios Públicos Profesional Especializado Luz América Díaz Subdirector de Fiscalización María Judith Reyes G. CARGO NOMBRE FIRMA

REVISADO POR: Director Técnico Dirección Sector Gobierno Mónica Certain Palma CARGO NOMBRE FIRMA

APROBADO POR: Director Técnico Dirección de Planeación Nancy Gómez Martínez CARGO NOMBRE FIRMA

ORIGINAL: COPIA: CONTROLADA: SI NO COPIA No. SELLO: No. DE FOLIOS: 8

1.   OBJETIVO:

Establecer los pasos a seguir para dar conformidad y realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento

2.  ALCANCE:

El procedimiento inicia con la recepción en la Dirección Sectorial, del Plan de Mejoramiento o solicitud de Prórroga, por parte del sujeto de control y termina en Comité Técnico Sectorial con la aprobación o formulación de requerimiento de aclaraciones o ajustes al Sujeto de Control, o decisión de iniciar el Proceso Administrativo Sancionatorio por el incumplimiento de los compromisos acordados en  el  Plan de Mejoramiento.

- BASE LEGAL:

Resolución Reglamentaria 053 de 2001

Resolución Reglamentaria 023 de 2002

Resolución Reglamentaria 042 de 2001

4.  DEFINICIONES:

PLAN DE MEJORAMIENTO: Es el documento que  suscriben, los representantes legales de las entidades u organismos públicos, particulares y/o representantes legales de entidades de carácter privado, sujetos de control de la Contraloría de Bogotá D.C, con el propósito de realizar acciones que subsanen, corrijan o prevengan situaciones detectadas  en los informes finales de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral.

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO:

Son los procedimientos de control que deberá programar y ejecutar  el equipo auditor, durante la auditoria siguiente a la de la suscripción del Plan de Mejoramiento, para verificar la efectividad y/o avance de las acciones realizadas de acuerdo a los compromisos establecidos por el sujeto de control

Actividades que permiten determinar el avance porcentual y/o el cumplimiento de las acciones de mejoramiento previstas por el representante legal que suscribió el Plan de Mejoramiento.

5.   REGISTROS:

- Solicitudes  de aprobación o prórroga.

- Plan de Mejoramiento

- Oficios de  requerimientos o aprobación

6.   ANEXOS:

- Formato Operacionalización y seguimiento del Plan de Mejoramiento, Anexo 1

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

#### 7.1 CONFORMIDAD

| No | EJECUTOR | ACTIVIDAD | REGISTROS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIRECTOR TÉCNICO SECTORIAL | Recibe solicitud de aprobación del Plan de Mejoramiento, o de prórroga | Oficio de solicitud de aprobación, o de prórroga del Plan de Mejoramiento. |  |
| 2 | DIRECTOR TÉCNICO SECTORIAL | Estudia justificación de prórroga y la aprueba o desaprueba. | Oficio de aprobación no aprobación o prorroga del Plan de Mejoramiento |  |
| 3 | DIRECTOR TÉCNICO SECTORIAL | Traslada Plan de Mejoramiento a la Subdirección de Fiscalización para revisión. | Plan de Mejoramiento | Recibido el Plan de Mejoramiento, el Director Técnico Sectorial cuenta con cinco (5) días hábiles para comunicar al Sujeto de Control la conformidad o reparos a los aspectos formales del mismo. |
| 4 | SUBDIRECTOR DE FISCALIZACION | Recibe el Plan de Mejoramiento y asigna para revisión a algunos profesionales del Equipo que adelantaron la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral en donde se origino el Plan. |  |  |
| 5 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO O ESPECIALIZADO JEFE UNIDAD LOCAL* | Revisa de acuerdo con las normas vigentes la conformidad de los aspectos formales del Plan de Mejoramiento. |  |  |
| 6 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO O ESPECIALIZADO JEFE UNIDAD LOCAL | Comunica al Subdirector de Fiscalización la conformidad o reparo al Plan con proyecto de oficio para la firma del Director Técnico Sectorial. |  |  |
| 7 | SUBDIRECTOR DE FISCALIZACION | Revisa Plan de Mejoramiento y proyecto de oficio para firma del Director Técnico Sectorial |  |  |
| 8 | DIRECTOR SECTORIAL | Firma y comunica al Sujeto de Control la conformidad o reparos de los aspectos formales al Plan de Mejoramiento |  |  |
| 9 | DIRECTOR TÉCNICO SECTORIAL | Recibe el Plan de Mejoramiento ajustado y lo traslada a la Subdirección de Fiscalización para que se cumplan las actividades 4 a 8. | Plan de Mejoramiento |  |
| 7.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO |
| 10 | SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN | Entrega al líder del Equipo de Auditoria o al Jefe de Unidad según el caso, el Plan de Mejoramiento Final resultante de los hallazgos del proceso auditor anterior, para seguimiento de las acciones de mejoramiento emprendidas por el sujeto de control. | Plan de Mejoramiento Final |  |
| 11 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO O ESPECIALIZADO JEFE UNIDAD LOCAL | Verifica cumplimiento, o avance del Plan de Mejoramiento a través de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, Abreviada o de Seguimiento. |  | Anexo 1 |
| 12 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO LÍDER JEFE UNIDAD LOCAL | Consolida en el formato de operacionalización del Plan, los resultados del cumplimiento o avance de las acciones de mejoramiento. | Formato de Operacionalización y seguimiento del Plan de mejoramiento |  |
| 13 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO LÍDER JEFE UNIDAD LOCAL | Extracta los aspectos relevantes del seguimiento del plan, para incluirlos en el informe, de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, en el capítulo de resultados de auditoría y determina la incidencia (positiva o negativa) de estas acciones, en la gestión fiscal del sujeto de control. |  |  |
| 14 | SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN | Analiza y sustenta ante el comité técnico la necesidad de dar inicio a un Proceso administrativo sancionatorio, por incumplimiento en cuanto a términos y acciones de Mejoramiento. |  | Se activa en el proceso administrativo sancionatorio |

ANEXO 1

INSTRUCTIVO PARA LA OPERACIONALIZACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

- Línea de Auditoría: Relacione las líneas de auditoría observadas en el informe: control interno, presupuesto, contratación, plan de desarrollo, entre otras.

- Número y descripción del hallazgo: Registre la situación irregular comunicada por la Contraloría.

- Situación deseada: Registre el deber ser al que se pretende llegar.

- Áreas involucradas: Corresponde a las áreas de la entidad involucradas en la observación y en la solución.

- Estrategias: Conjunto de actividades generales para el logro de la situación deseada.

- Acciones de mejoramiento: Actividades especificas para el cumplimiento de las estrategias.

- Responsable directo: Nombre del cargo del funcionario que ejecuta la acción de mejoramiento.

- Responsable cogestor: Nombre del cargo del jefe del área involucrado en la acción de mejoramiento.

- Meta: Cuantificación de la acción de mejoramiento.

- Indicador de cumplimiento - fórmula: Relación de dos variables cuantitativas o cualitativas que permite la comparación entre la situación presente de la entidad y situación deseada.

- Concepto: Es el objetivo que pretende medir el indicador.

- Mecanismos de seguimiento en la entidad: Corresponde a las acciones o actividades a desarrollar al interior de la entidad para garantizar el cumplimiento de las metas.

- Responsable directo: Nombre del cargo del funcionario que ejecuta la acción de seguimiento.

- Responsable monitoreo: Nombre del cargo del jefe del arrea involucrado en la acción de seguimiento.

- Término: Corresponde al tiempo asignado para la ejecución de las metas.

- Inicio: Fecha a partir de la cual se inicia la acción de mejoramiento.

- Recursos para el cumplimiento de las metas: Logísticos, humanos, técnicos.

- Valor de los recursos: Señale el valor de los recursos para el cumplimiento de las metas y la fuente de los mismos.

# INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

- Detalle de actividades: Reporte en forma cuantitativa y cualitativa de las acciones de mejoramiento ejecutadas.

- Fecha: Relacione la fecha de corte de las acciones de mejoramiento ejecutadas.

- Acciones por ejecutar: Reporte en forma cuantitativa y cualitativamente las acciones por ejecutar.

CUMPLIMIENTO Y PORCENTAJE OBTENIDO:

Espacio reservado para ser diligenciado por la Contraloría de Bogotá.

# Footnotes

Las resoluciones señaladas en la base legal de este procedimiento